Connectivity Enexis

ROK Bijlage 20

Wijzigingsprocedure

Inhoudsopgave

1	Versiebeheer	3

2	Wijzigingsprocedure Enexis Communicatie overeenkomst	4

3	Vergoedingen voor Wijzigingen	7

Annex I	Template Contract Amendering	9

Annex II	Contractwijzigingsprocedure	10

# Versiebeheer

| Versie | Datum | Naam | Wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | April 2017 | Enexis | Versie meegezonden met RFP |

Documentbeheer en wijzigingen contractbijlage

Indien aanpassingen doorgevoerd zijn, wordt het document voorzien van een nieuw versienummer, een aantekening in de versietabel, ondertekend en verspreid. Het eigendom van het document ligt bij Enexis en deze is als zodanig verantwoordelijk voor het onderhouden van dit document.

# Wijzigingsprocedure Enexis Communicatie overeenkomst

## Wijzigingen kunnen uitsluitend tot stand komen met inachtneming van de in dit artikel beschreven Wijzigingsprocedure.

## Wijzigingen kunnen uitsluitend worden geïnitieerd door de daartoe volgens het Regiemodel bevoegde Enexis Vertegenwoordiger (-s) of de daartoe bevoegde Leverancier Vertegenwoordiger (-s) door middel van een Wijzigingsverzoek.

## Enexis is gerechtigd de prioriteit van ieder Wijzigingsverzoek en van iedere overeengekomen Wijziging vast te stellen en deze gedurende de implementatie van de verschillende Wijzigingen te monitoren c.q. is gerechtigd de prioriteit van de verschillende Wijzigingen die worden geïmplementeerd te wijzigen of aan te passen.

## De Enexis Vertegenwoordiger en de Leverancier Vertegenwoordiger zijn gehouden iedere door Enexis dan wel de Leverancier voorgestelde Wijziging te bespreken, met als doel te besluiten:

(	de voorgestelde Wijziging niet uit te voeren (een dergelijk besluit zal schriftelijk tussen Partijen worden vastgelegd);

(	dat Enexis een Wijzigingsverzoek indient;

(	tot het opstellen en indienen van een Wijziging Document door de Leverancier; of

(	dat er overeenstemming bestaat tussen Partijen om verder te gaan met Wijziging (een en ander zal schriftelijk worden vastgelegd tussen Partijen).

## De onder artikel 2.4 bedoelde bespreking vindt plaats binnen vier Werkdagen, of een andere tussen Partijen overeengekomen periode, nadat de Vertegenwoordiger van een Partij de Vertegenwoordiger van de andere Partij geïnformeerd heeft omtrent het Wijzigingsverzoek.

## Na ontvangst van een Wijzigingsverzoek van Enexis of als Partijen zijn overeengekomen een Wijziging  uit te voeren, is Leverancier verplicht, een volledig Wijziging Document aan de Enexis Vertegenwoordiger te verstrekken.

## Als op grond van de in artikel 2.4 bedoelde bespreking is besloten dat Leverancier een Wijziging Document ten behoeve van Enexis opstelt, zal de Leverancier uiterlijk na dertig (30) Werkdagen (of een andere tussen Partijen overeengekomen periode):

(	het Wijziging Document ter beschikking stellen; of

(	aangeven welke verdere informatie noodzakelijk is om een antwoord te geven en gedetailleerd aangeven welke informatie noodzakelijk is en aangeven wanneer het Wijziging Document aan Enexis zal worden verstrekt, in welk geval:

1)		de Vertegenwoordigers van Partijen binnen vier Werkdagen, of een andere tussen Partijen overeengekomen periode, na ontvangst door Enexis van een verzoek voor nadere informatie om dit te bespreken, en indien mogelijk de gevraagde informatie ter beschikking te stellen; en

2)		de Leverancier zal dan binnen twintig Werkdagen, of een andere tussen Partijen overeengekomen periode, na ontvangst van de gevraagde informatie aan Enexis het Wijziging  Document beschikbaar stellen.

## Enexis zal de Leverancier binnen een redelijke periode, maar in ieder geval niet later dan dertig Werkdagen (tenzij Partijen een andere periode zijn overeengekomen) na ontvangst van het Wijziging Document informeren of het de Wijziging door Leverancier wenst te laten implementeren op basis van de in het Wijziging Document opgenomen voorwaarden.

## Als Enexis gebruik wenst te maken van Leverancier voor de implementatie van de Wijziging , maar niet akkoord is met het Wijziging Document, zal Enexis Leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en aangeven met welke onderdelen van het Wijziging Document Enexis niet akkoord is.

## Als Enexis akkoord gaat met het Wijziging  Document zoals voorgesteld door Leverancier dan wel zoals gewijzigd tussen Partijen, dan zullen Partijen zo spoedig mogelijk twee exemplaren van het Wijziging  Document ondertekenen. Inclusief de bijlagen van de Raamovereenkomst die de wijziging raken. De bijlagen worden hierop aangepast inclusief versiebeheer en door beide partijen ondertekend. Vervolgens maakt de wijziging inclusief de herziene bijlagen onderdeel uit van de Overeenkomst. 
Onverminderd het in artikel 2.11 bepaalde, zal Leverancier niet beginnen met de uitvoering van een Wijziging Document voordat dit door Enexis is getekend. Enexis is niet verantwoordelijk voor kosten van Leverancier verband houdend met de uitvoering van een Wijziging  Document en welke zijn gemaakt voordat het Wijziging  Document door Enexis is getekend, tenzij Enexis vooraf met het maken van deze kosten akkoord is gegaan.

## Enexis is te allen tijde gerechtigd om voorafgaande aan de uitvoering van een Wijziging  door Leverancier, te besluiten niet verder te gaan met de uitvoering van een Wijziging. Enexis zal Leverancier van een dergelijk besluit schriftelijk informeren.

## Als de uitvoering van een Wijziging  een aanpassing van de Vergoedingen of eenmalige kosten met zich mee brengt dient Leverancier alle documenten die dit onderbouwen te bewaren en de aanpassing gedetailleerd in het Wijziging  Document op te nemen. Als Enexis van mening is dat de aanpassing van de Vergoedingen of de eenmalige kosten niet tot stand is gekomen met inachtneming van hetgeen hieromtrent in bijlage 02 (Dossier Financiële Afspraken) is opgenomen, heeft Enexis het recht een en ander te laten toetsen overeenkomstig het in artikel 20 (Audits) en/of artikel 22 (Benchmarking) van de Raamovereenkomst bepaalde.

## Als Enexis, door ondertekening, besluit een Wijziging uit te laten voeren op basis van de in het Wijziging Document opgenomen voorwaarden, dan zal Leverancier op de in het Wijziging  Document opgenomen startdatum beginnen met de uitvoering daarvan.

## Het is Leverancier toegestaan om technische of operationele aanpassingen door te voeren in de wijze waarop de Dienstverlening wordt verricht, voor zover deze aanpassingen:

(	geen verlaging van het aan Enexis geleverde service level tot gevolg hebben;

(	niet leiden tot een verhoging van de Vergoedingen;

(	niet tot gevolg hebben dat Enexis extra kosten moet maken om gebruik te maken van de Dienstverlening;

(	het risico van de Dienstverlening niet verhogen;

(	niet in strijd zijn met de Technische oplossing en de IT-architectuur van Enexis.

# Vergoedingen voor Wijzigingen

## Leverancier zal Enexis, nadat zij een Wijzigingsverzoek heeft ontvangen dan wel als Partijen hebben besloten een Wijziging uit te voeren overeenkomstig het in artikel 18 van de Raamovereenkomst bepaalde, schriftelijk informeren of de Wijziging : (i) kan worden verricht binnen de overeengekomen Vergoedingen, (ii) een verlaging van de Vergoedingen tot gevolg heeft; of (iii) een verhoging van de Vergoedingen tot gevolg heeft.

## Leverancier en Enexis dragen ieder hun eigen kosten welke verband houden met het onderzoek naar een Wijziging of het opstellen van het Wijziging  Document, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen, zoals beschreven in artikel 2.10.

## Enexis en Inschrijver kunnen elkaar schriftelijk (via e-mail) een voorstel doen voor een contractwijziging. Wijzigingen van de Raamovereenkomst of de daarbij behorende bijlagen gelden pas als ze volgens de hierin beschreven wijzigingsprocedure zijn geaccordeerd. De te volgen contractwijzigingsprocedure staat in Annex II van deze bijlage.
Voor wijzigingen in de DAP, geldt de afwijkende procedure zoals beschreven in de DAP.

## Wijzigen Regiemodel

Op het moment dat delen van de Dienstverlening uit de Raamovereenkomst worden gehaald, dan dienen de volgende punten in overleg en waar nodig aangepast te worden aan de dan vigerende situatie.

- de inrichting en omvang van het Service- en Sourcingoverleg

- het actualiseren van de lijst met Key Personeel

- de inrichting en omvang van de overlegstructuur

- de inrichting van de Organisatiestructuur en de Escalatieprocedure

- de rapportages en de inhoud daarvan

- de scope en activiteiten van de Servicedesk.

## Contractwijzigingslog

Alle goedgekeurde contractwijzigingsvoorstellen (zie 3.1) worden, met volgnummer van goedkeuring, geregistreerd in de contractwijzigingslog. De contractwijzigingslog wordt als file ‘Contractwijzigingslog <YYYYMMDD>’ opgeslagen in het digitale archief van de  Raamovereenkomst.

## Contractkalender

Voor alle contractuele zaken die specifieke oplevingsmomenten hebben, zoals overleggen, het opleveren van rapportages, analyses, etc. wordt per item, in onderling overleg, een datum vastgelegd. Deze contractkalender wordt gebruikt om alle deliverables van Enexis en Inschrijver operationeel te managen. Items die niet in de kalender opgenomen zijn hoeven niet opgeleverd te worden. Bij het constateren dat een item, ten onrechte niet op de contractkalender staat wordt deze alsnog toegevoegd. De contractkalender wordt maandelijks besproken, zowel qua het realiseren van de vastgestelde deliverables als de volledigheid, in het Sourcingoverleg.

De contractkalender wordt als file ‘Contractkalender <YYYYMMDD>’ opgeslagen in het digitale archief van de Raamovereenkomst.

## Archivering Raamovereenkomst

Alle officiële documenten (zoals: contractstukken, goedgekeurde wijzigingsvoorstellen, rapportages, overlegverslagen en andere officiële documenten) die betrekking hebben op de Raamovereenkomst worden opgeslagen op een nader te bepalen locatie op het extranet van Enexis. Deze locatie (het “digitale archief”) is voor medewerkers van zowel Enexis als Inschrijver bereikbaar.

Inschrijver is de logische eigenaar en de administrator van het digitale tarchief. Inschrijver en Enexis zijn gezamenlijk verantwoordelijk om dit digitale archief up-to-date te houden waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- Inschrijver of Enexis kunnen documenten uploaden of verplaatsen binnen de aangewezen lokatie;

- De contractdocumenten die worden geüpload binnen het digitale archief  zijn altijd gedeelde en wederzijds goedgekeurde documenten;

- De rapportages die worden geüpload binnen het digitale archief zijn altijd gedeelde documenten die besproken zijn in de daarvoor geldende overleggen;

- Inschrijver is verantwoordelijk voor het toekennen van rechten binnen het digitale archief. De Enexis geautoriseerde kan bij Inschrijver rechten aanvragen voor individuele Enexis gebruikers;

- Inschrijver is verantwoordelijk voor het doorvoeren van de gezamenlijk overeengekomen structuur van het digitale archief.

De processen voor het toewijzen van rechten en het wijzigen van de structuur ligt vast in de DAP.

De volgende architectuurdocumenten worden opgenomen in het extranet van Enexis:

- Ontwerpdocumenten en overige waiver documenten

- High Level Architectuur document

- Architectuur en design templates

- Verslaglegging van het architectuuroverleg.

# Annex I	Template Contract Amendering

AMENDEMENT Nr. Raamovereenkomst-A-<<jjjj>>-<<nummer>>

Werkplekdiensten

op de

Raamovereenkomst overeenkomst met contractnummer:

<nummer>

tussen

Enexis B.V.

en

Inschrijver

Datum van uitgifte: <<dd-mm-jjjj>>

Dit is Amendering nummer. <<Nummer>> op de overeenkomst met contract nummer <nummer> tussen:

Enexis Personeel B.V., een Nederlandse vennootschap gevestigd en kantoorhoudende aan de Magistratenlaan 116 te Den Bosch (“Enexis”) te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <<Naam>> en <<Naam>> en

- Inschrijver <nog in te vullen> (“Inschrijver”) te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <<Naam>>;

Gezamenlijk te noemen “Partijen”.

OVERWEGENDE:

- Dat Partijen gezamenlijk de Raamovereenkomst overeenkomst met contract nummer <nummer> zijn overeengekomen;

- Dat Partijen behoefte hebben om onderdelen van de overeenkomst aan te passen;

- Dat Partijen in Bijlage 20 (Wijzigingsprocedure) van de Raamovereenkomst Raamovereenkomst een contractwijzigingsprocedure zijn overeengekomen.

# Annex II	Contractwijzigingsprocedure

- Een contractwijzigingsvoorstel wordt formeel aan de Contractmanager van Enexis door de Contractmanager van Inschrijver, of vice versa, aangeboden. Een voorstel voor een contractwijzing dient te bestaan uit:

- de datum van het contractwijzigingsverzoek;

- de reden voor de contractwijziging;

- een volledige omschrijving van de voorgestelde contractwijziging, inclusief duidelijkheid over de originele tekst en waarin die gewijzigd is, en de meest recente versie van de Raamovereenkomst. Voorgaande wordt vastgelegd in het template Amendering Raamovereenkomst (zie Annex I).

- de wederzijdse gevolgen van de voorgestelde contractwijziging;

- het tijdschema waarbinnen de contractwijziging zal worden geïmplementeerd;

- een gedetailleerde omschrijving van de noodzakelijke wijzigingen in de Raamovereenkomst.

- Binnen vijftien werkdagen nadat een Partij een schriftelijk voorstel tot een contractwijziging heeft ontvangen zullen Enexis en Inschrijver in overleg treden ten aanzien van de voorgestelde contractwijziging en besluiten of zij nader zullen onderhandelen over de voorgestelde contractwijziging. De ontvangende Partij kan:

- instemmen met het contractwijzigingsvoorstel;

- proberen overeenstemming te bereiken over het contractwijzigingsvoorstel. De ontvangende Partij mag in dit verband verlangen om nadere informatie te verkrijgen om het contractwijzigingsvoorstel goed te kunnen beoordelen;

- het contractwijzigingsvoorstel, op beargumenteerde gronden, afwijzen.

- Indien de ontvangende Partij instemt met het contractwijzigingsvoorstel, zal:

- het contractwijzigingsvoorstel, inclusief het volgnummer worden geregistreerd in het contractwijzigingslog;

- de betreffende documenten van de Raamovereenkomst worden aangepast aan het contractwijzigingsvoorstel. Waarbij:

  - De datum van de betreffende contractdocumenten wordt aangepast;

  - De versienummering van de betreffende contractdocumenten wordt opgehoogd (+ X.1);

  - De versiebeheertabel wordt aangepast, waarbij:

  - onder ‘wijzigingen’ het volgnummer van het goedgekeurde contractwijzigingsvoorstel van de contractwijzigingslog wordt vermeld;

  - de bevoegde vertegenwoordigers van Enexis en Inschrijver de aangepaste contractdocumenten ondertekenen;

  - De nieuw geldende, aangepaste en ondertekende, contractdocumenten worden opgeslagen in de het digitale archier van de Raamovereenkomst en de vervallen documenten worden verplaatst naar een andere, daarvoor aangewezen map in genoemd archief.

- Totdat Enexis en Inschrijver (volledige) overeenstemming hebben bereikt over het contractwijzigingsvoorstel en de bovenstaande omschreven procedure nog niet (volledig) is afgerond, zullen Enexis en Inschrijver hun verplichtingen onder de dan vigerende Raamovereenkomst onverminderd blijven vervullen.