# Bijlage F

# Kaders en doelstellingen

# Verbindingsfunctie

Bijlage bij aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding

Namens de werkorganisatie HLTsamen voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen

| Datum: | 2 oktober 2017 |
| --- | --- |
| Ons Kenmerk: | 201704 - 49408 |

Inhoudsopgave

Kaders en doelstellingen	1

Verbindingsfunctie	1

Hoofdstuk 1	Huidige situatie	3

Hoofdstuk 2	De Opdracht en de te behalen resultaten	6

2.1	De Opdracht	6

2.2	Te behalen resultaten	6

2.3	Visie op gewenste situatie	6

2.4	Randvoorwaarden en eisen aan de verbindingsfunctie	8

2.5	Informatiebeleid	8

2.6	Cloud of on premise?	9

2.7	Beheer van de verbindingsfunctie	9

2.8	Huidige situatie	9

2.9	Planning harmonisatie	9

2.10	Ketenpartners	11

Hoofdstuk 3 de ICT omgeving van HLTsamen	12

Hoofdstuk 1 Huidige situatie

| Applicatie 1 | Applicatie 2 | Versie berichtenverkeer | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Key2Burgerzaken | Key2Datadistributie | StUF 3.10 |  |
| Key2Begraven | Key2Datadistributie | StUF 3.10 |  |
| SquitXO HLT | Key2Datadistributie | StUF 2.04 | gepland om voor 1-3-2018 te upgraden naar 3.10 |
| Neuron Registratie (BAG) | Key2Datadistributie | StUF 3.10 |  |
| JOIN | Key2Datadistributie | StUF 3.10 | via JOIN Connect |
| GBA-V | Key2Datadistributie | StUF 3.10 |  |
| VOA | Key2Datadistributie | StUF 3.10 |  |
| NedGeomagazijn | Makelaarsuite | StUF 2.04 |  |
| Cipers | Makelaarsuite | csv | eigen uitwisseling, geen StUF. |
| JOIN | Makelaarsuite | StUF 3.10 | via JOIN Connect |
| GBA-V | Makelaarsuite | StUF 2.04 |  |
| VOA | Makelaarsuite | StUF 2.04 |  |
| Belastingen Bollenstreek (Makelaarsuite) | Makelaarsuite | StUF 2.04 |  |
| Key2Burgerzaken | Key2Datadistributie | StUF 3.10 |  |
| Neuron Registratie (BAG) | Key2Datadistributie | StUF 3.10 |  |
| JOIN | Key2Datadistributie | StUF 3.10 | via JOIN Connect |
| Belastingen Bollenstreek (Makelaarsuite) | Key2Datadistributie | StUF 2.04 |  |
| GBA-V | Key2Datadistributie | StUF 3.10 |  |
| VOA | Key2Datadistributie | StUF 3.10 |  |
| OLO (Omgevingsloket) | SquitXO HLT |  |  |
| NHR | SquitXO HLT |  | gepland voor eind 2017/begin 2018 |
| KNOOP (NHR-gegevens) | JOIN Zaak en Document |  | gepland voor eind 2017/begin 2018 |
| Kadaster LV's en GDS | Neuron Registratie (BAG/WKPB/BRK) |  |  |

- Burgerzakenapplicaties

  - Aanbesteding wordt in okt/nov 2017 gepubliceerd, in productie name nieuwe oplossing is gepland voor 1/6/2018

  - Doel van de aanbesteding is dezelfde applicatie en werkwijze voor drie gemeenten.

  - Het project harmonisatie burgerzakenapplicatie en deze Opdracht vereisen nauwe afstemming, omdat ze een koppeling heeft met elkaar hebben.

  - U mag aannemen dat de nieuwe Burgerzaken applicatie StUF berichten kan versturen en ontvangen.

Hillegom

Lisse

Teylingen

HLTsamen

Hoofdstuk 2	De Opdracht en de te behalen resultaten

2.1	De Opdracht

De Opdracht bestaat uit:

“Het uitvoeren van een toekomstbestendige oplossing die verbindingen legt tussen gemeentelijke applicaties, gemeentelijke en landelijke basis-en kernregistraties en ketenpartners. Ook de verbinding naar de VOA en GBA-V maakt deel uit van deze overeenkomst.”

2.2	Te behalen resultaten

- De gewenste verbindingenstructuur (incl. bestaande koppelingen) werkend opleveren om de huidige situatie te vervangen, gereed op 1-6-2018, inclusief GBA-V en VOA functionaliteit;

- Ondersteunen bij het uitfaseren van huidige verbindingsoplossingen ;

- Ondersteuning bij het inspringen op toekomstige ontwikkelingen waarbij we als eerste aansluiten op Mijnoverheid, aansluiten op het DSO en overgaan naar de GGI-Servicebus;

Belangrijke aspecten hierbij zijn:

- HLTsamen streeft naar zo min mogelijk verbindingen intern. Is er toch een verbinding nodig, dan is de voorkeur om naar de Landelijke voorziening te verbinden. Als dat niet mogelijk is, kijken we naar intern verbinden.

- HLTsamen streeft naar zo weinig mogelijk dubbele opslag van gegevens. Als gegevens al in een landelijke voorziening staan, raadplegen we ze bij voorkeur daar en slaan ze niet nogmaals lokaal op.

- De winnaar van de aanbesteding ondersteunt ons bij het migreren van verbindingen naar de GGI-Servicebus, zodra dit mogelijk is.

- HLTsamen zoekt een partner die de te leveren verbindingsfunctie schaalbaar levert om te kunnen opschalen of afschalen, bijvoorbeeld bij de realisatie van toekomstige ontwikkelingen zoals de GGI-Servicebus functionaliteit.

- De oplossing is eenvoudig te beheren en de TCO is laag.

2.3	Visie op gewenste situatie

Bij het ondersteunen van gemeentelijke processen zijn generieke problemen te onderkennen waarvoor standaardoplossingen beschikbaar zijn. Deze standaardoplossingen worden binnen de GEMMA ‘patronen’ (Gemma 2.0 – katern verbinding, versie 0.7, 18 maart 2016) genoemd:

- Dienstverlening naar klanten

- Verbinden van de binnengemeentelijke componenten

- Verbinden met keten- en netwerkpartijen (inclusief de landelijke voorzieningen)

- Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegevens

Maar ook zien wij op termijn als heel belangrijk:

- Beschikbaar stellen managementinformatie

- Inwinnen en routeren van notificaties

De visie van HLTsamen op de verbindingsfunctie, is de realisatie van een oplossing voor HLTsamen die de drie gemeenten bedient op het gebied van de verbindingsfuncties. en toekomstbestendig is. Dat wil zeggen een dat we een leverancier willen die een visie heeft op ontwikkeling van de verbindingsfuncties (intern en extern) en een oplossing heeft die daarin mee kan groeien. De oplossing die wij voor ogen hebben is eenvoudig te onderhouden en ondersteund alle gewenste huidige en toekomstige verbindingen.

Voor de gewenste oplossing zien wij begrippen als Multi tenant als belangrijke voorwaarde omdat we enkelvoudig opslaan en meervoudig gebruik en eenvoud in beheer belangrijk vinden. Ook ontwikkelingen zoals het GDI, GGI en de omgevingswet en het inspelen op de mogelijkheden hiervan met de nieuwe verbindingsfunctie zien wij al positieve mogelijkheden om samen hierin op te trekken.

Ons doel over 2 tot 4 jaar (m.b.t. verbindingsfunctie)

Ons applicatielandschap groeit toe naar harmonisatie en is geharmoniseerd over 4 jaar (voor zover toegestaan door wet- en regelgeving). De verbindingsfunctie ondersteunt dit groeipad en is flexibel in het (eenvoudig) verplaatsen van verbindingen. We winnen gegevens eenmalig in. Andere applicaties weten via een centrale verbindingsfunctie de gegevens te leveren en/of te ontvangen, als dit nog niet via een landelijke voorziening mogelijk is. Ook onze ketenpartners kunnen gegevens leveren, ontvangen of raadplegen. MijnOverheid Lopende Zaken en Berichtenbox worden gebruikt om te communiceren met de burger. De vernieuwde Omgevingswet is ingevoerd en maakt gebruik van de centrale verbindingsfunctie.

- Dienstverlening naar klanten

  - De verbindingsfunctie haalt informatie zoveel mogelijk uit landelijke voorzieningen, als dit nog niet mogelijk is, wordt het vanuit de gemeentelijke bron gehaald.

- Verbinden van de binnengemeentelijke componenten

  - De verbindingen tussen binnengemeentelijke componenten neemt af, de verbindingsfunctie verschuift gestaag richting het verbinden met landelijke componenten.

- Verbinden met keten- en netwerkpartijen

  - Het delen van informatie met ketenpartners neemt toe. Deze informatie zal via landelijke voorzieningen gedeeld worden, waardoor de gegevensverbindingen zullen afnemen.

- Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegevens

  - De verbindingsfunctie stelt zoveel mogelijk beschikbaar vanuit landelijke voorzieningen, als dit nog niet mogelijk is vanuit gemeentelijke bron.

- Beschikbaar stellen managementinformatie

  - Hier zijn we net mee gestart. De rol van de verbindingsfunctie voor dit patroon moet nog uitgewerkt worden. We zijn benieuwd naar uw visie.

- Inwinnen en routeren van notificaties

  - Hier zijn we net mee gestart. Notificaties kunnen de start van een proces triggeren. De rol van de verbindingsfunctie voor dit patroon moet nog uitgewerkt worden. We zijn benieuwd naar uw visie.

Ons doel over 10 jaar (m.b.t. verbindingsfunctie)

De landelijke ontwikkelingen zijn zo ver gevorderd dat het gebruik van de gemeentelijke verbindingsfunctie minimaal is. De belangrijkste gegevens staan in landelijke voorzieningen en worden in de landelijke voorzieningen geraadpleegd en niet meer lokaal opgeslagen. Vrijwel alle oplossingen draaien in de ‘cloud’.

- Dienstverlening naar klanten

  - Landelijke portalen; gegevens komen uit landelijke voorzieningen.

- Verbinden van de binnengemeentelijke componenten

  - De verbindingen lopen veelal niet via de gemeente, wellicht nog voor enkele kernregistraties

- Verbinden met keten- en netwerkpartijen

  - De keten- en netwerkpartijen halen de gegevens uit landelijke componenten

- Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegevens

  - Gegevens komen uit landelijke voorzieningen

  - Er is een landelijk portaal dat deze gegevens beschikbaar stelt

- Beschikbaar stellen managementinformatie

  - De rol van de verbindingsfunctie voor dit patroon moet nog uitgewerkt worden. We zijn benieuwd naar uw visie.

- Inwinnen en routeren van notificaties

  - De rol van de verbindingsfunctie voor dit patroon moet nog uitgewerkt worden. We zijn benieuwd naar uw visie.

2.4	Randvoorwaarden en eisen aan de verbindingsfunctie

- De te leveren verbindingsfunctie moet voldoen aan de eisen die vanuit de BIG en de AVG aan gemeenten gesteld worden op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

- De te leveren verbindingsfunctie moet in staat zijn log-informatie te verstrekken via marktconforme koppelingen aan centrale logmanagementsystemen.

- De te leveren verbindingsfunctie maakt gebruik van de door King met de leveranciers afgesproken standaarden.

- De verbindingsfunctie kan ook andere formaten dan Stuf verwerken en versturen.

2.5	Informatiebeleid

Het informatiebeleid 2016-2017 dat voor HLTsamen is vastgesteld bevat de volgende richtlijnen:

- De HLT gemeenten willen excellente dienstverlening leveren.

- HLTsamen zet prominent in op het digitale kanaal (slimme formulieren, mijnoverheid.nl, sociale media) maar houdt de balie en telefoon open voor mensen die daar behoefte aan hebben.

- HLTsamen zorgt voor maximaal en veilig gebruik van de gemeentelijke informatie door burgers, bedrijven, medewerkers en ketenpartners; de schat aan beschikbare gegevens maken we toegankelijk voor extern en intern gebruik.

- HLTsamen zet in op regievoering en professionaliseert de afspraken met samenwerkingsverbanden.

- HLTsamen werkt digitaal en zaakgericht, volgens geharmoniseerde en geoptimaliseerde processen èn tijd en plaats onafhankelijk.

- HLTsamen zorgt voor een strategisch HRM beleid voor I&A-functies, ter invulling van onder andere regievoering, contractmanagement, gegevensmanagement, informatiebeveiliging en applicatieportfolio management.

- HLTsamen streeft naar een slank en standaard applicatielandschap;

  - Aanschaf nieuwe functionaliteit en koppelingen tussen applicaties op basis van sluitende business case

  - Maximaal gebruik van landelijke registraties en portalen zoals mijn overheid

  - Nieuwe applicaties bij voorkeur in de cloud.

2.6	Cloud of on premise?

In het informatiebeleid is de cloud strategie van de HLTsamen als volgt geformuleerd:

‘Nieuwe applicaties bij voorkeur in de cloud’’ en ‘Clouddiensten krijgen de voorkeur, bij gelijke geschiktheid’

Echter, voor deze verbindingsfunctie hebben we de voorkeur om deze on premise bij HLTsamen te installeren. De reden hiervoor is dat er op de aanwezige infrastructuur nog voldoende schaalbare ruimte is om dit mogelijk te maken en voor de eigen organisatie om ook het beheer uit te voeren. Bij een on premise oplossing willen we wel nadrukkelijk de mogelijkheid openhouden om de verbindingsfunctie over vier jaar alsnog naar de Cloud over te brengen. Graag horen wij in de interviews uw visie hierop en welke optie uw voorkeur heeft, on premise of Cloud (zie ook 4.1.4 en Bijlage K).

2.7	Beheer van de verbindingsfunctie

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door de ICT-organisatie van HLTsamen bij een on premise installatie. Mocht de keuze toch vallen op installatie in de Cloud, dan wordt het technisch beheer uitgevoerd door de Opdrachtnemer is het beheer ook onderdeel van de aanbieding. Functioneel beheer (dit is het gebruikersbeheer, procesbeheer, gegevensbeheer en beheer van services) wordt uitgevoerd door de Opdrachtgever. Het maken en onderhouden van services en koppelingen wordt onderdeel van het contract (betaald uit de 100 uur jaarlijkse ondersteuning binnen dit contract) en is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Oplossen van inhoudelijke issues in services en koppelingen wordt uitgevoerd door de Opdrachtnemer.

We willen graag weten wat er voor nodig is om zelf de regie op de verbindingsfunctie uit te voeren, welke ondersteuning er is op monitoring, kwaliteitsbewaking, logging en toegang tot de eigen gegevens. En op welke manier bewaakt wordt dat de verbindingsfunctie blijft werken bij nieuwe releases van gekoppelde systemen waarin de inhoud van de koppelingen moet worden aangepast (zie ook 4.1.4 en Bijlage K).

2.8	Huidige situatie

Er wordt voor de huidige verbindingsfuncties gewerkt met de applicaties zoals deze binnen de individuele gemeenten, Hillegom, Lisse en Teylingen, gebruikt werden. Dit is tweemaal de oplossing Key2Datadistributie van leverancier Centric (Hillegom en Teylingen) en eenmaal de oplossing Makelaarsuite van leverancier Pink Roccade (Lisse).

Zie hoofdstuk 1 voor de schets van de huidige situatie en een overzicht van de huidige koppelingen.

2.9	Planning harmonisatie en overige ontwikkelingen

Alle processen en applicaties willen we harmoniseren (voor zover toegestaan door wet- en regelgeving) en we willen toe naar één applicatielandschap in 2020. De organisatie maakt inmiddels gebruik van één technische infrastructuur (zie hoofdstuk 3), maar de applicaties worden gefaseerd geharmoniseerd.

Dit deel geeft aan hoezeer het HLTsamen applicatielandschap in beweging is en geeft u als Opdrachtnemer een idee over de omgeving waarin u uw oplossing neer zet.

In 2016 hebben we o.a. de harmonisatie gerealiseerd van:

- Zaaksysteem (inclusief KCS, documentcreatie, e-loket, bestuurlijke besluitvormingsproces en meldingen openbare ruimte proces)

  - De gekozen oplossing is JOIN (Decos), in de cloud.

- Personeels- en salarissysteem

  - De gekozen oplossing is PIMS@All (Centric), lokaal geïnstalleerd.

- Bestemmingsplannen

  - De gekozen oplossing is Dezta PlanMonitor (Roxit), lokaal geïnstalleerd.

- Vergunningen

  - De gekozen oplossing is SquitXO (roxit), multi-tenant en lokaal geïnstalleerd.

- BAG

  - Neuron registratie (Vicrea), multi-tenant en lokaal geïnstalleerd.

Voor 2017 en 2018 staan o.a. in de planning de aanbesteding, harmonisatie en realisatie van:

2017:

- Burgerzakenapplicaties

  - Aanbesteding wordt in okt/nov 2017 gepubliceerd, in productie name nieuwe oplossing is gepland voor 1/6/2018

  - Doel van de aanbesteding is dezelfde applicatie en werkwijze voor drie gemeenten.

  - Het project harmonisatie burgerzakenapplicatie en deze Opdracht vereisen nauwe afstemming, omdat ze een koppeling heeft met elkaar hebben.

  - U mag aannemen dat de nieuwe Burgerzaken applicatie StUF berichten kan versturen en ontvangen.

- Financieel pakket

- Financieel rapportagetool

- Aansluiten op NHR

  - In onze visie sluiten applicaties rechtstreeks aan op het NHR. Eind 2017/begin 2018 sluit Squit rechtstreeks aan op het NHR. JOIN zal rond diezelfde tijd via KNOOP aansluiten op het NHR.

- Aansluiten op MijnOverheid

  - In scope van deze Opdracht

- E-formulieren (eHerkenning en voorbereidingen EIDAS)

  - De e-formulieren van de drie gemeenten worden in 2017 en 2018 geharmoniseerd

  - We gebruiken de e-formulieren generator van JOIN (Decos)

  - Prefill van de e-formulieren met persoonsgegevens verloopt via connector van JOIN (Decos)

2018:

- Geo-viewers

  - Momenteel gebruiken we Vertex, Stroomlijn en NedBrowser. Planning voor de aanbesteding is 2018, in productie name is gepland voor begin 2019.

- Beheer buitenruimte

- Personeels- en salarissysteem

- BAG

- Inrichten DigiMelding

- Voorbereiding Omgevingswet

  - Het uitwisselen van informatie in de keten

  - Het aansluiten op het DSO

2.10	Ketenpartners

HLTsamen werkt samen met een groot aantal ketenpartners, hieronder een (niet limitatieve) opsomming:

- Belastingen Bollenstreek (te Noordwijk) – voert Belastingentaken uit voor Lisse en Teylingen

- CoCensus -  voert Belastingentaken uit voor Hillegom

- Meerlanden – voert afvalinzameling, groenbeheer, straatreiniging en overig beheer openbare ruimte uit voor Hillegom en Lisse

- Gemeente Katwijk – voert BGT uit voor Teylingen. Per 1-1-2018 ook voor Lisse en Hillegom (onder voorbehoud van een positief collegebesluit in oktober 2017)

- Omgevingsdienst West Holland (ODWH) – voert milieutaken uit voor Hillegom, Lisse en Teylingen

- STEK – voert huisvestingstaken uit voor Hillegom, Lisse en Teylingen

- ISD – voert Sociale Dienst taken uit voor Hillegom, Lisse en Teylingen

- Sociaal Domein – beleid wordt gemeentelijk opgesteld, uitvoering ligt bij een groot aantal ketenpartners

Hoofdstuk 3 de ICT omgeving van HLTsamen

In deze bijlage vindt u de beschrijving van de technische omgeving van HLTsamen. Als er wordt gekozen voor een on premise installatie dan is dit de technische omgeving waarop u moet aansluiten met de installatie van de verbindingsfunctie.

Hardware Backendcluster

4x HP Proliant DL380 G9 in Lisse, 4x HP Proliant DL380 G9 in Sassenheim

512gb ram, 2x Intel E5-2680v4 per server

Hardware Oraclecluster

1x HP Proliant DL380 G9 in Lisse, 1x HP Proliant DL380 G9 in Sassenheim

256gb ram, 1x Intel E5-2623v4 per server

Hardware Frontendcluster

4x HP Proliant DL380 G9 in Lisse, 4x HP Proliant DL380 G9 in Sassenheim

512gb ram, 2x Intel E5-2680v4 per server

Hypervisor

Backend+Oracle VMware vSphere 6.0

Frontend VMware vSphere 6.0

Storage

1x HP 3PAR 8200 Full SSD SAN, +/- 100TiB in Lisse, 1x HP 3PAR 8200 Full SSD SAN, +/- 100TiB in Sassenheim

Replicatie mogelijk op storage niveau tussen Lisse en Sassenheim

Netwerk infra

Zowel Core als Access switches zijn volledig op basis van HP Comware switches.  Alle servers zijn ontsloten via 4x 10 gigabit aansluitingen (2x LAN, 2x iSCSI)

De Core switches zijn dubbel uitgevoerd (in Lisse en in Sassenheim)

Het netwerkverkeer is door middel van VLAN’s gescheiden.

Routering van alle subnets kan gedaan worden op Core switch Lisse en Core switch

Sassenheim

De datacenters van Lisse en Sassenheim zijn met elkaar verbonden met glasverbindingen, deze lopen via gescheiden paden. Elke verbinding is 10 gigabit.

We hebben de mogelijkheid om 10 gigabit te onsluiten via UTP en SFP+

De andere locaties zijn enkelvoudig aangesloten met glasverbindingen, elke verbinding is 10 gigabit. Alle werkplekken zijn ontsloten met gigabit verbindingen.

In alle gebouwen is een centraal beheerd WiFi netwerk aanwezig, dit is op basis van HP Aruba.

Security

We maken gebruik van een Watchguard Firewallcluster, 1 node hangt in Lisse en 1 node hangt in Sassenheim.

Voor anti-spam oplossing gebruiken we een Watchguard XCS.

Voor het aanbieden van een desktop aan thuisgebruikers gebruiken we een Citrix Netscaler.

Voor Anti-Virus oplossing op de servers en virtual desktop gebruiken we McAfee.

We hebben de mogelijkheid om servers in een DMZ aan te bieden.

Active Directory

Active Directory op basis van Windows Server 2012 R2

Mogelijkheid om externe authenticatie aan te bieden door middel van ADFS

E-mail

E-mail op basis van Exchange 2016

Virtuele servers

Alle servers draaien minimaal Windows Server 2012 R2, indien ondersteund gebruiken we Windows Server 2016.

Databaseplatforms

We hebben de mogelijkheid om databases aan te bieden op een MSSQL 2014 cluster

We hebben de mogelijkheid om databases aan te bieden op een Oracle 11 server

We hebben de mogelijkheid om databases aan te bieden op een Oracle 12 server

Load balancer

We hebben een softwarematige Load Balancer van KEMP.

Monitoring

We maken gebruik van een eG monitoring oplossing

Hiermee monitoren we de storage, fysieke servers, virtuele server, databases en de volledige

VDI omgeving.

We kunnen ketenmonitoring doen.

Internet en Gemnet

Voor internet maken we gebruik van een oplossing van KPN, dit is een active-passive hoogbeschikbare lijn die in beide datacenters aangeboden wordt. Primair wordt de lijn in Sassenheim aangeboden en beschikken we over 500 mbit. Als er een failover plaatsvindt wordt de lijn in Lisse actief, deze is 100 mbit. Voor Gemnet maken we gebruik van een oplossing van KPN, dit is een active-passive hoogbeschikbare lijn die in beide datacenters aangeboden wordt. Primair wordt de lijn in Sassenheim aangeboden en beschikken we over 30 mbit.

Als er een failover plaatsvindt wordt de lijn in Lisse actief, deze is 10 mbit.

Backup & Recovery

We maken gebruik van de Veeam Availability Suite

Er worden op werkdagen incremental backups gemaakt en in het weekend een full backup

Alle backups worden ge-repliceert naar een off-site locatie

We hebben de mogelijkheid om volledige VM’s te restoren

We hebben de mogelijkheid om losse files te restoren

We hebben de mogelijkheid om application items (user accounts, e-mails etc) te restoren

We hebben de mogelijkheid om databases terug te zetten op basis van transaction logs

Werkplekken

Het besturingssysteem voor de virtuele werkplekken is Windows 10

Elke Virtual Desktop heeft 2 vCPU’s, 6 gigabyte geheugen

2 gigabyte geheugen van de 6 gigabyte is beschikbaar voor de write cache. Er is een overflow mogelijkheid op disk, deze is 10 gigabyte.

We maken gebruik van Citrix Xendesktop en Citrix PVS om de virtuele werkplekken aan te bieden

Windows, Office 2016, Acrobat Reader, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Silverlight en Adobe Flash worden standaard elke maand ge-update naar de laatst beschikbare versie

We bieden Internet Explorer 11, Google Chrome en Mozilla firefox aan

Standaard is een Oracle 11 en Oracle 12 client geïnstalleerd

We gebruiken RES One Workspace om de werkplek naar wens in te richten