## Slide 1
16-11-2018
Vooraankondiging marktconsultatie Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf (SVHL)

## Slide 2
Vooraankondiging marktconsultatie SVHL
Wat vinden we belangrijk?
Project SVHL
Doel en opzet marktconsultatie
Planning marktconsultatie

## Slide 3: Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf
Onderdeel van het programma EUREKARAIL
Initiatiefnemer van het project is de provincie Limburg
Geïntegreerd projectteam: ProRail en Provincie Limburg
Spoorse en civiele werkzaamheden
  Aanleggen / vernieuwen / verbreden kunstwerken
  Aanleggen diverse kerende constructies
Juridisch planologische procedure (PIP/MER)
Aanbesteding in 2020, indienststelling december 2021

## Slide 4: Wat vinden we belangrijk?
Vroegtijdig in gesprek om zodoende:
Een aantrekkelijke opdracht op te stellen;
Ruimte voor optimalisatie te geven;
Een goede samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te organiseren zodat het beste van beide partijen ingezet kan worden voor het project.
Met als doel een partij te vinden die:
De Arbo- en treinveiligheid maximaal borgt;
Binnen de grenzen van tijd en geld de gevraagde kwaliteit zal leveren;
Maximaal invulling geeft aan onze Duurzaamheidsambitie;
Goed rekening houdt met de omgeving;

## Slide 5: Doel en opzet marktconsultatie
Doel:
Van gedachten wisselen over de maakbaarheid van project SVHL binnen de gestelde kaders;
Slimme ideeën meenemen vanuit markt bij de invulling van het aanbestedingsproces en bijbehorende contractvorm.
Hoe?
Individuele gesprekken met een open karakter
Omwille van effectief gesprek vragen we een integraal team (directielid, projectleider, werkvoorbereider/engineer) af te vaardigen waarin zowel spoorse* als civiele kennis is geborgd.

## Slide 6: Planning marktconsultatie
Datum | Activiteit
Week 46 2018 | Vooraankondiging marktconsultatie op TenderNed
15 november 2018 | Mondelinge vooraankondiging marktconsultatie civiele aannemers
28 november 2018 | Mondelinge vooraankondiging marktconsultatie spoor- aannemers
Week 49 2018 | Publicatie marktconsultatie op TenderNed (verstrekken marktconsultatiedocument)
Week 51 2018 | Uiterste datum aanmelden voor deelname individuele gesprekken
Week 2, 3 en 4 2019 | Individuele gesprekken
8 februari 2019 (of eerder) | Versturen concept verslag individueel gesprek aan betreffende deelnemer
1 maart 2019 | Versturen definitief (integraal) verslag aan alle deelnemers van de marktconsultatie

## Slide 7: Denkt u met ons mee?