Onderdeel van de aanbestedingsleidraad zijn:

BIJLAGEN (opgenomen in aanbestedingsleidraad)

Bijlage A: Model Bereidverklaring bankgarantie

Bijlage B: Model Bankgarantie

Bijlage C: Financiële en economische draagkracht

Bijlage D: Uitvoeringsplanning

Bijlage E: Model Aannemingsovereenkomst

Bijlage F: Format Referentieprojecten

Bijlage G: Materiaalstaat

BIJLAGE A - MODEL BEREIDVERKLARING BANKGARANTIE

Logo papier Bank met adres gegevens

BEREIDVERKLARING NR. ....... (uniek Nr. van de Bank)

De ondergetekende:

(naam Bank), gevestigd te ......, mede kantoorhoudende te ............

in aanmerking nemende dat:

(naam gegadigde) te (vestigingsplaats gegadigde) wenst in te schrijven op het werk: (werk benoemen);

de inschrijver bij gunning van het werk verplicht is een zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie;

verbindt zich

door ondertekening dezes jegens Stichting De Haagse Scholen, Johanna Westerdijkplantsoen 1, 2521 EN Den Haag, om bij gunning van bovenvermeld werk aan voornoemde cliënt een bankgarantie af te geven ter grootte van 5% van de aanneemsom.

Deze bereidverklaring is geldig tot het moment van afgifte van de bankgarantie als bedoeld in deze bereidverklaring, doch indien het werk niet aan voornoemde cliënte wordt gegund komt deze verklaring onmiddellijk na gunningsdatum te vervallen en dient zij ter annulering aan de ondergetekende te worden geretourneerd.

(plaats Bank vestiging), (datum)

(ondertekening bank)

BIJLAGE B - MODEL BANKGARANTIE

Model bankgarantie tekst t.b.v. project

Stichting de Haagse Scholen

GARANTIE NR. …………….

De ondergetekende,

………….Bank, gevestigd te…………, mede kantoor houdende te……………………., ……..(adres),

IN AANMERKING NEMENDE,

dat tussen Stichting de Haagse scholen te Den Haag, hierna te noemen “de opdrachtgever”, en ……….. te ………………, hierna te noemen “de opdrachtnemer”, een overeenkomst is gesloten inzake       en overige bijkomende werkzaamheden voor de      school aan de te Den Haag, volgens werkomschrijving d.d……..;

dat de opdrachtgever tot meerdere zekerheid voor de stipte nakoming door de             opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit bovengenoemde overeenkomst een bankgarantie verlangt;

VERKLAART HIERBIJ,

Zich door deze tot een maximum bedrag van EUR (5% van de opdrachtsom, zegge:) onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant te stellen tegenover de opdrachtgever voor de stipte nakoming door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit bovengenoemde hoofde.

De ondergetekende verbindt zich derhalve op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever aan deze te zullen voldoen, al hetgeen de opdrachtgever verklaart terzake opeisbaar van de opdrachtnemer te vorderen te hebben, zulks met inachtneming van bovengenoemd maximum bedrag.

Deze garantie vervalt zodra naar het oordeel van de opdrachtgever zal zijn gebleken dat de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit boven genoemde hoofde heeft voldaan, ten bewijze waarvan deze garantie ter annulering moet worden terug gezonden aan de bank.

Plaats, …………….

Datum,

Naam van de Bank……………….

Handtekening

BIJLAGE C - FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT

De gegadigde moet de, in de aanmelding en kwalificatie document behorende tot deze leidraad, gevraagde omzetgegevens kunnen onderbouwen door middel van een goedgekeurde verklaring van een registeraccountant of een daaraan gelijk te stellen accountant. De gegevens dient u in de hieronder staande tabel in te vullen en deze na voorlopige selectie te verstrekken als bewijsstuk. (s.v.p. geen jaarverslagen meesturen)

In geval de gegadigde een dochter-, werk- of groepsmaatschappij is, dient aanvullend uit de verklaring te blijken dat de geconsolideerde omzet van de holding/groep over de gevraagde boekjaren is voorzien van een goedkeurende verklaring van een registeraccountant of een daaraan gelijk te stellen accountant.

tabel gerealiseerde winst & omzet gegadigde

2016: 	Netto omzet excl. BTW	€

2017:	Netto omzet excl. BTW	€

2018: 	Netto omzet excl. BTW	€

BIJLAGE D - UITVOERINGSPLANNING

Zie voor de meest recente planning nota van inlichtingen #1 met kenmerk HMD1801M001 d.d. 10 mei 2019.

BIJLAGE E - MODEL AANNEMINGSOVEREENKOMST

Ondergetekende:

Stichting De Haagse Scholen, gevestigd Johanna Westerdijkplein 1  te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door de heer W. Hendricks, hierna te noemen: “opdrachtgever”

en           , gevestigd          , hierbij vertegenwoordigd door           , hierna te noemen: “aannemer”

komen als volgt overeen:

Met deze overeenkomst geeft de opdrachtgever aan de aannemer, en aanvaardt de aannemer van de opdrachtgever, de opdracht voor de sloop-, bouwkundige- en installatiewerken en de coördinatie van de renovatie en nieuwbouw van de A.M.G. Schmidtschool aan Jacob de Graefflaan 10-14 te Den Haag.

De totale opdracht wordt opgedragen in drie opdrachtonderdelen:

2.1	de asbestsanering, sloop bestaande schoolgebouwen en beperkte grondsanering,

2.2	nieuwbouw van de school met gymaccommodatie inclusief alle installatietechnische E- en W werken,

2.3	nieuwbouw van het BSO deel,

De genoemde totale opdracht moet worden uitgevoerd conform het bestek met het kenmerk       d.d.        van architectenbureau Ector Hoogstad  en de daarbij behorende aanbestedingsstukken conform de aanbestedingsdocumentenlijst en bijlagen; tezamen: de contractstukken.

Tot deze overeenkomst behoren eveneens de volgende bijlagen:

3.1	het overzicht van de na de oplevering aan te leveren documenten en informatie

3.2 	de aanbestedingsdraad met bijbehorende documenten en bijlagen met het kenmerk: DHS 19LY-04-A en datum

Met het paraferen van de contractstukken bevestigd de opdrachtnemer dat hij de betreffende stukken met de betreffende datum en versie in zijn bezit heeft.

De startdatum van de uitvoering van het project, waarmee bedoeld wordt start van de sloop, is uiterlijk: 01 december 2019.

De uiterlijke opleverdatum van het totale project is: 01-03-2021.

De totale opdrachtsom bedraagt €            excl. BTW

(zegge:          ) excl. BTW.

De totale opdrachtsom omvat drie deelopdrachten, bestaande uit:

2.1 opdrachtsom Asbestsanering en sloop :

€            excl. BTW(€            incl. 21% BTW)

projectnummer:

verplichtingennummer:

2.2 opdrachtsom nieuwbouw school en  gymaccommodatie:

€            excl. BTW(€            incl. 21% BTW)

projectnummer:

verplichtingennummer:

2.3 opdrachtsom nieuwbouw BSO deel:

€            excl. BTW(€            incl. 21% BTW)

projectnummer:

verplichtingennummer:

De prijs is vast tot einde werk en dekt alle werkzaamheden die behoren tot de volledige oplevering van het werk zoals wij dat nu kennen. Eventuele optredende wijzigingen in lonen, sociale lasten, reiskosten, materiaalprijzen, brandstofprijzen, huren en vrachten e.d. zijn niet verrekenbaar.

De betaling is in termijnen. Deze termijnen worden gebaseerd op een puntenstaat die wordt afgestemd op de voortgang van het werk, met als laatste een onderhoudstermijn van 5%. Het onderhoudstermijn wordt na het verstrijken van de bouwkundige onderhoudstermijn betaalbaar gesteld mits de aannemer aan al zijn verplichtingen heft voldaan.

De facturatie van de termijnen is per deelopdracht met op het factuur vermeld:

-	deel projectnaam

-	projectnummer

-	verplichtingennummer

-	termijnnummer

-	KVK nummer en BTW nummer van de opdrachtnemer

De factuur per email versturen naar administratie@dehaagsescholen.nl

de factuur te naam stellen :

Stichting De Haagse Scholen

t.a.v. S. Pool

Postbus 10343

2501 HH Den Haag

Als betalingstermijn geldt een periode van 30 dagen na goedkeuring van de factuur door De Haagse Scholen. Bij niet akkoord zal er binnen twee weken na datum ontvangst een (schriftelijke) reactie op de ingediende factuur door opdrachtgever plaatsvinden.

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats overeenkomstig de bedragen, prijzen, normen en opslagpercentages van de aanbestedingsbegroting. en vindt plaats na het oplevertermijn.

De aanbestedingsbegroting is de open begroting met het kenmerk       d.d.          .

De facturering van meer- en minderwerk is door middel van één apart factuur na de oplevertermijn.

De aannemer heeft, tezamen met zijn nevenaannemers, de verplichting om het bouwwerk te laten voldoen aan de BENG eisen zoals genoemd in het bestek en aan de andere specifiek genoemde (prestatie)eisen in het bestek aanzien van o.a. isolatiewaarden, geluid en nagalm tijden. Indien na toetsing door derden na oplevering van de nieuwbouw blijkt dat dit niet voldoet aan de gestelde normen, zal de aannemer alsnog ervoor moeten zorgen dat hieraan wordt voldaan zonder recht op bijbetaling.

De aannemer heeft in deze geen ontwerpverantwoordelijkheid en kan slechts aangesproken worden op zijn uitvoeringsverantwoordelijkheid, tenzij hij zaken op eigen initiatief en zondergoedkeuring van opdrachtgever anders heeft uitgevoerd, in dat geval is hij volledige verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde normen.

Overige verplichtingen aannemer:

Coördineren werkzaamheden derden met betrekking tot de uitvoering. Onder derden dient in ieder geval te worden verstaan de door de opdrachtgever aan te wijzen en alle overige partijen als genoemd in bestek zoals o.a.: NUTS partijen, Glasvezelleverancier, gymzaalinrichter en WKO bron leverancier.

Partijen verplichten zich, in geval er zich een geschil voordoet, zich tot het uiterste in te spannen om dit geschil in der minne op te lossen Indien dit niet lukt zal dit geschil worden beslecht door de Raad van arbitrage te Den Haag. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Namens de opdrachtgever wordt de directievoering uitgevoerd door       in de persoon van

Namens de opdrachtgever wordt het toezicht uitgevoerd door       in de persoon van            (bouwkundigtoezicht) en door       in de persoon van       (installatietoezicht).

Aldus opgesteld na parafering van de bijlagen,

Datum ...........................	Datum ..........................

Handtekening opdrachtgever 			Handtekening aannemer

Stichting De Haagse Scholen

De heer W. Hendricks

BIJLAGE F -  REFERENTIEPROJECT

Betreft referentie project nummer R :

Geef hierboven aan naar welke referentie onderdeel dit referentieproject verwijst:

R1 = bouwkundig werk dat voldoet aan de kenmerken:

o	50% gevelafwerking van schoongevelmetselwerk,

o	realisatie in dichtbebouwde stedelijke omgeving,

o	Meerlaags gebouw,

R2 = bouwkundig referentieproject waarbij extra duurzaamheid voorzieningen zijn gerealiseerd zoals, luchtdicht bouwen, sedum dak zonnecollectoren en zonnepanelen.

De gegadigde dient onderstaande format te gebruiken per referentieproject en dit volledig in te vullen.

Titel project:

Plaats uitvoering:

Utiliteitsbouw:		JA (indien dit niet het geval is volgt uitsluiting van selectie)

Opdrachtgever:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

e-mailadres:

Tevredenheidsverklaring

aanwezigheid: 			JA (indien dit niet het geval is volgt uitsluiting van selectie)

Omvang project:			     m²BVO (indien < 1900 m2 BVO dan uitsluiting van selectie)

Gerealiseerd (jaartal):

Originele opdrachtsom: 		€       excl. BTW

Totaal gefactureerd meerwerk: 	€       excl. BTW (zijnde geen extra werk/ aanvullende opdracht)

Korte beschrijving van het werk en rol aannemer: (niet meer dan half A4)

Apart bijvoegen van foto’s waaruit aard van het werk blijkt. (min.4 max.6) Foto’s duidelijk koppelen aan betreffende gevraagde referentieonderdeel! (op één fotoblad voegen of digitale map)

BIJLAGE G - ALTERNATIEVE INSCHRIJF MATERIALEN

(pas bij verificatie gesprek aan te leveren)

Overzicht  alternatieve product, materiaal, methode of installatie onderdelen, waarmee gerekend is voor inschrijving.(voor zo ver toegestaan en anders dan in het bestek  beschreven)

##### project: 		AMG Schmidtschool

##### adres:	 		Jacob de Graefflaan 10-14 Den Haag

##### inschrijfdatum:	11-7-2019

In onderstaande tabel worden de alternatieven benoemd ten opzichte van wat in het bestek staat beschreven:

| Bestekparagraaf en nr. | onderdeel | Alternatieve Merk en type | opmerking |
| --- | --- | --- | --- |