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Algemeen
[bookmark: _Toc280691332][bookmark: _Toc280692319]Dit document beschrijft inhoudelijk de opdracht die door de Opdrachtnemer dient te worden uitgevoerd. Tevens beschrijft dit document de context van het project.  


[bookmark: _Toc294687476][bookmark: _Toc4157993] Leeswijzer
Projectcontext
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de context van het project. Doel van dit hoofdstuk is om de Opdrachtnemer te informeren over de doelstelling van de opdracht, zodat de Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht bekend is met de te bereiken doelen. De door Opdrachtnemer uit te voeren opdracht dient bij te dragen aan het bereiken van deze doelen. 

Algemene eisen
In hoofdstuk 3 staan algemene eisen benoemd die van toepassing zijn op het uitvoeren van de Overeenkomst. 

Werkpakketten
In annex 1 en 2 staan de daadwerkelijk door Opdrachtnemer op te leveren producten en uit te voeren diensten vermeld. Opdrachtnemer dient met in acht name van het gestelde in de Overeenkomst de in de WBS genoemde te leveren producten en diensten overeenkomstig de hieraan gestelde eisen uit te voeren/op  te leveren. 


Annexen 

Annex 1 bevat de richtlijnen met betrekking tot de eisen die gesteld worden aan het uitvoeren van de opdracht. 
	   Annex 2 bevat het werkpakket waarin het slootprofiel is opgenomen en waarin staat vermeld wat er uitgevoerd moeten. 

Annex 1: 

1) Doelstelling: Hierin staat beschreven welke doelen ProRail nastreeft met het betreffende werkpakket, dit ten geleide voor Opdrachtnemer.
2) Specifieke informatie: In sommige werkpakketen kan het voorkomen dat specifieke informatie m.b.t. het uitvoeren van het werkpakket is opgenomen.
3) Activiteiten: in sommige werkpakketten kan het voorkomen dat activiteiten zijn opgenomen. Deze activiteiten dienen voor het realiseren van het werkpakket minimaal te worden uitgevoerd, onverlet overige door de Opdrachtnemer zelf te bepalen activiteiten om de te leveren producten/diensten te realiseren.
4) (Proces)eisen: De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de wijze van werken van de opdrachtnemer. 
5) (Product)eisen: De eisen die gesteld worden aan de te leveren producten 
6) Input: De benodigde informatie en/of producten die tenminste van belang zijn en van toepassing zijn bij het  kunnen leveren van de verlangde producten en diensten. Opdrachtnemer dient deze zelfstandig aan te vullen.
7) Te leveren producten en diensten: Hierin wordt benoemd hetgeen concreet wordt verlangd als levering. 

Annex 2:

Bevat het slootprofiel en de daarbij behorende eisen waaraan het uit te voeren werk moet voldoen. Dit slootprofiel correspondeert met de aanbiedingsbegroting waarin Opdrachtnemer dit werkpakket dient af te prijzen. 
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[bookmark: _Toc280691336][bookmark: _Toc280692323][bookmark: _Toc286961765][bookmark: _Toc4157994]Beschrijving van het project
[bookmark: _Toc286961766][bookmark: _Toc4157995]Aanleiding
In 2017 en 2018 heeft ProRail verschillende percelen van de bedrijven Railside en Bakkhé aangekocht. Voor deze percelen, en enkele restpercelen, is het onderhoud niet altijd belegd in PGO.   Als eigenaar van deze percelen is ProRail derhalve verantwoordelijk voor het jaarlijks uitvoeren van het onderhoud aan watergangen en sloten op deze percelen. De staat van de watergangen wordt jaarlijks vanaf midden oktober gecontroleerd door de desbetreffende Waterschappen. 

Voor de in 2017 aangekochte Railside percelen is er in 2018 een onderhoudscontract afgesloten voor sloten (1 jaar) door middel van een meervoudige onderhandse uitvraag. De percelen van Bakkhé zijn in 2018 aangekocht. Het onderhoud van deze percelen tot eind 2018 was inbegrepen bij de koop. De restpercelen zijn vaak gaandeweg een PGO contract eigendom geworden van ProRail.

Vanaf najaar 2019 wordt er geen slootonderhoud uitgevoerd op de Railside/Bakkhé en rest-percelen waarvan ProRail eigenaar is geworden. Daarom wenst ProRail onderhoud aan deze watergangen uit te voeren vanaf 19-7-2019 tot start van het volgende PGO contract van het betreffende perceel. Een gedeelte van de Railside/Bakkhe en restpercelen zal derhalve jaarlijks, bij aanvang van het volgende PGO-contract in dat gebied, opgenomen worden in dat contract..

[bookmark: _Toc280691337][bookmark: _Toc280692324][bookmark: _Toc286961767][bookmark: _Toc4157996]Projectcontext
Dit project voorziet in meerjarig slootonderhoud op de door ProRail aangekochte Railside en Bakkhé percelen en rest percelen (samen ca. 6000 percelen, verdeeld over 7 contractpercelen) met als doel het voldoen aan wet en regelgeving.

[bookmark: _Toc280691338][bookmark: _Toc280692325][bookmark: _Toc286961768][bookmark: _Toc4157997]Bestaande situatie
De watergangen/sloten liggen op percelen welke door ProRail zijn aangekocht of op grond van derden waar ProRail een onderhoudsplicht heeft die zij niet eerder heeft gecontracteerd. Op deze percelen is in sommige gevallen (RailSide en Bakkhé) door ProRail recent nog onderhoud uitgevoerd. Andere recent aangekochte percelen zijn al langer niet onderhouden en ProRail heeft geen kennis over de huidige kwaliteit van de watergangen/sloten. Ook beschikt ProRail niet over een accuraat overzicht van strekkende meter sloot/watergang per perceel. 

De Overeenkomst heeft betrekking op het onderhoud, zoals gedefinieerd in Annex 2, aan alle watergangen/sloten welke aan ProRail toegewezen zijn door het waterschap op de in deze aanbesteding genoemde percelen. Het waterschap voert jaarlijks inspecties uit aan aan de sloten op deze percelen. Indien een sloot niet of niet volledig voldoet aan de keur van het waterschap wordt het achterstallig onderhoud door het waterschap opgedragen aan de eigenaar middels een last onder dwangsom en/of door het waterschap zelf uitgevoerd. ProRail neemt derhalve aan dat sloten/watergangen één jaar niet onderhouden zijn.

[bookmark: _Toc280691339][bookmark: _Toc280692326][bookmark: _Toc286961769][bookmark: _Toc4157998]Gewenste situatie
ProRail wil door middel van deze aanbesteding voor de in deze aanbesteding genoemde percelen het slootonderhoud contracteren zoals omschreven in de annexen bij deze Vraagspecificatie, om zo te voldoen aan de keur van het waterschap. 

Door dit onderhoud zullen alle watergangen/sloten op de in deze aanbesteding genoemde percelen voldoen aan de wet en-regelgeving op een wijze die tevens voldoet aan o.m. wet- en regelgeving op het gebied van natuur en ecologische gebiedsbescherming, flora&fauna-wetgeving en wordt door de Opdrachtnemer met regelmaat gerapporteerd over de status van de watergangen/sloten en de uitgevoerde werkzaamheden. 




[bookmark: _Toc4157999]Algemene eisen t.a.v. de uit te voeren opdracht 
[bookmark: _Toc299705412][bookmark: _Toc4158000]Algemeen / document / rapportage
· Opdrachtnemer dient de meest recente normen en voorschriften van ProRail na te leven en te gebruiken zoals die te vinden zijn op de Rail Infra Catalogus. Voor de prijsvorming wordt uitgegaan van de versie zoals deze gelden op de dag van uitnodiging tot inschrijving.  
· Alle te vervaardigen producten en diensten dienen in overeenstemming te zijn met bovengenoemde normen en voorschriften, tenzij met ProRail overeenstemming bestaat over afwijkingen.
· Opdrachtnemer dient eventueel benodigde documentatie en/of vergunningen benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst zelf te verkrijgen.
· Tenzij in specifieke werkpakketten specifieke eisen zijn gesteld met betrekking tot de wijze van aanlevering, dienen de producten die in deze Overeenkomst worden benoemd als ‘te leveren’ elektronisch in een voor MS Office te lezen en te wijzigen bestandsvorm te worden aangeleverd.
· Opdrachtnemer dient op verzoek van ProRail kopieën van reeds geleverde documenten of kopieën van het documenten uit het werkarchief te leveren. 

[bookmark: _Toc4158001]Afhandelen van wijzigingen
· Opdrachtnemer dient wijzigingsvoorstellen af te handelen. 
· Wijzigingen dienen te zijn opgesteld conform het format in appendix – Format verzoek tot wijziging. 
· Wijzigingen van de Overeenkomst dienen minimaal te zijn gekoppeld aan de werkpakketten en de wijzigingen op de werkpakketten die het betreft.
· Wijzigingen die prijsconsequenties hebben dienen vergezeld te gaan van een begroting conform het model begroting zoals opgenomen in de Aanbieding en dient te voldoen aan de eisen die aan deze begroting in de Aanbieding zijn gesteld.

[bookmark: _Toc299705411][bookmark: _Toc4158002]Organisatiemanagement 
· Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de contactpersoon gedurende werktijden bereikbaar zijn.
· De opdrachtnemer dient voor alle werkpakketten één en dezelfde contactpersoon (projectleider) aan te stellen. 
[bookmark: _Toc4158003]Annex 1 - Werkpakketten m.b.t. het beheersen van de opdracht  
De door de Opdrachtnemer uit te voeren verplichtingen  met betrekking tot het beheersen van de opdracht staan vermeld in annex 1  – Vraagspecificatie overeenkomst adviseurs – Beheersen van de opdracht.

[bookmark: _Toc4158004]Annex 2 - Werkpakketten m.b.t. het realiseren van de opdracht
De door de Opdrachtnemer uit te voeren verplichtingen met betrekking tot het realiseren van de opdracht staan   vermeld in annex 2 – Vraagspecificatie overeenkomst adviseurs – Realiseren van de opdracht.  

37

Pagina 2 van 5
Versie:   003.1
Status:  definitief
Datum:  15-02-2017
image1.png
ProRail




