Selectieleidraad

“Nieuwbouw MF (School)Gebouwen”

Procedure: Europese Niet-openbare aanbesteding

TenderNed-kenmerk: 232474

Datum:	08-2019

Versie: 	DEF 2

Steller:	KennisCentrum Inkoop

P(eter) C. Bakker

# 0.	Inhoudsopgave

0.	Inhoudsopgave	2

1	Inleiding	5

1.1	Algemeen	5

1.2	Gebruik Selectieleidraad	5

1.3	Goedkeuringen	5

2.	Beschrijving van de opdracht	6

2.1	Doel van de aanbesteding	6

2.2	Inleiding	6

2.3	Opdrachtomschrijving	6

3	Beschrijving van de gemeente en van Gemeente Lelystad	8

3.1	Beschrijving van de gemeente Lelystad	8

3.2	Beschrijving van de organisatie van Gemeente Lelystad	8

3.3	Inkoopbeleid	8

4	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)	9

4.1	Algemeen	9

4.2 	Economisch beleid	9

4.3	Duurzaam inkopen	9

4.4	Circulair Inkopen	9

4.5	Sociaal-maatschappelijk	9

5	Aanbestedingsprocedure - Algemeen	10

5.1	Wettelijk kader	10

5.2	Gevolgde procedure	10

5.2.1	Procedure	10

5.2.2	TenderNed	10

5.3	Samenstelling Beoordelingscommissie	10

5.4	Planning	11

5.4.1	Vooraankondiging	12

5.4.2	Aankondiging van Opdracht	12

5.4.3	Publiceren Selectieleidraad	12

5.4.4	Informatiebijeenkomst	12

5.4.5	Stellen van vragen	12

5.4.6	Beantwoorden van vragen	12

5.4.7	Ontvangst aanvraag tot Deelneming	13

5.4.8	Openen Aanvraag tot Deelneming	13

5.4.9	Beoordelen Aanvraag tot Deelneming	13

5.4.10	Bekendmaken uitkomst selectiefase	13

5.4.11	Standstill-periode 1	13

5.4.12	Verificatiefase	13

5.4.13	Presentatie	13

5.4.14	 Bekendmaken uitkomst 2-de selectiefase	13

5.4.15	Stand-still periode 2	14

5.4.16	Afronden selectiefase	14

5.5	Tegemoetkoming Inschrijvingskosten	14

5.6	Taal		14

5.7	Communicatie	14

5.8	Geheimhouding	14

5.9	Uitsluiting aansprakelijkheid Gemeente Lelystad	15

5.9.1	Onjuiste informatie	15

5.9.2	Rechten	15

5.10	Terugtrekking door Gegadigde	15

5.11	Intrekking aanbestedingsprocedure door Gemeente Lelystad	15

5.11.1	Selectiefase	15

5.11.2	Gunningsfase	15

5.12	Onderaanneming	15

5.12.1	Derden	16

5.12.2	Derde(n) om aan geschiktheidseisen te voldoen	16

5.13	Combinatie	16

5.13.1	Deelname	16

5.13.2	Uitsluiting van deelname	16

5.13.3	Penvoerder	16

5.13.4	(Aanvullende) voorwaarden en eisen	16

5.13.5	Aansprakelijkheid	16

5.13.6	Wijziging samenstelling Combinatie	16

5.14	Aantal Gegadigden voor vervolg aanbestedingsprocedure	16

5.15	Selectie van Gegadigde	17

5.16	Storing TenderNed	17

5.17	Overige bepalingen	18

5.18	Klachten	18

6	Indienen van Aanvraag tot Deelneming	19

6.1	Datum en indienen van Aanvraag tot Deelneming	19

6.2	De Aanvraag tot Deelneming	19

6.3	Proces-verbaal van Opening	19

7	Uitsluitingsgronden	20

7.1	Uitsluitingsgronden	20

7.2	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	20

8	Geschiktheid	21

8.1	Formaliteiten	21

8.1.1	Volledigheid en geldigheid van de Aanvraag tot Deelneming	21

8.1.2	Eisen in TenderNed	21

8.2	Beoordelingscriteria	21

8.3	Toelichting en bewijsstukken	21

8.4	Geschiktheidseisen	22

8.4.1	Financiële en economische draagkracht	22

8.4.1.1	Financiële informatie Gegadigde	22

8.4.1.2	 Financiële informatie van Derde(n)	22

8.4.1.3 	Financiële informatie Combinatie	22

8.4.2	Verzekering	23

8.4.3	Technische bekwaamheid	23

8.4.4 	Beroepsbevoegdheid	24

8.4.4.1	Beroepsregister	24

8.4.4.2	Volmacht	24

8.5	Technische specificaties	24

8.5.1	Kwaliteitsmanagementsysteem	24

8.5.2	Werken conform wet- en regelgeving	25

8.5.3	Acceptatie Uitvoeringsvoorwaarden	25

8.5.3.1 	Duurzaam inkopen	25

8.5.3.2	Circulair inkopen	25

8.5.3.3.	Sociaal-maatschappelijk	25

8.6	Overige eisen	26

8.6.1	Acceptatie uitgangspunten Selectieleidraad	26

8.6.2	Voorlopige acceptatie concept Algemene Inkoopvoorwaarden van Gemeente Lelystad	26

8.6.3	Beschikken over Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)	26

9	Selectie-eisen	27

9.1	Aanleveren Motivatiebrief	27

9.2	Aanleveren Beroepsbekwaamheidsbrief	27

9.3	Aanleveren Duurzaamheidsverklaring	27

10	Beoordeling Selectiecriteria	29

10.1	Selectiefase 1	29

10.2	Selectiefase 2	29

11	Gunningscriterium	31

12	Opgave van bijlagen	32

12.1	Aan te leveren gelijk met Aanvraag tot Deelneming	32

12.2	Aan te leveren na verzoek van Gemeente Lelystad	32

12.3	Aan te leveren indien van toepassing	32

12.4	Overzicht van bijlagen	32

12.4.1	Door Gegadigde te hanteren formats	32

12.4.2	Door Gegadigde zelf aan te leveren bijlagen	32

12.4.3	Informatieve bijlagen (behoeven niet ingeleverd te worden)	33

# 1	Inleiding

## 1.1	Algemeen

Deze Selectieleidraad bevat de informatie die partijen nodig hebben om zich een goed beeld te kunnen vormen van de Opdracht. Daarnaast bevat deze leidraad de benodigde informatie met betrekking tot de selectie- en gunningsfase.

Deze aanbesteding wordt begeleid door het KennisCentrum Inkoop (KCI) van Gemeente Lelystad.

De leidraad bestaat uit 12 hoofdstukken, te weten:

- Hoofdstuk 1: 	Inleiding;

- Hoofdstuk 2: 	Beschrijving van de opdracht;

- Hoofdstuk 3: 	Beschrijving van de gemeente en Gemeente Lelystad;

- Hoofdstuk 4: 	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO);

- Hoofdstuk 5: 	Aanbestedingsprocedure - Algemeen;

- Hoofdstuk 6: 	Indienen van de Aanvraag tot Deelneming;

- Hoofdstuk 7:	Uitsluitingsgronden;

- Hoofdstuk 8: 	Geschiktheid;

- Hoofdstuk 9:	Selectie-eisen;

- Hoofdstuk 10:	Beoordeling Selectiecriteria;

- Hoofdstuk 11: 	Gunningscriterium;

- Hoofdstuk 12: 	Opgave van bijlagen;

## 1.2	Gebruik Selectieleidraad

Gemeente Lelystad heeft deze leidraad opgesteld om marktpartijen te informeren over de procedure die zal worden gevolgd om uiteindelijk te komen tot de gunning van een overeenkomst met een marktpartij die de uitvoering van de Opdracht op zich zal nemen.

In deze leidraad is de selectieprocedure uitgewerkt en in deze fase worden Deelnemers verzocht de vragen te beantwoorden en de eventueel bijbehorende verklaringen en informatie toe te voegen. Dit kan door het invullen van de verklaringen volgens de in TenderNed neergelegde modellen en het toevoegen van de eventueel gevraagde bewijsstukken.

## 1.3	Goedkeuringen

Gemeente Lelystad handelt gedurende de gehele aanbestedingsprocedure onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door het management van Gemeente Lelystad. Onder management kan worden verstaan Directie, College of Raad.

Voordat een opdracht definitief kan worden gegund, moet aan de volgende vijf voorwaarden zijn voldaan:

- instemming uitkomst door management: het betreffende management moet instemmen met de uitkomsten van de gunningsfase;

- instemming Overeenkomst door management: het betreffende management moet instemmen met de Overeenkomst tussen Gemeente Lelystad en Opdrachtnemer;

- geen bezwaar: er bestaan geen nog lopende bezwaarprocedures;

- overeenstemming: er is overeenstemming bereikt tussen Gemeente Lelystad en Opdrachtnemer over operationele, contractuele en financiële aspecten betreffende (de uitvoering van) de Opdracht;

- bewijsstukken: alle gevraagde bewijsstukken zijn correct en tijdig ingeleverd.

# 2.	Beschrijving van de opdracht

## 2.1	Doel van de aanbesteding

Het doel van de aanbesteding is het selecteren van een partij, dan wel een ontwerpteam, waarmee Gemeente Lelystad samen de uitvoering van de opdracht kan realiseren. De aanbesteding is voor 2 percelen, zijnde 2 afzonderlijke scholen met aangrenzende functies.

Perceel 1 zal als eerste in behandeling worden genomen, daarna perceel 2.

Gegadigde dient duidelijk aan te geven voor welk perceel (perceel 1 en/of perceel 2) wordt ingeschreven.

## 2.2	Inleiding

In gemeente Lelystad zijn veel scholen voor het primair onderwijs een jaar of 40 oud. Bovendien verandert de samenstelling van de bevolking, waardoor er een verschuiving optreedt in het aantal leerlingen per stadsdeel.

Dit heeft er toe geleid dat Gemeente Lelystad in samenspraak met de schoolbesturen een plan heeft opgesteld voor de vervanging van een aantal scholen door nieuwbouw.

Het eerste project (perceel 1) is de vervanging van een kinderopvang en 2 scholen (nu in 3 gebouwen) door een multifunctioneel gebouw met 1 Integraal Kind Centrum (IKC), een kantoor voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Wijkteam, een kerk en ruimtes voor Welzijn. Tenslotte zal ook een gymzaal deel uit maken van het gebouw. Het gebouw zal moeten voldoen aan een veelheid van eisen, zoals:

- duurzaam gebouwd;

- minimaal energieneutraal;

- gasloos;

- onderhoudsarm en vriendelijk voor de exploitatie;

- Ambitieniveau: cradle-to-cradle en circulair waar mogelijk;

- ambitieniveau: frisse scholen klasse B.

Tenslotte zal het een aansprekend bouwwerk moeten worden op een centrale plek in de wijk met de kernbegrippen Groen en Onderscheidend.

Het tweede project (perceel 2) zal bestaan uit een gebouw ter vervanging van 2 schoolgebouwen en omvat een school voor het primair onderwijs, een kinderopvang (samen een IKC) en een grote speelzaal. De uitdaging bij dit gebouw zal de locatie zijn, maar voor het overige worden dezelfde eisen gesteld als bij perceel 1.

De omvang van perceel 1 zal ongeveer 4.000m² bedragen over 2 – 3 verdiepingen en perceel 2 zal kleiner uitvallen met circa 2.000m².

## 2.3	Opdrachtomschrijving

De opdracht aan een ontwerpteam zal bestaan uit het uitwerken van al deze elementen tot een DO met bestek, waarmee verder kan worden gewerkt om te komen tot een bouwopdracht.

De vertaling van het onderwijsconcept van de school zal in nauwe samenspraak met het schoolbestuur dienen te gebeuren, waarbij deel van de opdracht is om de onderwijsvisie zelf te vertalen tot een Programma (van Eisen) en vervolgens tot een ontwerp.

Het DO zal inzicht moeten geven in het te verwachten energiegebruik, akoestische prestaties en de te verwachten onderhoudskosten. Ook dient er een kostencalculatie voor de bouwkosten te worden gemaakt.

De directievoering zal naar verwachting aan het ontwerpteam worden opgedragen.

Het totale traject, van ontwerp tot en met oplevering, zal moeten passen binnen de financiële kaders van Gemeente Lelystad die gebaseerd zijn op de normen die bij het Rijk worden gehanteerd voor nieuwbouw van scholen voor het primair Onderwijs.

De te ontwikkelen plannen dienen te passen binnen de ruimtelijke kaders zoals deze gesteld zijn binnen het bestemmingsplan voor beide locaties.

De architect dient een actieve rol te vervullen in de gesprekken met de verschillende gebruikers om samen met de gebruikers tot een Programma van Eisen (PvE) te komen en deze ook te vertalen tot het ontwerp. Tevens dient de architect bij te dragen aan een goede vertaling en communicatie richting omwonenden.

# 3	Beschrijving van de gemeente en van Gemeente Lelystad

## 3.1	Beschrijving van de gemeente Lelystad

Lelystad, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Flevoland, is gesticht in 1967 en werd in 1980 een gemeente. Per december 2018 telde de stad 2017 77.925 inwoners (bron: Gemeente Lelystad). Lelystad is vernoemd naar Dr. Ir. C. Lely, oud-minister van Waterstaat. Samen met de gemeente Dronten vormt Lelystad de polder Oostelijk Flevoland. Deze polder maakt deel uit van de Zuiderzeewerken, viel droog in 1957 en ligt 4,80 meter onder de zeespiegel. Lelystad is met een totale oppervlakte van circa 765 km² de grootste gemeente van Nederland. Hiervan is echter maar 234 km² land, de rest is hoofdzakelijk water, IJsselmeer en Markermeer.

Gemeente Lelystad ligt op het grootste kunstmatige eiland ter wereld, ‘de Flevopolder’ en heeft met zijn centrale ligging ten opzichte van het westen, midden en noorden van Nederland een top uitgangspunt binnen logistiek Nederland en ver daarbuiten. Gemeente Lelystad heeft een keur aan verbindingen waar menig stad en streek jaloers op zal zijn: waterwegen, snelwegen, spoorwegen en een luchthaven. Met de Oostvaardersplassen heeft gemeente Lelystad ook nog eens één van de grootste natuurgebieden van Nederland binnen de gemeentelijke grenzen. Samen met een kustlijn, jachthavens, stranden van vele kilometerslang en Bataviastad als enorme trekkers voor toerisme.

Deze unique selling points van Lelystad zijn niet alleen uitermate interessant en aantrekkelijk voor ondernemers, toeristen en bezoekers, het zijn ook zeer prettige ingrediënten voor de inwoners van Lelystad. Het zijn al deze ingrediënten die het leven in deze stad zo aangenaam maken.

Nadere informatie over de gemeente Lelystad is te vinden op de website van Gemeente Lelystad: https://www.lelystad.nl/Inwoner.

## 3.2	Beschrijving van de organisatie van Gemeente Lelystad

Nadere informatie over onder andere de gemeentelijke organisatie, taken en werkzaamheden van de Gemeente Lelystad is te vinden op de website van Gemeente Lelystad: https://www.lelystad.nl/stadenbestuur.

## 3.3	Inkoopbeleid

Gemeente Lelystad heeft een aantal doelstellingen. Zo willen we in 2025 energieneutraal zijn en willen we een stad zijn waarin iedereen mee kan en blijven doen. Maar ook dat de stad als geheel mee kan blijven doen. Dat vraagt om een goede zorg voor die burger die het nodig heeft: proberen bij zoveel mogelijke mensen de achterstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en het ondersteunen en faciliteren van burgerparticipatie. Dit betekent ook dat inwoners, bedrijven en instanties van ons mogen verwachten dat Gemeente Lelystad waar voor hun geld levert als het gaat om dienstverlening en effectieve en efficiënte uitvoering van haar taken.

Door meer partnership en minder rechttoe-rechtaan inkopen proberen wij opdrachtnemers, meer dan voorheen, ook te betrekken bij onze maatschappelijke rol. Op die manier ontstaat er een samenwerkingsverband die voor alle partijen (Opdrachtnemer – Opdrachtgever – Burger) een win/win situatie oplevert.

In het Inkoopbeleid proberen we, vanuit inkoop, opdrachtnemers te inspireren om hun steentje bij te dragen aan het realiseren van onze doelstellingen.

Het huidige inkoopbeleid is te vinden op de website van Gemeente Lelystad: https://www.lelystad.nl/Aanbestedingen/Aanbestedingen%20overig/Inkoopbeleid%202018%20folder.pdf

# 4	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

## 4.1	Algemeen

Gemeente Lelystad heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. In de bijlage MVO worden een aantal specifieke aspecten, zoals onderstaand beschreven, verder toegelicht.

## 4.2 	Economisch beleid

Het is de bedoeling het gemeentelijk economisch beleid daar waar mogelijk, in te bedden in het gemeentelijk inkoopbeleid.

## 4.3	Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap waarbij People, Planet en Profit met elkaar in balans zijn. Gemeente Lelystad heeft op donderdag 8 december, samen met vertegenwoordigers van allerlei overheidsorganisaties, op uitnodiging van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, haar handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

## 4.4	Circulair Inkopen

In de circulaire economie bestaat afval niet. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur veelal worden vernietigd.

## 4.5	Sociaal-maatschappelijk

Gemeente Lelystad wil in het kader van het gemeentelijk sociaal-maatschappelijk beleid zoveel mogelijk mensen in de gemeente aan het werk hebben en houden. Het is daarom dat Gemeente Lelystad zich tot doel heeft gesteld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om die afstand te verkleinen.

# 5	Aanbestedingsprocedure - Algemeen

Dit hoofdstuk bevat algemene aspecten die van toepassing zijn op de aanbestedingsprocedure.

## 5.1	Wettelijk kader

Als overheidsorganisatie is Gemeente Lelystad gehouden tot naleving van de Europese aanbestedingsprocedure wanneer de contractwaarde van de te verstrekken opdracht boven een bepaalde drempelwaarde uitkomt. De nu voorliggende aanbesteding komt boven de gestelde drempel uit en wordt daarom zowel op TenderNed (Nationaal) als TED (Europees) gepubliceerd.

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

## 5.2	Gevolgde procedure

### 5.2.1	Procedure

Gemeente Lelystad heeft gekozen voor de aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. Deze procedure valt uiteen in twee delen, te weten:

-	selectiefase: fase om te komen tot een selectie van Gegadigden;

-	gunningsfase: fase om te komen tot de - eventuele - gunning van de Opdracht.

Dit document beschrijft de eerste fase van de procedure, de selectie van Gegadigden. Gemeente Lelystad streeft ernaar per perceel aan maximaal het in hoofdstuk 5.14 (Aantal Gegadigden voor vervolg aanbestedingsprocedure) neergelegde aantal Gegadigden een uitnodiging voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure te sturen. Een uitgebreide beschrijving van de procedure is neergelegd in hoofdstuk 5.14 (Aantal Gegadigden voor vervolg aanbestedingsprocedure).

Het inschrijven op en participeren in deze aanbesteding impliceert dat Gegadigde akkoord gaat met deze handelswijze.

### 5.2.2	TenderNed

Gemeente Lelystad voert deze aanbesteding volledig digitaal uit via TenderNed.

Volledig digitaal aanbesteden via TenderNed betekent dat u uw bedrijfsgegevens, bewijsstukken en Aanvraag tot Deelneming online indient. Een voordeel hierbij is dat u met TenderNed deze gegevens zelf in een online bedrijfsdossier beheert. De gegevens kunt u bij elke volgende aanbesteding opnieuw gebruiken. U hoeft alle informatie slechts één keer te uploaden.

U vindt op de website van TenderNed (www.tenderned.nl) alle informatie en een toolkit dat Gegadigde ondersteunt bij het werken met TenderNed. Op deze website staat tevens het document ‘Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed’. Hierin staat beschreven welke stappen Gegadigde moet doorlopen om via TenderNed digitaal op een aanbesteding in te schrijven.

## 5.3	Samenstelling Beoordelingscommissie

De Beoordelingscommissie, die zich bezighoudt met de beoordeling en analyse van de verschillende Aanvragen tot Deelneming bestaat, naast een vertegenwoordiger van het KennisCentrum Inkoop (KCI), uit vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen/disciplines/organisaties:

Perceel 1:

-	2 x GBB (Gebouwenbeheer)

-	1 x Stedenbouwkundige

-	1 x Beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting

-	1 x Vertegenwoordiger GO! Kinderopvang

-	2 x Vertegenwoordiger SCPO (Stichting Christelijk Primair  Onderwijs) (Perceel 1)

Perceel 2:

-	2 x GBB (Gebouwenbeheer)

-	1 x Stedenbouwkundige

-	1 x Beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting

-	1 x Vertegenwoordiger GO! Kinderopvang

-	2 x Vertegenwoordiger Stichting SchOOl (Perceel 2)

Het KCI zal wel een financiële maar geen inhoudelijke beoordeling uitvoeren.

## 5.4	Planning

De aanbestedingsprocedure verloopt in grote lijnen zoals in deze hoofdplanning aangegeven. De hoofdplanning van deze aanbesteding heeft Gemeente Lelystad als volgt vastgesteld:

| Activiteit | Datum en tijdstip |
| --- | --- |
| Aankondiging: |  |
| - Vooraankondiging | 18-07-2019 |
| - Aankondiging van Opdracht | 25-07-2019 |
| Selectiefase: |  |
| - Publiceren Selectieleidraad | 25-07-2019-2019 |
| - Informatiebijenkomst | 05-09-2019 van 09:30 tot 11:00 uur |
| - Stellen van vragen | tot uiterlijk 09-09-2019 17:00 uur |
| - Beantwoorden van vragen | 13-09-2019 |
| - Ontvangst Aanvraag tot Deelneming | uiterlijk 23-09-2019, 12:00 uur |
| - Openen Aanvraag tot Deelneming | 23-09-2019 vanaf 12:30 uur |
| - Beoordelen Aanvraag tot Deelneming | 23-09-2019 tot en met 27-09-2019 |
| - Bekendmaken uitkomst selectiefase | 30-09-2019 |
| - Standstill-periode 1 | 30-09-2019 tot en met 04-10-2019, 17:00 uur |
| - Verificatiefase | 30-09-2019 tot en met 04-10-2019, 17:00 uur |
| Perceel 1: |  |
| - Presentatie Perceel 1 | 08-10-2019 |
| - Bekendmaken uitkomst 2de selectiefase | 14-10-2019 |
| - Standstill-periode 2 | 14-10-2019 tot en met 18-10-2019 |
| - Afronden selectiefase | 19-10-2019 |
| Perceel 2: |  |
| 13.a Presentatie Perceel 1 | 16-10-2019 |
| 14.a Bekendmaken uitkomst 2de selectiefase | 21-10-2019 |
| 15.a Standstill-periode 2 | 21-10-2019 tot en met 25-10-2019 |
| 16.a Afronden selectiefase | 26-10-2019 |
| Gunningsfase: | Wordt vastgesteld in de Biedingsleidraad |
| Publiceren Biedingsleidraad |  |
| Informatiebijeenkomst |  |
| Stellen van vragen |  |
| Beantwoorden van vragen |  |
| Ontvangst Inschrijving |  |
| Openen Inschrijving |  |
| Beoordelen Inschrijving |  |
| Presentatie |  |
| Voorlopige gunning |  |
| Standstill-periode |  |
| Verificatiefase |  |
| Definitieve gunning |  |
| Ondertekenen Overeenkomst |  |
| Aankondiging van Gegunde Opdracht |  |
| Start uitvoering Opdracht |  |

Na afronding van elke fase wordt Gegadigde over de hoofdplanning en detailplanning voor de komende periode geïnformeerd. Aan de genoemde data en indicaties daarvan kunnen geen rechten ontleend worden. De planning zoals in deze leidraad neergelegd is leidend bij deze aanbesteding.

### 5.4.1	Vooraankondiging

Er is een Vooraankondiging gepubliceerd. Deze was niet bedoeld om de doorlooptijd van het aanbestedingstraject te verkorten maar om de markt vroegtijdig te informeren over de lopende aanbesteding. Bij de Vooraankondiging zijn geen relevante documenten beschikbaar gesteld.

### 5.4.2	Aankondiging van Opdracht

Er is een Aankondiging van Opdracht gepubliceerd. Met de aankondiging wordt aangegeven dat Gemeente Lelystad een opdracht gaat plaatsen en worden marktpartijen uitgenodigd mee te doen aan de procedure. Met deze publicatie is de aanbesteding formeel gestart.

### 5.4.3	Publiceren Selectieleidraad

Eerst na publicatie van de Aankondiging van Opdracht kunnen geïnteresseerden deze leidraad downloaden via www.tenderned.nl. Het TenderNed-kenmerk is vermeld op het voorblad van deze leidraad.

### 5.4.4	Informatiebijeenkomst

Wanneer Gegadigden dat aangeven bestaat de mogelijkheid tot het organiseren van een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen door Gegadigden mondeling inhoudelijke vragen over de lopende aanbesteding worden gesteld die, zo mogelijk, tijdens de bijeenkomst door Gemeente Lelystad worden beantwoord. Een schriftelijke verslaglegging van alle vragen en gegeven antwoorden wordt door Gemeente Lelystad op TenderNed gepubliceerd. Na afloop van de informatiebijeenkomst bestaat de mogelijkheid tot het doen van een schouw.

De informatiebijeenkomst wordt alleen georganiseerd wanneer minimaal twee Gegadigden kenbaar hebben gemaakt zo'n bijeenkomst op prijs te stellen. Gegadigde kan dit uiterlijk tot 2 dagen voor de datum zoals neergelegd in hoofdstuk 5.4 (Planning), digitaal via TenderNed (optie “Verstuur een bericht over deze aanbesteding naar Gemeente Lelystad”) kenbaar maken. Als deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd wordt een uitnodiging met opgave van locatie via TenderNed gepubliceerd.

### 5.4.5	Stellen van vragen

Vragen over de inhoud of naar aanleiding van de leidraad kunnen tot de in hoofdstuk 5.4 (Planning) genoemde datum uitsluitend digitaal, via de optie “Verstuur een bericht over deze aanbesteding naar Gemeente Lelystad”, in TenderNed worden ingediend. Op deze manier kan worden gewaarborgd dat alle Gegadigden over dezelfde informatie beschikken en blijven beschikken. Voor het stellen van vragen dient gebruik te worden gemaakt van het format zoals in bijlage ‘Vragen aanbesteding’ neergelegd. De vragen dienen onder de volgende voorwaarden te worden gesteld:

- Gegadigden die van oordeel zijn dat bepaalde informatie, vanwege het bedrijfsgevoelige karakter ervan, niet geschikt is voor verspreiding, dienen dit bij hun vraag aan te geven;

- Alle vragen en antwoorden tezamen vormen de Nota's van Inlichtingen;

- De uiterste termijn voor het stellen van vragen staat vermeld in de planning;

- De verstrekte antwoorden en toelichtingen maken integraal deel uit van de aanbestedingstukken.

Vragen die op een andere manier worden gesteld dan hierboven uiteengezet en/of na de in hoofdstuk 5.4 (Planning) genoemde datum door Gemeente Lelystad worden ontvangen, behoeven door Gemeente Lelystad niet in behandeling te worden genomen.

### 5.4.6	Beantwoorden van vragen

Teneinde te waarborgen dat iedereen over dezelfde informatie beschikt en blijft beschikken, worden alle gestelde vragen, met de door Gemeente Lelystad verstrekte antwoorden, geanonimiseerd via TenderNed gepubliceerd.

Op de in de hoofdstuk 5.4 (Planning) neergelegde datum zullen alle vragen zijn beantwoord.

Gemeente Lelystad streeft er naar op een zo kort mogelijke termijn  de gestelde vragen te beantwoorden.

### 5.4.7	Ontvangst aanvraag tot Deelneming

De Aanvraag tot Deelneming dient uiterlijk op de in hoofdstuk 5.4 (Planning) genoemde datum en tijdstip digitaal via TenderNed aangeleverd te zijn. In hoofdstuk 6 (Indienen van Aanvraag tot Deelneming) wordt deze procedure beschreven.

Een Aanvraag tot Deelneming die niet conform de voorwaarden wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

Gegadigde is zelf verantwoordelijk voor een juiste plaatsing van alle relevante documenten in de kluis van TenderNed.

### 5.4.8	Openen Aanvraag tot Deelneming

Op de in hoofdstuk 5.4 (Planning) genoemde datum en tijdstip worden de ontvangen Aanvraag tot Deelneming geopend. Om te kunnen waarborgen dat alle geanonimiseerde stukken ook anoniem bij de Beoordelingscommissie terechtkomen hebben alle leden, met uitzondering van medewerkers van het KCI, vanaf het moment van openen van de Aanvraag tot Deelneming in TenderNed geen toegang meer tot de aanbestedingsstukken.

Van de ontvangst van de Aanvraag tot Deelneming wordt een Proces-verbaal van Opening opgemaakt, waaruit blijkt namens welke onderneming of combinatie van ondernemingen de Aanvraag tot Deelneming is ingediend.

### 5.4.9	Beoordelen Aanvraag tot Deelneming

Het niet aanwezig zijn of het niet of niet volledig of correct ingevuld zijn van een gevraagd document kan worden beschouwd als een kennelijke omissie. Betreffende Gegadigde dient de geconstateerde kennelijke omissie(s) binnen 24 uren te herstellen. Een kennelijke omissie die niet wordt hersteld leidt tot uitsluiting van het aanbestedingstraject.

Het Proces-verbaal van Opening wordt daarna via TenderNed aan Gegadigde beschikbaar gesteld.

Na de neergelegde hersteltermijn worden de verschillende ontvangen Aanvragen tot Deelneming, die voldoen aan de gestelde eisen, inhoudelijk beoordeeld en geanalyseerd en wordt er een overzicht gemaakt van de positie van Gegadigde ten opzichte van andere Gegadigden.

### 5.4.10	Bekendmaken uitkomst selectiefase

Via TenderNed zal de voorlopige uitkomst bekend worden gemaakt aan Gegadigde met daarin opgenomen een geanonimiseerd overzicht van de beoordeling. In dit overzicht wordt de positie van Gegadigde ten opzichte van de overige Gegadigden inzichtelijk gemaakt.

### 5.4.11	Standstill-periode 1

Tijdens deze periode kan Gegadigde bij Gemeente Lelystad vragen stellen over en bezwaar maken tegen de uitkomst van de selectiefase. In hoofdstuk 5.15 (Selectie van Gegadigde) is de procedure neergelegd.

### 5.4.12	Verificatiefase

De geselecteerde Gegadigden voor de 2de selectiefase dienen binnen deze periode de gevraagde bewijsstukken aan te leveren. Het niet of niet tijdig aanleveren van de gevraagde bewijsstukken leidt tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

### 5.4.13	Presentatie

Geselecteerde Gegadigden krijgen de mogelijkheid om in een presentatie hun visie op de opdracht toe te lichten. Gegadigde dient met de in hoofdstuk 5.4 (Planning) neergelegde datum rekening te houden. Op grond van deze presentaties zullen er 2 partijen worden geselecteerd voor de gunningsfase.

### 5.4.14	 Bekendmaken uitkomst 2-de selectiefase

Via TenderNed zal de voorlopige uitkomst bekend worden gemaakt aan Gegadigde. Na deze publicatie start wederom een “stand-still-periode”.

Een geanonimiseerd overzicht van de beoordeling kan op verzoek worden toegezonden. In dit overzicht wordt de positie van Gegadigde ten opzichte van de overige Gegadigden inzichtelijk gemaakt.

### 5.4.15	Stand-still periode 2

Tijdens deze stand still-periode kan Gegadigde bij Gemeente Lelystad vragen stellen over en bezwaar maken tegen de uitkomst van de 2-de selectiefase.

### 5.4.16	Afronden selectiefase

Eerst nadat er door partijen binnen de gestelde termijn geen gegronde klachten zijn ingediend bij Gemeente Lelystad en alle gevraagde stukken tijdig en correcte zijn ingediend,  zal de selectie definitief zijn en zal de selectiefase zijn afgerond.

## 5.5	Tegemoetkoming Inschrijvingskosten

Gegadigde ontvangt geen Tegemoetkoming Inschrijvingskosten voor het voorbereiden en indienen van een Aanvraag tot Deelneming.

## 5.6	Taal

De voertaal tijdens de aanbestedingsprocedure is Nederlands. Alle documenten, zowel afkomstig van Gemeente Lelystad als afkomstig van Gegadigde, zijn in het Nederlands gesteld, tenzij anders overeengekomen.

## 5.7	Communicatie

Alle communicatie met betrekking tot de inhoud van deze aanbesteding verloopt, tenzij anders neergelegd, via de optie “Verstuur een bericht over deze aanbesteding naar Gemeente Lelystad” in TenderNed.

Het is niet toegestaan functionarissen van Gemeente Lelystad rechtstreeks of indirect te benaderen over deze aanbesteding. Het niet-nakomen van deze bepaling kan leiden tot uitsluiting van het verdere traject.

## 5.8	Geheimhouding

Gegadigde dient nadrukkelijk geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie die in het kader van deze aanbesteding wordt verstrekt. Alle gegevens, die in het kader van deze aanbesteding ter beschikking zijn en worden gesteld, mag Gegadigde alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze aan Gegadigde zijn verstrekt. Vanzelfsprekend blijft deze geheimhouding gelden, ook indien uit de Aanvraag tot Deelneming geen selectie van Gegadigde voortvloeit.

Gemeente Lelystad zal alle, in het kader van deze aanbesteding, ontvangen informatie van Gegadigde vertrouwelijk behandelen en alleen onder de aandacht van de leden van de Beoordelingscommissie, zoals neergelegd in hoofdstuk 5.3 (Samenstelling Beoordelingscommissie), brengen, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

In voorkomend geval heeft het management van Gemeente Lelystad, op eigen verzoek, toegang tot de ontvangen informatie van Gegadigde.

## 5.9	Uitsluiting aansprakelijkheid Gemeente Lelystad

### 5.9.1	Onjuiste informatie

Gemeente Lelystad heeft de Aanbestedingsstukken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele onduidelijkheden, dubbelzinnigheden, tegenstrijdigheden en dergelijke. Gemeente Lelystad verzoekt Gegadigde uitdrukkelijk om eventuele onduidelijkheden, dubbelzinnigheden, tegenstrijdigheden en dergelijke te melden via TenderNed. Van geval tot geval zal worden beoordeeld wat de gevolgen zijn van de onvolledige of onjuiste informatie en of en zo ja, op welke wijze die gevolgen opgeheven kunnen worden.

In voorkomend geval zullen alle Gegadigden schriftelijk worden geïnformeerd.

Indien naderhand blijkt dat de Aanbestedingsstukken tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevatten en deze niet door Gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van Gegadigde. In alle gevallen van onduidelijkheid prevaleren deze Aanbestedingsstukken.

### 5.9.2	Rechten

Gegadigde, alsmede haar adviseurs of vertegenwoordigers, kunnen geen enkel recht ontlenen aan mondelinge uitspraken, toezeggingen en suggesties met betrekking tot de Opdracht, die zijn verstrekt door medewerkers of adviseurs van Gemeente Lelystad.

## 5.10	Terugtrekking door Gegadigde

Een Gegadigde die een Aanvraag tot Deelneming heeft ingediend kan zich terugtrekken uit de aanbestedingsprocedure.

## 5.11	Intrekking aanbestedingsprocedure door Gemeente Lelystad

### 5.11.1	Selectiefase

Gemeente Lelystad behoudt zich het recht voor om te allen tijde (delen van) de aanbestedingsprocedure éénzijdig, om haar moverende (waaronder budgettaire) redenen, in te trekken of anderszins de aanbestedingsprocedure (tussentijds) stop te zetten dan wel op te schorten.

Gegadigde heeft in die gevallen geen recht op vergoeding van eventueel gemaakte kosten en/of geleden schade, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

### 5.11.2	Gunningsfase

Na de gunning is Gemeente Lelystad niet gehouden tot het verstrekken van een (totaal)opdracht zolang dit niet leidt tot een wezenlijke wijziging van de opdracht.

Inschrijver heeft in die gevallen geen recht op vergoeding van eventueel gemaakte kosten en/of geleden schade, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Een concreet verstrekte opdracht kan niet éénzijdig en zonder vergoeding van de in redelijkheid werkelijk gemaakte kosten worden ingetrokken.

## 5.12	Onderaanneming

Bij onderaanneming is en blijft Gegadigde zowel schuld- als risicoaansprakelijk.

Met betrekking tot onderaanneming gelden tevens de navolgende bepalingen.

### 5.12.1	Derden

Gegadigde - Combinatie dan wel zelfstandige ondernemingen - kan een deel van de Opdracht laten uitvoeren door een of meer Derden.

### 5.12.2	Derde(n) om aan geschiktheidseisen te voldoen

In geval er sprake is van een Gegadigde die voor de uit te voeren opdracht Derde(n) wil inschakelen om aan de geschiktheidseisen te voldoen verklaart Gegadigde in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument welke Derde(n) voor welk opdrachtonderdeel zal worden betrokken. In voorkomend geval dient deze Derde een eigen Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen en aan te leveren.

## 5.13	Combinatie

Met betrekking tot Combinaties gelden de navolgende bepalingen.

### 5.13.1	Deelname

Combinaties van ondernemingen mogen inschrijven op deze aanbesteding. Combinaties kunnen zowel bestaan uit ondernemingen die tot dezelfde groep of groepsmaatschappij behoren, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, als uit ondernemingen die geen enkele juridische relatie hebben, als uit combinaties daarvan. Combinanten dienen afzonderlijk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen.

### 5.13.2	Uitsluiting van deelname

Van een concern mogen slechts meerdere ondernemingen zich inschrijven als Gegadigde (zelfstandig, in combinatie, of als Derde), indien zij - op verzoek van Gemeente Lelystad - kunnen aantonen dat zij ieder de Aanvraag tot Deelneming onafhankelijk van de andere Gegadigden (waaronder Gegadigden die deel uitmaken van hetzelfde concern) hebben opgesteld en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben genomen. Kan dit niet door één van de betreffende Gegadigden worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het betreffende concern behorende Gegadigden.

### 5.13.3	Penvoerder

Bij de Aanvraag tot Deelneming moet vermeld worden wie als penvoerder namens de Combinatie optreedt. Bedoelde schriftelijke verklaring is opgenomen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

### 5.13.4	(Aanvullende) voorwaarden en eisen

Een Combinatie moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in hoofdstuk 8 (Geschiktheid).

Aan Combinaties worden geen aanvullende of bijzondere gunningeisen gesteld.

### 5.13.5	Aansprakelijkheid

De deelnemers in een Combinatie verklaren zich door het indienen van een Aanvraag tot Deelneming hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en correcte nakoming van alle verbintenissen jegens Gemeente Lelystad, voortvloeiend uit of samenhangend met de Opdracht.

### 5.13.6	Wijziging samenstelling Combinatie

Wijzigingen in de samenstelling van de Combinatie, ná inlevering van de Aanvraag tot Deelneming, zijn niet toegestaan.

## 5.14	Aantal Gegadigden voor vervolg aanbestedingsprocedure

Gemeente Lelystad zal maximaal 6 Gegadigden uitnodigen voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure.

Dit aantal hangt samen met het vereiste dat volgt uit de Europese aanbestedingswetgeving dat er sprake moet zijn van een daadwerkelijke concurrentie.

Indien er meer dan 6 Gegadigden zijn op wie de uitsluitingsgronden uit hoofdstuk 7 (Uitsluitingsgronden) niet van toepassing zijn, die voldoen aan de geschiktheidseisen uit hoofdstuk 8 (Geschiktheid) en voldoen aan de selectiecriteria uit hoofdstuk 9 (Selectie-eisen) zullen de Gegadigden, die uitgenodigd worden voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure, worden geselecteerd door middel van een beoordeling van de kwalitatieve criteria Motivatie, Beroepsbekwaamheid en Duurzaamheid, zoals neergelegd in hoofdstuk 10 (Beoordeling Selectiecriteria).

Indien er, op grond van deze kwalitatieve selectiecriteria, nog steeds meer dan bedoeld aantal Gegadigden in aanmerking komen (door een gelijke eindscore) zal die Gegadigde die op het belangrijkste criterium het hoogst heeft gescoord voor de vervolgprocedure worden uitgenodigd. Mocht dit nog geen uitsluitsel geven dan zal die Gegadigde die op het op één na belangrijkste criterium het hoogst heeft gescoord voor de vervolgprocedure worden uitgenodigd. Mocht dit nog geen uitsluitsel geven dan zal selectie plaatsvinden door middel van loting. Deze loting zal openbaar plaatsvinden door een door Gemeente Lelystad aan te wijzen notaris.

Indien er minder dan 3 geschikte Gegadigden zijn (overgebleven), zal Gemeente Lelystad die Gegadigden uitnodigen voor het vervolg van de aanbesteding middels een gewijzigde procedure. De huidige aanbestedingsprocedure zal worden gestopt en met de overgebleven Gegadigden zal er een ‘Procedure van gunning door onderhandelingen na voorafgaande mededeling van een Aankondiging’ worden opgestart, waarbij er geen nieuwe Gegadigden zullen worden toegelaten.

De maximaal 6 geselecteerde Gegadigden zullen in de gelegenheid worden gesteld een presentatie te verzorgen. Op grond van deze presentatie zullen er maximaal 2 partijen worden uitgenodigd voor de gunningsfase.

## 5.15	Selectie van Gegadigde

Indien een Gegadigde bezwaar heeft tegen de terzijdelegging of afwijzing van zijn Aanvraag tot Deelneming of tegen de uitkomst van de selectiefase, dan dient hij dat binnen de in hoofdstuk 5.4 (Planning) neergelegde termijn, beargumenteerd kenbaar te maken op de in hoofdstuk 5.7 (Communicatie) neergelegde wijze.

Indien niet binnen deze termijn bezwaar is ingediend, zal Gemeente Lelystad overgaan tot de gunningsfase en heeft Gegadigde het recht verwerkt om op te komen tegen de betreffende beslissing van Gemeente Lelystad.

## 5.16	Storing TenderNed

Wanneer door een technische storing bij TenderNed Gegadigde niet in staat is geweest om de Aanvraag tot Deelneming voor de aanbesteding digitaal in te dienen wordt  (na afloop van de storing) de   
tijdstip voor de ontvangst van de Aanvraag tot Deelneming verruimd.

Als de kluis eenmaal door Gemeente Lelystad is geopend, dan kan hij niet opnieuw worden opengesteld voor Gegadigde.

In voorkomend geval zal TenderNed een actie uitvoeren in het systeem die het mogelijk maakt om de termijn voor uiterlijke ontvangst van de Aanvraag tot Deelneming aan te passen.

Zonder tegenbericht wordt door Gemeente Lelystad een minimale termijn van 24 uren aangehouden. Door de actie vanuit TenderNed worden zowel  als Gemeente Lelystad direct automatisch geïnformeerd door middel van een TenderNed-bericht.

In dit bericht wordt aangegeven dat er een storing was en dat Gemeente Lelystad door TenderNed in staat wordt gesteld de indieningstermijn te verruimen. Vanaf het moment dat Gegadigde dat bericht ontvangt, zal de termijn ook daadwerkelijk worden aangepast.

Een technische storing in TenderNed valt buiten de verantwoordelijkheid van Gegadigde en Gemeente Lelystad. Door het verlengen van de digitale sluitingstermijn blijft het 'level playing field' voor alle betrokkenen hetzelfde.

Er kan en mag op geen enkele andere wijze een Aanvraag tot Deelneming worden ingediend, tenzij schriftelijk door Gemeente Lelystad aangegeven.

## 5.17	Overige bepalingen

Met betrekking tot deze aanbesteding gelden nog de volgende bepalingen:

- Gemeente Lelystad behoudt zich het recht voor om, wanneer zij daartoe aanleiding ziet, een Bibob-onderzoek uit te (laten) voeren en/of een Bibob-advies aan te vragen;

- het niet voldoen aan bepalingen uit de Aanbestedingsstukken (inclusief bijbehorende documenten en Nota van Inlichtingen) heeft onherroepelijke uitsluiting tot gevolg;

- het niet voldoen aan een in de Aanbestedingsstukken (inclusief bijbehorende documenten en Nota van Inlichtingen) neergelegde eis leidt tot uitsluiting van het aanbestedingstraject;

- het door Gegadigde ingaan op deze Aanbestedingsstukken (inclusief bijbehorende documenten en Nota van Inlichtingen) houdt in dat onvoorwaardelijk met de bepalingen van deze aanbestedingsprocedure wordt ingestemd;

- Gegadigde gaat ermee akkoord dat Gemeente Lelystad een onderneming bij een volgende aanbesteding kan uitsluiten van deelname op grond van het criterium ernstige fout bij de beroepsuitoefening als Gemeente Lelystad aannemelijk kan maken dat de onderneming gedurende de contractperiode onrechtmatig heeft gehandeld. Dat kan zijn het niet nakomen van contractuele verplichtingen;

- Gemeente Lelystad behoudt zich het recht voor om in geval van contractuele problemen die ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben, met de partij waarmee Gemeente Lelystad een overeenkomst sluit naar aanleiding van deze aanbesteding, alsnog te gunnen aan de opvolgende Inschrijver indien deze Inschrijver bereid is zijn Inschrijving gestand te doen. Deze bepaling kan slechts binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst ingeroepen worden.

## 5.18	Klachten

Gegadigde laat zich leiden door het belang van de Opdracht en de voortvarendheid waarmee Gemeente Lelystad de aanbestedingsprocedure wenst te doorlopen. Een klacht is een uiting van ontevredenheid met een corrigerend of afwijzend karakter.

Dit betekent dat als een partij het niet eens is met de aanbesteding of (onderdelen van) de aanbestedingsprocedure, tegen (onderdelen van) de verstrekte informatie of tegen andere aspecten die verband houden met de aanbestedingsprocedure of de Opdracht, zij dit eerst middels een opmerking/vraag via de Nota van Inlichtingen ter kennis moet brengen van Gemeente Lelystad. Wanneer hierop een naar de steller onvoldoende reactie van Gemeente Lelystad volgt, kan partij op de kortst mogelijke termijn een klacht indienen.

Gegadigde kan hiertoe gebruik maken van het e-mailadres: klachtaanbesteding@lelystad.nl.

Onder de kortst mogelijke termijn wordt verstaan een periode van zeven kalenderdagen na constatering of ontstaan van de grond voor een klacht. Indien de genoemde termijn van zeven kalenderdagen is overschreden zonder dat door een partij een bezwaar is aangetekend heeft de betreffende partij zijn rechten verwerkt.

Gemeente Lelystad behoudt zich het recht voor om, in gevallen waarin deze leidraad niet voorziet, een beslissing te nemen of een regeling te treffen, die haar goed voorkomt.

Ter informatie is een beschrijving van de klachtenprocedure (bijlage ‘Klachtenafhandeling bij aanbesteden’) bijgevoegd.

# 6	Indienen van Aanvraag tot Deelneming

## 6.1	Datum en indienen van Aanvraag tot Deelneming

De Aanvraag tot Deelneming dient uiterlijk op de in hoofdstuk 5.4 (Planning) genoemde datum via TenderNed te zijn aangeleverd.

## 6.2	De Aanvraag tot Deelneming

Een Aanvraag tot Deelneming betreft de verklaringen dat Gegadigde voldoet aan de gestelde eisen zoals in TenderNed neergelegd en uit de documenten, zoals in hoofdstuk 12.1 (Aan te leveren gelijk met Aanvraag tot Deelneming), neergelegd.

## 6.3	Proces-verbaal van Opening

Van de ontvangst van de Aanvraag tot Deelneming wordt een Proces-verbaal van Opening opgemaakt, waaruit blijkt namens welke onderneming of combinatie van ondernemingen de Aanvraag tot Deelneming is ingediend.

Het niet aanwezig zijn of het niet volledig of correct ingevuld zijn van een gevraagd document kan worden beschouwd als een kennelijke omissie.

In het Proces-verbaal wordt ook neergelegd de eventueel door Gemeente Lelystad geconstateerde ‘kennelijke omissies’. Betreffende Gegadigde dient de geconstateerde kennelijke omissie(s) binnen 24 uren te herstellen. Een kennelijke omissie die niet wordt hersteld leidt tot uitsluiting van het vervolgtraject.

Een afschrift van dit Proces-verbaal wordt Gegadigde toegezonden of gepubliceerd op TenderNed.

# 7	Uitsluitingsgronden

## 7.1	Uitsluitingsgronden

Uitsluitingsgronden zien op omstandigheden die de (persoon van de) Gegadigde betreffen en diens uitsluiting van deelneming aan een aanbestedingsprocedure kunnen rechtvaardigen.

Er gelden bij deze aanbesteding uitsluitingsgronden zoals in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder punt III van toepassing verklaard. Gegadigde dient te verklaren dat deze uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn.

Gegadigde op wie een van de genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is, moet worden uitgesloten van de verdere procedure.

Alle genoemde uitsluitingsgronden zijn van toepassing op iedere deelnemer in een Combinatie. De gevraagde verklaringen en/of bewijsstukken moeten voor elke deelnemer in de Combinatie ingediend worden. Indien op één deelnemer in een Combinatie een uitsluitingsgrond van toepassing is, kan de Combinatie van de verdere aanbestedingsprocedure worden uitgesloten.

## 7.2	Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Gegadigde dient het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) gelijk met de Aanvraag tot Deelneming aan te leveren. In voorkomend geval dient het ingevulde UEA te corresponderen met de separaat gevraagde bijlagen.

Wijzigingen, voorbehouden en/of voorwaarden in het UEA maken de verklaring ongeldig, hetgeen tot uitsluiting van het (vervolg)traject leidt, tenzij die wijzigingen, voorbehouden en/of voorwaarden ten gunste van Gemeente Lelystad zijn. Dit laatste is ter beoordeling van Gemeente Lelystad.

Het door Gemeente Lelystad ingevulde en geüploade Uniform Europees Aanbestedingsdocument is beschikbaar in TenderNed.

# 8	Geschiktheid

Hoofdstuk 8 van de Selectieleidraad bevat de formaliteiten, geschiktheidseisen, technische specificaties en overige eisen ten aanzien van Gegadigde.

## 8.1	Formaliteiten

### 8.1.1	Volledigheid en geldigheid van de Aanvraag tot Deelneming

De Aanvraag tot Deelneming moet volledig en geldig zijn. “Volledig” wil zeggen dat alle stukken die overlegd moeten worden, ook daadwerkelijk en compleet zijn overlegd. “Geldig” wil zeggen dat de overlegde stukken, waar nodig en/of gevraagd, rechtsgeldig zijn ondertekend en voldoen aan de eisen die eraan gesteld zijn, bijvoorbeeld wat betreft de ouderdom.

### 8.1.2	Eisen in TenderNed

Gegadigde kan volstaan met het beantwoorden van de vragen in TenderNed. Tenzij expliciet anders aangegeven behoeven er geen bewijsstukken overlegd te worden.

## 8.2	Beoordelingscriteria

De Aanvraag tot Deelneming wordt beoordeeld op onderstaande eisen:

- Geschiktheidseisen:

  - financiële en economische draagkracht;

  - verzekering;

  - technische bekwaamheid;

  - beroepsbevoegdheid;

- Technische specificaties:

  - kwaliteitsmanagementsysteem;

  - werken conform wet- en regelgeving;

  - acceptatie uitvoeringsvoorwaarden.

Indien van toepassing gelden ook onderstaande aspecten, zoals neergelegd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in TenderNed:

- Toelichting onderneming;

- Samenwerkingsverband of beroep op derden.

Daarnaast gelden er nog aantal overige eisen:

- Acceptatie uitgangspunten Selectieleidraad;

- Voorlopige acceptatie Algemene Inkoopvoorwaarden;

- Beschikken over Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA);

- Aanleveren Motivatiebrief;

- Aanleveren Beroepsbekwaamheidsbrief;

- Aanleveren Duurzaamheidsverklaring.

## 8.3	Toelichting en bewijsstukken

Gegadigde volstaat met het beantwoorden van de vragen in TenderNed.

Tenzij anders aangegeven dienen de in dit hoofdstuk gevraagde bewijsstukken eerst na verzoek van Gemeente Lelystad binnen de in dit verzoek gestelde termijn  te worden overlegd.

Mocht Gegadigde niet binnen de gestelde termijn aan een dergelijk verzoek kunnen voldoen, dan volgt onherroepelijke uitsluiting.

Een opgave van in te leveren documenten en/of bijlagen is neergelegd in hoofdstuk 12 (Opgave van bijlagen).

## 8.4	Geschiktheidseisen

Geschiktheidseisen zijn minimumeisen, wat betekent dat aan de eisen voldaan moet worden. Niet voldoen aan een eis betekent terzijdelegging van de Aanvraag tot Deelneming.

### 8.4.1	Financiële en economische draagkracht

Er worden geen specifieke omzeteisen gevraagd. Omdat Gemeente Lelystad het wel belangrijk vindt dat de te contracteren Opdrachtnemer een financieel gezonde organisatie is en qua omzet niet afhankelijk is van Gemeente Lelystad dient Gegadigde te verklaren dat Gegadigde:

- over voldoende financiële middelen en economische draagkracht beschikt om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de contractperiode te waarborgen en de opdracht besteksconform uit te voeren;

- geen claims bekend zijn die de financieel economischer draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen;

- gedurende de periode van de uitvoering van de Overeenkomst geen investeringen noodzakelijk zijn die de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen.

#### 8.4.1.1	Financiële informatie Gegadigde

Bewijsstukken te overleggen na verzoek van Gemeente Lelystad:

Met betrekking tot de hier gevraagde gegevens geldt dat deze in een eigen opgave Bijlage V1 (Financiële informatie Gegadigde) van Gegadigde moeten worden vermeld. Ter controle dient Gegadigde het desbetreffende en door een (register-)accountant goedgekeurde jaarverslag te overleggen.

Onder jaarverslag wordt verstaan de Balans inclusief de Verlies- en Winstrekening.

Indien Gegadigde om wat voor reden dan ook geen door een (register-)accountant goedgekeurd jaarverslag kan overleggen, moet Bijlage V1 worden goedgekeurd door een (register-)accountant of boekhoudkantoor, blijkend uit diens firmastempel, naam en handtekening.

Wanneer Gegadigde onderdeel uitmaakt van een holding, dient ter zekerheidsstelling de bijlage Holding- c.q. Aansprakelijkheidsverklaring mede te worden ondertekend.

#### 8.4.1.2	 Financiële informatie van Derde(n)

Bewijsstukken te overleggen na verzoek Gemeente Lelystad:

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een Derde om aan de gestelde omzeteis uit hoofdstuk 8.4.1 te voldoen, dan dient deze Derde de bijlage V2 (Financiële informatie Derde(n)) in te vullen. In dat geval behoeft bijlage V1 (Financiële informatie Gegadigde) door de Gegadigde niet te worden ingevuld. Ter controle dient Gegadigde als bijlage bij bijlage V2 het desbetreffende en door een (register-)accountant goedgekeurde jaarverslag te overleggen.

Onder jaarverslag wordt verstaan de Balans inclusief de Verlies- en Winstrekening.

Indien deze Derde om wat voor reden dan ook geen door een (register-)accountant goedgekeurd jaarverslag kan overleggen, moet bijlage V2 worden goedgekeurd door een (register-)accountant of boekhoudkantoor, blijkend uit diens firmastempel, naam en handtekening.

Tevens dient door deze Derde een afzonderlijk UEA-formulier te worden ingevuld en ondertekend.

#### 8.4.1.3 	Financiële informatie Combinatie

Bewijsstukken te overleggen na verzoek Gemeente Lelystad:

In die gevallen dat de opdracht als Combinatie wordt uitgevoerd, geldt de gezamenlijke omzet van de deelnemers in de Combinatie om aan de gestelde omzeteis uit hoofdstuk 8.4.1 te voldoen. Combinanten dienen elk afzonderlijk bijlage V1 (Financiële informatie Gegadigde) in te vullen. Bijlage V3 (Financiële informatie Combinatie) dient dan de resultante te zijn van de afzonderlijke bijlagen V1. Ter controle dienen de afzonderlijke Combinanten als bijlagen bij bijlage V1 de desbetreffende en door een (register-)accountant goedgekeurde jaarverslagen te overleggen.

Onder jaarverslag wordt verstaan de Balans inclusief de Verlies- en Winstrekening.

Indien een Combinant om wat voor reden dan ook geen door een (register-)accountant goedgekeurde jaarverslagen kan overleggen, moet bijlage V1 worden goedgekeurd door een (register-)accountant of boekhoudkantoor, blijkend uit diens firmastempel, naam en handtekening.

### 8.4.2	Verzekering

Gemeente Lelystad verwacht van Gegadigde dat deze een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten met een dekking van tenminste 
€ 1.000.000,00 per gebeurtenis per jaar.

Bewijsstukken te overleggen na verzoek Gemeente Lelystad:

Ten bewijze van het beschikken over de gevraagde verzekering moet Gegadigde een kopie van het verzekeringscertificaat aan Gemeente Lelystad overleggen.

Wanneer Gegadigde een dergelijke verzekering (nog) niet heeft afgesloten dient Gegadigde een bereidheidsverklaring af te geven met daarin neergelegd:

- de bereidheid van Gegadigde om voor aanvang van de opdracht een dergelijke verzekering af te sluiten;

- een verklaring dat een verzekeringsmaatschappij bereid is een dergelijke verzekering af te sluiten.

Gegadigde kan hiervoor gebruik maken van de bijlage Verzekering.

### 8.4.3	Technische bekwaamheid

Gegadigde dient door middel van referentieprojecten zijn technische bekwaamheid aan te tonen. Het referentieproject per kerncompetentie dient betrekking te hebben op minimaal één opdracht en mag bestaan uit verschillende opdrachten die bij elkaar worden opgeteld. Het referentieproject mag niet langer geleden zijn dan 5 jaar. Alle kerncompetenties samen dienen duidelijk aan te tonen dat Gegadigde in staat is het gevraagde te kunnen leveren en te realiseren. Bij alle kerncompetenties moet daarom gelezen worden: een en ander overeenkomstig het gevraagde in hoofdstuk 2.

- Kerncompetentie 1: ervaring met het succesvol ontwerpen/realiseren van projecten waarbij architectuur en functionaliteit met elkaar communiceren en elkaar versterken;

- Kerncompetentie 2: ervaring met het succesvol ontwerpen/realiseren van projecten waarbij rekening is gehouden met verantwoorde economische exploitatie (onderhoud, services en energie);

- Kerncompetentie 3: ervaring met het succesvol ontwerpen/realiseren van klimaatneutrale gebouwen met een hoge mate van duurzaamheidsaspecten;

- Kerncompetentie 4: ervaring met het succesvol ontwerpen/realiseren van projecten van vergelijkbare grootte en complexiteit als Gemeente Lelystad in de politieke en maatschappelijk context van een publiek opdrachtgever.

Bewijsstukken te overleggen na verzoek Gemeente Lelystad:

Ten bewijze van het beschikken over de gevraagde competenties moet Gegadigde een omschrijving van een vergelijkbare referentie aan Gemeente Lelystad overleggen. De vergelijkbaarheid wordt, uitsluitend, door de Beoordelingscommissie, bepaald op grond van bovenstaande aangeleverde punten.

Gegadigde kan hiervoor gebruik maken van de bijlage Referenties.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een Derde om aan de gestelde technische bekwaamheid te kunnen voldoen dan dient door deze Derde een afzonderlijk UEA-formulier te worden ingevuld en ondertekend.

### 8.4.4 	Beroepsbevoegdheid

#### 8.4.4.1	Beroepsregister

Gegadigde moet ingeschreven zijn in het beroepsregister volgens de eisen van de wetgeving van het land waar Gegadigde gevestigd is. Voor Nederland is dat het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Bewijsstukken te overleggen na verzoek Gemeente Lelystad:

Ten bewijze van die inschrijving moet Gegadigde een bewijs van inschrijving c.q. uittreksel van het beroepsregister aan Gemeente Lelystad overleggen.

Het bewijs van inschrijving c.q. uittreksel moet de meest recente stand van zaken met betrekking tot de onderneming weergeven. Uit dit bewijs van inschrijving c.q. uittreksel dient tenminste te blijken:

- de tekeningsbevoegde namens de organisatie;

- de rechtsvorm van Gegadigde;

- de eventuele groeps-, concern- en holdingrelaties;

- de branchecode of SBI waarbinnen Gegadigde werkzaam is.

Gemeente Lelystad zal het bewijs van inschrijving c.q. uittreksel onder andere gebruiken om te verifiëren wie vertegenwoordigingsbevoegd is, wat de omvang van die bevoegdheid is en welke groeps-, concern- en holdingrelaties er zijn. De branchecode/SBI dient in overeenstemming te zijn met de aard van de opdracht.

Wanneer Gegadigde op een andere manier dan neergelegd in dit artikel haar beroepsbekwaamheid aan kan tonen (bijvoorbeeld in geval van een maatschap) is dat toegestaan. Wel dient deze andere manier inzicht te geven in alle gevraagde punten.

Gegadigde dient dit uittreksel als bijlage Uittreksel Handelsregister bij te voegen.

In die gevallen dat Gegadigde een samenwerkingsverband aangaat met een Derde om aan de gestelde geschiktheidseisen te voldoen, dient deze Derde ook een bijlage Uittreksel Handelsregister aan te leveren.

Indien Gegadigde een Combinatie is, moet per deelnemer in de Combinatie een bewijs van inschrijving c.q. uittreksel van het beroepsregister als bijlage worden ingediend, alsmede van de Combinatie indien deze bij het beroepsregister is ingeschreven.

#### 8.4.4.2	Volmacht

Wanneer de ondertekenaar van de bijlagen niet als vertegenwoordigingsbevoegde in het Uittreksel Handelsregister is opgenomen, kan een daartoe bevoegde, die dus wel in het Uittreksel van de Handelsregister is opgenomen, een volmacht verstrekken.

De bedoelde volmacht is in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument opgenomen.

## 8.5	Technische specificaties

### 8.5.1	Kwaliteitsmanagementsysteem

Om in aanmerking te komen voor de Opdracht dient Gegadigde op de dag van indienen van de Aanvraag tot Deelneming als op de dag van opdrachtverlening te beschikken over een:

  - kwaliteitssysteem ISO 9001 of aantoonbaar gelijkwaardig certificaat of

  - een kwaliteitszorgsysteem dat minimaal gelijkwaardig is aan een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem waarbij onder gelijkwaardig wordt verstaan dat het voldoet aan de volgende kenmerken:

    - kwaliteitszorg is organisatiebreed verankerd (in beleid), geadopteerd door de verantwoordelijke directie en uitgedragen door deze directie (bijvoorbeeld door middel van een kwaliteitshandboek). De directie draagt ook de verantwoordelijkheid voor correcte opzet, uitvoering en beheersing van het kwaliteitsbeleid;

    - aanwezigheid en organisatiebrede uitvoering van relevante procedures met betrekking tot dienstverlening/eindproducten en beheer van middelen en documenten, waarbij continue verbetering een belangrijk aandachtspunt is;

    - aanwezigheid van de interne kwaliteitscyclus: meting, analyse en verbetering van kwaliteitsniveaus;

    - aanwezigheid van een periodieke onafhankelijke, deskundige audit op naleving van de kwaliteitsprocedures;

    - klantgerelateerde processen: er is een systeem om ervoor te zorgen dat (vanuit het perspectief van de klant) helder wordt gemaakt wat de behoefte van de klant is en dat deze behoefte verwerkt wordt in uw bedrijfsprocessen.

Ten bewijze van het beschikken over de gestelde systemen moet Gegadigde een kopie van het kwaliteitssysteem, nadat Gemeente Lelystad hiertoe een verzoek heeft gedaan, overleggen.

In die gevallen dat Gegadigde een samenwerkingsverband aangaat met een Derde om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen, dient deze Derde een kopie van het kwaliteitssysteem aan te leveren. Tevens dient door deze Derde een afzonderlijk UEA-formulier te worden ingevuld en ondertekend.

Indien Gegadigde een Combinatie is dient een der Combinanten een kopie van het kwaliteitssysteem aan te leveren.

### 8.5.2	Werken conform wet- en regelgeving

Gegadigde dient te verklaren dat Gegadigde voldoet aan geldende wet- en regelgeving waaronder onder andere op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy.

Gegadigde dient in TenderNed te verklaren dat Gegadigde voldoet aan deze uitgangspunten.

### 8.5.3	Acceptatie Uitvoeringsvoorwaarden

Met betrekking tot de opdracht gelden de volgende uitvoeringsbepalingen.

#### 8.5.3.1 	Duurzaam inkopen

In hoofdstuk 4.3 is neergelegd op welke wijze Gemeente Lelystad invulling wenst te geven aan Duurzaam inkopen. Gegadigde conformeert zich aan de neergelegde uitgangspunten. Het is aan Opdrachtnemer om hier in de uitvoering van de opdracht invulling aan te geven. De wijze van invulling zal daarom eerst in de gunningfase worden uitgevraagd en beoordeeld.

#### 8.5.3.2	Circulair inkopen

In hoofdstuk 4.4 is neergelegd op welke wijze Gemeente Lelystad invulling wenst te geven aan circulair inkopen. Het is aan Opdrachtnemer om hier in de uitvoering van de opdracht invulling aan te geven. De wijze van invulling zal daarom eerst in de gunningfase worden uitgevraagd en beoordeeld.

#### 8.5.3.3.	Sociaal-maatschappelijk

In hoofdstuk 4.5 is neergelegd op welke wijze Gemeente Lelystad invulling wenst te geven aan SROI. Gegadigde conformeert zich aan de neergelegde uitgangspunten. Het is aan Opdrachtnemer om hier in de uitvoering van de opdracht invulling aan te geven. De wijze van invulling zal in overleg met Opdrachtgever na de gunningfase worden uitgevraagd en  beoordeeld.

Gegadigde dient in TenderNed te verklaren dat Gegadigde zich conformeert aan deze uitgangspunten.

## 8.6	Overige eisen

### 8.6.1	Acceptatie uitgangspunten Selectieleidraad

Gegadigde dient in TenderNed te verklaren dat alle punten uit deze Selectieleidraad, voor zover niet specifiek in een vraag of bijlage neergelegd, door Gegadigde zijn gelezen en dat Gegadigde zich conformeert aan de uitgangspunten van de Selectieleidraad en de aanbesteding.

### 8.6.2	Voorlopige acceptatie concept Algemene Inkoopvoorwaarden van Gemeente Lelystad

Bijgevoegd zijn de concept Algemene Inkoopvoorwaarden. Gegadigde kan hierover geen vragen stellen, de voorwaarden zijn slechts ter informatie bijgevoegd om Gegadigde een indruk te geven van de mogelijke voorwaarden en condities. Eerst in de gunningsfase kunnen er inhoudelijke vragen over de GIBIT-voorwaarden worden gesteld.

Gegadigde dient in TenderNed te verklaren dat de Algemene Inkoopvoorwaarden door Gegadigde zijn gelezen en dat er geen artikelen zijn die een mogelijke samenwerking in de weg staan.

### 8.6.3	Beschikken over Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)

Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Die wet stelt een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) verplicht voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure. Gegadigde dient op de dag van indienen van Aanvraag tot Deelneming als op de dag van opdrachtverlening te beschikken over een geldige Gedragsverklaring Aanbesteden.

Voorheen kon Gemeente Lelystad vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daar komt de verplichte GVA voor in de plaats. Een GVA is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon blijkt dat er geen bezwaren bestaan in verband met de inschrijving op een aanbestedingsprocedure. Er behoeven bij de Aanvraag tot Deelneming geen bewijsstukken overlegd te worden.

Bewijsstukken te overleggen na verzoek Gemeente Lelystad:

Ten bewijze van het beschikken over Gedragsverklaring Aanbesteden dient Gegadigde een kopie van de Gedragsverklaring Aanbesteden aan Gemeente Lelystad te overleggen.

# 9	Selectie-eisen

Indien er meer dan 7 Gegadigden zijn op wie de uitsluitingsgronden uit hoofdstuk 7 (Uitsluitingsgronden) niet van toepassing zijn en die voldoen aan de geschiktheidseisen uit hoofdstuk 8 (Geschiktheid) zullen de Gegadigden, die uitgenodigd worden voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure, worden geselecteerd door middel van een beoordeling van de kwalitatieve criteria Motivatie, Beroepsbekwaamheid en Duurzaamheid. In dit hoofdstuk zijn deze aspecten verder uitgewerkt.

## 9.1	Aanleveren Motivatiebrief

Gegadigde dient per perceel, geanonimiseerd en beknopt, een motivatie te overleggen waarin is neergelegd waarom Gegadigde zich gemotiveerd voelt om deze ontwerpopdracht op zich te nemen en welke meerwaarde het betrekken van Gegadigde voor Gemeente Lelystad heeft. Tevens dient Gegadigde aan te geven welke relevante kwaliteiten in het ontwerpteam zijn opgenomen.

Geanonimiseerd betekent in dit geval dat op geen enkele wijze de naam van Gegadigde te achterhalen mag zijn.

Bij de Aanvraag tot Deelneming dient Gegadigde op maximaal 1 A4-tje (= 2 kantjes met lettertype Arial 10) bovenstaande aspect uit te werken. Beoordeling van het gevraagde wordt door de Beoordelingscommissie gedaan op grond van de beschrijving.

Gegadigde kan hiervoor gebruik maken van een bijlage Motivatiebrief.

## 9.2	Aanleveren Beroepsbekwaamheidsbrief

Gegadigde dient per pereel, geanonimiseerd en beknopt, weer te geven wat zijn opvatting is over de opdracht van Gemeente Lelystad en welke resultaten hij, gelet op de neergelegde aspecten in hoofdstuk 3, kan realiseren. Gemeente Lelystad wil derhalve graag inzicht in de wijze waarop Gegadigde invulling aan de neergelegde opdracht kan en gaat geven.

Tevens dient Gegadigde een korte toelichting te geven op de volgende aspecten:

- Communicatieve en op samenwerking gerichte performance;

- Bereid en in staat tot samenwerking met de verschillende disciplines in het ontwikkel- en bouwproces. In het bijzonder in bouwteamverband, waarbij ontwerpaanpassingen opportuun kunnen zijn;

- Bereid en in staat tot samenwerking waarbij partijen elkaar inspireren tot synergie;

- Interactief vermogen om in ontwerpproces om te gaan met technische en budgettaire kaders.

Geanonimiseerd betekent in dit geval dat op geen enkele wijze de naam van Gegadigde te achterhalen mag zijn.

Bij de Aanvraag tot Deelneming dient Gegadigde op maximaal 1,5 A4-tje (= 3 kantjes met lettertype Arial 10) bovenstaande aspect uit te werken. Beoordeling van het gevraagde wordt door de Beoordelingscommissie gedaan op grond van de beschrijving.

Gegadigde kan hiervoor gebruik maken van een bijlage Beroepsbekwaamheid.

## 9.3	Aanleveren Duurzaamheidsverklaring

Gemeente Lelystad heeft, zoals in hoofdstuk 4.3 neergelegd, aandacht voor duurzaam inkopen. Gegadigde dient,  geanonimiseerd en beknopt, aan te geven op welke wijze Gegadigde aandacht schenkt aan duurzaamheid en hoe zij Gemeente Lelystad kan ondersteunen in het realiseren van hetgeen in het Manifest Verantwoord Inkopen is neergelegd.

Geanonimiseerd betekent in dit geval dat op geen enkele wijze de naam van Gegadigde te achterhalen mag zijn.

Bij de Aanvraag tot Deelneming dient Gegadigde op maximaal 1/2 A4-tje (= 1 kantje met lettertype Arial 10) bovenstaande aspect uit te werken. Beoordeling van het gevraagde wordt door de Beoordelingscommissie gedaan op grond van de beschrijving.

Gegadigde kan hiervoor gebruik maken van een bijlage Duurzaamheidsaspecten.

# 10	Beoordeling Selectiecriteria

## 10.1	Selectiefase 1

In dit hoofdstuk wordt de beoordeling en waardering van de verschillende selectiecriteria toegelicht. Voor de beoordeling van de aspecten “Beroepsbekwaamheid”, “Motivatie” en “Duurzaamheid” zal Gemeente Lelystad een ‘rapportcijfer’ (schaal 0 - 10) toekennen volgens  onderstaande waardering:

| Waarderings-cijfer | Omschrijving |
| --- | --- |
| 0 | Gegadigde heeft niets aangeleverd en/of Gegadigde geeft geen antwoord op de vraagstelling |
| 1 | Gegadigde begrijpt de vraag niet, vaag verhaal en/of Gegadigde biedt geen enkele meerwaarde en/of Beantwoording spreekt geheel niet aan |
| 3 | Gegadigde voldoet aan de vraag maar biedt geen meerwaarde en Beantwoording spreekt minder aan. |
| 5 | Gegadigde voldoet aan de vraag maar biedt geen meerwaarde Gegadigde biedt standaardverhaal |
| 7 | Gegadigde voldoet aan de vragen en biedt beperkte meerwaarde en/of Beantwoording spreekt aan |
| 10 | Gegadigde begrijpt de vraag en Gegadigde biedt ruime toegevoegde waarde en/of Gegadigde komt met verrassende oplossing |

De door Gemeente Lelystad gevraagde en door Gegadigde aangeleverde informatie wordt door de leden van de Beoordelingscommissie individueel beoordeeld waarna er een gemiddelde wordt bepaald. Er is dus geen sprake van een consensusmodel.

In onderstaand overzicht wordt de weging van de aangeleverde informatie weergegeven:

| Onderwerp (aanleveren bij Aanvraag tot Deelneming) | Weging |
| --- | --- |
| - Motivatiebrief | 50% |
| - Beroepsbekwaamheidsbrief | 35% |
| - Duurzaamheidsverklaring | 15% |
| Totaal | 100% |

Alle berekeningen en punten vinden plaats in twee decimalen. Van de 6 hoogst scorende partijen worden de bewijsstukken opgevraagd en na verificatie en akkoord worden zij uitgenodigd voor het tweede deel van de selectiefase, de presentatie.

## 10.2	Selectiefase 2

In deze fase worden de geselecteerde Gegadigden in de gelegenheid gesteld om met vertegenwoordigers van de gebruikers en Gemeente Lelystad verder in te zoomen op de opdracht en de specifiekere omstandigheden, zoals de locatie. Vervolgens zullen de partijen worden uitgenodigd om, gedurende een uur, een presentatie te geven over hun visie op de opdracht, toelichting te geven op ervaring, deskundigheid en aanpak en, indien gewenst, dit te laten vergezellen van een eerste schets.

De presentaties zullen door de Beoordelingscommissie worden beoordeeld op bovenstaande aspecten volgens onderstaande waardering:

| Waarderings-cijfer | Omschrijving |
| --- | --- |
| 0 | Spreekt niet aan |
| 3 | Standaard, geen extra dimensie |
| 5 | Verrassende aanpak/oplossing |

De door Gemeente Lelystad gevraagde en door Gegadigde aangeleverde informatie wordt door de leden van de Beoordelingscommissie individueel beoordeeld waarna er een gemiddelde wordt bepaald.

Alle berekeningen en punten vinden plaats in twee decimalen. De 2 hoogst scorende partijen zullen worden uitgenodigd voor de gunningsfase.

# 11	Gunningscriterium

Het gunningscriterium is “Beste Prijs Kwaliteitverhouding (BPKV)”.

De beoordeling vindt plaats op een drietal hoofdaspecten. Deze hoofdaspecten worden onderstaand toegelicht en zijn:

- Voldoen aan minimale eisen;

- Prijs;

- Kwaliteit.

Gegadigde kan aan bovenstaande geen rechten ontlenen. De definitieve aspecten met onderverdeling worden in de Biedingsleidraad neergelegd.

# 12	Opgave van bijlagen

## 12.1	Aan te leveren gelijk met Aanvraag tot Deelneming

Onderstaand is een overzicht neergelegd van de aan te leveren bijlagen. Deze bijlagen dient Gegadigde in TenderNed bij zijn Aanvraag tot Deelneming aan te leveren.

| Onderwerp (aanleveren bij Aanvraag tot Deelneming) | Actie |
| --- | --- |
| - Perceelsvoorkeur | Aanleveren |
| - Beroepsbekwaamheidsbrief | Aanleveren |
| - Duurzaamheidsverklaring | Aanleveren |
| - Motivatiebrief | Aanleveren |
| - Uniform Europees Aanbestedingsdocument | Aanleveren |

## 12.2	Aan te leveren na verzoek van Gemeente Lelystad

Onderstaand is een overzicht neergelegd van de aan te leveren bijlagen. Daar waar staat “Op verzoek” wordt bedoeld dat Gegadigde in TenderNed aan kan vinken of hieraan wel of niet wordt voldaan. De betreffende bewijsstukken dienen eerst na een verzoek van Gemeente Lelystad overlegd te worden.

| Onderwerp (aanleveren na verzoek Gemeente Lelystad) | Actie |
| --- | --- |
| - Financiële Informatie V1 | Op verzoek |
| - Gedragsverklaring Aanbesteden | Op verzoek |
| - Kamer van Koophandel (of vergelijkbaar) | Op verzoek |
| - Kwaliteitssysteem | Op verzoek |
| - Referenties | Op verzoek |
| - Verzekering | Op verzoek |

## 12.3	Aan te leveren indien van toepassing

Onderstaand is een overzicht neergelegd van de aan te leveren bijlagen indien deze van toepassing zijn. Het betreft hier dus optionele bijlagen. De betreffende bewijsstukken dienen alleen indien van toepassing en tegelijk met de bijlagen uit hoofdstuk 11.2 overlegd te worden.

Onderwerp (aanleveren indien van toepassing en gelijk met bijlage uit hoofdstuk 12.2)

Financiële Informatie V2

Financiële Informatie V3

Holding- c.q. Aansprakelijkheidsverklaring

## 12.4	Overzicht van bijlagen

### 12.4.1	Door Gegadigde te hanteren formats

- Holding- c.q. Aansprakelijkheidsverklaring

- Referenties

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

- V1	Financiële Informatie Gegadigde

- V2	Financiële Informatie Derde(n

- V3 	Financiële Informatie Combinatie

- Verzekering

- Vragen over aanbesteding

### 12.4.2	Door Gegadigde zelf aan te leveren bijlagen

- Beroepsbekwaamheidsbrief

- Duurzaamheidsverklaring

- Gedragsverklaring Aanbesteden

- Kwaliteitssysteem

- Motivatiebrief

- Uittreksel Kamer van Koophandel

### 12.4.3	Informatieve bijlagen (behoeven niet ingeleverd te worden)

- concept Algemene Inkoopvoorwaarden

- Klachtenafhandeling bij aanbesteden