VSE - Vraag Specificatie Eisen Monitoring Zeegras

Versie: 1.0

Datum:21-08-2019

Status: definitief

Inhoud

1	Inleiding	2

2 	Opdracht	2

3	Programma van Eisen	2

3.1	Algemeen	2

3.2	Bemonsteringsperiode	3

3.3	Bemonsteringslocaties	3

3.4	Bemonstering	4

3.5	Transport	4

3.6	Vergunning	4

3.7	Rapportage en leverdata	4

Bijlagen:	6

VSE-A:	 Voorbeeld Excelbestanden RWS basisrapportage	6

VSE-B:	 Voorbeeld format op te leveren GIS bestand	6

VSE-C:	 Voorbeeld rapportages:	6

Informatie Kartering MWTL Ooster en Westerschelde 2016	6

Informatie Kartering MWTL Waddenzee Eemsdollard 2017	6

(zip bestand)	6

VSE-D: 	Productspecificatie v2.35	6

# 1	Inleiding

RWS heeft behoefte aan informatie over het voorkomen van Zeegras in haar beheer areaal t.b.v. rapportages KRW en N2000. Hiervoor is een meetprogramma opgesteld. Om de 3 jaar wordt het areaal en de bedekking van zeegras in kaart gebracht in de waterlichamen: Waddenzee, Eems Dollard, Oosterschelde en Westerschelde .

# 2 	Opdracht

De opdracht omvat de veldinventarisatie en rapportage van zeegras in de volgende waterlichamen en meetjaren:

| Waterlichaam | Meetjaren binnen basis contract | Meetjaar bij verlengingsoptie 1 | Meetjaar bij verlengingsoptie 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Waddenzee | 2020 en 2023 | 2026 | 2029 |
| Eems Dollard | 2020 en 2023 | 2026 | 2029 |
| Oosterschelde | 2020 en 2023 | 2026 | 2029 |
| Westerschelde | 2022 en 2025 | 2028 | 2031 |

De veldinventarisatie kent een vlakkenkartering en een raaikartering (zie productspecificaties Bijlage VSE-D) .

Zeegras komt voor in  dynamische getijde gebieden. Door de jarenlange monitoring van zeegras is het bekend dat zeegras in de tijd  snel kan uitbreiden, of juist verdwijnen.

De opdrachtnemer moet er zich van bewust zijn dat gedurende de looptijd van het contract, de omvang van het gebied waar zich zeegras bevindt, binnen de genoemde waterlichamen, kan toenemen of afnemen ten opzichte van de huidige situatie.

Daarom wordt binnen deze opdracht een eenheidsprijs per rastercel  vastgesteld.

(zie productspecificaties Bijlage VSE-D)

# 3	Programma van Eisen

## 3.1	Algemeen

De uitvoering vindt plaats conform de specificaties “zeegraskartering 2.35”(zie bijlage VSE-D), tenzij de ON aan de OG een alternatieve methode kan aanbieden.

De randvoorwaarden voor een alternatieve methode ten opzichte van de huidige methodiek, zie eis 1, zijn:

- De kwaliteit is aantoonbaar gelijk of beter, (gevolgen voor trendbreuk zijn aantoonbaar minimaal) en

- De prijs is gelijk of lager (vergeleken met de rastermethode op een even groot areaal) en

- De methode is veiliger en

- De methode is duurzamer en

- OG is schriftelijk akkoord met de methode voor aanvang van het veldseizoen

De kwaliteit en capaciteit van  personen en middelen op locatie dienen door de Opdrachtnemer te worden bepaald aan de hand van de kaders die zijn opgenomen in de vigerende Arbeidsomstandigheden wet.

De opdrachtnemer zorgt tijdig voor de middelen om onderhavige opdracht uit te kunnen voeren (bv data-loggers of veldcomputers (incl. dGPS ontvangers) waarop het programma PCMonitor of een programma met dezelfde functionaliteit als PCMonitor, zie productspecificatie H3 eerste bullit, geïnstalleerd kan worden).

## 3.2	Bemonsteringsperiode

De veldwerkperiode is jaarlijks van 15 juli t/m 30 september.

In het betreffende karteerjaar wordt de Oosterschelde compleet bemonsterd voordat de Waddenzee en Dollard worden bemonsterd.

## 3.3	Bemonsteringslocaties

Alle locaties dienen bemonsterd te worden. De bemonsteringslocaties zijn te vinden op bijgevoegde links, en bevatten actuele- en historische informatie.

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/zeegras/FeatureServer

of

http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/zeegras/

Waddenzee

- Balgzand (raaien)

- Terschelling

- Schiermonnikoog (raaien)*

- Rottum (raaien)*; Bereikbaarheid van deze locatie is afhankelijk van een vaartuig

- EB7 (raaien)

- Groningerkust (raaien)

- Groningerkust gasstation

- Groningerkust  Noordpolderzijl

- Griend; Bereikbaarheid van deze locatie is afhankelijk van een vaartuig

Eems Dollard

- Hond paap – raaien; Bereikbaarheid van deze locatie is afhankelijk van een vaartuig

- Voolhok - vlakdekkend

Oosterschelde – alles vlakdekkend

- Viane

- Dortsman (oost en west)

- Kats

- Kattendijke

- Zandkreek (noord en zuid)

- Mastgat

- Yerseke

- Zuid-Beveland (noord, midden en zuid)

- Krabbenkreek (incl St. Philipsland)

- Oude Tonge

- Oesterdam zandplaat

Westerschelde

- Sloehaven -vlakdekkend

Alle in hierboven genoemde locaties worden bezocht en daar waar zeegras in het karteerjaar voorkomt ook bemonsterd. De gegevens van de voorgaande kartering zoals opgenomen in de RWS geodatabase dienen daarbij als hulpmiddel. De gekarteerde rastercellen van de voorgaande vlakkartering geven een indicatie van de locaties waar zeegras in het eerst volgende karteerjaar kan voorkomen en de mogelijke aantallen cellen die gekarteerd zouden moeten worden. Wanneer er zeegras op andere dan boven genoemde locaties binnen het waterlichaam voorkomt worden deze locaties ook bemonsterd.

Alle cellen waar in het laatste voorgaande karteerjaar zeegras gevonden is, worden opnieuw ingemeten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat alleen die cellen bemonsterd worden. De lege cellen die in het voorgaande karteerjaar zijn bemonsterd hoeven niet per se opnieuw bemonsterd te worden. Ze worden wel bemonsterd als ze een actueel veld afbakenen.

Looproutes tussen actuele velden worden opgenomen met lege rastercellen.

Alle raaien worden volledig ingewonnen.

Het veldwerk, schatten van de bedekkingen,  wordt alleen uitgevoerd bij eb wanneer de zeegraslocaties volledig zijn drooggevallen.

## Bemonstering

De bemonstering vindt plaats conform productspecificatie (Bijlage VSE-D) , of een door OG goedgekeurde alternatieve methode.

## Transport

Transport naar de locaties die niet via de wal bereikbaar zijn (o.a. Hond paap, Rottum en Griend) wordt verzorgd door de Rijksrederij. De Opdrachtnemer dient  in de maand mei in het jaar voorafgaande aan het meetjaar, contact op te nemen met de Opdrachtgever.

- Voor 2020 zijn er voor de periode half juli eind september 3 scheepsdagen gereserveerd:

  - 1 dag Griend (meetploeg 2 personen)

  - 1 dag Rottumerplaat (meetploeg 4 personen)

  - 1 dag Hond paap (meetploeg 8 personen)

- Op basis van het voorkomen van de bepaalde hoeveelheid zeegras wordt de benodigde scheepscapaciteit bepaald door de opdrachtnemer.

## Vergunning

De opdrachtnemer checkt en regelt/organiseert (indien nodig) de benodigde vergunningen of meldverplichtingen om de locaties te mogen betreden c.q. te bemonsteren.

## Rapportage en leverdata

Leveringen Conform productspecificatie (Bijlage VSE-D)

Per karteerjaar dienen per gebied de volgende gegevens aan geleverd te worden:

•	GIS database (conform bijlage VSE-B)

•	Rapportage: toelichting bij uitgevoerde kartering (conform bijlage VSE-C)

•	een Excel overzicht t.b.v de RWS basisrapportage (conform bijlage VSE-A)

•	Fotobestanden  (conform Bijlage VSE-D)

Levering Concept- veldwerkgegevens rasterbestanden uiterlijk 1 oktober van het jaar van de betreffend inwinning.

Levering Concept rapportage 1 november van het jaar van de betreffend inwinning

Definitieve rapportage en bestand 1 december van het jaar van de betreffend inwinning

Wanneer gedurende de looptijd van de overeenkomst een methode beschikbaar komt waarbij de ON zelf gegevens in de RWS zeegras Geo-database kan laden worden deze werkzaamheden zonder extra kosten voor de OG onderdeel van de overeenkomst.

Het voortgangsverslag tijdens inwin periode omvat:

- resultaten van de voorgaande karteerweek via de Uitvoerfiles van PCmonitor van de ingewonnen gegevens;

- Veldfoto’s  conform de productspecificatie  “zeegraskartering 2.35”, paragraaf 2.2.2 (veldfoto’s 1).

- Melding indien er een significante uitbreiding van velden tov voorgaande kartering wordt waargenomen.

De frequentie van oplevering van het voortgangsverslag wordt tijdens de PSU afgestemd.

# Bijlagen:

## VSE-A:		Voorbeeld Excelbestanden RWS basisrapportage

## VSE-B:		Voorbeeld format op te leveren GIS bestand

## VSE-C:		Voorbeeld rapportages:

## Informatie Kartering MWTL Ooster en Westerschelde 2016

## Informatie Kartering MWTL Waddenzee Eems-Dollard 2017

## (zip bestand)

## VSE-D: 	Productspecificatie v2.35