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DE PARTIJEN:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GVB Infra BV, gevestigd te (1043 HP) Amsterdam, Arlandaweg 106, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur GVB Holding NV, op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, drs. Alexandra C. van Huffelen, en haar financieel directeur dhr. K. Beeckmans, hierna te noemen: “GVB” 

en

2. De [rechtspersoon]………………………………………….., gevestigd te (…. ..) ………………………………………….., …………………………………………..,  ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………………………….. hierna te noemen: “Leverancier”

hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Partijen”


OVERWEGENDE DAT:

· GVB verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur van de gemeente Amsterdam en in dat kader gebruik maakt van een Freesmachine;
· GVB ter vervanging van haar Freesmachine één (1) nieuwe Dubbelkoloms Freesmachine wenst aan te schaffen;
· GVB de Freesmachine tevens wenst te laten onderhouden (service en reparatie) door de leverancier van de Freesmachine voor een periode van tien (10) jaar met twee (2) optieverlengingen van vijf (5) jaar;
· GVB om die reden de opdracht tot levering en onderhoud van een Dubbelkoloms Freesmachine, aangeduid als ‘Aanschaf en onderhoud Dubbelkoloms Freesmachine, met toepassing van een Europese openbare procedure heeft aanbesteed;
· de aankondiging van deze aanbesteding op [datum] via TenderNed is gepubliceerd met referentienummer: 2019-23;
· Leverancier op [datum] een geldige inschrijving heeft ingediend conform de voorwaarden gesteld in de Aanbestedingsleidraad en de nota van inlichtingen;
· GVB de inschrijving van Leverancier als de economisch meest voordelige inschrijving  (EMVI) heeft aangemerkt en om die reden de opdracht op [datum] aan Leverancier heeft gegund;
· Leverancier zich ten doel stelt de Dubbelkoloms Freesmachine te leveren en de onderhoudswerkzaamheden te verrichten conform de voorwaarden in deze Overeenkomst en op de voor GVB meest doelmatige wijze. 


VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
[bookmark: _Toc8135853][bookmark: _Toc279670310]
HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

[bookmark: _Toc8135854]Definities

De in deze overeenkomst gehanteerde gedefinieerde begrippen, welke met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daar in dit artikel aan toegekend is:

Artikel(en)			de artikelen behorende bij deze Overeenkomst

Aanbestedingsleidraad		de aanbestedingsleidraad  voor de aanbesteding ‘Aanschaf en onderhoud Dubbelkoloms Freesmachine’  met een beschrijving van de aanbestedings-procedure, de contractvoorwaarden, de aan de inschrijving gestelde eisen en de criteria op basis waarvan de Inschrijving inhoudelijk wordt beoordeeld tijdens de gunningsfase.

Acceptatie, Geaccepteerd(e): 	de ondertekening van het Acceptatie Protocol door
 				Partijen

Acceptatie Protocol: 		protocol voor Acceptatie zoals opgenomen in Bijlage VII

Afname Protocol: 		protocol, zoals opgenomen in Bijlage IX voor de SAT/finale inspectie. 

Appendix: 			bijlage bij een Bijlage

Bijlage: 			bijlage bij deze Overeenkomst

FAT:				Fabriek Acceptatie Test

Leverantie:			het gestelde zoals omschreven in Artikel 21.1.	

Overeenkomst: 			deze overeenkomst

Programma van eisen (PvE):	het document en/of de documenten waarin zijn opgenomen:
een uitgebreide omschrijving van de uit te voeren opdracht alsmede de eisen m.b.t. de uitvoering van de opdracht.

SAT:		Locatie Acceptatie Test	

Dubbelkoloms Freesmachine :	de door Leverancier te leveren Dubbelkoloms Freesmachine  die voldoet aan het door GVB beoogde gebruik en de specificaties zoals beschreven in het PvE. 

Uitvoeringsbeschrijving: 	gedetailleerde uitwerking van de inschrijving, de
  				nota van inlichtingen en het PVE en zoals eventueel 
  				gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in Artikel 23.
[bookmark: _Toc423430302][bookmark: _Toc423433703][bookmark: _Toc423448227][bookmark: _Toc423430303][bookmark: _Toc423433704][bookmark: _Toc423448228][bookmark: _Toc423430304][bookmark: _Toc423433705][bookmark: _Toc423448229][bookmark: _Toc423430305][bookmark: _Toc423433706][bookmark: _Toc423448230][bookmark: _Toc423430306][bookmark: _Toc423433707][bookmark: _Toc423448231][bookmark: _Toc423430307][bookmark: _Toc423433708][bookmark: _Toc423448232][bookmark: _Toc423430308][bookmark: _Toc423433709][bookmark: _Toc423448233][bookmark: _Toc423430309][bookmark: _Toc423433710][bookmark: _Toc423448234][bookmark: _Toc423430310][bookmark: _Toc423433711][bookmark: _Toc423448235][bookmark: _Toc423430311][bookmark: _Toc423433712][bookmark: _Toc423448236][bookmark: _Toc8135855][bookmark: _Toc279670311]Opdracht

[bookmark: _Ref423435353]GVB verleent opdracht aan Leverancier, die deze opdracht aanvaardt, tot:
a. het leveren, installeren (waaronder bouwkundige aanpssingen) en gebruiksklaar opleveren van een (1) Dubbelkoloms Freesmachine, zoals nader beschreven in het Programma van Eisen (Bijlage III) en de inschrijving van Leverancier (Bijlage X). De voorwaarden met betrekking tot de koop en levering van de Dubbelkoloms Freesmachine zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van deze Overeenkomst;
b. het demonteren en verwijderen van de oude freesmachine en het verzorgen van de basis gebruikersopleiding aan de GVB medewerkers;
c. het uitvoeren van preventief en storingsonderhoud (service en reparatie) met betrekking tot de door Leverancier geleverde Dubbelkoloms Freesmachine, zoals nader beschreven in het Programma van Eisen (Bijlage III) en de inschrijving van Leverancier (Bijlage X). De voorwaarden met betrekking tot de koop en levering van de Dubbelkoloms Freesmachine zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van deze Overeenkomst.
De in Artikel 2.1 omschreven opdracht van GVB stemt overeen met de door Leverancier uitgebrachte inschrijving (Bijlage X), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken.

[bookmark: _Toc8135856]Rechtsverhouding

De rechtsverhouding tussen Partijen die betrekking heeft op de koop en levering van de Dubbelkoloms Freesmachine  wordt gevormd door de bepalingen in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van deze Overeenkomst, de daarin vermelde Bijlagen en de schriftelijk overeengekomen wijzigingen en aanvullingen hierop.

De rechtsverhouding tussen Partijen die betrekking heeft op het preventief onderhoud en het storingsonderhoud van de Dubbelkoloms Freesmachine  wordt gevormd door de bepalingen in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van deze Overeenkomst, de daarin vermelde Bijlagen en de schriftelijk overeengekomen wijzigingen en aanvullingen hierop.

[bookmark: _Toc8135857]Onderzoek- en informatieverplichting

[bookmark: _Ref423435401]Leverancier verklaart kennis te hebben genomen van alle door of namens GVB verstrekte gegevens. Voor zover bij Leverancier onzekerheden en/of onduidelijkheden bestaan en voor zover deze Overeenkomst onvolledig, onjuist, dubbelzinnig is, meldt hij dit terstond schriftelijk aan GVB.
Bij de uitvoering van de onderzoek- en informatieverplichting van Artikel 4.1 heeft Leverancier zich een oordeel gevormd over de haalbaarheid van de opdracht en zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van:
a) de doelstellingen, in verband waarmee GVB de Overeenkomst aangaat;
b) de organisatie van GVB, voor zover van belang voor de Overeenkomst.
GVB heeft Leverancier, met het oog op het bepaalde in Artikel 4.1, van voldoende informatie voorzien. GVB verstrekt Leverancier op verzoek aanvullende informatie voor zover die niet van vertrouwelijke aard is en in redelijkheid relevant moet worden geacht voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
Partijen houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en veranderingen die van belang (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst 

[bookmark: _Toc8135858]Kwaliteitsborging

GVB is steeds bevoegd maatregelen te treffen gericht op borging van de kwaliteit van de te leveren Dubbelkoloms Freesmachine. Leverancier is gehouden aan die maatregelen in redelijkheid zijn medewerking te verlenen en aan de uitkomsten daarvan in redelijkheid uitvoering te geven.

[bookmark: _Toc8135859]Correspondentie en vertegenwoordiging

Correspondentie wordt door Partijen over en weer gezonden naar de volgende adressen:

GVB Infra BV
t.a.v. [……………………………………….]
Postbus 2131, 1000 CC Amsterdam

[………………………………………..]
[………………………………………..]
[………………………………………..]

[bookmark: _Ref423444369]Partijen wijzen functionarissen aan die bevoegd zijn namens hen op te treden.
Partijen stellen elkaar schriftelijk op de hoogte van de NAW-gegevens en de bevoegdheden van de in Artikel 6.2 bedoelde functionarissen, alsmede van eventuele wijzigingen daarin.
Handelingen of toezeggingen die door de in Artikel 6.2 bedoelde functionarissen worden verricht respectievelijk gedaan en die vallen buiten de voor de Leverancier kenbare bevoegdheden zijn niet rechtsgeldig en zullen niet van invloed zijn op de verplichtingen van Partijen uit hoofde van deze Overeenkomst.

[bookmark: _Toc8135860][bookmark: _Toc279670312]Wijzigingsbeheer

Indien Partijen wijzigingen op de Overeenkomst overeenkomen, worden de wijzigingsverzoeken vastgelegd in een wijzigingsovereenkomst met inachtneming van het bepaalde in Artikel 34 en Artikel 42. Na rechtsgeldige ondertekening door Partijen wordt deze wijzigingsovereenkomst als addendum toegevoegd aan de Overeenkomst.

[bookmark: _Toc8135861]Van toepassing zijnde voorwaarden

Op de Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten GVB (d.d. 26 juli 2018), voor zover daarvan in de Overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
De toepasselijkheid van de (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Leverancier is uitdrukkelijk uitgesloten.

[bookmark: _Toc8135862]Documentatie

De Leverancier is gehouden tot de levering van volledige en juiste documentatie (inclusief software). De documentatie is zodanig opgesteld dat de Dubbelkoloms Freesmachine met behulp daarvan door GVB en derden naar behoren kan worden gebruikt, beheerd en onderhouden.
GVB mag documentatie, zonder daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd te zijn, verveelvoudigen, wijzigen en voor gebruik binnen zijn organisatie openbaar maken, mits daarop voorkomende aanduidingen van auteursrechten e.d. worden gehandhaafd.

[bookmark: _Toc8135863]Facturering en betaling

[bookmark: _Ref423441394]Met inachtneming van het bepaalde in 0 en Artikel 43 stuurt Leverancier zijn facturen naar het volgende adres:
GVB Infra BV
t.a.v. de crediteurenadministratie
Postbus 2131
1000 CC Amsterdam

Betaling van een factuur zal plaatsvinden binnen 30 dagen nadat de betreffende factuur in goede orde op het in Artikel 10.1 genoemde factuuradres is ontvangen en aan de vereisten is voldaan. Indien GVB tegen de inhoud van de factuur bezwaren heeft, stelt zij Leverancier onder opgave van reden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 weken na ontvangst van de factuur, op de hoogte.
GVB is in het uiterste geval gerechtigd opeisbare vorderingen die zij heeft op de Leverancier uit hoofde van deze Overeenkomst te verrekenen met enige betalingsverplichting jegens de Leverancier onder deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen GVB en de Leverancier.
De Leverancier is niet gerechtigd enig verrekeningsrecht in te roepen jegens GVB in verband met enige betalingsverplichting van de Leverancier onder deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen GVB en de Leverancier.
GVB is te allen tijde gerechtigd door Leverancier ingediende facturen door een door GVB aan te wijzen registeraccountant te laten controleren op inhoudelijke juistheid. Leverancier zal de registeraccountant inzage van boeken en bescheiden verlenen en alle informatie verstrekken die deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder uitstrekken dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De registeraccountant zal zijn bevindingen zo spoedig mogelijk aan Partijen uitbrengen. De kosten van het accountantsonderzoek zijn voor rekening van GVB, tenzij blijkt dat facturen één of meerdere onjuistheden bevatten, in welk geval de kosten voor rekening van Leverancier zijn.
Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door GVB of niet-betaling door GVB van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Leverancier niet het recht zijn prestaties op te schorten of te beëindigen of rente te berekenen over het bedrag van de factuur.

[bookmark: _Toc8135864]Inwerkingtreding en beëindiging van de Overeenkomst

De Overeenkomst heeft een initiële looptijd van tien (10) jaar en treedt in werking wanneer beide Partijen deze Overeenkomst rechtsgeldig hebben ondertekend. 
De beëindiging van deze Overeenkomst zal de onder deze Overeenkomst opgebouwde rechten niet beïnvloeden. De bepalingen die naar hun aard geacht worden ook na beëindiging van de looptijd van deze Overeenkomst van kracht te blijven zijn onder meer maar niet uitsluitend: Artikel 14, Artikel 17, Artikel 19, Artikel 21 en Artikel 22.

[bookmark: _Toc8135865]Vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst

[bookmark: _Ref423446554]Zonder afbreuk te doen aan andere rechten van GVB op grond van deze Overeenkomst, is GVB in ieder geval in de volgende gevallen gerechtigd deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen en/of te ontbinden op grond van een daarop gerichte mededeling en derhalve zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst:
a. insolventieprocedures tegen de Leverancier in welke jurisdictie dan ook (waaronder begrepen faillissement en surseance van betaling), liquidatie van de Leverancier of beslag op een substantieel deel van de bezittingen van de Leverancier, welk beslag niet is opgeheven binnen tien (10) dagen na de datum van beslaglegging;
b. in het geval (i) van een toerekenbare tekortkoming door de Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst en de Leverancier een dergelijke tekortkoming niet binnen een redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke mededeling van GVB heeft hersteld, tenzij nakoming blijven onmogelijk is in welk geval een dergelijke schriftelijke mededeling achterwege kan blijven, (ii) de moedervennootschapsgarantie zoals neergelegd in Artikel 33.1 niet langer wettelijk, geldig, bindend en afdwingbaar is en deze tekortkoming niet binnen eenentwintig (21) dagen nadat GVB van deze tekortkoming mededeling heeft gedaan aan de Leverancier is hersteld, of (iii) van een toerekenbare tekortkoming door de Leverancier in de nakoming van zijn verplichting om de moedervennootschapsgarantie of bankgaranties in overeenstemming met Artikel 33 te verschaffen en/of in stand te houden;
c. in het geval dat als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Leverancier een of meer van de “mijlpalen” als vermeld in Bijlage IV (Detailplanning) met meer dan drie maanden worden overschreden;
d. [bookmark: _Ref424308056]indien, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 20, door of namens de Leverancier aan een of meer leden van het personeel of toezichthouders van GVB een gift of belofte is gedaan teneinde de betreffende persoon of personen ertoe te bewegen iets te doen of na te laten in verband met het aangaan of uitvoeren van deze Overeenkomst;
e. in het geval dat de mogelijkheid van nakoming door een der Partijen van zijn of haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst gedurende een periode van meer dan zes maanden wordt verhinderd of substantieel wordt bemoeilijkt op grond van overmacht in overeenstemming met Artikel 13.
De Leverancier zal GVB onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien het aannemelijk is dat een van de in Artikel 12.1 sub a of e genoemde gevallen zich zal voordoen.
Vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst geschiedt per aangetekend schrijven.
GVB zal in aanvulling op alle boetes die de Leverancier eventueel moet voldoen, recht hebben op volledige schadeloosstelling voor de directe schade die zij lijdt ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst op grond van Artikel 12.1 sub a, b, c, of d  zonder dat GVB daarbij verplicht zal zijn tot het betalen van schadevergoeding en zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de (overige) rechten van GVB.
In het geval van vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst op grond van Artikel 12.1 zal GVB in verband met deze Overeenkomst en met betrekking tot de Leverantie het eerste recht hebben om een koopoptie op de in productie zijnde maar het nog niet Geaccepteerde Dubbelkoloms Freesmachine  en andere objecten uit de Leverantie uit te oefenen tegen een proportionele prijs.
In het geval van vroegtijdige beëindiging op grond van Artikel 12.1, is het GVB toegestaan de uitvoering van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een andere Partij toe te wijzen zonder daarbij afbreuk te doen aan haar overgebleven rechten. De Leverancier geeft nu voor alsdan toestemming voor deze contractoverdracht. GVB zal Leverancier per aangetekende post van de betreffende beslissing op de hoogte stellen.
In het geval dat GVB gebruik maakt van haar recht om de Leverancier de Dubbelkoloms Freesmachine  en/of andere objecten van de Leverantie terug te laten kopen, zal GVB het recht hebben om tegen een redelijke vergoeding de (reeds) geleverde Dubbelkoloms Freesmachine  en/of andere objecten van de Leverantie te gebruiken gedurende de tijd die GVB nodig heeft om geschikte alternatieven te verkrijgen. GVB zal alsdan ook het recht hebben om de documentatie (inclusief software) te gebruiken. 
Betaling door de Leverancier van alle bedragen die hij aan GVB verschuldigd is in verband  met de terugkoop door hem van de Dubbelkoloms Freesmachine  en/of andere objecten van de Leverantie dient gelijktijdig met de verkoop en overdracht door GVB te geschieden. 
Voor zover in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de rechtsmiddelen die GVB ten dienst staan cumulatief en mogen zij door GVB worden uitgeoefend boven op alle andere rechten die GVB op grond van het toepasselijke recht toekomen.

[bookmark: _Ref423444703][bookmark: _Toc8135866]Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst leidt niet tot aansprakelijkheid van een Partij voor zover deze tekortkoming is veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW.
Overmacht houdt in ieder geval niet in een gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate levering of ongeschiktheid van materialen, grondstoffen, halffabricaten of diensten, vergissingen of fouten van Leverancier zelf of door hem ingeschakelde derden, overschrijding van leveringstermijnen door onderaannemers of toeleveranciers van Leverancier en/of gebrek aan liquiditeiten of solventie van Leverancier, gebrek aan grondstoffen en (half)fabricaten en prijsstijgingen van grondstoffen of (half)fabricaten. Tekortkomingen van door Leverancier ingeschakelde derden leidt niet tot overmacht van Leverancier.
Leverancier verplicht zich om zich aantoonbaar in te spannen om alle mogelijke gevolgen, alsmede de tijdsduur van de overmachtssituatie zo veel mogelijk te beperken.

[bookmark: _Ref423444999][bookmark: _Toc8135867]Aansprakelijkheid en vrijwaring

[bookmark: _Ref423442548]De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade hoegenaamd ook aan of veroorzaakt door de Dubbelkoloms Freesmachine  tot het tijdstip waarop de Dubbelkoloms Freesmachine  door GVB is Geaccepteerd overeenkomstig Artikel 27. Leverancier is gelijkelijk aansprakelijk voor de andere objecten uit de Leverantie, niet zijn de Dubbelkoloms Freesmachine , en documentatie (inclusief software) tot het moment waarop deze door GVB zijn Geaccepteerd. De Leverancier vrijwaart GVB tegen aanspraken van derden ter zake. 
Onverminderd het bepaalde in Artikel 14.1 is Leverancier aansprakelijk voor en zal hij GVB vrijwaren tegen schade ter zake voor dood, persoonlijk letsel en voor schade aan gebouwen, installaties en andere eigendommen van GVB en derden, indien zodanig letsel of schade is ontstaan tijdens de uitvoering van de voor de verwezenlijking van deze Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en het gevolg is van nalatigheid of onvoorzichtigheid dan wel verkeerde handelingen van personen waarvoor de Leverancier uit hoofde van deze Overeenkomst verantwoordelijk is.
De aansprakelijkheid van de Leverancier voor de aan hem toerekenbare schade wordt beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per jaar en een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis.
GVB is niet aansprakelijk voor en Leverancier zal GVB vrijwaren tegen schade aan en verlies van machines, gereedschappen en materialen van Leverancier.
Leverancier vrijwaart GVB tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, vergelijkbare aanspraken op knowhow, ongeoorloofde mededinging daaronder mee begrepen.

[bookmark: _Toc8135868]Verzekering

De Leverancier zal voor eigen rekening schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen aangaan en aanhouden bij gerenommeerde verzekeraars en via gerenommeerde tussenpersonen, welke verzekeringen een adequate dekking zullen bieden voor de risico’s die voortvloeien uit de uitvoering van deze Overeenkomst. Deze verzekeringen dienen te gelden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze Overeenkomst.
De Leverancier zal zorg dragen voor adequate verzekering van alle verzekerbare risico’s die kunnen voortvloeien uit deze Overeenkomst.
Alle verzekeringen zullen (i) in overeenstemming zijn met de normale gebruiken binnen de branche van personen die onder gelijke omstandigheden een gelijksoortige Leverantie bezitten of uitbaten, (ii) de dekking uitdrukken in Euro’s en (iii) primair zijn en geen recht van bijdrage bevatten van een verzekering die wordt gedragen door de additionele verzekerden.
De Leverancier zal op eerste verzoek van GVB inzage of afschrift verschaffen van de toepasselijke polissen en van betalingsbewijzen met betrekking tot de verschuldigde premies. 
Indien op enige verzekering een eigen risico van toepassing is, zal dit risico worden gedragen door de Leverancier.
Door de Leverancier aangegane verzekeringen impliceren geen beperking van de aansprakelijkheid van de Leverancier.

[bookmark: _Toc8135869]Overdracht rechten en verplichtingen en inschakeling derden

De Leverancier zal geen rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst aan derden overdragen, tenzij GVB daar vooraf schriftelijk mee instemt. Deze instemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. GVB mag kan deze instemming nadere voorwaarden verbinden. 
De Leverancier zal geen derden inschakelen in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij GVB daar vooraf schriftelijk mee instemt. Deze instemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. GVB mag aan deze instemming nadere voorwaarden verbinden.
De Leverancier blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen van derden en al het werk dat door derden wordt uitgevoerd in verband met deze Overeenkomst in het geval de desbetreffende derde handelt namens of op verzoek van de Leverancier. 
Uit overeenkomsten tussen de Leverancier en enigerlei derde of onderaannemer zal geen enkele verplichting voor GVB voortvloeien noch enige wijziging in de verplichtingen van de Leverancier jegens GVB. 

[bookmark: _Ref423444725][bookmark: _Toc8135870]Geheimhouding

Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming GVB.
Leverancier zal op eerste aanvraag van GVB alle materialen en documentatie, inclusief uittreksels en kopieën daarvan, beschikbaar gesteld door GVB in verband met de Overeenkomst retourneren.
Leverancier verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de cliënten, producten, bedrijfsvoering en de organisatie van GVB, die Leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.
Leverancier verplicht zich tevens om zijn medewerkers en/of hulppersonen die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst dezelfde geheimhouding op te leggen en zal hen zo nodig een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.
Leverancier draagt er zorg voor dat de aan medewerkers en/of hulppersonen opgelegde geheimhoudingsplicht na het beëindigen van de werkzaamheden of Overeenkomst voortduurt.
Het is Leverancier niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GVB op enige wijze in de publiciteit te treden met betrekking tot de Overeenkomst, dan wel gebruik te maken van de naam, het logo of de huisstijl van GVB.

[bookmark: _Ref423444728][bookmark: _Toc8135871]Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst bevat al hetgeen Partijen in verband met het onderwerp daarvan zijn overeengekomen. Met ingang van het tijdstip waarop deze Overeenkomst in werking treedt, eindigen alle overeenkomsten en afspraken die Partijen daarover eerder mochten hebben gesloten respectievelijk gemaakt en verliezen alle voor inwerkingtreding van de Overeenkomst gewisselde documenten hun geldigheid. 
[bookmark: _Ref423593628]De navolgende Bijlagen bij deze Overeenkomst maken daarvan integraal deel uit:
Bijlage I		Uitvoeringsbeschrijving
Bijlage II		Nota van Inlichtingen
Bijlage III		Programma van Eisen		
Bijlage IV		Detailplanning
Bijlage V		Moedervennootschapsgarantie	
Bijlage VI		Bankgarantie
Bijlage XII		Algemene Voorwaarden GVB
Bijlage VII		Acceptatie Protocol (wordt op een later moment bijgevoegd)
Bijlage VIII	Afname Protocol algehele afnamekeuring (wordt op een later moment bijgevoegd)
Bijlage IX	Afname Protocol verkorte afnamekeuring (wordt op een later moment bijgevoegd)
Bijlage X		Inschrijving
Bijlage XI		Eigen Verklaring
Van de Bijlagen maken, waar toepasselijk, de daarbij behorende Appendices deel uit.
[bookmark: _Ref423444191]Indien de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevat, geldt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, de volgende rangorde in afnemende prevalentie:
· de tussen GVB en Leverancier schriftelijk overeengekomen wijzigingen van en/of uitbreidingen op de Overeenkomst;
· de Overeenkomst;
· de bij de Overeenkomst gevoegde Bijlagen en Appendices, in afnemende prevalentie.
In het geval van strijdigheid tussen enige Bijlage (niet inbegrepen de eventuele daarbij behorende Appendices) en de daarbij behorende Appendix, prevaleren de bepalingen van de desbetreffende Bijlage (niet inbegrepen de eventuele daarbij behorende Appendices), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien toepassing van de in Artikel 18.3 genoemde rangorde geen uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid uitgelegd met inachtneming van redelijkheid en billijkheid.
In geval de Leverancier bestaat uit meer dan een (1) vennootschap (combinatie)  zijn ………………………… en ………………………… als bedoeld in de aanhef, onder ”Leverancier” hoofdelijk verbonden tot nakoming van de verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van deze Overeenkomst. Uitlatingen namens ………………………… en ………………………… zullen exclusief worden gedaan door de projectmanager van de Leverancier zoals bedoeld in Artikel …… Deze uitlatingen zullen zowel ………………………… en ………………………… hoofdelijk binden.
Door ondertekening van de Overeenkomst, vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het verrichten van werkzaamheden binnen de reikwijdte van de Overeenkomst.

[bookmark: _Ref423444742][bookmark: _Toc8135872]Toepasselijk recht en geschillen

Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
Leverancier dient zich te houden aan alle nationale, provinciale, gemeentelijke en andere wetten, verordeningen, normen en standaarden en door bevoegde instanties gestelde eisen en voorwaarden met betrekking tot werknemers, sociale voorzieningen, arbeidsvoorschriften, veiligheid, materiaal, milieu, belastingen etc.
Leverancier dient er voor zorg te dragen dat alle benodigde officiële documenten en goedkeuringen door de overheid en andere instanties beschikbaar zijn, die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst onverbindend zouden mogen blijken dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht en verbinden Partijen zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en de oorspronkelijke bedoeling van Partijen zoveel als mogelijk benadert.
[bookmark: _Ref423446891]Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de rechter in Amsterdam, zonder daarbij afbreuk te doen aan het recht van GVB om de Leverancier voor het bevoegde gerecht van de plaats waar de Leverancier zijn statutaire zetel heeft, te dragen.
Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in Artikel 19.5 zullen Partijen zich inspannen om ieder geschil over deze Overeenkomst, of ieder geschil dat met deze Overeenkomst samenhangt in der minne op te lossen.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door GVB zal Leverancier het werk niet neerleggen of vertragen vanwege geschillen of procedures.

[bookmark: _Ref423595710][bookmark: _Toc8135873]Anti Bribery

Het is noch Leverancier, noch GVB toegestaan handelingen te verrichten of na te laten die kunnen leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens bedrog of verduistering, faillissementsfraude of -misdrijven, overtredingen van de Wet op mededinging, voordeeltoe-eigeningen, omkopingen, aannemen van steekpenningen of corruptie gepleegd door personen die tewerkgesteld zijn door Leverancier, GVB of andere wederpartijen. 
In geval van schending van het bovenstaande heeft de andere Partij het recht om met onmiddellijke ingang alle overeenkomsten met de ene Partij te beëindigen c.q. te ontbinden en alle (precontractuele) onderhandelingen af te breken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.1 onderdeel d.
Het bovenstaande laat onverlet dat Leverancier c.q. GVB gehouden is alle wet- en regelgeving, na te leven, die zowel op hem als op de zakelijke relatie met Leverancier c.q. GVB van toepassing is.
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[bookmark: _Toc8135874]HOOFDSTUK 2 - BEPALINGEN MET BETREKKING TOT KOOP EN LEVERING

[bookmark: _Ref423445187][bookmark: _Toc8135875]Koop en verkoop; Leverantie

[bookmark: _Ref423435257]GVB komt hierbij overeen te kopen en de Leverancier komt hierbij overeen te verkopen, te leveren, te installeren en gebruiksklaar op te leveren, in licentie te verlenen en/of uit te voeren: de Leverantie. De Leverantie bestaat uit:
A.  De Dubbelkoloms Freesmachine, die volledig voldoet aan het gestelde in het Programma van Eisen d.d. [DATUM TOEVOEGEN], en zoals vastgelegd in de offerte van Leverancier d.d. …………….
B. De documentatie 
C. De instructie / gebruikersopleiding
D. De speciale gereedschappen
[bookmark: _Ref423446935]De Leverantie moet voldoen aan alle functionele, technische en andere eisen, die zijn neergelegd in deze Overeenkomst, de Uitvoeringsbeschrijving inclusief de tekeningen, de Inschrijving, de Nota van Inlichtingen en het PvE daaronder begrepen.
[bookmark: _Ref423594756]De Dubbelkoloms Freesmachine  die wordt geleverd en die deel uit maakt van de Leverantie heeft een (technische) levensduur van ten minste vijftien (15) jaar.
De Leverantie moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en aan alle overige (beleids)regels die van toepassing zijn op de dag van levering van (delen van) de Leverantie.
[bookmark: _Ref423594092]De Leverancier zal de Leverantie leveren en uitvoeren in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst. In het geval van strijdigheid of te verwachten strijdigheid tussen verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van deze Overeenkomst, daarbij inbegrepen de in Artikel 21.2 genoemde documenten, zal de Leverancier GVB daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en aan GVB een rapport overhandigen dat de strijdigheid, alsmede alle mogelijke oplossingen en daaraan verbonden risico’s beschrijft, welk rapport door Partijen zal worden besproken. In het geval dat wordt vastgesteld dat er tussen de verplichtingen van de Leverancier strijdigheid bestaat, staat het ter vrije beoordeling van GVB hoe zij die strijdigheid wenst op te lossen aan de hand van de door de Leverancier geboden oplossingen. 
[bookmark: _Toc279670313]
[bookmark: _Ref423445191][bookmark: _Toc8135876]Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het ontwerp, de constructie, de fabricage en het functioneren van de Leverantie

De Leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de controle van het PvE, het correcte en juiste ontwerp, de goede constructie en fabricage en het functioneren van de Leverantie. De Leverancier is tevens verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van de Leverantie. 
De Leverancier zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk blijven, ook als het ontwerp, de constructie en/of de fabricage aangepast worden op verzoek van GVB en/of onderdelen zijn/worden geselecteerd door GVB en de desbetreffende aanpassingen/keuzes tussen Partijen zijn overeengekomen en/of als tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, schema’s of andere documenten aan GVB zijn voorgelegd en/of door GVB zijn gecontroleerd, aanvaard en/of goedgekeurd. 
Niettegenstaande de garantiebepalingen in deze Overeenkomst zal de Leverancier de Leverantie op een zodanige wijze ontwerpen en fabriceren dat deze gedurende de overeengekomen levensduur van de Dubbelkoloms Freesmachine  bij juist gebruik en juist onderhoud en met inachtneming van normale slijtage kan en blijft voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in deze Overeenkomst, daarbij inbegrepen de in Artikel 21.2 genoemde documenten.

[bookmark: _Toc279670314][bookmark: _Ref423435279][bookmark: _Toc8135877]De Uitvoeringsbeschrijving

[bookmark: _Ref423447067]De Leverancier zal voor de eerste maal na ondertekening van deze Overeenkomst en op een door Partijen nader overeen te komen tijdstip een Uitvoeringsbeschrijving aan GVB overleggen die betrekking heeft op de Dubbelkoloms Freesmachine uit de Leverantie. 
[bookmark: _Ref423447132]De Leverancier zal – indien noodzakelijk samen met de betrokken onderleverancier – binnen vijf (5) werkdagen na een verzoek hiertoe van GVB de Uitvoeringsbeschrijving en de tekeningen nader toelichten. 
[bookmark: _Ref423447096]Indien de Uitvoeringsbeschrijving en/of de tekeningen naar het oordeel van GVB aanpassing behoeven, zal GVB dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier meedelen. 
De Leverancier zal binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van GVB als bedoeld in Artikel 23.3 kosteloos een aangepaste Uitvoeringsbeschrijving en/of aangepaste tekeningen aan GVB overleggen. Artikel 23.2 en 23.3, alsmede de eerste volzin van dit artikellid zijn alsdan gelijkelijk van toepassing.
[bookmark: _Ref423447309]De Uitvoeringsbeschrijving en de tekeningen worden na controle en akkoordbevinding door GVB van een handtekening voorzien. Pas daarna kan door de Leverancier met de bouw en productie van de Leverantie worden begonnen.
De Uitvoeringsbeschrijving en de tekeningen blijven op de Leverantie van kracht totdat hierin een of meer wijzigingen (moeten) worden aangebracht, in welk geval het bepaalde in Artikel 23.1 tot en met 23.5 opnieuw toepassing vindt.
De Leverancier levert een planning (zie ook Artikel 25) betreffende de hoofdfasering van de bouw van de Dubbelkoloms Freesmachine en doet een voorstel betreffende de betalingstermijnen.
Controles en akkoordbevindingen door GVB als bedoeld in dit Artikel prejudiciëren niet op enigerlei Acceptatie in de toekomst en leiden niet tot enige wijziging in de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de Leverancier. 
[bookmark: _Toc279670315]
[bookmark: _Toc8135878]Keuring(en)

[bookmark: _Ref423447204]De Leverancier zal er voor zorg dragen dat, gedurende de hele werkweek te allen tijde, voor zover redelijk en in overleg met en onder begeleiding van de Leverancier, aan een of meer door GVB aan te wijzen personen toegang wordt verleend tot alle werkplaatsen, meetruimten, testruimten en magazijnen waar de Dubbelkoloms Freesmachine  of onderdelen of materialen daarvoor worden ontworpen, vervaardigd of zijn opgeslagen, zowel voor wat betreft de werkplaatsen, meetruimten, testruimten en magazijnen van de Leverancier zelf, als die van zijn onderaannemers en –leveranciers. 
De Leverancier zal kosteloos en in overleg met GVB faciliteiten aan de in Artikel 24.1 bedoelde personen ter beschikking stellen om de keuringen of controles te kunnen verrichten. 
Keuringen of controles door GVB zoals bedoeld in dit Artikel prejudiciëren niet op enigerlei Acceptatie in de toekomst en leiden niet tot enige wijziging in de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van deze Overeenkomst. 

[bookmark: _Toc279670316][bookmark: _Ref423447172][bookmark: _Ref423447583][bookmark: _Ref423447632][bookmark: _Toc8135879]Tijdsbepalingen: tijdschema en detailplanning

[bookmark: _Ref423447443]De door Leverancier bij zijn inschrijving gevoegde detailplanning maakt na ondertekening van deze Overeenkomst daarvan integraal onderdeel uit als Bijlage V. De detailplanning bevat een gedetailleerd productie- en afleverschema van de Dubbelkoloms Freesmachine  uit de Leverantie en is gebaseerd op de in het PvE opgenomen tijdschema. 
[bookmark: _Ref423447609]De data die in het in Artikel 25.1 bedoelde tijdschema zijn vermeld, hebben te gelden als “mijlpaal” en derhalve als uiterste datum waarop de Leverancier aan de daarbij behorende verplichtingen moet hebben voldaan. Deze data hebben derhalve het karakter van een “fatale termijn” zodat Leverancier reeds door het enkele verstrijken ervan, zonder aan de bijbehorende verplichting te hebben voldaan, in verzuim is.
[bookmark: _Ref423447611]Als “mijlpaal” hebben in ieder geval te gelden de uiterste data waarop de Dubbelkoloms Freesmachine  uit de  Leverantie overeenkomstig Artikel 27.16 op de door GVB aangewezen locatie moeten zijn afgeleverd.
De Leverancier informeert GVB steeds onmiddellijk schriftelijk omtrent een afwijking en/of wijziging van de detailplanning, een en ander mede in overeenstemming met Artikel 25. 
Afwijking en/of wijziging van de detailplanning, die tot gevolg heeft dat een of meer van de in Artikel 25.2 en 25.3 bedoelde mijlpalen niet (kunnen) worden gehaald, geschiedt slechts na verkregen schriftelijke toestemming van GVB, een en ander mede in overeenstemming met Artikel 25.

[bookmark: _Toc279670317][bookmark: _Ref423593010][bookmark: _Toc8135880]Vertraging

Indien de Leverancier meent dat niet kan worden voldaan aan de detailplanning als bedoeld in Artikel 25, of als het aannemelijk lijkt dat een of meer van de “mijlpalen” als bedoeld in Artikel 25 niet kunnen worden gehaald, dan zal Leverancier GVB daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de redenen van de vertraging en onder vermelding van het verwachte tijdstip waarop wel aan de relevante verplichting(en) kan worden voldaan, daarbij tevens inbegrepen een voorstel hoe de opgelopen vertraging zoveel mogelijk zal worden beperkt.
[bookmark: _Ref423593075]In het geval de Leverancier genoegzaam aan GVB bewijst dat het niet halen van een of meer “mijlpalen” te wijten is aan overmacht zoals bedoeld in Artikel 13 of uitsluitend aan GVB kan worden toegerekend, is Leverancier, zonder daarbij afbreuk te doen aan het bepaalde in dit Artikel 26, bevoegd tot een redelijk uitstel van de relevante verplichting(en). Partijen dienen alsdan schriftelijke overeenstemming te bereiken over het toegestane uitstel en over een gewijzigde detailplanning, waarbij geldt dat het toegestane uitstel nooit langer kan en zal zijn dan de duur van de door GVB erkende overmachtssituatie. Uitstel van de relevante verplichting(en) dat in overeenstemming met Artikel 26.2 tussen Partijen wordt overeengekomen zal niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van eventueel verschuldigde boetes op grond van Artikel 26.3 noch zal enige schadevergoeding verschuldigd zijn op grond van dergelijk uitstel.
[bookmark: _Ref423593286]In het geval de Dubbelkoloms Freesmachine  niet of te laat wordt afgeleverd op de door GVB aangewezen locatie overeenkomstig Artikel 27.16 zal de Leverancier voor de Dubbelkoloms Freesmachine  die niet op de door GVB aangewezen locatie is afgeleverd op de datum die daarvoor in Bijlage IV (Detailplanning) is bepaald, voor elke week (blok van 7 dagen) van vertraging een boete verschuldigd zijn van 1 procent (%) van de totale contractprijs van de Dubbelkoloms Freesmachine  zoals neergelegd in Artikel 31 zolang de vertraging voortduurt met een maximum van 10 procent (%) van de totale contractprijs. Een gedeelte van een (1) week wordt prorata verrekend naar het aantal dagen.

[bookmark: _Toc279670321][bookmark: _Ref423446752][bookmark: _Toc8135881]FAT/algehele afnamekeuring, aflevering op door GVB aangewezen locatie, SAT/finale inspectie van de Dubbelkoloms Freesmachine  en Acceptatie

GVB heeft het recht de Dubbelkoloms Freesmachine  te onderwerpen aan een Algehele afnamekeuring en een SAT/finale inspectie op de wijze en/of volgens de procedure als verder in dit Artikel beschreven.

Onderwerping Dubbelkoloms Freesmachine  aan een FAT/algehele afnamekeuring
De Dubbelkoloms Freesmachine  wordt door de Leverancier op zijn productielocatie bedrijfsgereed ter beschikking gesteld aan GVB voor een algehele afnamekeuring.

Procedure en inhoud algehele afnamekeuring
[bookmark: _Ref424308741]De Leverancier zal GVB tenminste vijf (5) werkdagen van tevoren meedelen dat de Dubbelkoloms Freesmachine  bedrijfsgereed is om te worden gekeurd voor algehele afname. 
GVB zal direct aansluitend aan de in Artikel 27.3 genoemde termijn van vijf (5) werkdagen de Dubbelkoloms Freesmachine  op de productielocatie van Leverancier aan een FAT/algehele afnamekeuring onderwerpen.
De FAT/algehele afnamekeuring omvat alle noodzakelijke tests om aan te tonen dat de Dubbelkoloms Freesmachine  voldoet aan de in het PvE gestelde eisen.
[bookmark: _Ref424308941]Op het Afname Protocol, dat als Bijlage VIII aan deze Overeenkomst is gehecht, wordt vermeld of de aan een FAT/algehele afnamekeuring onderworpen Dubbelkoloms Freesmachine  is goed- dan wel afgekeurd.
Slechts nadat GVB het Afname Protocol als bedoeld in Artikel 27.6 voor goedkeuring heeft ondertekend wordt de Dubbelkoloms Freesmachine  geacht te zijn goedgekeurd en vrijgegeven voor transport naar het terrein van GVB. 
[bookmark: _Ref423593743]Indien de Dubbelkoloms Freesmachine  tijdens de FAT/ algehele afnamekeuring mankementen vertoont en/of niet blijkt te voldoen aan een of meer van de eisen zoals vermeld in Artikel 18.2 wordt de desbetreffende Dubbelkoloms Freesmachine  afgekeurd.
[bookmark: _Ref423593971]Zijn de in Artikel 27.8 bedoelde mankementen en/of afwijkingen echter van dien aard dat zij een goedkeuring van de Dubbelkoloms Freesmachine  naar het oordeel van GVB niet in de weg staan, dan wordt de Dubbelkoloms Freesmachine  - in afwijking van het bepaalde in Artikel 27.8 – toch goedgekeurd door GVB, ten blijke waarvan het Afname Protocol wordt ondertekend. 
Op het Afname Protocol worden in dat geval wel de geconstateerde mankementen en/of afwijkingen aangetekend. De Leverancier is – onverminderd zijn garantieverplichtingen - gehouden de aldus op het Afname Protocol aangetekende mankementen en afwijkingen kosteloos binnen een door GVB te stellen redelijke termijn naar tevredenheid van GVB te verhelpen. Dit geschiedt op een door GVB aan te wijzen locatie, tenzij Partijen anders overeenkomen. Zodra alle op het Afname Protocol aangetekende mankementen en afwijkingen zijn verholpen bevestigt GVB dit schriftelijk aan de Leverancier.
Wordt de aan een FAT/algehele afnamekeuring onderworpen Dubbelkoloms Freesmachine  afgekeurd wegens geconstateerde mankementen en/of afwijkingen dan is GVB steeds gerechtigd de algehele afnamekeuring, het transport naar het terrein van de Leverancier en de aflevering op de door GVB aangewezen locatie van de op dat moment nog af te leveren Dubbelkoloms Freesmachine  op te schorten tot het moment waarop de afgekeurde Dubbelkoloms Freesmachine  is goedgekeurd. 
[bookmark: _Ref424309998]De goedkeuring van de aan een FAT/algehele afnamekeuring onderworpen Dubbelkoloms Freesmachine  kan op geen andere manier worden bewezen dan door middel van een door GVB voor goedkeuring ondertekend Afname Protocol.
De Leverancier stelt in overleg met GVB ter plaatse voldoende faciliteiten om niet ter beschikking aan GVB om de afnamekeuring(en) te kunnen uitvoeren. 
[bookmark: _Ref424309929]Na succesvolle voltooiing van de verkorte afnamekeuring, ten blijke waarvan eveneens een Afname Protocol (Bijlage IX) voor goedkeuring moet zijn ondertekend, wordt de Dubbelkoloms Freesmachine  van het terrein van de Leverancier getransporteerd naar en afgeleverd op een door GVB aangewezen locatie.
Alle hiermee gemoeide kosten, incl. reis en verblijfkosten van GVB medewerker(s) zijn geheel voor rekening van Leverancier.

Procedure en inhoud SAT/finale inspectie en Acceptatie
[bookmark: _Ref423593895]Aflevering van de Dubbelkoloms Freesmachine  op de door GVB aangewezen locatie dient (uiterlijk) te geschieden op de in Bijlage IV (Detailplanning) vermelde tijdstippen (“mijlpalen”).
[bookmark: _Ref423447497][bookmark: _Ref423593351]De Dubbelkoloms Freesmachine  die overeenkomstig Artikel 27.15 op de door GVB aangewezen locatie is afgeleverd, wordt door GVB aan een SAT/finale inspectie onderworpen. De Dubbelkoloms Freesmachine  wordt slechts Geaccepteerd indien en nadat de SAT/finale inspectie succesvol is afgerond.
[bookmark: _Ref423594485]De finale inspectie omvat een visuele inspectie waaruit moet blijken dat de Dubbelkoloms Freesmachine  tijdens het transport van het terrein van de Leverancier naar de door GVB aangewezen locatie niet is beschadigd en alle noodzakelijke inspecties en checks om te verifiëren dat de Dubbelkoloms Freesmachine  voldoet aan de in het PvE gestelde eisen. 
In het geval dat een SAT/finale inspectie niet succesvol wordt afgerond, wordt de Dubbelkoloms Freesmachine  binnen een door GVB op dat moment te stellen redelijke termijn dan wel – indien en voor zover van toepassing - binnen een eerder door GVB op basis van Artikel 27.9 gestelde redelijke termijn - kosteloos door de Leverancier gecorrigeerd en worden ontbrekende documenten binnen die termijn(en) alsnog overlegd. Daarna wordt de Dubbelkoloms Freesmachine  opnieuw door de Leverancier aan GVB voorgedragen voor een SAT/finale inspectie, op een datum door GVB te bepalen. 
Slechts nadat GVB het Acceptatie Protocol  heeft ondertekend wordt de Dubbelkoloms Freesmachine  geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd. 
De goedkeuring die volgt op een algehele en/of een verkorte afnamekeuring, alsmede de Acceptatie die volgt op een SAT/finale inspectie doen op geen enkele wijze afbreuk aan de op de Leverancier rustende garantieverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.
Alle hiermee gemoeide kosten, incl. reis en verblijfkosten van GVB medewerker(s) zijn geheel voor rekening van Leverancier.

[bookmark: _Toc279670328][bookmark: _Ref423444772][bookmark: _Toc8135882]Garantie

Garantieverplichting Leverancier
[bookmark: _Ref424310334]De Leverancier staat er voor in dat het ontwerp van de Dubbelkoloms Freesmachine  juist is, de Dubbelkoloms Freesmachine  van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd en dat de montage- en installatiewerkzaamheden vakkundig zijn uitgevoerd. Tevens staat de Leverancier er voor in dat alle toegepaste onderdelen, componenten en materialen, die gezamenlijk de Dubbelkoloms Freesmachine  vormen, op een juiste wijze tot een goed functioneel geheel zijn geconfigureerd, zodanig dat de Dubbelkoloms Freesmachine  gedurende de overeengekomen levensduur in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 21.5 (kunnen) blijven functioneren, geschikt zijn en blijven voor het beoogde doel en verkeersveilig zijn en blijven.
[bookmark: _Ref423594143]
Rechten van GVB onder de algemene en aanvullende garantie
GVB heeft uit hoofde van Artikel 28.1 – gedurende de in Artikel 28.4 e.v. genoemde garantietermijnen – recht op kosteloos herstel of kosteloze vervanging van al hetgeen onder deze Overeenkomst is geleverd en van de daarin toegepaste componenten, onderdelen en materialen, voor zover er sprake is van daarin geconstateerde gebreken, defecten en/of storingen, ten gevolge waarvan de Leverantie niet of niet langer geheel in overeenstemming is met en kan functioneren overeenkomstig de eisen die zijn neergelegd in deze Overeenkomst, daarbij inbegrepen de in Artikel 21.2 genoemde documenten. 
Omwille van het beperken van de doorlooptijd van garantiewerkzaamheden, zal GVB voor alle voorkomende reparaties een beroep doen op de serviceorganisatie van Leverancier. 

Termijnen algemene en aanvullende garantie
[bookmark: _Ref423594183]De algemene garantietermijn vangt aan na Acceptatie van de Dubbelkoloms Freesmachine  overeenkomstig Artikel 27.17  e.v. en eindigt na verloop van een periode van drie (3) jaar. 

Rechten van GVB onder de bijzondere garantie
De Leverancier verleent in aanvulling op de algemene en de aanvullende garantie en zonder kosten voor GVB voor de overeengekomen levensduur van ten minste vijftien (15) jaar een bijzondere garantie op de Dubbelkoloms Freesmachine  en de daarvan deel uitmakende componenten, onderdelen en materialen welke vallen in de leveringsomvang van de Dubbelkoloms Freesmachine . 
[bookmark: _Ref423594609]GVB mag zich op de bijzondere garantie beroepen in geval er sprake is van een systematisch optredend(e) ernstig en niet regulier defect, gebrek of storing. Dit wordt geacht het geval te zijn indien een defect, gebrek of storing met steeds hetzelfde effect of dezelfde defectcode zich binnen een willekeurige aaneengesloten periode van twee (2) jaar voordoet sedert de aanvang van deze Overeenkomst en ongeacht de oorzaak, waardoor: (a) de overeengekomen levensduur van de Dubbelkoloms Freesmachine  ernstig wordt bedreigd, (b) er gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan, (c) er aanzienlijke gevolgschade kan optreden, en/of (d) de Dubbelkoloms Freesmachine  in aanmerkelijke mate ongeschikt wordt voor het beoogde doel of gebruik. 
[bookmark: _Ref423594671]Indien er sprake is van een systematisch optredend(e) defect, gebrek of storing als bedoeld in het vorige lid, zal GVB gerechtigd zijn om in aanvulling op alle benodigde herstelmaatregelen van de Leverancier te verlangen dat zonder kosten voor GVB:
(a) preventieve maatregelen worden genomen ter voorkoming van gevaar, bedrijfsstoring, onderbrekingen van de vervoersactiviteiten of overige schade: en
(b) fundamentele wijzigingen aan de Dubbelkoloms Freesmachine  worden uitgevoerd en fundamentele vervangingen plaats vinden om de oorzaak van de systematisch opkomende defecten, gebreken of storingen te corrigeren. De Leverancier zal het overige deel van de Dubbelkoloms Freesmachine , ten aanzien waarvan een gebrek, defect of storing is geconstateerd, eveneens aanpassen, ook als een dergelijk defect, gebrek of storing zich nog niet heeft voorgedaan in dat deel (of die delen) van de Dubbelkoloms Freesmachine. Ieder onderdeel en/of component dat door een wijziging wordt beïnvloed zal eveneens worden aangepast. Leverancier is gehouden om al die werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om defecten, gebreken of storingen te verhelpen en om te voorkomen dat deze (weer) optreden bij de Dubbelkoloms Freesmachine . GVB verleent daaraan haar medewerking, met inachtneming van de ongestoorde uitvoering van de dienstregeling.
[bookmark: _Ref423594673]Leverancier zal vooraf over de te nemen maatregelen met GVB in overleg treden en deze niet eerder uitvoeren dan na verkregen schriftelijke toestemming van GVB. 
[bookmark: _Ref423594674]Op nieuwe onderdelen, die onder de bijzondere garantie voor andere onderdelen in de plaats zijn getreden en werkzaamheden, die onder de bijzondere garantieverplichting zijn verricht, verleent de Leverancier een supplementaire bijzondere garantie van één (1) jaar.
Als wederom sprake gaat zijn van hetgeen is bepaald in Artikel 28.6, dan zullen Artikel 28.7, 28.8, 28.9 opnieuw van toepassing zijn.
De kosten, die voor de Leverancier voortvloeien uit voldoening aan de bijzondere garantieverplichting zijn volledig voor zijn rekening. Uitsluitend in die gevallen waarin de betroffen componenten geacht worden niet de overeengekomen levensduur van de Dubbelkoloms Freesmachine  mee te gaan, zal naar recht en redelijkheid een onderlinge kostenverdeling tussen Leverancier en GVB overeengekomen worden.  

Overige garantiebepalingen
Uitgesloten van garantie zijn normale slijtage, reguliere periodieke onderhoudswerkzaamheden, verwijtbare schades en/of defecten ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, tenzij dit te wijten is aan Leverancier, bijvoorbeeld door een gebrek in de opleiding van GVB-personeel. 
In het geval de Leverancier, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand door GVB, een of meer van zijn garantieverplichtingen niet nakomt, heeft GVB het recht het werk voor risico van Leverancier te laten uitvoeren door een derde partij. Alle daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Leverancier. 
De Leverancier is eerst van zijn garantieverplichtingen ontslagen indien de desbetreffende defecten, gebreken of storingen naar tevredenheid van GVB zijn opgelost c.q. verholpen, waarbij het uitgangspunt is dat de Dubbelkoloms Freesmachine  weer voldoet aan de overeengekomen eisen zoals beschreven in Artikel 21.2 en zoals nadien eventueel gewijzigd.

Coulance
Na het verstrijken van alle in dit Artikel genoemde garantietermijnen en voor gevallen die buiten de bijzondere garantie vallen, zullen GVB en Leverancier voor die gevallen, waarin duidelijk sprake is van een te korte levensduur, een te grote slijtage, en andere bijzondere gevallen in redelijkheid in overleg treden teneinde een voor beide Partijen bevredigende regeling te vinden. Indien herstelmaatregelen moeten worden getroffen die naar het oordeel van GVB tot coulance behoren, zal Leverancier dit naar recht en redelijkheid onderzoeken en dienovereenkomstig handelen. 

Kosten garantiewerkzaamheden en (gevolg)schade
Krachtens de in dit Artikel genoemde garanties is de Leverancier verplicht alle kosten te dragen die voortvloeien uit en/of verband houden met de uitvoering van garantie- en daarmee samenhangende werkzaamheden, waartoe onder meer maar niet uitsluitend worden gerekend transportkosten, aan- en afloopkosten, kosten van het onderzoek naar, alsmede de analyse en het herstel van defecten, gebreken of storingen, materiaal- en loonkosten, kosten die (zijn) ontstaan door (de)montage van onderdelen (door onderleveranciers geleverde delen daaronder begrepen) en transportkosten verband houdend met het eventuele transport van de Dubbelkoloms Freesmachine  en/of onderdelen naar het reparatieadres. 
Indien technische gevolgschade optreedt door een voor garantie in aanmerking komend defect of gebrekkig onderdeel wordt deze gevolgschade volledig door Leverancier vergoed, tenzij de gevolgschade (mede) aantoonbaar veroorzaakt is door onoordeelkundig of ernstig verwijtbaar gedrag van medewerkers van GVB. Onder directe technische gevolgschade wordt verstaan schade aan de Dubbelkoloms Freesmachine  of een of meer onderdelen ervan die het directe gevolg is van het onder garantie geconstateerde gebrek of defect aan de Dubbelkoloms Freesmachine  of een onderdeel voor zover causaliteit is aangetoond tussen het gebrek en de gevolgschade. 
Indien en zodra als gevolg van defecten, gebreken, storingen of tekortkomingen vallende onder een garantiebepaling, het verrichten van garantiewerkzaamheden, na melding door GVB, meer dan twee (2) werkdagen langer duurt dan de flatratetijd die voor het herstel van het betreffende gebrek geldt , waardoor de Dubbelkoloms Freesmachine niet beschikbaar is ten behoeve van de exploitatie, dan zal Leverancier alle daarboven op komende stilstanddagen aan GVB vergoeden tegen een bedrag van duizend Euro (€ 1000,-) per dag.

[bookmark: _Toc279670329][bookmark: _Toc8135883]Kwaliteit

[bookmark: _Ref423594894]De Leverancier draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van kwaliteitscontroles tijdens de productie en de bouw van de Dubbelkoloms Freesmachine , teneinde te waarborgen dat de Dubbelkoloms Freesmachine  uiteindelijk zal voldoen aan de eisen in deze Overeenkomst. De door de Leverancier uitgevoerde kwaliteitscontrole(s) kunnen worden bijgewoond door een of meer door GVB aan te wijzen personen. In overleg met GVB worden de hiervoor noodzakelijke keuringen en controles vastgelegd. 
De (steekproefsgewijze) keuringen en controles die GVB zelf uitvoert worden nauwkeurig, tijdig en in overleg met de Leverancier gepland zodat het productieproces niet wordt verstoord.
De Leverancier zal kosteloos en in overleg met GVB faciliteiten aan de in Artikel 29.1 bedoelde personen ter beschikking stellen om de keuringen en controles te kunnen verrichten. 
De Leverancier garandeert dat al het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de Leverantie zal voldoen aan algemene professionele eisen, alsmede eisen die worden gesteld in relatie tot specifieke kennis omtrent de Leverantie.
Keuringen en controles door GVB zoals bedoeld in dit Artikel of anderszins prejudiciëren niet op enigerlei Acceptatie in de toekomst en leiden niet tot enige wijziging in de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de Leverancier. 

[bookmark: _Toc279670330][bookmark: _Toc8135884]Risico, overdracht van eigendom

Onmiddellijk na Acceptatie – maar nimmer voor dit moment – van elk van de objecten van de Leverantie, waaronder maar niet beperkt tot de Dubbelkoloms Freesmachine , zal het economisch risico van het betreffende object overgaan naar GVB. 
Onmiddellijk na betaling door GVB van de door Leverancier aan GVB verstuurde factuur zal het eigendom van het betreffende object overgaan naar GVB. 
[bookmark: _Toc279670331]De Leverancier verklaart en garandeert hierbij dat elk object van de Leverantie aan GVB zal worden verkocht, en dat de eigendom van elk object van de Leverantie aan GVB zal worden overgedragen bij Acceptatie daarvan, zonder dat op het betreffende object enige zekerheidsrechten, eigendomsvoorbehoud, retentierechten of beslagen zullen rusten en zonder dat het betreffende object op enigerlei wijze ten behoeve van de Leverancier of ten behoeve van derden zal zijn bezwaard met enig recht.

[bookmark: _Ref423593410][bookmark: _Toc8135885]Prijzen

[bookmark: _Ref423595118]De prijs voor de Leverantie bedraagt EUR [……….]. De complete prijs wordt onderbouwd door een nauwgezette gespecificeerde prijsopbouw, inclusief arbeidsloon, van:
a) Demontage verwijdering oude Freesmachine;
b) Aanschaf prijs Dubbelkoloms Freesmachine;
c) Transport en verzekering (DDP Delft, Incoterms 2010);
d) Installeren en gebruiksklaar opleveren freesmachine, waaronder het uitvoeren van regie over de bouwkundige aanpassingen;
e) Prijs Uitvoering bouwkundige aanpassingen, waaronder in ieder geval begrepen de fundering (optionele afname);
f) Prijs gereedschapswisselaar (optionele afname);
g) Prijs van het service/reparatie contract (onderhoudscontract) voor de Freesmachine voor tien jaar;
h) Prijs 1e optionele verlenging service/reparatiecontract voor de Freesmachine voor vijf jaar (optionele afname);
i) Prijs 2e optionele verlenging service/reparatiecontract voor de Freesmachine voor vijf jaar (optionele afname);
j) Basis gebruikersopleiding aan 6 GVB medewerkers op locatie GVB;
k) Verlengde garantie (optioneel) 4de en 5de jaar (optionele afname);
l) Inruilaanbod (inname) te vervangen Freesmachine.
De prijs voor de Dubbelkoloms Freesmachine  is vast en niet onderworpen aan enige indexering, exclusief BTW en franco inclusief rechten (DDP) (in overeenstemming met de Incoterms 2010) voor bestemmingen in Nederland.
 
[bookmark: _Toc279670332][bookmark: _Ref423444517][bookmark: _Toc8135886]

Facturering en betaling

[bookmark: _Ref424311122]De door GVB verschuldigde prijs van de Leverantie zal worden voldaan na ondertekening van het op de Dubbelkoloms Freesmachine  betrekking hebbende Acceptatie Protocol.
De betaling als bedoeld in Artikel 32.1 vindt alleen plaats nadat de daartoe in tweevoud opgemaakte  en door GVB goedgekeurde factuur met vermelding van de vooraf door GVB kenbaar gemaakte gegevens is ontvangen op het factuuradres als vermeld in Artikel 10.1.
Iedere factuur dient vergezeld te gaan van een kopie van het relevante ondertekende Acceptatie Protocol.
De factuur dient tevens vergezeld te gaan van een garantie in overeenstemming met Artikel 33.2.

[bookmark: _Toc279670333][bookmark: _Ref423445257][bookmark: _Ref423445304][bookmark: _Toc8135887]Zekerheden

[bookmark: _Ref423445274]De uiteindelijke moedervennootschap van de Leverancier is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en tijdige nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst door de Leverancier. De Leverancier zal bewerkstelligen dat de uiteindelijke moedervennootschap voorafgaand aan de ondertekening van deze Overeenkomst een moedervennootschapsgarantie zal afgeven conform Bijlage V. In het geval dat de moedervennootschap die de garantie, zoals bedoeld in de vorige volzin, heeft afgegeven niet langer de uiteindelijke moedervennootschap is van de Leverancier, zal het bepaalde in de voorafgaande volzinnen mutatis mutandis van toepassing zijn op de vennootschap die de nieuwe uiteindelijke moedervennootschap is/wordt van de Leverancier. 
De desbetreffende moedervennootschap zal alsdan binnen dertig (30) dagen nadat zij de nieuwe uiteindelijke moedervennootschap van de Leverancier is geworden een nieuwe moedervennootschapsgarantie afgeven conform Bijlage V. Na ontvangst van deze nieuwe moedervennootschapsgarantie zal GVB de oorspronkelijke moedervennootschapsgarantie vrijgeven. De Leverancier draagt zorg en is verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde in dit artikellid. Bij ontbreken van een moedervennootschapsgarantie dient Leverancier ten bate van GVB zekerheid te stellen (in de vorm van een bankgarantie) ter waarde van de (op basis van het betalingsschema) door GVB betaalde bedragen gedurende de periode die aanvangt vanaf de eerste betaaltermijn en die eindigt na de eigendomsoverdracht zoals bedoeld in artikel 30.2.
[bookmark: _Ref423595012]Teneinde voor schade die GVB lijdt in het geval de Leverancier na meermaals te zijn aangemaand door GVB een of meer van zijn garantieverplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt, dient Leverancier ten bate van GVB een bankgarantie ter waarde van 5% van de totale contractprijs van de Leverantie (zoals opgenomen in Artikel 31.1) te verstrekken gedurende de periode die aanvangt op de datum van Acceptatie van de Dubbelkoloms Freesmachine  en die eindigt na het verstrijken van de algemene garantietermijn als bedoeld in Artikel 28. 
De bankgaranties dienen te zijn afgegeven door een door GVB schriftelijk geaccepteerde Europese bank of Europese verzekeraar, met tenminste een (1) filiaal in Nederland waar GVB betaling van de bankgarantie kan verkrijgen, en met een minimum Aa3 rating van Moody’s. In het geval dat de rating van de bank of verzekeraar zakt tot onder Aa3 rating met bestendige vooruitzichten van Moody’s, zal de Leverancier verplicht zijn GVB in overeenstemming met de voorgaande bepalingen een nieuwe bankgarantie aan te bieden. Na goedkeuring van een dergelijke bankgarantie door GVB zal GVB de oorspronkelijk verschafte bankgarantie vrijgeven. De Leverancier zal GVB in overeenstemming met de bepalingen van dit artikellid een nieuwe bankgarantie verschaffen binnen een periode van dertig (30) dagen nadat de rating van de bank of verzekeraar die de oorspronkelijke bankgarantie had verschaft onder Aa3 rating met bestendige vooruitzichten van Moody’s is gezakt. 
Als de Leverancier er niet in slaagt om GVB binnen de hierboven genoemde periode van dertig (30) dagen een nieuwe bankgarantie te verschaffen, zal GVB zonder enig verloop van tijd gerechtigd zijn om betaling te eisen van het maximale gedekte bedrag onder de oorspronkelijke bankgarantie op grond van de oorspronkelijke bankgarantie. 
GVB zal uiterlijk dertig (30) dagen na het verstrijken van de algemene garantietermijn als bedoeld in Artikel 28 met betrekking tot de Dubbelkoloms Freesmachine  van de Leverantie de door de Leverancier verschafte bankgarantie als bedoeld in Artikel 33.2 vrijgeven, mits op dat moment alle garantieverplichtingen naar behoren zijn nagekomen. 

[bookmark: _Toc279670334][bookmark: _Ref423444426][bookmark: _Toc8135888]Wijzigingen

GVB is gerechtigd om te verlangen dat wijzigingen worden aangebracht in het Programma van Eisen, de Uitvoeringsbeschrijving, het ontwerp of de constructie. 
De Leverancier is gerechtigd naar eigen goeddunken wijzigingen aan GVB voor te stellen, zonder dat daarbij op GVB enige verplichting rust om dergelijke voorgestelde wijzigingen te accepteren of te implementeren.
[bookmark: _Ref423595385]De Leverancier zal binnen een periode van vijf (5) werkdagen nadat GVB een wijzigingsverzoek heeft gedaan of onverwijld nadat de Leverancier zelf een of meer wijzigingen heeft voorgesteld, een schriftelijke prijsopgave doen met daarin opgenomen alle gevolgen van de voorgestelde wijziging(en) voor onder andere de prijs, de inhoud van Bijlage IV (detailplanning), eventuele strijdigheid met de toepasselijke wet- en regelgeving en alle andere relevante factoren. 
De Leverancier dient GVB van gedetailleerde informatie omtrent de opbouw en berekening van de prijsaanpassing te voorzien, daarbij inbegrepen de oorspronkelijke Overeenkomst en de gewenste situatie na wijziging.
Na ontvangst van de in Artikel 34.3 bedoelde prijsopgave beslist GVB of aan een door haar verzochte of door Leverancier voorgestelde wijziging uitvoering kan/moet worden gegeven. De Leverancier is, behoudens in het geval van eventuele strijdigheid met de toepasselijke wet- en regelgeving, verplicht die wijzigingen te accepteren en te implementeren.
Ieder aanbod of iedere prijsopgave gedaan door de Leverancier wordt gedurende de tijd dat het betreffende aanbod of de betreffende prijsopgave geldig is, beschouwd als een onherroepelijk aanbod.
GVB zal de kosten die de Leverancier maakt voor het opstellen en indienen van de prijsopgave niet vergoeden.
In het geval dat de Leverancier activiteiten in het kader van een voorgestelde wijziging uitvoert of voorbereidt voordat GVB de in Artikel 34.3 bedoelde prijsopgave heeft ontvangen en op basis daarvan een beslissing heeft genomen, komt een dergelijke uitvoering of voorbereiding voor eigen rekening en risico van de Leverancier.
[bookmark: _Toc279670335]



[bookmark: _Toc8135889]HOOFDSTUK 3 - BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ONDERHOUD

[bookmark: _Toc8135890]Verplichtingen Leverancier

Leverancier verzorgt het preventief en storingsonderhoud (service en reparatie) van de Dubbelkoloms Freesmachine volledig in overeenstemming met hetgeen daarover in de Overeenkomst wordt bepaald.
Indien bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden blijkt dat in de daaraan ten grondslag liggende gegevens, eisen, ontwerpen, specificaties, onderdelen, materialen en/of werkzaamheden zijn vergeten die naar de huidige kennis en stand der techniek redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een goed werkend geheel, zal Leverancier deze opnemen zonder aanspraak te maken op een aanvullende vergoeding.
De voorwaarden van de Overeenkomst dienen van toepassing te worden verklaard op alle overeenkomsten van de Leverancier met onderaannemers, voor zover deze onderaannemers onderhoudswerkzaamheden verrichten ter zake de Dubbelkoloms Freesmachine. Leverancier zal ieder jaar de contracten voor onderhoudswerkzaamheden door deze onderaannemers met GVB overleggen.
De wijze van uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden moet zodanig zijn dat voor GVB geen hinder of overlast wordt veroorzaakt. Indien hinder of overlast kan optreden dienen door Leverancier, in overleg met GVB, maatregelen te worden getroffen om deze hinder of
overlast te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

[bookmark: _Toc8135891]Verplichtingen GVB

GVB zal aan het personeel van de Leverancier en zijn onderaannemers toegang verlenen tot de locatie(s) die onder de werkingssfeer van de Overeenkomst vallen conform de procedure zoals beschreven in de Uitvoeringsomschrijving (Bijlage I).

[bookmark: _Toc8135892]Beschikbaarheid en boete

[bookmark: _Ref424553680]Storingen aan de Dubbelkoloms Freesmachine  die niet opgelost kunnen worden door GVB zelf (1e lijns onderhoud) en bovendien van dien aard zijn dat ze de uitloop van de werkzaamheden van GVB dreigen te verstoren, zulks ter beoordeling van GVB, dienen de volgende werkdag (inclusief aanrijtijd) na eerste melding van GVB te worden opgelost door Leverancier.
[bookmark: _Ref424554644]Bij overschrijding van de in Artikel 37.1 genoemde oplostijd om redenen die Leverancier zijn toe te rekenen of om redenen die binnen de risicosfeer van Leverancier vallen, behoudt GVB zich het recht voor om een boete op te leggen van € 1.000,- (Duizend Euro) voor deze overschrijding en voor elke dag waarop de storing voortduurt en de Dubbelkoloms Freesmachine  als gevolg daarvan niet inzetbaar is.   
 
[bookmark: _Toc8135893]Personeel, arbeidsomstandigheden, veiligheid

Leverancier zal voor de uitvoering van het onderhoud bekwaam en betrouwbaar personeel inzetten dat beschikt over de nodige vakkennis en dat de Nederlandse taal machtig is in woord en geschrift.
Leverancier dient voor zijn personeel te voorzien van een door hem uitgegeven legitimatiebewijs waaruit naast de identiteit van de betrokken persoon blijkt dat deze voor of namens Leverancier werkzaamheden verricht.
Uitsluitend na verkregen schriftelijke toestemming van GVB kan Leverancier werkzaamheden
door derden laten verrichten, zulks onverminderd de volledige verantwoordelijkheid
van Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Leverancier derden inschakelt voor de uitvoering van aan hem opgedragen werkzaamheden, draagt hij er zorg voor dat deze derden de in de Overeenkomst beschreven verplichtingen zullen nakomen en vrijwaart hij GVB voor alle schade die GVB mocht lijden als gevolg van de niet nakoming
van hun verplichtingen door deze derden.
Leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het onderhoud op de locatie(s) van GVB en dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming
van zijn personeel, personeel van GVB en derden, zijn eigendommen, eigendommen
van GVB en van derden tegen letsel, ongevallen en materiële schade. 

[bookmark: _Toc8135894]Materiaal en materieel

In het geval GVB aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, blijven deze eigendom van GVB. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden.
GVB heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Leverancier  bij uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materiaal en materieel.

[bookmark: _Toc8135895]Overleg en rapportage

Voordat de onderhoudswerkzaamheden zullen aanvangen, dient Leverancier een onderhoudsplan voor de uitvoering van de in Bijlage I omschreven onderhoudswerkzaamheden ter goedkeuring aan GVB te hebben voorgelegd. Het onderhoudsplan dient zodanig te worden opgemaakt dat kan worden vastgesteld welke vaste werkzaamheden en prestaties volgens Bijlage I behoren te worden verricht en op welke tijdstippen deze zullen worden uitgevoerd. Correcties op het onderhoudsplan dienen door Leverancier eerst na overleg met en toestemming van GVB te worden aangebracht.
Naast de periodieke overleggen, dient Leverancier bereid te zijn om noodzakelijke besprekingen met GVB en met eventueel overige bij het onderhoud betrokken of te betrekken partijen te voeren, op eerste verzoek van GVB.
Leverancier is verplicht GVB zo spoedig mogelijk te rapporteren inzake tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ontstane incidenten.

[bookmark: _Ref423440373][bookmark: _Toc8135896]Onderhoudsvergoeding

[bookmark: _GoBack]Prijs van het service/reparatie contract (onderhoudscontract) voor de Dubbelkoloms Freesmachine voor tien jaar bedraagt EUR [……….]. De complete prijs wordt onderbouwd door een nauwgezette gespecificeerde prijsopbouw, inclusief arbeidsloon
Tussen Partijen vast te leggen wijzigingen van de omvang van de onderhoudswerkzaamheden dienen vooraf schriftelijk te worden overeengekomen. Ter zake van de vooraf overeen te komen prijs zullen Partijen de in dit Artikel opgenomen prijzen en tarieven als uitgangspunt hanteren.

[bookmark: _Ref423444433][bookmark: _Toc8135897]Wijziging in het onderhoud

GVB is te allen tijde gerechtigd de omvang van het onderhoud te wijzigen. Leverancier is verplicht hieraan medewerking te verlenen. Het bepaalde in Artikel 41 vindt overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat GVB in het geval dat werkzaamheden komen te vervallen geen vergoeding ter zake van geleden verlies of gederfde winst verschuldigd is.
Indien GVB op haar verzoek blijvende wijzigingen ten aanzien van de oorspronkelijk in het kader van deze Overeenkomst te verrichten werkzaamheden wenst op te dragen, zal zij met Leverancier minimaal 1 maand van tevoren hierover overleg voeren.

[bookmark: _Ref423444530][bookmark: _Toc8135898]Facturering en betaling

Leverancier zal maandelijks een factuur verzenden voor in de afgelopen maand verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst. De factuur zal pro rata naar de in Artikel 41 genoemde vaste vergoeding en de bedoelde tarieven worden opgesteld.
Betaling door Opdrachtgever houdt geen aanvaarding in van de uitgevoerde of nog uit te voeren werkzaamheden van Leverancier.



Aldus ondertekend te Amsterdam	/               		………………………
Datum:


GVB Infra B.V.						Opdrachtnemer.
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Drs. Alexandra C. van Huffelen					
Algemeen directeur						
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-------------------------------------------
K. Beeckmans
Financieel directeur
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