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[bookmark: _Toc487024480][bookmark: _Toc488144057][bookmark: _Toc488144252][bookmark: _Toc17899834]Partijen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., statutair gevestigd te Moreelsepark 3 in Utrecht, hierna te noemen: ProRail, vertegenwoordigd door
naam en functie
en 
naam en functie,
en
Ondernemingsvorm en bedrijfsnaam opdrachtnemer, statutair gevestigd te adres, hierna te noemen: de Opdrachtnemer, vertegenwoordigd door
naam en functie
en 
naam en functie.
hierna te noemen: Partijen.
[bookmark: _Toc487024482][bookmark: _Toc488144058][bookmark: _Toc488144253][bookmark: _Toc17899835]overwegende dat 
[bookmark: _Hlk18046513]ProRail behoefte heeft aan een betrouwbare laagspanningsvoeding voor installaties ten behoeve van de Nederlandse railinfrastructuur; 
ProRail daarom deze Overeenkomst heeft opgesteld;
ProRail een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform Deel II Europese en nationale aanbestedingsprocedures van het ARN2016;
de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een aanbieding heeft gedaan; 
ProRail, gegeven het resultaat van de aanbesteding, met Opdrachtnemer een Raamovereenkomst met wachtkamerregeling wenst te sluiten;
Een Overeenkomst met wachtkamerregeling is een overeenkomst onder een opschortende voorwaarde, die wordt gesloten met de partij die, na toepassing van de gunningscriteria, als tweede in rang is aangemerkt. De Overeenkomst met wachtkamerregeling treedt pas in werking in het geval de overeenkomst, tussen ProRail en de partij aan wie de opdracht is gegund, eindigt omdat tijdige Acceptatie van het Systeem niet is bereikt. ProRail dient Opdrachtnemer schriftelijk in kennis te stellen van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst;
De Opdrachtnemer middels het uitvoeren van werkpakket Systeemacceptatie zal aantonen dat het betreffende Systeem aan de door ProRail gestelde eisen voldoet en zal blijven voldoen gedurende  de Gebruiksduur van het Systeem;
Bij het niet tijdig verkrijgen van Acceptatie van het Systeem eindigt deze Overeenkomst.
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (2017-2021) is opgenomen dat ProRail wordt omgevormd tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (hierna: zbo);
Deze omvorming wordt gerealiseerd door inwerkingtreding van de ‘Wet tot wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail tot een publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan’ (hierna: Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail);
Partijen beogen de Overeenkomst na de omvorming ongewijzigd van kracht te laten blijven;
Indien de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail in werking treedt, de Overeenkomst onder algemene titel overgaat op het zbo ProRail.
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[bookmark: _Toc488144254][bookmark: _Toc17899837]Rechtskarakter van de Overeenkomst	
[bookmark: _Toc488144060]Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als :
1. een overeenkomst van koop in de zin van Boek 7, Titel 1, Afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek voor zover het de levering van het Systeem of Systeemonderdelen daarvan betreft;
1. een overeenkomst van opdracht in de zin van Boek 7, Titel 7, Afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek voor zover het verrichten van diensten betreft;
1. Opdrachtnemer heeft zich middels het inschrijven op voornoemde aanbesteding eraan geconformeerd dat tussen ProRail en de inschrijver die eindigt als tweede in rang, een overeenkomst met wachtkamerregeling wordt gesloten. Deze heeft tot doel, bij voortijdig eindigen van de overeenkomst met de partij aan wie de opdracht is gegund, dat de tweede in rang de uitvoering van deze Overeenkomst op zich neemt in het geval ProRail aan deze inschrijver de inwerkingtreding van deze Overeenkomst meldt. Het voorgaande geldt als opschortende voorwaarde.

[bookmark: _Toc487024485][bookmark: _Toc488144061][bookmark: _Toc488144255][bookmark: _Toc17899838]Opdracht en looptijd
1. [bookmark: _Toc488144062][bookmark: _Hlk4048578]Deze Overeenkomst omvat de levering en ondersteuning van Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen, inclusief daartoe behorende onderdelen, van toepassing zijnde hulpmiddelen en daaraan verwante dienstverlening zoals (telefonische) ondersteuning bij installatie-, instandhoudingsdiensten. Het Systeem heeft tot doel: de aangeboden netvoeding om te zetten naar de vereiste gelijkspanningsvoeding en een elektrische koppeling te maken tussen de gelijkspanningsvoeding, de batterijen en de verbruiker(s).
1. Deelopdrachten inzake Afroepdiensten worden aan Opdrachtnemer verstrekt door Afroeper, waarbij Afroeper ProRail of een in opdracht van ProRail handelende derde is.
1. In deze Overeenkomst hebben Partijen afspraken vastgelegd in het kader van Laagspanningsvoedingen voor Railinfrasystemen, hierna te noemen: het Systeem. 
1. De Overeenkomst is aangegaan en treedt in werking op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst door Partijen; 
1. [bookmark: _Ref490578049]De Overeenkomst eindigt van rechtswege 10 tot 20 jaar (afhankelijk van de langste aangeboden gebruiksduur) nadat de laatste levering van een compleet Systeem heeft plaatsgevonden, waarbij geldt dat;
[bookmark: _Ref490575921]het Systeem conform werkpakket Systeemacceptatie en het Kwaliteitsmanagementplan geaccepteerd dienen te zijn uiterlijk negen (9) maanden na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst. Overschrijding van deze termijn leidt van rechtswege tot ontbinding van de Overeenkomst. Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade en kosten;
Deelopdrachten mogen niet eerder in behandeling worden genomen dan na Acceptatie van het Systeem, zoals benoemd onder I van dit lid;
[bookmark: _GoBack]Deelopdrachten van complete Systemen die verstrekt wordt acht (8) jaar na Acceptatie van het werkpakket Systeemacceptatie en het Kwaliteitsmanagementplan mogen niet meer op basis van deze Overeenkomst in behandeling worden genomen. 
[bookmark: _Toc488144067]Deelopdrachten inzake Afroepdiensten worden aan Opdrachtnemer verstrekt door Afroeper, waarbij Afroeper ProRail of een in opdracht van ProRail handelende derde is.

[bookmark: _Toc487024486][bookmark: _Toc488144069][bookmark: _Toc488144256][bookmark: _Toc17899839]Contractdocumenten
1. [bookmark: _Toc488144070]De volgende documenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien. In geval van onvolledigheid of bij strijdigheid van de bepalingen van de in dit artikel genoemde documenten geldt deze rangorde:
1. Basisovereenkomst;
1. Vraagspecificatie;
1. Systeem;
Basisdiensten;
Afroepdiensten.
1. Annexen:
1. Acceptatie- en Toetsplan;
1. Prijzen, Tarieven en Leveringscondities;
1. Organisatie;
1. Relevante documenten.
1. Algemene Voorwaarden Assets;
1. Deelopdrachten;
1. Overige aanbestedingsstukken, zoals verstrekt door ProRail;
1. De aanbieding van Opdrachtnemer.

[bookmark: _Toc487024487][bookmark: _Toc488144071][bookmark: _Toc488144257][bookmark: _Toc17899840]Betaling
1. [bookmark: _Toc488144074][bookmark: _Toc488144072]Indexering van de overeengekomen prijzen en tarieven vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in de Annex “Prijzen, tarieven en leveringscondities”. 
1. De betalingsverplichting van ProRail gaat pas in na Acceptatie van het Systeem, zoals benoemd Artikel 2, lid 3 sub d sub I.
1. Betaling geschiedt conform hetgeen in Annex ‘Prijzen, tarieven en leveringscondities’ vastgelegde.
1. Betaling geschiedt in de volgende termijnen:
1. In geval van Deelopdrachten:
100% na Levering op de overeengekomen datum, tenzij in de Annex “Prijzen, tarieven en leveringscondities” anders is bepaald.
1. In het geval van overige betalingen in het kader van de Overeenkomst:
1. Bedragen in de Annex ‘Prijzen, tarieven en leveringscondities’ aangemerkt als ‘initieel’:
100% na de schriftelijke Acceptatie van het Systeem door ProRail;
 Bedragen in de Annex ‘Prijzen, tarieven en leveringscondities’ aangemerkt als ‘structureel’: 
25% van het jaarlijkse bedrag na einde van het kalenderkwartaal . <van toepassing ingeval de totaal jaarlijkse structurele kosten uit de aanbiedingsbegroting groter zijn dan € 50.000,- >
50% van het jaarlijkse bedrag na einde van het halve kalenderjaar. <van toepassing ingeval de totale jaarlijkse structurele kosten uit de aanbiedingsbegroting vallen tussen € 50.000,- en € 5.000,- >
100% van het jaarlijkse bedrag na einde van het kalenderjaar. <van toepassing ingeval de totaal jaarlijkse structurele kosten uit de aanbiedingsbegroting kleiner zijn dan € 5.000,- >
vanaf de schriftelijke Acceptatie van het Systeem door ProRail, waarbij de eerste en de laatste termijnbetaling pro rato berekend worden.

[bookmark: _Toc475011806][bookmark: _Toc475011979][bookmark: _Toc475012012][bookmark: _Toc475012042][bookmark: _Toc475012065][bookmark: _Toc475013314][bookmark: _Toc487024488][bookmark: _Toc488144075][bookmark: _Toc488144258][bookmark: _Toc17899841]Intellectuele eigendomsrechten
1. [bookmark: _Toc488144076]De in artikel 17 lid 7 van de Algemene Voorwaarden Assets genoemde overdracht van intellectuele rechten in het kader van specifiek ter uitvoering van de Overeenkomst, voor of door Opdrachtnemer ontwikkelde Hardware en Software, is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

[bookmark: _Toc487024489][bookmark: _Toc488144077][bookmark: _Toc488144259][bookmark: _Toc17899842]Boetebeding
1. [bookmark: _Toc488144078]Indien een in de Overeenkomst genoemde termijn wordt overschreden of vastgelegde prestatie-eisen, niet zijnde aangeboden kwaliteits- en prestatieniveaus zoals specifiek genoemd in Artikel 8, niet worden gehaald dan wel toerekenbare gevaarzetting voor personen veroorzaakt, verbeurt Opdrachtnemer deswege een boete ter grootte van een in lid 4 respectievelijk lid 5 van dit artikel bepaald bedrag, tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar maakt dat de overschrijding hem niet is toe te rekenen.
1. [bookmark: _Toc488144079]De toepasselijkheid van boetes laat onverlet de plicht van Opdrachtnemer tot nakoming, tenzij door ProRail anders wordt bepaald. Het recht om zonder ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbare, boetes op te leggen, geldt onverminderd de overige rechten van ProRail uit de Overeenkomst en zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade.
1. [bookmark: _Toc488144080]De toepasselijkheid van boetes laat onverlet het recht van ProRail op schadevergoeding. De opgelegde boetes worden alsdan gezien als een voorschot op de schadevergoeding. ProRail zal alleen een vordering tot schadevergoeding instellen indien de door haar geleden schade hoger is dan de opgelegde boetes.
1. [bookmark: _Toc488144081][bookmark: _Ref488147136]ProRail heeft het recht bij het niet, niet correct of niet tijdig nakomen door Opdrachtnemer van diens verplichtingen, nadat Opdrachtnemer eenmaal in verzuim is, een verzuimboete per verzuim op te leggen: 
1. [bookmark: _Ref488147142]In het geval het Systeem niet voldoet aan de verwachte prestaties, waaronder nadrukkelijk wordt verstaan het niet voldoen aan de RAMS-eisen en de door Opdrachtnemer in de RAMS-analyse aangegeven prestaties, ongeacht of het niet voldoen te wijten is aan het Systeem, Systeemonderdelen, hulpmiddelen of het handelen van Opdrachtnemer, geldt voor iedere Storing buiten de verwachte prestaties en die:
1. impact heeft op de dienstverlening van ProRail, een verzuimboete van 2% van de op dat moment geldende nieuwwaarde van het Systeem vermenigvuldigd met het aantal onder deze Overeenkomst geleverde Systemen,
geen impact heeft op de dienstverlening van ProRail een verzuimboete van 0,5% van de op dat moment geldende nieuwwaarde van het Systeem vermenigvuldigd met het aantal onder deze Overeenkomst geleverde Systemen,
Waarbij een maximum geldt van 20% van de op dat moment geldende nieuwwaarde van het Systeem vermenigvuldigd met het aantal onder deze Overeenkomst op dat moment geleverde Systemen.
In het geval Opdrachtnemer niet, niet correct of niet tijdig de leveringsverplichtingen uit een Deelopdracht nakomt geldt een verzuimboete van 5% van de waarde van de betreffende Deelopdracht. Indien het verzuim van Opdrachtnemer langer voortduurt dan één (1) week na de datum van het verzuim, kan per week dat het verzuim voortduurt een vervolgboete worden opgelegd van 1% van de waarde van de betreffende Deelopdracht, met een maximum van 20% van de waarde van de betreffende Deelopdracht.
In alle overige gevallen geldt een verzuimboete van € 1.000,-. Indien het verzuim van Opdrachtnemer langer voortduurt dan één (1) week na de datum van het verzuim, kan per week dat het verzuim voortduurt een vervolgboete worden opgelegd van € 250,-, met een maximum van € 2.500,- per geval.
1. [bookmark: _Toc488144082]Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de verplichting uit de Overeenkomst ernstig verwijtbaar handelt en daarmee toerekenbare gevaarzetting voor personen veroorzaakt, is ProRail telkens gerechtigd een gevaarzettingsboete op te leggen van € 100.000,- per gebeurtenis.
1. [bookmark: _Toc488144083]Indien en voor zover er boetes opgelegd zijn onder Lid 4 sub a van dit artikel (prestaties van het Systeem) en Opdrachtnemer, als gevolg van door Opdrachtnemer gerealiseerde prestatie verbeterende maatregelen, aantoonbaar gemaakt heeft dat het Systeem weer voldoet aan de vereiste prestaties, waaronder ook nadrukkelijk wordt verstaan het voldoen aan de RAMS-eisen, heeft Opdrachtnemer recht op restitutie van maximaal 75%, onder andere te bepalen naar rato van de tijdsduur tot het weer voldoen, van de door ProRail opgelegde boetes per verzuim waar de verbeterende maatregelen betrekking op hebben.



[bookmark: _Toc487024490][bookmark: _Toc488144084][bookmark: _Toc488144260][bookmark: _Toc17899843]Aansprakelijkheid
1. [bookmark: _Toc488144085]De omvang van de aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden Assets is beperkt tot € 5.000.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

[bookmark: _Toc487024491][bookmark: _Toc488144086][bookmark: _Toc488144261][bookmark: _Toc17899844]BPKV-sanctie
[bookmark: _Toc488144087][bookmark: _Toc487024492][bookmark: _Toc488144088][bookmark: _Toc488144262]Niet van toepassing

[bookmark: _Toc17899845]Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail
1. Zodra de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail in werking treedt gaan de rechten en verplichtingen aan de zijde van ProRail B.V. uit hoofde van de Overeenkomst onder algemene titel over op het zbo ProRail en blijft de Overeenkomst ongewijzigd van kracht; 
1. Indien als gevolg van de omvorming van ProRail tot een zbo een wijziging optreedt in de positie van ProRail met betrekking tot de verplichtingen uit de Wet op de Omzetbelasting en als gevolg van deze wijziging de kosten van het Werk voor [naam derde] stijgen, zullen partijen zich in afwijking op het eerste lid nader beraden over de gevolgen van die wijziging op de samenwerking tussen partijen en deze Overeenkomst. Uitgangspunt hierbij is de toezegging van de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de kamerbrief d.d. 19 oktober 2018 (met kenmerk: IENW/BSK-2018/214092) dat de omvorming van ProRail tot een zbo niet leidt tot een kostenverhoging voor Partijen en dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een eventuele kostenverhoging voor Partijen voorkomt of compenseert.
1. Mocht de overgang onder algemene titel zoals bedoeld in lid 1 leiden tot een kostenverhoging van één der Partijen in het kader van deze Overeenkomst, anders dan bedoeld in lid 2, dan draagt iedere partij haar eigen kosten. 
[bookmark: _Toc17899846]Ondertekening
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:  
Namens ProRail 

Naam	:					Naam	: 
Datum	:					Datum	:
Plaats	:					Plaats	:

Namens Opdrachtnemer 


Naam	:					Naam	:
Datum	:					Datum	:
Plaats	:					Plaats	:
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