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De provincie Utrecht werkt momenteel aan het verbeteren van het programma wegenonderhoud.

Deze marktconsultatie en de geplande aanbesteding heeft betrekking op de aanbesteding van het groot onderhoud voor asfaltwegen. Onderhoud als gevolg van calamiteiten/onvoorziene schades is geen onderdeel hiervan. 

Jaarlijks stelt de assetmanager een planning op met alle wegvakken die niet meer voldoen aan de norm en dus onderhoud behoeven. Dit onderhoudswerk wordt tot op heden jaarlijks aanbesteedt. 
De provincie onderzoekt de mogelijkheid om het groot onderhoud middels een bouwteamovereenkomst meerjarig aan te besteden met de volgende kenmerken:
· Periode van 2 jaar met optie tot 2 keer 1 jaar verlenging;
· Geschatte omzet tussen de 5 miljoen- en 10 miljoen euro per jaar;
· Nadere overeenkomsten jaarlijks binnen het bouwteam te verlenen;

Doelstelling
De doelen die de provincie voor ogen heeft met deze andere manier van aanbesteden zijn als volgt:
· Efficiënter aanbesteden;
· Efficiënter plannen (Niet alle wegvakken in het najaar of de winterperiode uit te voeren);
· Duurzamere oplossingen en/of bewezen innovaties toepassen;
· Opdoen van ervaring met samenwerken in bouwteams.

De provincie is opzoek naar één aannemer die onder andere de volgende werkzaamheden uitvoert:
· Groot asfaltonderhoud en aanleggen van bermverhardingen langs de provinciale wegen;
· Het in bouwteamverband voorbereiden van de onderhoudswerkzaamheden met de assetbeheerder;
· Overige werkzaamheden met een uitvoeringssom tot 1,5 miljoen euro die directe raakvlakken hebben met verhardingen;
· De aard en omvang hiervan wordt nader door de provincie Utrecht gedefinieerd en vastgesteld.
· In de loop van 2021 wordt het Klein asfaltonderhoud toegevoegd, dit betreft o.a. vakken 
· < 100m, scheuren vullen en conserveren van wegvakken (bijvoorbeeld sealen en EAB) met een jaarlijkse omvang van ongeveer € 1 miljoen.

Vraagstelling:
De provincie vraagt u om een aantal vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de uitvraag, wijze van aanbesteden en het toepassen van duurzaamheid. Wanneer u interesse hebt in het deelnemen aan deze consultatie kunt u een mail sturen naar wim.dekker@provincie-utrecht.nl. Na aanmelding ontvangt u de vragenlijst. Deze ontvangen wij graag uiterlijk 3 oktober voor 12.00 uur ingevuld terug per mail. 
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