## Gewijzigde planning dd. 17 maart 2020

| 3 februari 2020 | Publicatie op TenderNed |
| --- | --- |
| 17 februari 2020; vóór 10.00 uur | Uiterste termijn voor het stellen van vragen voor 1e Nota van Inlichtingen |
| 24 februari 2020 | Streefdatum verzenden 1e Nota van Inlichtingen |
| 4 maart 2020; vóór 10.00 uur | Uiterste termijn voor het stellen van vragen voor 2e Nota van Inlichtingen |
| 11 maart 2020 | Streefdatum verzenden 2e Nota van Inlichtingen |
| 30 maart 2020, 10:00 uur | Uiterste termijn voor ontvangst van de Inschrijvingen |
| 9 april 2020 | Uitnodiging interviews versturen |
| 22-24 april 2020 | Interviews met max 3 leveranciers |
| 29 april 2020 | Streefdatum voorlopige gunningsbeslissing verzenden |
| Week 21 (18-22 mei) | Verificatiegesprek met voorkeurs kandidaat |
| 21 mei 2020 | Einde alcateltermijn |
| 25 mei 2020 | Definitieve gunning verzenden |
| Begin juni 2020 | Start implementatie, ingangsdatum contract |
| Oplevering ICT platform | Eind juni/begin juli 2020 |
| Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend en is onder voorbehoudt van eventuele verdere conrona maatregelen. |  |