Programma van Eisen – Koningsdag

Als bijlagen zijn er gedetailleerde uitwerkingen van de locaties toegevoegd. De feestlocatie(s) van 2019 dienen hierbij als voorbeeld. De bijlagen bevatten de volgende informatie:

- de schoonmaakgrens; en

- welke containers wanneer aangevoerd en geleverd moeten worden met specifieke eisen en details over de schoonmaak.

De in de bijlage vermelde eisen prefereren boven onderstaande algemene eisen.

- Plein- en straatfeesten

De data en tijden in het Programma van Eisen kunnen per jaar wijzigen. Minimaal 1 maand voorafgaand aan het evenement worden de definitieve data en tijden doorgegeven aan de Opdrachtnemer.

  - 27 april

- Containers

De starttijd van het evenement ‘Koningsdag’ is 00.00u. Er worden in totaal 45 containers ingezet voor de plein- en straatfeesten. Zie bijlage voor de locaties, soort containers en het afvalbakkenplan.

- Reiniging schoonmaakgebied

Tussen 10.00 uur – 11.00 uur gaat er een team (inclusief voertuigen en materiaal) de locaties af om deze zo snel mogelijk schoon op te leveren. Hierbij wordt het afval gescheiden opgehaald en worden de afvalbakken geleegd.

  - 28 april

- Containers

’s Ochtends om 08.00 uur worden alle containers weer opgehaald.

- Reiniging schoonmaakgebied

Na afloop van de plein- en straatfeesten start een apart team van de aannemer met het reinigen van de plein- en straatfeesten. De locaties dienen 28 april 06.00 uur te voldoen aan het geëiste kwaliteitsniveau. De start- en eindtijden van de evenementen zullen een maand voor het evenement door Opdrachtgever worden verstrekt.

Aanvullende Uitvoeringseisen

- Alleen inzet van elektrische bladblazers toegestaan.

- Inzet van trekkers is niet toegestaan.

- De verwerkingskosten voor het afval worden achteraf op basis van het daadwerkelijke afgevoerde gewicht doorberekend of afval moet worden gestort op een stortlocatie binnen 10 km.