BIJLAGE F - Vragenlijst

Bijlage F horende bij Marktconsultatie Informatiedocument. In deze bijlage zijn alle vragen uit hoofdstuk drie in één tabel samengevat. De vragen zijn toegelicht in het hoofddocument in hoofdstuk drie.

THEMA RISICOVERDELING

Vraag 1.1: Wordt met de uitgevoerde onderzoeken en daarbij gehanteerde aannames het risico dat situatie tijdens de realisatie afwijkt van hetgeen wordt verwacht voldoende beheerst?

Vraag 1.2: Ontbreken er nog onderzoeken die voor de aanbesteding zouden moeten worden uitgevoerd?

Vraag 1.3: Ziet u nog andere belangrijke risico’s die niet zijn genoemd in de risicolijst? En/of zijn er risico’s die niet in de lijst horen omdat ze volledig moeten worden beheerst door opdrachtgever?

Vraag 1.4: Wat vinden jullie vinden van dit voorstel voor gezamenlijk risicomanagement?

THEMA DUURZAAMHEID

Vraag 2.1: welke minimale eisen voor duurzaamheid ziet u, de markt, als realistisch? Denk hierbij aan eisen op: - een energiezuinig ontwerp; - een circulair ontwerp (zie bijlage B voor de 8 circulaire ontwerp principes); - optimale benutting van vrijkomende materialen; - duurzaam staal en beton: minimaliseren milieu impact; en - klimaatneutrale bouwplaats, waarbij de klasse en brandstofverbruik van het materieel een grote rol speelt.

Vraag 2.2: Welke voorbereidende werkzaamheden door de opdrachtgever, ontwerpruimte en randvoorwaarden zijn wenselijk om bij de aanbesteding optimaal invulling te kunnen geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgevers?

Vraag 2.3: Welke mogelijkheden kan het projectteam van Rijkswaterstaat u bieden om onderscheidend te zijn in duurzaamheid met een ambitie van 35% kwaliteitswaarde duurzaamheid?

Vraag 2.4: Waar liggen volgens u de LCC-kansen en -risico’s? En hoe kunnen we de markt stimuleren om een sluis te bouwen met zo laag mogelijke levensduur kosten?.

Vraag 2.5: In hoeverre is het voorschrijven van de inzet van materieel klasse IV realistisch, oftewel is in de markt voldoende materieel klasse IV beschikbaar en inzetbaar voor de aanlegfase?

THEMA INNOVATIES

Vraag 3.1: Kunt u aangeven hoe Rijkswaterstaat innovaties van diverse partijen binnen het project kan laten realiseren?

Vraag 3.2: Kunt u aangeven hoe Rijkswaterstaat de randvoorwaarden zodanig kan maken dat innovaties niet worden belemmerd? Een voorbeeld hiervan is heet maatregelvlak (zie bijlage D): Welke ruimte (maatregelvlak) is nodig voor de marktpartijen zodat er voldoende mogelijkheden zijn om te onderscheiden en innoveren?

Vraag 3.3: Welke voorwaarden zijn voor u nodig om innovaties in te brengen alsmede de voorwaarden c.q. perspectief voor het opschalen van die innovaties? En hoe kan RWS daarbij helpen?

THEMA BPKV

Vraag 4.1: Wat vind u van de BPKV criteria? En/of heeft u suggesties voor andere (sub)criteria die kunnen bijdragen aan de projectdoelstellingen en/of de beheersing van de risico’s van het project?

Vraag 4.2: Wat zijn uw wensen ten aanzien van de bij de inschrijving te verstrekken kwalitatieve documenten om uw meerwaarde en onderscheidenheid inzichtelijk te maken?

Vraag 4.3: Het trechteringsdocument is op basis van een significant risico of doelstelling dat opgenomen wordt in de BPKV. Welke doelstelling en/of risico ziet u als geschikt onderwerp voor het trechteringsdocument?

Vraag 4.4: Wat zijn uw wensen ten aanzien van het bij trechtering te verstrekken document om uw meerwaarde inzichtelijk te maken? En welke informatie heeft u hierbij nodig?

Vraag 4.5: Heeft u nog overige opmerkingen of suggesties ten aanzien van de BPKV-criteria en /of het trechteringsdocument?

THEMA PLANNING

Vraag 5.1: kijkende naar bovenstaande mijlpalen, zijn deze voor u –op basis van uw ervaring- realistisch? En zo niet, wat moet het projectteam doen om deze planning realistisch te maken?

THEMA STREMMING

Vraag 6.1: Hoe lang is de periode die u nodig heeft tussen gunning en benodigde stremming? En indien deze korter is dan 52 weken, is het dan wenselijk dat OG vooraf aan de gunning de stremming aanvraagt?

Vraag 6.2: Kunt u een (onderbouwde) schatting geven van de minimale en maximale benodigde stremmingsduur?

Vraag 6.3: Welke risico’s ziet u als de aanvraag van een stremmingsperiode bij ON wordt belegd? Idem bij OG? En heeft u suggesties om de risico’s te minimaliseren en te beheersen?

THEMA INDUSTRIELE AUTOMATISERING

Vraag 7.1: Zijn de marktpartijen van mening dat bijgevoegd V-model en de gevraagde documenten een verduidelijkend beeld geven van de verwachtingen en complexiteit rondom IA?

Vraag 7.2: Zijn de marktpartijen van mening dat met bijgevoegd V-model en de gevraagde documenten er wordt aangesloten op de in de markt geaccepteerde/gehanteerde werkwijze, zonder onevenredige extra administratieve lasten (zie oorzaak A.III)?

Vraag 7.3: Zijn de marktpartijen van mening dat bijgevoegd V-model IA-gerelateerde knelpunten eerder zichtbaar maakt in een project (zie oorzaak B.III)?

Vraag 7.4: Delen de marktpartijen de mening van het projectteam dat met bijgevoegd V-model en het bijbehorende uitgevraagde document er vanuit de OG meer grip is op IA-gerelateerde risico’s (zie oorzaken onder C)?

Vraag 7.5: Zien de marktpartijen nog aanpassingen of toevoegingen op de gekozen werkwijze om de IA-gerelateerde risico’s beter te beheersen?