Project:	Selectiefase - Bouwteampartner “Kruithuis herbestemming en restauratie”

Contractnummer: 	020-2020

Datum:			26-08-2020

1e NOTA VAN INLICHTINGEN

1e Nota van inlichtingen behorend bij het 020-2020, betreffende het project:  Selectiefase - Bouwteampartner “Kruithuis herbestemming en restauratie”

# A. Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

| Nr. | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aanmeldfase | 4.3.4 Duurzaamheidscriteria | Is het toegestaan om als gegadigde een vergelijkbaar certificaat aan te dragen (ISO 14001), waarin het milieubeleid incl. CO2 reductie is jaarlijks wordt geauditeerd en gehercertificeerd? | Dit is niet toegestaan. ISO 14001 is de normbasis voor een milieumanagementsysteem dat wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Het zegt niets over de kwantiteit van behaalde CO2-reductie. Zie ook het antwoord op vraag 21. |
| 2 | Aanmeldfase | 4.3.1 Kerncompetenties | Wij beschikken over een vergelijkbaar referentieobject. Echter betreft het een restauratie en herbestemming van een gemeentelijk monument. Volstaat het om een gemeentelijk monument als referentie in te dienen? | Gemeentelijk monument is akkoord, indien de status van gemeentelijk monument formeel door het betreffende gemeentelijk bestuur is vastgelegd. |
| 3 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 2.3 | U geeft in paragraaf 2.3 aan dat de geselecteerde Opdrachtnemer samen met zijn adviseurs na de DO-fase deelneemt aan het bouwteam en dat het bouwteam verder bestaat uit Opdrachtgever met zijn adviseurs. Welke disciplines en partijen zijn vertegenwoordigd in het adviesteam van Opdrachtgever? En welke adviseurs dient Opdrachtnemer aan te haken? | In paragraaf 2.3 staat daarover de volgende passage: Gedurende Fase 1 (Bouwteamfase) wordt het Ontwerpteam in opdracht van de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het maken van de relevante stukken voor het Technisch Ontwerp (TO), met bijbehorende contractstukken. In de geest van het bouwteam werken opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk het ontwerp nader uit. Hierbij draagt de opdrachtnemer de ontwerpverantwoordelijkheid en heeft de Opdrachtgever een toetsende rol in deze fase. De Opdrachtgever maakt met de geselecteerde Opdrachtnemer concrete afspraken over de te leveren prestaties c.q. te verrichten werkzaamheden. Deze afspraken worden verankerd in de bouwteamovereenkomst, waaronder inbegrepen een beheersplan. In dat beheersplan is eveneens de wijze van toetsing van de afspraken geregeld. Aan OG-zijde zijn adviseurs betrokken die in staat zijn om op alle specialismen met de bouwteampartner (BTP) en zijn adviseurs te sparren. Steeds met het uitgangspunt dat de BTP produceert en de OG/zijn adviseurs mee analyseert en daarna toetst en accepteert. |
| 4 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 2.3 | Na overeenstemming te hebben bereikt over de aanneemsom en de contractdocumenten heeft u het voornemen om met Opdrachtnemer een basisovereenkomst op basis van de UAV-gc 2005 aan te gaan. Wij zijn van mening dat de gekozen contractvorm zwaar is voor een project met een indicatieve opdrachtwaarde van 3,5 miljoen. Bij een traditionele bouwteam overeenkomst zijn inspanning en omvang meer in balans. Kunt u a) de keuze voor deze contractvorm motiveren en bent u b) eventueel bereid de contractvorm aan te passen naar een bouwteam? | De bouwteam samenwerkingsvorm is er op gericht om een zo renderend mogelijke samenwerking tot stand te brengen tussen OG en uitvoerende partij. In een stadium dat de uitvoerende partij nog daadwerkelijk invloed kan hebben op de wijze waarop het projectresultaat behaald kan worden. Na scope- en prijsovereenstemming én een goed onderbouwd risicodossier zijn er geen losse eindjes meer die in de uitvoeringsfase tot discussie kunnen leiden. Daar eindigt de bouwteamfase. De meest zuivere contractvorm die zich daarna leent voor de uitvoeringsfase is de uitvoeringsovereenkomst onder UAV-GC. Hierin wordt eenduidig de ontwerpverantwoordelijkheid geregeld, hetgeen één van de doelen van de OG is. Gezien de producten die opgeleverd zijn tijdens de bouwteamfase ziet OG juist een lichtere last voor de ON onder de UAV-GC contractvorm. |
| 5 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 2.2 | U verwijst in paragraaf 2.2. onder punt 4 naar bijlage 3, deze vinden wij niet terug in de stukken. Kunt u deze alsnog verstrekken? | Bijlage 3 betreft: Kruithuis Voorlopig Ontwerp, Bierman Henket Architecten, 2020-02-11 VO Kruithuis.pdf |
| 6 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 2.3 | Opdrachtnemer neemt na de DO-fase deel aan het bouwteam. Tijdens het bouwteam draagt Opdrachtnemer de ontwerpverantwoordelijkheid en heeft Opdrachtgever een toetsende rol. Wij gaan ervan uit dat Opdrachtgever ontwerpverantwoordelijk blijft voor de fasen tot en met het Definitief Ontwerp, kunt u dit bevestigen? | Ja OG heeft ontwerpverantwoordelijk voor de fasen tot en met het Definitief Ontwerp. De BTP zal in de vervolgfases op alle disciplines moeten aantonen dat door BTP gemaakte uitwerkingskeuzes voldoen aan de opgelegde eisen en randvoorwaarden. |
| 7 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 2.3 | Tijdens de bouwteamfase wordt het ontwerpteam in opdracht van de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het maken van de relevante stukken voor het TO met bijbehorende contractstukken. Wie betaalt in deze fase de adviseurs? | De (toetsende) adviseurs aan de zijde van de OG zijn voor rekening van de OG. De BTP bepaalt zelf voor welke specialismen hij voor eigen rekening “producerende” adviseurs inhuurt. |
| 8 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 2.5 | In paragraaf 2.5 deelt u de indicatieve opdrachtwaarde voor realisatie van de beschreven ingrepen aan het Kruithuis. Is dit bedrag inclusief of exclusief de kosten voor de bouwteamfase? | Dit bedrag is exclusief de kosten voor de bouwteamfase. |
| 9 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 3.8 | Criterium prijs: U geeft aan dat de prijs in de gunningsfase wordt beoordeeld aan de hand van het honorarium voor de bouwteamfase. Hoe zorgt u ervoor dat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hanteren bij het bepalen van het honorariumbedrag? | Wij voegen hiervoor bij de start gunningsfase een inschrijvingsformulier, waarin, zo limitatief als wenselijk is, vastligt welke activiteiten en producten tot de bouwteamfase behoren. |
| 10 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 3.8 | Goed om te constateren dat u binnen de aanbesteding veel waarde hecht aan kwaliteit. Hoe borgt u dat "kwaliteit" in de gunningsfase daadwerkelijk zwaarder gaat wegen dan prijs? Met andere woorden: Hoe werkt het mechanisme "prijs"? | De verhouding prijs-kwaliteit (30-70) impliceert een duidelijk zwaardere weging voor kwaliteit. Het is aan de inschrijvers om de beoogde borging hiervan, met als uitgangspunt het VO-dossier, in het PvA te onderbouwen. |
| 11 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 3.9 | In paragraaf 3.9 geeft u aan dat ervoor is gekozen om alle disciplines als één opdracht te gunnen. In de opsomming missen wij echter de disciplines architectuur en bouwfysica. Kunt u dit nader toelichten? | U dient de disciplines architectuur en bouwfysica toe te voegen aan deze opsomming. Meer volledig: het handelt hier om alle disciplines die nodig zijn om het in het VO beschreven projectresultaat te verkrijgen. |
| 12 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 3.9 | In paragraaf 3.9 spreekt u van "alle disciplines" en "uitvoeringsdisciplines". Kunt u het verschil duiden? | Waar deze disciplines, conform beantwoording van vraag 11, vooral zien op het engineeringstraject, leidt hun inbreng in de uitvoeringsfase vaak tot geïntegreerde resultaten. |
| 13 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 4.3.4 | In paragraaf 4.3.4 verwijst u naar "bijlage X". Kunt u deze verstrekken? | Dit wordt “Bijlage 4” Nota Duurzaam ’s-Hertogenbosch |
| 14 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 4.3.4 | In paragraaf 4.3.4 geeft u aan dat de inschrijver in een plan van aanpak zo concreet mogelijk aan dient te geven op welke onderdelen een alternatieve (circulaire) oplossing wordt toegepast en hoe zich dit verhoud tot een traditionele restauratie. De inschrijver dient daarnaast ook aan te geven wat er nog aan duurzaamheid wordt gedaan binnen dit project. Vraag: Wij gaan ervan uit dat dit plan van aanpak onderdeel is van de gunningsfase en niet van de selectiefase. Is dit juist? | Ja, dat is juist. |
| 15 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 4.4 | Selectiecriterium E: Wij gaan ervan uit dat u hier bedoelt dat het energielabel van de situatie vóór verbetering gelijk moet zijn aan label F of slechter. Kunt u dit bevestigen? | Ja, dat is de juist. |
| 16 | Aanmeldfase | Selectiedocument par. 4.4 | U geeft aan dat de referentieprojecten t.b.v. de selectiecriteria na 1 januari 2014 dienen te zijn gerealiseerd en opgeleverd. Bent u bereid dit te wijzigen in: "… na 1 januari 2014 dienen te zijn opgeleverd"? | Wijziging: Het gestelde in 4.4 ad 2: De referentieprojecten voor de selectiecriteria dienen na 1 januari 2014 te zijn gerealiseerd en opgeleverd. Onder opgeleverd wordt verstaan: volledig afgerond en gefactureerd. Wordt in overeenstemming gebracht met het gestelde in 4.3.1 ad 3: Iedere referentie dient na 01-01-2014 te zijn opgeleverd. Onder opgeleverd wordt verstaan: volledig afgerond en gefactureerd; |
| 17 | Aanmeldfase | Restauratiekwaliteit | Hoe borgt u binnen deze opgave dat tijdens de uitvoering een kwalitatief hoogwaardig restauratieniveau wordt bereikt ? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 10. |
| 18 | Aanmeldfase | Algemene voorwaarden | Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus, mogen wij er van uitgaan dat opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor enige schade welke gemeente Den Bosch en of derden lijdt of zal lijden als gevolg van niet nakoming door opdrachtnemer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk naar aanleiding van deze aanbesteding tot stand komt in het geval van niet-nakoming door opdrachtnemer als gevolg van ziektes, epidemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop opdrachtnemer geen invloed heeft? | Aansprakelijkheid van opdrachtnemer (ON) hangt af van de omstandigheden. Indien ON als gevolg van COVID-19 een beroep doet op overmacht en OG en ON komen niet tot een redelijke oplossing, dan is artikel 6.4.2 van het aanbestedingsdocument van toepassing. ON moet kunnen onderbouwen waardoor de kosten zijn gestegen en waarom OG daarvoor aangesproken kan worden. Eenzelfde afweging geldt voor de overeengekomen planning. Ook hier kan sprake zijn van ondernemersrisico. Praktijk gedurende de eerst COVID-19 golf was dat de meeste dienstverlening en werkzaamheden in de bouw doorgang vonden. Bouwbedrijven hebben hiertoe veiligheidsafspraken gemaakt met de overheid, brancheverenigingen en vakbonden, het zogenoemde protocol Samen veilig doorwerken. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken |
| 19 | Aanmeldfase | Algemeen | Is er reeds een concept bouwteamovereenkomst beschikbaar? Zo ja, kunnen wij deze ontvangen? | Ja, dit wordt “Bijlage 5” concept Bouwteamovereenkomst, versie 0.1 |
| 20 | Aanmeldfase | Selectieleidraad 4.4. | Bij D vraagt u een referentie welke betrekking heeft op de (her-)bestemming van een rijksmonument tot museum. Gezien de opgave vragen wij u of het volledig renoveren van de E+W installaties van een Rijksmonument als museum ook voldoet voor dit onderdeel? | Nee, voor deze meerwaarde-referentie blijft de eis ongewijzigd. |
| 21 | Aanmeldfase | Selectieleidraad 4.3.4. | U geeft aan dat de gegadigde in het bezig moet zijn van een CO2 bewust certificaat niveau 3. Wij hebben een certificaat MVO-Prestatieladder niveau 3 en is ons inziens gelijkwaardig. Kunt u bevestigen of het MVO-prestatieladder niveau 3 certificaat gelijkwaardig is? | Dit is niet toegestaan. Certificaat MVO-Prestatieladder is een MVO-managementsysteem dat wordt gebruikt om een bij de organisatie passend MVO beleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Het genoemde niveau 3 zegt niets over de kwantiteit van behaalde CO2-reductie. Zie ook het antwoord op vraag 1. |
| 22 | Aanmeldfase | Selectieleidraad 4.3.4 | In paragraaf 4.3.4 verwijst u naar bijlage X. Deze kunnen wij niet terugvinden in de selectiedocumenten. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen? | Zie het antwoord op vraag 13. |
| 23 | Aanmeldfase | Selectieleidraad 4.3.1. | Mag kerncompetentie C ook ingevuld worden met ervaring in het grootschalig renoveren van de E+W installaties van een rijksmonument én een museum? | Nee, voor deze kerncompetentie blijft de eis ongewijzigd, behoudens het gestelde in het antwoord op vraag 2. |
| 24 | Aanmeldfase | Selectieleidraad 4.3.1. | Mag kerncompetentie C ook ingevuld worden met ervaring in het grootschalig renoveren van de E+W installaties van een rijksmonument én een museum? | Zie het antwoord op vraag 23. |
| 25 | Aanmeldfase | Selectieleidraad 3.8 | U geeft aan dat de prijs wordt beoordeeld aan de hand van het honorarium voor de bouwteamfase. Onze ervaring is dat sommige partijen het honorarium relatief laag "afprijzen" en het verschil tussen het honorarium en de werkelijke kosten later verdisconteren in de aanneemsom. Herkent u dit en zo ja; hoe bewaakt u dit? | Zie het antwoord op vraag 9. |
| 26 | Aanmeldfase | Selectieleidraad 2.3 | Gedurende fase 1 draagt de opdrachtnemer de ontwerpverantwoordelijkheid. Wij gaan ervan uit dat de opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor het ontwerp tot het DO. Kunt u dit bevestigen? | Zie het antwoord op vraag 6. |
| 27 | Aanmeldfase | Selectieleidraad 2.3 | U overweegt het aangaan van een UAV-GC contract voor de uitvoeringsfase. Houdt dit in dat u nog andere opties overweegt? Zo ja; welke? | Nee er zijn geen andere opties. OG heeft het voornemen met ON een basisovereenkomst (UAV-gc 2005) aan te gaan. Deze formuleren is zo gekozen omdat OG geen verplichting heeft deze overeenkomst aan te gaan. |
| 28 | Aanmeldfase | Selectieleidraad 2.3 | U geeft aan dat u overweegt de uitvoeringsfase aan te gaan op basis van de UAV-GC. Ons inziens is dit een "duur" proces voor een relatief eenvoudig project met een geschatte opdrachtsom van 3,5 miljoen. Kunt u toelichten waarom u kiest voor een UAV-GC traject voor de uitvoeringsfase? | Zie het antwoord op vraag 4. |
| 29 | Aanmeldfase | Selectieleidraad 2.2 | In paragraaf 2.2. verwijst u naar bijlage 3. Deze kunnen wij niet terugvinden in de selectiedocumenten. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen? | Zie het antwoord op vraag 5. |

# B.	Bij deze nota gevoegde bescheiden:

| Nr. | Documentnummer | Omschrijving | Versie | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bijlage 4 | Nota Duurzaam ’s-Hertogenbosch |  |  |
| 2 | Bijlage 5 | concept Bouwteamovereenkomst, versie 0.1 |  |  |