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	Selectiefase 

	Publiceren Selectieleidraad
	15 september 2020

	Aanmelden ter visie legging 
	25 september 2020

	Ter visie legging
	29 september 2020 

	Uiterste datum tot het stellen van vragen
	6 oktober 2020 voor 
12:00 uur 

	Verzenden (laatste) Nota van Inlichtingen
	16 oktober 2020

	Sluitingsdatum indiening Aanmelding
	27 oktober  2020 voor 12:00 uur

	Mededeling voornemen selectiebeslissing
	29 oktober 2020

	Definitieve selectiebeslissing (bezwaartermijn 20 dagen)
	9 november 2020

	Gunningsfase 

	Publiceren Gunningsleidraad 
	24 november 2020

	Aanmelden ter visie legging 	
	27 november 2020

	Ter visie legging 
	1 december 2020

	Uiterste datum stellen van vragen
	3 december 2020 voor 
12 uur 

	Nota van inlichtingen 
	10 december 2020

	Indienen offerte
	21 december 2020 voor 
12:00 uur

	Voorlopige gunning 
	11 januari  2021

	Stand still
	

	Definitieve gunning 
	1 februari 2021

	Start werk 
	1 maart 2021


PLANNING GRONDVERWEVRING 
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DROGE VOETEN EN SCHOON WATER

www.schielandendekrimpenerwaard.nl




