- Bijlage G3	Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding

Perceel 3 kavel B5.2 Traject Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

De uitwerking van de BPKV-criteria is hieronder opgenomen in de Tabel BPKV-criteria.

Tabel BPKV-criteria

| Criterium | Subcriterium | Aandachtspunten | Doelstelling aanbesteder |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Aanpak | 1.1 Inzet schepen (aantal, type, vermogen (PK), kenmerken/ eigenschappen) bij de verschillende werkzaamheden (IJsbreken, Doorvaart-assistentie en Konvooivaart) per zone i.r.t. de aangeleverde risicolijst | - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling - De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten onderbouwd zijn | Zoveel mogelijk zekerheid over de inzet van middelen (schepen) om te waarborgen dat de werkzaamheden efficiënt en doelmatig uitgevoerd kunnen worden: - Zo geschikt mogelijke schepen - (gecertificeerd voor de werkzaamheden, dus zonodig ook slepen en/of duwen) - Zo concreet mogelijk vastgelegd - Zoveel mogelijk zekerheid in voldoende aantal schepen per activiteit per zone |
|  | 1.2 Aanpak IJsbreken per zone voor verschillende (ijs-)condities. Hierin komt tenminste terug: - Organisatie mobilisatiefase - Ligplaats schepen standby-fase - Wijze van inzet ijsbrekers: hoe wordt de vaarweg vrij gehouden? - Vaarsnelheid i.r.t. voorkoming schade aan areaal en andere omgevingsfactoren. - Organisatie afhandeling incidenten conform specificaties en binnen de geëiste termijn. - Beschrijving afhandeling van tenminste de situaties: - Er loopt een schip vast in het ijs of in een bocht. - Een schip loopt lekkage op ten gevolge van ijsgang. - Een schip ondervindt vaar/technische) problemen ten gevolge van ijsgang (bijvoorbeeld koelwaterproblemen, ijs tussen tunnel en schroef. |  | De Opdrachtgever wenst een proactieve, kundige Opdrachtnemer met goede gebiedskennis die verschillende (weers-) omstandigheden kan benoemen en herkennen en voor deze situaties borgt dat IJsbreken en Doorvaart-assistentie efficiënt en doelmatig plaatsvindt |
|  |  | - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling - De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten onderbouwd zijn |  |
|  | 1.3 Aanpak Konvooivaart: - Organisatie mobilisatiefase - Proces samenstellen en indelen van konvooien op basis van aanbodlijst schepen (o.a. criteria voor wel/niet toelaten schepen). - Aanpak Konvooivaart voor verschillende (ijs-)condities, waaronder een situatie waarbij minder dan 50% van de vaarweg in de zone bedekt is met ijs. - Vaarsnelheid i.r.t. ijssituatie en deelnemende schepen ter voorkoming van schades - Schouwen ijscondities voorafgaand aan vertrek konvooi - Beschrijving afhandeling van tenminste de situaties: - Deelnemer aan Konvooi krijgt technische storing en kan niet zelfstandig verder varen. - Een schip in de achterste helft van een Konvooi loopt vast door drukkend ijs. - Een omslag in de weersomstandigheden tijdens het Konvooi, die de voortgang ernstig hindert. |  | De Opdrachtgever wenst een proactieve, kundige Opdrachtnemer die borgt dat konvooien efficiënt en doelmatig worden begeleid en die anticipeert op veranderende (weers)omstandigheden en situaties die onderweg kunnen optreden |
|  |  | - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling - De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten onderbouwd zijn |  |
|  | 1.4 Waarnemen actuele omstandigheden op de vaarweg en verwachtingen en informeren ijscoördinator hierover |  | De Opdrachtgever wenst een Opdrachtnemer die de “ogen op de vaarweg” is van de ijscoördinator en die zo goed mogelijk situaties waarneemt, inschat en anticipeert op veranderende omstandigheden en deze bevindingen deelt met de ijscoördinator voor een goede actuele beeld en besluitvorming |
| 2 Duurzaamheid | 2.1 Duurzaamheid in de uitvoering van de werkzaamheden |  | Zoveel mogelijk bijdragen aan duurzaamheid tijdens de uitvoering van de opdracht door bijvoorbeeld energieverbruik en CO2 uitstoot te verminderen. |
|  | 2.2 Duurzaamheid in de organisatie/bedrijfsvoering |  | Zoveel mogelijk bijdragen aan duurzaamheid binnen het bedrijf en de algemene bedrijfsvoering. |

Rekenblad BPKV (Maximaal 3 criteria (kwaliteits- en prestatiecriteria) benoemen en de maximale kwaliteitswaarde toekennen op het niveau subcriterium)

| Criterium | Subcriterium | Maximale kwaliteitswaarde (€) | Beoordelings-cijfer | Behaalde kwaliteitswaarde (€) | Totalen (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Aanpak | 1.1 Inzet schepen | € 143.350,00 |  |  |  |
|  | 1.2 Aanpak ijsbreken per zone voor verschillende (ijs-)condities | € 82.000,00 |  |  |  |
|  | 1.3 Aanpak konvooivaart | € 82.000,00 |  |  |  |
|  | 1.4 Waarnemen actuele omstandigheden op de vaarweg en verwachtingen en informeren ijscoördinator hierover | € 41.000,00 |  |  |  |
| 2 Duurzaamheid | 2.1 Duurzaamheid in de uitvoering van de werkzaamheden | € 41.000,00 |  |  |  |
|  | 2.2 Duurzaamheid in de organisatie/bedrijfsvoering | € 20.500,00 |  |  |  |
| Kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 1 t/m 2 |  |  |  |  |  |
| Totale kwaliteitswaarde |  |  |  |  |  |
| Inschrijvingssom |  |  |  |  |  |
| Fictieve inschrijvingssom (Inschrijvingssom plus Prijzen per eenheid plus totaalbedrag optionele activiteiten minus Totale kwaliteitswaarde) |  |  |  |  |  |

Toelichting op het rekenblad BPKV

Kwaliteitscriteria, prestatiecriteria en maximale kwaliteitswaarde

In het rekenblad BPKV wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteitscriteria en prestatiecriteria. Bij een prestatiecriterium wordt direct, dus zonder kwaliteitsbeoordeling, de behaalde kwaliteitswaarde berekend via vermenigvuldiging van het in de inschrijving opgenomen aantal prestatie-eenheden met de waarde per prestatie-eenheid. Bij kwaliteitscriteria is dat niet mogelijk en wordt de behaalde kwaliteitswaarde verkregen via een beoordelingscijfer. In het rekenblad BPKV is vermeld wat de maximaal te behalen kwaliteitswaarden zijn. Deze zijn zichtbaar gemaakt op het niveau subcriterium. Bij deze aanbesteding is het enige prestatiecriterium CO2-ambitie. De overige criteria zijn kwaliteitscriteria.

Kansendossier

Een leeg kansendossier voegt geen waarde toe en scoort een zes op het kwaliteitscriterium kansen.

Behaalde kwaliteitswaarde

Voor elk (sub) criterium waarop de maximale kwaliteitswaarde zichtbaar gemaakt is, wordt een beoordelingscijfer gegeven, waarbij criteria 4a en 4b worden beschouwd als afzonderlijke criteria. Bij het beoordelingscijfer 10 wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. De relatie tussen ‘Beoordelingscijfer’ en ‘Behaalde kwaliteitswaarde’ is verder lineair. Onderstaande tabel bevat het overzicht van de beoordelingscijfers met bijbehorende kwaliteitswaarden. In de onderstaande tabel is bij de “waardering” omschreven welke mate van “meerwaarde” tevens beschreven de waardering die hoort bij een bepaald cijfer.

Tabel kwaliteitswaarde

De relatie tussen beoordelingscijfer, waardering en kwaliteitswaarde is voor alle kwaliteitscriteria als volgt:

| Beoordelingscijfer | Waardering | % van maximale kwaliteitswaarde |
| --- | --- | --- |
| 10 | Uitstekend (heel veel meerwaarde) | 100 |
| 8 | Goed (ruim voldoende tot aanzienlijke meerwaarde) | 50 |
| 6 | Neutraal (niet of nauwelijks meerwaarde) | 0 |
| 4 | Ruim onvoldoende (ruim ontoereikend/nadelig/risicovol) | - 50 |
| 2 | Zeer slecht (uiterst ontoereikend/nadelig/risicovol) | - 100 |

| Beoordelingscijfer | Waardering | % van maximale kwaliteitswaarde |
| --- | --- | --- |
| 10 | Overtuigend onderbouwd dat het aanbod de doelstelling van de aanbesteder bij dit criterium realiseert | 100 |
| 8 | Gedeeltelijk overtuigend onderbouwd dat het aanbod de doelstelling van de aanbesteder bij dit criterium realiseert | 50 |
| 6 | Niet overtuigend onderbouwd dat het aanbod de doelstelling van de aanbesteder bij dit criterium realiseert | 0 |
| 4 | Het aanbod en de onderbouwing daarvan houden voor een deel een bedreiging in van het beoogd eindresultaat en/of van de projectdoelstelling(en) | - 50 |
| 2 | Het aanbod en de onderbouwing daarvan houden een totale bedreiging in van het beoogd eindresultaat en/of van de projectdoelstelling(en) | - 100 |

De lineaire relatie: ‘Behaalde kwaliteitswaarde’ = (‘Beoordelingscijfer’ – 6) / 4 * ‘Maximale kwaliteitswaarde’.

Beoordelingscijfer beneden 6

Een beoordelingscijfer lager dan 6 is mogelijk indien een inschrijving wel voldoet aan de (functionele) vraagspecificatie c.q. het programma van eisen, maar toch een ontoereikend, nadelig of risicovol effect heeft. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

-	niet voldoet aan de huidige stand van technologie of kennis en de inschrijver dus een verouderd product of verouderde werkwijze aanbiedt terwijl betere alternatieven voorhanden zijn, of

-	moeilijk te beheersen risico’s met zich meebrengt.

Daarnaast kan een beoordelingscijfer lager dan 6 worden gegeven als niet of onvoldoende wordt ingegaan op hetgeen gevraagd wordt in het kader van de BPKV-beoordeling.

Knock-Out

Indien op de subcriteria 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 van criterium 1 aanpak een beoordelingscijfer lager dan een 6 is gegeven dan volgt een Knock-Out en komt de aanbieding niet in aanmerking voor opdrachtverstrekking.

N.B.: Bij een criterium dat dient ter stimulans tot het leveren van een betere prestatie ten opzichte van een expliciete eis uit de vraagspecificatie c.q. het programma van eisen en waarbij de inschrijving niet aan die eis voldoet, is geen sprake van een “knock-out” maar van een ongeldige inschrijving. Op grond daarvan dient afwijzing plaats te vinden. Het geven van een beoordelingscijfer is dan niet meer aan de orde. Ook als een criterium betrekking heeft op een set van samenhangende eisen, leidt het niet voldoen aan één van de (basis-)eisen uit de vraagspecificatie c.q. het programma van eisen reeds tot een afwijzing (zonder dat een BPKV-beoordeling wordt toegekend).