- Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding

Zaaknummer 31151503

De opdracht wordt op basis van EMVI-BKPV gegund aan de inschrijver met de laagste fictieve Inschrijvingsprijs. Deze fictieve Inschrijvingsprijs wordt bepaald door de feitelijke Inschrijvingsprijs te verlagen met de kwaliteitsscore op de navolgende aspecten:

1. Samenwerking;

2. Kwaliteit;

3. Omgeving.

Met de kwaliteitsscore kan elke Inschrijver zijn Inschrijvingsprijs fictief verlagen met een maximale aftrek van € 1.600.000.

De beoordelingscommissie zal de kwaliteit van de Inschrijvingen beoordelen op basis van de gunningscriteria.

Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan (BPKV), worden naast de inschrijfprijs, uw invulling van de hieronder genoemde kwalitatieve criteria, beoordeeld conform de in deze uitvraag vastgestelde beoordelingswijze.

De vormvereisten aan uw invulling van elk kwaliteitscriterium worden hieronder weergegeven in het algemeen en voor ieder onderdeel specifiek uiteengezet:

- Algemeen

  - Lettertype: Verdana;

  - Lettergrootte: minimaal 9;

  - Regel- en alinea afstand van 1,0.

- Samenwerking

  - Uw uitwerking bestaat uit maximaal 3 pagina’s enkelzijdige A4. Voornoemde is exclusief voorblad, inhoudsopgave en achterkaft;

- Kwaliteit

  - Uw uitwerking bestaat uit maximaal 2 pagina’s enkelzijdige A4. Voornoemde is exclusief voorblad, inhoudsopgave en achterkaft;

- Omgeving

  - Uw uitwerking bestaat uit maximaal 1 pagina enkelzijdige A4. Voornoemde is exclusief voorblad, inhoudsopgave en achterkaft.

De structuur van de uitwerking dient overeen te komen met de onderstaande tabel “EMVI-BPKV-criteria. Eventuele toegevoegde bijlagen worden niet meegenomen in de beoordeling.

Tabel EMVI-BPKV-criteria

| Criterium | Subcriterium | Aandachtspunten | Doelstelling Aanbesteder |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Samenwerking | 1.1 Een proces waarin flexibiliteit wordt geboden met betrekking tot de stikstofproblematiek. | - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) bijdragen aan het bereiken van de doelstelling - De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) onderbouwd zijn | Opdrachtgever wil samen met de Opdrachtnemer (co-creatie) komen tot een procesaanpak die leidt tot een oplossing die past binnen de nog in ontwikkeling zijnde kaders m.b.t. de stikstofproblematiek. |
|  | 1.2 Een proces waarin wordt gekomen tot door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gedragen producten. |  | Opdrachtgever wenst betrokken te zijn bij het tot stand komen van de producten, met als doel door beide partijen gedragen producten die de voor- en eindtoetsing soepel doorstaan. Hierbij blijft de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor producten. |
| 2 Kwaliteit | 2.1 Een proces waarin wordt gekomen tot integrale producten. |  | Opdrachtgever wenst de kwaliteit van de producten en de integraliteit tussen de producten geborgd te zien. |
| 3 Omgeving | 3.1 Een proces rondom het meenemen van meekoppelkansen. |  | Een zorgvuldig proces voor het beoordelen en meenemen van meekoppelkansen zonder dat de planning van de planstudie vertraagt. |

- Rekenblad BPKV

| Criterium | Subcriterium | Maximale kwaliteitswaarde (€) | Beoordelings-cijfer | Behaalde kwaliteitswaarde (€) | Totalen (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Samenwerking | 1.1 Een proces waarin flexibiliteit wordt geboden met betrekking tot de stikstofproblematiek. | € 240.000,- |  |  |  |
|  | 1.2 Een proces waarin wordt gekomen tot door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gedragen producten. | € 640.000,- |  |  |  |
| 2 Kwaliteit | 2.1 Een proces waarin wordt gekomen tot integrale producten. | € 480.000,- |  |  |  |
| 3 Omgeving | 3.1 Een proces rondom het meenemen van meekoppelkansen. | € 240.000,- |  |  |  |
| Kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 1 t/m 3 |  |  |  |  |  |
| Totale kwaliteitswaarde |  |  |  |  |  |
| Inschrijvingssom |  |  |  |  |  |
| Fictieve inschrijvingssom (Inschrijvingssom minus Totale kwaliteitswaarde) |  |  |  |  |  |

Toelichting op het rekenblad BPKV

Kwaliteitscriteria en maximale kwaliteitswaarde

Bij kwaliteitscriteria wordt de behaalde kwaliteitswaarde verkregen via een beoordelingscijfer. In het rekenblad BPKV is vermeld wat de maximaal te behalen kwaliteitswaarden zijn. Deze zijn zichtbaar gemaakt op het niveau subcriterium.

Behaalde kwaliteitswaarde

Voor elk (sub)criterium waarop de maximale kwaliteitswaarde zichtbaar gemaakt is, wordt een beoordelingscijfer gegeven. Bij het beoordelingscijfer 10 wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. De relatie tussen ‘Beoordelingscijfer’ en ‘Behaalde kwaliteitswaarde’ is verder lineair. Onderstaande tabel bevat het overzicht van de beoordelingscijfers met bijbehorende kwaliteitswaarden. In de onderstaande tabel is bij de “waardering” aangegeven welke omschrijving hoort bij een bepaald beoordelingscijfer.

Tabel kwaliteitswaarde

De relatie tussen beoordelingscijfer, waardering en kwaliteitswaarde is voor alle kwaliteitscriteria als volgt:

| Beoordelingscijfer | Waardering | % van maximale kwaliteitswaarde |
| --- | --- | --- |
| 10 | Uitstekend (heel veel meerwaarde) | 100 |
| 9 | Zeer goed (veel meerwaarde) | 75 |
| 8 | Goed (ruim voldoende tot aanzienlijke meerwaarde) | 50 |
| 7 | Redelijk (voldoende meerwaarde) | 25 |
| 6 | Neutraal (niet of nauwelijks meerwaarde) | 0 |
| 5 | Onvoldoende (deels ontoereikend/nadelig/risicovol) | - 25 |
| 4 | Ruim onvoldoende (ruim ontoereikend/nadelig/risicovol) | - 50 |
| 3 | Slecht (zeer ontoereikend/nadelig/risicovol) | - 75 |
| 2 | Zeer slecht (uiterst ontoereikend/nadelig/risicovol) | - 100 |

De lineaire relatie: ‘Behaalde kwaliteitswaarde’ = (‘Beoordelingscijfer’ – 6) / 4 * ‘Maximale kwaliteitswaarde’. Cijfers lager dan 6 leiden tot een negatieve kwaliteitswaarde en derhalve niet tot een vermindering van de fictieve inschrijvingssom maar tot een bijtelling.

Beoordelingscijfer beneden 6

Indien een criterium niet voortbouwt op een eis uit de vraagspecificatie c.q. het Programma van Eisen, zijn beoordelingscijfers lager dan 6 mogelijk. Een beoordelingscijfer lager dan 6 is mogelijk indien een aangeboden oplossing ontoereikend, nadelig of risicovol is omdat deze bijvoorbeeld:

- Niet voldoet aan de huidige stand van technologie of kennis, en de inschrijver dus een verouderd product of verouderde werkwijze aanbiedt terwijl betere alternatieven voorhanden zijn, of

- Moeilijk te beheersen risico’s met zich meebrengt.

Daarnaast kan een beoordelingscijfer lager dan 6 worden gegeven als niet of onvoldoende wordt ingegaan op hetgeen gevraagd wordt in het kader van de BPKV-beoordeling.