| Activiteit | Datum |  | Tijd (CET) |
| --- | --- | --- | --- |
| Publiceren aankondiging op TenderNed | 28 oktober 2020 |  |  |
| Uiterste datum voor het stellen van vragen, 1e ronde | 13 november 2020 |  |  |
| Publicatie Nota van inlichtingen, 1e ronde | 25 november 2020 |  |  |
| Optioneel: Uiterste datum voor het stellen van vragen, 2e ronde | 4 december 2020 |  |  |
| Optioneel: Publicatie Nota van inlichtingen, 2e ronde | 11 december 2020 |  |  |
| Optioneel: Uiterste datum voor het stellen van vragen, 3e ronde (individueel) | 18 december 2020 |  |  |
| Optioneel: Publicatie Nota van inlichtingen, 3e ronde | 24 december 2020 |  |  |
| Aanmelden schouw | 29 december 2021 | 14.00 uur |  |
| Schouwing | 6 januari 2021 | 11.00 uur |  |
| Sluitingstermijn voor het indienen van inschrijving | 29 januari 2021 | 14:00 uur |  |
| Proof of Concept (go/no go) – individudeel dialoog | 2 / 3 maart 2021 |  |  |
| Indienen BAFO | 15 maart 2021 | 09:00 uur |  |
| Mededeling Gunningsbeslissing, start bezwaartermijn | 7 april 2021 |  |  |
| Uitvoeren kleinschalige implementatie | 28 april t/m 30 juni 2021 |  |  |
| Definitieve gunning | 9 juli 2021 |  |  |
| Oplevering | 28 februari 2022 |  |  |