Er zijn 5 niveaus te onderscheiden met opbouwende complexiteit. Hierbij hoort ook een opbouw van complexiteit in op te leveren producten mbt de uitvoering. Dit wordt bij opstellen projectplan vastgesteld. Vooral waar veel geld uitgegeven wordt, is het nodig meer producten aan te leveren.

1 heel simpel

Gaat om eenvoudig toestel (1 tot 2 poeren gefundeerd) binnen plek waar verder niets wijzigt.

Tekeningen: te behouden, te verwijderen en nieuw op 1 tekening.
Inschrijfstaat: werkzaamheden zoveel als mogelijk bundelen en eenheidsprijs daarbij inclusief uitvoeringskosten.
Leveringen: in werkomschrijving meegenomen totaalprijs leveringen en bijvoegen offertes van leveranciers.

2 simpel

Enkel toestel op plek die verder niet wijzigt.

Tekeningen: te behouden, te verwijderen en nieuw op 1 tekening.
Inschrijfstaat: werkzaamheden als kan logisch bundelen (bijv. leveren en aanbrengen veiligheidsondergrond incl. opsluiting) en eenheidsprijzen daarbij inclusief uitvoeringskosten
Leveringen: in werkomschrijving meegenomen totaalprijs leveringen en bijvoegen offertes van leveranciers.

3 gewoon

Plek verandert met meerdere toestellen of klein buurtje met paar plekken conform 1 en 2 met weinig onderlinge relatie tussen plekken.

Tekeningen: te behouden, te verwijderen en nieuw op 1 tekening.
Inschrijfstaat: opsplitsen naar werkzaamheden (kleine dingen logisch bundelen mag (bijv. leveren en plaatsen speeltoestel) en eenheidsprijzen daarbij inclusief uitvoeringskosten.

Leveringen: in werkomschrijving meegenomen totaalprijs leveringen en bijvoegen offertes van leveranciers.

4 uitgebreid en 5 zeer uitgebreid

Grotere plek met meerdere toestellen of buurtje wat complexer/groter en relaties tussen plekken. Of: Groot park, sportplek, bovenwijkse plek of buurt met meerdere plekken met relatie tussen plekken en routing van en naar plekken.

Tekeningen: losse opbreektekening en aanlegtekening.
Inschrijfstaat: werkzaamheden opsplitsen (bijv. bij veiligheidsondergrond: uitgraven cunet (m3), aanbrengen cunetzand (m3), verdichten cunet (m2), leveren toplaag (m2 en naar specifieke offerte verwijzen), leveren opsluiting (m1), aanbrengen opsluiting (m1) met bijbehorende eenheidsprijzen, leveren opsluiting (m1), aanbrengen opsluiting (m1) met bijbehorende eenheidsprijzen inclusief uitvoeringskosten.
Leveringen: in werkomschrijving meegenomen prijs per levering en aanleveren offertes van leveranciers.