|  | Definitief Versie 1 19 november 2019 |
| --- | --- |

Veiligheids en gezondheidsplan ontwerpfase

ten behoeve van

RO AI 2020-0190 P3

RAW-raamovereenkomst  voor de
Inkoop en aanplant van Bomen in de gemeente Amsterdam Perceel 3

Auteur(s)

P. van Heemstra

Opdrachtgever

Asset Groen

Contactpersoon

B. Keizer

Ingenieursbureau

Kenmerk

Versie 2, d.d. 23-10-2020

| Opsteller | Goedgekeurd en vrijgegeven | Paraaf | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| P v Heemstra | B keizer. | BK | 23-10-2020. |

Inhoud

1	Inleiding	5

1.1	Doel is globale inventarisatie risico’s en maatregelen	5

1.2	Veiligheidsbeleid Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau	5

2	Projectgegevens	7

2.1	Adres/ ligging van de bouwplaats	7

2.2	V&G gerelateerde taken en verantwoordelijkheden	9

2.3	Kennisgeving	9

2.4	Planning, fasering en uitvoeringsgegevens	9

3	Risico- inventarisatie & Evaluatie.	11

Afkortingen

| Afkorting | Toelichting |
| --- | --- |
| AI-blad | Arbo-informatieblad |
| BHV | Bedrijfshulpverlening |
| BLVC | Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid en Communicatie |
| CROW | Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek |
| V&OR | Verkeer en Openbare Ruimte |
| HVK | Hogere Veiligheidskundige |
| Inspectie SZW | Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie) |
| NEN | Nederlandse Norm |
| PBM | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| RI&E | Risico-inventarisatie en -evaluatie |
| V&G | Veiligheid & Gezondheid |

# Inleiding

## Doel is globale inventarisatie risico’s en maatregelen

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase van de Gemeente Amsterdam – Ingenieursbureau is van toepassing op het werk,  overeenkomstig de Raamovereenkomsten  en bijbehorende nota van inlichtingen

RO AI 2020-0190

Dit betreft de ontwerpfas V&G voor de RAW-raamovereenkomst  voor de Inkoop en aanplant van Bomen in de gemeente Amsterdam Perceel 3. Het doel van het V&G-plan is om globaal de restrisico’s vanuit het ontwerp te benoemen waarbij in de uitvoeringsfase rekening mee gehouden moet worden. Tevens worden er suggesties voor beheersmaatregelen benoemd. De risico-inventarisatie en evaluatie moet in het V&G-plan uitvoeringsfase door de aannemer verder uitgewerkt worden, waarbij specifiek wordt opgenomen welke maatregelen er tijdens de uitvoering worden getroffen om de risico’s te reduceren.

In het bestekken is vastgelegd dat de aannemer voor de uitvoeringsfase één of meer V&G coördinatoren aanstelt. De coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31, hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer dient te zorgen dat de onderwerpen uit onderhavig V&G-plan ontwerpfasefase op- of over zijn genomen in zijn V&G-plan uitvoeringsfase.

## Veiligheidsbeleid Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam – Ingenieursbureau onderschrijft met haar activiteiten en projecten een duidelijke relatie te hebben met de mens, haar leefmilieu en omgeving. Het V&G-beleid is gericht op het zekerstellen van een veilige en gezonde werkomgeving voor de mens en de zorg voor het behoud van het leefmilieu voor zover deze beïnvloed wordt door de werkzaamheden.

Bouwen in Amsterdam is een complexe operatie. Deze complexiteit wordt mede veroorzaakt door:

- de aard van de bouwwerken;

- de ligging van het bouwgebied binnen de ring A10 van Amsterdam;

- dat alle reiziger-, gebruikers- en verkeersstromen in en om de bouwlocaties zoveel mogelijk in stand gehouden moeten worden;

Aspecten zorgen dat de veiligheidsscope niet alleen maar op de bouwplaats zelf gericht is, maar ook buiten de bouwplaats komt te liggen, zoals:

- de beschikbare ruimte;

- de aan- en afvoerroutes;

- de continuïteit van het (openbaar) vervoer en verkeer;

- de bouwactiviteiten op diverse bouwterreinen in de directe omgeving;

- dat aangrenzende bedrijven en instellingen hun activiteiten blijven uitvoeren.

De V&G beleidsdoelstellingen van de Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau zijn als volgt gedefinieerd:

- Het voorkomen van elke vorm van persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid van de mens. - Geen dodelijke slachtoffers of zwaar gewonden en het streven naar nul ongevallen met arbeidsverzuim. - Zorgen voor een proactieve veiligheidscultuur waarin veilig gedrag van medewerkers wordt gestimuleerd en beloond en onveilig gedrag wordt ontmoedigd. Het melden van (bijna)ongevallen en gevaarlijke situaties, afwijkingen of potentiële verbeteringen wordt gestimuleerd. - Veiligheidsrisico’s worden, bij voorkeur in de ontwerpfase, zoveel mogelijk beperkt tot een niveau dat zo laag is als redelijkerwijs mogelijk. - Gevaren voor werknemers worden waar mogelijk bij de bron voorkomen of beperkt. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, hebben collectieve maatregelen en vervolgens individuele maatregelen de voorkeur boven maatregelen gericht op individuele bescherming. - Het voorkomen van schade aan, of onnodige belasting van, het (leef)milieu. - Het plannen, beheersen, borgen en streven naar continue verbetering van het gehele V&G-managementproces en de veiligheidsprestaties.

Een V&G-plan is een belangrijke schakel in het monitoren en beheersen van de veiligheid. Het is van groot belang dat op managementniveau tussen opdrachtgever en aannemer de verantwoordelijkheden op gebied van V&G eenduidig en universeel zijn en dat op uitvoeringsniveau de aandacht op het gedrag van de medewerkers is gericht.

Door middel van continue interactie tussen aannemer en opdrachtgever kan het hoogste veiligheidsniveau worden bereikt. De aannemer is mede geselecteerd op basis van zijn veiligheidsmanagementsysteem en zijn actieve houding voor het verbeteren van het veiligheidsniveau op de bouwplaats. De opdrachtgever verwacht van de aannemer hierom een actieve houding bij het opsporen en beheersen van V&G-risico´s.

# Projectgegevens

## Adres/ ligging van de bouwplaats

Het uit te voeren werk is gelegen in Amsterdam

Het project bestaat uit

- verwijderen van bomen
- aanplant van bomen

- snoeien van bomen

Betrokken partijen en rollen

De volgende partijen zijn betrokken bij het contract:

- Gemeente Amsterdam, Verkeer & Openbare Ruimte: opdrachtgever,

- Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau/Stadswerken; ontwerpende partij,

- V&G coördinator ontwerpfase, Gemeente Amsterdam Verkeer & Openbare Ruimte: verantwoordelijk voor invulling van de taak van V&G-coördinator ontwerpfase

De gegevens van de betrokken partijen zijn als volgt:

Opdrachtgever:

Naam: 			Gemeente Amsterdam

Bezoekadres		Weesperstraat 430

Postcode en plaats: 	1018 DN Amsterdam

Contactpersoon: 	J. van Schulp

Telefoon: 		06-20125444

E-mail:			j.schulp@amsterdam.nl

Ontwerpende partij:

Naam: 			Gemeente Amsterdam

Bezoekadres		Weesperstraat 430

Postcode en plaats: 	1018 DN Amsterdam

Postadres: 		Postbus 12693

Postcode en plaats: 	1100 AR  Amsterdam

Contactpersoon: 	Bonne Keizer

E-mail:			b.keizer@amsterdam.nl

V&G-coördinator ontwerpfase:

Naam: 			Gemeente Amsterdam – Ingenieursbureau

Bezoekadres		Weesperplein 8

Postcode en plaats: 	1018 XA Amsterdam

Postadres: 		Postbus 95089

Postcode en plaats: 	1090 HB  Amsterdam

Contactpersoon: 	Jeroen Lievestro

Telefoon: 		0611377668

E-mail:			jeroen. lievestro@amsterdam.nl

Directievoerende partij:

Naam: 			Gemeente Amsterdam

Contactpersoon: 	J. van Schulp

Telefoon: 		06-20125444

E-mail:			j.schulp@amsterdam.nl

## V&G gerelateerde taken en verantwoordelijkheden

De volgende V&G-gerelateerde taken vallen binnen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De begeleiding van het V&G-uitvoeringsproces beperkt zich tot toetsing en inspectie van de uitvoering van werkzaamheden. De uitvoering van werkzaamheden, conform de door de aannemer gekozen uitvoeringsmethode, is geheel een verantwoording van de aannemer ( de V&G coördinator – uitvoeringsfase) het V&G plan uitvoeringsfase dient aan te sluiten op het V&G-plan ontwerpfase plan met restrisico's in de RI&E.

De directievoerende partij houdt zich NIET bezig met dagelijkse begeleiding van het V&G-proces in de uitvoeringsfase.

Taken:

- nomineren van een contactpersoon voor V&G aan de kant van de opdrachtgever en het begeleiden van het V&G-proces tijdens de uitvoeringsfase;

- reviewen van het V&G-planuitvoeringsfase;

- reviewen van overige plannen waarin V&G zaken zijn opgenomen, zoals het V&G-dossier, incidentendeelplan, V&G gedeelte in werkplannen, enzovoort).

- zelfstandig uitvoeren van veiligheidsinspecties tijdens de uitvoering en deelname aan een aantal veiligheidsinspecties welke uitgevoerd worden door de aannemer.

## Kennisgeving

De opdrachtgever meldt conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats aan de Inspectie SZW

Het kennisgevingsformulier wordt in overleg met de aannemer opgesteld en door de opdrachtgever verzonden.

## Planning, fasering en uitvoeringsgegevens

Geplande uitvoering van de werkzaamheden: v.a. februari 2021

Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie: 4 pers.

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 2 pers.

Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: n.n.b.

Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten: (optie) divers

Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming en werken van derden:

Nevenaanneming en samenloop met werken van derden wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden: zie paragraaf 01.11 deel 3 van het bestek.

Deze werkzaamheden moeten indien relevant op elkaar afgestemd worden.

Coördinatie van de werken binnen het werkgebied van de aannemer vindt plaats door de aannemer van bestek  AI2015-103.

Indien er gelijktijdig door neven/onderaannemers werkzaamheden worden verricht dienen de werkzaamheden afgestemd te worden door een aanspreekpunt in de V&G-coördinatie namens de aannemer. Deze coördinator is overall verantwoordelijk te stellen voor de gelijktijdige werkzaamheden in V&G-beheersing. De coördinator stemt aantoonbaar een en ander af met de diverse V&G coördinatoren uitvoeringsfase van de onder/nevenaannemers. De opdrachtgever kan uitgenodigd worden voor dit periodiek te houden overleg.

Deze informatie dient door de aannemer te worden aangevuld in het V&G-plan uitvoeringsfase.

# Risico- inventarisatie & Evaluatie.

In dit hoofdstuk worden de algemene risico’s die voortvloeien uit het werk benoemd en worden beheersuggesties aangegeven. De aannemer moet deze risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) verder uitwerken op basis van gekozen (ontwerp)oplossingen en dit vastleggen in het V&G-plan uitvoeringsfase.

In de onderstaande paragraaf is de inventarisatie bijgevoegd van restrisico’s vanuit het ontwerp. Er wordt tevens ingegaan op beheersmaatregelen.

In deze fase van het ontwerp worden er door de opdrachtgever alleen suggesties gegeven respectievelijk mogelijke maatregelen voorgesteld. De aannemer dient de uiteindelijke beheersmaatregelen vast te stellen. Hierbij dient de aannemer de arbeidshygiënische strategie te volgen.

De ontwerpers zijn verplicht om bij hun beslissingen tijdens het ontwerpproces rekening te houden met de arbeidsomstandigheden van degenen die later op de bouwplaats het bouwwerk zullen realiseren.

Arborisico's, die in de ontwerpfase niet kunnen worden vermeden, worden geïnventariseerd en geëvalueerd en vastgelegd in het V&G-plan uitvoeringsfase met bijbehorende bijlagen zoals de RI&E. Er is onderscheid gemaakt tussen gevaren die samenhangen met algemene gevaren (organisatorisch); die met de omgeving en gevaren die met de specifieke bouwlocatie en werkzaamheden samenhangen.

Mogelijke te nemen maatregelen (bijvoorbeeld: een bepaalde werkvolgorde aanbevelen) zijn door de V&G-coördinator ontwerpfase  in de kolom "suggesties" aangegeven.

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de restrisico's die voortkomen uit het ontwerp en de bijbehorende beheersuggesties. Door de aannemer en diens onder-nevenaannemer(s) moet aangetoond worden dat.de geïnventariseerde V&G-risico's beheerst, bewaakt en/of weggenomen worden.

Risico’s die thuishoren in een bedrijfsrisico-inventarisatie zijn niet opgenomen in deze risico-inventarisatie. Dit betreffen de risico’s die door de opdrachtgever zijn geïdentificeerd. De aannemer dient deze risico’s verder uit te werken en te specificeren voor de werkzaamheden die gaan plaatsvinden (het is dus niet de bedoeling dat deze risico-inventarisatie één op één wordt overgenomen).