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Aanneemovereenkomst  inzake het Vervangen Wisselhouten Ringlijn ouwen laadplateau’s ten behoeve van laadarmen elektrische NZK veren

De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, GVB Veren B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 106, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C.J.G. Zuiderwijk en de heer ir. M.C.J.M. Lohmeijer en, beiden handelend in hun hoedanigheid van directeur van GVB Holding N.V., zijnde de statutaire directeur van GVB Infra B.V., hierna te noemen: “GVB”;

en

De besloten vennootschap <Naam opdrachtnemer> gevestigd te (0000AA) <Vestigingsplaats> aan de <adres huisnummer>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer <naam invoegen> handelend in de hoedanigheid van algemeen directeur, hierna verder te noemen: “Aannemer”,

Hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘Partijen’.

OVERWEGENDE DAT:

· GVB heeft een aanbestedingstraject gestart voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van het project “Vervangen Wisselhouten Ringlijn” zoals omschreven in het Aanbestedingsdocument d.d. 16 oktober  2020 met kenmerk 2020-44 en bijbehorend bestek met kenmerk I.2911907 en daarbij behorende bijlagen, hierna te noemen: ‘Opdracht’. 
· Aannemer heeft deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure en heeft een inschrijving uitgebracht.
· Na beoordeling van alle inschrijvingen door GVB is de inschrijving van Aannemer de inschrijving met de economische meest voordelige aanbieding op basis van de Beste Prijs/Kwaliteit verhouding. 
· Partijen wensen de voorwaarden voor uitvoering van de werkzaamheden vast te leggen in deze overeenkomst (hierna: ‘Aanneemovereenkomst’).




EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. [bookmark: _Toc39816588]Opdracht

1.1. GVB geeft Opdracht aan Aannemer tot uitvoering van de Opdracht, hetgeen door Aannemer wordt aanvaard door ondertekening van deze Aanneemovereenkomst. 
1.2. [bookmark: _Hlk44596781]De gespecificeerde werkzaamheden die deel uit maken van de Opdracht worden in de volgende documenten omschreven en maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Aanneemovereenkomst: 
a. Aanbestedingsdocument met kenmerk 2020-44, d.d. 30 oktober 2020 met bijbehorende documenten; 
b. 1e Nota van Inlichtingen, d.d. invoegen met bijbehorende documenten; 
c. Bouwstenenbestek I.2911907 dd  invoegen en daarbij behorende bijlagen;
d. Inschrijving van opdrachtnemer, d.d. invoegen.. 
1.3. Uitvoering van de Opdracht door aannemer als bedoeld in het vorige lid geschiedt onder de voorwaarden en bedingen van deze Aanneemovereenkomst inclusief bijlagen. 
2. [bookmark: _Toc39816589]Vergoeding

2.1. Aannemer wenst de totale Opdracht uit te voeren voor een bedrag van  € invoegen  (zegge: invoegen euro 0/100) excl. BTW. 
2.2. Uitvoering en verrekening van eventueel ‘meer- en/of minderwerk’ dient ten allen tijde door Partijen schriftelijk te worden overeengekomen, conform hetgeen is bepaald in het bestek.
2.3. Betaling van de in paragraaf 2.1 opgenomen Aanneemsom vindt plaats volgens het onderstaande schema:

	Werklocatie
	Procenten van de aannemingssom

	Bij ondertekening Aanneemovereenkomst en na ontvangst bankgarantie
	5%

	Werklocatie OAS-RAI (= LVO kruiswissel 1857-1859 tussen metrostations Overamstel (OAS) en RAI) na gereed komen werkzaamheden.
	15%

	Werklocatie EZD (= LVO wissels 1791, 1793, 1797B en 1799 emplacement Zuid) na gereed komen werkzaamheden.
	20% wordt 15 %

	Werklocatie LLL (= LVO wissels 1695A/B, 1697A, 1683 en 1687A/B Lelylaan) na gereed komen werkzaamheden.
	15%

	Werklocatie VLN-JLS (= LVO wisseloverlopen 1651A/B en 1653A/B tussen metrostations De Vlugtlaan (VLN) en Jan van Galenstraat (JLS)) na gereed komen werkzaamheden.
	15%

	Werklocatie HVW-HDS (= LVO wisseloverlopen 1719A/B en 1721A/B tussen metrostations Henk Sneevlietweg (HVW) en Heemstedestraat (HDS)) na gereed komen werkzaamheden.
	15%

	Werklocatie ITW (= LVO wissels 1615B en 1617A/B Isolatorweg) na gereed komen werkzaamheden.
	100% 

	Oplevering = Bij goedkeuring opleverdossier en afronden restpunten
	10%



3. [bookmark: _Toc39816590]Ketenaansprakelijkheidsregeling  

3.1. Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de Ketenaansprakelijkheidsregeling en deze aanvullende contractbepaling. De onderaannemers van Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in deze Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart GVB en blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die belastingdienst of het UWV te eniger tijd met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht jegens GVB zal stellen uit hoofde van deze Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de fiscus en/of het UWV op GVB heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van GVB op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst.  
3.2. Aannemer stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat door GVB een voorgeschreven deel van de aan Aannemer toekomende aanneemsom of termijnen op een G-rekening van Aannemer wordt overgemaakt. Voor deze Opdracht wordt het loonkostenbestanddeel vastgelegd op percentage invoegen% hetgeen resulteert in een storting op de G-rekening groot percentage invoegen% van de aanneemsom of iedere deelbetaling daarvan.  

4. [bookmark: _Toc39816591]Wet Aanpak Schijnconstructies  

4.1. Aannemer houdt zich bij de uitvoering van de Opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van toepassing zijnde cao. 
4.2. Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van onderhavige Opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 
4.3. Aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsrechtelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 
4.4. Aannemer verschaft desgevraagd aan GVB toegang tot deze arbeidsrechtelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Aanneemovereenkomst. 
4.5. Aannemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van deze Aanneemovereenkomst. 
4.6. Aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige Aanneemovereenkomst. 
5. [bookmark: _Toc39816592]Bankgarantie 

5.1. In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de Ketenaansprakelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze Aanneemovereenkomst daaronder mede begrepen betaling van de in artikel 13.1 omschreven korting, zal Aannemer ten gunste van GVB een on demand bankgarantie van een in Nederland gevestigde bankinstelling, die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank stellen. De bankgarantie bedraagt € bedrag invoegen (zegge: bedrag invoegen euro 0/00), zijnde 5% van de aanneemsom en wordt vóór het tekenen van deze Aanneemovereenkomst aan GVB toegezonden conform het model gehecht aan deze  Aanneemovereenkomst  als bijlage 6. De kosten van deze garantie zijn voor rekening van Aannemer. Indien de bankgarantie - ongeacht de reden – wordt aangesproken, zal Aannemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke bedrag van de bankgarantie. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 7 UAV 2012 is uitgesloten. 
5.2. De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen Partijen overeengekomen eindoplevering heeft plaatsgevonden de slotafrekening door Aannemer is ingediend en geaccordeerd door GVB en tot de onderhoudstermijn is verlopen. GVB zal de bankgarantie retourneren nadat genoemde termijnen zijn verstreken, tenzij GVB reeds een beroep heeft gedaan op de bankgarantie.
Indien de bankgarantie niet is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bedoelde bankgarantie is ontvangen en goedgekeurd.
Indien de ontvangen bankgarantie een expiratiedatum bevat wordt dit beschouwd als afwijking van de UAV 2012 en zal derhalve goedkeuring worden onthouden.
De bankgarantie blijft van kracht totdat de tussen Partijen overeengekomen eindoplevering heeft plaatsgevonden de slotafrekening door Aannemer is ingediend en geaccordeerd door GVB en tot de onderhoudstermijn is verlopen. GVB zal de bankgarantie retourneren nadat genoemde termijnen zijn verstreken, tenzij GVB reeds een beroep heeft gedaan op de bankgarantie.

6. [bookmark: _Toc39816593]Meer- en minder werk

6.1. Uitvoering en verrekening van eventueel “meer- en/of minderwerk” dient ten allen tijde nader door Partijen schriftelijk te worden overeengekomen. 
6.2. De bepalingen voor meerwerk staan vermeld in het bouwstenenbestek met 
6.3. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in bijvoorbeeld bestekken, tekeningen en overige contractdocumenten, waaraan Aannemer heeft bijgedragen en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Aannemer deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk. 

7.  Meerwerk en vertraging in verband met Corona  

7.1. Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze aanneemovereenkomst. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die de Aannemer en GVB niet kunnen worden toegerekend. Aannemer heeft wel een inspanningsverplichting om eventuele meerkosten en/of vertraging van het werk zoveel mogelijk te beperken of voorkomen.
7.2. Voor zover Aaannemer voor die gevolgen meerkosten moet maken of termijnen moet verlengen dient Aaannemer aan te tonen dat deze meerkosten of termijnverlengingen aantoonbaar het gevolg zijn van het coronavirus. 
7.3. Indien zich kostenverhogende omstandigheden voordoen die te relateren zijn aan het coronavirus meldt Aaannemer dat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan GVB. Bij de melding dient aAannemer een schriftelijke onderbouwing van de meerkosten middels een open calculatie te overleggen. 
7.4. Opdrachtverstrekking van eventueel meer- en/of minderwerk voor door corona veroorzaakte kostenverhogende omstandigheden komt in afwijking op UAV 2012 par. 35 lid 1 t/m 3 slechts tot stand na schriftelijke opdrachtverstrekking door GVB en vindt plaats op basis van de schriftelijke onderbouwing van de meerkosten van de aAannemer.
7.5. Indien zich vertragende omstandigheden voordoen die te relateren zijn aan het coronavirus dan meldt aAannemer dat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan GVB. Bij de melding dient aAannemer een schriftelijke onderbouwing middels een nieuw tijdsschema te overleggen. Tevens dient een motivering voor de verwachte vertraging en een overzicht van de verschillen tussen het nieuwe en het oorspronkelijke tijdsschema ingediend te worden. 
7.6. Termijnverlenging komt conform het gestelde in UAV 2012 par. 8 lid 4 slechts tot stand na schriftelijke opdrachtverstrekking door GVB via een aangepast en geaccordeerd tijdsschema. UAV 2012 par. 8 lid 5 is niet van toepassing op door het coronavirus veroorzaakte vertragingen.  
8. Monitoring en informatieuitwisseling m.b.t. Corona  
8.1. Partijen willen de gevolgen van het coronavirus voor de goede uitvoering van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud. 
Met het oog daarop zal de aAannemer regelmatig - in beginsel tijdens de reguliere bouwvergaderingen met GVB de voortgang van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud  bespreken met inbegrip van de verstorende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. De aAannemer zal daarbij voorts een indicatie geven van de verwachte consequenties in tijd en geld ten gevolge van het coronavirus.
9. [bookmark: _Toc39816594]Af te sluiten verzekeringen door Aannemer

9.1. Aannemer dient verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van € 1.000.000,- per schadegeval en een minimale dekking van € 2.500.000,- per kalanderjaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,- per gebeurtenis bedragen. Er dient sprake te zijn van een adequate en een in de branche gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien sprake is van een concernpolis dient duidelijk te zijn dat Aannemer is meeverzekerd.
9.2. Aannemer dient verzekerd te zijn tegen beroepsaansprakelijkheid met een minimale dekking van € 1.000.000,- per schadegeval en een minimale dekking van € 2.500.000,- per kalenderjaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 25.000,- per gebeurtenis bedragen. Er dient sprake te zijn van een adequate en een in de branche gebruikelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien sprake is van een concernpolis dient duidelijk te zijn dat Aannemer is meeverzekerd. 
9.3. Als bijlage 7 bij deze Aanneemovereenkomst is een kopie van de polis van de vereiste aansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Aannemer met de vereiste minimale dekking bijgesloten. 
10. [bookmark: _Toc39816595]Directie, vertegenwoordiging en uitvoering 

10.1. In het kader van deze Aanneemovereenkomst wordt GVB vertegenwoordigd door
Naam		: de heer W. J. M. van Nassau 
Telefoon	: 06 – 41 93 7544
E-mail		: marc.vannassau@gvb.nl
10.2. Namens de Opdrachtnemer zal onderstaand contacpersoon Opdrachtnemer vertegenwoordigen in deze Aanneemovereenkomst.
Naam		: 
Telefoon	: 
E-mail		: 
10.3. Aannemer neemt zo spoedig mogelijk contact met hem op om de planning van de werkzaamheden vast te leggen.
10.4. Aannemer zal binnen 10 Werkdagen na definitieve gunning GVB schriftelijk berichten wie gedurende de looptijd van de Aanneemovereenkomst als contactpersoon voor Aannemer zal optreden. 
10.5. GVB heeft het recht de voorgestelde contactpersoon van Aannemer op redelijke gronden af te wijzen, waarna Aannemer een nieuwe contactpersoon aan GVB zal voorstellen. 
10.6. Afspraken, aanwijzingen of aanvullingen op deze Aanneemovereenkomst gegeven door GVB medewerkers niet zijnde de in lid 1 genoemde contactpersoon, zijn niet rechtsgeldig en zullen geen invloed hebben op de verplichtingen van Partijen uit deze Aanneemovereenkomst.

 
11. [bookmark: _Toc39816596]Onderaanneming

11.1. Bij het uitvoeren van de Opdracht maakt de Aannemer slechts na schriftelijke toestemming van GVB gebruik van de diensten van onderaannemers. GVB onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden. GVB kan voorwaarden aan haar toestemming verbinden.
11.2. De door GVB verleende toestemming laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Aannemer voor de nakoming van de krachtens de aanneemovereenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en socialeverzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.
11.3. De Aannemer kan slechts van onderaannemer op wiens draagkracht en/of bekwaamheid een beroep is gedaan wisselen, nadat de nieuwe onderaannemer schriftelijk is voorgelegd aan GVB en deze de geschiktheid, draagkracht en/of bekwaamheid heeft gecontroleerd en hier schriftelijk akkoord op heeft gegeven. 
11.4. Ten behoeve van de goedkeuring van een nieuwe onderaannemer op wie de Aannemer een beroep doet op de financiële en economische draagkracht en/of de technische bekwaamheid en/of de beroepsbekwaamheid dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de Uniforme Europese Verklaring inclusief de daarbij behorende bewijstukken ter onderbouwing te worden overlegd door de Aannemer bij GVB.	
11.5. In geval van hoofd/onder aanneming is de Aannemer de enige contractuele wederpartij van GVB en is daarmee onder meer volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht, waaronder de werkzaamheden/diensten begrepen die door onderaannemer(s) worden verricht.

12. [bookmark: _Toc39816597]Oplevering, planning en mijlpalen 

12.1. Conform de inschrijfleidraad en de inschrijving van Aannemer dient uiterlijk 01 september 2021 het werk te worden opgeleverd. 
Aannemer zal binnen uiterlijk twee weken na ondertekening van de Aanneemovereenkomst de bij het plan van aanpak behorende planning verwerken in een detailplanning, welke vervolgens als bijlage 2 aan deze Aanneemovereenkomst wordt gehecht. 
12.2. In de detailplanning zijn de voor het project relevante tijdstippen vastgelegd, waaronder de tijdstippen waarop GVB eventuele gegevens of informatie dient aan te leveren en de tijdstippen waarop Aannemer resultaten dient (op) te leveren. 

13. [bookmark: _Toc39816598]Kwaliteit -en voortgangscontrole 

13.1. Aannemer draagt zorg voor kwalitatief goede uitvoering van de Opdracht zoals aangeboden in het Plan van Aanpak, en (bijbehorend) Risico inventarisatie managementplan (RIM). 
13.2. GVB is in elk stadium van de uitvoering van deze Aanneemovereenkomst bevoegd om de locaties van Aannemer of door haar ingeschakelde derden, waar zaken behorende tot de Opdracht zich bevinden of waar werkzaamheden en/of diensten ten behoeve van deze Aanneemovereenkomst worden verricht, op Werkdagen gedurende werkuren, zijnde van 8.00 uur tot 17.00 uur te betreden en het uitvoeringsproces en de daar aanwezige en/of de in uitvoering zijnde zaken en/of de verrichte werkzaamheden naar eigen inzicht te (doen) beoordelen en/of te (doen) bezichtigen en/of aan een inspectie te (doen) onderwerpen, alsmede de voortgang van de werkzaamheden en de wijze waarop deze worden uitgevoerd (kwaliteitsaudits) te (doen) inspecteren.
13.3. Aannemer dient de bepalingen uit dit artikel ook in overeenkomsten met toeleveranciers of onderaannemers expliciet op te nemen.
13.4. GVB kan besluiten de kwaliteitscontrole als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan derden uit te besteden. GVB draagt hiervan de kosten en zal de inschakeling van deze derden tijdig aan Aannemer of haar onderaannemer of toeleverancier bekend maken.
13.5. Indien uit de rapportage naar aanleiding van de kwaliteitscontrole blijkt dat de kwaliteit in belangrijke mate afwijkt van de bepalingen uit deze Aanneemovereenkomst, zal Aannemer de kosten dragen van de kwaliteitscontrole en zo spoedig mogelijk kosteloos de kwaliteit in overeenstemming met het bepaalde in deze Aanneemovereenkomst brengen door in overleg met GVB verbeteringsmaatregelen te treffen, zulks tot genoegen van GVB.
13.6. GVB behoudt zich in de situatie beschreven in lid 5 het recht voor in overleg met Aannemer en/of haar onderaannemer of toeleverancier aanvullende en/of uitgebreidere kwaliteitscontroles uit te (laten) voeren. 
13.7. Aannemer zal medewerking verlenen aan de medewerkers van GVB, of andere door GVB aan te wijzen personen, die de kwaliteit- of voortgangscontroles uitvoeren en deze toegang verlenen tot de gewenste werkplaatsen van Aannemer of diens onderaannemers of toeleveranciers. Zo nodig zal op verzoek van die medewerkers Aannemer genoegzaam ten behoeve van de keuring of controle naar maatstaven van redelijkheid de medewerkers van GVB voorzien van de voor de controles en keuringen benodigde faciliteiten. 
13.8. Deze kwaliteit - of voortgangscontroles verricht door GVB alsmede de in overleg met GVB genomen verbeteringsmaatregelen leiden niet tot enige verandering in verplichtingen van Aannemer en staan los en lopen niet vooruit op de uiteindelijke oplevering van de Opdracht. 
13.9. Aanvaarding, goedkeuring van en/of instemming door GVB met ontwerpen, tekeningen, specificaties, schema’s en andere informatie, laat de verantwoordelijkheid van Aannemer voor het voldoen aan de Aanneemovereenkomst onverlet en ontheft Aannemer op geen enkele wijze van diens verantwoordelijkheid. 

14. [bookmark: _Toc39816599]Vertraging 

14.1. In het geval dat zich een vertraging voordoet of in het geval dat een vertraging wordt voorzien, zal Aannemer GVB daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de vertraging, de duur of voorziene duur van de vertraging en een voorstel hoe de vertraging zo veel mogelijk kan worden beperkt en wat de gevolgen zijn voor de detailplanning. 

15. [bookmark: _Toc39816600]Korting 

15.1. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt voor de oplevering, per locatie, perde eerste dag € 10.000,- (zegge: tienduizend euro). Op de daarop volgende dagen bedraagt de boete € 1.000,- (zegge: duizend euro) per dag dat de overschrijding voortduurt met een maximum van 510% van de totale Aanneemsom. De korting, dan wel de optelling van de boetes zijn onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbaar en vatbaar voor verrekening.
15.2. In het geval dat de exploitatie beperkt of niet kan worden uitgevoerd is artikel 01.10.01 van het het bestek I.2911907 van toepassing.  
15.3. GVB is gerechtigd om kortingen op te eisen tot twaalf (12) maanden na de datum zoals vermeld in artikel 10.2. 
15.4. De betaling van kortingen ontslaat Aannemer niet van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Aanneemovereenkomst. De kortingen gelden niet als forfaitaire plaatsvervangende schadevergoeding. 


16. [bookmark: _Toc39816601]Onderzoekskosten oorzaakanalyse 

16.1. Voor zover niet anders of elders geregeld in de Aanneemovereenkomst verklaart Aannemer zich reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk bereid om, indien door Aannemer in het kader van de uitvoering van de Aanneemovereenkomst uitgevoerde werkzaamheden niet of niet goed zijn uitgevoerd, zowel zelfstandig als in onderlinge samenhang met door derden uitgevoerde werkzaamheden en/of door derden nog uit te voeren werkzaamheden, in overleg te treden met GVB en derden, teneinde in goede samenwerking de oorzaak van de niet of niet voldoende uitgevoerde werkzaamheden op te sporen en te verhelpen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van Aannemer, tenzij deze aantoont dat de oorzaak van het al dan niet naar behoren functioneren niet aan Aannemer te wijten is. In dat laatste geval komen de kosten voor rekening van GVB.
[bookmark: _Toc39152264]

17. [bookmark: _Toc39816603]Aanvullende afspraken 

17.1. GVB beoordeelt de Aannemer en de Aannemer beoordeelt de GVB tijdens de uitvoering van dit werk op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoerings-periode over en weer tussen GVB en Aannemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de Aannemer te komen. Na oplevering van het werk beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance‘. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.
17.2. Aannemer is door GVB voor dit Werk geselecteerd omdat Aannemer beschikt over een geldig:
ISO 9001/2008-2015 certificaat of gelijkwaardig  VCA** certificaat of gelijkwaardig.  Deze certificaten moeten gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
17.3. Aannemer is door GVB voor dit Werk geselecteerd omdat Aannemer beschikt over voldoende medewerkers die beschikken over een geldig digitaal veiligheidspaspoort. Aannemer dient er zorg voor te dragen dat gedurende de uitvoering van het werk steeds voldoende personeel met een geldig digitaal veiligheidspaspoort beschikbaar is.
17.4. Het door Aannemer ingediende Plan van Aanpak en Planning en de Risico inventarisatie en managementplan (RIM) geldt als contractverplichtingen en zijn als zodanig onderdeel van deze Aanneemovereenkomst als bijlage 5. Wijzing van de opgegeven fasering kan uitsluitend in overleg met- en na goedkeuring door de directie.
17.5. De door Aannemer aangeboden werkzaamheden en maatregelen in het Plan van Aanpak en Planning gelden als contractverplichtingen. Het niet nakomen van het in Plan van Aanpak en Planning benoemde werkzaamheden en maatregelen zal leiden tot een korting van € 2.000,-- per incident met een maximum van de aan Aannemer toegekende fictieve korting voor dit onderdeel zoals vastgelegd in sub 7 van dit artikel.
17.6. Het door Aannemer ingediende Risico inventarisatie en managementplan (RIM) en de door de Aannemer aangeboden werkzaamheden en maatregelen gelden als contractverplichtingen. Het door Aannemer ingediende Risico inventarisatie en managementplan (RIM) is onderdeel van deze Aanneemovereenkomst als bijlage 5. 
17.7. Het niet nakomen door Aannemer van het in het Risico inventarisatie en managementplan (RIM) benoemde werkzaamheden en maatregelen zal leiden tot een korting van € 2.500,-- per incident met een maximum van de aan Aannemer toegekende fictieve korting voor dit onderdeel zoals vastgelegd in sub 7 van dit artikel.
17.8. De door GVB aan Aannemer toegekende kortingsbedragen zijn als volgt:
Onderdeel projectorganisatie, omgevingsmanagement en veiligheid en bouwlogistiek € ,- 
Risico inventarisatie en managementplan (RIM) 			        €  ,-

18. [bookmark: _Toc39816604]Algemene voorwaarden 

18.1. De Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoerig van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV  2012) zijn van toepassing op deze Aanneemovereenkomst. Eventuele wijzigingen en aanvullingen op de UAV 2012 zijn vastgelegd in deel 3 van het RAW bestek (bijlage 3).
18.2. [bookmark: _Hlk39476502]In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de verschillende documenten de volgende rangorde:  
a. Notulen bouwvergadering
b. deze Aanneemovereenkomst  
c. de nota’s van inlichtingen bij de inschrijfleidraad
d. de inschrijfleidraad 
e. de bijlagen bij de inschrijfleidraad
f. het bestek 
g. tekeningen en de bijlagen behorende bij het bestek 
h. de RAW Standaard 2015 
i. de UAV 2012
j. inschrijving Aannnemer
18.3. De algemene (leverings) voorwaarden en andere voorwaarden van de Aannemer zijn door partijen uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op deze Aanneemovereenkomst. 
  
19. [bookmark: _Toc39816605]Integriteit, belangenverstrengeling, omkoping, contacten en informatieplicht

19.1. Aannemer verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de Aanneemovereenkomst te onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het derde tot en met zevende lid van dit artikel.
19.2. GVB heeft het recht om Aannemer gedurende de looptijd van de Aanneemovereenkomst te screenen op het bestaan van een integriteitsrisico. Indien GVB hiertoe de medewerking van Aannemer nodig heeft, zal Aannemer deze op eerste verzoek verlenen.
19.3. Indien Aannemer geen of onvoldoende medewerking verleent aan een screening is GVB gerechtigd deze Aanneemovereenkomst op te schorten of te beëindigen met inachtneming van haar wettelijke mogelijkheden en, indien van toepassing, deze integriteitsclausule.
19.4. De Aannemer zal aan GVB, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
19.5. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van medewerkers van GVB bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
19.6. Aannemer meldt aan GVB elke overname van de onderneming van Aannemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).
19.7. Aannemer zal GVB onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Aannemer kennis heeft genomen van het feit dat hij of bij de uitvoering van de Opdracht betrokken medewerkers van Aannemer onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek, onderzoek door een inspectiedienst van de overheid, onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of dat tegen Aannemer of bij de uitvoering betrokken medewerkers van Aannemer of een aan Aannemer gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.
19.8. Indien blijkt dat Aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan GVB de Aanneemovereenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

20. [bookmark: _Toc39816606]Geheimhouding
 
20.1. Aannemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Aanneemovereenkomst ter kennis komt met betrekking tot de (inhoud van de) Aanneemovereenkomst en (de activiteiten van) GVB op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht, of na voorafgaande schriftelijke toestemming van GVB. GVB kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 
20.2. Aannemer verplicht alle personen die door Aannemer bij de uitvoering van de Aanneemovereenkomst worden betrokken – waaronder mede begrepen zijn personeel - deze geheimhoudingsverplichting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen. 
20.3. GVB heeft het recht om in voorkomende gevallen de personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen. 
20.4. Aannemer mag de resultaten van de verrichte werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij GVB hiervoor voorafgaand Schriftelijk toestemming heeft verleend. GVB kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 
20.5. Na beëindiging van de Aanneemovereenkomst stelt Aannemer gegevens die hij in het kader van de uitvoering van de aanneemoverkomst onder zich heeft op eerste verzoek van GVB onverwijld aan GVB ter beschikking, met uitzondering van die gegevens die Aannemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op Aannemer toepasselijke en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.
21. [bookmark: _Toc39816607]Bijlagen (bijgevoegd en/of onder verwijzing naar) 

19.1	De bijlagen als genoemd in artikel 1 van deze Aanneemovereenkomst zijn van toepassing op deze Aanneemovereenkomst. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in de documenten van de bijlagen geldt het volgende: 
De bepalingen gesteld in deze Aanneemovereenkomst zijn leidend. Hierbij geldt de volgende prevalerende volgorde waarbij de inhoud van de eerst genoemde (bijlage 1) gaat boven de als volgende genoemde (bijlage 2) enzovoort: 
 
Bijlage 1: Standaard Aanvullingen & Aanpassingen UAV 2012 door GVB in Bestekken, Programma’s van Eisen en Vraagspecificaties

Bijlage 2: Nota van Inlichtingen 1 d.d. invoegen met kenmerk invoegen met bijbehorende documenten te weten: 
Invoegen

Bijlage 3:  Aanbestedingsleidraad  d.d. invoegen met kenmerk invoegen Versie 1.0 en bijbehorende documenten te weten: 
Invoegen

Bijlage 4:  PvE Bestek met kenmerk invoegen en daarbij behorende bijlagen te weten:
Invoegen

Bijlage 5:  Inschrijving van Aannemer, d.d. invoegen bestaande uit:
Invoegen 

Bijlage 6:  Kopie polis aansprakelijkheids- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Aannemer met polisnummers invoegen.

Bijlage 7:  Model bankgarantie 











Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Amsterdam, dd…………..	Werkendam, dd…………..	

GVB Veren B.V. 	Aannemer 
Namens dezen,	Namens dezen,



C.J.G. Zuiderwijk	Naam 
algemeen directeur 	Functie

en 		

GVB Veren B.V.	 
namens dezen,	



ir. M.C.J.M. Lohmeijer	
technisch directeur
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