Vragenlijst Groot Variabel Onderhoud Haringvlietsluizen

Deze vragenlijst is bedoeld voor partijen die geïnteresseerd zijn in het Groot Variabel Onderhoud Haringvlietsluizen. In de komende jaren worden de Haringvlietsluizen gerenoveerd. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het conserveren van de schuiven, en het renoveren van de werktuigbouwkundige installaties (W-delen). Voor meer informatie over deze werkzaamheden, zie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214590 (kenmerk AT/2020/33).

Het is raadzaam om het markverkenningsdocument door te nemen https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/214590/documenten/6174952/content voordat de vragen worden beantwoord. Niet alle vragen hoeven te worden ingevuld. We stellen het op prijs indien u de antwoorden bondig formuleert. 

Rijkswaterstaat zal de marktverkenning afronden door een verslag hiervan te publiceren op TenderNed. In het verslag staan de belangrijkste conclusies van de verkenningssessie. In verband met dit verslag wijst Rijkswaterstaat marktpartijen nadrukkelijk op het volgende: 
1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming aan Rijkswaterstaat om hun antwoorden en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens te gebruiken in dit verslag. Rijkswaterstaat neemt geen commercieel gevoelige informatie op in het verslag.
2. De antwoorden en andere informatie en gegevens zullen geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen. Het verslag zal wel melding maken van de deelnemende marktpartijen.
3. Rijkswaterstaat behandelt de input van deelnemende partijen vertrouwelijk.

[bookmark: _GoBack]Uw antwoorden deelt u met ons door een bericht (met bijlage) in TenderNed te verzenden, zie: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214590 (kenmerk AT/2020/33). Alvast bedankt voor het beantwoorden van de vragen!

Met vriendelijke groet, 

Team Keringen II






Onderwerp 1 Scope van de werkzaamheden 

De scope bestaat primair uit het conserveren van de 34 schuiven van de Haringvlietsluizen. Het is wenselijk om gelijktijdig variabel onderhoud uit te voeren aan de werktuigbouwkundige installaties, aangezien de schuiven (installatietechnisch) stilstaan tijdens het conserveren. 

Eén van de doelen van Rijkswaterstaat is om een geheel van werkzaamheden aan te besteden welke beheersbaar uitgevoerd kan worden en wat tot de hoogste kwaliteit leidt. 

Vraag 1 Welke contractscope wordt door u aanbevolen? 
A] Conserveren van de schuiven, en onderhouden van de W-delen in twee (aparte) contracten
B] Conserveren van de schuiven en onderhouden van de W-delen in één (gezamenlijk) contract

Licht uw keuze toe:


Vraag 2 Indien uw voorkeur uitgaat naar twee (aparte) contracten: hoe kan Rijkswaterstaat het beste zorgen dat de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot W-delen dusdanig worden gecoördineerd dat deze plaatsvinden in de tijdspanne dat de schuiven worden geconserveerd?


Vraag 3 In figuur 1 is een overzicht te zien van de verschillende werkzaamheden. De werkzaamheden zijn toegelicht in het marktverkenningsdocument: https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/214590/documenten/6174952/content. De rode cellen zijn onderdeel van W-delen, de paarse cellen zijn onderdeel van het conserveren.   
[image: ]
Figuur 1: Raakvlakken tussen de verschillende werkzaamheden
Hoe kunnen de raakvlakken tussen het conserveren en de W-delen het beste worden beheerst?


Rijkswaterstaat overweegt om de overeenkomst voor het groot variabel onderhoud aan de 34 schuiven te verdelen in opties (bijvoorbeeld in eerste instantie 14 schuiven conserveren, daarna twee opties van elk 10 schuiven conserveren). Een Opdrachtnemer die goed werk levert wordt beloond door de optionele werkzaamheden te gunnen.

Vraag 4 Leidt het gebruik van opties tot een hogere kwaliteit? Waarom wel/niet?


Vraag 5 Indien de werkzaamheden met betrekking tot het conserveren worden verdeeld in opties, creëert dit meer raakvlakken met W-delen die gecoördineerd moeten worden. Het is niet waarschijnlijk dat de werkzaamheden met betrekking tot W-delen worden verdeeld in opties.

Op welke manier kunnen de raakvlakken tussen conserveren en W-delen het beste beheerst worden, indien de werkzaamheden met betrekking tot conserveren worden verdeeld in opties?


Vraag 6 Gezien de investeringen die benodigd zijn om de werkzaamheden te starten; hoeveel schuiven dienen er in de standaard werkzaamheden te worden opgenomen, en hoeveel in de opties?


Onderwerp 2 Duurzaamheid 

De werkzaamheden dienen zo duurzaam mogelijk te worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat stimuleert dit door duurzaamheid op te nemen in de EMVI-BPKV criteria. Hierbij wordt vooralsnog geconcentreerd op twee sporen; 
1. Door de conserveringswerkzaamheden duurzaam uit te voeren. Denk hierbij aan de wijze waarop de conservering wordt verwijderd, het aanbrengen van de nieuwe conservering, hergebruik van de conserveringsconstructie, hergebruik van vrijkomende materialen, en mogelijkheden in de productieketen van conserveringsmaterialen;
2. Door een duurzame materiele inzet te stimuleren. Denk hierbij aan een emissievrije bouwplaats, en emissievrije (-arme) transportbewegingen.

Vraag 7 Welke mogelijkheden ziet u voor duurzaamheid?


Vraag 8 Wat is nodig om een levensduur van de conservering van 25 jaar te behalen? 

	 
[bookmark: _Toc59020931]Onderwerp 3 Risicoverdeling

Rijkswaterstaat streeft naar eerlijk werk voor een eerlijke prijs. Hierbij hoort een eerlijke risicoverdeling. Het is wenselijk dat inschrijvers dezelfde risico’s calculeren, zodat aanbiedingen (goed) met elkaar te vergelijken zijn:

Vraag 9 Welke risico’s zijn volgens u van groot belang bij de uitvoering en prijsvorming?



Vraag 10 Welke van deze risico’s dienen volgens u door Opdrachtnemer gedragen te worden? En welke door Opdrachtgever?



Sommige risico’s kunnen worden beheerst door een periode toe te staan waarin het object kan worden geschouwd.

Vraag 11 Hoeveel tijd is nodig om het object te schouwen om een prijs te calculeren? 


Vraag 12 Hoe zou u de schouw organiseren (denk aan: individueel, gezamenlijk, duur van de schouw)?


Sommige onderdelen van het object zijn voor aanbesteding niet eenvoudig te inspecteren, waardoor de status van deze onderdelen onbekend is. Het is mogelijk dat er (verborgen) schade aanwezig is. Denk hierbij aan achterliggende schades en/of luchtkisten die lek zijn.

Vraag 13 Indien onderzoek of inspectie vooraf niet mogelijk is; op welke manier dient Rijkswaterstaat om te gaan met schades die niet zichtbaar zijn? Denk aan een gelijk speelveld creëren tijdens de aanbesteding, maar ook hoe er met verborgen schades om dient te worden gegaan tijdens de uitvoering.


Sommige risico’s zijn niet volledig door Opdrachtnemer of Opdrachtgever te beheersen, maar hebben (grote) invloed op de kwaliteit van de werkzaamheden. Denk hierbij aan hoe weersomstandigheden (wind, temperatuur) invloed hebben op de kwaliteit van de conservering. 

Vraag 14 Welke temperatuur/condities zijn tijdens het conserveren te beheersen door Opdrachtnemer?


Vraag 15 In welke mate kan Opdrachtnemer risico’s met betrekking tot weersomstandigheden beheersen? En in welke mate dienen deze risico’s door Rijkswaterstaat gedragen te worden?


Onderwerp 4 Uitvoering van de werkzaamheden

Rijkswaterstaat is benieuwd naar de wijze waarop u de werkzaamheden verwacht uit te voeren, zodat met deze uitvoeringswijze rekening kan worden gehouden in de contractvoorbereiding. 

Vraag 16 Hoe verwacht u de werkzaamheden uit te voeren? Denk hierbij aan:
· Wat voor type hulpconstructie zou u willen gebruiken (heeft u hier een gedeelte van de weg/N57 nodig)?
· Hoe kunnen we de hinder voor het wegverkeer zo veel mogelijk beperken?
· Verwacht u te werken vanaf de weg, pijlers of vanaf het water?
· Waar verwacht u materialen op te slaan / te positioneren?


Afsluiting
Vraag 17 Heeft u nog overige opmerkingen/suggesties ten aanzien van de contract- en aanbestedingsvoorbereiding en/of het project?


Vraag 18 Zou u een uitnodiging willen ontvangen om uw antwoorden verder toe te lichten?
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