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[bookmark: _Toc51576364]Bijlage 	Vragenformulier marktconsultatie A2VK
Gegevens deelnemers marktconsultatie
Wij verzoeken u vriendelijk om hieronder uw contactgegevens in te vullen, zodat RWS de antwoorden kan herleiden naar de deelnemers.


	Naam bedrijf:
	

	Naam deelnemer 1
	

	Functie deelnemer 1
	

	Naam deelnemer 2
	

	Functie deelnemer 2
	

	Mailadres contactpersoon
	

	Telefoonnummer contactpersoon
	



Het ingevulde vragenformulier dient uiterlijk 10 december 2020 aan RWS te worden geretourneerd via Tenderned, Berichten.

U kunt uw antwoorden in daarvoor bestemde velden invullen, het bestand opnieuw opslaan (Word of pdf) en vervolgens insturen.

Algemeen
In dit marktconsultatiedocument vindt u per thema een overzicht van de vraagstukken die het projectteam A2VK aan de orde wil stellen tijdens de marktconsultatie. Bij elk thema is een aantal vragen geformuleerd om deelnemers houvast te bieden bij het formuleren van adviezen en aandachtspunten op deze thema’s.

Uiteraard nodigen wij u van harte uit om ook aanvullend op de gestelde vragen en buiten de genoemde thema’s inzichten te delen, adviezen te verstrekken en/of aandachtspunten te benoemen.
Als u vragen heeft over de marktconsultatie kunnen deze worden gesteld via TenderNed.

Centrale vraag
Welke basisvoorwaarden zijn benodigd (of welke beperkende factoren moeten vooraf  worden geëlimineerd) om de aanbesteding en realisatie van dit contract tot een succes (een project waarbij de doelstellingen worden behaald en de ambities zo maximaal mogelijk worden ingevuld) te maken?

Hieronder zijn per thema vragen opgesteld die helpen om de centrale vraag te beantwoorden.


[bookmark: _Toc51576366]Thema: Veiligheid
Het projectteam A2VK kiest voor een bewust veilige realisatie van dit project en ziet het aspect veiligheid als randvoorwaardelijk in alle projectfasen. Dit betekent dat het voorkomen van onveilige situaties een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks werk. Niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. 
 
	Vraag 1
	Antwoord

	Welke maatregelen adviseert u te treffen om het veiligheidheidsbewustzijn bij eenieder die betrokken is bij het project te borgen en te vergroten?  
(Denk hierbij ook aan suggesties voor RWS tijdens contractvoorbereiding en aanbestedingsfase.)
	




	Vraag 2
	Antwoord

	Kent u succesvolle praktijkvoorbeelden van projecten waarin een specifieke aanpak ten aanzien van veiligheid en/of veiligheidsmaatregelen is uitgevoerd, die bruikbaar kunnen zijn voor toepassing in het project A2VK?

Graag de belangrijkste aspecten van de aanpak  toelichten.
	




Thema: Bereikbaarheid en doorstroming
Karakteristiek voor het project A2VK is dat in de huidige situatie (zonder werkzaamheden) er zowel doordeweeks als in de weekenden en vakanties veel verkeer is op de A2, waardoor de huidige spitsstrook hard nodig is gedurende grote delen van de week. Het onttrekken van deze strook t.b.v. werkzaamheden kan (en zal) grote bereikbaarheidsproblemen in de regio tot gevolg hebben. 
Specifiek voor het project is dat er geen adequate omleidingsroutes zijn. De A2 is de enige verbindingsas in noord-zuid richting op autosnelwegniveau. Daarnaast zijn er een aantal zeer drukke aansluitingen op het onderliggend wegennet, die niet tijdelijk uit gebruik genomen kunnen worden. Ook op het onderliggende wegennet ziet RWS geen serieuze alternatieven. 

Vanuit de achterliggende zorg dat de werkzaamheden tot beperkingen van de (veilige) doorstroming tijdens de realisatiefase gaan leiden, is er vanuit de regio een zeer nadrukkelijke wens geuit om gedurende de uitvoering op de A2 de doorstroming op peil te houden, door in beide richtingen drie rijstroken (90km/u) beschikbaar te houden. 

RWS vraagt zich af of hieraan op een veilige manier invulling gegeven kan worden, aangezien de ruimte op een deel van het tracé zeer beperkt is. 


	Vraag 3
	Antwoord

	RWS wil marktpartijen in de uitvoeringsfase zoveel mogelijk vrijheid geven om de doorstroming (en de bereikbaarheid van de omgeving) te maximaliseren, zonder dat daarbij concessies worden gedaan aan de veilige uitvoering.
Kunt u in dit stadium reeds aanbevelingen aan RWS doen die bijdragen aan deze wens. 
	




	Vraag 4
	Antwoord

	RWS overweegt om Minder Hinder nadrukkelijk een plek te geven in de BPKV-criteria (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), zodat inschrijvers worden geprikkeld om met een goed plan te komen op welke wijze de verkeershinder beperkt kan worden.

Hiermee wordt beoogd de creativiteit en expertise van de markt te benutten. Het is echter onwenselijk dat de uitwerking van de BPKV leidt tot “overprikkeling” en daarmee wellicht onrealistische inschrijvingen.

Welke suggesties heeft u voor RWS op dit gebied?
	




[bookmark: _Toc51576367]Thema: Omgeving
De werkzaamheden van A2VK hebben grote impact op de omgeving. Bewoners en bedrijven direct langs, maar ook in de nabijheid van het tracé zullen in meer of mindere mate te maken krijgen met (overlast door) de werkzaamheden. Denk aan directe uitvoeringshinder  bij bijvoorbeeld het uitvaartcentrum direct naast de aansluiting Echt, maar ook alle soorten hinder die ten koste gaat van de leefbaarheid  bij bewoners van aan het tracé grenzende dorpskernen. Deze dorpskernen/ buurtschappen hebben zich verenigt in een buurtenplatform. Zij zijn goed betrokken tijdens de planstudiefase en zullen ook een belangrijke rol spelen in de uitvoeringsfase waar leefbaarheid wat hen betreft prioriteit nummer 1 is. RWS wil dat deze omgevingspartijen tevreden zijn over de wijze waarop het project A2VK wordt uitgevoerd.
Het is daarom van groot belang dat er tijdens de uitvoering voldoende aandacht is voor de leefbaarheid in de omgeving.

	Vraag 5
	Antwoord

	Kunt u, op basis van eerdere ervaringen, een aantal aandachtspunten (t.a.v. omgevingsaspecten) benoemen, waarmee door het project A2VK expliciet rekening zou moeten worden gehouden bij de verdere projectvoorbereiding?  
	




Thema: Techniek
Om een ecologische oost-west verbinding tot stand te brengen is in het project ‘Corridor Geleenbeek’ onderzoek gedaan naar oplossingen voor een gecombineerde opgave, te weten: het waarborgen van de toekomstige waterafvoer, maatregelen uit de Kaderrichtlijn water (KRW) waaronder het herstel van beekmondingen en de opgave vanuit het MeerJaren Programma Ontsnippering MJPO (barrière werking van A2 en kanaal opheffen). Belangrijke maatregelen uit deze studie zijn onder andere: een grote faunatunnel gecombineerd met een nieuwe beekloop onder de A2, aangepaste oevers en een ecoduiker onder het Julianakanaal. Deze maatregelen zijn toegevoegd aan de scope van A2VK.

Het Julianakanaal is een belangrijke verbinding voor de binnenvaart. Er gelden ten aanzien van de stremming van het Julianakanaal dan ook strikte beperkingen. Bovendien wordt met de realisatie van deze faunapassage een belangrijke waterkering doorkruist. Kenmerkend aan het Julianakanaal is ook dat deze boven maaiveld gelegen is.  Al met al is dus sprake van een serieuze opgave die een degelijke uitvoering vraagt.

	Vraag 6
	Antwoord

	Hoe kijkt u aan tegen een dergelijk complex ‘nat’ element in een over het algemeen ‘droog’ werk? 
	




	Vraag 7
	Antwoord

	Welke suggesties heeft u voor RWS om te komen tot een degelijke uitvoering van de nieuwe faunapassage onder het Julianakanaal?
	



Gedurende de realisatie wordt de opdrachtnemer voor de realisatie A2VK ook verantwoordelijk voor het regulier wegonderhoud (inclusief DVM) op het tracé. RWS is voornemens om zes maanden na definitieve gunning van het realisatiecontract het deel A2VK uit de scope van de prestatiecontracten voor regulier onderhoud te halen en over te dragen.

	Vraag 8
	Antwoord

	Zijn er ten aanzien van dit onderwerp (de overdracht) specifieke aspecten die u, op grond van eerdere ervaringen, benoemd wil zien?
	




[bookmark: _Toc51576368]Thema: Duurzaamheid
Het projectteam onderzoekt nog op welke de wijze duurzaamheid het beste een plaats kan krijgen in het project.


	Vraag 9
	Antwoord

	Heeft u, op basis van eerdere ervaringen, aanbevelingen m.b.t. te nemen duurzaamheidsmaatregelen die zouden passen binnen project A2VK? Welke zijn naar uw inzicht effectief en efficiënt? 
	




	Vraag 10
	Antwoord

	Op welke gebieden ziet u graag ruimte in het contract /aanbestedingsdocumenten (of ervaart u momenteel beperkingen) om zelf duurzaamheidsmaatregelen te kunnen treffen?
	




[bookmark: _Toc51576370]Thema: Planning
De start van de aanbesteding staat in de inkoopplanning van RWS op Q2 2022. Gunning staat gepland in Q4 2023. Conform het MIRT dient openstelling van het project plaats te vinden in de periode 2025~2027. 

	Vraag 11
	Antwoord

	Wat ziet u als een realistische doorlooptijd voor de uitvoering van het project A2VK gezien vanaf gunning tot en met oplevering? Kunt u dat globaal onderbouwen?
	



Omdat de Rijksweginfrastructuur een essentiële schakel is in de bereikbaarheid van regio’s en economische systemen, staat er altijd druk op de planning. De vraag naar eerdere openstelling van de infrastructuur om precies te zijn. De verbreding van de A2VK moet uiterlijk eind 2027 beschikbaar zijn, maar een eerder moment zal altijd onderdeel van de opgave zijn. Echter wel zonder negatieve gevolgen voor veiligheid, kwaliteit en doorstroming tijdens de realisatie.

	Vraag 12
	Antwoord

	Waar ziet u de grootste mogelijkheden om de weg eerder open te stellen dan eind 2027?

Indien RWS hiertoe (aanvullende)
activiteiten zou moeten voorbereiden of uitvoeren, kunt u deze dan benoemen? 
	



[bookmark: _Toc51576371]
Thema: Aanbesteding
RWS is voornemens om het project A2VK als één integraal contract op de markt te brengen middels een D&C contract. Voor de aanbesteding is RWS voornemens om te kiezen voor de procedure van een concurrentiegerichte dialoog, omdat RWS behoefte heeft om op bepaalde thema’s met de markt het gesprek te voeren alvorens een inschrijving wordt gedaan. Om de transactiekosten van de markt te beperken wil RWS tijdens de aanbesteding trechteren naar 3 partijen.

	Vraag 13
	Antwoord

	Hoe kijkt u aan tegen deze aanpak voor het project A2VK?
	



RWS wil een actueel, betrouwbaar en compleet areaaldossier meeleveren bij aanvang, en terug ontvangen na afloop. In het najaar van 2020 en in 2021 zal daartoe aanvullend areaalonderzoek uitgevoerd worden. 

	Vraag 14
	Antwoord

	Is er informatie die u geregeld mist (of onvoldoende wordt verstrekt) bij aanbestedingen om tot een goede inschrijving te kunnen komen? 
Kunt u aangeven op welke wijze dit door RWS kan worden verbeterd?
	



Ervaringen hebben geleerd dat prettige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bijdraagt aan een beter projectresultaat voor alle betrokken.

	Vraag 15
	Antwoord

	Hoe kijkt u er tegenaan als RWS er voor kiest om samenwerking als kwalitatief criterium een plek te geven in de BPKV-criteria (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding)?

Op welke wijze zou dit dan, naar uw mening, moeten worden ingevuld?
	




	Vraag 16
	Antwoord

	Welke suggesties heeft u verder voor RWS om te komen tot een constructieve samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gedurende de uitvoering?
	



Thema: Kansen en risico’s
	Vraag 17
	Antwoord

	Wat ziet u als grootste risico’s voor uzelf als potentiële inschrijver bij het project A2VK?
	




	Vraag 18
	Antwoord

	Heeft u suggesties op welke wijze RWS een bijdrage kan leveren aan het mitigeren van door u gesignaleerde risico’s?
	






	[bookmark: _GoBack]Vraag 19
	Antwoord

	RWS wil verantwoord omgaan met maatschappelijk geld. Ziet u, vanuit uw ervaring met soortgelijke projecten, op voorhand zaken waaraan RWS aandacht zou moeten besteden, omdat deze vaak oorzaak zijn van budgetoverschrijding? (Bijvoorbeeld eisen die volgens u de (bouw)kosten onevenredig opdrijven of procesafspraken die moeilijk uitvoerbaar zijn.)
	




	Vraag 20
	Antwoord

	Welke kansen ziet u t.a.v. het project A2VK die naar uw mening aandacht verdienen in de verdere voorbereiding en realisatie?
	




Overig

Hieronder kunt overige informatie kwijt die u RWS wilt meegeven in de verdere contractvoorbereiding en/of aanbesteding en die nog niet in de bovenstaande vragen aan de orde zijn geweest.


	Ruimte voor suggesties, opmerkingen, etc.
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