
[image: image1.jpg]2%
Den Haag




NOTA VAN INLICHTINGEN 2
Datum: 2 maart 2021
Behorende bij: Sanitaire Voorzieningen 1 Hardware


Kenmerk: 20.382-IDC
Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad. De gestelde vragen zoals opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn letterlijk overgenomen zoals deze zijn gesteld.

Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl 
Uiterste inleverdatum aanmelding
: 16 maart 2021, voor 12:00 uur 

Inleveradres
: elektronisch via TenderNed
Historie Nota’s van Inlichtingen
: nr. 1 verscheen 16 februari 2021 en bevatte vraag 1 t/m 20

: nr. 2 verscheen 2 maart 2021 en bevatte vraag 21 en een correctie van vraag 15 uit Nota van Inlichtingen 1
Betreffende de gestelde vragen

	Nr. 
	Onderwerp
	Vraag
	Antwoord

	21
	Vraag 4 - inventarisatie
	Het doel van de inventarisatie is niet alleen het in kaart brengen van de benodigde artikelen. Tijdens de inventarisatie worden ook potentiele risico's in kaart gebracht om de montage voorspoedig te laten verlopen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kleurstelling van de tegels (voor passend vulmiddel), materiaal van de muren en parkeergelegenheid. Inschrijver heeft ruime ervaring met het implementeren van grootschalige opdrachten. Wij verzoeken u de expertise bij inschrijvers te laten en toe te staan dat de inventarisatie voorafgaand aan de montage plaatsvindt. Gaat u hiermee akkoord?
	Akkoord. Na definitieve gunning wordt in overleg met Opdrachtgever bekeken hoe inventarisatie vooraf kan worden voorzien. Daarbij zal een voorwaarde zijn dat de implementatiemanager vanuit de gemeente, in afstemming met de inschrijver, een planning opstelt.
Voor deze voorafgaande inventarisatie kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht maar dienen de kosten voor deze dienstverlening te worden opgenomen in het all-in huurtarief per maand zoals opgegeven op het Prijzenblad. De inventarisatie kan dus niet leiden tot wijziging van de bij Inschrijving opgegeven tarieven. 



Correctie Nota van Inlichtingen 1

	15
	2.1 omschrijving en omvang van de opdracht
	kunt u een indicatie geven van de geschatte opdrachtwaarde (bijvoorbeeld) op basis van de huidige uitgaven op het gebied van Hardware?
	Door een kennelijke omissie in de door ons gebruikte rapportages is de eerdere opdrachtwaarde niet correct weergegeven. De aanbestedende dienst heeft deze gegevens aangepast. In plaats van de opgegeven begroting van € 83.000, = per jaar is de begroting circa € 133.000, = 

Dit heeft echter ook gevolgen voor de waardebepaling van de kwalitatieve gunningscriteria zoals opgenomen onder 9.2 in de Leidraad. De waardes worden aangepast zoals onderstaand weergegeven.












Was 


Wordt

	Gunningscriterium kwaliteit
	Maximale fictieve waarde
	Maximale fictieve waarde

	Samenwerking Opdrachtnemers (Hardware – Supplies)
	€    15.000, =
	€   24.000, =

	Duurzaamheid
	€    15.000, =
	€    24.000, =

	Casus: Verbruik handdoek servetten
	€    10.000, =
	€    16.000, =

	Maximale fictieve waarde
	€    40.000, =
	€    64.000, =


2

