APPENDIX 2:

Samenwerking bouwteamfase

In dit document wordt het kader gegeven  hoe in bouwteam-verband samengewerkt dient te worden. Voor de aanbesteding en het project is het de minimale eis met betrekking tot de project- en procesorganisatie van de opdrachtnemer.

De grondslag voor de samenwerking is de overeenkomst en de inschrijvingsdocumenten. In de bouwteam-overeenkomst met bijbehorende appendices staat beschreven welke producten in bouwteamfase (fase 1) opgesteld en aangeleverd moeten worden. Voor een optimale samenwerking zijn diverse overleggen benodigd en is een op het project afgestemde teamsamenstelling van belang. In de EMVI wordt de ON gevraagd dit vorm te geven. In deze appendix staan de bijbehorende randvoorwaarden.

Context samenwerking

Werkzaamheden vinden plaats in de ringvaart en Oude Wetering. In het zomer seizoen wordt deze route veelvuldig bevaren.

Veiligheid en circulair werken zijn belangrijk binnen Rijnland.

De onderstaande punten zijn voor de opdrachtgever daarom erg belangrijk:

- Voorkomen van schade, veilig werken en voorkomen/beperken van omgevingshinder en de duur ervan. We zijn te gast!

- Rekening houden met de stakeholders in de omgeving.

- Het halen van de planning.

We verwachten van de opdrachtnemer dat deze met bovenstaande punten rekening houdt bij inrichting van de samenwerking in het algemeen en bij de teamsamenstelling.

Teamsamenstelling HHR

Vanuit hoogheemraadschap Rijnland is er een IPM team-light voor het project Noodkeringen, waarin 5 IPM-rollen zijn verdeeld over 3 mensen die hun eigen discipline  PM/CM, TM/OM en MPb vertegenwoordigen en behartigen.

In bouwteamfase (fase 1) denkt en werkt het IPM team-light mee over de inhoudelijke punten van de werkzaamheden.

In de uitvoeringsfase (fase 2) zal er binnen contractmanagement een team worden samengesteld met een toetscoördinator, auditor en waarnemer. CM is tijdens deze fase 1e aanspreekpunt voor de ON.

Rijnland heeft voor dit project de volgende partijen als expertise beschikbaar.

- Witteveen+Bos (in de rol van back office ter ondersteuning voor bepaalde contractzaken en technische kennis)

- SE- en contractspecialist U. Ahmed (in de rol van adviseur ter ondersteuning van CM en TM)

Teamsamenstelling opdrachtnemer

We verwachten van de opdrachtnemer dat deze bij de teamsamenstelling rekening houdt met:

- de in de context genoemde punten.

De volgende ervaringen dienen bij elke sleutelfiguur van de inschrijver minimaal aanwezig te zijn;

•	Ervaring met balg- en of klepstuwen.

•	Ervaring met Systems Engineering

•	Ervaring met de contractvorm bouwteam.

•	Ervaring met de contractvorm UAV-gc en SCB.

Van de opdrachtnemer wordt verwacht een gespiegeld IPM-team zodanig neer te zetten, dat iedere rolhouder schakelt mijn zijn/haar counterpart.

Wij verwachten dat de medewerkers van de opdrachtnemer die ingezet zijn in het bouwteam ook de realisatie begeleiden.

Besluitvorming en escalatie

Voor de samenwerking kennen wij de bovenstaande besluitvormingslagen en daarmee is feitelijk ook het escalatiemodel in hiërarchie van boven naar beneden en vice versa bepaald. (Zie rechts).

Besluitvorming in het IPM-team (of daarboven)  is in ieder geval aan de orde bij:

- Het besluit tot wijzingen van (belangrijke) uitgangspunten/eisen (b.v. eisen uit UNO/KES)

- Het vaststellen van een aantal van de eindproducten, zoals in artikel 2 lid 2 van de bouwovereenkomst genoemd (nader te bespreken in de PSU welke)

Onderlinge besluitvorming

- Voorgestelde afwijkingen op eisen en contractdocumenten dienen door middel van een VTW-procedure te worden goedgekeurd. Dit kan op verzoek van OG en ON. Rijnland rekent voor de toetsing van ontwerpen/producten een toetstermijn van 10 werkdagen. Van producten met voldoende kwaliteitsniveau gaat Rijnland uit van één aanpassingsronde. Indien besluitvorming buiten het uitvoeringsteam bouwteamfase (fase 1) is dan geldt de toetstermijn van 3 weken.

Samenwerking

Binnen een bouwteam is de samenwerking ontzettend van belang voor het slagen van het project. En voor een goede samenwerking is de juiste houding en gedrag essentieel. In de bouwteamovereenkomst is hier uitvoerig aandacht aan gegeven.

- ON organiseert een effectieve informatie uitwisseling met de OG zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd.

- Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat ON en OG in de bouwteam op wekelijkse basis fysiek bijeenkomen voor een dag(deel) om samen aan het project bezig te zijn.

- In bouwteamfase (fase 1) organiseert ON in overleg met OG direct na gunning het Project Start Up overleg [PSU]

- ON organiseert en doet verslag van periodieke voortgangs-overleggen met OG waarin de periodieke voortgangsrapportage wordt besproken. Het overleg vindt plaats op basis van de voortgangsrapportage. Dit overleg bestaat uit 2 delen:

  - Technisch/omgevingsoverleg (vanuit OG aanwezig :TM/CM/OM)

  - Voortgangsoverleg (vanuit OG aanwezig: CM/MPB),

- Een van de vaste onderdelen van de agenda is de samenwerking zelf, e.e.a. op basis van artikel 2 Doel, houding en gedrag uit de Bouwteam overeenkomst

- ON dient in overleg met OG en op verzoek van ON of OG periodiek aanvullende overleggen op IPM gerelateerde deelgebieden met OG te initiëren, (Zie Artikel 6, lid 1 van de bouwteam-overeenkomst). Te denken valt aan:

- Presentatie en toelichting van de (max) 3 varianten. (variatie zit in funderingsmethode).

- Risicosessies

- Presentatie en toelichting van het DO.

- Individueel overleg;

- Present performance Informatieavonden;

Verwachting  Project startup (dient in ieder geval aan de orde te komen)

- Kennismaking, rollen

- Verwachtingen delen: hoe komen we tot een succesvolle samenwerking, wat is belangrijk daarbij voor elk van de partijen.

- Nader detailleren/uitwerken WBS (WorkBreakdownStructure)

- Delen van top risico’s

- Op basis daarvan:

  - Aanscherpen taakverdeling

  - Aanscherpen/eigen maken planning

  - Aanscherpen besluitvormingsprocedure producten

  - Bespreken in te zetten “maatregelen” uit het EMVI-plan

Voor de uitvoeringsfase (fase 2) dient het UAVgc contract gevolgd te worden, welke reeds in bouwteamfase (fase 1) wordt opgesteld.