BOUWTEAM-OVEREENKOMST

Vervangen  Balgstuwen

DIG-12167

###### INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2

Artikel 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden	2

Artikel 2	Doel, houding en gedrag	3

Artikel 3	Samenstelling van het Bouwteam	4

Artikel 4	Taken van de Opdrachtgever	4

Artikel 5	Taken van de Opdrachtnemer	5

Artikel 6	Besluitvorming en verslaglegging	6

Artikel 7	Vergoeding van Opdrachtnemer in de ontwerpfase	6

Artikel 8	Aansprakelijkheid en verzekering	6

Artikel 9	Contractvorming overeenkomst aanneming van werk	7

Artikel 10	Beëindiging van de Overeenkomst	9

Artikel 11	Intellectueel eigendom	9

Artikel 12	Geheimhouding	9

Artikel 13	Algemeen	10

Artikel 14	Betalingsregeling	10

Artikel 15	Geschillen	10

BIJLAGEN

Bijlage A	Productenlijst

BASISOVEREENKOMST ( modelovereenkomst Bouwteam  DG 2020)

Ondergetekenden:

- Het Hoogheemraadschap van Rijnland,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Opdrachtgever van het Hoogheemraadschap van Rijnland, <NAAM OPDRACHTGEVER>,

hierna te noemen: de Opdrachtgever (OG)

en

- <NAAM CONTRACTANT #1>, gevestigd te <WOONPLAATS CONTRACTANT>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <Vul functie in>, de heer/mevrouw <Vul naam in>

en

- <NAAM CONTRACTANT #2>, gevestigd te <WOONPLAATS CONTRACTANT>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <Vul functie in>, de heer/mevrouw <Vul naam in>

(2) en (3) en (..) gezamenlijk ook optredend onder de naam [NAAM COMBINATIE] en hierna gezamenlijk en individueel te noemen: Opdrachtnemer (ON),

(1), (2) en (3) hierna individueel ook te duiden als ‘Partij’ en gezamenlijk als ‘Partijen’

overwegende dat

- de Opdrachtgever het voornemen heeft om het project Noodkeringen te realiseren, hierna te noemen: het Project;

- de Opdrachtgever samen met de Opdrachtnemer het ontwerp nader wil uitwerken door de ontwerp- en voorbereidingsfase van het Project op de hieronder beschreven wijze plaats te laten vinden in een bouwteamsamenwerking (hierna te noemen: het Bouwteam);

- de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform de europese openbare procedure;

- de Opdrachtnemer een Aanbieding [kenmerk, datum] aan de Opdrachtgever heeft gedaan om deel te zullen nemen aan het Bouwteam;

- de Opdrachtgever hiervoor met de Opdrachtnemer de voorliggende bouwteamovereenkomst (hierna te noemen: de Overeenkomst) sluit, met de intentie om met de Opdrachtnemer een Basisovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering van het Project conform het in Bouwteam nader uitgewerkte voorlopig ontwerp met E&C contract. De voornoemde basisovereenkomst zal gebaseerd zijn op de  UAVgc 2005;

- de Opdrachtgever voor een samenwerking met de Opdrachtnemer in het bouwteam kiest met het volgende doel: Het uitwerken van 1 voorkeursvariant zoals aangegeven bij inschrijving (balg of klepstuw) op 4 locaties om vervolgens op de 4 locaties een vergunbaar en maakbaar ontwerp te maken (VO) met bijbehorend UAVgc. In het VO dient wel het civieltechnisch deel geheel zijn uitgewerkt voor alle locaties;

- de Partijen voor het aangaan van de Overeenkomst besproken en vastgesteld hebben welke competenties, kwalificaties en capaciteit benodigd is bij elk van Partijen om het Bouwteam succesvol plaats te laten vinden, en elk van Partijen zich jegens de ander conformeert om zulke competenties, kwalificaties en capaciteit te leveren;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

# Artikel 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

- De volgende documenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

- De onderhavige Overeenkomst, inclusief overwegingen en zonder appendices;

(B) (appendix 1) Nota’s van inlichtingen;

(C) (appendix 2) Beschrijving van samenwerking in bouwteamfase (fase 1)

(D) (appendix 3) Offerteaanvraag inclusief bijlagen

(E) (appendix 4) De inschrijving van de Opdrachtnemer; te weten; het EMVI-plan en het ingevulde tarievenblad.

- Bij onderlinge tegenstrijdigheden tussen de onder artikel 1 lid 1 genoemde documenten, geldt de hierboven gehanteerde rangorde, tenzij een andere bedoeling expliciet in de Overeenkomst staat benoemd. Bij tegenstrijdigheden tussen hetgeen opgenomen in de nota’s van inlichtingen gaat de nota van inlichtingen van een recentere datum voor de nota van inlichtingen van een eerdere datum, tenzij een andere bedoeling expliciet benoemd staat in de Overeenkomst.

- Wanneer de kwaliteit van de inschrijving van de Opdrachtnemer (appendix 4) een hogere kwaliteit biedt dan hetgeen geëist in de (appendices 2 en 3), geldt op dat deel de hogere kwaliteit van hetgeen in de inschrijving opgenomen tussen Partijen.

- Op deze Overeenkomst zijn de Algemene waterschapsvoorwaarden voor Diensten van toepassing (AWVODI 2018). Eventuele door de Opdrachtnemer op zijn inschrijving van toepassing verklaarde sets van algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk van de hand gewezen.

- De woorden en uitdrukkingen die in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de volgende betekenis, tenzij expliciet anders aangegeven:

Appendix: Een appendix bij deze Overeenkomst

Voorlopig Ontwerp (VO): Een beschrijving van het uit te voeren werk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de maakbaarheid, het materiaalgebruik en de civiel technisch bouw en de constructieve opbouw, die daarnaast voldoende detailniveau bevat om succesvol een vergunningaanvraag te doen.

Opdrachtgever: het Hoogheemraadschap van Rijnland

Opdrachtnemer: [vul in]

Overeenkomst: De onderhavige bouwteamovereenkomst, inclusief overwegingen en Appendices

Partijen: De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk, en elk van hen een Partij

# Doel, houding en gedrag

- Het Bouwteam is een wijze van samenwerken waarbij de leden van het Bouwteam (zijnde de partijen genoemd in artikel 3 lid 1) gezamenlijk werken aan de voorbereiding van het Project met als doel

- Het doel van het Bouwteam is te komen tot de volgende, voor een voor de Opdrachtgever acceptabele, eindproducten in bouwteamfase (fase 1):

(A) Het voorkeursalternatief van de aannemer voor de 4 verschillende locaties uitwerken tot een VO, waarmee vergunningen kunnen worden aangevraagd.

(B) E&C contract ; op basis van het model in de bijlage van de inschrijfleidraad

(C) Gezamenlijk vastgesteld Risicodossier, V&V-plan en V&G-ontwerp plan

(D) Open Begroting in SSK voor de werkzaamheden in fase 1B aan het einde van A

(E) Open Begroting in SSK van de uitvoeringsfase (fase 2) aan het einde van 1B

(F) Planning, conform eisen in de bijlage productenlijst

(G) Plan omtrent bouwmethodiek, fasering, logistiek en BLVC

Uitvoeringsfase (fase 2):

Het uitvoeren van het contract, opgesteld in bouwteamfase (uitwerken VO tot UO, vervolgens de realisatie en onderhoud van de betreffende objecten)

- Het bereiken van het hiervoor benoemde doel en de genoemde eindproducten is de projectdoelstelling gedurende het Bouwteam (hierna: de Projectdoelstelling). Het Bouwteam werkt efficiënt en effectief samen om deze Projectdoelstelling te realiseren.

- Partijen onderkennen dat het realiseren van de Projectdoelstelling vereist dat de houding en gedrag van elke Partij gericht is op samenwerking. Elke Partij zal in houding en gedrag laten zien:

- flexibiliteit, pro activiteit en transparantie;

- omgevingssensitief

(C) gericht te zijn op het vormen van een Bouwteam;

(D) gericht te zijn op het realiseren van de Projectdoelstelling;

(E) met respect voor de belangen van elk lid van het Bouwteam te handelen;

(F) discussiepunten niet uit de weg te gaan, maar deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken; en

(G) verantwoordelijkheid durven te nemen voor zijn eigen fouten en proactief oplossingen aandragen voor de fouten van een ander.

Partijen zullen zich doorlopend aanspreekbaar opstellen op de bovenstaande aspecten, door ieder lid van het Bouwteam.

- Elk lid van het Bouwteam (die Partij is bij deze Overeenkomst) zal op grond van deze Overeenkomst zo goed mogelijk gebruik maken van zijn specifieke ervaring en deskundigheid om de Projectdoelstelling na te streven.

- Partijen zullen zich inspannen om het contract met bijbehorende tekeningen en documenten voor de uitvoeringsfase (fase 2) conform de Projectdoelstelling uiterlijk op  1 juli  2022 te realiseren.

# Samenstelling van het Bouwteam

- De volgende leden vormen het Bouwteam:

(A) de Opdrachtgever. De verwachtingen en samenwerking in het bouwteam is vastgelegd in appendix 2 en de taken van de opdrachtgever in Artikel 4

(B) de Opdrachtnemer. De verwachtingen en samenwerking in het bouwteam is vastgelegd in appendix 2 en de taken van de opdrachtnemer in Artikel 5;

- De Opdrachtgever is bevoegd om, na overleg met de andere leden van het Bouwteam, het Bouwteam uit te breiden. Deze uitbreiding tast niet de in artikel 9.1 omschreven positie van de Opdrachtnemer aan inzake de prijsvorming.

- Leden in het Bouwteam (partijen niet zijnde de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer) danwel individuen die namens een lid van het Bouwteam (dus ook individuen vanuit de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer) deelnemen aan het Bouwteam kunnen alleen vervangen worden na consensus vanuit de Opdrachtgever én de Opdrachtnemer

# Taken van de Opdrachtgever

- De Opdrachtgever heeft in het Bouwteam de volgende taken en verantwoordelijkheden, naast de overige verplichtingen als opgenomen in de Overeenkomst:

(A) het leidinggeven aan het Bouwteam en het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden in het Bouwteam als beschreven in artikel 3;

(B) het afstemmen en controleren van de werkzaamheden van de leden van het Bouwteam;

(C) het zorgdragen voor bekendheid met eventueel benodigde randvoorwaarden en het daarvoor betrekken van stakeholders (actueel houden KES);

(D) het tijdig kenbaar maken van eisen (en eventuele wensen en verlangens) ter zake van het Project (actueel houden UNO);

(E) het beoordelen en vaststellen van plannen, begrotingen, (wijzigings)voorstellen en prijsaanbiedingen die het Bouwteam (danwel de Opdrachtnemer) doet;

(F) het vaststellen van notulen van vergaderingen van het Bouwteam;

(G) het voeren van overleg met bevoegde autoriteiten ten behoeve van het verkrijgen van de voor het Project vereiste ontheffingen, goedkeuringen, vergunningen en andersoortige toestemmingen (al dan niet in samenspraak met het Bouwteam);

(H) het communiceren met de omgeving;

(I) het tijdig nemen van alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het Project;

(J) het signaleren van risico’s om toe te voegen aan het risicodossier;

(K) onderzoeken voor fase 1 worden door de opdrachtgever rechtstreeks verstrekt, gezamenlijk wordt bepaald welke onderzoeken dit zijn;

(L) alle andere taken waar het Bouwteam toe besluit; en

(M) alle taken die redelijkerwijs voortvloeien uit de taken van de Opdrachtgever als benoemd in deze Overeenkomst.

# Taken van de Opdrachtnemer

- De Opdrachtnemer stelt zijn specifieke ervaring en deskundigheid aan het Bouwteam ter beschikking op de relevante onderwerpen, zoals: ontwerp en uitvoering van bouwwerken. Op het gebied van funderings-methodes wordt een sterke inbreng van opdrachtnemer verlangd.

De Opdrachtnemer heeft de volgende limitatieve taken en verantwoordelijkheden, naast de overige verplichtingen als opgenomen in de Overeenkomst:

(A) het organiseren en borgen van voldoende en tijdige inzet van medewerkers danwel door Opdrachtnemer betrokken derden;

(B) Het opstellen en actualiseren van (detail)planningen;

(C) het opstellen van ontwerpproducten, om uiteindelijk het VO op te leveren is waarmee de vergunningen ( o.a. omgevingsvergunning en projectplan -waterwet) aangevraagd kunnen worden, hiervoor geldt dat het civiel technische deel uitgewerkt is zodat de uitvoeringsrisico’s afgeprijsd kunnen worden;

(D) het beoordelen en becommentariëren van ontwerpen, plannen, begrotingen, (wijzigings)voorstellen die een of meer leden van het Bouwteam voorstellen op met inachtneming van de in de aanhef genoemde onderwerpen;

(E) borging van de maakbaarheid en uitvoerbaarheid van het VO met bijbehorende tekeningen;

(F) het opstellen van het uitvoeringsovereenkomst conform UAV-gc;

(G) het adviseren en uitwerken van technische haalbaarheid van het Project als geheel;

(H) het opstellen van plannen omtrent bouwmethodiek, fasering, logistiek en BLVC;

(I) het (mede) opstellen en bijhouden van een actueel risicodossier;

(J) het adviseren over kostentechnische optimalisatie bouwproject;

(K) het opstellen van een kostenraming (SSK) van het project t.b.v. fase 1B;

(L) het opstellen van een kostenraming (SSK) van het project t.b.v. het aanvragen van het uitvoeringskrediet voor de uitvoeringsfase (fase 2);

(M) offerte uitvragen opstellen voor noodzakelijk onderzoeken voor bouwteamfase (fase 1);

(N) het opstellen van concept notulen van vergaderingen van het Bouwteam;

(O) alle andere taken waar het Bouwteam toe besluit; en

(P) alle taken die redelijkerwijs voortvloeien uit de taken van de Opdrachtnemer als benoemd in deze Overeenkomst.

# Besluitvorming en verslaglegging

- Elke Partij is bevoegd het Bouwteam bijeen te roepen.

- Partijen maken afspraken om te zorgen dat het besluitvormingsproces in het Bouwteam op een expliciete wijze plaatsvindt, en besluiten goed en duidelijk worden vastgelegd.

- Alle vergaderingen van het Bouwteam worden genotuleerd. De Opdrachtgever stelt de notulen in de eerstvolgende vergadering vast. Wijzigingen van voorliggende Overeenkomst, noch het overeenkomen van afspraken danwel het afstand doen van rechten voor zover dat buiten de Projectdoelstelling valt, is niet mogelijk middels vaststelling van de notulen van een vergadering van het Bouwteam en zijn derhalve nietig.

# Vergoeding van Opdrachtnemer in de ontwerpfase

- De Opdrachtnemer ontvangt op basis van de gedeclareerde uren behorend bij de aangeboden rollen en de betreffende uurtarieven conform de aanbieding ter vergoeding van al zijn kosten:

- Indien het Bouwteam besluit de werkzaamheden van de Opdrachtnemer in te perken of uit te breiden ten opzichte van de werkzaamheden zoals redelijkerwijs voorzien en te verwachten tijdens het aangaan van de Overeenkomst, dan zullen Partijen voorafgaand aan het uitvoeren van deze werkzaamheden afspraken maken over het aanpassen van de aangeboden rollen en de betreffende uurtarieven conform de aanbieding.

# Aansprakelijkheid en verzekering

- Een Partij is jegens de andere aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst die aan eerstgenoemde Partij kan worden toegerekend en die leidt tot schade aan de kant van de andere Partij.

- De Opdrachtnemer is gehouden om ieder voorgesteld besluit van het Bouwteam te beoordelen en onverwijld te waarschuwen indien een dergelijk besluit gebreken of fouten bevat, of andersoortige kenmerken heeft die contrair zijn aan de Projectdoelstelling, indien én voor zover de Opdrachtnemer dergelijke gebreken, fouten of andersoortige kenmerken kende of redelijkerwijs behoorde te kennen op basis van diens specifieke deskundigheid. Deze bepaling doet niets af aan een afwijkende afspraak op grond van de basisovereenkomst

- Indien en voor zover de Opdrachtnemer aansprakelijk is jegens de Opdrachtgever voor hetgeen in het kader van het Bouwteam aan werkzaamheden verricht, wordt zijn aansprakelijkheid beheerst door de AWVODI 2018.

# Contractvorming overeenkomst aanneming van werk

- Zodra de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat de Projectdoelstelling van het Bouwteam is gerealiseerd, zullen Partijen met elkaar in onderhandeling treden conform de contractsvormingsprocedure als uiteengezet in dit artikel 9 met als doel om een basis-overeenkomst aan te gaan voor de uitvoering van het Project. Opdrachtgever maakt de voornoemde vaststelling kenbaar aan Opdrachtnemer en nodigt Opdrachtnemer uit een aanbieding te doen. Partijen kunnen gezamenlijk besluiten af te wijken van de onderdelen van de contractsvormingsprocedure weergegeven in artikelleden 9.2 tot en met 9.5, en artikelleden 9.8 tot en met 9.11.

- Uiterlijk 2 weken nadat de voornoemde vaststelling aan Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, verstrekt de Opdrachtnemer zijn aanbieding. De Opdrachtnemer zal daarbij op basis van een open begroting (zoals nader vastgesteld door Partijen) inzicht geven in zijn aanbieding van de aanneemsom.

In de open begroting wordt een opslag van maximaal 10% toegestaan. In deze opslag zijn o.a. de volgende kosten inbegrepen:

a. Algemene kosten;

b. Winst en risico.

- Na ontvangst en beoordeling van de aanbieding als bedoeld in artikel 9.2 kan de Opdrachtgever besluiten de basisovereenkomst aan te gaan conform de aanbieding van de Opdrachtnemer, of om onderhandelingen aan te gaan met Opdrachtnemer op basis van zijn aanbieding. De Opdrachtgever maakt een besluit daartoe schriftelijk kenbaar aan de Opdrachtnemer.

- De in artikel 9.3 genoemde onderhandelingen vinden op exclusieve basis tussen Partijen plaats. Exclusiviteit houdt in dat de Opdrachtgever gedurende de in de vorige zin genoemde periode geen contact zal onderhouden met andere aannemers dan de Opdrachtnemer omtrent de (voorbereiding van de) uitvoering van het Project. Deze periode kent een termijn van 4 weken, gerekend vanaf het moment van verzenden van het besluit van de Opdrachtgever om onderhandelingen aan te gaan zoals bedoeld in artikel 9.3.

- Gedurende de onderhandelingen zullen Partijen rekening houden met elkaars gerechtvaardigde belangen.

- Tijdens de onderhandelingen omtrent de basis-overeenkomst, onderhandelen Partijen uitsluitend over de volgende onderwerpen:

(A) De verschillende componenten van de aanneemsom;

(B) De allocatie van de risico’s zoals opgenomen in het risicoregister, en beprijzing van risico’s en beheersmaatregelen die de Opdrachtnemer volledig danwel deels aan zichzelf alloceert;

(C) Planning;

(D) Aansprakelijkheid en vergoeding van schade (waaronder kosten) voor zover de UAVgc / overeenkomst  van HHR hier niet reeds in voorziet;

(E) Opschortende danwel ontbindende voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt aangegaan, waaronder maar niet beperkt tot [overweeg bijvoorbeeld te verwijzen naar het onherroepelijk zijn van bepaalde vergunningen]; en

(F) Overige relevante bepalingen voor zover de concept basis-overeenkomst hier niet expliciet in voorziet.

- Gedurende de termijn zoals in artikel 9.4 opgenomen kan de Opdrachtgever ieder moment besluiten de standaard basisovereenkomst aan te gaan conform hetgeen op dat moment in de onderhandelingen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer overeengekomen is op basis van een tussentijdse aanpassing van de aanbieding. De Opdrachtgever maakt een dergelijk besluit schriftelijk kenbaar aan de Opdrachtnemer.

- Indien na afloop van de termijn in artikel 9.4 genoemd er geen overeenstemming is bereikt tussen Partijen omtrent de eventueel aangepaste aanbieding van Opdrachtnemer, én Partijen enkel omtrent de aanneemsom (danwel onderdelen daarvan) geen overeenstemming hebben bereikt, dan is de Opdrachtgever gehouden advies te vragen aan een door Opdrachtgever te betrekken van een gezamenlijk te kiezen onafhankelijke deskundige. Opdrachtgever en Opdrachtnemer dragen elk voor 50% de kosten van de kostendeskundige.

- Het advies zoals bedoeld in artikel 9.8 ziet alleen op de punten waarover verschil van inzicht bestaat tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Binnen [4] weken dat het in artikel 9.8 genoemde advies is gevraagd, dient dit advies afgegeven te zijn.

- Het in artikel 9.8 bedoelde advies is bindend in de zin dat als Partijen besluiten de uitvoeringovereenkomst aan te gaan, zij zich daarbij moeten conformeren aan dit advies. Indien niet beide Partijen zich hebben geconformeerd aan dit advies binnen [1] week nadat het advies is gegeven, dan eindigt de termijn van exclusiviteit. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer daarover schriftelijk een mededeling doen. Zodra er geen sprake meer is van exclusiviteit kan de Opdrachtgever, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Opdrachtnemer (anders dan genoemd in artikel 7.1), met een derde een basisovereenkomst aangaan voor de uitvoering van het Project, en zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op geen enkele wijze hinderen om met een derde een overeenkomst aan te gaan.

# Beëindiging van de Overeenkomst

- Zonder af te doen aan de wettelijke vroegtijdige beëindigingsmogelijkheden, kan elk van Partijen de Overeenkomst via aangetekende brief ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, indien:

(A) Partijen geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de overeenkomst van aanneming van werk en de Opdrachtgever heeft medegedeeld aan de Opdrachtnemer dat de termijn van exclusiviteit is geëindigd zoals in artikel 9 bedoeld;

(B) Ten aanzien van de andere Partij surseance van betaling wordt verleend en de bewindvoerder niet ten genoegen van de Partij die het recht heeft tot ontbinding over te gaan aantoont dat deze Overeenkomst en een eventuele overeenkomst behoorlijk nagekomen zal worden, dan wel indien de andere Partij failliet wordt verklaard.

- Een Partij heeft geen recht op vergoeding van enige schade van de andere Partij wegens vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst, behalve indien en voor zover er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de andere Partij.

# Intellectueel eigendom

- De Opdrachtgever is de enige rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, (waaronder, maar niet beperkt tot de auteursrechten) en eigenaar van alle ontwerpdocumentatie die door het Bouwteam wordt ontwikkeld of vastgesteld.

- Voor zover op enige in het Bouwteam ingebrachte tekeningen, berekeningen en overige informatie en kennis intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) van de Opdrachtnemer rusten, worden deze intellectuele eigendomsrechten hierbij door de Opdrachtnemer geleverd en overgedragen aan de Opdrachtgever met de beperking dat toepassing daarvan alleen in het kader van het Project noodzakelijk is, en doch uitsluitend voor zover de Opdrachtnemer over deze rechten kan beschikken.

# Geheimhouding

- Partijen zullen alle informatie en gegevens die hen bekend zijn geworden met betrekking tot deze Overeenkomst en de overeenkomsten die daaruit eventueel voortvloeien en de inhoud van de door hen reeds gevoerde en nog te voeren onderhandelingen op geen enkele wijze openbaren, kenbaar maken of op enige andere wijze toegankelijk maken voor derden. Partijen staan ervoor in dat hun werknemers, leidinggevende organen of door hen ingeschakelde derden deze geheimhouding eveneens zullen betrachten.

- De geheimhoudingsplicht van Partijen heeft geen betrekking op informatie of gegevens:

(A) die een Partij op grond van wet- en regelgeving dient te verstrekken;

(B) indien deze informatie of gegevens publiekelijk bekend zijn geworden zonder dat dit een Partij kan worden verweten;

(C) waarvoor een Partij de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven om deze te openbaren; en/of

(D) die een Partij dient te verstrekken in het kader van het verkrijgen van financiering.

# Algemeen

- Het is Partijen, zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij, niet toegestaan diens rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan c.q. over te doen nemen door (een) derde(n).

- Tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald in deze Overeenkomst, dragen Partijen hun eigen kosten, lasten en uitgaven die zij in verband met deze Overeenkomst hebben gemaakt..

# Betalingsregeling

- De factuur dient gestuurd te worden naar:

Per mail:

crediteuren-rijnland@hhsk.nl.

Of per post:

Hoogheemraadschap van Rijnland

T.a.v. Financiële Administratie

Postbus 156

2300 AD  LEIDEN

- De factuur dient de volgende gegevens te bevatten:

De projectnaam: Renovatie/ herbouw noodkeringen

Het prosanummer: <Prosa ordernummer>

De factuur moet altijd voorzien zijn van een door OG ondertekende Prestatieverklaring.

- De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de door de Opdrachtnemer verzonden facturen door een door de Opdrachtgever aan te wijzen accountant op inhoudelijke juistheid te laten controleren. De Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in de administratie en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan dat voor het verifiëren van de facturen is vereist. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de facturen niet juist/onvolledig zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen.

# Geschillen

- Verschillen van mening zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan in verband met deze Overeenkomst of enige overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

- Partijen komen overeen dat voor zover de betaling van enig termijnbedrag vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door Opdrachtgever van enig recht van Opdrachtnemer.

- Partijen komen overeen dat in geval van een geschil Opdrachtnemer gehouden is de Werkzaamheden op vordering van Opdrachtgever volgens aanwijzingen van Opdrachtgever voort te zetten, tenzij de rechter in een spoedprocedure anders beslist, en onverminderd zijn rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.

Ondertekening

Aldus overeengekomen in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

De Opdrachtgever

Te …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………..

En

De Opdrachtnemer

Te …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………..