begraa

Prestatiecontract

Met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

Beheer Nieuwe Driemanspolder

Gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg

Zaaknummer: 0637592773

projectnummer  462857

definitief revisie 1.7

16 oktober 2020

Opdrachtgevers

Gemeente Zoetermeer

Postbus 15

2700 AA  Zoetermeer

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postbus 1005

2260 BA  Leidschendam

Inhoudsopgave	Blz.

1	Basisovereenkomst	1

BASISOVEREENKOMST	1

Art. 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden	2

Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van einde Overeenkomst	2

Art. 3	Contractdocumenten	3

Art. 4	Betekenis van het begrip ‘dag’	5

Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden	5

Art. 6	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen	5

Art. 7	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld	5

Art. 8	Vrijkomende materialen	5

Art. 9	Verband met andere werken	6

Art. 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	6

Art. 11	Toetsingsplan	6

Art. 12	Acceptatieplan	6

Art. 13	Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen	7

Art. 14	Betalingsregeling	7

Art. 15	Stelposten	8

Art. 16	Boetebeding	8

Art. 17	Zekerheidstelling	10

Art. 18	Geschillenbeslechting	10

Art. 19	Verwerking persoonsgegevens	11

Art. 20	Wet aanpak schijnconstructies	11

Art. 21 	Aansprakelijkheid	12

Art. 22	Ontbinding	12

2	Vraagspecificatie	14

2.1	Algemene beschrijving	14

2.1.1	Inleiding	14

2.1.2	Projectbeschrijving	14

2.1.3	Samenwerkingsvorm en verwachtingen	18

2.1.4	Arealen c.q. systeemgrenzen	19

2.1.5	Scopeafbakening	19

2.1.6	Documenten waaraan wordt gerefereerd	19

2.1.7	Vertegenwoordiging van de Opdrachtgever	20

2.2	Voorwaarden	20

2.2.1	Van toepassing zijnde voorwaarden	20

2.2.2	Kwaliteitsborging	20

2.2.3	Beheersing van afwijkingen	21

2.2.4	Naleving kwaliteitsborging	21

2.2.5	Uitvoeringsplan	22

2.2.6	Maandrapportage	22

2.2.7	Jaarrapportage	23

2.2.8	Uitvoeringsdossier	23

2.2.9	Veiligheid en Gezondheid	24

2.2.10	Inundatieprotocol	24

2.2.11	Uitvoeringsvergaderingen	25

2.2.12	Werktijden / hinder	25

2.2.13	Wet arbeid vreemdelingen (Wav)	27

2.2.14	Beveiliging persoonsgegevens	28

2.2.15	Gevonden voorwerpen, gevaarlijke voorwerpen	28

2.3	Prestatie-eisen	29

2.3.1	Onderhoud en UAV-GC 2005	29

2.3.2	Kwaliteitsniveaus en onderhoudstypen	29

2.3.3	Aanvullende prestatie-eisen	31

3	Annexen	53

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen	53

Annex II	Planning	53

Annex III 	Acceptatieplan	54

Annex IV 	Toetsingsplan	56

Annex V	 Vrijkomende materialen	57

Annex VI 	Verband met andere werken	57

Annex VII 	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	58

Annex VIII 	Stelposten	58

Annex IX 	Bankgarantie	59

Annex X	Verzekeringen	59

Annex XI 	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	59

Annex XII 	Betalingsregeling	60

Annex XIII 	Kwaliteitscatalogus	61

Annex XIV 	De informatie zoals bedoeld in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005	62

4	Begrippenlijst	63

# Basisovereenkomst

## BASISOVEREENKOMST

Partijen:

Gemeente Zoetermeer, gevestigd aan Stadhuisplein 1 te 2711 EC Zoetermeer en gemeente Leidschendam-Voorburg, gevestigd aan Koningin Wilhelminalaan 2 te 2264 BM Leidschendam, hierna te noemen: de Opdrachtgevers,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………<<invullen>>

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………<<invullen>>

en

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………<<invullen>>

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………<<invullen>>

overwegende dat:

- de Opdrachtgevers voornemens zijn het ‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’ (N3MP), te doen realiseren, zoals opgenomen in het prestatiecontract 0637592773 ‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’, bevattende een UAV-GC 2005 Basisovereenkomst, Vraagspecificatie en annexen;

- de Opdrachtgevers ervoor hebben gekozen om de opdracht tot uitvoering van het ‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’ onder toepassing van de UAV-GC 2005 in de vorm van een prestatiecontract te verstrekken, teneinde de Opdrachtnemer meer mogelijkheden te bieden om de realisatie van het ‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’ te optimaliseren;

- dat tevens de Opdrachtgevers een gezamenlijke ambitie hebben om de Nieuwe Driemanspolder op eenzelfde wijze te onderhouden en in beheer te hebben zodat er eenzelfde beeld ontstaat voor gebruikers;

- de Opdrachtgevers een aanbestedingsprocedure hebben gevolgd conform de Europese openbare procedure binnen het ARW 2016 op basis van het gunningscriterium ‘Beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV);

- de Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een Aanbieding …………………………………………………………………………………………………………………<<kenmerk invullen>> , ………………………………………<<datum invullen>>  aan de Opdrachtgevers heeft gedaan voor de realisatie van het ‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’, zaaknummer 0637592773, zoals beschreven in de onder overweging a genoemde documentatie, welke Aanbieding na de beoordeling van alle ingediende aanbiedingen als ‘BPKV’-aanbieding is beoordeeld;

- de Opdrachtgevers, gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer, thans voornemens is die realisatie van het ‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’ op te dragen aan de Opdrachtnemer.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

## Art. 1	Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

- Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een Overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

- Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Deze voorwaarden zijn de Opdrachtnemer vóór het sluiten van de Overeenkomst ter beschikking gesteld.

- Algemene (inkoop-)voorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten.

- Definities van begrippen zijn conform de UAV-GC en zijn met hoofdletters geschreven.

## Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van einde Overeenkomst

- De Opdrachtgevers dragen hierbij op aan de Opdrachtnemer, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, op het op basis van deze Overeenkomst, de Vraagspecificatie en de Aanbieding het realiseren van:

‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’ bestaande uit: het groenonderhoud en schoonhouden van de Nieuwe Driemanspolder (N3MP) in de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg.

hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst, de Vraagspecificatie en de Aanbieding is bepaald.

2	Partijen komen overeen dat de Opdrachtgevers geen Meerjarig Onderhoud aan de Opdrachtnemer opdraagt. Onder het Werk wordt reeds het onderhoud en schoonhouden verstaan.

3	Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen Partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

4	Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betalen de Opdrachtgevers voor de realisatie van het Werk, aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van …………………………………………………………………………… EURO exclusief btw, zegge  …………………………………………………………………………… <<bedrag invullen>

Het totaalbedrag geldt voor de gehele contractduur inclusief eventuele stelposten, te weten  
1 februari 2021 tot en met 28 februari 2023 en is opgebouwd uit de volgende componenten:

| Onder-deel | Omschrijving | Bedrag |
| --- | --- | --- |
| A | Inschrijfbedrag ‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’ onderdeel gemeente Zoetermeer van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. | € ……………………. <<bedrag invullen>> |
| B | Inschrijfbedrag ‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’ onderdeel gemeente Leidschendam-Voorburg van 1 maart tot en met 28 februari 2023. | € ……………………. <<bedrag invullen>> |

5	Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex II opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgevers op uiterlijk 28 februari 2023. Deze datum wordt door Partijen aangemerkt als de in deze Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering, met dien verstande dat de eisen en verplichtingen neergelegd in de Vraagspecificatie en de Overeenkomst gedurende de gehele contractperiode door de Opdrachtnemer dienen te worden nageleefd.

De Opdrachtnemer kan in aanmerking komen voor een aansluitende verlenging van de contractperiode met driemaal één jaar, conform de prestatie-eisen en hetgeen overigens in deze Overeenkomst en de daartoe behorende documenten is bepaald onder gelijkblijvende condities, indien het Werk naar het oordeel van de Opdrachtgevers naar tevredenheid is uitgevoerd. Voor 31 december 2022 (= het jaar voorafgaande aan de datum einde Overeenkomst) delen de Opdrachtgevers aan de Opdrachtnemer mee of tot verlenging (van één of meerdere onderdelen van het Werk) zal worden overgegaan. Indien de Opdrachtgevers besluiten om niet tot verlenging over te gaan, kan de Opdrachtnemer daaraan geen rechten ontlenen op vergoeding van gemaakte dan wel te maken kosten of geleden dan wel te lijden schade, in welke vorm dan ook.

## Art. 3	Contractdocumenten

1	De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

(a)	de door Partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en eventuele verificatieverslag;

(b)	de Vraagspecificatie;

(c)	de door Partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:

- Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen;

- Planning;

- Acceptatieplan;

- Toetsingsplan;

- Vrijkomende materialen;

- Verband met andere werken;

- Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

- Stelposten;

- Bankgarantie;

- Verzekeringen;

- Geschillenregeling Raad van Deskundigen;

- Betalingsregeling;

- Kwaliteitscatalogus;

- De informatie zoals bedoeld in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

(d)	de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);

(e)	de Aanbieding;

(f)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d en i UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgevers.

2	Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

(a)	de Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen (waarbij een latere nota van inlichtingen prevaleert voor een vorige) en eventueel verificatieverslag;

(b)	de Vraagspecificatie;

(c)	de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

(d)	de vigerende Zoetermeerse en Leidschendam-Voorburgse Gedragscode i.h.k.v. de Wet natuurbescherming;

(e)	Catalogus Floragericht Beheer (c.f.b.);

(f)	de UAV-GC 2005;

(g)	de Aanbieding;

(h)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgevers.

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen.

3	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

4	De Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

5	Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgevers te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid of andere omissie.

## Art. 4	Betekenis van het begrip ‘dag’

1	Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.

## Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden

- De Vraagspecificatie bestaat uit het in de Vraagspecificatie opgenomen eisenpakket.

- In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten: het uitwerken van de in de Vraagspecificatie opgenomen eisenpakketten tot een Uitvoeringsplan.

## Art. 6	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

1	Bij de Vraagspecificatie is door middel van annex I een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgevers verkregen moeten hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overig nodig zijn voor het Werk.

2	De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgevers deze moeten hebben verkregen.

3	De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten uiterlijk op 1 maart 2021 door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

## Art. 7	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

1	Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie of de annexen bij de Vraagspecificatie is opgenomen en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplichten de  Opdrachtgevers zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:

(a) Geen

2	Voor zover één en ander niet reeds in de Vraagspecificatie of de annexen bij de Vraagspecificatie is vastgelegd en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplichten de  Opdrachtgevers zich niet om goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

## Art. 8	Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgevers op de hoogte zijn van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij voor wat betreft de specifieke onderdelen waarvoor hij verantwoordelijk is in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (annex V) wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepalen de Opdrachtgevers binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

## Art. 9	Verband met andere werken

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staat omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (annex VI). Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door de Opdrachtnemer.

## Art. 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (annex VII).

## Art. 11	Toetsingsplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex (annex IV) een toetsingsplan toegevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:

- een opsomming van de Documenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgevers ter toetsing moet overhandigen,

- de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Documenten moeten worden overhandigd,

- een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Documenten en

- de specifieke onderdelen van de werkzaamheden waarvan de Opdrachtgevers willen toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

## Art. 12	Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex (annex III) een acceptatieplan toegevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

- een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,

- de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie aan de Opdrachtgevers moet voorleggen,

- de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,

- de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en

- de termijn waarbinnen de Opdrachtgevers aan de Opdrachtnemer moeten meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

## Art. 13	Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

- Indien na de feitelijke datum van het einde van de Overeenkomst één gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen: dit geldt voor alle onderdelen van het Werk.

## Art. 14	Betalingsregeling

- Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres met betrekking tot het bedrag genoemd in artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst luidt:

Digitaal naar: crediteuren@zoetermeer.nl (onderdeel A) of crediteuren@leidschendam-voorburg.nl (onderdeel B).

  - Opdrachtnemer kan de facturen in een pdf-bestand als bijlage per e-mail sturen naar crediteuren@zoetermeer.nl (onderdeel A) en postbus.digifact@lv.nl (onderdeel B). In deze mail geen CC of BCC geadresseerden opnemen. Deze e-mailadressen zijn uitsluitend bestemd voor toezending van facturen. Andere berichten worden niet gelezen of beantwoord.

Indien Opdrachtnemer de factuur niet digitaal indient, maar per post, wordt deze       geadresseerd aan:

- Onderdeel A:			Onderdeel B:

Gemeente Zoetermeer		Gemeente Leidschendam-Voorburg
Afdeling F&C – Facturen		Afdeling Financiën 
Postbus 15			Postbus 1005
2700 AA  ZOETERMEER		2260 BA  LEIDSCHENDAM

  - Alle facturen, digitaal of op papier, moeten voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt en voorzien zijn van de Opdrachtbrief.

  - Op alle facturen (papier en digitaal) moet altijd het routenummer SB/009/1  (onderdeel A) staan. Het routenummer zorgt er voor dat de juiste afdeling de factuur in behandeling kan nemen. Zonder routenummer kan de factuur niet in behandeling worden genomen. Voor onderdeel B is het niet benodigd om een routenummer te vermelden. Enkel het grootboeknummer is een vereiste voor onderdeel B. Opdrachtnemer vermeldt ook een opdrachtnummer (indien van toepassing) en het grootboeknummer 61020040 (onderdeel B) op de factuur.

  - Overschrijding van een of meer betalingstermijnen door de Opdrachtgevers of niet-betaling door de Opdrachtgevers van een of meer facturen op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te beëindigen.

- De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen voor:

| Onderdeel A |  |
| --- | --- |
| - naam project: | ‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’ onderdeel gemeente Zoetermeer |
| - zaaknummer: | …………… |
| (c) routenummer: (d) grootboeknummer: | SB/009/1 Gemeente Zoetermeer 63820090 N3MP |
| Onderdeel B |  |
| - naam project: | ‘Beheer Nieuwe Driemanspolder’ onderdeel gemeente Leidschendam-Voorburg |
| - zaaknummer: | …………….. |
| (c) routenummer: (d) grootboeknummer: | …………….. 61020040 |

## Art. 15	Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen Partijen overeen dat de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (annex VIII).

## Art. 16	Boetebeding

In aanvulling op par. 36 van de UAV-GC 2005 geldt het bepaalde in de volgende leden:

- De Opdrachtnemer dient, passend bij de UAV-GC 2005 gedachte vanaf de datum van aanvang t/m de datum van einde Overeenkomst permanent (7 dagen per week, 24 uur per dag) aan de gestelde prestatie-eisen in de Vraagspecificatie en tevens aan het gestelde in deze Overeenkomst te voldoen.

- Indien de Opdrachtgevers op eigen initiatief of op basis van de maandrapportages per betalingstermijn constateert, dat op enig onderdeel van het Werk niet voldaan wordt aan de in de Vraagspecificatie omschreven prestatie-eisen, meldt hij dit aan de Opdrachtnemer en kan door de Opdrachtgevers een direct verrekenbare boete worden opgelegd van € 250,00 per geconstateerde tekortkoming en daarna voor elke dag dat de tekortkoming na de melding daarvan voortduurt. Nadat de Opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen, stelt hij de Opdrachtgevers daarvan onverwijld in kennis ter goedkeuring. Opdrachtgevers zullen dit verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. Het voorgaande boetebedrag, geldt niet voor een tekortkoming zoals bedoeld in lid 10 van dit artikel. Hiervoor geldt uitdrukkelijk het in lid 10 bedoelde boetebedrag/percentage.

- Voor elke keer dat de Opdrachtgevers constateren dat door Opdrachtnemer of diens gemachtigden of door hem aangewezen hulppersonen niet volgens wettelijke eisen, voorschriften en beschikking wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens de in de contractdocumenten opgenomen regelgeving, kan door de Opdrachtgevers een direct verrekenbare boete worden opgelegd van € 500,00 per gebeurtenis en voor elke dag dat de overtreding voortduurt, nadat de Opdrachtnemer van de overtreding in kennis is gesteld. Bij samenloop met een tekortkoming in de prestatie-eisen (als bedoeld in voorgaand lid 1) kan slechts één van beide boetes zoals bedoeld in leden 4 en 6 door de Opdrachtgevers worden toegepast. De Opdrachtgevers bepalen in dat geval welke boete van toepassing is.

- Indien de Opdrachtgevers gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, ondanks de vrijwaring ingevolge § 4-11 UAV-GC 2005, aansprakelijk wordt gesteld door derden voor enige schade die aan de Opdrachtnemer bij het uitvoeren van het Werk zijn toe te rekenen, zal de hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgevers door de Opdrachtnemer worden vergoed, verhoogd met een boetetoeslag van 5% van het totale schadebedrag. De vergoeding inclusief de verhoging kan door de Opdrachtgevers in de vorm van een direct verrekenbare vergoeding c.q. boete in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer.

- Voor beschadigingen, door of onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, toegebracht aan bomen, vergoedt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgevers de werkelijke kosten met als minimum:

- Honderdvijftig euro (EURO 150,00) per boom bij herstelbare schade;

- Vijftienhonderd euro (EURO 1.500,00) bij onherstelbare schade.

In geval van schade, veroorzaakt door de Opdrachtnemer of diens gemachtigden of door hem aangewezen hulppersonen, aan te handhaven bomen en in reguliere situaties waarbij het schadebedrag vermoedelijk groter is dan de hiervoor genoemde minimumbedragen, wordt het schadebedrag voor de betreffende bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de genoemde vereniging. Het schadebedrag zal worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB. De taxatiekosten komen voor rekening van de Opdrachtnemer. Blijkt echter na taxatie dat het schadebedrag niet groter is dan de hiervoor genoemde minimumbedragen, dan komen de taxatiekosten voor rekening van de Opdrachtgevers. Indien de boom vervangen moet worden, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.

- Onverminderd het bepaalde in § 4 leden 10 en 11 van de UAV-GC 2005, worden de volgende direct verrekenbare boetes toegepast voor beschadigingen, door of namens de Opdrachtnemer toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

- Vijftig Euro (EURO 50,00) per struik of vaste plant;

- Vijfentwintig Euro (EURO 25,00) per m2 gras of kruidenvegetatie of

- Zevenhonderdvijftig euro (EURO 750,00) per m2 beschermde flora/kruidenvegetatie.

- Specifiek met betrekking tot het ingediende plan van aanpak waarop bij de gehouden aanbesteding de EMVI waarde en gunning aan de Opdrachtnemer is gebaseerd, geldt dat indien de Opdrachtgevers constateren dat Opdrachtnemer in enige mate niet voldoet aan de inhoud van het bovengenoemde plan van aanpak, de Opdrachtgevers een boete kunnen opleggen, maximaal ter grootte van de bij de aanbesteding verkregen fictieve korting op het desbetreffende onderdeel, verhoogd met een boetetoeslag van 5% van deze korting.

- De boetes met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming worden doorgelegd aan de Opdrachtnemer.

- De boetes met betrekking tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) worden doorgelegd

aan de Opdrachtnemer.

- Ten overvloede wordt gemeld dat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het naleven van de wet- en regelgeving. In aanvulling op § 11 lid 4 UAV-GC 2005 zullen boetes en sancties, opgelegd aan de Opdrachtgevers als gevolg van het niet naleven van de wet- en regelgeving (welke niet zijn begrepen in de voorgaande leden van dit artikel 16) door de Opdrachtnemer of zijn (onder)Opdrachtnemers/leveranciers, onverminderd worden verhaald op de Opdrachtnemer, die zich verplicht tot vergoeding van dergelijke opgelegde sancties aan de Opdrachtgevers.

- Alle hiervoor genoemde boetes c.q. vergoedingen worden verbeurd direct nadat de tekortkoming, beschadiging overtreding of nalatigheid is geconstateerd, zonder dat deswege een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Een eventuele verrekening van verbeurde boetes vindt plaats met nog te verschijnen termijnen. Opdrachtgevers behouden zich het recht voor om in afwijking van artikel 6:92, de leden 1 en 2 BW, naast het opleggen van de in dit artikel genoemde boetes, tevens nakoming en schadevergoeding te vorderen.

- Als de Opdrachtnemer werkzaamheden ter uitvoering van een wettelijke taak in opdracht van de Opdrachtgevers verricht, dan geldt de normale ketenaansprakelijkheid voor de Opdrachtgevers niet. De Opdrachtnemer is dan zelf aansprakelijk.

## Art. 17	Zekerheidstelling

Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst inclusief een eventuele verlenging verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex IX. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 3% van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs.

## Art. 18	Geschillenbeslechting

- Partijen leggen hun geschillen in afwijking van hetgeen is omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen, maar bij de rechtbank te Den Haag.

- Indien Partijen een geschil hebben over de uitvoering van de Overeenkomst zullen zij eerst trachten in onderling overleg het geschil op te lossen. Indien dan blijkt dat een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing uitblijft, staat het elk der Partijen vrij zich te wenden tot de bevoegde rechter te Den Haag.

- Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid voor elk der Partijen, zich te wenden tot de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.

## Art. 19	Verwerking persoonsgegevens

- Opdrachtnemer is voor zover hij persoonsgegevens verwerkt uit hoofde van deze Overeenkomst verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, achtste lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming. Opdrachtnemer is verplicht te werken overeenkomstig alle relevante wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens en te voldoen aan algemeen aanvaarde normen binnen de eigen branche ten aanzien van de beveiliging van (persoons)gegevens.

- Indien blijkt dat de Opdrachtnemer onvoldoende of niet voldoet aan de eisen die vanuit de wet aan de verwerking van persoonsgegevens worden gesteld, kunnen Opdrachtgevers de Overeenkomst ontbinden conform het bepaalde in artikel 21 van deze Overeenkomst.

- Wanneer zich bij Opdrachtnemer een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in art. 4, twaalfde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens zijn betrokken die in het kader van deze Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers zijn uitgewisseld, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgevers hiervan onverwijld op de hoogte en staat Opdrachtnemer de Opdrachtgevers bij in eventueel noodzakelijke activiteiten om de gevolgen van de inbreuk zoveel als mogelijk te beperken.

## Art. 20	Wet aanpak schijnconstructies

- In het kader van Wet aanpak schijnconstructies (WAS) houdt Opdrachtnemer zich bij het

verrichten van de Werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van

arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing zijn, waaronder in ieder geval:

- Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten

van de Werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

- Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang

tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

- Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgevers toegang tot de

genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgevers dit noodzakelijk achten

in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande

verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de Werkzaamheden.

- Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan

alle Partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Werkzaamheden en bedingt tevens dat deze Partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle Partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de Werkzaamheden.

- Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgevers voor alle aanspraken van derden (inclusief de afspraken van werknemers van de Opdrachtnemer) die zij op grond van de Wet aanpak schijnconstructies hebben ingesteld.

## Art. 21 	Aansprakelijkheid

- Voor wat betreft de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer geregeld in § 4 lid 10 geldt ter aanvulling, dat de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor alle schade voortvloeiend uit het Werk, tenzij de Opdrachtnemer bewijst dat de schade niet is te wijten aan de schuld van de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen en dat zij evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

- Voor wat betreft de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, geregeld in § 4 lid 11 geldt ter aanvulling, dat de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade aan derden en vrijwaart de Opdrachtgevers tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, tenzij de Opdrachtnemer bewijst dat de schade niet is te wijten aan de schuld van de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen, en dat zij evenmin krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

- Opdrachtnemer en de eventuele door hem ingeschakelde hulppersonen en onderaannemers verplichten zich om gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst, inclusief de eventuele verlenging, zich adequaat en voldoende te verzekeren tegen (bedrijfs-) schade, één en ander conform annex X.

- Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele inzet van een hulppersoon, onderaannemers en derden.

## Art. 22	Ontbinding

- In aanvulling op het bepaalde in § 16 en 43 van de UAV-GC 2005 zijn de Opdrachtgevers tevens gerechtigd om over te gaan tot (gedeeltelijke) ontbinding van deze Overeenkomst zonder enige plicht tot schadevergoeding, indien:

- de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aangevraagd, hem surséance van betaling wordt verleend of aangevraagd, de Opdrachtnemer anderszins onder curatele wordt gesteld, besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon van de Opdrachtnemer of de Opdrachtnemer zijn rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst overdraagt aan derden zonder voorafgaande verkregen toestemming van de Opdrachtgevers. Indien voorgenoemde situaties zich voordoen is een voorafgaande ingebrekestelling en het stellen van een redelijke termijn door Opdrachtgevers niet nodig;

- de Opdrachtnemer, ook na ingebrekestelling en het stellen van een redelijke termijn om alsnog aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen, na verloop van deze termijn niet nakomt of niet zal nakomen. Dit geldt overigens niet voor de gevallen waarin ingebrekestelling volgens het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven. In dat geval zal de Opdrachtnemer direct in verzuim verkeren.

- In geval één van de onder het voorgaande lid 1 benoemde situaties zich voordoet, kunnen de Opdrachtgevers eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven overgaan tot (gedeeltelijke) ontbinding van deze Overeenkomst voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte met onmiddellijke ingang per de datum van het aangetekend schrijven. Een dergelijke ontbinding is niet en kan niet worden beschouwd als een opzegging in de zin van § 16-8 UAV-GC 2005. Het bepaalde in § 16-10 UAV-GC is in geval van een ontbinding als hiervoor bedoeld uitdrukkelijk niet van toepassing.

- Indien de Opdrachtgevers overgaan tot ontbinding als bedoeld in voorgaand lid 1 en 2 van dit artikel, is de Opdrachtnemer gehouden tot vergoeding van alle ten gevolge van de ontbinding door de Opdrachtgevers geleden of te lijden kosten en schaden. Het bepaalde in § 16-9 ten aanzien van de overname van het Werk door de Opdrachtgevers is van overeenkomstige toepassing.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND

Datum: ………………………..                                               		Datum: ………………………..

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,     	Namens <naam Opdrachtnemer>,

de directeur,                                                                           		<functie>,

mevrouw A. Quentin                                                                                  	<naam>

Namens burgemeester en wethouders van Leidschendam,

Voorburg, het afdelingshoofd,

de heer R. Gussekloo

# Vraagspecificatie

## Algemene beschrijving

### Inleiding

Deze Vraagspecificatie bestaat uit drie paragrafen. Paragraaf 2.1 informeert de Opdrachtnemer over het project. Paragraaf 2.2 geeft een toelichting op de voorwaarden aan het Werk. Paragraaf 2.3 vermeldt de minimale prestatie-eisen van de werkzaamheden.

### Projectbeschrijving

Aanleiding

De Opdrachtgevers willen zich steeds meer richten op hun regietaak. Al geruime tijd maakt de gemeente Zoetermeer een ontwikkeling door van traditionele bestekken naar moderne contractvormen (UAV-GC) waarbij steeds meer initiatief en innovatieve oplossingen worden overgelaten aan opdrachtnemers. De gemeente Leidschendam-Voorburg wil deze ontwikkeling ook beproeven. De nieuw gerealiseerde Nieuwe Driemanspolder gelegen op het Zoetermeers en Leidschendam-Voorburgs grondgebied dient onderhouden te worden en daarom dient dit te worden aanbesteed. Vanuit het richten op de regietaak is gekozen om het Werk in een contractvorm onder de UAV-GC 2005 op de markt te zetten.

Inhoud van het Werk

Het Werk betreft het groenonderhoud en schoonhouden van de Nieuwe Driemanspolder gelegen in de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, uitgevoerd door één Opdrachtnemer door middel van een contract op basis van de UAV-GC 2005.

In hoofdlijnen bestaat het Werk uit:

- Boomonderhoud;

- Groenonderhoud;

- Onderhoud terreinmeubilair (verzorgend onderhoud, technisch onderhoud o.b.v. gebreken);

- Zwerfafvalbeheersing;

- Verzorgend onderhoud verhardingen en kunstwerken (onkruid, natuurlijk afval, veegvuil, zwerfafval);

- Serviceonderhoud (op afroep, herstel, kleinschalige vervanging, gladheidsbestrijding Zoetermeerse deel);

- Afhandeling meldingen.

Het Werk is verdeeld in twee onderdelen:

- Onderdeel gemeente Zoetermeer, ongeveer 2/3 van het totaalareaal (onderdeel A);

- Onderdeel gemeente Leidschendam-Voorburg, ongeveer 1/3 van het totaalareaal (onderdeel B).

Bestaande situatie

Per 1 januari 2021 levert de aannemerscombinatie die verantwoordelijk is voor de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder het areaal op aan de gemeente Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Beide gemeenten zijn vanaf dan verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebied. Het droge deel waarin natuur en recreatie plaatsvindt dient te worden onderhouden. Het deel met waterberging komt in beheer van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Gewenste situatie
De Opdrachtgevers willen het onderhoud van de Nieuwe Driemanspolder voor de komende jaren voor het eerst op de markt zetten en wel voor het natuur- en recreatiedeel. De Opdrachtgevers wil hiermee het volgende realiseren:

- Er wordt risico- en gebiedsgebonden gewerkt: niet te veel activiteiten op één locatie om overlast voor Belanghebbenden te beperken;

- De Opdrachtnemer heeft kennis van en gevoel voor flora en fauna en kan inspelen op de wensen van bezoekers, bewoners, de beheerder en andere Belanghebbenden;

- De Opdrachtnemer moet de situatie overzien en inzet aanpassen en inspelen op de gebiedseigen flora en fauna, gebiedsrecreatie en afstemming op waterberging;

- De Opdrachtnemer heeft goede uitstraling en houding en denkt proactief na op het gebied van uitvoering in relatie tot flora en fauna, gebiedsrecreatie en afstemming op waterberging.

De Opdrachtgevers hebben een aantal kwaliteitseisen geformuleerd voor het beheer van de openbare ruimte. Het betreft:

Veiligheid

De Nieuwe Driemanspolder moet veilig zijn en de risico’s beheersbaar. Bij veiligheid gaat het om de technische veiligheid van de groenvoorzieningen, terreinmeubilair en het schoonhouden van verhardingen. Daarnaast gaat het ook om verkeersveiligheid (uitzicht ten behoeve van verkeersdeelnemers, bebording, ‘werken langs de weg’) en sociale veiligheid (overhangend groen).

Functionaliteit

De voorzieningen in de Nieuwe Driemanspolder moeten optimaal bruikbaar zijn en het beheer moet afgestemd zijn op het beoogde gebruik. Hieronder valt ook een optimalisatie van inrichting, beheer en gebruik. Balans in deze driehoek bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook zal ten behoeve van het intensiever tijdelijk gebruik van de Nieuwe Driemanspolder (denk aan de piekbelasting met/bij mooi weer of tijdens drukbezochte momenten etc.) ingezet moeten worden op een maximale functievervulling.

Duurzaamheid

Het duurzaam in stand houden en het natuurlijk tot ontwikkeling laten komen van de nieuw aangelegde groenvoorzieningen is belangrijk. In het beheer mag geen kapitaalvernietiging plaatsvinden. Tijdige signalering van veroudering, teruggang in kwaliteit, het toenemen van risico’s en hierop anticiperen is belangrijk. Natuurontwikkeling en het in samenhang hiermee verhogen van de biodiversiteit en inspelen op waterberging en beheer door Hoogheemraadschap van Rijnland maakt ook onderdeel uit van duurzaamheid. Bij alle beheermaatregelen moet worden afgewogen in welke mate deze bijdragen aan het bevorderen van natuur als ook recreatie. Afval moet worden voorkomen, gereduceerd en bij voorkeur lokaal worden verwerkt.

Schoon, aantrekkelijk en toegankelijk

De Nieuwe Driemanspolder moet er schoon en verzorgd uit zien. Dit is een basisvoorwaarde voor de waardering van de Belanghebbenden. Een vervuilde omgeving trekt vandalisme en vuil aan. Dit vraagt onder andere een attente en proactieve houding, inspelend op een specifieke piekbelasting in drukbezochte zones, vaak buiten reguliere werktijden en in de weekenden. Toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijk beperking vraagt maatwerk maar kent zijn grenzen, niet iedere voorziening, locatie of pad kan voor iedereen begaanbaar zijn.

Om deze ambitie te bereiken zijn de volgende uitgangspunten te benoemen die leidend zijn in het beheer van de Nieuwe Driemanspolder:

Natuurontwikkeling

De Opdrachtgevers willen dat de natuur in de Nieuwe Driemanspolder zich verder ontwikkelt. Dit vraagt maatwerk bij het uitvoeren van de werkzaamheden en de benodigde kennis van de aanwezige flora en fauna. Daarnaast ook het continu op de wensen van bewoners en gebruikers, natuurorganisaties en andere stakeholders inspelen. Minder standaard werk maar anticiperen op een veranderende vraag zonder de duurzaamheid en continuïteit in het natuurlijk beheer uit het oog te verliezen. Tijdens de loopduur van het contract kan de mogelijkheid zich voordoen dat er bomen aangeplant worden als onderdeel van een te ontwikkelen Monumentenbos.

Recreatieve ontwikkeling

De recreatieve functievervulling van de Nieuwe Driemanspolder moet in samenhang worden beschouwd met de natuurontwikkeling. Het multifunctioneel gebruik van het gebied is belangrijk in al zijn vormen maar er moet altijd de afweging plaatsvinden wat dit voor effect heeft voor de natuur.

Samenspraak

Opdrachtgevers willen Belanghebbenden, natuurverenigingen en andere stakeholders meer betrekken bij het beheer. In samenspraak wordt uitvoering gegeven aan het beheer, de veranderopgaven en de aanvullende wensen.

Dienstverlening

De burger centraal stellen is het uitgangspunt in de service- en dienstverlening. In toenemende mate maken Belanghebbenden gebruik van meerdere social media en weten de Opdrachtgevers steeds sneller te vinden. Dit vraagt een adequate, snelle, oplossingsgerichte en proactieve benadering. Tijdige en correcte communicatie en het toepassen van social media is essentieel. Meldingen worden tijdig en correct afgehandeld. Overlast gedurende de werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk voorkomen.

Social return

De Opdrachtgevers zetten bij dit type dienstverlening in op het zoveel als mogelijk betrekken bij de uitvoering van inwoners van de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Dit moet wel in balans zijn met het vakmanschap en de kwaliteit die wordt gevraagd. Naast het jaarrond inzetten van medewerkers is het vooral ook de vraag hoe de seizoenspiek kan worden ingevuld met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Innovatie

De Opdrachtgevers willen zoveel mogelijk innovatiekracht uit de markt / Opdrachtnemer betrekken bij de uitvoering van deze Overeenkomst. Dit impliceert dat ook gedurende de looptijd tussentijds innovaties kunnen worden doorgevoerd. Dit vraagt van Opdrachtgever en Opdrachtnemer een open houding en een veranderbereidheid.

Doelstellingen

De Opdrachtgevers hebben gekozen voor een contract met prestatie-eisen op basis van de UAV-GC 2005. Deze contractvorm past goed bij de huidige doelen en inzichten van de Opdrachtgever. Bij dit type contract is er sprake van een samenwerking tussen partners, Opdrachtgevers en Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer:

- levert een zo optimaal mogelijke bijdrage aan het bereiken van de ambitie uit de gezamenlijke visie van de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg;

- onderhoudt het areaal op minimaal CROW beeldkwaliteitsniveau, maakt hierbij gebruik van de aanvullende prestatie-eisen en legt hier verantwoording voor af (kwaliteitsmeting);

- is omgevingsbewust, publieksgericht, zichtbaar en herkenbaar in de Nieuwe Driemanspolder, aanspreekbaar en goed benaderbaar voor Belanghebbenden;

- organiseert de werkzaamheden efficiënt, transparant, meetbaar en legt verantwoording af;

- ontzorgt de Opdrachtgevers, legt een proactieve houding aan de dag en optimaliseert processen e.e.a. in overleg met de Opdrachtgevers en is gericht op een continue verbeterproces;

- houdt het areaal digitaal op orde en legt de mutaties ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgevers.

### Samenwerkingsvorm en verwachtingen

De Overeenkomst / het Werk

De Opdrachtgevers stellen zich tot doel het onderhoud met de bijbehorende objecten op een veilige, integrale, duurzame en kostenbewuste wijze uit te voeren. Het onderhoud is gericht op de Belanghebbenden, zodat de betrouwbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte gewaarborgd blijft en het te onderhouden areaal zijn bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeenten. In dat kader zijn onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden zo veel mogelijk geïntegreerd. De Overeenkomst heeft betrekking op het in stand houden van een bepaald kwaliteitsniveau, zoals vastgelegd in de Vraagspecificatie van de Opdrachtgevers en de Aanbieding van de Opdrachtnemer.

Relatie Opdrachtnemer - Opdrachtgever

De Overeenkomst beoogt een andere relatie tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgevers dan bij traditionele contracten. Er is geen sprake meer van een ‘aannemer’ die vrijwel uitsluitend uitvoert, maar van een Opdrachtnemer die meer optreedt als serviceverlener. De Overeenkomst gaat uit van gelijkwaardigheid tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers en richt zich op een positieve samenwerking tussen contractpartijen. De Overeenkomst probeert zo min mogelijk voor te schrijven wat de Opdrachtnemer moet doen en op welke manier. De Overeenkomst beschrijft vooral het doel dat de Opdrachtgevers voor ogen hebben en wat in dit verband de randvoorwaarden en prestatie-eisen zijn die worden gesteld aan de toestand van het te onderhouden areaal en de processen die door de Opdrachtnemer worden ingericht.

Verantwoordelijkheden

In tegenstelling tot de meer traditionele Overeenkomsten, is in deze Overeenkomst het essentiële uitgangspunt dat de verantwoordelijkheden betreffende het Werk bij de Opdrachtnemer liggen, tenzij expliciet anders is aangegeven. Gebruikmaking van onderaannemers is toegestaan, waarbij er een grote voorkeur voor lokale/regionale Partijen is. Indien Opdrachtnemer wenst om hulppersonen, onderaannemers en derden in te zetten, ziet hij erop toe dat deze niet alleen alle eisen van de Overeenkomst naleven, maar ook dezelfde proactieve houding laten zien, die passend is bij de UAV-GC-gedachte.

Contractbeheersingsfilosofie

De Opdrachtgevers wensen zo min mogelijk in te grijpen in de processen van de Opdrachtnemer en de wijze waarop hij de werkzaamheden uitvoert. Desondanks hebben de Opdrachtgevers een maatschappelijke en juridische verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. Met het oog daarop wordt van de Opdrachtnemer een beheerste werkwijze en borging daarvan geëist. Per gemeente wordt er een persoon aangewezen die verantwoordelijk is als toezichthouder en goedkeuring kan geven over eigen grondgebied. De eisen die gesteld worden aan de beheerste werkwijze zijn uitgewerkt in de Vraagspecificatie. Indien de Opdrachtnemer een werkwijze implementeert die voldoet aan de eisen uit deze Vraagspecificatie, geeft dit de Opdrachtgevers in het beginsel het vertrouwen dat het Werk aan de gestelde eisen voldoet. De Opdrachtnemer moet de werkwijze dan wel inzichtelijk maken voor de Opdrachtgevers, onder andere door het ter acceptatie aan de Opdrachtgevers voorleggen van een uitvoeringsplan, zoals beschreven in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (annex III).

### Arealen c.q. systeemgrenzen

Het Werk betreft de Nieuwe Driemanspolder in de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg.

Bij deze Overeenkomst behoren de arealen c.q. systeemgrenzen die zijn opgenomen in de in annex XIV genoemde documenten en zijn digitaal beschikbaar. De Opdrachtnemer dient uit deze bestanden zelf de benodigde informatie te halen en accepteert het areaal zoals is gelegen binnen de begrenzing.

### Scopeafbakening

De Opdrachtnemer schat het Werk vooraf in en bepaalt dit op basis van de huidige situatie versus gevraagde kwaliteit. De Opdrachtnemer voert dit vervolgens vanaf ingangsdatum conform de Overeenkomst uit op het gehele areaal binnen de gestelde begrenzing en doet ook alle bijbehorende leveranties die benodigd zijn voor het realiseren van het Werk.

Tot de scope van het Werk en/of de Werkzaamheden behoort:

- Boomonderhoud;

- Groenonderhoud;

- Onderhoud terreinmeubilair (verzorgend onderhoud, technisch onderhoud o.b.v. gebreken);

- Zwerfafvalbeheersing;

- Verzorgend onderhoud verhardingen en kunstwerken (onkruid, natuurlijk afval, veegvuil, zwerfafval);

- Serviceonderhoud (op afroep, herstel, kleinschalige vervanging, gladheidsbestrijding Zoetermeerse deel);

- Afhandeling meldingen.

Verdere uitwerking van de prestatie-eisen staat vanaf hoofdstuk 2.3.

### Documenten waaraan wordt gerefereerd

In onderstaande tabel staan de documenten waar in de prestatie-eisen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3, wordt gerefereerd. Tevens zijn de documenten opgenomen waarnaar wordt gerefereerd in paragraaf 2.1.4 ‘Arealen c.q. systeemgrenzen’Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..

| Nr. | Type | Titel | Annex |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tekeningen | Areaaltekeningen | XIV |
| 02 | Hoeveelheden | Spreadsheet | XIV |
| 03 | Format | Leeg format vandalismemeter | XIV |

### Vertegenwoordiging van de Opdrachtgever

De Opdrachtgevers worden voor de uitvoering van het werk vertegenwoordigd door een Contractmanager namens de gemeente Zoetermeer en gemeente Leidschendam-Voorburg. Daar waar ‘Opdrachtgevers’ aangeduid is voor het indienen van documenten, onderhouden van communicatie, et cetera, dient dit te geschieden met de Contractmanager.

De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Zoetermeer treedt op als penvoerder in deze aanbesteding. De contractmanager is eindverantwoordelijke voor het contractmanagement en wordt hierbij ondersteund door een beheerder/toezichthouder.

## Voorwaarden

### Van toepassing zijnde voorwaarden

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, zijn op dit Werk van toepassing als ware het letterlijk in deze werkbeschrijving opgenomen en zoals zij drie maanden voor de datum van aanbesteding luiden:

- De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005), uitgegeven door de Stichting CROW in juni 2005;

- De Nederlandse normen van de stichting Nederlands Normalisatie Instituut, zoals deze zijn vermeld in het ‘Normenoverzicht GWW’;

- De voorschriften en algemeen plaatselijke verordeningen van de gemeente Zoetermeer en gemeente Leidschendam-Voorburg;

- Voor zover daarmee niet in strijd, moeten de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering’. Tot de CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering’ behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen, zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden, tenzij in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van inwerkingtreding is vermeld;

- De Wet bodembescherming (Wbb);

- De vigerende Zoetermeerse Gedragscode (2015) i.h.k.v. de Wet natuurbescherming;

- De Catalogus Floragericht Beheer gemeente Zoetermeer (c.f.b.) en de Leidraad en werkprotocollen Flora- en faunawet Leidschendam-Voorburg;

- De EU exotenverordening 1143/2014 met de ‘Onderbouwing strategie Unielijstsoorten’ (met bijbehorende updates) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor de soorten op het land, het water en de lucht.

- Het Handboek Bomen 2018 (nadruk op hoofdstukken 8 en 9) (Norminstituut Bomen).

### Kwaliteitsborging

- De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van alle door hem ten behoeve van het Werk te verrichten werkzaamheden en te leveren producten met inbegrip van de werkzaamheden en producten van door hem ingeschakelde zelfstandige hulppersonen en leveranciers. Voor de implementatie en het beheer van de kwaliteit dient de Opdrachtnemer een bevoegde, voor de Opdrachtgevers aanspreekbare en beschikbare persoon aan te wijzen.

- De Opdrachtnemer dient, passend bij de UAV-GC 2005 gedachte vanaf de datum van aanvang t/m de datum van einde Overeenkomst permanent (7 dagen per week, 24 uur per dag) aan de gestelde prestatie-eisen in de Vraagspecificatie te voldoen.

- De Opdrachtnemer toetst als onderdeel van de voortgangsrapportage minimaal per betalingstermijn de geleverde prestatie-eisen uit de Vraagspecificatie en toetst de beeldkwaliteit conform de CROW schouwmethodiek publicatie 380. Hierbij dient gemeten te worden conform de rastermethode.

- De Opdrachtnemer stelt ten behoeve van het Werk een projectkwaliteitsplan conform annex III, dat alle werkzaamheden van het Werk omvat.

### Beheersing van afwijkingen

- Onder een afwijking wordt verstaan: het niet voldoen aan een gespecificeerde eis of door Opdrachtnemer gegeven uitwerking van de eis zoals vermeld in:

- deze Overeenkomst (inclusief de overeengekomen wijzigingen op de Overeenkomst);

- van deze Overeenkomst afgeleide, geaccepteerde Documenten;

- van deze Overeenkomst afgeleide, ter informatie toegezonden Documenten;

- op deze Overeenkomst van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

- Indien de Opdrachtnemer moet afwijken of afwijkingen constateert, moet hij dit onmiddellijk bij de aangewezen persoon van de Opdrachtgevers melden. Deze melding mag mondeling plaatsvinden, maar moet binnen zeven dagen met de Opdrachtgevers, schriftelijk worden bevestigd, vergezeld van een voorstel voor uit te voeren correcties en alle daaraan verbonden consequenties.

- Indien de Opdrachtgevers geconstateerde afwijkingen schriftelijk aan de Opdrachtnemer rapporteert, moet de Opdrachtnemer deze binnen zeven dagen met de Opdrachtgevers, schriftelijk bevestigen, vergezeld van een voorstel voor uit te voeren correcties en alle daaraan verbonden consequenties.

- De Opdrachtgevers beslissen zo spoedig mogelijk omtrent de Acceptatie van de in de afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen en deelt haar beslissing schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee.

### Naleving kwaliteitsborging

- De Opdrachtnemer moet het geaccepteerde kwaliteitsplan naleven. Het één en ander in overeenstemming met de in de Overeenkomst gestelde eisen. Wanneer sprake is van overeengekomen contractwijzigingen kunnen de Opdrachtgevers daarbij eisen dat de Opdrachtnemer eerst een aanvullend plan opstelt en ter Acceptatie aan de Opdrachtgevers voorlegt en na Acceptatie daarvan toepast.

### Uitvoeringsplan

- De Opdrachtnemer stelt uiterlijk 21 dagen na datum van voornemen tot gunning een uitvoeringsplan op voor het uitvoeren van het Werk. Dit uitvoeringsplan betreft een gedetailleerde uitwerking van hetgeen gesteld in het plan van aanpak bij inschrijving.

- Het uitvoeringsplan bevat hetgeen gesteld in het plan van aanpak bij inschrijving en tenminste de volgende onderdelen:

- Een planning waarin de verschillende stappen van de voorbereiding en de uitvoering aan de tijd worden gerelateerd en de tijdsafhankelijkheid van de onderlinge relaties van de deelprocessen tot uiting komen.

- Een format voor het uitvoeringsdossier waarin alle werk gerelateerde informatie wordt opgenomen, dat moet gelden als voorbeeld voor het op te stellen onderhoudsdossier.

- Een organisatie- en communicatieplan waarin vastgelegd is hoe de Opdrachtnemer zich heeft georganiseerd om het areaal conform de gestelde eisen op niveau te houden en waarin de interne en externe communicatiestructuur is vastgelegd. Onderdeel van dit plan is een organogram dat alle contactpersonen betrokken bij het project omvat, waarbij per persoon de functie (taken en verantwoordelijkheden), de contactgegevens (telefoonnummers en e-mailadressen) en de eventuele vervangers zijn vermeld.

- Een beschrijving van de onderhouds- en beheerstrategie om jaarrond aan de gestelde prestatie-eisen te voldoen en de natuurontwikkeling/streefbeelden te realiseren.

- Een beschrijving van de strategie om de eigen werkzaamheden af te stemmen met het onderhoud wat uitgevoerd wordt door de gemeente en derden.

- Een format voor de maandrapportage waarin de prestaties (prestatieverklaring) van de afgelopen maand en de voorgenomen acties voor de betreffende maand zijn vermeld, dat moet gelden als voorbeeld voor de op te stellen maandrapportages.

- De Opdrachtnemer legt de Opdrachtgevers desgevraagd alle relevante documenten waarnaar in het uitvoeringsplan wordt verwezen, ter inzage voor.

### Maandrapportage

- Iedere eerste week (voor de 8e van de opvolgende maand) wordt conform annex III door de Opdrachtnemer een maandrapportage geleverd. Hierin staan de prestaties (prestatieverklaring) van de afgelopen maand en de voorgenomen acties voor de betreffende maand. De rapportage bestaat minimaal uit:

- Overzicht van stand van zaken van de prestatie-eisen;

- Verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgevers en Opdrachtnemer geconstateerde tekortkomingen;

- Overzicht van uitgevoerde werkzaamheden (inclusief overzicht door derden of  hulppersonen van de Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden) inclusief bewijsmiddelen;

- Verantwoording van toezeggingen plan van aanpak en uitvoeringsplan;

- Overzicht van resultaten van schouwen en inspecties die hebben plaats gevonden, inclusief eventuele beschermende maatregelen die zijn genomen en soorten die zijn aangetroffen in het kader van flora en fauna (inclusief naam, hoeveelheid en GPS-locatie). De resultaten van schouwen en inspecties die hebben plaatsgevonden dienen in een beheersysteem (GeoVisia voor Zoetermeer en Obsurv voor Leidschendam-Voorburg) inleesbaar te zijn;

- Overzicht van aangetroffen exoten inclusief getroffen maatregelen;

- Vandalismemeter (conform Excel format vandalismemeter);

- Communicatie met Belanghebbenden, waaronder een overzicht met afhandeling vragen, meldingen en burgerparticipatie;

- Overzicht van eventuele areaalwijzigingen/mutaties;

- Vastlegging van het aantoonbaar werken volgens de Zoetermeerse en Leidschendam-Voorburgse gedragscode;

- Actueel risicodossier (beheersing van risico's);

- De financiële termijnstaat van de afgelopen maand minimaal uitgesplitst op de onderdelen en stelposten van de Overeenkomst (onderdelen A en B);

- Planning voor de komende 6 weken inclusief eventuele wijzigingen;

- Planning en plannen voor verkeersmaatregelen;

- Voorstellen tot wijzigingen.

### Jaarrapportage

De Opdrachtnemer maakt een jaarlijkse schouw van de technische staat van de groenvoorzieningen, terreinmeubilair en van het schoonhouden van verhardingen, om gebreken in beeld te brengen (wat voldoet niet aan het ambitieniveau en moet hersteld worden).

De resultaten van deze schouw uitwerken in een jaarrapportage die uiterlijk 15 september aan de Opdrachtgevers worden overlegd. De jaarrapportage bevat tevens:

- een overzicht van ziektes en aantastingen van het groen;

- een organisatie- en communicatieplan;

- gesignaleerde benodigde inboet van beplanting en bomen en garantiebewaking door de aanlegaannemer 24 maanden na 1 januari 2020. Een maand na de start van de looptijd wordt door de Opdrachtnemer een 0-meting uitgevoerd voor alle objecten. Voor bomen wordt rond mei/juni de nulsituatie gemeten. Resultaten van de 0-meting worden als verslag bijgevoegd in het uitvoeringsplan.

### Uitvoeringsdossier

- De Opdrachtnemer stelt gedurende de werkzaamheden een uitvoeringsdossier op. Dit dossier moet minimaal het volgende bevatten:

- Planning werkzaamheden;

- Verkeersafwikkelingplan;

- V&G-plan- en -dossier;

- Werkplan flora en fauna;

- Keuringen en beproeving;

- Vergunningen (aanvraag en verlening);

- Maandrapportages met index (zoekfunctie per thema);

- Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen Opdrachtnemer - Opdrachtgevers en vergaderingen / overleggen met derden;

- Stortbonnen.

- De Opdrachtgevers moeten gedurende de looptijd van de Overeenkomst te allen tijde de mogelijkheid hebben het uitvoeringsdossier digitaal in te zien.

### Veiligheid en Gezondheid

- De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid (hierna: V&G) gedurende de uitvoering van het Werk. De Opdrachtnemer zorgt voor orde, veiligheid en gezondheid op de locatie. Daarbij is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van allen die de locatie bezoeken of daar werkzaamheden verrichten. De Opdrachtnemer organiseert derhalve de nodige toegangsmaatregelen en een relevante V&G-instructie.

- De Opdrachtnemer stelt een V&G-plan op voor de uitvoeringsfase. In dit V&G-plan worden minimaal de volgende punten uitgewerkt:

- Gegevens van de Opdrachtnemer;

- Naam en functie V&G-coördinator;

- Overzicht van onderaannemers en contactgegevens;

- Contactgegevens van de arbeidsinspectie;

- Belangrijkste telefoonnummers (dichtstbijzijnde ziekenhuis, huisarts e.d.);

- Vermoedelijke aanvangsdatum en het vermoedelijk aantal uitvoeringsdagen;

- Geschat aantal medewerkers;

- Geschat aantal werkgevers/zelfstandigen;

- Omschrijving hoe de melding, rapportage en afhandeling plaats bij incidenten en (bijna)ongevallen plaatsvindt;

- Overzicht hoe vaak en op welke wijze worden werkplekinspecties uitgevoerd en door wie;

- Alarmkaart waarop staat hoe te handelen bij incidenten (projectgegevens, aanwezige BHV'ers, dichtstbijzijnde ziekenhuis, huisarts e.d.);

- Veiligheidsrisico’s voor beheer en onderhoud;

- Beheersmaatregelen;

- Overzicht toolbox-momenten;

- Overige relevante informatie.

### Inundatieprotocol

- Bij een inundatie van het natte gedeelte van het omdijkte Middengebied, zal het Hoogheemraadschap de opdrachtgevers (de gemeenten) tijdig op de hoogte brengen. In het nader te maken werkafspraken (na ondertekening van de overeenkomst) leggen de Opdrachtgever(s) en Opdrachtnemer vast op welke wijze de aannemer adequaat en snel op de hoogte wordt gebracht.

- Tijdens de periode van inundatie is Rijnland de beheerder van het gehele omdijkte Middengebied. Dat betekent dat ook de paden en eilandjes in  beheer van Rijnland zijn. Het beheer van eventueel gepland en in deze overeenkomst vastgelegd beheer en onderhoud wordt in deze periode in het bedoelde gebied verdaagd naar een nader te bepalen later tijdstip.

- Als na de inundatie het gebied weer op normaal waterpeil komt, geeft Rijnland een bericht dat de Opdrachtgever het gebied weer in beheer krijgt en vervolgens de Opdrachtnemer weer.

- De Opdrachtnemer voert binnen 24 uur na aanvaarding van het beheer een inspectie uit met als doel te toetsen of het gebied is opgeleverd  in de oorspronkelijke staat en het signaleren van eventuele afwijkingen. Deze worden door de Opdrachtnemer gerapporteerd aan de opdrachtgever.

### Uitvoeringsvergaderingen

- Tijdens de uitvoering wordt minimaal éénmaal per maand en wanneer dat nodig is, een uitvoeringsvergadering gehouden met de Opdrachtgevers, Opdrachtnemer en andere door de Opdrachtgevers te bepalen personen of instanties.

- De Opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

- Van deze overleggen worden door de Opdrachtnemer binnen 3 werkdagen verslagen (inbegrepen de definitieve maandrapportage, die voorafgaande aan de uitvoeringsvergadering in concept is toegezonden) opgemaakt, die zowel door de Opdrachtnemer als door de Opdrachtgevers binnen 5 werkdagen voor akkoord moeten worden ondertekend.

- Indien de Opdrachtgevers zich met de inhoud van de verslagen niet kunnen verenigen, wordt hiervan aantekening gemaakt, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen zij bezwaar hebben.

### Werktijden / hinder

Het werken buiten 7:00 uur tot 18:00 uur en het werken op zaterdagen, zondagen, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de Opdrachtgevers. Uitzonderingen hierop zijn:

- Kleinschalige gladheidbestrijding (handwerk) 7 dagen per week en 24 uur per dag;

- De Opdrachtnemer dient bereikbaar te zijn voor de gemeentelijke storingsdienst en de beheerder bij calamiteiten 7 dagen per week 24 uur per dag. De maximale tijd tussen melding van een calamiteit en aanvang van de werkzaamheden bedraagt 1 uur. De calamiteit dient zo spoedig mogelijk te worden opgelost.

- Calamiteiten worden gemeld aan de beheerder/toezichthouder van het gebied. Deze handelt ze vervolgens af met de betreffende gemeente, afhankelijk van op welk perceel de calamiteit zich voordoet.

Het verrichten van werkzaamheden langs, aan en op hoofdwegen is uitsluitend toegestaan na overleg met en verkregen goedkeuring door de wegbeheerder. Op wijkontsluitingswegen zijn alleen uitvoeringswerkzaamheden toegestaan tussen 09:00 en 15:00 uur.

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden moet hinder voor de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt. Hieronder wordt onder andere begrepen (niet gelimiteerd):

- Vervuiling van de openbare weg;

- Geluidsoverlast;

- Hinder door werkzaamheden.

Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden afgesloten, dienen op plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden ten allen tijde voor aanwonenden en bedrijven bereikbaar te zijn.

Voor de verrekening van inzet (uren) bij storingen en calamiteiten (zoals omgevallen bomen over fietspaden, uitval van verlichting, gevaarlijke voorwerpen op de weg) op basis van de staat van verrekenprijzen bij inschrijving gelden de volgende percentages:

- Maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 20.00 uur 	100%

- Maandag t/m vrijdag van 20.00 tot 6.00 uur 	125%

- Zaterdag 					150%

- Zondag 					200%

Voor verkeersmaatregelen om hinder en ongevallen te voorkomen geldt te allen tijden:

- Regels Melvin:

- Alle werkzaamheden waarbij een (rijdende) verkeersafzetting/-omleiding noodzakelijk is, dienen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan start werkzaamheden, middels een via melvin@zoetermeer.nl te verkrijgen formulier, te worden gemeld en digitaal te worden gestuurd naar melvin@zoetermeer.nl;

- Bij grotere en/of langdurige verkeersafzettingen is het noodzakelijk om naast het formulier ook een verkeersplan ter acceptatie in te dienen;

- Melvin is een digitaal totaal overzicht van de actuele verkeersmaatregelen in Zoetermeer en is zichtbaar voor derden (ook de hulpdiensten raadplegen dit systeem) via de website van de gemeente Zoetermeer;

- De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de gegevens;

- De Opdrachtnemer dient zelf te controleren of zijn werk volledig en correct in Melvin staat en meldt zo nodig wijzigingen via melvin@zoetermeer.nl;

- De Opdrachtnemer krijgt een eigen account voor Melvin. Opdrachtnemer dient via deze account in te loggen en de werkzaamheden in te voeren c.q. uploaden.

- In geval de Opdrachtnemer verzuimd tijdig een volledige melding te doen/ wijziging door te geven etc. zal per geval een korting van € 250,-- op de aanneemsom worden opgelegd;

- Werkzaamheden en activiteiten die buiten worden geconstateerd en niet zijn aangemeld in Melvin worden bij de eindverantwoordelijke wegbeheerder gemeld. Het risico bestaat dat deze werkzaamheden en activiteiten per direct worden stilgelegd.

- Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk.

- Uitvoeren werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Vmax = 80 km/uur, binnen de bebouwde kom gedurende de looptijd van de Overeenkomst;

- Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering’;

- Met materieel/materiaal van de Opdrachtnemer;

- Uitvoeren werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Vmax = 50 km/uur, binnen de bebouwde kom gedurende de looptijd van de Overeenkomst;

- Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering’;

- Met materieel/materiaal van de Opdrachtnemer;

- Rijdende afzetting voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte volgens CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering’;

- Met materieel/materiaal van de Opdrachtnemer.

- Verkeersmaatregelen bij statisch werk.

- Toepassen van afzetting op enkelbaansweg;

- Stationaire afzetting met tijdelijke VRI volgens CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering’;

- Met materieel/materiaal van de Opdrachtnemer.

- Afzetting op fiets- voetpaden

- Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek gedurende de looptijd van de Overeenkomst. (Brom)fietsers omleiden via fietspad aan andere zijde van de hoofdrijbaan;

- Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering’;

- Met materieel/materiaal van de Opdrachtnemer.

- Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes.

- Afzetting volgens CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering’;

- Met materieel/materiaal van de Opdrachtnemer.

### Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

De Opdrachtnemer dient zich te houden aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Opdrachtnemer ziet erop toe dat ook zijn zelfstandige hulppersonen en ingehuurde derden op de Wav worden gewezen en dat zij de bepalingen daarvan naleven. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient een dossier bij te houden van alle te werk gestelde medewerkers. De administratie daarvan dient in ieder geval aan de eisen van artikel 25 Wav te voldoen. Bovendien dient hierin minimaal opgenomen te zijn dat de legitimatie gecontroleerd is. Dit dossier moet desgevraagd in iedere uitvoeringsvergadering aan de Opdrachtgevers worden overlegd en kan worden gecheckt. In het verslag van de uitvoeringsvergaderingen worden de bevindingen van deze check vastgelegd. De administratie dient up to date te zijn en dus regelmatig te worden geactualiseerd.

De Opdrachtgevers zullen steekproefsgewijs controle uitvoeren op het werk in het bijzijn van de projectleider van de Opdrachtnemer. De medewerkers dienen zich te legitimeren en de check kan worden uitgevoerd of de legitimatie in het dossier voorkomt. Van deze steekproef wordt verslag gedaan in de uitvoeringsvergadering. De Opdrachtgevers worden door de wetgever als werkgever gezien en mag om een legitimatie vragen.

Beoordelingscriteria voor de status ‘vreemdeling’:

- Werken in Nederland is vrij voor inwoners van de EU, Zwitserland en de EER landen, zoals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Kijk verder op:

- https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/wet-arbeid-vreemdelingen

Andere nationaliteiten mogen werken als:

- Ze beschikken over geldig verblijfsdocument met aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’;

- Ze beschikken over geldig paspoort met officiële sticker voor verblijfsaantekening met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’;

- De werkgever van deze vreemdeling beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning.

Bij het niet kunnen overleggen van een legitimatie dan wel andere documenten wordt de werknemer/ opdrachtnemer gesommeerd dit binnen 4 uur te overleggen.

Bij het voor een eerste keer aantreffen van een vreemdeling wordt de Opdrachtnemer opgedragen betrokken medewerker direct van het werk te verwijderen.
Deze mededeling wordt schriftelijk vastgelegd vergezeld van een formele berisping.
Bij het voor een tweede keer aantreffen van een vreemdeling wordt dezelfde procedure gevolgd en wordt formeel aangifte (politie) gedaan van dit voorval.

### Beveiliging persoonsgegevens

Opdrachtnemer moet de (persoons)gegevens adequaat beveiligen. Het gaat hierbij zowel over beveiliging tegen gegevensverlies als over bescherming van de toegang tot persoonlijke gegevens door onbevoegden.

Opdrachtnemer moet de Opdrachtgevers in staat stellen om erop toe te zien of hij zijn verplichting tot adequate beveiliging nakomt.

Opdrachtnemer mag bij het verwerken van de (persoons)gegevens alleen groepsmaatschappijen en onderaannemers inschakelen met wie hij een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten waarin geheimhoudings- en beveiligingsverplichtingen zijn opgenomen.

Opdrachtnemer mag de (persoons)gegevens alleen verwerken in de Europese Unie of een land met ‘passend beschermingsniveau’.

Opdrachtnemer moet de Opdrachtgevers onmiddellijk informeren over beveiligingsincidenten en de mogelijke impact daarvan op de verwerking van (persoons)gegevens.

In verband met de veilige uitwisseling van persoonsgegevens, dient Opdrachtnemer aan te tonen hoe hij op een veilige manier kunt communiceren met de Opdrachtgevers. De inrichting en afstemming van de communicatie met de Opdrachtgevers dient per ingangsdatum voor de overeenkomst rond te zijn.

### Gevonden voorwerpen, gevaarlijke voorwerpen

Wanneer bij de uitvoering van het Werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze gevaar op leveren voor de omgeving, laat de Opdrachtnemer dit onmiddellijk weten aan de Opdrachtgevers. Hij neemt onmiddellijk, zo mogelijk in overleg met de Opdrachtgevers, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De Opdrachtgevers hebben het recht de werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van het voorwerp stop te zetten.

Meldingen met betrekking tot gevonden gevaarlijke voorwerpen dienen tijdens kantooruren bij de Contractmanager namens de gemeente Zoetermeer en gemeente Leidschendam-Voorburg kenbaar gemaakt te worden.

Voorwerpen van waarde tijdens kantooruren afgeven bij de politie.

## Prestatie-eisen

### Onderhoud en UAV-GC 2005

De Opdrachtgevers hebben ervoor gekozen om de opdracht in de vorm van een contract met toepassing van de UAV-GC 2005 te verstrekken. Dit houdt in dat de Opdrachtnemer verantwoordelijkheid draagt voor de voorbereiding en uitvoering van de Werkzaamheden, waarbij het Werk steeds dient te voldoen aan de in de Vraagspecificatie opgenomen prestatie-eisen en normen inzake de kwaliteit en de uitvoering.

De Opdrachtgevers toetsen de uitvoering aan de hand van de door de Opdrachtnemer aan te leveren rapportages zoals beschreven in deze Vraagspecificatie, aangevuld met door of namens de Opdrachtgevers uit te voeren tussentijdse toetsingen op locatie.

### Kwaliteitsniveaus en onderhoudstypen

Het Werk heeft betrekking op twee kwaliteitsniveaus conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW (de verwijzingen naar de RAW-systematiek in deze publicatie wordt niet van toepassing verklaard) en de volgende onderhoudstypen:

- kwaliteitsniveau B en C;

- werkgangen op frequentie;

- werkgangen op regie.

De gestelde kwaliteitsbeschrijving met kwaliteitsnormen per kwaliteitsniveau als gesteld in de bij deze Vraagspecificatie behorende annex 'Kwaliteitscatalogus' (annex XIII) zijn van toepassing op de bij deze Overeenkomst behorende arealen. Indien in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van het CROW onder één schaalbalk meerdere prestatie-eisen zijn opgenomen, dient aan al deze prestatie-eisen te worden voldaan.

In de hiernavolgende tabel wordt per onderdeel de wijze van onderhoud, specifiek voor de prestatie-eis 'beeld' tevens het betreffende onderhoudsniveau, weergegeven waaraan het in het bij deze Overeenkomst behorende areaal gedurende de contractperiode minimaal dient te voldoen.

- Kolom 1 ‘Beheeraspect’: het beheeraspect;

- Kolom 2 ‘Beheeronderdeel’: de onderdelen die binnen het Werk vallen;

- Kolom 3 ‘Beeld’: waar welk kwaliteitsniveau van toepassing is, verwijzend naar de van toepassing zijnde beeldmeetlatten in hoofdstuk 2.3 en de bijbehorende kwaliteitscatalogus in annex XIII;

- Kolom 4 ‘Frequentie’ (Freq.): waar een voorgeschreven frequentiewerkgang van toepassing is, verwijzend naar de aanvullende prestatie- eisen in hoofdstuk 2.3.

- Kolom 5 ‘Regie’: waar bepaalde onderhoudswerkzaamheden op regie worden uitgevoerd.

| Beheeraspect | Beheeronderdeel | Beeld | Frequentie | Regie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groen | Bomen | X |  |  |
|  | Knotwilgen | X |  |  |
|  | Solitaire bomen |  | X |  |
|  | Hagen | X | X |  |
|  | Bosplantsoen (natuurlijk) | X | X |  |
| Natuurdoeltypen | Recreatief grasland |  | X |  |
|  | Bloemrijk en Nat Grasland (BG & NG) |  | X |  |
|  | Droge ruigte (DR) |  | X |  |
|  | Natte strooisel ruigte (NS) |  | X |  |
|  | Waterriet (WR) |  |  | X |
|  | Ondiep water met watervegetatie (OW) |  | X |  |
|  | Bloemrijk rietland (BR) |  | X |  |
|  | Zeggemoeras (ZM) |  | X |  |
|  | Graskade |  | X |  |

| Beheeraspect | Beheeronderdeel | Beeld | Frequentie | Regie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verharding | Verharding | X |  |  |
|  | Gladheidsbestrijding |  |  | X |
| Wegen en paden | Fietspaden |  | X |  |
|  | Ontsluiting autoverkeer | X |  |  |
|  | Parkeerplaatsen | X |  |  |
|  | Voetpaden | X | X |  |
|  | Ruiter- en menpaden | X |  |  |
|  | Onderhoudspaden | X |  |  |
|  | Tewaterlaatplaatsen |  | X |  |
| Kunstwerken | Autobruggen | X |  |  |
|  | Fietsbruggen | X |  |  |
|  | Landbouwbruggen | X |  |  |
|  | Onderhoudsbruggen | X |  |  |
|  | Voetgangersbruggen | X |  |  |
| Kades | Graskade |  | X |  |

| Beheeraspect | Beheeronderdeel | Beeld | Frequentie | Regie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terreinmeubilair | Afvalbakken | X |  |  |
|  | Overig terreinmeubilair | X |  |  |
|  | Informatieborden | X |  |  |
|  | Educatief waterpeilpunt | X |  |  |
|  | Bewegwijzering | X |  |  |
|  | Bebording (in water) | X |  |  |
|  | Visplaatsen & Taludtrappen |  |  | X |
|  | Vissteiger | X |  |  |
|  | in-overstapplaatsen kano's | X |  |  |
|  | Vogelkijkscherm | X |  |  |
|  | IIsvogelwand | X |  |  |
|  | Bankjes en picknicksets | X |  |  |
|  | Fietsenstallingen | X |  |  |
|  | Natuurspeelplaats | X |  |  |
|  | Hekwerken | X |  |  |

| Beheeraspect | Beheeronderdeel | Beeld | Frequentie | Regie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riolering | Straat- en trottoirkolken |  | X |  |  |
|  | Drainage |  | X |  |  |
| Zwerfafval | Zwerfafval | X |  |  |  |
|  | Natuurlijk afval | X |  |  | o.a. droge ruigte, natte strooisel ruigte |
| Service-onderhoud | Serviceonderhoud |  |  | X |  |

Naast de hiervoor genoemde beheeronderdelen heeft de Opdrachtnemer verplichtingen ten aanzien van:

- Afhandeling meldingen;

- Biodiversiteit;

- Signalering areaalmutaties en inboet en garantiewerk beplanting aanlegaannemer;

- Social Return On Investment.

Betreffende onderdelen zijn in de navolgende paragrafen verder toegelicht.

### Aanvullende prestatie-eisen

#### Algemeen

- Bij opdrachtverlening accepteert de Opdrachtnemer het aangeboden areaal dat zich in de vereiste staat van onderhoud bevindt. Eventuele werkzaamheden om het areaal op niveau te brengen zijn voor rekening van Opdrachtnemer en dient inbegrepen te zijn in de inschrijfsom.

- Uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, en daarmee de beheeronderdelen, is de visie zoals opgenomen in hoofdstuk 2.1.2 projectbeschrijving.

- De Opdrachtnemer verzorgt de uitvoering van het Werk, inclusief de uitvoeringscoördinatie.

- De Opdrachtnemer werkt volgens de Wet bodembescherming (Wbb) en zorgt er voor dat geen benzine, oliën of vetten wordt (worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Gemorste benzine, oliën of vetten worden door de Opdrachtnemer direct op eigen kosten afgegraven, vervuilde grond afgevoerd en aangevuld met niet verontreinigde grond.

- De motoren van de rijdende machine(s) moeten voorzien zijn van een roetfilter of voorzien zijn van een motor met minimaal een milieuclassificatie euro 4 (als het dieselmotoren zijn) of gelijkwaardig.

- Onderhoud en reparaties van de machines dient plaats te vinden in een daarvoor geschikte ruimte.

- De Opdrachtnemer is verplicht in geval van dumpingen van afval of vandalisme aan eigendommen van Opdrachtgevers dit direct te melden aan de Opdrachtgevers. Deze gegevens ook in maandrapportage opnemen.

- Eens per kwartaal dient de Opdrachtnemer een overzicht van schades door te geven aan de Opdrachtgever. Deze gegevens ook in maandrapportage opnemen;

- De Opdrachtnemer is naar het oordeel van de Opdrachtgevers werkzaam met voldoende vakbekwame werknemers, waarvan de contactpersoon, uitvoerders en voorlieden de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig zijn.

- Alle in te zetten personeel, werkauto’s en tractoren en overig materieel dienen uniform herkenbaar te zijn als werkend voor de Opdrachtnemer.

- De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de genoemde resultaatsverplichtingen mag in onverharde terreinen ten hoogste 20 mm bedragen. Op verharde terreinen is geen insporing toegestaan. Het spoedig herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de Opdrachtnemer. Indien door omstandigheden (zeer zachte bodem, beperkte bereikbaarheid, et cetera) schade niet redelijkerwijs voorkomen kan worden, dient de Opdrachtnemer dit minimaal 3 dagen voorafgaand aan de uitvoering te melden bij de Opdrachtgevers. Hierbij dient tevens een voorstel voor aanpak of alternatief ingediend te worden.

- De Opdrachtnemer zorgt voor de communicatie met Belanghebbenden in verband met de uit te voeren werkzaamheden (bijvoorbeeld verzoek om elders te parkeren, plaatsen bebording).

- Alle schriftelijke communicatie met Belanghebbenden in dit kader moet voorafgaand door de Opdrachtgevers gezien zijn.

- Het gebruik van chemische/biologische onkruidbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan;

- Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen, waterinlaten, OV-kasten, kunstwerken en andere door de Opdrachtgevers aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven en zijn binnen een straal van 1 meter vrij te zijn van houtige opslag en heeft een maximale hoogte van 10 cm.

- De Opdrachtnemer meldt binnen 24 uur na vaststelling de aanwezigheid van exoten (onder andere reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, halsbandparkieten, nijlganzen en Amerikaanse zoetwaterkreeft) aan de contactpersoon (Contractmanager) van gemeente Zoetermeer en gemeente Leidschendam-Voorburg. Opdrachtnemer registreert deze meldingen in de maandrapportage. De Opdrachtnemer dient een plan van aanpak op te stellen voor de aanpak van exoten en deze in de maandrapportage ter goedkeuring aan de Opdrachtgevers voor te leggen. Het verwijderen van exoten behoort niet tot de werkzaamheden, maar kan als bijkomend werk worden opgedragen.

- De Opdrachtnemer meldt aangetroffen kadavers zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na vaststelling van de aanwezigheid van een kadaver, bij de Dierenambulance Den Haag e.o. via het telefoonnummer 070-3282828.

- Materialen zoals betonpalen, verkeersborden inclusief de palen, worden ter beschikking gesteld door de Opdrachtgevers; deze materialen zijn in overleg af te halen binnen de gemeente Zoetermeer en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Straatmeubilair die afwijken van de BOR (standaard voor afvalbakken, banken, lichtmasten) dienen na constatering van schade e.d. door de aannemer zelf te worden besteld.

- Graafwerkzaamheden moeten tijdig gemeld worden bij KLIC-ON-LINE en vanaf 1 maart 2009 dienen alle opbrekingen in de gemeente Zoetermeer en gemeente Leidschendam-Voorburg gemeld te worden in het elektronisch meldsysteem M.O.O.R. (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte). Voor vragen en opmerkingen over M.O.O.R. kan contact worden opgenomen met de M.O.O.R.-Helpdesk, te bereiken via helpdesk@moorwerkt.nl of telefonisch via 088 23 44 710.

- In wijziging op het gestelde in UAV-GC 2005 dient voor ‘zo spoedig mogelijk’, te worden gelezen: ‘binnen 14 dagen.’ Dit betreft niet de afhandelingstijd van meldingen zoals specifiek aangegeven in deze Vraagspecificatie.

- “Er wordt voldaan aan de minimum duurzaamheidseisen voor de productgroep Groenvoorzieningen. Zie https://www.pianoo.nl/nl/document/10832/productgroep-groenvoorzieningen (zie hoofdstuk 5: minimumeisen van het PDF-document).”

- In geval van overstroming van de inundatiegebieden van de Nieuwe Driemanspolder is Hoogheemraadschap van Rijnland na de inundatieperiode verantwoordelijk voor het opruimen en schoon opleveren van het overstroomde gedeelte van het gebied, voordat het wordt overgedragen aan de Opdrachtgevers. Vervolgens komt het droge gedeelte van het gebied weer in onderhoud van de Opdrachtnemer.

- Oeverlijn kan variëren door waterstand en heeft invloed op grootte van te beheren areaal. Hier dient Opdrachtnemer rekening mee te houden.

#### Groen

Algemeen

- In beplantingsvakken die worden aangemerkt als ‘Adoptiegroen’, ‘Braakliggend terrein’, ‘Particuliere groenstrook’ en ‘Niet in onderhoud’, mag geen onderhoud worden verricht.

- Beplanting en (boom)takken mogen geen belemmering zijn in zichthoeken, voor bebording en lichtmasten of hinderlijk over de verharding hangen.

- Er mag geen sprake zijn van ongewenste houtige opslag in de beplanting. Tabel 1 soorten van bijlage 1 van de Zoetermeerse gedragscode Flora- en Faunawet, alsmede Speenkruid, Hondsdraf, Kleine veldkers, Robertskruid en herkenbaar aangebrachte overige beplantingen, zoals aangeplante Hypericums, zaailingen van iepen en in een vak met Lonicera’s, worden niet als onkruiden aangemerkt.

- De herkenbaar aangebrachte kruiden en planten dienen, na overleg, verwijderd te worden zodra deze destructief of groeibelemmerend zijn voor de individueel aangeplante heester of vaste plant.

- Materialen afkomstig uit het groen zoals snoeihout, grond e.d. nog dezelfde dag, ter plaatse verwerken of afvoeren naar een daarvoor bestemde plaats, tenzij anders benoemd. Snoeihout mag in overleg met de Contractmanager of beheerder op rillen gelegd worden.

- Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen.

- Het is toegestaan om een maai-zuigcombinatie te gebruiken op wegen met een maximum snelheid van 50 km of meer. Voorwaarde hierbij is dat:

- de maai-zuigcombinatie alleen is toegestaan, wanneer deze zich bevindt op de wegverharding met uitzondering van de fiets- en voetpaden;

- de maai-zuigcombinatie niet in bermen is toegestaan;

- het gebruik van een maai-zuigcombinatie altijd de goedkeuring van de Opdrachtgevers behoeft.

- De Opdrachtnemer dient een inboet- en herstellijst bij te houden van beplantingsvakken die niet voldoen aan de normen die gelden voor de 'volledigheid van plantvakken' en grazige vegetaties die niet meer doen aan de normen die gelden voor ‘kaal oppervlak’. Eveneens dienen ontbrekende of dode (vorm- en knot)bomen te worden opgenomen. Op 15  september van ieder jaar dient de inboet- en herstellijst voor heesters, bomen en grasvegetaties aan de Opdrachtgever te worden overlegd. De Opdrachtgever beraadt zich vervolgens, op basis van de aangeleverde inboet- en herstellijst, op de levering en de aanplant. Verrekening van de leveranties t.b.v. inboet van heesters en het herstel van grasvegetaties vindt via de stelpost (annex VIII) plaats.

- De Opdrachtnemer dient de constatering van eventuele ziekten en plagen, zoals brandhaarden van de Eikenprocessierups, iepziekte, essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte, spinselmot, zwamaantastingen, massaria, direct te melden aan de Opdrachtgevers en op te nemen in de maandrapportage.

#### Groen

Bomen

| Beheeronderdeel: | Solitaire bomen en knotwilgen |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Boom-waterlot; - Boom-staat boompalen en –banden. Kwaliteitsniveau C voor de beeldmeetlatten: - Boom-boomspiegel-onkruid. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Jaarlijks knie- en boompalen controleren (of vervangen) ter voorkoming van maaischade. - Bomen dienen vrijgehouden te worden van klimplanten; - Opdrachtnemer dient overbodige boompalen en –banden te verwijderen, dit na goedkeuring van de Opdrachtgever; - Onkruid maaien rondom boom tot 0,15 cm vanaf de stam. Zo ontstaat er geen schade aan de stam. Inclusief verwijderen stamschot. Vrijgekomen gras mag maximaal 5 dagen blijven liggen. Vervolgens opruimen om dichtslibben van de bodem te voorkomen. Onkruid maaien is afhankelijk van standplaats van de boom. Als dit recreatiefgras is dan is bijmaaien ook op beeld niveau B conform CROW kwaliteitscatalogus 2018. Als dit ruiggras is dan is dit op frequentie. - Tijdens jaarlijks onderhoud verwijderen van zwerfvuil (gevaar voor bodemvervuiling). - Takken mogen geen belemmering zijn in zichthoeken, voor bebording en lichtmasten en mogen niet hinderlijk over de verharding hangen; - Snoeien solitaire bomen afhankelijk van inspectie BVC (inspectie wordt door externe partij uitgevoerd). Snoeibehoefte volgens beleid is eens per 4 jaar en bij jonge aanplant eens per 2 jaar. - Jeugdbomen dienen om het jaar gesnoeid te worden. - De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers, die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree-worker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de stichting Groenkeur; - Bij het aanbrengen, repareren of vervangen van boompalen en boombanden biologisch afbreekbare materialen toepassen; - Periode voor inboet en nazorg is 3 jaar, vervangen en verwijderen boompalen, en vervangen boom indien deze dood is. |

Hagen

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau C voor de beeldmeetlatten: - Beplanting-onkruid |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Hagen dienen geknipt te worden op frequentie (1x knippen of 2x knippen); - Er mag geen overlast ontstaan. De verkeersveiligheid mag niet in het geding zijn; - Hoogte aanhouden zoals door de Opdrachtgevers is bepaald. |

Bosplantsoen

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Beplanting-bosplantsoen-overgroei raden verharding of gras |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Bosplantsoenvakken dienen eens per 4 jaar te worden gecontroleerd (op basis van richtlijnen volgens het Handboek Bomen 2018 van het Normeninstituut). - 2 keer per jaar uitmaaien bosplantsoen (binnen 1 meter rondom boom handmatig met bosmaaier). - Onkruid maaien rondom boom tot 0,15 cm vanaf de stam. Zo ontstaat er geen schade aan de stam. Vrijgekomen gras mag maximaal 5 dagen blijven liggen. Vervolgens opruimen om dichtslibben van de bodem te voorkomen. - Vrijgekomen snoeihout verwerken als takkenrillen of afvoeren in overleg met Opdrachtgevers. - Eventuele aanvullende snoeiwerkzaamheden vinden plaats op basis van regie. |

#### Natuurdoeltypen

Recreatief grasland

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Jaarlijks ≥ 12 keer maaien en maaisel laten liggen. - Herstellen open plekken door handmatig inzaaien nieuwe graszaadmengsel (periode maart-juni). Maaien en herstellen om aan beeld niveau B of C te voldoen. - Gebruikt mengsel is Green Star R1 - 2,5% Engels raaigras Conrad 1 - 17,5% Engels raaigras Dickens 1 - 25% Veldbeemgras Miracle - 20% Roodzwenkgras gewoon Blenhheim - 7,5% Roodzwenkgras gewoon Greensleeves - 5% Schapegras Quatho - 15% Hardzwenkgras Oumas - 5% Struisgras Jorvik - Rondom bomen handmatig bijmaaien na de maairondes. |

Bloemrijk en Nat Grasland (BG & NG)

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - 2 keer per jaar maaien na 15 juni en 1 oktober. - Rondom bomen handmatig bijmaaien. - Het maaien en afvoeren wordt uitgevoerd in een droge periode. - Er wordt met materieel gewerkt dat evenredig is met de draagkracht van de bodem. De maximaal toegestane insporing bedraagt hierbij 20 mm. - Na de maaibeurten blijft het maaisel minimaal 2 en maximaal 5 werkdagen liggen voor het wordt afgevoerd. Hierdoor krijgen de aanwezige zaden in het maaisel de kans uit te vallen op de bodem, vervolgens maaisel afvoeren. - Voor het BG geldt dat er minstens 15 soorten (kruiden/bloemen) aanwezig moeten zijn. E.e.a. conform de index natuur en landschap N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. - Klepelen niet toegestaan. - Eerst obstakels maaien en dan afruimen. - Hoogte uitzichthoeken niet hoger dan 50 cm. - Zichthoeken dienen geborgd te zijn. - Voor en tussen de maaibeurten in 2 keer per jaar 1 meter randen maaien langs voet- en wandelpaden om ingroei te voorkomen. - Te allen tijde takken van gras verwijderen. |

Droge ruigte (DR)

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Eerste twee jaren tweejaarlijks gefaseerd maaien voor of na 15 juli en maaisel afvoeren, opslag bomen tegengaan. - Rondom bomen handmatig bijmaaien. - Het maaien en afvoeren wordt uitgevoerd in een droge periode. - Er wordt met materieel gewerkt dat evenredig is met de draagkracht van de bodem. De maximaal toegestane insporing bedraagt hierbij 20 mm. - Na de maaibeurten blijft het maaisel minimaal 2 en maximaal 5 werkdagen liggen voor het wordt afgevoerd. Hierdoor krijgen de aanwezige zaden in het maaisel de kans uit te vallen op de bodem, vervolgens maaisel afvoeren. - Voor het BG geldt dat er minstens 15 soorten (kruiden/bloemen) aanwezig moeten zijn. E.e.a. conform de index natuur en landschap N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. - Klepelen niet toegestaan. - Eerst obstakels maaien en dan afruimen. - Hoogte uitzichthoeken niet hoger dan 50 cm. - Zichthoeken dienen geborgd te zijn. - Voor en tussen de maaibeurten in 2 keer per jaar 1 meter randen maaien langs voet- en wandelpaden om ingroei te voorkomen. - Te allen tijde takken van gras verwijderen. |

Natte strooisel ruigte (NS)

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Eerste twee jaren tweejaarlijks gefaseerd maaien en maaisel afvoeren, opslag bomen verwijderen. - Rondom bomen handmatig bijmaaien. - Het maaien en afvoeren wordt uitgevoerd in een droge periode. - Er wordt met materieel gewerkt dat evenredig is met de draagkracht van de bodem. De maximaal toegestane insporing bedraagt hierbij 20 mm. - Na de maaibeurten blijft het maaisel minimaal 2 en maximaal 5 werkdagen liggen voor het wordt afgevoerd. Hierdoor krijgen de aanwezige zaden in het maaisel de kans uit te vallen op de bodem, vervolgens maaisel afvoeren. - Voor het BG geldt dat er minstens 15 soorten (kruiden/bloemen) aanwezig moeten zijn. E.e.a. conform de index natuur en landschap N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. - Klepelen niet toegestaan. - Eerst obstakels maaien en dan afruimen. - Hoogte uitzichthoeken niet hoger dan 50 cm. - Zichthoeken dienen geborgd te zijn. - Voor en tussen de maaibeurten in 2 keer per jaar 1 meter randen maaien langs voet- en wandelpaden om ingroei te voorkomen. - Te allen tijde takken van gras verwijderen. |

Waterriet (WR)

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Niet van toepassing. Aangewezen watergangen mogen dichtgroeien en hoeven niet toegankelijk te zijn voor waterrecreatie. Eventuele werkzaamheden vinden op verrekening plaats, met uitzondering van verwijderen zwerfafval. |

Ondiep water met watervegetatie (OW)

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Tijdens de eerste jaren (t/m jaar 5) bij achterblijvende ontwikkeling stimuleren door peilfluctuatie (lager peil meer licht, oxidatie van de bodem, inlopen moerasvegetatie). Bij bovenmatige vegetatieontwikkeling afremmen door peilverhoging. Na deze periode onderhoud uitvoeren door het schonen met een maaiboot na de zomerperiode. Niet te diep afstellen. Afhankelijk van lokale aanslibbing kan op termijn baggeren noodzakelijk zijn (verwachting is na ca. 30 jaar). |

Bloemrijk rietland (BR)

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Maaien passend bij de gewenste ontwikkeling. Maaien vanaf het water. Beheer uitvoeren in lijn met handboek Natuurdoeltype 3.24d BR. |

Zeggemoeras

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Tweejaarlijks maaien (1x voor en 1x na de zomer). - Bij ongewenste opkomst van houtige opslag gedurende de eerste twee jaar deze handmatig trekken. |

Graskade

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - 2 keer per jaar inspecteren van de kade waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van de grasbekleding. - Jaarlijks ≥ 2 keer maaien en afvoeren maaisel. - Alternatief voor maaien is inzet schaapskudde voor begrazing. |

#### Wegen en paden

| Beheeronderdeel: | Fietspaden, Voetpaden, Onderhoudspaden, Ontsluiting autoverkeer |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers - Open verharding-elementenverharding-onkruid tegels - Open verharding-ongebonden verharding-onkruid - Verharding-onkruid rondom obstakels - Verharding-onkruid in goten en randstroken - Verharding-veegvuil goten en randstroken - Verharding-veegvuil op verharding - Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken - Verharding-natuurlijk afval op verharding |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Er zijn 2 typen fietspaden binnen het beheergebied. Enerzijds vrij liggende fietspaden en anderzijds fietspaden gecombineerd met voetpaden. Langs alle fiets- en voetpaden minimaal 2 maal per jaar de eerste meter vegetatie maaien en direct afruimen om overhangend gras op deze paden tegen te gaan. - Bomen en lichtmasten niet raken en niet beschadigen. - Bladafval, bloesem en vruchten worden ook gerekend tot het veegvuil. |

Parkeerplaatsen

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers - Verharding-onkruid rondom obstakels - Verharding-veegvuil op verharding - Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken - Verharding-natuurlijk afval op verharding |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Jaarlijks (in het voorjaar na de winterperiode) inspecteren parkeervoorzieningen (bebordingen) - Tijdens de drukkere zomerperiode (juni-sept) het terrein frequenter te inspecteren en schoon te houden (verwijderen afval, maaien ter plaatse van grasbetontegels etc.). - Bomen en lichtmasten niet raken en niet beschadigen. - Bladafval, bloesem en vruchten worden ook gerekend tot het veegvuil. |

Ruiter- en menpaden

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Open verharding-ongebonden verharding-onkruid - Verharding-onkruid rondom obstakels - Verharding-natuurlijk afval op verharding |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Bodem ruiterpaden 1x per maand losmaken en egaliseren (bewerkingsdiepte = 0,15m). - Jaarlijks inspecteren in het voorjaar. - Bomen en lichtmasten niet raken en niet beschadigen. - Bladafval, bloesem en vruchten worden ook gerekend tot het veegvuil. |

Tewaterlaatplaatsen

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Verzakking/vervorming van het maaiveld, schade aan de grasbetontegels en verplaatsing van de lijn van de opsluitbanden zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig verhelpen. - Jaarlijks dienen de te waterlaatplaatsen inclusief de toegangswegen vrijgemaakt te worden van (overhangend) groen. |

Gladheidsbestrijding

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Gladheidsbestrijding vindt op regie plaats, als onderdeel van serviceonderhoud. - Bruggen, oversteekplaatsen, en bushaltes sneeuwvrij maken en/of strooien volgens onderstaande omschrijvingen: - Bruggen strooien met zout met uitzondering van betonbruggen; Hoeveelheid : 30 gr/m2; - Oversteekplaatsen en bushaltes strooien met zout; Hoeveelheid : 30 gr/m2; - Betonbruggen en trappen strooien met ureum of zand; Hoeveelheid : 25 gr/m2. - Sneeuwvrij maken en/of strooien direct na melding. - Strooirondes moeten binnen 2 uur na opdracht zijn uitgevoerd. - Gerekend is met de hoeveelheid per bushaltes ca 20 m2 per halte, voor bruggen en paden wordt een breedte van 3 meter aangehouden. Strooizout wordt door de Opdrachtgevers ter beschikking gesteld aan de zoutopslag Argonstraat 25, 2718 SM (Lansinghage). |

#### Kunstwerken

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B of C voor de beeldmeetlatten - Kunstwerken-groot en klein kunstwerk-beplakking en graffiti - Kunstwerken-nuts-en schakelkast-beplakking en graffiti |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Groen mag tot 1 meter vanaf het kunstwerk niet hoger zijn dan 0,10 meter i.v.m. bereikbaarheid. - 1x per jaar reinigen en schoonspuiten van alle materialen om optimale levensduur te bereiken. - Verwijderen van grof en fijn zwerfvuil om beeld niveau B of C te behouden - Er mag niet met zwaar materieel over bruggen worden gereden. |

#### Kades

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Onderhoud alleen naar aanleiding van inspecties op regie. Voor maaiwerk zie Hoofdstuk 2.3.3.4 kopje ‘Graskade’. Tijdens de inspecties dienen in ieder geval de volgende aspecten te worden beoordeeld: - Kwaliteit van de grasbekleding; - Eventuele schades, zoals graafsporen veroorzaakt door mens of dier; - Verzakkingen of opbolling op of nabij taluds; - Te hoog gras of onkruid, wildgroei van bomen en struiken. |

#### Terreinmeubilair

Prestatie-eisen met betrekking tot onderdelen die vallen onder ‘terreinmeubilair’ betreft niet alleen onderhoud maar ook onderdelenvervanging.

Informatieborden

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Meubilair-bord-bevuiling - Meubilair-drager-bevuiling - Meubilair-bord-beplakking en graffiti |
| Aanvullende prestatie- eisen: | Niet van toepassing. |

Educatief waterpeilpunt

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Meubilair-bord-bevuiling - Meubilair-drager-bevuiling - Meubilair-bord-beplakking en graffiti |
| Aanvullende prestatie- eisen: | Niet van toepassing. |

Bewegwijzering

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Meubilair-bord-bevuiling - Meubilair-drager-bevuiling - Meubilair-bord-beplakking en graffiti |
| Aanvullende prestatie- eisen: | Niet van toepassing. |

Bebording (in water)

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Meubilair-bord-bevuiling - Meubilair-drager-bevuiling - Meubilair-bord-beplakking en graffiti |
| Aanvullende prestatie- eisen: | Inspectie en schoonhouden betreft: - waarschuwingsborden voor kanovrije zone; - inspectie ballenlijn meenemen en; - eventueel verzameld drijfvuil verwijderen. |

Visplaatsen & Taludtrappen

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Visuele inspectie uitvoeren na piekberging en zo nodig herstel (aanvullen met menggranulaat); |

Vissteiger

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Verharding-veegvuil op verharding |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Inspectie en schoonhouden betreft: - Leuningwerk; - Aansluiting talud op vissteiger; - Steigerplanken; - Funderingspalen. |

In-overstapplaatsen kano’s

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Verharding-veegvuil op verharding |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Inspectie en schoonhouden betreft: - Afdekplanken rondom steiger |

Vogelkijkscherm

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-beplakking en graffiti - Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-bevuiling |
| Aanvullende prestatie- eisen: | Niet van toepassing. |

IJsvogelwand

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-beplakking en graffiti - Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-bevuiling |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Deze dient functioneel te zijn. Geen begroeiing (riet) voor de gaten toestaan. |

Bankjes, picknicksets, fietsenstallingen

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti. - Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - De picknicksets zijn vastgelegd door een ketting die aan de ene zijde is bevestigd aan de poot van de picknicktafel en aan de andere zijde aan een ingegraven betonblok. Tijdens jaarlijkse inspectie de deugdelijkheid van de verbindingen controleren. |

Afvalbakken

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Meubilair-afvalbak-vullingsgraad - Meubilair-afvalbak-bevuiling |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten Zwerfafval grof en Zwerfafval fijn binnen een straal van 3 meter rondom de afvalbakken; - Opdrachtnemer dient jaarlijks enkele dagen voor Oudejaarsdag op alle afvalbakken vuurwerkkleppen te plaatsen en deze na Nieuwjaarsdag te verwijderen. De vuurwerkkleppen worden door de Opdrachtgever binnen de gemeente Zoetermeer ter beschikking gesteld. |

Natuurspeelplaats

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte - Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-bevuiling |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Beeldmeetlat Bevuiling heeft betrekking op de speeltoestellen. - Op de ondergronden van zand dient zwerfafval en glas verwijderd te zijn. |

Hekwerken

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Meubilair-geleide-element (palen, hekken of rails)-bevuiling |
| Aanvullende prestatie- eisen: | Niet van toepassing. |

#### Riolering

Straat- en trottoirkolken

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Kolk-belemmering-inlaat |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Opdrachtnemer dient ieder jaar de kolken te ledigen; - Goten reinigen, zodanig dat de afwatering gegarandeerd is; - De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat water te allen tijde van de weg vrij via de kolk of goot de afvoerbuizen/riolering in kan stromen en er geen plasvorming of een blank staande weg ontstaat; - De kolk of goot dient vrij te zijn van slib en/of andere bestanddelen die de doorstroming kunnen hinderen of belemmeren. |

Drainage

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | - Niet van toepassing. |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Eens per jaar dient de drainage te worden doorgespoten. (betreft drainage onder fietspaden) - Eenmalig in eerste jaar van uitvoering de locaties van de drainage digitaal in beeld brengen en 1x doorspuiten. |

#### Zwerfafval

Zwerfafval

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Groen-beplanting-zwerfafval fijn - Groen-beplanting-zwerfafval grof - Gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn - Gras en kruidachtigen-zwerfafval grof - Water-drijfvuil in water - Water-drijfvuil tegen oever - Water-zinkvuil in water - Verharding-zwerfafval fijn - Verharding-zwerfafval grof |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - De beeldmeetlatten gelden voor alle beheeronderdelen uit de Overeenkomst. - Verharding zwerfafval fijn en grof betreft alle verhardingen: dus inclusief halfverharding, rubbertegels, houtsnippers en dergelijke in openbaar gebied. - Onder zwerfafval wordt gerekend; afval, klein van aard dat ter plaatse als los element wordt aangetroffen. Voorbeelden zijn blikjes, plastic tassen, steenachtige materialen waarvan de afmeting 40 mm of meer bedraagt, glas, takken en papierproppen e.d. Fijn zwerfafval betreft zwerfafval met een hoogte, breedte, lengte of diameter kleiner dan 0,10 m, niet-zijnde grofvuil. Grof zwerfafval betreft zwerfafval met een hoogte, breedte, lengte of diameter groter dan 0,10 m, niet-zijnde grofvuil. - Afval zwaarder dan 10 kilo of groter dan 25 liter wordt beschouwd als illegaal gedumpt afval en dient te worden verwijderd door de Opdrachtnemer. Voorbeelden zijn folderpakketten, barbecues, achtergelaten kolen, bouwmateriaal, huisraad, volle vuilniszakken, winkelwagentjes, kerstbomen en takken e.d. Illegaal gedumpt afval dient door de Opdrachtnemer te worden gemeld aan de Opdrachtgever. - Het opruimen van vuurwerk voor en na oud en nieuw, inclusief het opstellen van een schaderapportage, valt binnen het werk. - Onder drijfvuil wordt verstaan zwerfafval grof of grofvuil dat in het water drijft en dat zichtbaar is vanaf de oever en ook langs de oever ligt. - Onder zinkvuil wordt verstaan grofvuil in het water, dat op de bodem ligt en (deels) zichtbaar is vanaf de oever. |

Natuurlijk afval

| Beheeronderdeel: |  |
| --- | --- |
| Van toepassing zijnde beeldmeetlatten uit annex XIII: | Kwaliteitsniveau B voor de beeldmeetlatten: - Beplanting-natuurlijk afval |
| Aanvullende prestatie- eisen: | - Deze eis is niet van toepassing op bos/struweel, verder voor alle beheeronderdelen uit de Overeenkomst. |

#### Serviceonderhoud

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij eventueel nader te bepalen serviceonderhoud in de Nieuwe Driemanspolder verzorgt. Deze werkzaamheden vinden plaats op regie van de Opdrachtgevers in mogelijke deelopdrachten op basis van de stelpost in annex VIII.

#### Afhandeling meldingen

Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij de meldingen met betrekking tot de openbare ruimte en in het kader van het Werk verzorgt en afdoet conform onderstaande termijnen.

Meldingen van inwoners van de gemeente Zoetermeer en de gemeente Leidschendam-Voorburg komen binnen via de Melddesk van Beheervisie (niet zijnde besteksmeldingen door de Opdrachtgevers).

De Opdrachtnemer is er toe verplicht het platform van de gemeente Zoetermeer te gebruiken of zijn eigen platform hier op af te stemmen. De meldingen die betrekking hebben op de prestatie-eisen worden door de ‘Beheerder’ van de gemeente Zoetermeer en de gemeente Leidschendam-Voorburg doorgestuurd ter afhandeling door de Opdrachtnemer. De gereedmelding van de actie door de Opdrachtnemer gaat via het platform richting de Contractmanager.

Opdrachtnemer dient meldingen correct, tijdig en volledig af te handelen.

Vanaf het moment van registratie van een klacht of melding wordt het aantal dagen bijgehouden totdat die klacht of melding is afgehandeld. Meldingen dienen binnen de onderstaande termijnen te zijn afgehandeld:

- Spoed (in een situatie van direct gevaar of een onveilige situatie): binnen 3 uur;

- Overige meldingen: binnen 5 werkdagen.

Als het hanteren van bovenstaande termijnen vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, moet hierover tijdig met de Opdrachtgevers worden overlegd. Deze termijnen kunnen worden verruimd alleen met toestemming vooraf, schriftelijk of per e-mail, door de contactpersoon (Contractmanager) van de Opdrachtgevers. Als meldingen niet binnen de gestelde termijn zijn afgehandeld, wordt elke dag dat ze te laat zijn afgehandeld meegeteld in de beoordeling.

Het afhandelen van de meldingen en eventuele hieruit voortkomende werkzaamheden zit in de opdracht en wordt door de Opdrachtnemer afgeprijsd in zijn aanbieding.

De eis is dat de hoeveelheid jaarlijkse meldingen toe te schrijven aan de Overeenkomst gelijk blijft of verminderd. Hieronder valt ook het correct, volledig en tijdig afhandelen van meldingen die toe te kennen zijn aan de scope van het contract. Opdrachtnemer dient in de maandrapportage een overzicht te maken per maand hoeveel meldingen er zijn en deze voor de duur van het contract per jaar te vergelijken. Daarnaast dient de trend van het aantal meldingen per categorie bepaald te worden en inzichtelijk te zijn in hoeverre conform de afhandelingstermijnen is gewerkt.

#### Vandalismemeter

De Opdrachtnemer dient vandalisme aan de te beheren objecten in de recreatiegebieden te registreren. Maandelijks dient conform het Excel format vandalismemeter (zie annex XIV) in de maandrapportage een actueel en volledig overzicht van het vandalisme weergegeven te worden.

#### Biodiversiteit

De Opdrachtgevers vinden biodiversiteit een belangrijk aspect bij het beheer van de openbare ruimte. Doel is dat de bestaande biodiversiteit minimaal wordt behouden en wordt verhoogd waar het kan.

- De eis is dat de biodiversiteit die toe te schrijven is aan de werkzaamheden uit de Overeenkomst minimaal gelijk blijft. Anders verwoord, het minimaal in stand houden van de bestaande soorten flora en fauna. De Opdrachtnemer dient bij aanvang van het contract een nulmeting uit te voeren. Opdrachtnemer dient een concreet groeipad aan te geven met betrekking tot bovengenoemde punten gedurende de eerste twee jaar van de Overeenkomst.

#### Signalering areaalmutaties

De Opdrachtnemer is gedurende de looptijd van het Overeenkomst verantwoordelijk voor de signalering van areaalmutaties en heeft de taak afwijkingen in het beheersysteem of de geometrie te rapporteren. En graffiti signalering dient de Opdrachtnemer per geval met foto, locatie en datum door te sturen naar de ‘beheerder’.

Geometrische wijzigingen of constateringen van onjuistheden dienen met redlining bijgehouden te worden. Administratieve wijzigingen of constateringen van onjuistheden dienen in het betreffende paspoort gewijzigd te worden. De mutaties worden via de eigen veldcomputer van de Opdrachtnemer dagelijks verzonden aan de Opdrachtgevers en voorgelegd ter accordering. De Opdrachtnemer dient middels de maandrapportage het overzicht aan de Opdrachtgevers te overleggen.

Zoetermeer maakt voor haar areaalbeheer gebruik van het beheersysteem Geovisia (DataQuint). Leidschendam-Voorburg maakt voor haar areaalbeheer gebruik van het beheersysteem Obsurv. De Opdrachtgevers houden het areaal digitaal op orde en Opdrachtnemer is vrij om dit beheersysteem of een andere systeem te gebruiken dat aansluit op Geovisia (de gegevens dienen in Geovisia inleesbaar te zijn). De licentiekosten, aanschaf tablet en de kosten voor het up to date houden van de laatste versie van GeoVisia dient te worden voldaan door de Opdrachtnemer. Het verstrekken van informatie over welke aan te schaffen licenties, werking en trainingen lopen via Dataquint.

#### Social Return On Investment

De Opdrachtgevers hebben als doelstelling om met hun inkoopbeleid invulling te geven aan het sociaal beleid binnen hun gemeente door speciale voorwaarden, eisen en wensen op te nemen in de inkoopovereenkomsten met bedrijven en instellingen.

Verplicht

De Opdrachtnemer is verplicht om op eigen kosten 1,5 DSW-medewerkers voor de recreatiegebieden vanuit DSW Rijswijk en Omstreken jaarrond in te zetten voor de uitvoering binnen dit contract. Het gaat om medewerkers die bij uw organisatie worden (individueel) gedetacheerd en door uw organisatie worden aangestuurd. Deze medewerkers hebben de beschikking over een jobcoach.

Plan van aanpak

De Opdrachtnemer levert een “plan van aanpak” aan waarin de invulling van de SROI paragraaf wordt uitgewerkt.

Inschrijver dient in het Plan van Aanpak het volgende op te nemen:

- Welke doelgroepen worden ingezet.

- Op welke wijze u de verschillende doelgroepen gaat begeleiden & aansturen.

- Op welke taken/werkzaamheden de verschillende doelgroepen worden ingezet.

- Op welke wijze invulling wordt gegeven aan de seizoenspiek in het groenonderhoud in de periode van maart t/m oktober), en buiten het seizoen.

- Welke extra middelen zet u in voor de verschillende doelgroepen (bijv. vakgerichte opleidingen, training on the job, coaching enz.

Advies

Inschrijver kan de projectleider SROI van de gemeente Zoetermeer en de gemeente Leidschendam-Voorburg vooraf benaderen om u te informeren over de mogelijkheden van de flexibelere inzet en nadere informatie over de inzet van DSW medewerkers, zoals aansturing, tarieven enz.

Inschrijver doet in het plan van aanpak een voorzet. De Opdrachtgevers zullen het Plan van Aanpak van de Opdrachtnemer in principe volgen, tenzij blijkt dat er geen of onvoldoende geschikte kandidaten beschikbaar zijn van een bepaalde doelgroep. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de Projectleider Social Return van de gemeente met Opdrachtnemer in overleg gaan voor een passend alternatief.

Proces na gunning

Wanneer de Opdracht definitief gegund is, neemt Opdrachtnemer binnen een week contact op met de projectleider Social Return. Dit kan via j.verhoeven@zoetermeer.nl. Samen met de projectleider Social Return werkt u verder het plan uit en zal u worden geïnformeerd op welke wijze u de SROI verplichting kunt verantwoorden.

#### Bijkomend werk

- Onder bijkomend werk wordt verstaan het werk dat volgens de bepalingen van de Overeenkomst nog niet tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer hoort, maar op schriftelijke lastgeving van de Opdrachtgevers moeten worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als voor soortgelijke werken in de Overeenkomst is gesteld.

- Het uitvoeren van bijkomend werk wordt verrekend tegen de verrekenprijzen uit de bij inschrijving in te dienen staat van verrekenprijzen of een van tevoren vastgestelde prijs. Uitsluitend de uren die de werknemers en het materieel werkelijk ter beschikking van de Opdrachtgevers zijn geweest, worden verrekend. De kosten voor reisuren, reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap, renteverlies, algemene kosten en winst worden geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijs.

- In de verrekenprijs voor materieel zijn de kosten van bediening, brandstof, smeermiddel, algemene kosten, risico, winst en afvoer van vrijkomende materialen inbegrepen alsmede de kosten van aan- en afvoer van het materieel.

#### Wijzigingen areaal en / of kwaliteitsniveaus

- Onder wijzigingen areaal en/of kwaliteitsniveaus wordt verstaan wijzigingen in het areaal en/of kwaliteitsniveau na aanvang van de dienstverlening, dus gedurende de uitvoering door omvorming of extra grondontwikkeling, dat volgens de bepalingen van de Overeenkomst reeds tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer hoort, maar op schriftelijke lastgeving van de Opdrachtgevers moeten worden uitgebreid c.q. verhoogd of minder c.q. lager wordt onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als voor soortgelijke werken in de Overeenkomst is gesteld.

- Jaarlijks is (rond) 1 maart de peildatum voor de areaalwijziging ter verrekening het jaar hier op volgend. Pas wanneer de areaalwijziging meer dan 10% van het betreffende onderdeel (omschrijving onderdelen tabel hoofdstuk 2.3.2, totaal eenheid van onderdeel in m1, m2 of st) betreft heeft de Opdrachtnemer recht op vergoeding, het extra areaal zal geheel worden verrekend tegen de verrekenprijzen uit de bij inschrijving in te dienen staat van verrekenprijzen.

- De wijzigingen in het areaal en/of kwaliteitsniveau worden verrekend tegen de verrekenprijzen uit de bij inschrijving in te dienen Staat van verrekenprijzen.

- Bij de uitvoering van wijzigingen in het areaal kan de Opdrachtnemer in geen geval aanspraak maken op een vergoeding voor vertraging van en/of schade aan de andere werken, hoe ook genaamd.

#### Evaluatie

- Tijdens de uitvoering wordt er, naast de benodigde uitvoeringsvergaderingen als genoemd in hoofdstuk 2.2.11, minimaal één keer per jaar een tussentijdse evaluatie gehouden met de Opdrachtgevers en de Opdrachtnemer. Hierbij wordt tevens een veldbezoek gehouden. De Opdrachtnemer dient rekening te houden met een tijdsduur van een halve dag per evaluatie.

- Aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst wordt een eindevaluatie gehouden met de Opdrachtgevers en de Opdrachtnemer. Hiervoor moet de Opdrachtnemer rekening houden met een tijdsduur van een halve dag.

- De Opdrachtnemer is verplicht de evaluaties bij te wonen, mits deze tenminste 3 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

- Van deze overleggen worden door de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen verslagen opgemaakt, die zowel door de Opdrachtnemer als door de Opdrachtgevers binnen 5 werkdagen voor akkoord moeten worden ondertekend.

# Annexen

## Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Deze annex bevat een overzicht van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever verkregen moeten worden zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Basisovereenkomst en § 9 UAV-GC 2005.

Er zijn geen vergunningen, ontheffingen en beschikkingen vooraf beschikbaar.

De Opdrachtnemer zorgt voor alle benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die nodig zijn of die hij wenst voor de realisatie van de uitvoeringsfase conform het gestelde in paragraaf 10 van de UAV-GC 2005.

## Annex II	Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen.

| Nr. | Onderdeel van het Werk | Mijlpaal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Start onderhoud | 1 februari 2021 |
| 2 | Einde onderhoud | 28 februari 2023 |
|  | Optionele eerste verlenging |  |
| 3 | Start onderhoud eerste verlenging | 1 maart 2023 |
| 4 | Einde onderhoud eerste verlenging | 29 februari 2024 |
|  | Optionele tweede verlenging |  |
| 5 | Start onderhoud tweede verlenging | 1 maart 2024 |
| 6 | Einde onderhoud tweede verlenging | 28 februari 2025 |
|  | Optionele derde verlenging |  |
| 7 | Start onderhoud tweede verlenging | 1 maart 2025 |
| 8 | Einde onderhoud tweede verlenging | 28 februari 2026 |

Met betrekking tot de uiterste datum van het einde van de Overeenkomst van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst.

## Annex III Acceptatieplan

Deze annex bevat het acceptatieplan zoals bedoeld in artikel 12 van de Basisovereenkomst.

| Nr. | Document(en) ter Acceptatie | Moment van indienen | Aantal | Criteria | Reactietermijn (dagen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conform Basisovereenkomst: |  |  |  |  |
|  | artikel 12 sub (a en c) | artikel 12 sub (b) | -- | artikel 12 sub (d) | artikel 12 sub (e) |
|  | Algemeen |  |  |  |  |
| 1 | Volmacht vertegenwoordiger Opdrachtnemer en diens vervanger (conform § 2-7 en 2- 8 UAV-GC 2005) inclusief kopie uittreksel Kamer van Koophandel (KvK) van alle combinanten. | Uiterlijk 14 dagen na datum van opdrachtverlening (conform artikel 3.40.6 ARW 2016). | 1x digitaal | Vermelden / voldoen aan: - Nummer Overeenkomst. - Namen en voornamen van de volmachtverlener. - Namen en voornamen gevolmachtigden. - Omschrijving van de gemachtigde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. - Herleidbaar tot het uittreksel KvK. - Handtekening volmachtverlener en gevolmachtigde. | 14 dagen |
| 2 | Bankgarantie conform artikel 17 van de Basisovereenkomst | Uiterlijk 14 dagen na datum van opdrachtverlening. | 1x digitaal | - dient te voldoen aan artikel 17 van de Basisovereenkomst; - is rechtsgeldig ondertekenend door een vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer conform de geaccepteerde Volmacht (vervanger) vertegenwoordiger Opdrachtnemer. | 14 dagen |
| 3 | Verzekering voor het werk | Uiterlijk 14 dagen na datum van opdrachtverlening. | 1x digitaal | - Kopie van de door de Opdrachtnemer aangegane verzekering ( § 39 UAV-GC 2005) waaruit het bestaan en de inhoud van de bedoelde gegevens blijkt. | 14 dagen |
|  | Projectbeheersing |  |  |  |  |
| 4 | Projectkwaliteitsplan | Uiterlijk 21 dagen na datum van opdrachtverlening. | 1x digitaal | - Beschrijving van het kwaliteitsborgingssysteem - Bewijs van toetsing / instemming van een gecertificeerde instelling met betrekking tot het kwaliteitsborgingssysteem - Hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie | 14 dagen |
| 5 | Uitvoeringsplan | Uiterlijk 21 dagen na datum van voornemen tot gunning. Tenminste 5 dagen voor uitvoering van de betreffende Werkzaamheden. | 1x digitaal | - Tekeningen, berekeningen en bescheiden (bijvoorbeeld rapportages, beschrijvingen, beschouwingen, meetgegevens) met als minimale inhoud hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. | 14 dagen |
| 6 | Veiligheids- en gezondheidsplan | Uiterlijk 14 dagen voor de start van de uitvoering. | 1x digitaal | - V&G-plan (uitvoering) - V&G-dossier | 14 dagen |
| 7 | Maandrapportage | Uiterlijk de 8e dag van iedere opvolgende maand. | 1x digitaal | - Dossier zoals verwoord in de Vraagspecificatie. | 10 dagen |
| 8 | Uitvoeringsdossier | 21 dagen voor einde Overeenkomst. | 1x digitaal | - Dossier zoals verwoord in de Vraagspecificatie. | 14 dagen |
|  | Omgevingsmanagement |  |  |  |  |
| 9 | Verkeersmaatregelenplan | Uiterlijk 14 dagen voor de start van de uitvoering van de betreffende Werkzaamheden. | 1x digitaal | - Tekeningen, berekeningen en beschrijvingen, inclusief bouwverkeersplannen - Verklaring van instemming, afgegeven door het bevoegd gezag | 14 dagen |
| 10 | Werkplan Flora en Fauna | Uiterlijk 14 dagen voor de start van de uitvoering. | 1x digitaal | - Beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden in relatie tot te verwachten beschermde soorten - De Zoetermeerse Gedragscode i.h.k.v. de Wet natuurbescherming en de Catalogus Floragericht Beheer. | 14 dagen |

## Annex IV Toetsingsplan

Deze annex bevat het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 11 van de Basisovereenkomst.

Alle ter toetsing aan te bieden Documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, titel en versienummer.

| Nr. | Document(en) ter toetsing | Moment van indienen | Aantal | Omschrijving bij te voegen gegevens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | artikel 11 sub (a en c) | artikel 11 sub (b) | -- | artikel 11 sub (d) |
| 1 | Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen | Uiterlijk 14 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamheden. | 1x digitaal | - Verleende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen. - Eventueel aan de bescheiden gekoppelde eisen. - De aanvraag van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen. |

## Annex V	 Vrijkomende materialen

Deze annex bevat nadere bepalingen omtrent het omgaan met vrijkomende materialen zoals bedoeld in artikel 8 van de Basisovereenkomst.

- Vrijgekomen materialen van verschillende aard moeten van elkaar gescheiden blijven.

De Opdrachtnemer treft maatregelen ter voorkoming van vermenging.

- Tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven, moeten vrijgekomen, niet herbruikbare materialen dezelfde dag van de werklocatie worden afgevoerd.

- Niet herbruikbare, vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgevers geen waarde te hebben en worden eigendom van de Opdrachtnemer, behoudens die materialen waarvoor in deze Overeenkomst expliciet anders is aangegeven.

- Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen, vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting. Daarbij de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven.

- De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgevers na elke periode van een maand de bewijzen van acceptatie van de in de betreffende periode naar een (eind) verwerkingsinrichting vervoerde niet herbruikbare  materialen. Op de bewijzen van acceptatie moeten de naam, het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de naam en het adres van de vervoerder van de materialen zijn vermeld.

- Indien een verwerkingsinrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

- Stortbonnen vrijgekomen materiaal en leveringsbonnen van beplanting, bomen, schelpen, en dergelijke opnemen in de maandrapportage.

## Annex VI Verband met andere werken

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de navolgende werkzaamheden gelijktijdig worden gerealiseerd en kunnen ingrijpen op het eigen werk. Opdrachtnemer dient goed contact te onderhouden met de aannemer van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bepaalde werkzaamheden moeten op elkaar afgestemd worden (bijvoorbeeld baggervuil dat op de kant ligt terwijl er nog gemaaid moet worden). Dit soort zaken moet van te voren met elkaar worden afgestemd.

Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden die invloed op het werk kunnen hebben, onder andere:

- Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;

- Het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;

- Het door derden uitvoeren van groentechnische werkzaamheden;

- Begrazingsbeheer;

- Inundatie waterareaal;

- Inzameling huisvuil;

- Kabels en leidingen Nutsbedrijven;

- Reconstructies.

## Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

De prijs wordt op 1 januari van elk jaar (hierna: de Indexeringsdatum) te beginnen op 1 januari 2022 bijgesteld. Bijstelling geschiedt op basis van de Europese prijsindex (HICP) zoals gepubliceerd door het CPB in de Macro Economische Verkenningen, die rond oktober van elk jaar verschijnt. De basis voor de indexatie vormt de stijging van dit prijsindexcijfer over 12 maanden voorafgaand aan de Indexeringsdatum.

De bedragen van werkzaamheden welke niet in de Overeenkomst zijn voorzien en/of anders dan tegen de in de Overeenkomst vermelde verrekenprijzen worden verrekend, worden daarbij buiten beschouwing gelaten.

## Annex VIII Stelposten

Deze annex bevat het overzicht van de stelposten zoals bedoeld in artikel 15 van de Basisovereenkomst.

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van 75.000 euro (zegge: honderdvijftigduizend euro) exclusief btw voor de gehele contractduur van 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2023.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

| Nr. | Omschrijving Werkzaamheden | Bedrag (euro) excl. btw. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Door de Contractmanager namens de gemeente Zoetermeer op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. | € 25.000,00 |
| 2 | Door de Contractmanager namens de gemeente Leidschendam-Voorburg op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. | € 12.500,00 |

## Annex IX Bankgarantie

De bankgarantie dient overeenkomstig het ‘Model Bankgarantie’ UAV-GC 2005 opgesteld te worden of soortgelijk.

## Annex X	Verzekeringen

De Opdrachtnemer en de mede-onderaannemers zorgen uit eigen rekening voor de verzekering tegen schaden ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van het Opdrachtnemersmateriaal, waaronder begrepen de keten, de loodsen, de machines etc., bij de uitvoering van het Werk. Ten aanzien van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dat de Opdrachtnemer verplicht is zich door verzekering te dekken tegen de aansprakelijkheid voor schade aan derden, inclusief dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of anderen toebehorende motorrijtuigen. Deze verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid, moet dekking verlenen tot een minimum bedrag van €1.000.000,00 per gebeurtenis/schadegeval en minimaal € 2.500.000,00 per jaar.

De Opdrachtnemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van gehuurd materieel wanneer hij er zich van heeft overtuigd, dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe gebruik van dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, dat op de betreffende polis de aansprakelijkheid van de huurder mede is gedekt en dat het aanbrengen van schade aan ondergrondse en bovengrondse leidingen niet is uitgesloten.

## Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen, maar aan de rechtbank van Den Haag.

## Annex XII Betalingsregeling

De volgende betalingsregeling is op het Werk van toepassing:

- De betaling van de aannemingssom geschiedt in gelijke maandelijkse termijnen. De eerste betalingstermijn verschijnt een maand na de datum van aanvang. De volgende betalingstermijnen verschijnen steeds een maand later.

- Het bedrag van een betalingstermijn wordt berekend door de aannemingssom te delen door het aantal termijnen, eventueel verhoogd met de verrekenbare werkzaamheden op stelposten te verrekenen bijkomende werkzaamheden.

- De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden nadat is gebleken dat de Opdrachtnemer aantoonbaar aan zijn verplichtingen heeft voldaan en nadat de volledige betreffende maandrapportage door de Opdrachtgevers is goedgekeurd.

- Uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden dan nadat het uitvoeringsplan door de Opdrachtgevers is geaccepteerd.

- Termijnstaten dienen te zijn voorzien van termijnnummer, projectnaam, contractnummer en datum.

## Annex XIII Kwaliteitscatalogus

Voor de kwaliteitsnormen voor de verschillende onderdelen is de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, publicatie 380 (de verwijzingen naar de RAW-systematiek in deze publicatie wordt niet van toepassing verklaard) van toepassing. In onderstaand schema is te zien om welke meetlatten het gaat.

| Omschrijving onderdeel | Meetlatten uit Kwaliteitscatalogus Beeldkwaliteit 2018 van CROW |
| --- | --- |
| Bomen | - Boom-waterlot - Boom-staat boompalen en -banden - Boom-boomspiegel-onkruid |
| Beplanting | - Beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras - Beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras - Beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras - Beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras - Beplanting-heesters-snoeibeeld - Beplanting-onkruid - Beplanting-natuurlijk afval - Groen-beplanting-zwerfafval fijn - Groen-beplanting-zwerfafval grof |
| Gras | - Gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte - Gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen - Gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting - Gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding - Gras en kruidachtigen-molshopen - Gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn - Gras en kruidachtigen-zwerfafval grof |
| Water | - Water-drijfvuil in water - Water-drijfvuil tegen oever - Water-zinkvuil in water |
| Verharding | - Open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers - Open verharding-elementenverharding-onkruid tegels - Open verharding-ongebonden verharding-onkruid - Verharding-onkruid rondom obstakels - Verharding-onkruid in goten en randstroken - Verharding-veegvuil goten en randstroken - Verharding-veegvuil op verharding - Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken - Verharding-natuurlijk afval op verharding - Verharding-zwerfafval fijn - Verharding-zwerfafval grof |
| Kunstwerken | - Kunstwerken-groot en klein kunstwerk-beplakking en graffiti - Kunstwerken-nuts-en schakelkast-beplakking en graffiti |
| Meubilair | - Meubilair-afvalbak-vullingsgraad - Meubilair-afvalbak-bevuiling - Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti - Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling - Meubilair-bord-bevuiling - Meubilair-drager-bevuiling - Meubilair-bord-beplakking en graffiti - Meubilair-geleide-element (palen, hekken of rails)-bevuiling - Meubilair-hek-bevuiling - Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-beplakking en graffiti - Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-bevuiling |
| Riolering | - Riolering-kolk-belemmering inlaat |

## Annex XIV De informatie zoals bedoeld in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie zoals bedoeld § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005 aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld:

- Areaaltekeningen/hoeveelheden

- Shapes areaal

- Leeg format vandalismemeter

Het betreft informatie die is verzameld door de Opdrachtgevers. De Opdrachtnemer mag hier gebruik van maken, doch met betrekking tot de aansprakelijkheid geldt het navolgende:

In afwijking van paragraaf 3-2 van de UAV-GC is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de

interpretatie van de informatie en dient die informatie voor zover nodig zelf aan te vullen.

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor op de informatieve documenten gebaseerde conclusies of gekozen uitgangspunten. Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die Opdrachtnemer

redelijkerwijs had moeten ontdekken, is de Opdrachtgever evenmin aansprakelijk. Voor het overige mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie indien en voor zover noch door de Opdrachtgever noch door de opsteller een voorbehoud ten aanzien van de juistheid is gemaakt.

| Doc. nr. | Omschrijving | Kenmerk |
| --- | --- | --- |
| 01 | Areaaltekeningen | 100616 N3MP DO in bewerking.dwg |
| 02 | Spreadsheet areaal | 20201016-462857-Xls-OverzichtArealenN3MP |
| 03 | Leeg format vandalismemeter | Vandalismemeter blanco.xlsx d.d. 20-9-2018 |

# Begrippenlijst

In het beschrijvend document zijn begrippen gedefinieerd. In afwijking en/of aanvulling van deze begrippen gelden de navolgende begrippen. Begrippen worden met een hoofdletter geschreven. Als de definitie in enkelvoud is gegeven, wordt ook het meervoud daaronder begrepen. Als de definitie in meervoud is gegeven, wordt ook het enkelvoud daaronder begrepen.

Belanghebbenden

Personen of groepen die een belang hebben bij de prestaties en/of dienstverlening van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Dit kunnen in dit kader onder andere inwoners, bezoekers, ondernemers en verenigingen zijn.

Overeenkomst

De Overeenkomst onder bezwarende titel, vastgelegd in de Basisovereenkomst inclusief Bijlagen.