Inschrijvingsleidraad

Voor de nationale openbare aanbestedingsprocedure

ten behoeve van

Implementatie Standaard Procesautomatisering Afvalwaterzuiveringen

Kenmerk TenderNed: xxxxxx

Referentienummer: DM-1745383

Datum: 11-3-2021

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	3

1.1.	Inleiding	3

1.2.	De Stichtse Rijnlanden, aangenaam	3

1.3.	De opdracht	4

1.4.	Looptijd van de overeenkomst	5

1.5.	Indexering	5

1.6.	Doel aanbesteding	5

2.	Aanbestedingsprocedure	6

2.1.	Algemeen	6

2.2.	Nota van Inlichtingen	7

2.3.	Klachtenregeling	7

2.4.	Planning	7

2.5.	Indiening inschrijving	8

2.6.	Samenwerkingsverband en beroep op derden	8

2.6.1.	Samenwerkingsverbanden	8

2.6.2.	Beroep op derden	9

2.6.3.	Eenmaal inschrijven	9

2.7.	Uitgangspunten bij de procedure	9

2.7.1.	Algemeen	9

2.7.2.	Vertrouwelijkheid	10

2.7.3.	Communicatie	10

2.7.4.	Gestanddoeningstermijn	10

2.7.5.	Tenderkostenvergoeding	10

2.7.6.	Belangenverstrengeling	10

2.8.	Beschrijving beoordelingsprocedure	11

2.8.1.	Fase 1: controle ontvankelijkheid en beoordelen uitsluitingsgronden/ geschiktheidseisen	11

2.8.2.	Fase 2: Beoordeling gunningscriteria	11

2.9.	Gunningsbeslissing	11

2.10.	Opdrachtverstrekking	11

3.	Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen	12

3.1.	Algemeen	12

3.2.	Uitsluitingsgronden	12

3.3.	Geschiktheidseisen	12

3.4	. Bewijsvoering	13

4.	Minimumeisen ten aanzien van de opdracht	15

4.1.	Raamovereenkomst	15

4.2.	Maatschappelijk verantwoord inkopen: SROI	15

5.	Gunning en beoordeling	16

5.1.	Gunning	16

5.2.	Beoordelingsmethode	17

5.3.	Beoordelingsstappen	18

5.3.1.	Bepalen van de score per gunningscriterium	18

5.3.2.	Berekenen van de eindscores	18

5.4.	Gunningscriterium kwaliteit	19

BIJLAGEN	24

# Algemeen

## Inleiding

Deze inschrijvingsleidraad is opgesteld ten behoeve van het contracteren van drie opdrachtnemers voor het vernieuwen van de proces automatisering van RWZI’s. De opdracht betreft een Raamovereenkomst. Zie voor meer informatie paragraaf 1.3.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (verder te noemen ‘HDSR’) volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een Nationale openbare procedure conform de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (als gepubliceerd op 30 juni 2016), het ARW en de Gids Proportionaliteit 2016. Het gunningscriterium is beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).

De openbare procedure bestaat uit één fase. HDSR nodigt u uit om in te schrijven (een offerte uit te brengen) op basis van de onderhavige inschrijvingsleidraad en de bijlagen. Deze inschrijvingsleidraad beschrijft de bijzondere voorschriften die op de aanbestedingsprocedure van toepassing zijn.

## De Stichtse Rijnlanden, aangenaam

Samenwerken aan water voor een veilige, droge en gezonde leefomgeving. Vanuit die achtergrond werkt HDSR in Midden-Nederland aan bescherming tegen overstromingen, een gezond grond- en oppervlaktewatersysteem en het zuiveren van afvalwater. Dat is kort samengevat wat we bij HDSR doen. Wij doen dit samen met organisaties, mede-overheden en inwoners. Kernwaarden bij onze aanpak zijn duurzaamheid, kwaliteit, resultaatgerichtheid, innovativiteit en efficiency. Kijk voor meer informatie naar het filmpje Werken aan Water.

We werken in een beheergebied dat grote afwisseling kent en dus een eigen dynamiek heeft: van het polderlandschap en het veenweidegebied in het westen, via de stad Utrecht met veel bebouwing in het midden, tot hoge zandgronden op de Heuvelrug waar het water diep in de grond zit.

In totaal liggen er 21 gemeenten in ons beheergebied. Bij het waterschap werken ongeveer 500 mensen. Ons hoofdkantoor staat in Houten.

## De opdracht

De Raamovereenkomst heeft betrekking op het vernieuwen van de proces automatisering van RWZI’s binnen het beheergebied van HDSR.

HDSR heeft een nieuwe standaard laten ontwikkelen voor de procesbesturing van de zuiveringsinstallaties. Deze PA standaard is gebaseerd op Wonderware System Platform met PLC’s van het type M580 van Schneider Electric. De standaard is getest op de RWZI Oudewater en zal de komende jaren uitgerold worden over de overige installaties.

De Raamovereenkomst omvat het vernieuwen van de proces automatisering van in totaal 14 RWZI’s op basis van de ervaringen uit de pilot Oudewater. In bijlage A is de werkwijze van de nadere uitvraag raamovereenkomst PA opgenomen.

De werkzaamheden van de aannemer omvatten op hoofdlijnen de engineering, levering, installatie, testen en in gebruik name van de hardware en software t.b.v. de procesbesturing van de rwzi’s o.b.v. de nieuw ontwikkelde standaard.

Het uitrollen van de PA zal zoveel mogelijk worden mee genomen in de normale onderhoudscyclus van de RWZI’s.

Voor het totaal aan werkzaamheden raamt de Aanbesteder een waarde van max. € 5 miljoen (exclusief btw). De geraamde financiële waarde geldt voor de gehele looptijd van de Raamovereenkomst en betreft een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Gunning van de opdrachten onder de Raamovereenkomst vindt plaats op basis van een directe offerteaanvraag aan één van de raamcontractanten of een minicompetitie tussen alle raamcontractanten:

- Opdrachten tot € 300.000,-  exclusief btw worden door HDSR één-op-één uitgevraagd aan één van de raamcontractanten. De aanbesteder streeft hierbij een gelijke verdeling van omzet (inclusief meer- en minderwerk)  onder de opdrachtnemers na;

- In het geval van een minicompetitie worden in principe alle opdrachtnemers uitgenodigd om aan de uitvraag deel te nemen. De minicompetitie kan worden gegund op basis van laagste prijs of beste prijs-kwaliteitverhouding.

Op de nadere overeenkomsten (de uitvoeringscontracten) die de Opdrachtgever als onderdeel van de Raamovereenkomst sluit, kan de opdrachtgever kiezen uit het gebruik van de UAV 2012, de AWVODI 2018 of de UAV-GC als contractvoorwaarden. Deze keuze is afhankelijk van de aard en complexiteit van de uit te voeren werkzaamheden. Vooralsnog gaat de aanbesteder ervan uit dat circa 90% van de af te sluiten nadere overeenkomsten op basis van de AWVODI 2018 plaatsvindt.

De aanbesteder beschouwt zichzelf als een lerende organisatie. In dat kader streeft hij na om de nadere overeenkomsten die tot stand komen na een directe offerteaanvraag in gezamenlijkheid met de opdrachtnemer voor te bereiden.

De vernieuwing van de procesautomatisering is voor minimaal 80 % van de installaties volgens de standaard uit te rollen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij in de ontwerpfase met de opdrachtgever samen optrekt en voorstellen doet om afwijkingen in de standaard zo veel mogelijk op te vangen in het ontwerp.

De Raamovereenkomst is bij deze Inschrijvingsleidraad gevoegd als Bijlage G.

Op deze opdracht zijn, afhankelijk van de gebruikte contractvoorwaarden per nadere overeenkomst,  de voorwaarden van de AWVODI 2018, of de UAV 2012 of de UAV-GC 2005 van toepassing.

## Looptijd van de overeenkomst

De Raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van maximaal 6 jaar. De beoogde looptijd van de overeenkomsten is van <datum> tot en met <datum> met een optie tot eenzijdige verlenging van HDSR van 2 keer 2 jaar. Wanneer HDSR gebruik maakt van één of meerdere verlengingen zal zij dit uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk bekend maken. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af.

## Indexering

Indexering gedurende de looptijd van de overeenkomst is niet van toepassing omdat er binnen de Raamovereenkomst markconforme prijzen worden uitgevraagd aan de Raamcontractanten.

## Doel aanbesteding

Het doel is om in Q2 van 2021 een raamcontract te hebben met drie opdrachtnemers die de gewenste capaciteit en kwaliteit, tegen een zo’n eerlijke mogelijke prijs, kunnen leveren om de PA uit te rollen over de RWZI’s in het beheersgebied van HDSR.

Dit hoofddoel vertaalt zich in de volgende subdoelen:

- Het bieden van bedrijfszekerheid van de RWZI gedurende de vernieuwing van de PA op deze installaties;

- Het creëren van leveringszekerheid van de benodigde expertise en middelen en een vliegende start van het project;

- Het creëren van flexibiliteit met betrekking tot de uitvoering van de raamovereenkomst.

Bovenstaande subdoelen worden als gunningscriteria verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 in deze leidraad.

# Aanbestedingsprocedure

## Algemeen

Deze aanbesteding vindt volledig digitaal plaats via het aanbestedingsplatform TenderNed. Dit betekent dat:

- De aanbestedingsstukken via TenderNed ter beschikking worden gesteld;

- U via TenderNed vragen kunt stellen;

- U via TenderNed uw inschrijving moet indienen;

- HDSR de gunningsbeslissing via TenderNed zal versturen.

Deze aanbesteding wordt begeleid door de heer T.P..H. Piepers  te bereiken via de berichtenmodule van TenderNed of t.piepers@hdsr.nl. Het is niet toegestaan om andere medewerkers van HDSR direct te benaderen om informatie te verkrijgen over deze aanbesteding. HDSR kan ondernemers die contact zoeken met andere medewerkers en/of anders dan via TenderNed uitsluiten van deelname aan de aanbesteding.

In geval van technische vragen over de werking van het TenderNed platform kunt u op werkdagen van 08:30-17:00 uur contact opnemen met de servicedesk van TenderNed. Website: www.tenderned.nl/contact, email: servicedesk@tenderned.nl, telefoon: 0800-836 33 76.

De aanbestedingsstukken zijn met grote zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden, onjuistheden, onrechtmatigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan vraagt HDSR u dit schriftelijk en per omgaande kenbaar te maken door middel van het proces van inlichtingen zoals beschreven in paragraaf 2.2. Op deze manier heeft HDSR gelegenheid op uw opmerkingen te reageren. Indien u dit niet doet, vervalt daarmee uw recht om bezwaar in te dienen over de vermeende tegenstrijdigheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid.

Na het indienen van een inschrijving kunt u de inhoud van de aanbestedingsstukken en eventuele Nota’s van Inlichtingen niet langer ter discussie stellen. Indien u HDSR niet tijdig op de voorgeschreven manier heeft geattendeerd, dan bent u niet-ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid van de aanbestedingsprocedure.

Op de onderhavige opdracht zijn de onderstaande documenten van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden en/of onduidelijkheden geldt de volgende rangorde tussen de verschillende documenten:

- Nota’s van inlichtingen;

- Inschrijvingsleidraad met bijlagen;

- UAV 2012,  ARVODI 2018 of UAV-GC 2005;

- Uw inschrijving.

Indien Nota's van Inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde Nota van Inlichtingen boven de eerder opgestelde Nota van Inlichtingen.

HDSR streeft ernaar de aanbestedingsstukken te laten voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Mochten één of meerdere van de aanbestedingsstukken desondanks voor u niet goed leesbaar zijn, neemt u dan contact op met inkoop@hdsr.nl. HDSR verstrekt dan indien mogelijk zo spoedig mogelijk alsnog een versie die voldoet aan de richtlijnen. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan HDSR besluiten om de termijnen van de aanbesteding te verlengen.

## Nota van Inlichtingen

In deze aanbesteding zijn twee Nota’s van Inlichtingen voorzien. U kunt vragen en/of opmerkingen alleen via TenderNed indienen. Wanneer u een vraag stelt, dient u aan te geven op welk document, paragraafnummer, paginanummer dan wel bijlage de betreffende vraag betrekking heeft. U dient uw vraag helder en duidelijk te formuleren.

Indien u een vraag indient na de in de planning genoemde uiterste datum (zie paragraaf 2.4), dan behoudt HDSR zich het recht voor deze niet meer in behandeling te nemen.

U kunt HDSR verzoeken om bepaalde informatie niet in de Nota van Inlichtingen op te nemen, indien openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan uw gerechtvaardigde economische belangen (vertrouwelijke vraag). U dient dit bij de betreffende vraag duidelijk aan te geven. Indien HDSR oordeelt dat de vraag niet als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, krijgt u de mogelijkheid om de vraag terug te trekken, dan wel om deze als openbare vraag in te dienen.

HDSR zal via TenderNed tijdig een Nota van Inlichtingen verstrekken, waarin de vragen en antwoorden geanonimiseerd worden opgenomen. Naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen kan het voorkomen dat inschrijvers op de gegeven antwoorden willen reageren. Hiervoor is een tweede Nota van Inlichtingen in de planning opgenomen.

Inlichtingen zijn alleen bindend voor zover deze in een Nota van Inlichtingen zijn vastgelegd.

## Klachtenregeling

HDSR heeft een klachtenmeldpunt ingesteld voor eventuele klachten over deze aanbesteding, te bereiken via klachtenmeldpuntaanbesteden@hdsr.nl. De klachtenprocedure wordt nader toegelicht in Bijlage E – Klachtenregeling bij aanbesteden HDSR.

De afhandeling van de klacht vindt plaats door personen die niet direct betrokken zijn (geweest) bij deze aanbesteding.

Wij willen u erop wijzen dat de procedure voor deze klachtenregeling niet is bedoeld voor het verkrijgen van eventueel benodigde verduidelijkingen over de aanbestedingsdocumenten. Hiervoor kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen zoals is aangegeven in paragraaf 2.2.

## Planning

In onderstaande tabel is de planning van de aanbestedingsprocedure weergegeven. Aan deze planning kunt u geen rechten ontlenen. De planning die is opgenomen in TenderNed is leidend. HDSR kan de planning tussentijds aanpassen. Indien wijziging van de planning hiertoe aanleiding geeft, kan mogelijk de ingangsdatum van de overeenkomst worden aangepast.

| Procedurestappen | Datum |
| --- | --- |
| Versturen uitnodigingen via TenderNed | 15 maart 2021 |
| Indienen vragen Nota van Inlichtingen | 9 april 2021 |
| Publiceren Nota van Inlichtingen | 16 april 2021 |
| Indienen vragen 2e Nota van Inlichtingen | 30 april 2021 |
| Publiceren 2e Nota van Inlichtingen | 6 mei 2021 |
| Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen | 17 mei 2021 om 12:00 uur |
| Beoordelen inschrijvingen | 27 mei 2021 |
| Voornemen tot gunning/afwijzing | 4 juni 2021 |
| Definitieve gunning | 25 juni 2021 |

## Indiening inschrijving

De Inschrijving dient te bestaan uit de volgende onderdelen:

- Inschrijfbiljet (Bijlage B);

- indien van toepassing een volmacht (Bijlage C);

- UEA (Bijlage D);

- bewijsvoering referenties (eigen format);

- beantwoording kwalitatieve subgunningscriteria (zie hoofdstuk 5).

U dient de documenten in te dienen in een algemeen toegankelijke format (bij voorkeur een open standaard). De volgende documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon:

- Het inschrijfbiljet;

- Het UEA;

- De volmacht;

- De referentieverklaring(en).

Het indienen van de inschrijving vindt volledig digitaal plaats door het uploaden van de gevraagde documenten op TenderNed, uiterlijk op de in de planning vermelde datum en tijd. De inschrijving zal door TenderNed in een digitale kluis worden bewaard. De digitale kluis wordt na de deadline voor het indienen van de inschrijving toegankelijk voor HDSR.

U heeft de mogelijkheid om uw inschrijving in te trekken tot het moment van sluiting van de digitale kluis.

HDSR raadt u aan om de inschrijving ruim op tijd in te dienen. Na het sluiten van de digitale kluis kunt u uw inschrijving niet meer via TenderNed aanbieden. Indien u (technische) problemen ondervindt bij het uploaden van uw inschrijving, dient u deze vóór de deadline voor het indienen van de inschrijving te melden via de in paragraaf 2.1 genoemde contactpersoon. HDSR besluit of en hoe er in het aanbestedingsproces wordt ingegrepen. Als HDSR besluit om in te grijpen in het aanbestedingsproces, dan zal HDSR de inschrijvers hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Inschrijvingen die op een andere wijze dan digitaal via TenderNed worden ingediend worden ongeldig verklaard en niet in behandeling genomen.

## Samenwerkingsverband en beroep op derden

Het is mogelijk om als samenwerkingsverband (waaronder een combinatie, consortium en joint venture) of met beroep op derden in te schrijven voor deze aanbesteding. U dient dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:

## Samenwerkingsverbanden

In het geval van een samenwerkingsverband stelt HDSR de volgende eisen:

- Iedere deelnemer in het samenwerkingsverband is hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

- Geef in deel II A van het UEA (wijze van deelneming) aan met welke partijen het samenwerkingsverband wordt gevormd en hoe de taakverdeling tussen de deelnemers is.

- Geef in deel II B van het UEA (informatie over vertegenwoordigers) aan wie van de partijen als aanspreekpunt zal fungeren voor HDSR. Deze partij is penvoerder en zal gedurende de aanbestedingsprocedure en gedurende de gehele uitvoering van de opdracht alle leden van het samenwerkingsverband rechtsgeldig vertegenwoordigen.

- Geef in deel II C van het UEA (beroep op draagkracht) aan voor welke geschiktheidseisen u een beroep doet op de onderneming van een andere deelnemer aan het samenwerkingsverband.

- Indien u als samenwerkingsverband een inschrijving wenst te doen, moeten alle deelnemers aan dit samenwerkingsverband ieder afzonderlijk een UEA indienen.

- Een samenwerkingsverband dient als één inschrijver één inschrijving in.

## Beroep op derden

In het geval u van plan bent een beroep te doen op een derde stelt HDSR de volgende eisen:

- Een hoofdaannemer is jegens HDSR volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht, dat wil zeggen ook voor de werkzaamheden die hij in onderaanneming laat verrichten.

- Geef in deel II C van het UEA (beroep op draagkracht) aan voor welke geschiktheidseisen en/of gunningscriteria u een beroep doet op een derde. Beschrijf hierbij de taakverdeling en de betreffende werkzaamheden. Indien u bij deel II C “ja” invult, moet deze derde tevens afzonderlijk een UEA indienen.

- Geef in deel II D van het UEA (onderaannemers) aan of u een gedeelte van de opdracht in onderaanneming aan een derde geeft. Indien u geen beroep doet op deze derde voor het voldoen aan de geschiktheidseisen en/of gunningscriteria, hoeft deze derde geen afzonderlijk UEA in te dienen. HDSR kan wel voorafgaand aan definitieve gunning alsnog om een UEA vragen.

- Indien HDSR hierom vraagt, dient u na het voornemen tot gunning aan te kunnen tonen dat u daadwerkelijk over de bekwaamheden van de derde(n) kunt beschikken, en dat deze daadwerkelijk worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht.

- Een hoofdaannemer dient als één inschrijver één inschrijving in.

Het UEA vindt u in bijlage D.

## Eenmaal inschrijven

U kunt zich slechts eenmaal zelfstandig (c.q. als hoofdaannemer) òf als deelnemer in een samenwerkingsverband inschrijven. U kunt zich wel meerdere malen inschrijven als onderaannemer.

HDSR behoudt zich het recht voor u uit te sluiten van deelname, indien u niet aannemelijk kunt maken dat de mededinging niet wordt vervalst door uw deelname. Van vervalsing van de mededinging wordt bijvoorbeeld vermoed sprake te zijn bij verschillende inschrijvers die onderdeel uitmaken van dezelfde groep in de zin van artikel 2:24b BW. Ook wordt vermoed van vervalsing van de mededinging sprake te zijn bij een organisatie of onderneming die zich zelfstandig of als lid van een samenwerkingsverband heeft ingeschreven en die tevens als onderaannemer bij een andere inschrijver heeft ingeschreven.

## Uitgangspunten bij de procedure

## Algemeen

- Door in te schrijven gaat u akkoord met de gehele inhoud van alle aanbestedingsstukken.

- Door in te schrijven, verklaart u tevens bekend te zijn met de in de aanbestedingsstukken gehanteerde begrippen en vaktermen.

- HDSR behoudt zich het recht voor:

  - (zover binnen juridische grenzen mogelijk) om de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen.

  - (delen van) de opdracht niet te gunnen bij veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld van budgettaire of politieke aard).

  - alle gevraagde gegevens op hun juistheid te controleren en zo nodig referenties op te vragen.

  - een inschrijving uit te sluiten in geval van ongeldigheid, manipulatief of abnormaal laag inschrijven.

- Er wordt met nadruk op gewezen dat het verstrekken van onjuiste gegevens tot uitsluiting kan leiden.

## Vertrouwelijkheid

Onderstaande punten zijn van toepassing op de vertrouwelijkheid binnen deze aanbesteding:

- HDSR zal de inschrijvingen met vertrouwelijkheid behandelen en niet openbaar maken aan derden, tenzij HDSR daartoe in rechte wordt gedwongen en voor zover HDSR die gegevens niet in het kader van de motivering van haar (gunning-)beslissing(en) en voornemen tot gunning nodig heeft. Dit laatste uitsluitend ter beoordeling van HDSR.

- De inschrijvingen zullen uitsluitend worden getoond aan degenen die direct bij de aanbestedingsprocedure zijn betrokken.

- De gegevens die HDSR in de aanbestedingsstukken ter beschikking stelt, mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

## Communicatie

Communicatie vindt plaats in de Nederlandse taal. Dit geldt voor zowel de inschrijving als alle overige correspondentie. Uitzondering wordt gemaakt voor documenten die oorspronkelijk in een andere taal zijn opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn de technische omschrijving van materieel en getuigschriften van buitenlandse instanties. HDSR kan in voorkomend geval om een officiële vertaling verzoeken, die u binnen een daarvoor door HDSR gegeven termijn en op uw kosten dient te verstrekken.

## Gestanddoeningstermijn

De inschrijving moet minimaal 2 maanden geldig zijn, te rekenen vanaf de sluitingsdatum van indiening. In verband met de mogelijkheid dat tegen de (gunning-)beslissing(en) een civiel kort geding wordt ingesteld, dient u uw inschrijving tenminste gestand te doen tot 8 kalenderdagen na de uitslag van een eventueel aangespannen kort geding, inclusief hoger beroep. Dit kan inhouden dat de hierboven genoemde reguliere gestanddoeningstermijn overschreden wordt. Tijdens deze periode heeft de inschrijving het karakter van een onherroepelijk aanbod.

## Tenderkostenvergoeding

Er geldt voor deze aanbesteding geen vergoeding van de inschrijfkosten en enigerlei andere kosten.

## Belangenverstrengeling

HDSR hanteert de notitie scheiding van belang (zie bijlage A in de nota “scheiding van belang” van RWS en format verklaring van scheiding van belang). Indien er sprake is van belangenverstrengeling, dient u deze verklaring rechtsgeldig te ondertekenen en in te dienen bij uw inschrijving.

## Beschrijving beoordelingsprocedure

De beoordelingsprocedure bestaat uit twee fasen, die hieronder beschreven staan.

## Fase 1: controle ontvankelijkheid en beoordelen uitsluitingsgronden/ geschiktheidseisen

Als eerste wordt beoordeeld of uw inschrijving tijdig is ingeleverd en of alle gegevens die u moet overleggen aanwezig zijn en geldig zijn. Wanneer de inschrijving niet voldoet aan de eisen van ontvankelijkheid, de voorgeschreven norm, niet compleet, ongeldig, onvolledig is of onjuiste gegevens bevat kan dit aanleiding zijn uw inschrijving uit te sluiten van verdere beoordeling en deelname aan de aanbestedingsprocedure. Ook als uit uw inschrijving blijkt dat de gestelde uitsluitingsgronden op u van toepassing zijn of dat u niet voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen kunt u worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding.

## Fase 2: Beoordeling gunningscriteria

Van de inschrijvers die fase 1 goed doorgekomen zijn, worden de gunningscriteria beoordeeld. De eisen die gelden voor de gunningscriteria staan in hoofdstuk 5.

## Gunningsbeslissing

HDSR informeert alle inschrijvers gelijktijdig over de gunningsbeslissing. De inschrijvers aan wie HDSR het voornemen heeft de opdracht te gunnen, ontvangen een bericht van voornemen tot gunning. Dit houdt geen aanvaarding in van het aanbod van de inschrijver en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De afgewezen inschrijvers ontvangen een deugdelijke motivering van de reden van afwijzing en de naam van de beoogde begunstigde. De inschrijvers kunnen nadere informatie inwinnen over de gunningsbeslissing via de eerdergenoemde contactpersoon.

Een partij die het niet eens is met de gunningsbeslissing kan bezwaar maken door middel van een kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De termijn hiervoor is 20 (twintig) kalenderdagen na verzending van de gunningsbeslissing (de standstill-termijn). Deze termijn is eveneens een vervaltermijn.

Indien er een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan zal HDSR in principe de uitkomst van dat kort geding afwachten voordat zij tot opdrachtverstrekking overgaat, tenzij er zwaarwegende overwegingen zijn om hiervan af te wijken. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt u dringend verzocht om HDSR zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen indien u een kort geding aanhangig maakt via inkoop@hdsr.nl.

## Opdrachtverstrekking

De inschrijvers aan wie de opdracht voorlopig gegund is, kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek over hun inschrijving. Tijdens de bespreking worden onder andere gegevens gecontroleerd en afspraken gemaakt die in de opdracht worden opgenomen (zijnde niet-wezenlijke wijzigingen). Blijkt tijdens de besprekingen met een inschrijver dat in de inschrijving onjuiste informatie is verstrekt of dat op andere punten onoverkomelijke bezwaren bestaan, dan kan de betrokken inschrijver alsnog afvallen. In gevallen als deze zal in de regel besloten worden een bespreking met de als tweede en eventueel daaropvolgende geëindigde inschrijver te beleggen, dan wel de gehele procedure opnieuw te starten. Mocht de afgesloten overeenkomst vanwege rechterlijk ingrijpen gestopt worden, dan kunnen de kosten niet verhaald worden op HDSR.

# Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen

## Algemeen

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen van toepassing zijn. De eventueel benodigde bewijsstukken staan in paragraaf 3.4 benoemd.

## Uitsluitingsgronden

### Verplichte uitsluitingsgronden

Iedere inschrijver dient in het UEA (deel III, A/B) te verklaren dat de aangevinkte verplichte uitsluitingsgronden op hem niet van toepassing zijn. Dit betreft:

- Deelneming aan een criminele organisatie;

- Corruptie;

- Fraude;

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten;

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme;

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

- Het niet voldoen aan betalingsverplichtingen van belastingen of sociale premies.

### Facultatieve uitsluitingsgronden

Iedere inschrijver dient in het UEA (deel III, C) te verklaren dat de aangevinkte facultatieve uitsluitingsgronden niet op hen van toepassing zijn. Dit betreft:

- schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal of arbeidsrecht;

- faillissement, insolventie of gelijksoortig;

- vervalsing van de mededinging;

- belangenconflict;

- betrokken bij de voorbereiding;

- prestaties uit het verleden;

- valse verklaring;

- onrechtmatige beïnvloeding.

## Geschiktheidseisen

### Beroepsbevoegdheid

U dient in het UEA (deel IV) te verklaren dat uw onderneming, of ieder afzonderlijke onderneming van een samenwerkingsverband en de derden waar een beroep op wordt gedaan, volgens de eisen die gelden in het land waarin de betreffende onderneming is gevestigd, is ingeschreven in het nationale beroeps- of handelsregister.

### Financieel economische draagkracht

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

U dient te beschikken over een adequate verzekering of voorziening voor bedrijfsaansprakelijkheid. Deze dient gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst geldig te zijn tot het tijdstip waarop u aan al uw verplichtingen met betrekking tot de opdracht heeft voldaan. Met adequaat wordt bedoeld dat u in het bezit bent van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van €1.000.000,- per schadegeval en minimaal €2.500.000,- per jaar, dan wel dat u onvoorwaardelijk bereid bent bij gunning een dergelijke verzekering af te sluiten.

### Technische bekwaamheid

HDSR zoekt een ondernemer die over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt op het gebied van de procesbesturing van rwzi’s.

Binnen deze opdracht onderkent HDSR de volgende kerncompetentie:

U heeft als hoofdaannemer of penvoerder van een combinatie aantoonbare ervaring met het ombouwen van de procesbesturing van een RWZI of drinkwaterzuiveringsinstallatie.

Voor deze kerncompetentie dient u te beschikken over minimaal één referentie, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

- de opdracht is succesvol opgeleverd in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum van ontvangst van de inschrijvingen;

- de opdracht heeft betrekking op de procesbesturingsinstallatie van een RWZI of drinkwaterzuiveringsinstallatie;

- de werkzaamheden omvatten het aanpassen van zowel de software als de hardware;

- de minimale waarde van de relevante werkzaamheden in de opdracht is € 100.000.

U kunt een eigen format gebruiken voor de referenties. De voorwaarde is dat deze referentie minimaal de volgende gegevens bevat:

- een ondertekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;

- de periode waarin het werk is uitgevoerd;

- de aard van de werkzaamheden;

- de relevante opdrachtsom (inclusief meer- en minderwerk).

HDSR behoudt zich het recht voor bij voorgenomen gunning de opgave te controleren bij de opgegeven referentie. Indien uit deze controle wordt geconstateerd, dat de opgave in deze bijlage afwijkt van hetgeen de referentie-contactpersonen melden, kan HDSR alsnog besluiten tot uitsluiting van deelname aan deze aanbesteding.

### Overige minimumeisen

De aannemer of een van de combinanten (indien in combinatie wordt aangeboden) moet in bezit zijn van een geldige certificering voor  EcoStruxure plant Alliance Partner Certificering en accreditatie. Dit is een knock-out eis.

U dient VCA*(*) (Veiligheid Checklist Aannemers) gecertificeerd te zijn, of daarmee gelijkwaardig. Dit certificaat bevestigt het handelen van de inschrijver in de VGM-gebieden: Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Door ondertekening van het UEA verklaart u dat aan deze eis is voldaan. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van de dienstverlening geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

## . Bewijsvoering

Bij uw inschrijving dient u de volgende bewijsstukken rechtsgeldig ondertekend aan te leveren:

- Het UEA

- De ingevulde referentieverklaring

Overige bewijsstukken voor de hierboven beschreven uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen kan HDSR opvragen voorafgaand aan een definitieve gunning. Door in te schrijven geeft u aan dat u bereid en in staat bent om onderstaande bewijsstukken aan te leveren, indien de opdracht aan u wordt gegund. Indien HDSR bewijsvoering vraagt, dient u de onderstaande documenten binnen een termijn van vijf (5) werkdagen aan HDSR aan te leveren:

- Gedragsverklaring aanbesteden; het bewijs mag niet ouder zijn dan twee jaar op het moment van indienen van de Inschrijving.

- Bewijs van inschrijving in het handelsregister; het bewijs mag niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van indienen van de Inschrijving. De ondertekenaar van de inschrijving dient blijkens het uittreksel van het handelsregister tekeningsbevoegd te zijn of schriftelijk gevolmachtigd te zijn door degene die volgens het handelsregister tekeningsbevoegd is.

- Verklaring van de belastingdienst; de verklaring mag op het moment van indienen van de inschrijving niet ouder zijn dan zes maanden.

- Bewijsvoering inzake financiële en economische draagkracht:

  - Kopie polis Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

- Bewijsvoering inzake technische bekwaamheid:

  - Certificering Schneider

  - Kopie certificaat VCA*(*)

De alsdan te overleggen bewijsstukken moeten overeenstemmen met de werkelijke situatie waarin uw onderneming zich op dat moment bevindt. Indien de bewijsstukken niet tijdig worden overlegd, kan HDSR u alsnog uitsluiten van de aanbesteding. In dat geval komt de als tweede geëindigde partij in aanmerking voor gunning (mits deze inschrijver in staat is bovenstaande bewijsstukken binnen de gestelde termijn te overleggen). Het staat u vrij de bewijsstukken al bij uw inschrijving in te dienen.

# Minimumeisen ten aanzien van de opdracht

## Raamovereenkomst

Uw inschrijving dient te voldoen aan alle gestelde eisen ten aanzien van de opdracht zoals beschreven in de Raamovereenkomst proces automatisering (zie Bijlage H). Waar gevraagd dient een toelichting verstrekt te worden. Er worden geen scores aan de eisen toegekend. Niet voldoen aan een eis betekent dat uw inschrijving terzijde wordt gelegd, dus uitgesloten wordt van de aanbestedingsprocedure.

Door het invullen en ondertekenen en vervolgens indienen van het inschrijfbiljet (Bijlage B ) verklaart u volledig en zonder voorbehoud akkoord te gaan met en volledig te voldoen aan alle in de raamovereenkomst (bijlage H) genoemde eisen.

## Maatschappelijk verantwoord inkopen: SROI

HDSR vindt Social Return on Investment (SROI) belangrijk vanuit haar rol als opdrachtgever. De bedoeling hiervan is om de kansen op werk te vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Als u inschrijft op deze opdracht dient u minimaal 2% van het gefactureerde bedrag exclusief BTW aan medewerkers uit de doelgroepen in te zetten gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.

In bijlage F – Social Return on Investment vindt u meer informatie over dit onderwerp.

# Gunning en beoordeling

## Gunning

Bij het bepalen welke geselecteerde inschrijvers de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbieden, stelt de aanbesteder de doelstellingen zoals geformuleerd in paragraaf 1.6 centraal. Hierbij hanteert de aanbesteder de RADAR methode, een instrument als onderdeel van EFQM (in Nederland INK). Dit model zorgt voor een koppeling met de doelstellingen.

Figuur 1: schematische voorstel RADAR methode

Een inschrijvende partij beschrijft per geformuleerde doelstelling wat hij doet om de doelstelling te realiseren, hoe hij dit doet en hoe hij de prestaties beheerst. Elke doelstelling geldt als een subgunningscriterium.

- Het bieden van bedrijfszekerheid van de RWZI gedurende de vernieuwing van de PA op deze installaties;

- Het creëren van leveringszekerheid van de benodigde expertise en middelen en een vliegende start van het project;

- Het creëren van flexibiliteit met betrekking tot de uitvoering van de raamovereenkomst.

De beoordelingsmethodiek in deze aanbesteding is gunnen op kwaliteit. Bij deze beoordelingsmethodiek worden de scores op de subgunningscriteria vertaald naar een totaal score. De drie inschrijvers met de opeenvolgend hoogste totaal scores winnen de aanbesteding.

Aanbesteder hanteert de onderstaande wegingstabel om de subgunningscriteria een onderscheidende zwaarte te geven.

| Subgunningscriterium | Maximaal te behalen score |
| --- | --- |
| A: Bedrijfszekerheid | 25 % |
| B: Leveringszekerheid en vliegende start | 50 % |
| C: Flexibiliteit uitvoering | 25 % |

In paragraaf 5.4. werkt de aanbesteder voor de gunningscriteria A tot en met C de gedefinieerde doelstelling nader uit. De inschrijver gaat vervolgens in zijn inschrijving in op twee aspecten:

- Op welke wijze hij invulling geeft aan de prestatie en realisatie (Prestatie en realisatie);

- Op welke wijze hij die prestatie en realisatie beheerst (Beheersing)

## Beoordelingsmethode

Het beoordelingsteam kent per gunningscriterium een beoordeling toe aan de kwaliteit van de door de inschrijver bij inschrijving ingediende informatie. Bij elk criterium beoordeelt de aanbesteder separaat de aspecten 1) Prestatie en realisatie en 2) Beheersing. Centraal hierbij staat de mate waarin de uitwerking invulling geeft aan de gedefinieerde doelstelling. Elk aspect leidt tot een score zoals weergegeven in onderstaande tabel. Vervolgens middelt de aanbesteder deze scores om tot een score voor het desbetreffende gunningscriterium te komen. Beide aspecten wegen steeds even zwaar mee.

Afhankelijk van de kwaliteit van het aangebodene wordt per aspect van een gunningscriterium door het gehele beoordelingsteam een van de volgende beoordelingen gegeven:

| Score | Toelichting aspect Prestatie en Realisatie | Toelichting aspect Beheersing |
| --- | --- | --- |
| 10 | De beschrijving van de prestatie en realisatie geeft uitstekend invulling aan de geformuleerde doelstelling. | De inschrijver toont op uitstekende wijze aan zijn prestatie en realisatie te beheersen en garanderen. |
| 7 | De beschrijving van de prestatie en realisatie geeft goed invulling aan de geformuleerde doelstelling. | De inschrijver toont op goede wijze aan zijn prestatie en realisatie te beheersen en garanderen. |
| 3 | De beschrijving van de prestatie en realisatie geeft voldoende invulling aan de geformuleerde doelstelling. | De inschrijver toont op voldoende wijze aan zijn prestatie en realisatie te beheersen en garanderen |
| 1 | De beschrijving van de prestatie en realisatie geeft slecht invulling aan de geformuleerde doelstelling. | De inschrijver toont op slechte wijze aan zijn prestatie en realisatie te beheersen en garanderen. |
| 0 | De beschrijving sluit niet aan of ontbreekt grotendeels. | De beschrijving sluit niet aan of ontbreekt grotendeels. |

Vanaf paragraaf 5.4 wordt per kwalitatief gunningscriterium beschreven:

- Welke documenten/gegevens de inschrijver in het kader van het betreffende gunningscriterium moet aanleveren; en

- Op welke aspecten het beoordelingsteam de beoordeling op het betreffende gunningscriterium zal uitvoeren (per beoordelingsaspect is hiervoor een tekstkader opgenomen in het vervolg van dit hoofdstuk).

Ad (i) Het beoordelingsteam zal nagaan of de inschrijver op het betreffende gunningscriterium alle gevraagde documenten/gegevens heeft aangeleverd. Als dat niet het geval is, leidt dit in de regel tot een lagere beoordeling. Het in zijn geheel niet aanleveren van de bij één of meerdere van de gunningscriteria gevraagde documenten/gegevens leidt tot ongeldigheid van de Inschrijving.

Ad (ii) Bij de beoordeling op de gunningscriteria houdt het beoordelingsteam, naast de in de tekstkaders benoemde beoordelingsitems, ook rekening met de wijze waarop de inschrijver de door hem gemaakte keuzes heeft onderbouwd. Daarbij kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde komen:

- Geeft de inschrijver een duidelijk inzicht in de afwegingen?

- Zit er een duidelijke logica/gedachte achter de gemaakte keuzes?

- Toont de inschrijver zich bewust van eventuele nadelen van de keuzes en licht toe waarom de voordelen van de keuzes tegen die nadelen opwegen?

Het is aan de inschrijver om de beoordelaars uit te leggen welke keuzes zijn gemaakt, en te overtuigen dat die keuzes juist zijn.

Let op: inschrijver wordt gevraagd in de Inschrijving concreet en ondubbelzinnig te beschrijven wat hij aanbiedt (dus niet ‘we kunnen...’ of ‘we doen mogelijk...’, maar ‘we zullen...’ of ‘we doen...’). Onduidelijkheden in de inschrijving leiden in de regel tot een lagere beoordeling op de kwalitatieve gunningscriteria.

## Beoordelingsstappen

Om per inschrijver en per perceel tot een totaalscore op grond van de gunningscriteria te komen, worden de volgende stappen doorlopen:

- Bepalen van de score per gunningscriterium;

- Berekenen van de eindscores.

De stappen worden hieronder nader toegelicht.

## Bepalen van de score per gunningscriterium

Het doel dat de aanbesteder met de kwalitatieve beoordeling wil bereiken, is dat inschrijvers die een hoge kwaliteit bieden daarvoor worden beloond met gunningspunten. Om de beoordeling in goede banen te leiden en zo transparant mogelijk te maken, volgt hieronder een uitgebreide beschrijving van de beoordelingsprocedure. De procedure is echter geen doel op zich, maar slechts een hulpmiddel bij het bereiken van het hiervoor benoemde doel: Het belonen van door inschrijvers aangeboden kwaliteit.

Beoordelingsteam

Het beoordelingsteam, dat de beoordeling van de ontvangen Inschrijvingen verzorgt, bestaat uit minimaal 3 materiedeskundige medewerkers van HDSR. Verder begeleidt de contractmanager de beoordeling procesmatig.

Bij een kwalitatieve beoordeling kent een deskundig beoordelingsteam de scores toe aan de inschrijvingen die ter beoordeling voor liggen. Dit is een multidisciplinair team en elk gunningscriterium wordt door minimaal twee leden van het beoordelingsteam beoordeeld.

Het beoordelingsteam beoordeelt elk gunningscriterium op basis van de informatie die de inschrijver met betrekking tot dat specifieke gunningscriterium heeft overgelegd. Indien een inschrijver meent dat voor de beoordeling van een gunningscriterium ook een deel van een ander gunningscriterium van de Inschrijving van belang is, dient inschrijver daar expliciet (met vermelding van paragraaf-/paginanummers) naar te verwijzen, inclusief toelichting waarom de informatie waarnaar wordt verwezen van belang is voor de beoordeling van het betreffende gunningscriterium.

## Berekenen van de eindscores

Nadat voor elk gunningscriterium een consensus score is bepaald, wordt voor elke Inschrijver de eindscore berekend door de scores op de gunningscriteria bij elkaar op te tellen.

De drie inschrijvers met de hoogste eindscores per perceel hebben hiermee de beste prijs-kwaliteitverhouding. De aanbesteder rondt de score per gunningscriterium en de eindscore af op twee decimalen.

Indien na toekenning van punten op basis van de gunningscriteria twee inschrijvers of meer dezelfde eindscore halen en daarmee gedeeld derde in de rangorde van inschrijvers worden, dan volgt de aanbesteder ten eerste het belang van de kwalitatieve gunningscriteria om te bepalen welke inschrijver voor gunning van de raamovereenkomst in aanmerking komt. De inschrijver met de hoogste score op het desbetreffende gunningscriterium komt als derde in de rangorde voor gunning van de raamovereenkomst in aanmerking:

- Bij een gelijke score (afgerond op twee decimalen), is de score op gunningscriterium B doorslaggevend.

- Bij een gelijke score (afgerond op twee decimalen) op gunningscriterium B, is de score op gunningscriterium A  doorslaggevend.

- Bij een gelijke score (afgerond op twee decimalen) op gunningscriterium B, is de score op gunningscriterium C doorslaggevend.

Indien ook op gunningscriterium B door desbetreffende inschrijvers een gelijke score is behaald, dan vindt een loting plaats tussen de desbetreffende inschrijvers onder toezicht van een door de aanbesteder aangestelde onafhankelijke expert of notaris, om te bepalen aan wie voor gunning van de raamovereenkomst in aanmerking komt. De betreffende inschrijvers mogen bij de loting aanwezig zijn.

## Gunningscriterium kwaliteit

Per gunningscriterium gaat de aanbesteder eerst in op de geformuleerde doelstelling, daarna op de door de inschrijver in te dienen informatie en ten slotte op het beoordelingskader dat bij het desbetreffende gunningscriterium hoort. De aanbesteder verwacht van de inschrijver dat hij zijn uitwerking toespitst op:

- het karakter van de raamovereenkomst, zoals ook uitgewerkt in hoofdstuk 2 van de gunningsleidraad.

De inschrijver stelt een kwaliteitsplan op, waarin de gunningscriteria als separate hoofdstukken zijn opgenomen. Elk hoofdstuk gaat steeds in op de aspecten (1) Prestatie en realisatie en (2) Beheersing.

De aanbesteder benadrukt dat de uitwerking specifiek betrekking moet hebben op de voorbereiding, inhoud en uitvoering van de raamovereenkomst. De technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid heeft de aanbesteder met de geschiktheidseisen en selectiecriteria al getoetst en beoordeeld.

### Subgunningscriterium A: bedrijfszekerheid

Uitwerking doelstelling

Gedurende de uitvoering van het vernieuwen van de procesautomatisering van de RWZI’s, dient de continuïteit van de bedrijfsvoering van de RWZI niet in gevaar te komen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hiermee proactief wordt omgegaan.

Gevraagde informatie

De inschrijver werkt bovenstaande doelstelling uit in 1. Prestatie en realisatie en 2. Beheersing.

- Prestatie en realisatie

De mate waarin de inschrijver (voorzorgs)maatregelen neemt die de continuïteit van de RWZI’s tijdens de uitvoering kan garanderen.

- Een overzicht van aangeboden expertise en middelen en de beschrijving van de maatregelen die de inschrijver neemt om ervoor te zorgen dat de RWZI gedurende de duur van de uitvoering in bedrijf kan blijven.

- Het bewijs om aan te tonen dat de prestatie en realisatie leidt tot het gewenste doel. De inschrijver kan dit aantonen door bijvoorbeeld een goede onderbouwing, resultaten die met soortgelijke projecten zijn bereikt in vergelijkbare situaties en/of andere relevante praktijkervaringen.

- Beheersing

De mate waarin de inschrijver borgt dat hij de aangeboden prestatie en realisatie naar behoren blijft uitvoeren en bijstuurt en/of verbetert daar waar nodig.

- Een beschrijving van het proces van monitoren en eventueel bijsturen en verbeteren in het kader deze doelstelling.

- Een beschrijving van de toe te passen beheersmaatregelen voor de maximaal drie toprisico’s die de inschrijver hierbij ziet.

De beantwoording van dit subgunningscriterium mag uit maximaal 2 pagina’s (enkelzijdig) bestaan. Dit aantal pagina’s is exclusief voorpagina en eventuele inhoudsopgave, maar inclusief eventuele bijlagen, afbeeldingen, schema’s etc. Indien meer dan het aantal opgegeven pagina’s wordt ingediend, wordt het teveel aan pagina’s niet meegenomen in de beoordeling.

Beoordelingskader Bij de beoordeling kijkt het beoordelingsteam naar het ‘totaalbeeld’ van elk van de aspecten. Daarbij let het beoordelingsteam op de mate waarin de inschrijver: - Volledig en concreet (SMART, Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) inzicht geeft in de aangeboden werkwijze op alle gevraagde onderdelen; - Het aannemelijk maakt dat de beschreven maatregelen het beoogde effect hebben, namelijk het creëren van leveringszekerheid van de benodigde expertise en middelen. - Het aannemelijk maakt dat hij die leveringszekerheid van de benodigde expertise en middelen borgt en garandeert. Hoe meer bovenstaande aan de orde is, hoe beter de aanbesteder dit waardeert. De beoordelingsitems zijn geen nadere (sub)gunningcriteria. Het betreffen items waarop de beoordelaars de inschrijving beoordelen om te komen tot één integrale beoordeling.

### Subgunningscriterium B: Leveringszekerheid en vliegende start

Uitwerking doelstelling

Gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst verwacht de opdrachtgever dat de opdrachtnemer steeds voldoende expertise en middelen beschikbaar heeft om de opgave  en specifiek de nadere opdrachten uit te voeren. Die opgave is omvangrijk en de opdrachtgever wenst in de uitvoering geen vertraging op te lopen doordat de opdrachtnemer die voor een nadere opdracht is gecontracteerd niet (tijdig) kan leveren.  De aanbesteder verwacht ook dat ten minste twee personen in het projectteam van de opdrachtnemer in het bezit zijn van een certificaat Aveva Certified Systemintegrator.

De uitvoering van de raamovereenkomst vraagt ook om flexibiliteit van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. De opgave is zodanig omvangrijk dat de opdrachtgever verwacht dat projecten gelijktijdig zullen worden uitgevoerd. In voorkomende gevallen kan een opdrachtnemer ook met meerdere projecten gelijktijdig bezig zijn.

Verder leert de ervaring dat planningen van projecten kunnen schuiven. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer dat hij in termen van mensen en middelen een organisatie heeft die zo veel als mogelijk flexibel is mee ademt met de dynamiek van de raamovereenkomst. Passend bij die flexibiliteit moet die organisatie in staat zijn om aan te bieden (via enkelvoudige onderhandse gunning of een minicompetitie) en op  basis van de verschillende contractvormen invulling te geven aan de opgave van de opdrachtgever.

Gevraagde informatie

De inschrijver werkt bovenstaande doelstelling uit in 1. Prestatie en realisatie en 2. Beheersing.

- Prestatie en realisatie

De mate waarin de inschrijver het aannemelijk maakt dat de aangeboden expertise en middelen beschikbaar zijn gedurende de gehele duur van de raamovereenkomst en dat hij een vliegende start kan maken.

- Een overzicht van aangeboden expertise en middelen en de beschrijving van de maatregelen die de inschrijver neemt om ervoor te zorgen dat die gedurende de duur van de raamovereenkomst steeds tijdig ter beschikking zijn.

- Het bewijs om aan te tonen dat de prestatie en realisatie leidt tot het gewenste doel. De inschrijver kan dit aantonen door bijvoorbeeld een goede onderbouwing, resultaten die met soortgelijke projecten zijn bereikt in vergelijkbare situaties en/of andere relevante praktijkervaringen.

- Een beschrijving van de maatregelen die de inschrijver neemt om ervoor te zorgen dat hij de genoemde flexibiliteit levert.

- Het bewijs om aan te tonen dat de prestatie en realisatie leidt tot het gewenste doel. De inschrijver kan dit aantonen door bijvoorbeeld een goede onderbouwing, resultaten die met soortgelijke projecten zijn bereikt in vergelijkbare situaties en/of andere relevante praktijkervaringen.

- Beheersing

De mate waarin de inschrijver borgt dat hij de aangeboden prestatie en realisatie naar behoren blijft uitvoeren en bijstuurt en/of verbetert daar waar nodig.

- Een beschrijving van het proces van monitoren en eventueel bijsturen en verbeteren in het kader deze doelstelling.

- Een beschrijving van de toe te passen beheersmaatregelen voor de maximaal drie toprisico’s die de inschrijver hierbij ziet.

De beantwoording van dit subgunningscriterium mag uit maximaal 2 pagina’s (enkelzijdig) bestaan. Dit aantal pagina’s is exclusief voorpagina en eventuele inhoudsopgave, maar inclusief eventuele bijlagen, afbeeldingen, schema’s etc. Indien meer dan het aantal opgegeven pagina’s wordt ingediend, wordt het teveel aan pagina’s niet meegenomen in de beoordeling.

Beoordelingskader Bij de beoordeling kijkt het beoordelingsteam naar het ‘totaalbeeld’ van elk van de aspecten. Daarbij let het beoordelingsteam op de mate waarin de inschrijver: - Volledig en concreet (SMART, Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) inzicht geeft in de aangeboden werkwijze op alle gevraagde onderdelen; - Het aannemelijk maakt dat de beschreven maatregelen het beoogde effect hebben, namelijk het creëren van leveringszekerheid van de benodigde expertise en middelen. - Het aannemelijk maakt dat hij die leveringszekerheid van de benodigde expertise en middelen borgt en garandeert. Hoe meer bovenstaande aan de orde is, hoe beter de aanbesteder dit waardeert. De beoordelingsitems zijn geen nadere (sub)gunningcriteria. Het betreffen items waarop de beoordelaars de inschrijving beoordelen om te komen tot één integrale beoordeling.

### Subgunningscriterium C: flexibiliteit

Uitwerking doelstelling

De beschikbare gegevens van de bestaande installaties zijn niet altijd volledig of up-to-date, waardoor het nodig kan zijn informatie te achterhalen en te verwerken in het ontwerp. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemers dat hierop geanticipeerd wordt in de engineeringsfase en tijdens de ombouw en dat proactief wordt meegedacht met de opdrachtgever.

Gevraagde informatie

De inschrijver werkt bovenstaande doelstelling uit in 1. Prestatie en realisatie en 2. Beheersing.

- Prestatie en realisatie

De mate waarin de inschrijver aannemelijk maakt dat hij flexibiliteit creëert met betrekking tot het ontwerp en uitvoering van de raamovereenkomst.

- Een beschrijving van de maatregelen die de inschrijver neemt om ervoor te zorgen dat hij de genoemde flexibiliteit levert.

- Het bewijs om aan te tonen dat de prestatie en realisatie leidt tot het gewenste doel. De inschrijver kan dit aantonen door bijvoorbeeld een goede onderbouwing, resultaten die met soortgelijke projecten zijn bereikt in vergelijkbare situaties en/of andere relevante praktijkervaringen.

- Beheersing

De mate waarin de inschrijver borgt dat hij de aangeboden prestatie en realisatie naar behoren blijft uitvoeren en bijstuurt en/of verbetert daar waar nodig.

- Een beschrijving van het proces van monitoren en eventueel bijsturen en verbeteren in het kader deze doelstelling.

- Een beschrijving van de toe te passen beheersmaatregelen voor de maximaal drie toprisico’s die de inschrijver hierbij ziet.

De beantwoording van dit subgunningscriterium mag uit maximaal 2 pagina’s (enkelzijdig) bestaan. Dit aantal pagina’s is exclusief voorpagina en eventuele inhoudsopgave, maar inclusief eventuele bijlagen, afbeeldingen, schema’s etc. Indien meer dan het aantal opgegeven pagina’s wordt ingediend, wordt het teveel aan pagina’s niet meegenomen in de beoordeling.

Beoordelingskader Bij de beoordeling kijkt het beoordelingsteam naar het ‘totaalbeeld’ van elk van de aspecten. Daarbij let het beoordelingsteam op de mate waarin de inschrijver: - Volledig en concreet (SMART, Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) inzicht geeft in de aangeboden werkwijze op alle gevraagde onderdelen; - Het aannemelijk maakt dat de beschreven maatregelen het beoogde effect hebben, namelijk het creëren van flexibiliteit met betrekking tot de uitvoering van de raamovereenkomst. - Het aannemelijk maakt dat hij die flexibiliteit borgt en garandeert. Hoe meer bovenstaande aan de orde is, hoe beter de aanbesteder dit waardeert. De beoordelingsitems zijn geen nadere (sub)gunningcriteria. Het betreffen items waarop de beoordelaars de inschrijving beoordelen om te komen tot één integrale beoordeling.

# BIJLAGEN

Bijlage A: werkwijze nadere uitvraag raamovereenkomst PA

Bijlage B: Inschrijfbiljet

Bijlage C: Volmacht tekeningsbevoegdheid

Bijlage D: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Bijlage E: Klachtenregeling bij aanbesteden HDSR

Bijlage F: Social Return on Investment bij HDSR

Bijlage G: Raamovereenkomst

De bijlagen bestaan uit losse documenten