Bijlage 1 Vragenlijs behorende bij de marktconsultatie Groot onderhoud A2/A12/A27 met de zaaknummer 31160058(9).

Deelnemer:

Contact persoon:

| Nr | Vraag | Antwoord |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kunt u op basis van de beschikbare informatie voor u het meest optimale uitvoeringsscenario (volgorde werkvakken en tijdsbestek) aangeven? |  |
| 2 | Waarom is dit uitvoeringsscenario meest optimaal? Wilt u in uw motivatie tenminste de volgende aspecten meenemen: - doorlooptijd uitvoering - duurzaamheid (in de breedste zin) - organisatorische uitdagingen tijdens uitvoering voor opdrachtnemer i.v.m. plannen van SLOT’s van de werkvakken - veiligheid - kwaliteit - … |  |
| 3 | Wat is uw minimale voorbereidingstijd na gunning om de werkzaamheden buiten te starten(met inachtneming van de vergunningen, goedkeuringstermijnen etc) en wat heeft u daarvoor nodig van RWS? |  |
| 4 | Heeft u de capaciteit (materieel en asfaltproductie) om het werk in de bovengenoemde jaren en het aantal dagen uit te voeren? Waarom wel/niet? |  |
| 5 | Hoe kan het risico op uitloop door onwerkbaar weer gemitigeerd worden en wat heeft u daarvoor nodig van RWS? |  |
| 6 | Wat ziet u als grootste risico’s in dit project? |  |
| 7 | Hoe kijkt u aan tegen het samenvallen van oplevering en overdracht? En waarom? |  |
| 8 | Bent u (indien nodig) beschikbaar voor een toelichtend gesprek op: 9 december tussen 13 en 16.30 uur 16 december tussen 13 en 16.30 uur Indien u een beperkte periode op deze middagen beschikbaar bent kunt ik dit ook aangeven. | Ja, Nee, beperkt tussen…. en…. |