Her-aanbesteding (BAG-)objectenbeheerdasfasdfasdfasdf Bijlage 6: Richtlijnen plan van aanpak

Versie: 1.0

Datum: 15 december 2020

TenderNed: 292319

SVHW

Rijksstraatweg 3b

Postbus 7059

3286 ZH Klaaswaal

www.svhw.nl

(0186) 57 72 00

# Toelichting

- Dit document bevat de opsomming van de punten, die door de Inschrijver minimaal moeten worden uitgewerkt v.w.b. het plan van aanpak bij de realisatie van de opdracht

- Wij stellen het op prijs wanneer u de hier aangereikte indeling gebruikt, maar het staat u vrij om daarin aanpassingen door te voeren wanneer u dat nodig acht.

- Alle vermelde normen, tijden, omvang in te zetten capaciteit dienen smart te zijn geformuleerd en dienen onafhankelijk van de partij, die de meting/rapportage doet, objectief verifieerbaar te zijn.

- Planningen en inzet van capaciteit en deskundigheid dienen te zijn afgestemd op het tijdpad dat is vermeld in de Aanbestedingsleidraad.

- Uitgangspunt is dat opleidingen in klassikale vorm worden verzorgd (geen “train the trainer”)

# Algemene inleiding

## Uitgangspunten en aannames

## Doel en aanleiding

## Scope

## Begrippen en definities

## Opbouw van de verschillende activiteiten (eventueel deelprojecten)

## Kwaliteitsbewaking

# Projectorganisatie

## Taak- en rolverdeling

- Leverancier

- Opdrachtgever

- type begeleiding en ondersteuning

## Vereiste capaciteit

- Aan de kant van Leverancier

- Aan de kant van Opdrachtgever

## Afstemming en overleg

# Planning

## Indeling / fasering

## Voortgangsbewaking

- Kwalitatief

- Kwantitatief

## Detaillering verschillende onderdelen / fasen

## Maatregelen om realisatie tijdschema zeker te stellen

- Visie op het realiteitsgehalte van de voorgenomen planning in de Aanbestedingsleidraad

- Inzet best practices en ervaringen referenties om de doorlooptijd van het implementatietrajecten te verkorten

# Conversie en migratie

## Algemene beschrijving

- Welke data worden geconverteerd incl. periodes/historie

- Eventuele controle op bronbestanden en opwaarderen

- Voorbereidingsactiviteiten door Leverancier

- Voorbereidingsactiviteiten door Opdrachtgever

- Proefconversie(s)

- Controles en acceptatie resultaten

## Uitwerking per onderwerp/conversiestap

## Controle op werking en resultaat

- Bewaking consistentie

- Aansluiting op authentieke bronnen/gegevens

## Verwerking uitval/fouten

## Aanpassing conversiesoftware

- Onder welke voorwaarden

- Kwaliteitsmanagement

## Koppelingen met andere systemen/applicaties

## Autorisatie en beveiliging

## Producten

- Software

- Controle / checklists

- Documentatie en verslaglegging voor aansluiting op interne controle

# Doorontwikkeling

# Controle en acceptatie

## Algemene opzet

## Maatregelen

## Criteria

# Opleidingen

## Methodiek

## Doelgroepen en aanvangsniveau

## Collectieve en individuele opleiding

## Opleiding functioneel/technische beheerders

## Opleiding eindgebruikers

## E-learning faciliteiten

## Kwaliteitsbewaking en toetsing

## Werkplekbegeleiding

## Documentatie en naslagwerken

## Noodzakelijke faciliteiten

- Opleidingsruimte en beschikbaarheid

- Eisen aan ICT-faciliteiten / ICT-omgeving

- Te gebruiken gegevens

# Risicomanagement

## Projectrisico’s en maatregelen

- Beschrijving risico’s

- Controle, monitoring en rapportage

- Kwaliteitsmanagement

- Beheersing doorlooptijden

## Conversierisico’s en maatregelen

- Beschrijving risico’s

- Controle, monitoring en rapportage

- Kwaliteitsmanagement

- Beheersing doorlooptijden

## Inrichtingsrisico’s en maatregelen

- Beschrijving risico’s

- Controle, monitoring en rapportage

- Kwaliteitsmanagement

- Beheersing doorlooptijden

# Nazorg

## Duur

## Activiteiten

# Partnerschap

## Samenwerking is projectfase (sparringpartner)

- Inpassen en/of aanpassen van processen

- Adviezen over (vermijden van) maatwerk.

## Samenwerking in beheerfase

- Samenwerkingsmodel met Opdrachtgever en Leverancier

- Wijze van communicatie en momenten

- Kwaliteitsmanagement

- Service level management

- Effectieve en klantgerichte ondersteuning

- Transparantie en tijdigheid in het oplossen van calls

## Gebruikersvereniging / -groep