## Data en informatiemanagement

| Doelstelling/ toelichting | Het vindbaar en overzichtelijk houden van de projectinformatie gedurende de levenscyclus van het project. Opdrachtnemer dient gebruik te maken van de aangeleverde BIM-viewer en PNH-Relatics omgeving. |
| --- | --- |
| Input | - Alle data die door de Opdrachtnemer wordt gegenereerd en opgeleverd - Projectrelevante data die door de OG wordt geleverd bij de uitvraag - Projectrelevante data die door de OG wordt geleverd nadat de opdracht is verstrekt - Projectrelevante data die door derden worden verstrekt - Projectspecifieke BIM-viewer - PNH-Relaticsomgeving |
| Output | Van alle informatie van het project is duidelijk: - Wat de status en actualiteit is; - Wat de kwaliteit is van de informatie; - Wat de bron is van de data. Alle informatie is toegankelijk voor de software die de opdrachtgever gebruikt. - Volledig ingevulde Relatics-omgeving; - BIM-viewer aangevuld met de door de Opdrachtnemer gegenereerde informatie. |
| Kwaliteitseisen Product | Relatics Systems Engineering informatie die de Opdrachtnemer genereerd dient in Relatics template van de opdrachtgever (Relatics-PNH) te worden ingevoerd. Dit betreft in ieder geval de informatie over: - Objecten, objecttypen, functies, raakvlakken; - Stakeholders, contactpersonen, issues, contactmomenten; - Klanteisen, systeemeisen, proceseisen, - Documentkenmerken van alle documenten die betrekking hebben op eisen; - (voorstel)Risico’s. De Relatics-PNH dient de actuele informatie te bevatten voor de geplande werkzaamheden. Zodat Opdrachtnemer en opdrachtgever met de zelfde en juiste informatie kan werken. De Opdrachtnemer zal daarvoor lees- en schrijfrechten krijgen in de project template van Relatics-PNH. Diverse kenmerken behorende bij SE informatie kunnen project specifiek worden aangepast, of ervoor worden gekozen deze niet vast te leggen. Deze dienen in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald. Naast het vastleggen in Relatics dient de Opdrachtnemer de systems engineering informatie te presenteren in overzichten en rapportages aan opdrachtgever en betrokken stakeholders, zodat de informatie gevalideerd kan worden. BIM-viewer - De BIM-viewer is de actuele waarheid van het project. Hierin worden de actuele ontwerpen en alle geografische informatie van het project opgenomen, zoals kabels en leidingen, DTM, luchtfoto, objecten, bebouwing en het ontwerp van het systeem. In sommige gevallen worden hiervoor de uitkomsten van een onderzoek omgezet naar geografische vlakken/punten om op te nemen in de BIM-viewer; - De BIM-viewer wordt door PNH aangeleverd met een basis aan beschikbare data, waaronder Areaaldata, beheergrenzen, luchtfoto’s en projectspecifieke gegevens indien aanwezig. Provincie Noord-Holland gebruikt hiervoor een ArcGIS Enterprise omgeving. - Gedurende de aanbestedingsfase is leesrechten tot de BIM-viewer op te vragen via het volgende emailadres: areaaldata@noord-holland.nl - De Opdrachtnemer zal lees- en schrijfrechten worden toegekend om met de BIM-viewer te werken; - De BIM-viewer dient door de opdrachtnemer aangevuld en geactualiseerd worden met relevante gegevens zoals bijvoorbeeld ontwerpen en onderzoeksresultaten. Deze gegevens (zowel concept als definitief) worden gelijktijdig met het opleveren van de diverse producten aan de BIM-viewer toegevoegd en dus niet alleen als onderdeel van het totale opleverdossier; - De Opdrachtnemer publiceert de data als een hosted feature layer op de Enterprise omgeving van PNH volgens de “werkinstructie BIM viewer op portal externe gebruikers; - Voor de vastlegging van de BIM gegevens van de diverse onderzoeken dient in overleg met de opdrachtgever een structuur (GIS datamodel) vastgesteld te worden; hiertoe ontvangt de Opdrachtnemer de input en output vereisten. Bij einde opdracht worden alle GIS-gegevens overgedragen aan de opdrachtgever, conform de afspraken gemaakt met de provincie. Onderstaande producten dienen opgeleverd te worden: - Een mappackage (.mpkx of .mpk), met daarin de bestanden die door de Opdrachtnemer aan de BIM-viewer zijn toegevoegd, met identieke symbologie zoals die in de BIM-viewer wordt gebruikt met daarbij aangegeven welke attributen van de dataset zichtbaar moeten zijn in de BIM-viewer; - Een filegeodatabase, met daarin de bestanden die door het IB aan de BIM-viewer zijn toegevoegd, en een ArcMap document (.mxd) met identieke symbologie zoals die in de BIM-viewer wordt gebruikt; - Beschrijving van de opgeleverde bestanden. Ontwerpen Ontwerpen dienen opgeleverd te worden conform de vigerende versie van de NLCS (let op: objectgericht ontwerp). Hierdoor kunnen éénvoudig GIS vlakobjecten gegenereerd kunnen worden voor actualisatie in de BIM viewer. Ontwerpen dienen uitgewerkt te worden in een nader af te stemmen GIS-model en te worden gekoppeld aan registraties in Relatics (objecten, raakvlakken en stakeholders). |
|  | Aanbestedingsfase Indien de BIM- viewer gebruikt wordt voor de aanbestedingsfase om gegadigde aannemers van de benodigde projectinformatie te voorzien, levert de Provincie deze BIM –viewer; dit in overleg met het verantwoordelijke IPM- team |
| Kwaliteitseisen Proces | Bij aanvang van het project dient data- en informatiemanagement besproken te worden tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever. De raamcontractant komt hiervoor met een eigen visie en werkwijze op BIM en stelt daarvoor een BIM Execution Plan op (BEP). Zes weken na opdrachtverlening dienen de systemen ingericht te zijn zodanig dat informatie-uitwisseling kan plaatsvinden conform dit werkpakket |