Basisovereenkomst

Behorend bij:

Baggeren 1e fase Loosdrechtse Plassen

Opdrachtgever:	Provincie Noord-Holland

Datum:		13-4-2021

Status:		Definitief

Kenmerk: 		1613103/1613105

Inhoud

## Art. 1	Rechtskarakter van de Uitvoeringsovereenkomst, toepasselijke voorwaarden

## Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

## Art. 3	Contractdocumenten

## Art. 4	Betekenis van het begrip 'dag'

## Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden

## Art. 6	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

## Art. 7	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

## Art. 8	Vrijkomende materialen

## Art. 9	Verband met andere werken

## Art. 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

## Art. 11	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

## Art. 12	Acceptatieplan

## Art. 13	Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

## Art. 14	Betalingsregeling

## Art. 15	Stelposten

## Art. 16	Boetebeding en bonus

## Art. 17	Zekerheidsstelling

## Art. 18	Beslechting van geschillen

## Art. 19	Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW ProContractdata

## Art. 20 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

## Art. 21 Opschortings- en retentierechten

## Art. 22	Voertaal

## Art. 23	Geheimhouding

## Art. 24 Afwijkingen en aanvullingen op de UAV-GC 2005

## Art. 25 Risico-verdeling

## Art. 26 Garanties

Art. 27 Verwerkersovereenkomst

Art. 28 Social return

## Art. 28	Ingangsdatum

MODEL BASISOVEREENKOMST

## Ondergetekenden:

Provincie Noord-Holland

hierna te noemen: de Opdrachtgever,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

L. Molenkamp

en

[naam Opdrachtnemer]

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

[naam vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer]

## overwegende dat

(a)	de Opdrachtgever voornemens is het werk Baggeren 1e fase Loosdrechtse Plassen 	te doen realiseren;

(b)	de Opdrachtgever tegelijk met het aangaan van de Bouwteamovereenkomst de realisatie van het Werk heeft opgedragen aan de Opdrachtnemer, onder de opschortende voorwaarde dat Partijen overeenstemming bereiken over de Aanbieding;

(c)	de Opdrachtgever samen met de Opdrachtnemer direct na opdrachtverlening in een bouwteamsamenwerking op basis van de Bouwteamovereenkomst het ontwerp nader hebben uitgewerkt tot en met Definitief ontwerp;

(d)	de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer in de bouwteamfase de Uitvoeringsovereenkomst [kenmerk, datum] hebben opgesteld;

(e)	de Opdrachtnemer aan het einde van de bouwteamfase een Aanbieding [kenmerk, datum] aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van het onder (a) genoemde Werk.

## verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

## Art. 1	Rechtskarakter van de Uitvoeringsovereenkomst, toepasselijke voorwaarden

1.	Partijen verklaren deze Uitvoeringsovereenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

2.	Op de Uitvoeringsvereenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

3.	Definities gebruikt in deze Uitvoeringsovereenkomst hebben dezelfde betekenis zoals daaraan is toegekend in de UAV-GC 2005 en Bouwteamovereenkomst, tenzij een andere betekenis is opgenomen.

## Art. 2	Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

1.	Onder de opschortende voorwaarde dat Partijen overeenstemming hebben bereikt over de Aanbieding, draagt de Opdrachtgever hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van het werk Baggeren 1e fase Loosdrechtse plassen.

hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Uitvoeringsovereenkomst is bepaald.

2.	Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan de Opdrachtnemer opdraagt.

3.	Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

4.	Met inachtneming van het bepaalde in §3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag van [bedrag in cijfers] euro exclusief BTW, zegge [bedrag in letters]

Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten

| Nr. | Omschrijving componenten realisatie van het Werk | Bedrag (€) |
| --- | --- | --- |
| (a) |  |  |
| (b) |  |  |

5.	Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (Annex II) opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in §24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 31-3-2024. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.

6.	De volgende onderdelen van het Werk dienen zodanig door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd dat zij conform het bepaalde in §24 lid 8 UAV-GC 2005 gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever uiterlijk op de voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum:

| Nr. | Onderdeel van het Werk | opleverdatum |
| --- | --- | --- |
| (a) | Niet van toepassing |  |

## Art. 3	Contractdocumenten

1.	De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Uitvoeringsovereenkomst voortvloeien:

(a)	de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst;

(b)	de Vraagspecificatie;

(c)	de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:

(I)	de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;

(II)	de planning;

(III)	het acceptatieplan;

(IV)	het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;

(V)	de vrijkomende materialen;

(VI)	het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst;

(VII)	de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

(VIII)	de stelposten;

(IX)	de bankgarantie;

(X)	de verzekeringen;

(XI)	de geschillenregeling Raad van Deskundigen;

(XII)	afwijkingen en aanvullingen op de UAV-GC 2005;

(XIII)	informatie en gegevens.

(XIV)	de risicoverdeling;

(XV)	het veiligheids- en gezondheidsplan;

(XVI)	kabels en leidingen;

(XVII)	verkeers- en vaarwegmanagement;

(XVIII)	garanties;

(XIX)	social return.

(d)	de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);

(e)	de Aanbieding in bouwteamfase en de Inschrijving in aanbestedingsfase;

(f)	de nota’s van inlichtingen aanbestedingsfase;

(g)	de inschrijvingsleidraad;

(h)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voorzover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever, waaronder de geaccepteerde documenten die conform Appendix 2 van de Bouwteamovereenkomst volledig onder eindverantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer vallen.

2.	Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Uitvoeringsovereenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

(a)	de Basisovereenkomst;

(b)	de Vraagspecificatie;

(c)	de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

(d)	de UAV-GC 2005;

(e)	de Aanbieding in de bouwteamfase en de Inschrijving in aanbestedingsfase;

(f)	de nota’s van inlichtingen aanbestedingsfase;

(g)	de inschrijvingsleidraad

(h)	de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voorzover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever, waaronder de geaccepteerde documenten die conform Appendix 2 van de Bouwteamovereenkomst onder eindverantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer vallen.

Bij tegenstrijdigheden tussen hetgeen opgenomen in de nota’s van inlichtingen gaat de nota van inlichtingen van een recentere datum voor de nota van inlichtingen van een latere datum, tenzij een andere bedoeling expliciet benoemd staat in de Uitvoeringsovereenkomst. Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit, prevaleert de Inschrijving boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

3.	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

4.	Partijen zijn gezamenlijk (ieder voor de helft) verantwoordelijk voor tegenstrijdigheden in de tijdens de bouwteamfase gezamenlijk geproduceerde informatie (de documenten die conform Appendix 2 van de Bouwteamovereenkomst onder de eindverantwoordelijkheid van het Bouwteam vallen). De informatie die een Partij zelf tijdens de bouwteamfase heeft geproduceerd (de documenten die conform Appendix 2 van de Bouwteamovereenkomst onder de eindverantwoordelijkheid van die Partij vallen), is de verantwoordelijkheid van die Partij.

5. 	De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tegenstrijdigheden in de door hem verstrekte informatie.

6.	Het in lid 4 en 5 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van in die leden bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

## Art. 4	Betekenis van het begrip 'dag'

1.	Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Uitvoeringsovereenkomst: kalenderdag

## Art. 5	Ontwerpwerkzaamheden

1.	De Vraagspecificatie bestaat uit

(a) Vraagspecificatie deel 0 - Algemeen, met inbegrip van het in het Bouwteam opgestelde Definitief ontwerp;

(b) Vraagspecificatie deel 1 - Producteisen;

(c) Vraagspecificatie deel 2 - Proceseisen.

2.	In het kader van deze Uitvoeringsovereenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten: het uitwerken van de Vraagspecificatie waaronder het in Bouwteam opgestelde Definitief ontwerp tot een uitvoeringsontwerp.

## Art. 6	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

1.	Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex (Annex I) een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk.

2.	De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.

3.	De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

## Art. 7	Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld

1.	Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:

| Nr. | Titel of aard van de informatie |
| --- | --- |
| (a) | Niet van toepassing |

2.	Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich geen goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

## Art. 8	Vrijkomende materialen

1.	Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoeringswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (Annex V) wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005, tenzij de van de aanwezigheid van deze materialen tijdens de bouwteamfase vastgesteld had moeten worden. In dat geval is het vrijkomen van materialen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex de gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen.

## Art. 9	Verband met andere werken

1.	De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde Werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (Annex VI). Deze Werkzaamheden worden gecoördineerd: conform het overzicht dat is opgenomen in de hierboven bedoelde en bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (Annex VI).

## Art. 10	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

1.	Er vindt geen verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten plaats.

## Art. 11	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

1.	Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex (Annex IV) een toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:

(a)	een opsomming van de Documenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen;

(b)	de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Documenten moeten worden overhandigd;

(c)	een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Documenten;

(d)	de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

## Art. 12	Acceptatieplan

1.	Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex (Annex III) een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

(a)	een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Uitvoeringsovereenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden;

(b)	de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen;

(c)	de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend;

(d)	de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen;

(e)	de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

## Art. 13	Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

1.	Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. 	Indien de Opdrachtnemer naar het oordeel van de Opdrachtgever heeft bewezen dat een gebrek niet is te wijten aan zijn schuld en dat het evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, worden de met het leveren van het bewijs verband houdende kosten vergoed door de Opdrachtgever, voor zover deze kosten redelijk zijn.

## Art. 14	Betalingsregeling

1.	Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:

Sector Concern Servicezaken,

Provincie Noord-Holland,

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

2.	De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:

| Nr. | Omschrijving van de gegevens |
| --- | --- |
| (a) | Opdrachtnummer van de Provincie Noord-Holland |
| (b) | Een verwijzing naar de prestatieverklaring |
| (c) | Het totaalbedrag gefactureerd inzake deze Uitvoeringsovereenkomst (inclusief deze factuur) |
| (d) | Het totaalbedrag van de voorafgaande facturen inzake deze Uitvoeringsovereenkomst |
| (e) | Het bedrag van de factuur |
| (f) | Het factuurnummer |
| (g) | De factuurdatum |
| (h) | Het BTW-nummer |
| (i) | Het BTW-bedrag |
| (j) | De begunstigde voor de betaling (naam en IBAN-nummer) |

3.	De Opdrachtnemer dient de termijnstaat, prestatieverklaring en de facturen schriftelijk, in een digitaal bewerkbaar en in een digitaal niet bewerkbaar bestand aan te leveren bij crediteuren@noord-holland.nl.

## Art. 15	Stelposten

1.	Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (Annex VIII).

## Art. 16	Boetebeding en bonus

1.	De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:

| Nr. | Mijlpaaldatum | Omschrijving van de mijlpaal | Boetebedrag per dag in euro |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) | N.v.t. |  |  |

2. 	Bonusregeling reductie stikstofemissies (nader te bepalen tussen Partijen in de bouwteamfase).

De boete wordt ingehouden op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst.

## Art. 17	Zekerheidsstelling

1.	Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie opgenomen annex (Annex IX). De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van het in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag.

2.	Indien de genoemde zekerheidsstelling niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en geaccepteerd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en geaccepteerd. Binnen 30 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer geretourneerd;

3.	Bij aanvaarding door de Opdrachtgever van het Werk wordt de waarde van de in artikel 17 lid 1 bedoelde zekerheidstelling verlaagd naar een waarde van 2% van het in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag. De Opdrachtnemer is verplicht deze zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de onderhoudstermijn. De Opdrachtgever geeft de oorspronkelijk gestelde zekerheid (artikel 17 lid 1) terug nadat hij de in dit lid bedoelde vervangende zekerheid heeft ontvangen en geaccepteerd.

## Art. 18	Beslechting van geschillen

1.	In afwijking van § 47 lid 1 en 2 UAV-GC 2005 worden alle geschillen die naar aanleiding van de Uitvoeringsovereenkomst of van daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, ter keuze van Opdrachtgever beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, dan wel de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Indien Opdrachtnemer een procedure aanhangig wil maken, zal hij Opdrachtgever gedurende twee weken in de gelegenheid stellen schriftelijk haar keuze kenbaar te maken. Indien Opdrachtnemer een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening, kan hij de termijn bekorten tot vijf werkdagen. Indien Opdrachtgever kiest voor de Raad van Arbitrage, dan wordt het geschil beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor de dag waarop de Uitvoeringsovereenkomst tot stand is gekomen, luiden. Indien Opdrachtgever kiest voor de Raad van Arbitrage en indien de omvang van het geschil meer bedraagt dan € 50.000,--, zal het scheidsgerecht bestaan uit drie leden, waarvan de voorzitter een jurist zal zijn.

## Art. 19	Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW ProContractdata

1. 	Over deze Uitvoeringsovereenkomst is een ‘Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW ProContractdata’ verschuldigd. Door of namens Opdrachtgever is de Uitvoeringsovereenkomst geregistreerd bij het CROW.

2. 	De Opdrachtgever verlegt de betalingsverplichting van deze bijdrage naar de Opdrachtnemer. Om aan de betalingsverplichting te voldoen, doorloopt de Opdrachtnemer de procedure als beschreven in paragraaf 2.2.6 Vraagspecificatie Deel 2.

## Art. 20 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

1. 	Over deze Uitvoeringsovereenkomst is een ‘Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT’ verschuldigd. Door of namens Opdrachtgever is de Uitvoeringsovereenkomst geregistreerd bij het CROW.

2. 	De Opdrachtgever verlegt de betalingsverplichting van deze bijdrage naar de Opdrachtnemer. Om aan de betalingsverplichting te voldoen, doorloopt de Opdrachtnemer de procedure als beschreven in paragraaf 2.2.6 Vraagspecificatie Deel 2.

## Art. 21 Opschortings- en retentierechten

1. 	Ingeval van een (vermeende) toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever niet beroepen op de opschortings-en retentierechten van artikel 3:290 tot en met 3:295 BW in samenhang met artikel 6:52 en 6:57 BW, voor zover deze rechten de Opdrachtnemer zouden toekomen.

## Art. 22 Voertaal

1.	De voertaal, zowel in woord als in geschrift tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waaronder mede begrepen in te schakelen zelfstandige hulppersonen, is de Nederlandse taal.

## Art. 23 Geheimhouding

1.	Partijen zullen de inhoud van deze Uitvoeringsovereenkomst en alle informatie die hun bij de uitvoering van deze Uitvoeringsovereenkomst ter kennis komt, en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, op generlei wijze bekend maken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hen tot bekendmaking verplicht. Partijen zullen  hun personeel verplichten de geheimhoudingsverplichting na te leven.

2.	Partijen treffen passende maatregelen om het vertrouwelijke karakter van alle informatie bedoeld in lid 1 van dit artikel te bewaren.

3.	Partijen treffen passende maatregelen die er op zien dat ook door hen ingeschakelde zelfstandige hulppersonen de vertrouwelijkheid als bedoeld in de voorgaande leden handhaven.

4.	Partijen zullen persberichten en andere openbare mededelingen met betrekking tot deze Uitvoeringsovereenkomst slechts aan derden verstrekken na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Art. 24 Afwijkingen en aanvullingen op de UAV-GC 2005

- Partijen komen overeen dat de afwijkingen en aanvullingen op de UAV-GC 2005, opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (annex XII), van toepassing zijn op deze Uitvoeringsovereenkomst. De Vraagspecificatie bevat mogelijk tevens (impliciete) afwijkingen op de UAV-GC 2005. Derhalve is annex XII niet limitatief.

## Art. 25 Risico-verdeling

- Partijen komen overeen dat de risico’s, opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (annex XIV), verdeeld worden conform de in de annex opgenomen bepalingen.

Art. 26 Garanties

- Partijen komen overeen dat de garanties, opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (annex XVIII), van toepassing zijn op deze Uitvoeringsovereenkomst.

Art. 27 Social return

- Partijen komen overeen dat de verplichtingen, opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (annex XIX), van toepassing zijn op deze Uitvoeringsovereenkomst.

## Art. 28 Ingangsdatum

- Deze Uitvoeringsovereenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de datum van de opdrachtverlening als bedoeld in het ARW 2016.

Aldus opgemaakt  te Haarlem

Datum:

Ondertekening:

namens: de Opdrachtgever			namens: de Opdrachtnemer