RWS INFORMATIE -

Integraal Veiligheid Plan (IVP)

| Datum | 6 september 2019 |
| --- | --- |
| Status | Definitief |

Project: Groot Onderhoud A6 Lelystad Noord - Ketelbrug

| V&G Coördinator Ontwerpfase | Edmund Djabarkhan |
| --- | --- |
| V&G Coördinator Uitvoeringsfase | Naam |

Colofon

| Documentinformatie |  |
| --- | --- |
| Uitgegeven door | Project Groot onderhoud A6 Lelystad Noord - Ketelbrug |
| Technisch Manager | Edmund Djabarkhan |
| Telefoon | 06-11109003 |
| Uitgevoerd door | Paul Voorthuis |
| Datum | 6 september 2019 |
| Status | Definitief |

| Acceptatie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitgegeven door: |  | Paraaf: | Datum: |
| Opsteller(s) | Paul Voorthuis |  | 6-9-2019 |
| Vrijgave Technisch manager: | Edmund Djabarkhan |  | Datum |
| Vaststelling Project Manager: | Klaas Huisbrink |  | Datum |

| Versiebeheer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versienummer | Datum | Reden van uitgifte |
| V0.1 | 10-04-2019 | Eerste concept |
| V0.5 | 13-05-2019 | Invulling o.b.v. risicosessie RI&E |
| V0.8 | 18-06-2019 | Update n.a.v. Quick scan RdV |
| V1.0 | 04-09-2019 | Defintieve versie voor aanbesteding |

Inhoud

Inleiding	5

1	Uitgangspunten en randvoorwaarden	7

1.1	Beleidsverklaring DG	7

1.2	Ambitie en doelen	8

1.3	Gedragsregels voor projectmedewerkers	8

1.4	Algemeen	8

1.5	Relevante veiligheidsdomeinen	9

1.6	Vigerende wet- en regelgeving	9

2	Het project	10

2.1	Reikwijdte en grenzen project	10

2.2	Betrokken partijen	12

2.3	V&G coördinatoren Ontwerp en Uitvoeringsfase	13

2.4	Planning van de werkzaamheden	16

3	Maatregelen	17

3.1	Algemeen	17

3.2	Van toepassing zijnde veiligheidsdomein	17

3.3	Arbeidsveiligheid	17

3.4	Verkeersveiligheid	18

3.5	Nautische veiligheid	19

3.6	Veiligheid tegen overstromingen	19

3.7	Externe veiligheid	19

3.8	Machine veiligheid, Veiligheid beweegbare objecten	20

3.9	Elektrische veiligheid	20

3.10	Tunnelveiligheid	20

3.11	Constructieve veiligheid	20

3.12	Sociale veiligheid	20

3.13	Brandveiligheid	21

3.14	Integrale beveiliging	21

3.15	Toelichting op de RI&E	22

3.16	Top Risicovolle werkzaamheden/ omstandigheden GO A6	22

4	Afspraken	24

4.1	Periodiek actualiseren van de Opdrachtgevers RIE en IVP	24

4.2	Interne Overlegstructuur	24

4.3	Externe Overlegstructuur	25

4.4	Voorlichting en onderricht door  Opdrachtnemer.	26

4.5	Inspectie	26

4.6	Escalatie	26

4.7	Werktijden en Rusttijden	27

5	Wijze van toezicht	28

5.1	V&G-coördinator bij opdrachtgever en opdrachtnemer	28

5.2	Toezicht	28

5.3	Afspraken over uitvoering van de maatregelen	29

5.4	Inhoud voortgangsrapportage	29

6	Verantwoording van BTO keuzen	31

6.1	Ontwerpkeuzen areaal en objecten	31

6.2	Ontwerpkeuze doorgaande exploitatie	31

6.3	Maatregelen uit generieke samenlooprisico's interactie tussen werkgevers	32

6.4	Maatregelen uit samenlooprisico's interactie met de omgeving	33

6.5	Maatregelen uit areaal- en objectgebonden V&G risico's	33

7	Opleiding en instructie	35

7.1	Voorlichting	35

7.2	Opleiding	35

7.3	Opdrachtnemer	35

7.4	Inhoud van de voorlichting	36

8	Incidentenregistratie en afhandeling	37

8.1	Calamiteitenplan	39

Bijlage A	Opdrachtgevers RI&E	40

Bijlage B	Eisen V&G-coördinator Ontwerpfase (aan  Opdrachtgever-zijde)	42

Bijlage C	Relevante wet- en regelgeving per veiligheidsthema	46

Bijlage D	Taken en verantwoordelijkheden  Intergraleveiligheid IPM-rolhouders	48

Bijlage E	Risicomatrix Rijkswaterstaat	53

Bijlage F	Overdrachtsformulier IV / V&G	55

Bijlage G	Stroomschema Incidenten afhandeling	57

Inleiding

Dit IVP is de invulling van het wettelijk vereiste V&G plan voor arbeidsveiligheid, uitgebreid met de overige specifieke veiligheidsdomeinen voor Rijkswaterstaat. Als Opdrachtgever heeft Rijkswaterstaat de verantwoordelijk om tijdens de ontwerpfase dit IVP:

- op te (laten) stellen en;

- onderdeel te laten zijn van het contractdossier en;

- beschikbaar te stellen op de bouwlocatie alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan (= moment dat opdrachtnemers op de bouwlocatie komen”).

Als er fysieke werkzaamheden op de bouwlocatie worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit  IVP en het actualiseren ervan zodra de uitvoeringswerkzaamheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij risicovolle werkzaamheden of als via een ander contract een nieuwe partij op de bouwlocatie werkzaamheden gaat verrichten. In deze gevallen zal de V&G-coördinator Uitvoeringsfase namens de opdrachtnemer, in overleg met de V&G-coördinator Ontwerpfase namens de opdrachtgever, moeten zorgen voor de noodzakelijke afstemming en coördinatie.

Dit IVP is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1: een beschrijving van de RWS veiligheidsambitie alsmede de project specifieke veiligheidsdoelstellingen.

- Hoofdstuk 2: een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwlocatie, de naam van de coördinator Ontwerpfase en van de coördinator Uitvoeringsfase;

- Hoofdstuk 3: de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in bijlage A;

- Hoofdstuk 4: de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk 3;

- Hoofdstuk 5: de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de rol van V&G coördinator;

- Hoofdstuk 6: de borging van bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen in de uitvoeringsfase worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen;

- Hoofdstuk 7: de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven;

- Hoofdstuk 8: Afhandeling van incidentmeldingen en ongevalsonderzoeken en het opstellen van calamiteitenplannen;

- Bijlage A: een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk (de objectrisico’s) en specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden (de samenlooprisico’s);

- Overige bijlagen: zie beschrijving in de bijlagen

Dit IVP is een coördinatie document dat zal worden aangepast indien wijzigingen in de praktijk daar aanleiding toe geven. Zie hiervoor de tabel “versiebeheer” in de colofon. Voorbeeld: in het IVP voor een vijfjarig onderhoudscontract kan bij de voorbereiding nog niet worden voorzien welke partijen in het vijfde jaar ingeschakeld gaan worden. Zodra dat wel bekend is, zal het IVP hierop moeten worden aangepast.

Indien volledig ingevuld en correct gebruikt voldoet dit IVP aan de wettelijk vereisten voor een V&G-plan; hierdoor is een separaat V&G-plan niet nodig.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Beleidsverklaring DG

Met deze beleidsverklaring beloven we dat we ons uiterste best gaan doen om onze maatschappelijke taken zo veilig mogelijk uit te voeren over de volle breedte van ons werkgebied.

Het is onze plicht en onze ambitie om ons land te beschermen tegen hoog water.

De gebruikers moeten onze wegen en vaarwegen, oppervlaktewateren en objecten veilig kunnen gebruiken. Ook het werken aan de veiligheid van de omwonenden van ons werkgebied is onze zorg. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen die bij Rijkswaterstaat of in onze opdracht werkt, zijn of haar werk veilig kan doen.

We streven ernaar om in 2018 het proactieve veiligheidsniveau te hebben bereikt op de veiligheidscultuurladder. Dit betekent dat we binnen Rijkswaterstaat continu gericht zijn op het voorkomen van veiligheidsrisico’s en incidenten en dat blijven doen.

Dat doen we door actief en effectief samen te werken aan veiligheid en goed af te stemmen. Zowel binnen Rijkswaterstaat als met onze maatschappelijke partners en met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Rijkswaterstaat heeft daarin een voorbeeldfunctie en neemt een voortrekkersrol.

Wij werken daaraan volgens een veiligheidsmanagementsysteem dat erop is gericht de veiligheidssituatie van onze objecten en infrastructuur continu te verbeteren. Over de voortgang en de resultaten daarvan leggen we verantwoording af.

Als het gaat om de arbeidsveiligheid streven we naar 0 doden en 0 ernstig gewonden. Als anderen werken op onze terreinen, zorgen we ervoor dat ook zij voldoen aan de veiligheidseisen en -normen die we aan onze eigen medewerkers stellen.

Wij kennen de belangrijkste veiligheidsrisico’s op onze netwerken. We werken continu samen aan het beter beheersen ervan en ontwikkelen het leiderschap, de kennis en het vakmanschap dat daarvoor nodig is.

Bovendien investeren we in een open cultuur die erop gericht is samen continu te verbeteren, te leren en elkaar scherp te houden. Een cultuur waarin we open het gesprek aangaan over risico’s, dilemma’s, fouten en onveilig gedrag.

Als het nodig is, spelen we veerkrachtig, daadkrachtig en professioneel in op gevaarlijke situaties en incidenten. We communiceren hier eerlijk, open, tijdig en correct over en werken aan goede voorlichting over de veiligheid op en rond onze netwerken.

Tenslotte analyseren we incidenten om daarvan te leren. Opdat we maatregelen kunnen nemen om die incidenten in het vervolg te voorkomen. Daarmee krijgen we een steeds scherper oog voor nieuwe ontwikkelingen die de veiligheid in ons werkgebied bedreigen.

Michèle Blom

Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Ambitie en doelen

Rijkswaterstaat heeft zich gecommitteerd aan een proactieve en  integrale aanpak van veiligheidszorg voor :

- Medewerkers en andere betrokkenen (beroeps gebonden veiligheid);

- Gebruikers van de wegen en de vaarwegen (interne veiligheid);

- Omwonenden (externe veiligheid).

Met als streven: nul doden en nul ernstig gewonden.

De ambitie, afgeleid uit de beleidsverklaring, is door het projectteam voor dit specifieke project vertaald in de volgende project specifieke veiligheidsdoelen:

Voor alle genoemde werkzaamheden in het Project Groot Onderhoud A6 Lelystad Noord – Ketelbrug (GO A6)  geldt dat invulling gegeven moet worden aan de RWS veiligheidsambities:

- Nastreven proactieve veiligheidscultuur;

- Nul doden en nul ernstig gewonden bij alle betrokken stakeholders en publieksgroepen.

Gedragsregels voor projectmedewerkers

Algemeen

De Opdrachtnemer dient conform de eisen uit de Vraagspecificatie Proces (hierna: VSP), paragraaf 2.3, invulling te geven aan het veiligheidsmanagent en daarnaast zorg te dragen dat hij voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Arbeidsomstandigheden besluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces zoals nader, niet uitputtend, toegelicht in paragraaf 3.3. van dit IVP.

Relevante veiligheidsdomeinen

Voor dit project zijn de volgende aangekruiste veiligheidsdomeinen relevant:

Arbeidsveiligheid (altijd relevant)

Verkeersveiligheid

Nautische veiligheid

Veiligheid tegen overstromingen

Externe veiligheid

Machine veiligheid

Tunnelveiligheid

Elektrische veiligheid

Constructieve veiligheid

Sociale veiligheid

Brandveiligheid

Integrale beveiliging

De aangekruiste veiligheidsdomeinen worden behandeld in dit IVP.

De Opdrachtnemer dient in zijn beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement conform eis IV020 van de VSP ten minste invulling te geven aan de veiligheidsthema’s welke nader zijn toegelicht in dit IVP.

Vigerende wet- en regelgeving

Ten tijde van het opstellen van dit IVP is uitgegaan van de in bijlage C van dit IVP opgenomen wet- en regelgeving.  De hierin genoemde wet- en regelgeving is mogelijk niet uitputtend, noch actueel. De Opdrachtnemer dient de meest actuele stand van de genoemde wetten en regelingen in acht te nemen.

Het project

Reikwijdte en grenzen project

Omschrijving van het project/bouwwerk

De aanleiding voor het groot onderhoud A6 is de huidige technische staat van de verharding, waardoor er groot onderhoud aan de verharding noodzakelijk is. De oorzaken van deze staat zijn:

- dat op sommige delen van het traject hoogovenslakken als funderingsmateriaal aanwezig is die er voor gezorgd dat er veel schades aan de verharding ontstaan;

- toepassen van geluidsreducerende verharding om te voldoen aan de verplichtingen uit de wet geluidshinder.

GO A6 ligt in de provincie Flevoland, waarbij het Werk zich tussen afrit 11 Lelystad –Noord (hm 87,5) en rijijzer ketelbrug (hm 98,125) bevindt. Zie ter indicatie de figuur in paragraaf 2.1.2.

Projectdoelstellingen GO A6:

- Wij richten ons op de toekomst en bouwen een robuuste en toekomstvaste netwerkschakel;

- Wij gaan zorgen voor een maximaal duurzame weg. (zowel tijdens uitvoering als resultaat);

- Wij zetten maximaal in op veiligheid tijdens uitvoering en de eindsituatie.

Samengevat: Duurzaam, veilig en robuust is waar wij voor staan.

Locatie van het bouwwerk (fysieke grenzen)

Betrokken partijen

Opdrachtgever

| Organisatie | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| --- | --- |
| Naam | : Maarten Reinking |
| Bezoekadres | : Griffioenlaan 2 |
| Postcode en Plaats | : 3526 LA Utrecht. |
| Telefoonnummer | : 06-53946470 |
| E-mailadres | : maarten.reinking@rws.nl |

Projectmanager Opdrachtgever

Opdrachtgever

Organisatie	: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO)

Naam	: Klaas Huisbrink

Bezoekadres	: Zuiderwagenplein 2

Postcode en Plaats	: 8224 AD Lelystad

Telefoonnummer	       : +31 651 50 53 49

E-mailadres					    : klaas.huisbrink@rws.nl

Contractgemachtigde Opdrachtgever

Organisatie	: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

: Directoraat Generaal Rijkswaterstaat

Naam	: Piet André Huistra

Bezoekadres	: Zuiderwagenplein 2

Postcode en Plaats	: 8224 AD Lelystad

Telefoonnummer			 : +31 654 383 102

E-mailadres						 : pietandre.huistra@rws.nl

V&G-coördinator Ontwerpfase  Opdrachtgever

Organisatie	: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO)

Naam	: Edmund Djabarkhan

Bezoekadres	: Zuiderwagenplein 2

Postcode en Plaats	: 8224 AD Lelystad

Telefoonnummer	: 06 - 11 10 90 03

E-mailadres						 : edmund.djabarkhan@rws.nl

Functioneel Installatiebeheerder District

Organisatie	: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

: Directoraat Generaal Rijkswaterstaat

Naam	:	Nader in te vullen

Bezoekadres	:

Postcode en Plaats	:

Telefoonnummer	 		 :

E-mailadres		            : l

Technisch Installatieverantwoordelijke

Organisatie	: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

: Directoraat Generaal Rijkswaterstaat

Naam	:  Nader in te vullen

Bezoekadres	:

Postcode en Plaats	:

Telefoonnummer	       :

E-mailadres		             :

    - Opdrachtnemer

Opdrachtnemer(s) 
<Vermeld hier de gegevens van de (hoofd)contractant>

| Organisatie | Naam |
| --- | --- |
| Naam | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

V&G coördinatoren Ontwerp en Uitvoeringsfase

Bij dit onderhoudscontract bestaat de ontwerpfase uit de contractvoorbereidingsfase van de opdrachtgever en de ontwerpfase van de opdrachtnemer. Direct na gunning wordt de veiligheidsdocumentatie van het project door de V&G coördinator contractvoorbereidingsfase (Opdrachtgever) overgedragen aan de V&G coördinator ontwerpfase, zie bijlage F (Opdrachtnemer). De opdrachtgever organiseert hiertoe direct na gunning een overleg. De overdracht wordt geformaliseerd met een overdrachtsformulier, zie bijlage F.

Voorafgaand aan de start van het Werk draagt de V&G coördinator ontwerpfase (Opdrachtnemer) de veiligheidsdocumentatie over aan de V&G coördinator uitvoeringsfase (Opdrachtnemer).

De V&G coördinatoren hebben allen wettelijk () vastgestelde taken, zie ook bijlage B. Via de VSP () zijn de verantwoordelijkheden van de V&G coördinatie ontwerpfase, met betrekking tot het Werk, aan de  Opdrachtnemer gedelegeerd.

V&G-coördinator Ontwerpfase, namens de  opdrachtgever

N.B. De wettelijke Ontwerpfase loopt totdat de schop de grond in gaat en eindigt dus niet na Contractgunning. In voorkomende gevallen kunnen Ontwerpfase en Uitvoeringsfase parallel lopen.

| V&G Coördinator Ontwerp |  |
| --- | --- |
| Organisatie | : Ministerie van Verkeer en Waterstaat |
|  | : Directoraat Generaal Rijkswaterstaat |
| Naam | : E. Djabarkhan |
| Bezoekadres | : Zuiderwagenplein 2 |
| Postcode en Plaats | : 8224 AD Lelystad |
| Telefoonnummer | : 06-11109003 |
| E-mailadres | : edmund.djabarkhan@rws.nl |

Zie bijlage B voor eisen aan de V&G-coördinator Ontwerpfase (aan  Opdrachtgever-zijde).

V&G-coördinator Ontwerp/Uitvoeringsfase, namens de  opdrachtnemer

| V&G Coördinator Uitvoeringsfase |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Naam |
| Naam | Naam |
| Bezoekadres | Adres |
| Postcode en Plaats | Postcode, Plaats |
| Telefoonnummer | Telefoonnummer |
| Emailadres | Emailadres |

Verdeling van overige taken en verantwoordelijkheden IPM rolhouders

De Hoofdingenieur Directeur (HID) van Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) is uiteindelijk verantwoordelijk voor de implementatie van Integrale Veiligheid in de projecten. Hij legt de uitvoering neer via de directeuren bij de portfoliomanagers. De projectmanager heeft de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid in de realisatiefase. Binnen het IPM team ligt de verantwoordelijkheid voor de implementatie van het veiligheid denken bij de Technisch Manager.

HID PPO

- Is eindverantwoordelijk voor veilig werken voor en door Rijkswaterstaat PPO;

- Ziet toe dat de directeuren veiligheid meewegen bij het nemen van besluiten.

Directeuren PPO

- Zorgen voor het meewegen van veiligheid bij het nemen van besluiten;

- Zien toe dat veiligheid onderdeel is van de verantwoordingsrapportages;

- Stimuleren van een proactieve veiligheidscultuur;

- Laten uitvoeren van een 2nd opinion op veiligheid in het project.

Portfoliomanager

- Implementeert Integrale Veiligheid in de projecten

- Bespreekt stand van zaken Integrale Veiligheid met projectmanagers (verantwoordingsrapportages);

- Stimuleert dat projectmanagers voldoende aandacht aan veiligheid in hun projecten besteden;

- Neemt veiligheid op in de projectopdracht.

Aangaande  Integrale Veiligheid zijn de taken en verantwoordelijkheden van de IPM rolhouders vastgesteld volgens het Kader Integrale Veiligheid in Projecten en het Kader Veiligheidsmanagement .

Samengevat is deze rolverdeling als volgt:

De IPM-rolhouders gezamenlijk, zijn verantwoordelijk voor de beheersing van Integrale Veiligheid binnen het project en geven hieraan een proactieve invulling. De IPM-rolhouders dienen hun taken en verantwoordelijkheden te kennen. In bijlage D is per IPM rol beschreven wat de taken zijn van de IPM rolhouder t.a.v. veiligheid.

In detail zijn de verantwoordelijkheden beschreven in het kader IV, febr. 2017 paragraaf 3.2.1. Kort samengevat komt dit op onderstaande neer:

- De Projectmanager (PM) is eindverantwoordelijk voor de  Integrale Veiligheid van het projecten. De PM stuurt direct de andere IPM-rolhouders aan en is verantwoordelijk voor de veiligheidscultuur binnen het team.

- De Technisch Manager (TM) heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid en taken  die noodzakelijk zijn om de  Integrale Veiligheid in het project te borgen.

- De Contractmanager (CM) is verantwoordelijk voor de noodzakelijke contracteisen, de contractbeheersing, het toets proces en de acceptatie van plannen van de opdrachtnemer. Daarmee is hij ook verantwoordelijk voor de goede naleving van de contractbepalingen ten aanzien van veiligheid. De CM is tevens de contactpersoon richting de opdrachtnemer.

- De Omgevingsmanager (OM) inventariseert klanteisen inzake veiligheid, overlegt met de veiligheidsregio, minimaliseert veiligheidsrisico’s voor de omgeving (verkeer, omwonenden), communiceert en stemt af met omgeving.

- De Manager Projectbeheersing (MPB) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projecten.  Hij coördineert interne kwaliteitsborging (IKB), coördineert en faciliteert de beschikbaarheid van de juiste stuurinformatie, waaronder de jaarlijkse beoordeling van het veiligheidsmanagement binnen zijn project aan de hand van Klaver5  of diens opvolger en de rapportage daarover aan de opdrachtgever. Binnen het werkpakket van de MPB vindt ook risicobeheersing plaats, wat wordt beheerst door de adviseur risicomanagement.

Overzicht IPM rolhouders projectteam GO A6 Lelystad-Noord - Ketelbrug.

Projectmanager 												(PM)		-	Klaas Huisbrink

Contractmanager 											(CM)		- Piet André Huistra

Omgevingsmanager										(OM)		- Leonie de Vries

Technisch manager										(TM)		- Edmund Djabarkhan

Manager Projectbeheersing					 	(MPB) 	- Djamel Belhimer

Planning van de werkzaamheden

Start voorbereidende werkzaamheden			: 2019

Beoogde datum aanvang werkzaamheden		: 2020

Beoogde datum einde werkzaamheden		: 2022 			
Einde werk, oplevering en overdracht		: 2022

Maatregelen

In dit hoofdstuk is weergegeven welke maatregelen volgen uit de geïdentificeerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s (V&G risico's) uit bijlage A om de veiligheid integraal te borgen. Het IVP en met name dit hoofdstuk wordt geactualiseerd zodra de werkzaamheden daartoe aanleiding geven. Deze verantwoordelijkheid berust na gunning bij de uitvoerende partij / de Opdrachtnemer

Algemeen

Deze paragraaf bevat algemene beheersmaatregelen, die niet voortkomen uit een specifiek veiligheidsdomein maar mogelijk worden ingezet door opdrachtgever om de veiligheid te borgen:

- Veiligheid is een vast aspect van de SCB-toetsen zoals opgenomen in het contractbeheersplan;

- Tijdens de uitvoering systeem-, proces- en producttoetsen (laten) uitvoeren;

- Uitvoeren van waarnemingen, veiligheidsrondes en safety walks.

- Veiligheid altijd als agendapunt bij interne en externe overleggen opnemen;

Van toepassing zijnde veiligheidsdomein

In de volgende paragrafen worden de relevante veiligheidsdomein beschreven en wordt per domein aangegeven hoe (en met welke veiligheidsproducten) aan wet- en regelgeving en de RWS eisen wordt voldaan.

De van toepassing verklaarde veiligheidsproducten worden in de contractdocumenten gepland. Tijdige en juiste levering wordt vanuit het plan van aanpak van  Opdrachtnemer geborgd.

Bij de afweging per veiligheidsdomein wordt onderbouwd waarom een bepaald domein voor de omschreven werkzaamheden al dan niet van toepassing is. Hieronder worden per veiligheidsdomein enkele aandachtspunten gegeven, waar de  Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee moet worden gehouden.

Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid heeft betrekking op: Het beperken van risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu van mensen als gevolg van werkzaamheden.

Om de Arbeidsveiligheid te borgen heeft RWS  e.e.a. in het contract op de volgend manier vertaald naar tenminste de volgende eisen:

- Opdrachtnemer dient Procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement op te stellen (PM120);

- Risico-inventarisatie en evaluatie uitwerken(RI&E, onderdeel van het IVP eis PM120); RM010

- Actueel houden van het Integraal Veiligheidsdossier (IVD, eis IV200);

- Aanstellen V&G coördinator (eis OW030/ 040) ;

Rijkswaterstaat besteedt de voltooiing van de Ontwerpfase uit aan Opdrachtnemer. Deze Ontwerpfase is onderdeel van het Werk. Daarmee is Opdrachtnemer in de zin van het Arbobesluit (artikel 2.26) een ontwerpende partij.

Rijkswaterstaat heeft een V&G-coördinator voor de Ontwerpfase aangesteld, zie paragraaf 2.2.6. De Opdrachtnemer stelt eveneens een V&G-coördinator voor de Ontwerpfase aan, die taken en verantwoordelijkheden van de V&G-coördinator Ontwerpfase van Rijkswaterstaat overneemt (zie contracteis OW030/ 040). Hiertoe vindt een overdrachtsbespreking plaats tussen beide coördinatoren. Tijdens de overdrachtsbespreking draagt de V&G-coördinator Ontwerpfase vanuit Rijkswaterstaat de volgende documenten over aan de V&G-coördinator voor de Ontwerpfase vanuit de opdrachtnemer:

- RI&E Veiligheid: zie bijlage A bij dit IVP;

- V&G-plan: dit IVP;

- V&G-dossier zie het Integraal Veiligheid Dossier (IVD) van dit project.

Conform het voorschrift vanuit de Arbowet- en Regeling voor een V&G-plan wordt in dit IVP het volgende beschreven:

- De betrokken partijen: zie hoofdstuk 2, Het project;

- De regels en voorschriften: zie hoofdstuk 1, Uitgangspunten en randvoorwaarden;

- De afstemming over V&G-coördinatie: zie de vorige alinea;

- De voorlichting en instructie van medewerkers: zie hoofdstuk 4, Organisatie.

Overdracht V&G aan  Opdrachtnemer (verplicht)

De overdracht van het V&G-plan (in het IVP), de RI&E(‘s) en het V&G-dossier  (in het IVD), aan de  Opdrachtnemer gebeurt formeel met een overdrachtsmoment direct na contracteren. In deze bespreking worden de tijdens de  Contractvoorbereiding gemaakte (ontwerp)keuzes en de restrisico’s in relatie tot V&G-zorg toegelicht, worden het V&G-plan en het V&G-dossier besproken en eventuele onduidelijkheden weggenomen.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid: het beperken van risico’s voor personen of objecten vanwege transport over de weg.

De werkzaamheden vinden plaats op het bestaande wegennet. De beschikbaarheid van dit netwerk is essentieel voor de bereikbaarheid van de omgeving. Dit impliceert dat er veel werkzaamheden plaats zullen vinden waarbij een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden tussen beschikbaarheid en doorstroming en dat deze keuzes altijd een veiligheidscomponent zullen hebben. Het vastleggen van deze keuzes is essentieel om het proces van het maken van de juiste keuze te kunnen toetsen en te beoordelen of veiligheid voldoende  prioriteit heeft gehad bij de gemaakte keuzes. Om de werkzaamheden langs de weg uit te voeren en dit op een veilige manier en met beperkte hinder te kunnen doen, dient gebruik gemaakt te worden van afzettingen conform de vigerende wet- en regelgeving. De Opdrachtnemer dient te handelen conform de eisen in de vraagspecificatie voor verkeersmanagement.

- Verkeersmaatregelen dienen geplaatst te worden conform de geldende richtlijnen (CROW 96a/b);

- Er wordt een snelheid beperking ingesteld tijdens de uitvoering.

- Er wordt langs de afzetting geen gebruik gemaakt van versmalde rijstroken;

- Hulpdiensten kunnen te allen tijde door het werkvak passeren;

- Er wordt ingezet op grootschalige omleidroutes en alternatieve vervoersmogelijkheden (mobiliteitsmanagement), waardoor de hoeveelheid verkeer nabij de werkzaamheden zo veel mogelijk beperkt wordt;

- Werkzaamheden worden duidelijk en tijdig gecommuniceerd, waardoor de meeste weggebruikers alert zullen zijn op een tijdelijk gewijzigde situatie.

Verkeersveiligheidsnormen

RWS stelt als opdrachtgever van de markt (opdrachtnemer) eisen aan alle elementen die het prestatieniveau van verkeersveiligheid op het netwerk  beïnvloeden. Deze eisen zijn gerelateerd aan normen voor:

•	Verkeersveiligheid (bv. Europese richtlijnen);

•	Infrastructuur (bv. NOA);

•	Verkeersmanagement (bv. Gebiedsgericht Benutten).

Zie specifieke risico’s in de RI&E bijlage A.

Nautische veiligheid

Voor dit contract vinden er voor boven genoemde veiligheidsdomein binnen de huidig bekende zijnde scope geen werkzaamheden plaats die hiermee een raakvlak hebben.

Veiligheid tegen overstromingen

Dit domein beperkt zich tot het beperken van de risico’s van het overstromen van bouwputten voor te onderhouden of te bouwen duikers. Als zodanig zijn deze risico’s opgenomen in de RI&E bijlage A

Externe veiligheid

Het beperken van risico’s van personen voor overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval:

- bij het transport van een gevaarlijke stof via weg, water, spoor en/of leiding;

- binnen een naburige inrichting (fabriek, opslag e.d.) waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Transport gevaarlijke stoffen

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Het werkvak maakt onderdeel uit van het “Basis Netwerk”,  Opdrachtnemer dient bij maatregel rekening te houden met de voorschriften zoals beschreven in de Regeling basisnet.

Voor de voorziene werkzaamheden is er mogelijk sprake van een toename van het groepsrisico als gevolg van afwijkende transportactiviteiten/-intensiteiten op bepaalde routes. Als gevolg van:

- Transport gevaarlijke stoffen op niet geschikte route;

- Omleidingsroutes niet duidelijk;

- Omleidingsroute niet geschikt voor type voertuig waardoor alternatieve routes worden gezocht.

De Opdrachtnemer dient hiermee rekening te houden in zijn verkeersmanagementplan.

Machine veiligheid, Veiligheid beweegbare objecten

Voor dit contract vinden er voor boven genoemde veiligheidsdomein binnen de huidig bekende zijnde scope geen werkzaamheden plaats die hiermee een raakvlak hebben.

Elektrische veiligheid

Opdrachtnemer zal mogelijk een deel van de werkzaamheden uitvoeren aan bestaande installatie. Hiervoor dient hij te werken conform de BEI en een werkplan BEI op te stellen zodat duidelijk is hoe de verschillende taken en verantwoordelijkheden worden ingevuld. In paragraaf 2.2 worden de installatie verantwoordelijke van RWS genoemd waarmee afstemming dient plaats te vinden.

Tunnelveiligheid

Voor dit contract vinden er voor boven genoemde veiligheidsdomein binnen de huidig bekende zijnde scope geen werkzaamheden plaats die hiermee een raakvlak hebben.

Constructieve veiligheid

Constructieve werkzaamheden binnen het contract beperken zich tot het vervangen van een aantal voegovergangen. Werkzaamheden en materiaalkeuzes dienen aan de ROK te voldoen. Opdrachtnemer dient de constructieve veiligheid te borgen en waar nodig te werken conform het Compendium constructieve veiligheid.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid: mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen.

Sociale veiligheid heeft specifiek betrekking op de hoofdonderdelen:

•	Inrichting gebied (bijv. afgeschermd of open of bebost)

•	Aard verkeersbeeld (bijv. mengen fiets- en autoverkeer)

•	Verlichting

•	Monitoring en alarmering

•	Verzorgingsplaatsen

Tijdens de realisatie van het werk dienen bestaande objecten in de directe nabijheid niet dusdanig te worden gewijzigd dat er sprake van zou kunnen zijn dat de sociale veiligheid afneemt. Als voorbeeld hierbij wordt gemeld dat de openbare verlichting in en om objecten niet gewijzigd mag worden omdat dit bij de gebruikers mogelijk leidt tot de toename van een onveilige omgeving.

Hulpverlening:

Afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd worden, moeten er  door  Opdrachtnemer maatregelen genomen worden om een goede bereikbaarheid van de hulpdiensten te garanderen o.a. door :

- Afstemmen hulpverleningsdiensten: o.a. in relatie tot bereikbaarheid van het werkvak bij incidenten  en bereikbaarheid van de regio waarbij afstemming moet plaats vinden met de veiligheidsregio’s om de bereikbaarheid te borgen.

- Hiervoor dient een calamiteitenplan (zie eis IV100 uit de VSP)  te worden opgesteld met daarin een duidelijke procesbeschrijving: De procesbeschrijving calamiteiten dient voor de start van de uitvoeringsfase te zijn opgesteld en afgestemd met de beheerder, de hulpverleningsdiensten en de calamiteitenorganisatie van de opdrachtgever. Voor een specificatie van de inhoud wordt verwezen naar eis IV110 van de VSP. Hiermee wordt niet het BHV plan voor de realisatiefase bedoeld maar een specifiek plan dat inzicht geeft in de processen met andere stakeholders in geval van een calamiteit.

Brandveiligheid

Dit domein beperkt zich tot risico’s op brand door uitvoeringswerkzaamheden of door opslag van brandbare stoffen. Als zodanig zijn deze risico’s opgenomen in de RI&E bijlage A

Integrale beveiliging

Voor dit contract vinden er voor boven genoemde veiligheidsdomein binnen de huidig bekende zijnde scope  geen werkzaamheden plaats die hiermee een raakvlak hebben.

Toelichting op de RI&E

Bijlage A, RI&E Veiligheid  is een  de project-specifieke risico-inventarisatie en -evaluatie met daarin:

de generieke areaal- en object-gebonden V&G risico's (bijv. asbest en afwijkende weg indelingen);

de generieke samenlooprisico’s, zijnde:

de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de werkzaamheden (bijv. meerdere aannemers tegelijk werkzaam in het te onderhouden gebied);

de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden (bijv. onderhoud aan bermen tegelijktijdig met dit contract en de beschikbaarheid van het object);

de generieke V&G risico's uit de interactie met de omgeving (bijv. bereikbaarheid i.r.t. veiligheidsregio).

De RI&E Veiligheid vormt de basis voor de maatregelen, afspraken en wijze van toezicht zoals beschreven in dit IVP.

De RI&E Veiligheid is tot stand gekomen uit veiligheidsdocumentatie van de areaal en objecten (IVD's), de RWS risicodatabase  Integrale veiligheid en de best practices van andere projecten.

De door Opdrachtgever opgestelde RI&E dient als basis voor de door de Opdrachtnemer op te stellen RI&E die onderdeel uitmaakt van het V&G plan van de Opdrachtnemer.

Na gunning draagt de Opdrachtgever de veiligheidsgegevens formeel over aan de Opdrachtnemer. Voorafgaand aan de start van het Werk stelt de Opdrachtnemer een IVP / V&G plan ontwerp- en uitvoeringsfase op en legt deze ter acceptatie () aan de Opdrachtgever voor. Na acceptatie start het Werk .

Top Risicovolle werkzaamheden/ omstandigheden GO A6

Opdrachtgever heeft hieronder  een opsomming geven van risico’s die voortvloeien uit de Bouwkundige, Technische en Organisatorische (BTO) keuzes. De BTO keuzes waar we als RWS veelal mee te maken hebben zijn bijvoorbeeld doorgaande exploitatie, het opleggen van “minder hinder” prikkels t.b.v. de doorstroming op de netwerken, beperkingen aan de omvang van de bouwlocatie, beschikbare tijd slot’s (e.g. enkel werken in weekenden) en voorgeschreven technieken of materialen.

Bij wijzigingen van scope of uitvoeringsmethode staan we gericht stil bij de mogelijke consequenties ten aanzien van veiligheid of vragen we  Opdrachtnemer de mogelijke consequenties i.r.t. veiligheid inzichtelijk te maken. Veiligheid moet in eventuele Trade-Off-Matrices altijd als criterium zijn meegenomen. Bij de beoordeling van wijzigingen staan we expliciet stil bij de consequenties voor veiligheid in de verschillende fasen:

•	ontwerp

•	uitvoering

•	beheer, onderhoud en gebruik

•	sloop

De in deze versie genoemde maatregelen en uitgangspunten dienen in een volgende versie van het IVP of V&G-plan meegenomen en verder uitgewerkt te zijn.

Vanuit veiligheid bezien kunnen deze alternatieven verschillende voor- dan wel nadelen hebben. Uiteindelijk zal er een keuze worden gemaakt voor een bepaalde uitvoeringsvorm die wellicht niet de meest veilige is (denk bijvoorbeeld aan een weg gedeeltelijk open laten of volledig afsluiten). Rijkswaterstaat heeft de wettelijke verantwoordelijkheid deze keuzes te verantwoorden

Voor GO A6 zijn de volgende BTO keuzes als risicovol geïdentificeerd:

- Grootschalige  transportactiviteiten binnen het werkvak.

- Inzet grote hoeveelheden materieel bij frees- en asfaltwerkzaamheden.

- Aanrijd gevaar portalen, verkeerskundige draagconstructies,  over niet afgesloten rijbaan.

- Het werken onder hoogspanning kabels ter hoogte van de Engie-Maxima centrale.

- Tijdsdruk door beperkte werktijden WBU, VTA, werkvensters;

- Continue verkeersaanbod door hoofd verbindingsroute Lelystad-Urk met beperkte alternatieve routes.

- Op  sommige punten is, in overleg met de beheerder, er voor  gekozen om de mogelijkheid open te houden om op bepaalde onderdelen af te wijken van de CROW richtlijn 96:

- Samenlooprisico’s door raakvlakken met nevenaannemers

Afspraken

Periodiek actualiseren van de Opdrachtgevers RIE en IVP

Het IVP en de RI&E van opdrachtgever worden in de verschillende projectfase tot aan gunning door opdrachtgever geactualiseerd. Dit gebeurt bij overgang naar een volgende projectfase, bij wisseling van genoemde functionarissen of bij wijzigingen van de scope.

Na gunning is  Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de actualisatie.  Opdrachtnemer dient aantoonbaar periodiek vast te stellen of voor vergelijkbare omstandigheden als voor  Opdrachtgever er een actualisatie dient plaats te vinden.

Interne Overlegstructuur

Om Integrale Veiligheid goed te beheersen en alle betrokkenen voldoende op de hoogte te houden is het nodig om structureel overleg te voeren over dit onderwerp, intern en extern. Deze overleggen worden op een gestructureerde wijze vastgelegd.

Intern overleg

In onderstaande overleggen staat veiligheid op de agenda. Vanuit technisch management kan inhoudelijk een bijdrage worden geleverd aan de voorbereiding van het overleg.

| Overleg | Doel |
| --- | --- |
| Kernteam overleg | Voor Integrale veiligheid: beslissingen nemen. Sturing geven aan het projectteam, prioriteren. Stand van zaken , knelpunten, risico’s. |
| Technisch team overleg | Inhoudelijke aansturing van team techniek en het maken van werkafspraken. Hiervan wordt een actielijst bijgehouden. Veiligheid is een agendapunt. |
| Thematisch Projectteam overleg | Thematisch projectteam overleg is voor alle project medewerkers waarin periodiek interactief veiligheidsthema’s worden behandeld om de veiligheidsbeleving te verbeteren. |
| T gesprekken | Overleg tussen PM, MPB, opdrachtgever markt (PFM PPO) en interne opdrachtgever (SLU, MN). Indien van toepassing of gewenst komt veiligheid aan de orde. |
| Overleg met de beheerder | Stand van zaken, knelpunten, risico’s, wensen/ extra onderhoudsbehoeften en risico’s per contract. Indien van toepassing komt veiligheid aan de orde. |
| Toets evaluatie/ risicosessie en toets voorbereiding (incl. risicodossier) | Kwalificeren en kwantificeren van nieuwe contractrisico’s (inclusief veiligheidsrisico’s) en actualiseren van bekende/ bestaande contractrisico’s, gezamenlijk met de Beheerder. Hierbinnen kan het district invloed uitoefenen op de inhoud van het risicodossier. Op basis van het risicodossier wordt invulling gegeven aan de uitvoering van SCB. Volgorde en invulling kan per Keringen team verschillen. |
| Overleg TM en PIV | Stand van zaken Integrale veiligheid bij Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Incidenten en (bijna) ongevallen delen en bespreken. |
| Weekstart IPM-team | Wekelijkse update/ evaluatie slot’s met de IPM-rolhouders, waar actuele veiligheidsissues aan de orde komen: - Incidenten Opdrachtnemer afgelopen periode - Naar aanleiding van wijzigingen - Input naar aanleiding Incidentenmeldingen/ onderzoeken binnen RWS |

Externe Overlegstructuur

In overleggen met de omgeving en met de opdrachtnemer heeft veiligheid een plaats. Deels kunnen hier knelpunten van stakeholders worden gesignaleerd, daarnaast kan de ambitie van het projectteam en van Rijkswaterstaat worden uitgedragen.

Opdrachtgever en  Opdrachtnemer stellen na opdrachtverlening gemeenschappelijk een overlegstructuur op waar veiligheid gestructureerd onderdeel van is basis is hieronder getoond maar zal na aanbesteding definitief worden gemaakt.

| Overlegvorm | Deelnemers | Doel | Frequentie en registratie |
| --- | --- | --- | --- |
| PSU | IPM teams van Opdrachtgever en Opdrachtnemer | Op hoofdlijnen het project monitoren. “Samenwerkingsgericht” Bespreken van eventuele knel- en succespunten. | 1x |
| PFU | IPM teams van Opdrachtgever en Opdrachtnemer | Op hoofdlijnen het project monitoren. “Samenwerkingsgericht” Bespreken van eventuele knel- en succespunten. | Periodiek i.o. te bepalen |
| BOT-overleg | PM/ CM van Opdrachtgever en Opdrachtnemer | Op hoofdlijnen het project monitoren. “Samenwerkingsgericht” Bespreken van eventuele knel- en succespunten. | Periodiek i.o. te bepalen |
| TM overleg | TM van Opdrachtgever en Opdrachtnemer | Bespreken van de stand van zaken met betrekking tot de technische inhoud van het vast en variabel onderhoud, inclusief storingen | Periodiek i.o. te bepalen |
| Voortgangs overleg | CM/TM/OM/PM van Opdrachtgever en Opdrachtnemer | Bespreken van de stand van zaken/ voortgang. Zie contractbeheersplan voor van betreffende contract(en). Inclusief verslaglegging. | Periodiek i.o. te bepalen |
| V&G- coördinator uitvoeringsfase - overleg | TM/ V&G co. van Opdrachtgever en Opdrachtnemer + Leidinggevenden onderaannemers | Bespreken issues en incidenten meldingen | Periodiek i.o. te bepalen |

Voorlichting en onderricht door  Opdrachtnemer.

| Voorlichting |  | Deelnemers |  | Frequentie en registratie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Startwerkvergadering op het project | Betrokken deskundige, alle medewerkers |  | Bij aanvang, registratie in logboek |  |  |
| Voorlichting nieuwe medewerker | Nieuwe medewerkers |  | Bij iedere nieuwe medewerker, registratieformulier |  |  |
| Toolboxmeeting | Alle medewerkers |  | Eenmaal per maand of indien er een directe aanleiding is als gevolg van incidente of gewijzigde randvoorwaarde, registratieformulier |  |  |
| Instructie materieel | Betrokken medewerker(s) |  | Bij inzet nieuw materieel, registratie in logboek |  |  |

Inspectie

| Omschrijving | Uitvoering door | Frequentie en registratie |
| --- | --- | --- |
| Werkplekinspectie | Uitvoerder/ Opdrachtgever waarnemer | i.o. Waarnemingsformulier |
| Algemene inspectie | Uitvoerder/ Opdrachtgever waarnemer | Dagelijks Logboek |

Escalatie

Escalatie van veiligheidsissues gebeurt via de bottom-up structuur en indien een  Opdrachtnemer betrokken is in samenwerking met de  Opdrachtnemer:

Adviseur  IPM-rolhouder(s)  Projectmanager  Portfoliomanager  Directieteam

Hierboven beschreven escalatie is  nadrukkelijk bedoeld voor veiligheid gerelateerde issue en dient  V&G coördinatoren in staat te stellen  hun verantwoordelijkheden in voldoende maten te kunnen invullen.

Er wordt geëscaleerd indien:

- De Opdrachtnemer niet voldoet aan de wettelijke en/ of contractuele veiligheidseisen.

- Er een calamiteit is waarbij er een direct gevaar is voor eigen personeel of medewerkers van de  Opdrachtnemer.

- Een veiligheidsincident waarbij een ernstig of dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden. Hierbij kan het gaan om eigen personeel, een medewerker van de  Opdrachtnemer of derden.

- In de keten de veiligheidsbeleving achter blijft bij een bepaalde organisatie of organisatie deel (dat kan de beheerder, Opdrachtnemer of PPO zijn). In dat geval wordt wel samen in de keten opgeschaald.

Werktijden en Rusttijden

Werktijden: 				Rusttijden:____

07.00-09.30 uur 		09.30-10.00 uur

10.00-12.30 uur 		12.30-13.00 uur

13.00-16.00 uur

De hierboven getoonde werktijden zijn de meest reguliere werktijden die door de opdrachtnemers van RWS worden gehanteerd. Indien daarvan wordt afgeweken dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarover te informeren, in verband met mogelijk omgevingshinder. Behoudens dit staat het Opdrachtnemer vrij om binnen het kader van wet- en regelgeving waarin hij opereert af te wijken van de hierboven gemaakte opsomming.

Wijze van toezicht

V&G-coördinator bij opdrachtgever en opdrachtnemer

De taken en verantwoordelijkheden binnen het team zijn beschreven in bijlage B en  D van dit IVP. Opdrachtnemer dient conform de eisen uit VSP invulling te geven aan haar taken en verantwoordelijkheden.

- De Opdrachtgever heeft een deel van de taken van de V&G-coördinator ontwerpfase verlegd daar de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor hoe  Opdrachtnemer zijn verantwoordelijkheden en taken invult.

- De taken van de V&G-coördinator uitvoeringsfase zijn wettelijk aan de  Opdrachtnemer toegewezen. In het contract is eveneens de coördinatie van neven-opdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen aan de  Opdrachtnemer toegewezen. Deze coördinatie is met name van belang voor borging en beheersing van de samenlooprisico's voortkomend uit de samenwerking door meerdere werkgevers en de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

N.B. de projectfasen Verkenning, Planuitwerking en Contractvoorbereiding vallen onder de definitie van “Ontwerpfase” volgens het Arbo besluit. Echter ook na gunning, als Opdrachtnemer een deel van de ontwerpactiviteiten overneemt, blijft de Opdrachtgever in de rol van V&G-coördinator ontwerpfase verantwoordelijk en dient hij invulling te geven aan de eisen zoals beschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Zie voor verantwoordelijke V&G co. Ontwerpfase  Opdrachtgever paragraaf 2.2.4.

Toezicht

- De Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor een veilig areaal en handhaving van de veiligheidshuisregels van het areaal. Tijdens de contractvoorbereidingsfase geeft de  Opdrachtgever invulling aan zijn deel van de V&G coördinatie ontwerpfase onder andere door het opstellen van het IVP en IVD.

Risico gestuurde veiligheidstoetsen (SCB);

- Na gunning draagt de  Opdrachtgever de veiligheidsgegevens van het areaal formeel over aan de  Opdrachtnemer. Dan start de ontwerpfase van de  Opdrachtnemer. Vanaf dit moment houdt de  Opdrachtgever middels SCB, risico gestuurd, toezicht op de werkzaamheden. Dit gebeurt doormiddel van het toepassen van systeem-, proces- en producttoetsen op veiligheid.

Veiligheidswaarnemingen.

Daarnaast zal  Opdrachtgever tijdens van het doen van waarnemingen beoordelen, als zijnde verificatie, of  Opdrachtnemer de beheersmaatregelen toepast die hij in zijn V&G-plannen of werkplannen heeft beschreven en of hij invulling geeft aan de wettelijke en contractuele eisen. Tevens hebben de waarnemingen tot doel om de risico’s in het risicodossier van het werk (buiten) scherper te krijgen en daarmee de juiste toetsen uit te kunnen voeren.

- De frequentie van het doen van waarnemingen door de Opdrachtgever zal op basis van verwachte risico’s en projectfase worden vastgesteld. Verwachte risico’s zoals hier bedoeld hoeven niet perse in het kader van risicomanagement te zijn gekwantificeerd maar kunnen ook op basis van de deskundigheid van de waarnemer worden gedaan of op verzoek van de V&G-coördinator  ontwerpfase van de Opdrachtgever om invulling te geven aan diens verantwoordelijkheid, bij activiteiten die door hem als risicovol worden beoordeeld of die bijvoorbeeld voorkomen op de lijst van Bijlage II van Richtlijn 92/57/EEG, zie hieronder:

- Bijlage II Niet-volledige lijst van werken die voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bijzondere gevaren meebrengen bedoeld in artikel 3, lid 2, tweede alinea

- Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken (*).

- Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden , of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.

- Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80 / 836 / Euratom (').

- Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.

- Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.

- Graven van putten , ondergrondse en tunnelwerken.

- Werkzaamheden met duikuitrusting.

- Werkzaamheden onder overdruk.

- Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.

- Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Afspraken over uitvoering van de maatregelen

De specifieke  Opdrachtgever en  Opdrachtnemer verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen uit de RI&E Veiligheid, bijlage A, zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 4 van dit IVP. Daar waar van toepassing zijn verwijzingen aangebracht naar contracteisen en IV -documenten. Het IPM-team is verantwoordelijk voor het nemen van de  Opdrachtgever maatregelen en het erop toezien dat de  Opdrachtnemer zijn maatregelen neemt.

Inhoud voortgangsrapportage

Door  Opdrachtnemer dient veiligheid informatie in de VGR te worden opgenomen, zie eis IV080. Naast de in de eis vermelde inhoudt wordt als relevante informatie de hier onder opgesomde zaken gevraagd op te nemen in de VRG. Gestelde inhoud moet het voor het  Opdrachtgever mogelijk maken om op basis van vergelijkbare informatie de projecten te beheersen en inzicht te krijgen in het functioneren van het VMS opdrachtnemer.

- Incident frequency rate (aantal verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren). Afhankelijk van de contractvorm is het noodzakelijk tijdig aan te geven welke gewerkte uren worden geteld (ontwerpfase/ uitvoering/ ingenieursdiensten die ingehuurd worden) en/of hoe omgegaan wordt met de afzonderlijke cijfers van een opdrachtnemer die als combinatie het werk heeft aangenomen. De wijze van berekening van het  IF-cijfer staat ook in de VCA richtlijnen maar deze richt zich vooral op de totstandkoming van het IF cijfer van organisaties afzonderlijk en niet op een IF cijfer voor een hele project, duidelijke afspraken binnen het project moeten zorgdragen voor uniforme cijfers die onderling vergelijkbaar zijn.

- Het totaal aantal incident meldingen:

  - inclusief bijna ongevallen en meldingen gevaarlijke situaties,

  - deze vervolgens naar het type incidenten inzichtelijk te maken verdeeld naar gevolg (dodelijk/ blijvend letsel/ verzuim/ beperkte inzetbaarheid/letsel zonder verzuim;

  - Toekenning van 1 of meerder basis risico factors (BRF’s) (IV070).

- Alle incidenten dienen door  Opdrachtnemer in een door  Opdrachtgever ter beschikking gestelde format voor het doen van bulkmeldingen te worden aangeleverd;

- Aantal door  Opdrachtnemer uitgevoerde (interne IKB en externe) audits en inspecties t.o.v. geplande  bij  Opdrachtnemer en diens onderaannemers;

- Voortgang in de afhandeling van verbetermaatregelen naar aanleiding van inspecties, audits, incidenten en ongevallen;

- Percentage van binnen termijn uitgevoerde verbetermaatregelen;

- Aantal uitgevoerde toolboxen en aantal deelnemers.

Verantwoording van BTO keuzen

In dit hoofdstuk zijn de bouwkundige, technische en organisatorische (BTO) keuzen uitgewerkt die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen.

Tijdens de ontwerpfase worden door Rijkswaterstaat (of onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat) zijn keuzes gemaakt over de uitvoering waarbij alternatieven zijn vergeleken. Een van de doelstellingen van het project, zoals opgenomen in het projectplan, tijdens de uitvoering op de verbinding Lelystad-Urk, visa versa, de doorstroming te willen maximaliseren, geeft direct al een van de grote uitdagingen i.r.t. tot veiligheid aan.

Ontwerpkeuzen areaal en objecten

Van het bestaande areaal en objecten  binnen de scope zijn de ontwerpkeuzen gemaakt voorafgaand aan en tijdens de voorgaande  realisatie en  de gebruiksfase (vast onderhoud). Deze keuzes zijn niet te wijzigen maar hebben wel directe invloed op de activiteiten binnen deze opdracht. Vastliggende omstandigheden zijn de bestaande wegindeling en lay-out van objecten.

Keuzes die nu relevant zijn:

- Keuze van toe te passen materiaal;

- Wijze van afvoer en verwijderen vrijkomende materialen;

- Minder hinder prikkels.

De V&G restrisico’s uit de ontwerpen en BTO keuzes en de te nemen beheersmaatregelen zijn opgenomen in de RI&E bijlage A en in paragraaf 3.15 benoemd.

Ontwerpkeuze doorgaande exploitatie

Ten behoeve van de uitvoering zijn door de wegbeheerders eisen gesteld aan de doorstroming van het wegverkeer.

Om te komen tot een goede afstemming en voor de uitwerking van de maatregelen uit de generieke samenlooprisico's en interactie met doorgaande exploitatie zijn in hoofdstuk 4 verschillende overleggen voorgesteld.

In het kort komt het er op neer dat doorgaande exploitatie tijdens de werkzaamheden voorwaardelijk is toegestaan. De voorwaarden zijn opgenomen in wet- en regelgeving, het contract en in onderliggende normen, kaders en richtlijnen. De  Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de keuze 'doorgaande exploitatie' zijn werknemers niet in gevaar kan brengen. Indien zijn medewerkers wel gevaar kunnen lopen dan is 'stremmen van de weg' een alternatieve keuze. Indien deze keuze conflicteert met de belangen van de wegbeheerder, dan dient in samenspraak een keuze gemaakt te worden die beide belangen zo goed als mogelijk ondersteund. Uitgangspunt hierbij is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de weggebruikers.

Opdrachtgever heeft bovenstaande risico’s middels voorgeschreven wetgeving en eisen geborgd en in het contract opgenomen en zal middels het toetsen conform SCB borgen dat  Opdrachtnemer aantoonbaar conform deze eisen werkt.

- Wettelijke Arbo-eisen voor 'het afwegen van het al dan niet doorgaand wegverkeer tijdens de werkzaamheden' dienen invulling te geven aan: Arbowet, art. 3, lid 1 en Arbobesluit art 2.28, lid 2b en 2.35, lid 1i en 1j.

- Wettelijke Arbo-eis voor 'het als gevolg van de werkzaamheden niet in gevaar mogen brengen van derden / weggebruikers en de omgeving' dienen invulling te geven aan: Arbowet, art. 10.

- VSP; § 4.4 Verkeersmanagement wegen, opgenomen in VSP onder VM010 en VM020. Er wordt gewerkt met fasering van verkeersmaatregelen.

De insteek van Rijkswaterstaat is dat gegadigden voor het project GO A6 Lelystad Noord – Ketelbrug optimale vrijheid in ontwerpkeuzes krijgen. Dat geldt ook voor de mogelijk toe te passen verkeerssystemen tijdens de realisatie. Om de plannen van gegadigden voor het project GO A6 Lelystad Noord – Ketelbrug op het tweede gunningscriterium “Minder hinder” te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de impact, risico’s, voor- en nadelen van mogelijke scenario’s, rekening houdende met de hieronder genoemde aspecten:

•	Verkeershinder (waaronder VVU);

•	Bereikbaarheid en doorstroming HWN en OWN;

•	Klanteisen van stakeholders inzake het verkeersmanagement;

•	Risico’s;

•	Hinderklasse.

Er wordt momenteel een studie uitgevoerd naar de de impact, risico’s, voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s. De hieruit voortkomende adviezen zullen in toekomstige update van dit IVP verwerkt worden.

Maatregelen uit generieke samenlooprisico's interactie tussen werkgevers

Het betreft hierbij risico’s voortvloeiende uit de samenloop met werkzaamheden van onder andere prestatiecontracten, onder- en nevenopdrachtnemers en derden binnen het areaal. Voor  Opdrachtgever is het noodzakelijk voor de exploitatie van de objecten dat er onderhoud plaats vind aan of rond om het object, en mogelijk binnen de invloedssfeer van de projectgrenzen. Hieruit voort zullen risico’s voortvloeien. Deze risico's komen met name voor op de raakvlakken tussen het civieltechnisch en groen (C&G) onderhoud en elektrotechnisch en werktuigbouwkundig (E&W) onderhoud binnen het areaal.

De  Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de (V&G) coördinatie van de interactie met onderaannemers, overige neven-opdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen. Mede aan de communicatie worden derhalve ook specifiek eisen gesteld, zie ter illustratie hfst 4 i.r.t. overleg structuur.

Opdrachtgever heeft bovenstaande risico middels voorgeschreven wetgeving en eisen geborgd en in het contract opgenomen en zal middels het toetsen conform SCB borgen dat  Opdrachtnemer aantoonbaar conform deze eisen werkt:

- UV030/ UV040, Wettelijke eisen 'V&G coördinatie' dienen invulling te geven aan: Arbobesluit art. 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 en 2.33.

- Wettelijke eisen 'samenwerking tussen werkgevers' dienen invulling te geven aan: Arbowet art. 19 en Arbobesluit art 2.28, lid 2b, art 2.31, lid b en 2.35, lid 1i en 1j.

- VSP; UV100

- VSP; TM040, TM050 Aanstelling coördinator constructieve veiligheid (deskundige, bijv. constructeur) en borging constructieve veiligheid.

- Eisen aangaande communicatie  Opdrachtgever/ Opdrachtnemer over veiligheidsgegevens:

- VSP; IN110, lid 1, sub c en d; Voortgangsrapportage onderdeel veiligheid

- VSP; RM110, RM120; Invulling (V&G) risicomanagement door  Opdrachtnemer en betrokkenheid  Opdrachtgever hierbij (o.a. bij risicosessies).

- VSP; IV060; Door  Opdrachtnemer aan  Opdrachtgever melden van incidenten.

- VSP; IV080, Door  Opdrachtnemer aan  Opdrachtgever leveren van incidentengegevens

- VSP;IV100, IV110; Beheersing calamiteitenmanagement door  Opdrachtnemer.

Maatregelen uit samenlooprisico's interactie met de omgeving

De werkzaamheden hebben invloed op de veiligheid van de omgeving. Denk hierbij aan zwaar transport van de  Opdrachtnemer  en derde door de omgeving, de bereikbaarheid van het areaal voor de hulpdiensten, ruimte voor het werk, kruisende infrastructuur zoals kabels en leidingen en hoogspanningslijnen. De directe en indirecte samenlooprisico's hiervan zijn uitgewerkt in de RI&E Veiligheid.

De risicobeheersing van de  Opdrachtnemer moet gericht zijn op de V&G risico's van het werk en samenlooprisico's met de omgeving. De  Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het veilig en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving verlopen van de werkzaamheden.

Opdrachtgever heeft bovenstaande risico middels voorgeschreven wetgeving en eisen geborgd en in het contract opgenomen en zal middels het toetsen conform SCB borgen dat  Opdrachtnemer aantoonbaar conform deze eisen werkt:

- Wettelijke Arbo-eis voor 'het als gevolg van de werkzaamheden niet in gevaar mogen brengen van derden /)weggebruikers en de omgeving dienen invulling te geven aan ': Arbowet, art. 10.

- VSP; UV120;  Opdrachtnemer realiseert in het kader van vandalismebestrijding dat er in de omgeving van openbaar toegankelijke kunstwerken geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

Transport door de omgeving of invloed vanuit de projectlocatie

- VSP; OM010;  Opdrachtnemer realiseert het werk met minimale hinder voor de omgeving.

- VSP; B-OM020; Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving

Kruisende infrastructuur

- VSP; § 4.2 Leggen of verleggen van kabels en leidingen Diverse algemene en specifieke eisen m.b.t. in stand houden en tijdelijk beschermen van Kabels en Leidingen, verstrekken van gegevens over Kabels en Leidingen RWS en afstemming een aanpassen Kabels en Leidingen derden.

Calamiteitenmanagement

- VSP; IV100, IV110, Door  Opdrachtnemer op te stellen calamiteitenplan, waarin o.a. beschreven de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten.

Maatregelen uit areaal- en objectgebonden V&G risico's

Tijdens het uit te voeren werk kan men worden blootgesteld aan de areaal- en object-gebonden V&G risico's. Dit zijn de risico's die voortkomen uit de intrinsieke eigenschappen, eerder gemaakte ontwerp en uitvoeringskeuzes, van het areaal en de objecten. Denk hierbij aan wegindeling, bodemverontreinigingen, toegepaste grondstoffen in te verwijderen materiaal. De directe en indirecte V&G risico's hiervan zijn uitgewerkt in de RI&E Veiligheid bijlage A.

Opdrachtgever heeft bovenstaande risico middels voorgeschreven wetgeving en eisen geborgd en in het contract opgenomen en zal middels het toetsen conform SCB borgen dat  Opdrachtnemer aantoonbaar conform deze eisen werkt:

- VSP; § 5.2.3; bevat diverse eisen m.b.t. het uitvoeren van maatregelen door de  Opdrachtnemer in het kader van vrijkomende materialen.

- VSP; B-UV340, UV350, B-UV360; Bepalingen en eisen aangaande het door de  Opdrachtnemer verwijderen van teerhoudend asfalt.

- VSP; § 4.6; Diverse eisen hoe de  Opdrachtnemer om dient te gaan met vondsten van niet gesprongen conventionele explosieven.

- VSE; SYS-0050, werkzaamheden nabij hoogspanningsverbinding

De onderzoeken en rapporten die de onderbouwing vormen van de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt dienen als bijlagen of middels referenties te worden toegevoegd aan dit plan. Let wel: referenties moeten ook na oplevering van het project vindbaar en raadpleegbaar blijven!

Opleiding en instructie

Voorlichting

Als werkgever is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de eigen werknemers (incl. inhuur). Dat wil zeggen dat werknemers beschermd moeten worden tegen de gevaren en risico’s van het werk. Voor bescherming tegen de risico’s van het werk (ook op de bouwplaats) moeten de medewerkers worden voorgelicht, geïnstrueerd en tijdig de beschikking krijgen over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Alle projectmedewerkers die werkzaamheden (o.a. waarnemingen, toetsen en testen) op de bouwplaats verrichten ontvangen voorafgaand aan het eerste locatiebezoek een project specifieke veiligheidsvoorlichting of hebben deze gevolgd bij de opdrachtnemer.

Opleiding

Om invulling te kunnen geven aan de verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid en gezondheid dient de deskundigheid in deze geborgd te zijn.

De  Opdrachtgever geeft hieraan invulling met een aantal standaard opleidingen. In onderstaande tabel is opgenomen wie binnen het projectteam welk opleidingsniveau moet hebben.

|  | PM | MPB | CM | TM | OM | RM | PIV | CT / TT | Overige |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e-learning Integrale Veiligheid (via CLC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VCA-VOL (minimaal VCA Basis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Training V&G Coördinator / MVK / HVK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda: PM - Projectmanager; MPB - Manager Projectbeheersing; CM - Contractmanager; TM - Technisch Manager; OM - Omgevingsmanager; RM - Risicomanager; PIV - Projectadviseur Integrale Veiligheid; TC - Contractteam; TT - Technisch Team. NB; De CM en TM bepalen wie van hun teams welke opleidingsniveau moeten hebben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat hebben de basiscursus Integrale Veiligheid gevolgd. Alle projectmedewerkers van Rijkswaterstaat die regelmatig op de bouwplaats komen zijn VCA-VOL gecertificeerd.

Opdrachtnemer

Het is aan de Opdrachtnemer om een specifieke Werk-instructie op te stellen en voorlichting te geven aan de eigen werknemers, onderaannemers, personeel van de Opdrachtgever en bezoekers van de bouwplaats, waarin de risico’s en de beheersmaatregelen worden toegelicht. Hiermee dient hij invulling te geven aan Afdeling 5. Bouwproces, Artikel 2.28. Veiligheids- en gezondheidsplan, lid g.  Opdrachtnemer dient hierbij mee ook invulling te geven aan en te  zorgen voor het naleven van artikel 8, Arbeidsomstandighedenwet. Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, worden in het Veiligheids- en Gezondheidsplan van  Opdrachtnemer ten minste vermeld en opgenomen conform lid g, de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Minimale eisen gesteld aan een goede voorlichting:

- De voorlichting en instructie afstemmen op de kennis, kunde en taal van de werknemer;

- De voorlichting en instructie in woord en schrift ter beschikking te stellen in een voor de werknemer begrijpelijke taal;

- De voorlichting en instructie afstemmen op de resultaten en beheersmaatregelen zoals beschreven in de RI&E;

- Aantoonbaar te maken dat de voorlichting en instructie heeft plaats gevonden;

- De voorlichting en instructie aanpassen als gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven;

- Werknemers jonger dan 18 jaar daarbij extra aandacht geven;

- Werknemers wijzen op een gebruiksaanwijzing van arbeids- of persoonlijke beschermingsmiddelen en toezien op het juiste gebruik ervan;

- Werknemers wijzen op het gevaar van machines in de directe omgeving, ook als ze van deze machines niet rechtstreeks gebruikmaken.

Inhoud van de voorlichting

De medewerkers dienen ten minste voorlichting te ontvangen over:

•	de wettelijke verplichtingen en het Rijkswaterstaatbeleid veiligheid;

•	toegang tot projectlocaties;

•	de verkeersregels op de projectlocaties;

•	de gedragsregels;

•	de regels voor een veilige werkomgeving;

•	het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;

•	het aanspreken op onveilig gedrag;

•	het stilleggen van werkzaamheden;

•	hoe te handelen bij een ongeval;

•	het melden van incidenten;

Incidentenregistratie en afhandeling

Arbeidsincidenten en (bijna) ongevallen kunnen voorkomen en dienen, ongeacht aan welke zijde deze gebeuren ( Opdrachtgever, ingenieursbureau, Opdrachtnemer of omgeving), gemeld en geregistreerd te worden en terstond te melden. Zie ook eis IV060.

De verantwoordelijkheid voor het melden van incidenten en afwijkende en onveilige situaties ligt bij “alle medewerkers” en partijen! Dat geldt voor alle incidenten en risico’s langs de weg, op en nabij het water, op de werkvloer, etc. De meldingen worden bijgehouden om mogelijk hiervan te leren en herhaling van vergelijkbare incidenten te voorkomen en als input om op basis hiervan te beoordelen of risico’s juist in het risicodossier zijn opgenomen, of aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk zijn of dat i.r.t. SCB bepaalde risico volle activiteiten in de toetsplanning meer prominent moeten worden meegenomen.

Indien de dood, een ziekenhuisopname of blijvend letsel het gevolg van een ongeval is of kan zijn, dient de opdrachtnemer (als zijnde de werkgever van het slachtoffer) dit aan I-SZW (opvolger van de Arbeidsinspectie) te melden.

  - Registratie en afhandeling (bijna-)ongevallen, gevaarlijke situaties en incidenten.

Melden van incidenten is belangrijk, omdat op basis hiervan geleerd kan worden wat mogelijk oorzaken waren en hiermee voorkomen kan worden dat een vergelijkbaar  incident zich voordoet.  Ook onveilige situaties die nog niet tot een echt incident hebben geleid  zijn juist belangrijk om te melden. Op die manier kan ingegrepen worden om te voorkomen dat die situatie tot een ongeval leidt. Incidenten betreffen:

- Ongevallen en bijna-ongevallen,

- Onveilige situaties

- Situaties met agressie en geweld tegen medewerkers.

Het gaat om alle incidenten/ situaties waarbij RWS als werkgever, beheerder of opdrachtgeverinvloed kan hebben. Meldingen dienen volgens schema uit bijlage G te worden afgehandeld en gemeld.

Incidentmeldingen die bij de Landelijke Informatielijn binnenkomen, worden sinds april 2016 geregistreerd en gevolgd in het systeem SAM. Eén van de voordelen van het nieuwe systeem is zaakgericht te werken. Zaakgericht werken houdt in dat meerdere acties voor één vraag of melding tegelijkertijd bij verschillende partijen kunnen worden uitgezet. Zie voor meer informatie Meldpunt Incidenten Rijkswaterstaat (MIR)

Bij ernstige ongevallen / doden informeert de  Opdrachtnemer terstond, eis IV060, de Contractmanager van  Opdrachtgever, die op zijn beurt de Projectmanager en Technisch manager informeert. Het direct melden is van belang zodat RWS kan besluiten of zij een incidenten onderzoek wil starten. Onderzoek is afhankelijk van de ernst van de situatie en mogelijke gevolgschade.

Voor het melden van alle incidenten, dus ook de ernstige die terstond zijn gemeld en in MIR  zijn geregistreerd door  Opdrachtgever, wordt aan  Opdrachtnemer een Excel-template ter beschikking gesteld, na gunning, dat als onderdeel van de voortgangsrapportage of bij het voortgangsoverleg aan  Opdrachtgever ingevuld dient te worden overlegd. De template maakt het voor  Opdrachtgever mogelijk gegevens op een eenduidige wijze te importen in haar database waarmee vervolgens  verschillende analyses kunnen worden uitgevoerd. Het melden van incidenten aan RWS dient bij voorkeur in bulkvorm gedaan te worden.

Na een melding vanuit de projecten wordt  de projectmanager benoemd als actiehouder  en wordt deze gevraagd te beoordelen of maatregelen genomen moeten worden om vergelijkbare ongevallen te voorkomen (eventueel op basis van onderzoek van Rijkswaterstaat zelf).

Als het incidenten zijn waarbij werknemers van RWS zelf betrokken  zijn en een risico hebben gelopen of letsel hebben dient mogelijk een lijnmanager van betrokken te worden opgenomen in de MIR melding.

Opdrachtnemer dient ernstige incidenten maar ook incidenten met een hoge kans op slachtoffers of gevolgschade terstond te melden aan de Contractmanager  Opdrachtgever zodat  Opdrachtgever kan beoordelen of nader onderzoek door  Opdrachtgever direct dient te worden geïnitieerd.

In het IVP van Opdrachtnemer dient duidelijk gedefinieerd te zijn welke categorie incidenten terstond gemeld zullen worden aan Opdrachtgever en van welke het afdoende is voor Opdrachtgever dat deze in de voortgangsrapportage worden gemeld, middels het bulkmeldingenformulier, deze categorisering dient gebaseerd te zijn op de matrix, bijlage E, die gebruikt wordt in Procedure Incidentenonderzoek Rijkswaterstaat. Tevens dient op basis hiervan te worden beoordeeld of onderzoek conform Storybuilder zal worden uitgevoerd. Indien  Opdrachtnemer is aangesloten bij Volandis, opvolger van stichting Arbouw, kan hij vanuit daaruit gebruikmaken van Storybuilder.

Tenminste dienen de incidenten die in de matrix, bijlage E, geel en oranje zijn gekleurd middels de genoemde analysetool, Storybuilder, te worden onderzocht. In overleg met OTM en OCM zullen ook incidenten die in de matrix in de rode trede vallen worden onderzocht tenzij WVL zorg draagt voor het ongevalsonderzoek. Indien  Opdrachtgever en  Opdrachtnemer van mening zijn dat Storybuilder voor de incidenten in de rode vlakken niet de juiste onderzoeksmethode is zal in overleg met WVL worden bepaald hoe onderzoek zal plaats vinden. Zie voor de matrix de bijlage E.

De door  Opdrachtnemer terstond gemelde incidenten dienen door  Opdrachtgever in MIR te worden geregistreerd. Het projectteam dient duidelijke afspraken te maken tussen CM/TM en /of PIV of het daarvoor ingekochte “product”  wie de meldingen in MIR registreert. Middels deze registratie is ook systematische de opvolging geborgd en wordt, voor incidenten in de projecten waarbij geen gevaar is geweest voor publiek of RWS medewerkers, de PM medeverantwoordelijk voor opvolging van de meldingen en controle op het sluiten van de PDCA cirkel zodat RWS als lerende organisatie kan groeien naar een proactieve veiligheidscultuur.

Meldingen die door  Opdrachtnemer uitsluitende bij 08008002 worden gedaan en niet in MIR worden geregistreerd worden niet cyclisch opgevolgd omdat beide meldpunten niet aan elkaar gekoppeld zijn en er een andere opvolging aan wordt gegeven.

Calamiteitenplan

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient in een separaat calamiteitenplan, zie VSP, hoofdstuk 2.3.1 (IV100 en IV110), te beschrijven hoe het project aansluit bij en invulling geeft aan het calamiteitenplan van het regionale onderdeel en afstemt op de calamiteiten-/crisisorganisatie in de keten, hiermee wordt ook de veiligheidsregio als onderdeel van de keten beschouwd . Dit betreft dus meer dan het wettelijke BHV plan waarin Opdrachtnemer de maatregelen beschrijft voor zijn werknemers.

- Opdrachtgevers RI&E

Deze bijlage bevat de project- en objectspecifieke risico’s en samenlooprisico’s welke de basis vormen voor de maatregels, afspraken en wijze van toezicht zoals beschreven in dit IVP.

Zie HB 3698953   [RI&E Ontwerp GO A6 20191005 PVo]

Voeg hier de actuele RI&E toe. Een actuele RI&E is de basis, onmisbaar en essentieel voor de taken van de V&G-coördinator(en). Veel beheersmaatregelen zullen door de Opdrachtnemer zelf worden ingevuld. Let wel dat Rijkswaterstaat de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat bij start uitvoering alle risico’s voldoende worde beheerst door maatregelen.

De RI&E dient minimaal de volgende risico’s te bevatten:

- De objectrisico’s: risico’s die verbonden aan het werken aan of aanwezig zijn op of nabij de objecten die onder de projectscope vallen. De gangbare objectrisico’s staan beschreven in het Integraal Veiligheid Dossier van het betreffende object. Deze moeten voor de Opdrachtgevers RI&E project specifiek worden gemaakt, op basis van de onder het project uit te voeren activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan:

  - Aangeven op welke locaties valgevaar is;

  - Aangeven op welke locaties blootstelling aan gevaarlijke stoffen (uitlaatgassen, chemicaliën, asbest, Chroom VI, vervuilde grond) kan plaatsvinden;

  - Aanwezigheid van niet gesprongen explosieven;

  - Locaties met  extra risico voor bedelving, vastraken of vallen;

  - Tekortkomingen of afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, noodhulpmiddelen etc.;

  - werken in beperkte ruimte;

  - Werken onder overdruk;

  - veiligheid van derden op of naast de bouwplaats, bijvoorbeeld passanten.

- De samenlooprisico’s: specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden. Denk aan meerdere partijen tegelijk actief naast of boven elkaar, de inrichting van het bouwterrein, doorgaande exploitatie van (vaar)wegen.

Let wel: risico’s die in de ontwerpfase kunnen worden voorzien dienen ook in de ontwerpfase te worden opgenomen in de Opdrachtgevers RI&E en te worden gemitigeerd.

De RWS Risicodatabase Veiligheid in projecten bevat een aanzet van veel voorkomende risico’s. Deze risico’s moeten vòòr opname in de Opdrachtgevers RI&E nog project specifiek worden gemaakt.

- Eisen V&G-coördinator Ontwerpfase (aan  Opdrachtgever-zijde)

Eisen V&G-coördinator Ontwerpfase (aan  Opdrachtgever-zijde)

Auteur:		Roland van Staveren

Datum:		4 juli 2017

Bron:	Arbeidsomstandighedenbesluit, inclusief Nota van Toelichting ( zie Staatsblad van 15 december 2016)

Dit document geeft weer welke eisen de wetgever in het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt aan de V&G-coördinator Ontwerpfase, aan de opdrachtgeverszijde. Let wel: het ontwerp begint (voor de wetgever) al bij de eerste schets!

Allereerst: de Nota van Toelichting vermeldt expliciet dat het bij V&G-coördinatie gaat om taken, dus niet alleen om een formele benoeming.

1.	De V&G-coördinator is capabel en gemachtigd om op te treden vanuit een mandaat

Toelichting: art. 2.30 bevat de toevoeging: “…namens de opdrachtgever…” De V&G-coördinator spreekt dus niet op persoonlijke titel, maar namens Rijkswaterstaat. Hij moet hiertoe ook in staat zijn vanuit zijn persoonlijke kwaliteiten.

2.	De V&G-coördinator kan coördineren, monitoren en entameren.

In de Nota van Toelichting wordt over de coördinator Uitvoering vermeld dat deze niet alles zelf hoeft te weten of te doen, maar de verplichtingen wel moet kunnen “bewerkstelligen”: “In onderdeel a (van artikel 2.30 –rvs-) is het woord «coördinerend» vervangen door «bewerkstelligen», waardoor duidelijker wordt wat de taak van de coördinator is in dit onderdeel van artikel 2.31. De coördinator is daarbij niet degene die alles zelf uitvoert, maar wel degene die regelt dat de in het artikel genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd”. De wetgever zegt dit dus expliciet over de coördinator Uitvoering. Hoewel niet expliciet vermeld, kan worden verondersteld dat de wetgever iets soortgelijks ook verwacht van de coördinator Ontwerp.

3.	De V&G-coördinator is op de hoogte de Arbo verplichtingen (theorie) en weet hoe hij zich ervan kan vergewissen of de ontwerpende partij rekening houdt met een Arbotechnisch verantwoorde uitvoering.

In normale taal: de V&G-coördinator moet kunnen bewaken dat de opdracht veilig door de opdrachtnemer zal kunnen worden uitgevoerd. Zoals al onder punt 2 is toegelicht, hoeft hij dit niet zelf te doen, maar zal hij op zijn minst affiniteit moeten hebben met het ontwerpproces en met mogelijke consequenties van technische oplossingen.

Toelichting: in art. 2.30 wordt gesteld: “…te bewerkstelligen dat artikel 2.26 wordt uitgevoerd”. En dat art. 2.26 gaat heel ver: “De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3 (gaat over het Arbo beleid van de werkgever –rvs-), 5, eerste (gaat over RI&E –rvs-) en derde (gaat over het PvA voor opvolging van de beheersmaatregelen, genoemd in de RI&E, inclusief termijn voor realisatie –rvs-)  lid, en 8 (voorlichting en onderricht  -rvs-) van de wet en hoofdstuk 4, afdeling 5 (alle bouwprocesbepalingen –rvs-)”, oftewel: dat aan alle Arbo verplichtingen kan worden voldaan.

4.	De V&G-coördinator kan een adequaat V&G-plan op( laten )stellen.

Toelichting: art. 2.30 “…een veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in artikel 2.28 op te stellen of te laten opstellen”. Deze eis houdt ook in dat de V&G-coördinator weet waaraan een V&G-plan moet voldoen. In de praktijk zal de V&G-coördinator dus over bouwkundige, technische en organisatorische kennis en/of inzicht moeten beschikken om te kunnen beoordelen of de bto-keuzes voldoende zijn onderbouwd met het oog op veiligheid en of de veiligheidsrisico’s in voldoende mate worden onderkend en beheerst.

Belangrijk citaat uit de Nota van Toelichting: “Hoewel uit de bewoordingen van de bepalingen in dit artikel al blijkt dat daadwerkelijk maatregelen moeten worden genomen, wordt het V&G-plan in de praktijk soms als een papieren exercitie gezien en worden stukken opgenomen die algemeen van karakter zijn en ook op andere bouwwerken betrekking kunnen hebben. In het gewijzigde tweede lid, onderdeel b, is daarom nu duidelijk gemaakt dat het gaat om een V&G-plan dat is toegeschreven op de risico’s van het specifieke bouwwerk. Het gaat om de specifieke gevaren die kunnen voorkomen in dat bouwwerk en de maatregelen om deze gevaren te bestrijden en als dat niet mogelijk is de risico’s te beheersen”. De V&G-coördinator behoort dus kennis te hebben van het project, en moet bewerkstelligen dat het V&G-plan geen algemeen, theoretisch plan is, maar projectspecifiek, met concrete beheersmaatregelen (waaronder bto-keuzes).

5.	De V&G-coördinator heeft affiniteit met het ontwerpproces, is in staat om te participeren in het ontwerpproces, en kan hierover communiceren met de uitvoerende partij

Toelichting: de Nota van Toelichting stelt “De coördinator voor de ontwerpfase ziet toe op het, tijdens het ontwerpproces, beoordelen van de risico’s die het gevolg zijn van de keuzen die in het ontwerpproces worden gemaakt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan risico’s verbonden aan de plek van het bouwwerk op de locatie, de vorm, het volume, de voorkeur voor uitstraling van het bouwwerk en materiaalkeus’.

Direct daarop volgt: “De coördinator voor de uitvoeringsfase ziet toe op de toepassing van maatregelen, inclusief bouwmethode en organisatie van het proces, stelt zeker dat werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd, bewerkstelligt dat er voorlichting is en neemt zo nodig doeltreffende maatregelen als werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet correct uitvoering geven aan hun verplichtingen ter zake”. Dit houdt in dat de coördinator voor de ontwerpfase en de coördinator uitvoeringsfase goed  moeten communiceren over de bto-keuzes en maatregelen. Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen in het ontwerp, gedurende de uitvoering. Dit betekent weer dat de coördinator voor de ontwerpfase ook tijdens de uitvoeringsfase “in charge” blijft, vanwege “management of change” tijdens de uitvoeringsfase. Vandaar punt 6:

6.	De V&G-coördinator Ontwerp blijft “in charge” tijdens de uitvoeringsfase.

7.	De V&G-coördinator heeft zicht op gevaren, verbonden aan werkzaamheden bij doorgaande exploitatie

Nota van Toelichting: “De risico’s die verbonden zijn aan een doorlopende exploitatie moeten in de ontwerpfase worden gesignaleerd en ondervangen. Daarbij gaat het niet alleen om een veilige werkomgeving, maar ook om de veiligheid van derden op of naast de bouwplaats”.

8.	De V&G-coördinator kan een correct V&G-dossier samen( laten )stellen

Toelichting: art. 2.30 “…een veiligheids- en gezondheidsdossier samen te stellen dat is bestemd is voor …”. Deze eis houdt ook in dat de V&G-coördinator weet waaraan een V&G-dossier moet voldoen.

9.	De V&G-coördinator weet te escaleren als hij functioneel wordt belemmerd

Toelichting: artikel 2.32, Aanvullende verplichtingen opdrachtgever: De opdrachtgever neemt zodanige maatregelen dat…a. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.30, naar behoren kan vervullen”. Als de V&G-coördinator zich dus belemmerd wordt in zijn taakuitoefening (tijd, geld, informatie), mag hij escaleren. Dat moet de organisatie ook mogelijk maken.

Ook kan de opdrachtgever worden aangesproken op het niet functioneren van de V&G-coördinator: “Artikel 2.32., Aanvullende verplichtingen opdrachtgever: de opdrachtgever neemt zodanige maatregelen dat: …b. de coördinator de taken, bedoeld in artikel 2.30, naar behoren uitoefent”. Deze eindverantwoordelijkheid wordt nog eens benadrukt in de Nota van Toelichting: “De coördinator zorgt voor de uitvoering van deze taken, maar de opdrachtgever heeft – op grond van artikel 2.32, eerste lid, onderdelen a en b – de verantwoordelijkheid te zorgen voor zodanige maatregelen dat de coördinator deze taken naar behoren kan vervullen en deze taken uitoefent”. In A&O-projecten staat de projectmanager hiervoor aan de lat; het verdient aanbeveling om dit goed onder de aandacht te brengen van de PM, bijvoorbeeld in het KIViP.

- Relevante wet- en regelgeving per veiligheidsthema

Naast algemene wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit ende Arbeidsomstandighedenwet, is per veiligheidsthema onder andere de volgende specifieke wet- en regelgeving van toepassing, zie onderstaande tabel..

| Veiligheidsdomein | Wet- en regelgeving | Richtlijnen en kaders RWS |
| --- | --- | --- |
| Constructieve veiligheid | Geborgd in bouwregelgeving, zoals het Bouwbesluit en Eurocodes. | - Kader Borging constructieve veiligheid in de realisatiefase - Richtlijn Ontwerp Kunstwerken - Richtlijn Beoordeling Kunstwerken - Compendium aanpak constructieve veiligheid |
| Brandveiligheid | Geborgd in bouwregelgeving, zoals het Bouwbesluit |  |
| Arbeidsveiligheid | Arbeidsomstandighedenwet en -besluit |  |
| Sociale veiligheid | Geen specifieke wet- en regelgeving van toepassing | Functionele eisen sociale veiligheid |
| Integrale beveiliging | Idem | - RWS Security Handboek (vertrouwelijk document) - Cybersecurity Richtlijn Objecten Rijkswaterstaat (CSIR) |
| Veiligheid wegverkeer | - CROW 96a/b | - Kader verkeersveiligheid - Verkeerskundige afspraken |
| Tunnelveiligheid | Geen raakvlak met project |  |
| Machineveiligheid | Geen raakvlak met project |  |
| Veiligheid zee- en binnenvaart | Richtlijn Vaarwegen, 2011 | - Verkeerskundige afspraken - Landelijke bruggen- en sluizenstandaard |
| Veiligheid tegen overstroming | Geen raakvlak met project |  |
| Externe veiligheid Inrichtingen | Geen raakvlak met project |  |
| Externe veiligheid Transport | - Besluit externe veiligheid transportroutes - Handleiding Risicoanalyse Transport |  |

- Taken en verantwoordelijkheden  Integrale veiligheid IPM-rolhouders

Onderstaand een grove weergave van de verantwoordelijkheidsverdeling van de IPM-rolhouders aangaande de integraal veiligheidsdomeinen die van toepassing zijn. Onder de tabel zijn de taken en verantwoordelijkheden per IPM-rolhouder nader uitgewerkt.

| Integraal veiligheidsdomein | PM | MPB |  | OM | TM | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeidsveiligheid |  |  |  |  |  |  |
| Verkeersveiligheid |  |  |  |  |  |  |
| Nautische Veiligheid |  |  |  |  |  |  |
| Veiligheid tegen overstromen |  |  |  |  |  |  |
| Externe Veiligheid |  |  |  |  |  |  |
| Machineveiligheid |  |  |  |  |  |  |
| Elektrische Veiligheid |  |  |  |  |  |  |
| Constructieve Veiligheid |  |  |  |  |  |  |
| Sociale Veiligheid |  |  |  |  |  |  |
| Brandveiligheid |  |  |  |  |  |  |
| Integrale Beveiliging |  |  |  |  |  |  |

Projectmanager (PM)

Eindverantwoordelijk voor  Integrale veiligheid binnen het project en gesprekspartner voor de Interne Opdrachtgever, de Directie Projecten en andere bestuursorganen.

Zorg voor o.a.:

- Stimuleren van veiligheidscultuur binnen het projectteam en i.o.m.  Opdrachtnemer;

- Goede afstemming tussen IPM-rolhouders;

- Stimuleren van het melden van (bijna)- ongevallen en gevaarlijke situaties;

- Stimuleren van de veiligheidscultuur waarin men elkaar aanspreekt op onveilig gedrag;

- Rapporteren aan de Interne Opdrachtgever.

Manager projectbeheersing (MPB)

Verantwoordelijk voor de projectbeheersing van de interne organisatie van  Integrale veiligheid.

Zorg voor o.a.:

- Risicobeheersing  Integrale veiligheid in het kader van systeemgerichte contractbeheersing (SCB);

- Ondersteunen van IPM-rolhouders op het gebied van risicomanagement in nauwe samenwerking met de risicomanager;

- Realiseren tab veiligheid in de T- Rapportage, inclusief 1x per jaar invulling monitoringstool Klaver 5 op Veiligheid;

- Realiseren veiligheidscultuurmetingen binnen de projectorganisatie;

- Bewaken van de interne proceskwaliteit van  Integrale veiligheid (IKB).

Omgevingsmanager (OM)

Verantwoordelijk voor de omgevingsaspecten van de diverse integrale veiligheidsdomeinen.

Zorgt voor o.a.:

- Inventariseren van klanteisen aangaande  Integrale veiligheid;

- Identificeren van omgevingsveiligheidsrisico’s en deze laten opnemen in het projectrisicodossier;

- Toezien op doeltreffende communicatie door  Opdrachtnemer aangaande omgevingsveiligheid en bij calamiteiten;

- Toezien op doeltreffende uitvoering van verkeersmanagement wegen door  Opdrachtnemer;

- Communicatie met externe belanghebbenden (bijv. de veiligheidsregio's, nevenopdrachtnemers, regionale bedrijven en belangenorganisaties (weggebruikers).

Technisch manager (TM)

Operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor / coördinatie van  Integrale veiligheid binnen het project ( Opdrachtgever zijde).

Zorgt voor o.a.:

- Realiseren juist en volledig IVP, RI&E Veiligheid en IVD contractvoorbereidingsfase;

- Realiseren koppeling tussen RI&E Veiligheid en het projectrisicodossier;

- Overdracht van veiligheidsinformatie van RWS naar de V&G-coördinator  Opdrachtnemer;

- Leveren van materiedeskundigheid voor SCB-toetsing (bijv. producttoetsen van veiligheidsplannen en procestoetsen binnen de integraal veiligheidsdomeinen);

- Monitoring en toetsing ontwerp op het voldoen aan de wettelijke en contractuele uitgangspunten (incl. VTW's);

- er op toezien dat een V&G-coördinator ontwerp-/uitvoeringsfase wordt aangesteld bij  Opdrachtnemer;

- Realiseren incidentenafhandeling, cq. MIR meldingen;

- Evalueren veiligheidsrapportages van de  Opdrachtnemer (bijv. maandelijkse VGR).

Contractmanager (CM)

Verantwoordelijk voor de borging van  Integrale veiligheid in het contract en realiseren van systeemgerichte contractbeheersing (SCB) in deze.

Zorg voor o.a.:

- Borging van  Integrale veiligheid in het contract;

- Borging van de toets strategie  Integrale veiligheid in het contractbeheersplan;

- Acceptatie veiligheidsdocumenten  Opdrachtnemer (volgens ANNEX III);

- Eerste aanspreekpunt voor de  Opdrachtnemer aangaande  Integrale veiligheid;

- Periodieke afstemming  Integrale veiligheid met de  Opdrachtnemer;

- (wettelijk) toezicht op uitvoering van het V&G / IV beleid door de  Opdrachtnemer. Geeft hieraan invulling met SCB toetsen en waarnemingen op  Integrale veiligheid;

- Borging van de juiste aandacht voor  Integrale veiligheid in het VTW proces;

- Ziet toe op juist verlopen van het proces incidentenafhandeling  Opdrachtnemer /  Opdrachtgever.

- Risicomatrix Rijkswaterstaat

In deze bijlage is de risicomatrix Rijkswaterstaat opgenomen. Deze is overgenomen uit bijlage E van het Kader Veiligheidsmanagement Rijkswaterstaat 2017 [2] en wordt tevens gebruikt in Bijlage 1 van het Kader Integrale Veiligheid in Projecten [1].

- Overdrachtsformulier IV / V&G

V&G Overdrachtsformulier contractvoorbereidingsfase naar ontwerp- en uitvoeringsfase

| Project : |  |
| --- | --- |
| Datum overdracht : |  |
| Zaaknummer : |  |
| Datum Integraal Veiligheidsplan : |  |
| Datum RI&E Veiligheid : |  |
| Datum Integraal Veiligheidsdossier : |  |

| V&G-coördinator contractvoorbereidingsfase |  |
| --- | --- |
| Naam: | Edmund Djabarkhan |
| Bedrijf: | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat PPO |
| Plaats: |  |
| Telefoon: | 06111090003 |
| V&G-coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase |  |
| Naam: |  |
| Bedrijf: |  |
| Plaats: |  |
| Telefoon: |  |

Met ondertekening van dit formulier verklaren de V&G-coördinatoren contract-voorbereidingsfase en ontwerp- en uitvoeringsfase dat er een overdrachtsbespreking V&G heeft plaatsgevonden. In deze bespreking zijn het Integraal Veiligheidsplan (IVP), de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) Veiligheid en het Integraal Veiligheidsdossier (IVD) van de contractvoorbereidingsfase doorgenomen en zijn eventuele onduidelijkheden weggenomen. Zie bijlage 1 voor het verslag van eventuele bijzonderheden.

De V&G-coördinator ontwerpfase heeft de inhoud van het IVP, RI&E en IVD begrepen en is van mening dat hij deze producten kan omvormen tot een IVP, RI&E en IVD ten behoeve van de ontwerp- en de uitvoeringsfase van het project.

Indien van toepassing is in bijlage 1 aangegeven welke risico’s uit de RI&E Veiligheid contractvoorbereidingsfase niet worden overgenomen in het RI&E van de ontwerpfase en waarom niet.

| V&G-coördinatoren | Naam | Paraaf & datum |
| --- | --- | --- |
| Contractvoorbereidingsfase |  |  |
| Ontwerp- en uitvoeringsfase |  |  |

- Stroomschema Incidenten afhandeling

Arbobesluit 2.30 en 2.31

VSP; UV030, UV040, UV010

Zie Annex III

Annex VI.

Arbeidsveiligheid heeft ook raakvlakken met bijvoorbeeld machineveiligheid, brandveiligheid, elektrische installaties. Voor de omgangwijze met elektrische installaties is het RWS Kader bedrijfsvoering elektrische installaties van kracht.

Calamiteitenmanagement.

Technische invulling contracteisen, met name VSE en VTW. Coördinatie  Integrale veiligheid  Opdrachtgever zijde.

Borging veiligheid in contract en beheersing met SCB.

Interne informatiebeveiliging.

Cybercrime en fysieke beveiliging areaal.

Lees voor V&G eveneens  Integrale veiligheid.