Veiligheids- en Gezondheidsplan

Ontwerpfase

Inhoudsopgave

- Bouwwerkgegevens

  - Locatie bouwwerk

  - Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

  - Namen en adressen betrokken partijen

  - Planning en uitvoeringsgegevens

- Inventarisatie risico’s

  - Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

  - Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

- Werkgegevens

  - Locatie werk

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerhugowaard en Langedijk.

  - Het werk bestaat uit het uitvoeren van:

Onderhoudswerkzaamheden aan bermen, taluds, watergangen en greppels van

wegen in de gemeente Heerhugowaard en Langedijk.

  - Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:

Naam:		Het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Heerhugowaard

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	M. Zuurbier

Telefoon:		14 072

Ontwerpende partij:

Naam:		Eenheid Realisatie, afdeling Ingenieursbureau

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	B. van ‘t Hull

Telefoon:		14 072

Directievoerende partij:

Naam:		Eenheid Realisatie, afdeling Stadsbedrijf

Adres:		Beukenlaan 25

Postcode/plaats:	1701 DA Heerhugowaard

Contactpersoon:	R. Boots

Telefoon:		14 072

Uitvoerende partij:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase:
Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

  - Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande start:	 1 april 2021

Geplande contracttijd: enkele weken per jaar in 2021 en bij eventuele verlenging van het contract ook enkele weken in 2022, 2023 en 2024.

- Inventarisatie van de risico’s

2.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| RAW | Bouwfase | Activteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Groenvoorzieningen | Maaien bermen en taluds, uitmaaien watergangen | Beklemming bij kantelen materieel | Onachtzaamheid | Veiligheidscabine en stabiele opstelling |
|  |  |  | Verdrinking | Werken langs het water | Werkinstructie Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorgen dat middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare en doelmatige plaats aanwezig zijn. |
|  |  |  | Getroffen worden door vallende of wegvliegende voorwerpen | Het aanwezig zijn van bijv. maaimachines, tractoren | Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen Werktuigen en transportmiddelen moeten in goed staat verkeren. |
|  |  |  | Aanrijdingen | Het aanwezig zijn van bijv. maaimachines, tractoren | De nodige voorzieningen moeten zijn getroffen zodat men vanuit het werktuig te allen tijde een goed zicht heeft op de werkzaamheden en de directe omgeving. Bij achteruitrijden moet een akoestisch intermitterend signaal te horen zijn. |
| RAW | Bouwfase | Activteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie |
| 62 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering | Werken langs / nabij openbaar verkeer | Het aanrijden of van de weg af raken van doorgaand verkeer | Het te hard rijden of van de weg af raken van doorgaand verkeer | De mogelijkheid overwegen om de gehele weg af te zetten. Zorgen voor deugdelijke afzetting tussen doorgaand verkeer en werkzaamheden. |
|  |  |  |  | Vallen van materiaal en/of medewerker op de doorgaande rijbaan | Veiligheidskleding Bij slecht weer een goede werkverlichting en verlichting op of aan de afzetting of gebruik van retroreflecterende bebakeningen. |
|  |  |  |  | Irritatie en agressie van weggebruiker | Voorkom dat tijdelijke maatregelen in strijd zijn met permanente verkeersaanwijzingen; Borden en bebakening moeten duidelijk en goed zichtbaar geplaatst zijn, stevig staan en niet kunnen omvallen, wegglijden of door de wind gedraaid kunnen worden. |

2.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

| RAW | Bouwfase | Activteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Watergangen | Werkzaamheden nabij watergangen | Beknellen tussen grond en materieel. Vallen in water, verdrinken | Wegzakken materieel Uitglijden op natte ondergrond | Afstand bewaren tussen watergang en werkplek. Zorgen dat middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare en doelmatige plaats aanwezig zijn. |
|  | Groengebieden | Werken in groengebieden | Besmet raken met ziekte van Lyme | tekenbeet | Na elke werkdag controleren op tekenbeten en de teek zo snel mogelijk op correcte wijze verwijderen. Bedekkende kleding dragen. |
|  | Werken in het verkeer | verkeersvoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften |
|  | Verkeerswegen | Werkzaamheden nabij verkeerswegen | Overrijdingen, aanrijdingen, aandoening aan luchtwegen, gehoorbeschadigingen | Langsrijdend verkeer | Werkinstructie Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen |