| Categorie | Risico | Kans | Impact | Beheersmaatregelen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inkoop | Opdrachtgever (OG) komt tot de conclusie dat een opdrachtnemer (ON) is gekozen die niet voldoende geschikt is | Middel | Groot | De OG stelt de juiste geschiktheidseisen in de Aanbestedingsleidraad en neemt in het conceptcontract de vereiste kwalificaties op t.a.v. het personeel van ON |
| Inkoop | RWS heeft niet voldoende gezorgd voor een level playing field doordat de partij die de opdracht in voorgaande jaren heeft uitgevoerd meer kennis heeft van de uit te voeren werkzaamheden | Middel | Middel | De beschikbare en in voorgaande jaren ontwikkelde en gebruikte invoergegevens, draaiboeken, instructies, handleidingen, tools, sjablonen, of wat dies meer zij, worden indien relevant voor de inschatting van de scope van de opdracht, in Tenderned beschikbaar gesteld aan alle partijen die willen inschrijven. |
| Extern-gerichtheid | De OG geeft te weinig aandacht aan het openbaar maken van onderzoeksrapporten | Middel | Groot | Er is een proactieve opstelling van de OG en de ON vereist ten aanzien van het openbaar maken van onderzoeksrapporten. |
| Juridisch | Resultaten/producten worden ongevraagd naar buiten gebracht (door onzorgvuldigheid bij opdrachtnemer) | Klein | Groot | Duidelijke afspraken maken bij start werkzaamheden over in te zetten mensen en geheimhouding |
| Juridisch | De ON gaat slordig om met persoonsgegevens | Middel | Groot | Idem, de ON moet zich houden aan wettelijke regels, zoals de AVG |
| Juridisch | De ON betwist het intellectueel eigendom van de resultaten | Klein | Groot | De ON houdt zich aan de algemene voorwaarden van toepassing op de opdracht, waarbij het recht op het IE is voorbehouden aan de OG, tenzij die rechten reeds aantoonbaar bij anderen liggen |
| Project-beheersing | Er komen werkzaamheden bij die op dit moment niet in de planning zijn opgenomen | Klein | Middel | Met de OG zal overleg plaatsvinden over de mogelijke risico's die hierdoor ontstaan en mogelijke beheersmaatregelen hiervoor. Afweging nut en noodzaak versus potentieel risico ligt bij OG. Initieel uitgangspunt is dat wensen doorschuiven naar volgende jaar of daarna, tenzij risico's kunnen worden uitgesloten of beheersbaar zijn. Werkzaamheden hierbij die niet konden worden voorzien, komen niet voor rekening van de ON. |
| Project-beheersing | Er moeten helaas wijzigingen plaatsvinden in het voor de opdracht beschikbaar gestelde personeel van de ON, of een of meer medewerkers van de ON zijn langdurig ziek | Klein | Groot | De planning (jaarlijks) halen is een essentieel vereiste. In de overeenkomst is opgenomen dat voor elke daadwerkelijk in te zetten medewerker een vervanger met gelijkwaardige deskundigheid beschikbaar moet zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst |
| Project-beheersing | In de werkwijze is te weinig aandacht voor afstemming met Rijkswaterstaat-onderdelen en gevoeligheden op al dan niet kritische locaties | Middel | Groot | Uitvoeringsvoorstellen of planning door ON moeten van te voren zijn afgestemd met OG en met andere RWS-onderdelen. ON controleert zoveel mogelijk zelf de kritische locaties en momenten in het proces. |
| Project-beheersing | De ON komt regelmatig met afwijkingen die voorzien hadden kunnen zijn | Groot | Groot | De OG toetst bij de ON in hoeverre de planning en de uitvoeringsvoorstellen zijn afgestemd met de OG en eventuele andere RWS-onderdelen. De ON doet proactief voorstellen. |
| Project-beheersing | Opdracht (jaarlijks) niet op tijd klaar, bijvoorbeeld doordat werk omvangrijker is dan gedacht, of er ontstaat om andere redenen vertraging in de oplevering | Middel | Groot | ON verplichten om tijdig capaciteit met de juiste ervaring en competenties bij te schakelen. ON moet inzichtelijk maken in de inschrijving welke capaciteit beschikbaar is en moet een inschatting geven van de capaciteitsverdeling voor de uitvoering. Niet door ON te voorziene omstandigheden tijdens de uitvoering komen niet voor zijn rekening. |
| Technisch inhoudelijk | Kwaliteit van de capaciteitsmetingen is matig | Klein | Groot | Vraagspecificatie zorgvuldig formuleren op basis van eerdere opdrachten en ervaringen daarmee, geen loting van opdrachtnemers |
| Technisch inhoudelijk | De methoden voor capaciteitswaarden zijn onvoldoende uitgebreid beschreven en/of er wordt onvoldoende ingegaan op het meten van capaciteitswaarden van weefvakken | Middel | Middel | ON zorgt voor een gedegen aanpak om problemen te voorkomen. Als dat niet het geval is, bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst |
| Technisch inhoudelijk | Er wordt gevraagd om data aan te leveren welke niet door de OG wordt geleverd | Klein | Groot | De werkwijze moet door de ON zijn vastgelegd in uitvoeringsvoorstellen. Opdrachtnemer krijgt data en rapportages indien beschikbaar. |
| Technisch inhoudelijk | ON is onvoldoende actief bij het verzamelen van beschikbare verkeersgegevens, zoals NDW- of MONICA-data | Klein | Groot | De werkwijze moet door de ON zijn vastgelegd in uitvoeringsvoorstellen. Opdrachtnemer krijgt data en rapportages indien beschikbaar. |
| Technisch inhoudelijk | Onvoldoende kwaliteit van de beschikbaar gestelde data | Middel | Groot | De ON is proactief bij het verzamelen van de vereiste data. De werkzaamheden hierbij worden niet tot op de letter voorgeschreven en er moeten tussen de OG en de ON afspraken over worden gemaakt. De OG heeft extra aandacht voor instructie bij opdrachtverlening aan ON. Er vindt direct bij aanlevering van bestanden door de ON een ingangscontrole plaats. Op basis hiervan komen in een vroeg stadium eventuele omissies aan het licht. Daarnaast maakt de ON een inschatting of de gebreken binnen de planning te corrigeren zijn. Bij een ‘ja’ worden de nodige acties door de ON meegenomen in de planning en uitvoering. Bij een ‘nee’ voert de ON een impactanalyse uit en belegt samen met OG acties binnen RWS zodanig dat data het jaar erop wel op orde is. |
| Technisch inhoudelijk | Werkwijze verandert door voortschrijdend inzicht, of andere bestanden met betere kwaliteit | Groot | Groot | In de opdrachtverstrekking is of wordt om een visie op de opdracht en scopewijzigingen gevraagd en jaarlijks worden de werkzaamheden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld voor het volgende jaar. Door de OG geïndiceerde wijzigingen die door de ON niet waren te voorzien (met substantieel kosteneffect), komen echter niet voor rekening van de ON. |
| Veiligheid | De ON brengt bij eigen werkzaamheden aan de wegen, het verkeer in gevaar | Middel | Groot | De ON is proactief bij uitvoerings- voorstellen met als doel zo weinig mogelijk het wegverkeer te belemmeren of in gevaar te brengen. |
| Veiligheid | De ON maakt gebruik van een – al dan niet door een buitenlandse overheid aangestuurde – marktpartij of diens onderaannemers, krijgt toegang tot fysiek gevoelige locaties, of maakt gebruik van apparatuur, welke schade kan toebrengen aan de nationale veiligheid | Klein | Groot | De OG en de ON agenderen indien noodzakelijk dit onderwerp |