Bijlage 1: vragen en antwoorden
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	Vraag
	Antwoord

	1
	Heeft uw onderneming interesse voor deze opgave indien een DBM op basis van een UAV-gc wordt toegepast op dit projectlocatie?
	

	

	2
	Welke contractvorm is in uw ogen het meest passend voor dit project?
	

	3
	Acht uw onderneming de contractvorm, en daarmee samenhangend de risico’s en transactiekosten, in relatie tot de omvang van de opgave rendabel? (voorgenomen contractvorm DBM op basis van de UAV-gc)
	

	4
	Wat heeft uw voorkeur: een uitvraag op basis van een vraagspecificatie of op basis van een schetsontwerp of een minimaal referentieontwerp? (meer zekerheid, maar minder ontwerpvrijheid)? En waarom heeft dit uw voorkeur?
	

	5
	De ontwikkel locatie ligt logistiek gezien ingeklemd tussen openbare infrastructuur. Ziet u risico’s of problemen m.b.t. de het logistieke proces en bouwplaatsinrichting tijdens het bouwproces? Zo ja, welke beheersmaatregelen zijn er te treffen zodat het beheersbaar blijft?
	

	6
	Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als uitgangspunt dat risico’s worden belegd bij de partij die de risico’s het beste kan beheersen.
Welke risico’s zijn voor deze opdracht lastig of niet door u te beheersen of in te schatten en zou u graag willen bespreken of terugleggen bij opdrachtgever?  
	

	7
	Het RVB wil prestatie eisen stellen aan het pand, met daaraan gekoppeld een systeem van betaling naar prestatie. Bij het niet voldoen aan de gevraagde prestaties wordt minder betaald.
Is een dergelijke koppeling voor u acceptabel?
	

	8
	Anders dan bij DBFMO contracten zullen alleen het gebouw en de gebouwinstallaties en gebruikersinstallaties onderdeel uitmaken van het contract (dus geen dienstverlening zoals schoonmaak, catering etc.)
Is deze scope werkbaar voor u? Ziet u mogelijk risico’s of een vermindering op meerwaarde in deze scopeverdeling?
	

	9
	Na realisatie van het pand zal de investering betaald worden. Gedurende drie jaar zal een aflopende bankgarantie gevraagd worden om het risico van een niet functionerend pand/installaties af te dekken. Is dit in uw ogen acceptabel?
	

	10
	Heeft u een gedachte bij de invulling van de dialooggesprekken? Hoeveel dialooggesprekken denkt u nodig te hebben?
	

	11
	Op basis van uw ervaring; zijn er onderwerpen die tijdens de dialooggesprekken extra aandacht behoeven?
	

	12
	Zijn de doorlooptijden genoemd in de planning reële doorlooptijden en zo nee waarom niet? 
	

	13
	Heeft u overige opmerkingen?
	







