Uitbreiding, Verduurzaming en Groot onderhoud Gemeentelijke Werf

GDH-2021/01

Gemeente Den Helder

Nationale Openbare Procedure

Gunningsleidraad

Verantwoording:

| Zaaknummer | 2021-003166 |
| --- | --- |
| Projectnaam | Uitbreiding, Verduurzaming en Groot onderhoud Gemeentelijke Werf |
| Besteknummer | GDH-2021/01 Bouwkundige technische omschrijving |
| Datum | 06 mei 2021 |
| Opdrachtgever | Gemeente Den Helder |
| Postadres | Postbus 36 |
| Postcode en Plaats | 1780 AA DEN HELDER |
| Naam contactpersoon | Nicolai Hak |
| E-mailadres | n.hak@denhelder.nl |

| Auteur | Nicolai Hak |
| --- | --- |
| Controle door | Petra Krudde |

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Den Helder.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

Begripsbepalingen	4

1	Algemeen	5

1.1	Doel van de aanbesteding	5

1.2	Aanleiding van de aanbesteding en projectomschrijving	5

1.3	Communicatie	5

1.4	Directie	5

1.5	Tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en klachten	6

1.5.1	Klachten	6

1.5.2	Geschil	6

1.6	Planning en termijnen	6

2	Aanbestedingsprocedure	7

2.1	Toepasselijkheid aanbestedingsrichtlijnen	7

2.2	Nota van Inlichtingen (NvI)	7

2.2.1	Wijzigen aanbestedingsdocumenten door de gemeente Den Helder	7

2.3	Wijze van aanbieden van de inschrijving	7

2.4	Algemene voorwaarden	8

2.5	Gestanddoeningstermijn	8

2.6	Nederlandse taal	8

2.7	Inschrijving onder voorwaarden	8

2.8	Eenmalig inschrijven	8

2.9	Opening inschrijvingen	9

2.10	Wijze van beoordelen	9

2.11	Prijsonderhandeling	9

2.12	Eenmalige korting	9

2.13	Voorbehouden en Inschrijvingskosten	9

2.14	Gunning	10

2.15	Facturatie	10

2.16	Boete	11

3	Minimumeisen	12

4	Geschiktheidseisen	13

4.1	Referentie	13

4.2	Aansprakelijkheidsverzekering	13

5	Gunningscriteria	14

5.1	Beoordelingsprocedure	14

5.2	Prijsopgaaf	15

5.3	Beoordelingscriterium kwaliteit	15

5.3.1	Criterium Planning	15

5.3.2	Plan van Aanpak en fase planning	16

Bijlagen 1 t/m 10	18

Bijlage 1 Controlelijst	19

Bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingswet	20

Bijlage 3 Social Return On Investment (SROI)	21

Bijlage 4 Akkoord verklaring Past-Performance meting	26

Bijlage 5 Referentie	27

Bijlage 6 Kwalitatieve gunningscriteria	29

Bijlage 7 Inschrijvingsbiljet	30

Bijlage 8 Inschrijvingsstaat	31

Bijlage 9 Verklaring in geval van combinatie	32

Bijlage 10 Verklaring in geval van onderaanneming	33

# Begripsbepalingen

Aanbestedende dienst / opdrachtgever

De gemeente Den Helder door wie de aanbestedingsprocedure van het Werk wordt

verzorgd, na het moment van het sluiten van de Overeenkomst te noemen de

Opdrachtgever.

Aanbestedingsdocumenten

Deze gunningsleidraad inclusief alle bijlagen en alle op TenderNed gepubliceerde documenten.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) waarbij het criterium

beste prijs kwaliteitsverhouding wordt gehanteerd.

Gegadigde

Degenen die deze gunningsleidraad hebben gedownload van www.tenderned.nl.

Inschrijver

De onderneming die naar aanleiding van de gunningsleidraad een inschrijving heeft ingediend.

Gunningsleidraad

Dit document met de beschrijving van de op te dragen werkzaamheden, de daarbij behorende gegevens, technische specificaties en de door de gemeente te hanteren voorwaarden waaraan de inschrijver gedurende de uitvoering van de opdracht moet voldoen.

Inschrijving

Een door de inschrijver naar aanleiding van deze gunningsleidraad ingediende inschrijving.

Onder opdrachtnemer

De door de opdrachtnemer ingeschakelde en door de gemeente goedgekeurde onder-opdrachtnemer.

Opdrachtnemer

De inschrijver met wie de overeenkomst afgesloten is.

Proportionaliteit

Het begrip ‘proportioneel’ betekent  ‘in redelijke verhouding staan tot’. Meer concreet betekent dit in geval van aanbesteding van een opdracht, het in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht in termen van de aard en omvang van die opdracht. Het proportionaliteitsbeginsel heeft betrekking op alle fasen van het aanbestedingsproces, dus van de keuze van de procedure, het aantal en de inhoud van de te stellen eisen tot en met de van toepassing te verklaren contractvoorwaarden. De reikwijdte van het proportionaliteitsbeginsel wordt in §3.1 van de gids Proportionaliteit (gids-P) nader toegelicht.

Kalenderdag

Elke dag, ook als deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door

de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag of individuele vrije dag.

Werkdag

Een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of

door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

# 1	Algemeen

De gemeente Den Helder is een middelgrote gemeente in de Kop van Noord-Holland met ruim 55.000 inwoners. Voor meer informatie over de gemeente Den Helder wordt verwezen naar de website, www.denhelder.nl.

## 1.1	Doel van de aanbesteding

De gemeente Den Helder is van plan om middels het voeren van een nationale openbare aanbesteding met één opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan voor de nieuwbouw, verduurzaming en groot onderhoud van de gemeentelijke werf aan de Ambachtsweg 25 te Den Helder.

## 1.2	Aanleiding van de aanbesteding en projectomschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a.	Nieuwbouw bedrijfsruimte (o.a. t.b.v. de MER-ruimte)

b.	Groot onderhoud

c.	Verduurzaming (bouwkundig en installatietechnisch) naar NOM (nul-op-de-meter)

De uit te voeren werkzaamheden zijn op het adres Ambachtsweg 25 te Den Helder.

Ten aanzien van exacte beschrijvingen en hoeveelheden e.d. verwijzen wij naar;

- 210226 GDH-2021/01 Gemeentewerf Technische omschrijving Bouwkundig

- 201224 TPvE Gemeentewerf Den Helder Merosch E en W

- 23130 BUS-melding Ambachtsweg 25 te Den Helder

- 28543_VTA_28729_001

## 1.3	Communicatie

Vanuit uw organisatie moet het contact via één contactpersoon of zijn of haar plaatsvervanger verlopen. Beiden moeten volledige beslissingsbevoegdheid hebben en gemachtigd zijn namens de inschrijver op te kunnen treden.

De communicatie tijdens het aanbestedingstraject vindt alleen via TenderNed (www.tenderned.nl) plaats via de centrale contactpersoon:

Gemeente Den Helder

Team Omgeving

T.a.v. Nicolai Hak

Het is niet toegestaan andere functionarissen over deze aanbesteding direct of indirect te benaderen op straffe van uitsluiting van deelname aan de aanbesteding.

## 1.4	Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 UAV 2012, zal optreden.

## 1.5	Tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en klachten

De aanbestedingsdocumenten zijn met de grootste mogelijke zorg opgesteld. Door een inschrijving in te dienen verklaren inschrijvers zich akkoord met de opzet en inhoud van de aanbestedingsprocedure zoals in deze gunningsleidraad is omschreven. Kan een inschrijver zich niet met de opzet en inhoud van de aanbestedingsprocedure verenigen of indien de inschrijver eventuele tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden constateert, dan dient deze inschrijver de gemeente hier vóór het indienen van de inschrijving op te attenderen. De gemeente zal per geval de eventuele gevolgen van de tegenstrijdigheden en / of onvolkomenheden beoordelen en aangeven hoe zij die gevolgen, indien mogelijk,  zal proberen op te heffen.

Gegadigden en inschrijvers die de gemeente hierop niet tijdig attenderen kunnen de gemeente op een later moment niet alsnog aanspreken op het feit dat de opzet en / of inhoud van de aanbestedingsprocedure naar hun mening niet juist is. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele tegenstrijdigheden en / of onvolkomenheden.

## 1.5.1	Klachten

Klachten over de aanbestedingsprocedure kunt u melden bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Op de website van de Commissie, http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/, kunt u zien wie een klacht kan indienen en wanneer, waarover en hoe u een klacht kunt indienen.

## 1.5.2	Geschil

Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen – daaronder begrepen een geschil dat slechts door één van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd – dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding wordt beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland,

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

## 1.6	Planning en termijnen

De planning is tevens vermeld op www.tenderned.nl.

|  | Planning | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Publicatie aanbestedingsdocumenten | 06-05-2021 |
| 2 | Schouw ter plaatse | 17-05-2021 10.00 uur |
| 2 | Indienen vragen tot uiterlijk 09.00 uur | 26-05-2021 |
| 3 | Publicatie Nota van Inlichtingen(NvI) | 04-06-2021 |
| 4 | Sluiting inschrijvingstermijn 10.00 uur | 16-06-2021 |
| 5 | Opening inschrijvingen | 16-06-2021 |
| 6 | Brieven voorlopige gunningsbeslissing | 21-06-2021 |
| 7 | ‘Stand still’ (Alcatel) termijn | 20 kalenderdagen |
| 8 | Definitieve gunning | 12-07-2021 |
| 8 | Ingangsdatum overeenkomst | Z.s.m. na definitieve gunning |

Het staat de gemeente Den Helder vrij wijzigingen aan te brengen in deze planning, waarbij ten alle tijden de wettelijk vastgestelde termijnen gehanteerd zullen worden. U kunt aan de genoemde termijnen geen rechten ontlenen.

Indien u bij de schouw aanwezig wil zijn verzoeken wij u zich hiervoor aan te melden middels een bericht via TenderNed.

# 2	Aanbestedingsprocedure

## 2.1	Toepasselijkheid aanbestedingsrichtlijnen

De aanbesteding voor deze overeenkomst vindt plaats volgens de bepalingen van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van 1 juli 2016.

De gemeente Den Helder heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden door middel van een openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW2016.

De gemeente Den Helder heeft voor deze procedure gekozen vanwege de complexiteit en omvang van de opdracht.

## 2.2	Nota van Inlichtingen (NvI)

Indien er naar aanleiding van deze gunningsleidraad vragen zijn, kunnen deze via TenderNed uiterlijk tot 26-05-2021 voor 09.00 uur aan de gemeente Den Helder kenbaar worden gemaakt.

Telefonische of op een andere wijze dan via TenderNed gestelde vragen worden niet beantwoord.

Wij verzoeken u één vraag per vragenveld te stellen en niet meerdere vragen bij elkaar te zetten.

De vragen worden beantwoord in een Nota van inlichtingen inschrijvingsfase n.a.v. de nadere inlichtingen t.b.v. de inschrijving, welke via TenderNed aan alle geïnteresseerden zal worden verzonden. De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de aanbestedingsdocumenten.

### 2.2.1	Wijzigen aanbestedingsdocumenten door de gemeente Den Helder

Wijzigingen op initiatief van de gemeente Den Helder worden aan de geïnteresseerde ondernemers bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen.

## 2.3	Wijze van aanbieden van de inschrijving

Alleen inschrijvingen, die volledig volgens onderstaande voorwaarden zijn opgemaakt en ingezonden, worden in behandeling genomen. Inschrijvingen  die hier niet aan voldoen, worden niet geëvalueerd. Indien dit het geval is wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de reden.

De inschrijving dient uiterlijk op 16-06-2021 om 10.00 uur in het bezit te zijn van de gemeente Den Helder. Schriftelijk, per fax of per e-mail ingediende inschrijvingen worden niet geaccepteerd en verder uitgesloten van deelname. Het risico van vertraging, bijvoorbeeld door een internetstoring o.a. op www.tenderned.nl ten tijde van het sluiten van de kluis, berust bij de inschrijver.

De inschrijving dient te voldoen aan de volgende eisen:

- De inschrijving dient via TenderNed te worden ingezonden. Op de website www.tenderned.nl staan documenten die u helpen bij het inschrijven via TenderNed zoals: ‘in zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed;

- De Inschrijving moet voorzien zijn van originele rechtsgeldige handtekeningen. De Inschrijving moet worden ondertekend door een of meer personen die bevoegd zijn de inschrijvende onderneming te binden. Die bevoegdheid moet kunnen worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister, zo nodig aangevuld met een bevoegdelijk ondertekende en bijgevoegde adequate volmacht;

- De inschrijving moet zowel qua samenstelling als qua volgorde zijn opgebouwd uit de onderdelen die zijn opgesomd in de controlelijst (zie bijlage 1);

- Wij verzoeken u, t.b.v. interne archiveringsdoeleinden, de bestandsnaam van de documenten die u voor uw inschrijving indient aan te vullen met uw bedrijfsnaam;

- Het is niet toegestaan andere informatie bij de inschrijving te voegen dan hetgeen waarom in deze gunningsleidraad is gevraagd;

- De inschrijver mag de gegevens die door de gemeente Den Helder in de aanbestedingsdocumenten ter beschikking zijn gesteld, uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

## 2.4	Algemene voorwaarden

- Door een inschrijving in te dienen verklaart u zich akkoord met de opzet en inhoud van deze gunningsleidraad, het bestek, en alle overige bij de aanbesteding horende documenten;

- Op deze aanbesteding en opdracht zijn de UAV2012 van toepassing;

- Opdrachtnemersvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden worden door de gemeente Den Helder uitdrukkelijk van de hand gewezen.

## 2.5	Gestanddoeningstermijn

De inschrijving heeft een minimale geldigheidsduur van 50 dagen die ingaat op de sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen. Gedurende deze periode is het aanbod onherroepelijk. Daarnaast kan de gemeente Den Helder verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan door de inschrijver geen aanspraak op de opdracht worden ontleend. In het geval van een kort geding eindigt de termijn van gestanddoening 8 dagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.

## 2.6	Nederlandse taal

Inschrijvingen zijn gesteld in het Nederlands. Tijdens het aanbestedingstraject wordt uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt in woord en geschrift. Dit geldt tevens voor de contractuitvoering.

## 2.7	Inschrijving onder voorwaarden

Indien aan een inschrijving voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden is de inschrijving ongeldig en wordt deze terzijde gelegd.

## 2.8	Eenmalig inschrijven

Iedere onderneming mag maximaal één keer meedoen in de aanbestedingsprocedure, hetzij zelfstandig, hetzij als onderdeel van een Combinatie (samenwerkingsverband). Onder onderneming wordt niet alleen verstaan de inschrijvende rechtspersoon, maar tevens alle (rechts-)personen waarmee een juridisch, economisch en/of fiscaal verband bestaat dan wel een eenheid wordt gevormd of tot hetzelfde concern behoren. Er is sprake van een concern wanneer een aantal ondernemingen onder een gemeenschappelijke leiding staat en als eenheid optreedt. De enige uitzondering die de gemeente Den Helder hierop maakt is in het geval waarin de juridische verbondenheid de eerlijke mededinging op geen enkele wijze kan schaden. Indien een onderneming van oordeel is dat daarvan sprake is, dient hij die situatie tijdig, minimaal 14 dagen voor de sluitingsdatum, en onderbouwd aan de gemeente Den Helder voor te leggen. Het is wel toegestaan om als onderaannemer voor meerdere hoofdaannemers te werken

## 2.9	Opening inschrijvingen

De opening van de kluis op TenderNed met de Inschrijvingen is niet openbaar. Van de opening van de Inschrijvingen  wordt een proces verbaal opgesteld dat via TenderNed aan de inschrijvers wordt verstrekt.

## 2.10	Wijze van beoordelen

Na de sluitingsdatum van de inschrijvingstermijn vindt het beoordelingsproces in een aantal stappen plaats.

- Eerst wordt vastgesteld of de inschrijving is ingediend volgens de voorwaarden en de wijze van aanbieden zoals beschreven in dit hoofdstuk 2. Indien de inschrijving onjuist of onvolledig is ingediend, wordt deze door de gemeente Den Helder niet verder in behandeling genomen.

- Ten tweede vindt de beoordeling plaats van de inschrijver aan de hand van de in hoofdstuk 3 gestelde minimumeisen. Indien de inschrijving onjuist of onvolledig is ingediend, wordt deze door de gemeente Den Helder niet verder in behandeling genomen.

- Ten derde vindt de beoordeling plaats van de inschrijver aan de hand van de in hoofdstuk 4 gestelde geschiktheidseisen. Indien de inschrijving onjuist of onvolledig is ingediend, wordt deze door de gemeente Den Helder niet verder in behandeling genomen.

- Ten vierde wordt de Inschrijving beoordeeld op basis van de in hoofdstuk 5 beschreven gunningscriterium Economisch meest voordelige inschrijving waarbij het criterium

beste prijs kwaliteitsverhouding wordt gehanteerd.

- De inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan komt voor gunning van de opdracht in aanmerking.

## 2.11	Prijsonderhandeling

De gemeente Den Helder voert bij gunning geen prijsonderhandelingen. Dit houdt in dat de prijs volledig wordt bepaald door de ingediende inschrijving en dat de inschrijver slechts één gelegenheid krijgt om tegen een concurrerende prijs inschrijving uit te brengen.

## 2.12	Eenmalige korting

De toegestane eenmalige korting is maximaal € 15.000,-.. Inschrijvingen met een hogere eenmalige korting zullen ongeldig worden verklaard.

## 2.13	Voorbehouden en Inschrijvingskosten

Deze gunningsleidraad wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Uitgenodigde partijen, inschrijvers en/of de geselecteerde inschrijver ontvangen van de gemeente Den Helder geen enkele vergoeding voor kosten, schade of gederfde winst inzake het uitbrengen van een inschrijving.

De gemeente Den Helder behoudt zich te allen tijde het recht voor de aanbesteding tijdelijk of definitief te beëindigen. Eventuele schade en kosten in verband met de beëindiging zijn voor rekening van de inschrijver.

Indien de gemeente Den Helder besluit tot intrekking van de aanbesteding, om redenen die niet door een of meerdere inschrijvers of gegadigden is veroorzaakt zal de gemeente Den Helder een passende inschrijfvergoeding overwegen.

## 2.14	Gunning

Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan degene met wie de overeenkomst gesloten wordt, zullen de afgewezen inschrijvers van die beslissing in kennis worden gesteld. Zij ontvangen daarover een bericht met een motivering voor de reden van afwijzing.

De afgewezen inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om binnen 20 kalenderdagen na verzending van de voorgenomen gunningbeslissing een kort geding aanhangig maken bij de bevoegde rechter. Indien niet binnen deze termijn van 20 kalenderdagen een kort geding dagvaarding correct is betekend, gaat de gemeente Den Helder over tot definitieve gunning van de opdracht.

Om te voorkomen dat een uitgebrachte dagvaarding de gemeente Den Helder niet tijdig bereikt, wordt de inschrijver verzocht zo spoedig mogelijk een digitaal afschrift van de betekende dagvaarding in kort geding te e-mailen naar: n.hak@denhelder.nl in cc aan inproces@denhelder.nl ovv het referentienummer van deze aanbesteding.

Indien de afgewezen inschrijvers niet, niet tijdig of niet correct een kort geding aanhangig maken, dan worden zij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van hun recht om de voorgenomen gunningbeslissing door de rechter te laten toetsen en zijn zij niet-ontvankelijk in hun vorderingen indien zij alsnog een kort geding of een andere juridische procedure aanhangig maken. Indien gemeente Den Helder de winnende inschrijver in kennis heeft gesteld van het feit dat een kort geding aanhangig is gemaakt, dan dient de winnende inschrijver in deze kort gedingprocedure te interveniëren, op straffe van verval van recht om nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigd gunningvoornemen.

Indien er op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig wordt gemaakt, dan wacht gemeente Den Helderde uitkomst van dat kort geding af alvorens over te gaan tot definitieve gunning.

Indien de gemeente Den Helder na een, al dan niet uitvoerbaar bij voorraad verklaarde, uitspraak in eerste aanleg in kort geding, overgaat tot gunning en deze uitspraak in hogere instantie(s) of in een bodemprocedure wordt vernietigd of zijn betekenis verliest, dan leidt dat –ongeacht de vervolgens door de gemeente Den Helder te nemen besluiten of te ondernemen stappen naar aanleiding van de dan geldende situatie –niet tot enige aansprakelijkheid van de gemeente Den Helder. Eventuele kortgeding procedures dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde civiele rechter van de rechtbank Noord-Holland te Haarlem.

De gunning is pas definitief indien er een definitieve gunningbeslissing is verzonden.

Het staat de gemeente Den Helder vrij de opdracht niet te gunnen of aan een andere partij te gunnen indien met de winnende inschrijver geen overeenstemming wordt bereikt.

## 2.15	Facturatie

De facturen dienen verzonden te worden naar crediteuren@denhelder.nl. Bij de factuur dienen wederzijds ondertekende termijnen te worden toegevoegd. Niet ondertekende termijnen worden niet betaalbaar gesteld.

Op de factuur dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:

- Naam, adres, postcode, woonplaats;

- Bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens;

- BTW-nummer;

- KvK-nummer;

- Factuuradres opdrachtnemer;

- Naam contactpersoon;

- Datum en kenmerk van de opdrachtbrief van de gemeente.

## 2.17	Boete

Indien de inschrijver de opdracht niet uitvoert conform de wijze waarop dit  in zijn inschrijving bij de gunningscriterium 5.3.1 is beschreven, wordt de fictieve korting 1,5 maal verbeurd. De gemeente Den Helder zal de inschrijver hiervoor eerst in gebreke stellen en een hersteltermijn van 2 weken bieden. Indien na 2 weken de inschrijver de dienstverlening alsnog niet uitvoert conform de wijze waarop dit in zijn inschrijving bij de gunningscriteria is beschreven zal de boete in mindering worden gebracht op de volgende te betalen factuur. Op het gunningscriterium 5.3.2. is geen hersteltermijn van toepassing. Indien de termijn wordt overschreden wordt de fictieve korting 1,5 maal verbeurd en in mindering gebracht op de volgende te betalen factuur.

# 3	Minimumeisen

De inschrijving moet als volgt worden aangeboden worden:

- Volgens de voorschriften zoals omschreven in paragraaf 2.3 Wijze van aanbieden inschrijving;

- Dient alle in deze gunningsleidraad omschreven onderdelen te bevatten;

- Dient in overeenstemming te zijn met de inhoud van deze gunningsleidraad en de op TenderNed gepubliceerde bijlagen en documenten en Nota(‘s) van Inlichtingen.

Inschrijvers moeten de volgende gegevens aan de gemeente Den Helder verstrekken:

- Controlelijst (bijlage 1);

- Een ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 2);

- Akkoord verklaring Social Return On Investment (SROI) (bijlage 3);

- Akkoord verklaring Past Performance-meting (bijlage 4);

- Referentie (bijlage 5);

- Kwalitatieve gunningscriteria (bijlage 6);

- Inschrijvingsbiljet (bijlage 7);

- Inschrijfstaat (bijlage 8);

- Aanmelden als samenwerkingsverband (voorheen combinatie) (Indien van toepassing)  (bijlage 9);

- Aanmelden als hoofdaannemer met onderaannemer(s) (Indien van toepassing)

(bijlage 10).

Alleen Inschrijvingen die volledig voldoen aan alle bovenstaande minimumeisen worden in behandeling genomen. Inschrijvingen  die hier niet aan voldoen, worden niet beoordeeld.

# 4	Geschiktheidseisen

Alleen van de inschrijvers die voldoen aan onderstaande geschiktheidseisen wordt de Inschrijving inhoudelijk beoordeeld op de gunningscriteria. Inschrijvingen die hier niet aan voldoen, worden niet beoordeeld.

## 4.1	Referentie

Het is van belang dat de inschrijver door een referentie van vergelijkbare aard aantoont over voldoende deskundigheid en ervaring te beschikken met betrekking tot het uitvoeren van het   verduurzamen van een bestaand pand naar NOM niveau die voldoen aan de specificaties zoals beschreven in deel 3 van het bestek.

De inschrijver (of combinatie van ondernemingen) moet 1 (niet meer) referentie opgeven van een opdracht die qua aard en omvang gelijkwaardig is. Hiermee wordt bedoeld dat het een pand betreft met een oppervlak / BVO van minimaal 700 m2 dat gerealiseerd is door het uitvoeren van renovatie met eventueel een gedeeltelijke nieuwbouw, waarbij het pand verduurzaamd is in een vergelijkbare mate als voor deze opdracht wordt gevraagd. Betreft de bouwkundige, elektrotechnische, gebouwbeheer en werktuigbouwkundige aspecten. Het referentie project dient alle voorgaande disciplines te bevatten.

De einddatum van de opdracht van de referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijvingen, d.w.z. niet langer geleden dan 16-06-2018.

U dient voor het opgeven van de referentie gebruik te maken van het format van bijlage 5.

Dit format dient tevens door de referent ondertekend te worden en dient als tevredenheidsverklaring.

De gemeente Den Helder behoudt zich het recht voor op ieder gewenst tijdstip de referentie te verifiëren.

## 4.2	Aansprakelijkheidsverzekering

De inschrijver dient voor zijn onderneming en personeel verzekerd te zijn tegen wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,= per gebeurtenis en minimaal

€ 2.500.000,= per jaar.

De inschrijver kan bij inschrijving volstaan met ondertekening van het Uniforme Europees Aanbestedingsdocument (zie hoofdstuk 4 Minimumeisen, bijlage 2), waarmee hij verklaart dat hij adequaat verzekerd is. Op verzoek van de gemeente Den Helder moet de inschrijver binnen 2 werkdagen een bewijs hiervan overleggen in de vorm van een kopie van de verzekeringspolis.

## 4.3	VCA certificering

De gemeente Den Helder eist van inschrijver dat hij veilig werken in zijn organisatie heeft verankerd en toepast, waarbij wordt voldaan aan tenminste het volgende profiel. De directie van de inschrijver heeft een aantoonbaar vigerend beleid met doelstellingen over “veilig werken” vastgelegd en in de organisatie geïmplementeerd met bijbehorende documenten en middelen in de bedrijfsprocessen. Het “veilig werken” is gericht op het voorkomen van incidenten in het kader van de VGM-aspecten (veiligheid, gezondheid en milieu) zoals ongevallen, materiële en milieuschade. Het beleid heeft tot doel er voor te zorgen dat alle medewerkers (ook tijdelijke medewerkers, onderaannemers en derden) het vereiste veiligheidsniveau kennen en tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden daar naar handelen.

Inschrijver beheerst aantoonbaar de VGM-aspecten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door middel van onder andere risicomanagement, inspecties, bedrijfsgezondheidszorg, registratie en keuring van persoonlijke beschermingsmiddelen en relevante arbeidsmiddelen en door het bijhouden van ongevallenregistratie. De operationele medewerkers beschikken over de juiste kennis en kunde die nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden en specifieke risicovolle taken.

Indien inschrijver VCA** is gecertificeerd, is in ieder geval voldaan aan de eis.

De inschrijver kan bij inschrijving volstaan met ondertekening van het Uniforme Europees Aanbestedingsdocument (zie hoofdstuk 4 Minimumeisen, bijlage 2), waarmee hij verklaart dat hij aan deze geschiktheidseis voldoet. Op verzoek van de gemeente Den Helder moet de inschrijver binnen twee werkdagen een bewijs hiervan overleggen.

# 5	Gunningscriteria

Nadat is vastgesteld welke Inschrijvingen voldoen aan de minimumeisen zoals gesteld in hoofdstuk 3 en de geschiktheidseisen in hoofdstuk 4 vindt de beoordeling plaats van de gunningscriteria om zo de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen waarbij het criterium beste prijs kwaliteitsverhouding wordt gehanteerd.

In dit hoofdstuk is aangegeven op welke wijze de EMVI wordt vastgesteld. De EMVI wordt bepaald op basis van een fictieve inschrijvingssom, welke bestaat uit de werkelijke inschrijvingssom minus een fictieve korting voor het onderdeel kwaliteit.

De maximaal te behalen fictieve korting op de inschrijvingssom bedraagt € 250.000.

Alle gunningscriteria zijn met een eigen nummer opgenomen voor eenduidige referentie. Dit nummer moet in deze volgorde worden opgenomen in de inschrijving als bijlage 6.

De volgende gunningscriteria en fictieve kortingen worden gehanteerd:

|  |  | Maximale fictieve korting |
| --- | --- | --- |
| 5.2 Gunningscriterium Prijs |  | N.v.t. |
| 5.3 Gunningscriterium Kwaliteit |  |  |
| 5.3.1 | Nieuwbouw bedrijfsruimte gereed voor 1 december 2021 | 150.000 € |
| 5.3.2. | Uitgebreid plan van aanpak van het werk en een gefaseerde (fase)planning | 100.000 € |
| Maximale fictieve korting |  | 250.000 € |

## 5.1	Beoordelingsprocedure

Om tot een onafhankelijk oordeel te komen van prijs en kwaliteit, zal de kwaliteitsbeoordeling plaatsvinden geheel los van de prijs. De beoordeling op prijs (inschrijvingssom) zal pas na de kwaliteitsbeoordeling worden gedaan. Door de gemeente Den Helder wordt een beoordelingscommissie aangesteld. De beoordelingscommissie bestaat uit een ter zake kundig team van minimaal 3 personen van of namens de gemeente Den Helder.

Stap 1

De leden van de beoordelingscommissie waarderen ieder individueel de inschrijving op het gunningscriterium Kwaliteit, conform de waarderingswijze.

De beoordeling vindt plaats ten opzichte van de inschrijvers onderling. Het is mogelijk dat één of meerdere inschrijvers dezelfde fictieve korting toegekend krijgen.

Per subgunningscriterium staat beschreven in hoeveel tekst uw antwoord maximaal weergegeven dient te worden. De beoordeling per subgunningscriterium vindt uitsluitend plaats tot en met het maximum aantal opgedragen pagina’s. Indien een antwoord het maximum aantal vereiste pagina’s overschrijdt wordt dat deel (de overschrijding) niet meegenomen in de beoordeling.

Stap 2

De individuele fictieve kortingen van alle beoordelaars worden gezamenlijk besproken, waarna de beoordelaars consensus bereiken over de fictieve korting per gunningscriterium.

Stap 3

De fictieve kortingen worden opgeteld wat resulteert in de totale fictieve korting.

Stap 4

Na de beoordeling op kwaliteit en het vaststellen van de fictieve korting wordt de prijzenbijlage beoordeeld. De inschrijvers kunnen hierbij niet aanwezig zijn.

Stap 5

De EMVI wordt bepaald door van de ingediende inschrijvingssom de totale fictieve korting voor het onderdeel kwaliteit af te trekken.

De inschrijving met de laagste fictieve inschrijvingssom is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving en komt voor de gunning in aanmerking.

Bij een gelijke uitkomst tussen twee (2) of meer inschrijvers, is de hoogste totale fictieve korting op het gunningscriterium planning doorslaggevend. Indien deze ook gelijk zijn, dan wordt de winnaar door middel van loting bepaald.

## 5.2	Prijsopgaaf

U dient bij uw inschrijving als bijlage 3 het correct ondertekende Inschrijvingsbiljet te voegen.

U dient bij uw inschrijving als bijlage 4 de correct ondertekende Inschrijvingsstaat te voegen.

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) waarbij het criterium

beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt gehanteerd.

De toegestane eenmalige korting is maximaal € 15.000,-.. Inschrijvingen met een hogere eenmalige korting zullen ongeldig worden verklaard.

## 5.3	Gunningscriterium kwaliteit

Een opdrachtnemer die zich positief onderscheid, kan bijdragen aan de doestellingen van de gemeente Den Helder.

Als criteria wordt hierbij gekeken naar:

    - Planning - Nieuwbouwbedrijfsruimte gereed voor 1 december 2021;

    - Uitgebreide plan van aanpak van het werk en een gefaseerde (fase)planning

### 5.3.1	Criterium Planning

Waarde:                       maximaal € 150.000,--

Achtergrond:                 De deadline voor de oplevering van de uitbreiding bedrijfsruimte hebben wij gesteld op 1 december 2021. Gemeente Den Helder hecht er waarde aan dat deze deadline gehaald wordt en stimuleert de inschrijver om eerder op te leveren om eventuele onvolkomenheden in de inhuizing- en testperiode op te kunnen vangen. De inschrijver die middels een duidelijke planning en een helder plan van aanpak eerder kan opleveren (per week een fictieve korting van € 25.000,-- met een maximum van 6 weken, € 150.000,--) zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit van de op te leveren verbouwing kan zich hier positief mee onderscheiden.

Doel:                            De gemeente Den Helder wil zekerheid verkrijgen bij het behalen van de deadline, rekening houdend met mogelijke onvolkomenheden in de inhuizing- en testperiode.

Minimumvereiste:         De inschrijver dient concreet aan te geven op welke wijze hij tijdswinst weet te realiseren in zijn planning. De inschrijver dient hierbij tenminste in te gaan:

- hoe hij dit kan realiseren;

- hoe hij niet inboet op de kwaliteit van de verbouwing;

- welke risico’s hij verwacht in zijn planning;

- welke mitigerende maatregelen hij voor deze risico’s neemt;

- wat hij voor het realiseren van zijn planning van de gemeente verwacht.

Randvoorwaarde:         Voor de behandeling van dit onderdeel mogen maximaal 2 A4 tekst (enkelzijdig, lettertype Arial, grootte minimaal 10) worden gebruikt, waarbij de tekst visueel ondersteund mag worden door ten hoogste 3 bijlagen (maximaal A3-formaat) en één overall planning.

Het plan wordt beoordeeld door de beoordelingscommissie aan de hand van onderstaande matrix.

| Criterium 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planning |  |  |
| Score | Omschrijving | Fictieve korting |
| 0 | Voldoet aan de eis om 1 december 2021 gereed te zijn. | € 0,-- |
| 1 | Weet één week in te lopen op de deadline en voldoet daarbij aan de verwachtingen qua kwaliteit | € 25.000,-- |
| 2 | Weet twee weken in te lopen op de deadline en voldoet daarbij aan de verwachtingen qua kwaliteit | € 50.000,-- |
| 3 | Weet drie weken in te lopen op de deadline en voldoet daarbij aan de verwachtingen qua kwaliteit | € 75.000,-- |
| 4 | Weet vier weken in te lopen op de deadline en voldoet daarbij aan de verwachtingen qua kwaliteit | € 100.000,-- |
| 5 | Weet vijf weken in te lopen op de deadline en voldoet daarbij aan de verwachtingen qua kwaliteit | € 125.000,-- |
| 6 | Weet zes weken in te lopen op de deadline en voldoet daarbij aan de verwachtingen qua kwaliteit | € 150.000,-- |

### 5.3.2	Plan van Aanpak en fase planning

Waarde: 		maximaal € 100.000,--

Achtergrond: 	Het zwaartepunt van het project ligt voornamelijk in de complexiteit van diverse onderdelen. Daarnaast zal de locatie gedurende de werkzaamheden operationeel blijven. Middels een goede communicatie en afstemming met eindgebruiker kunnen de werkzaamheden gefaseerd en correct worden uitgevoerd. De opdrachtnemer is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en communicatie. Een opdrachtnemer die zich positief onderscheid in communicatie, afstemming, en een flexibele houding kan voldoen aan de doelstelling van de opdrachtgever.

Doel: 	De opdrachtgever wil inzicht krijgen op welke wijze de communicatie en afstemming met huidige gebruiker zal plaats vinden. Tevens wil de opdrachtgever inzicht en bevestiging dat het werk aaneengesloten uitgevoerd zal worden en uiterlijk voor 31 juli 2022 definitief opgeleverd zal worden.

Minimumvereiste: 	De inschrijver dient concreet aan te geven op welke wijze hij communiceert met de gebruiker en er voor zorgt dat de beperking van de overlast voor de gebruiker zorgvuldig wordt georganiseerd. De inschrijver dient hierbij tenminste in te gaan op:

- informatievoorziening en afstemming met de gebruiker;

- fasering van het werk (aaneengesloten uitvoering);

- bereikbaarheid & toegankelijkheid van ruimtes;

- informatievoorziening voor de gebruiker;

- planning met begin en concrete einddatum.

Randvoorwaarde: 	Voor de behandeling van dit onderdeel mogen maximaal 2 A4 tekst (enkelzijdig, lettertype Arial, grootte minimaal 10) worden gebruikt, waarbij de tekst visueel ondersteund mag worden door ten hoogste 3 bijlagen (maximaal A3-formaat).

Het plan wordt beoordeeld door de beoordelingscommissie aan de hand van onderstaande matrix.

| Criterium 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Omgevingsmanagement |  |  |
| Score | Omschrijving | Fictieve korting |
| 0 | Voldoet niet aan de verwachtingen | € 0,-- |
| 1 | Voldoet matig aan de verwachtingen | € 25.000,-- |
| 2 | Voldoet voldoende aan de verwachtingen | € 50.000,-- |
| 3 | Voldoet goed aan de verwachtingen | € 75.000,-- |
| 4 | Voldoet geheel aan de verwachtingen en biedt meerwaarde tov andere inschrijvers | € 100.000,-- |

# Bijlagen 1 t/m 10

# Bijlage 1 Controlelijst

U wordt verzocht onderstaande controlelijst toe te voegen aan de aanbestedingsdocumenten. Bovendien vragen wij u om in de laatste twee kolommen aan te geven of het desbetreffende document is toegevoegd en hoeveel pagina's het betreft.

| Bijlage | Omschrijving | Toegevoegd |
| --- | --- | --- |
| Bijlage 2 | Ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument | Ja / Nee |
| Bijlage 3 | Akkoord verklaring Social Return On Investment (SROI) | Ja / Nee |
| Bijlage 4 | Akkoord verklaring Past-Performance meting | Ja / Nee |
| Bijlage 5 | Referentie | Ja / Nee |
| Bijlage 6 | Kwalitatieve gunningscriteria | Ja / Nee |
| Bijlage 7 | Inschrijvingsbiljet | Ja / Nee |
| Bijlage 8 | Inschrijvingsstaat | Ja / Nee |
| Bijlage 9 | Aanmelden als samenwerkingsverband (indien van toepassing) | Ja / Nee |
| Bijlage 10 | Aanmelden als hoofdaannemer met onderaannemer(s) (indien van toepassing) | Ja / Nee |

# Bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

(afdeling 2.3.4 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012)

De gemeente Den Helder zal een inschrijver die zich bevindt in één van de omstandigheden zoals beschreven in de Aanbestedingswet, artikel 2.86 en 2.87 (voor zover door opdrachtgever deze van toepassing zijn verklaard in het Uniforme Europees Aanbestedingsdocument en met inachtneming van artikel 2.86a en 2.87a), uitsluiten van deelname aan de procedure met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 2.88 en 2.89.

De inschrijver dient door invulling en ondertekening van het Uniforme Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat de betreffende omstandigheden niet op hem van toepassing zijn. Bij inschrijving door een combinatie geldt deze eis voor alle deelnemers aan de combinatie; ieder afzonderlijke deelnemer aan de combinatie dient daartoe het Uniforme Europees Aanbestedingsdocument in te vullen en te ondertekenen.

Op verzoek van de gemeente zal alleen de inschrijver die aanmerking komt voor gunning de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en eventueel overige genoemde bewijsstukken aanleveren. De inschrijver levert de documenten binnen zeven werkdagen, na een verzoek daartoe, in. De inschrijver wordt alsnog uitgesloten indien hier niet aan kan worden voldaan.

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument Uniform Europees Aanbestedingsdocument en de overige onderdelen van uw inschrijving dienen ondertekend te worden door een persoon die daartoe volgens de inschrijving in het Handelsregister bevoegd is. Als bewijsstuk kan gevraagd worden om een inschrijving in het Handelsregister dat niet ouder is dan 6 maanden voor sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving.

# Bijlage 3 Social Return On Investment (SROI)

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door de gemeente met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of leveringen. Je kunt SROI toepassen als een verplichting óf als een inspanningsverplichting. We passen SROI in ieder geval toe bij de grote aanbestedingen.

Bij een verplichting verplicht de opdrachtnemer zich om een bepaald percentage van de opdrachtwaarde te besteden aan SROI.

Wanneer de loonsom minder dan 70% van de opdrachtwaarde is, kan het percentage naar beneden worden bijgesteld.

Wanneer de loonsom meer dan 90% van de opdrachtwaarde is, kan het percentage naar boven toe worden bijgesteld;

Bij een inspanningsverplichting moet de opdrachtnemer zich inspannen om SROI toe te passen. Hoe én in welke vorm staat vrij. De opdrachtnemer legt hiervoor verantwoording af aan de SROI-coördinator.

Meer informatie over SROI vindt u op de website van het werkgeversservicepunt: www.wsp-nhn.nl/sroi. Hier vindt u ook de contactgegevens van de SROI coördinator voor de regio Kop van Noord-Holland.

Op deze aanbesteding is een SROI verplichting van toepassing.

- Opdrachtnemer verplicht zich om 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de overeenkomst te besteden aan inspanningen in het kader van SROI. Dit percentage is bepaald met meewegen van alle aspecten van deze overeenkomst.

- Voor de invulling van de SROI eis wordt in samenspraak met de coördinator SROI, na gunning een plan opgesteld. Na gunning bent u als opdrachtnemer verantwoordelijk voor een concrete invulling.

- De daadwerkelijke invulling van de SROI inspanning mag ook breder dan op deze  overeenkomst worden verwezenlijkt.

- Indien opdrachtnemer aan kan tonen dat binnen zijn bedrijf al 5% of meer van het personeel (in fte) bestaat uit mensen vanuit de doelgroepen, is daarmee ook aan de SROI verplichting voldaan.

- De gemeente Den Helder zal zich inspannen om de aanlevering van kandidaten aan opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.

- Indien opdrachtnemer werkt met derden blijft opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze SROI-verplichting.

- De definitieve berekening van het percentage van de gefactureerde aanneemsom geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.

- Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande SROI niet volledig in activiteiten nakomt, moet opdrachtnemer het resterende aan SROI toe te kennen bedrag betalen.

- Bij verwijtbaar niet nakomen van de SROI verplichting door opdrachtnemer is de gemeente Den Helder gerechtigd een boete van maximaal 50% van het niet gerealiseerde SROI inspanning op te leggen.

Door in te schrijven op deze aanbesteding verklaart u te voldoen aan bovenstaande contractvoorwaarden. Alleen de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning dient een Plan van Aanpak in te dienen waarin wordt aangegeven hoe de Social Return-verplichting wordt ingevuld.

| Plaats: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Naam: |  |
| Functie: |  |
| Handtekening: |  |

# Bijlage 4 Akkoord verklaring Past-Performance meting

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij (meervoudig) onderhandse aanbestedingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.past-performance.nl

Inschrijver verklaart zich akkoord met het tijdens de opdracht toepassen van past-performance meting volgens de methodiek zoals aangegeven op http://www.past-performance.nl.

| Plaats: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Naam: |  |
| Functie: |  |
| Handtekening: |  |

# Bijlage 5 Referentie

Het is van belang dat de inschrijver door een referentie van vergelijkbare aard aantoont over voldoende deskundigheid en ervaring te beschikken met betrekking tot het uitvoeren van het   verduurzamen van een bestaand pand naar NOM niveau die voldoen aan de specificaties zoals beschreven in deel 3 van het bestek.

De inschrijver (of combinatie van ondernemingen) moet 1 (niet meer) referentie opgeven van een opdracht die qua aard en omvang gelijkwaardig is. Hiermee wordt bedoeld dat het een pand betreft met een oppervlak / BVO van minimaal 700 m2 dat gerealiseerd is door het uitvoeren van renovatie met eventueel een gedeeltelijke nieuwbouw, waarbij het pand verduurzaamd is in een vergelijkbare mate als voor deze opdracht wordt gevraagd. Betreft de bouwkundige, elektrotechnische, gebouwbeheer en werktuigbouwkundige aspecten. Het referentie project dient alle voorgaande disciplines te bevatten.

De einddatum van de opdracht van de referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar vanaf de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijvingen, d.w.z. niet langer geleden dan 16-06-2018.

U dient voor het opgeven van de referentie gebruik te maken van het format van bijlage 5.

Dit format dient tevens door de referent ondertekend te worden en dient als tevredenheidsverklaring.

De gemeente Den Helder behoudt zich het recht voor op ieder gewenst tijdstip de referentie te verifiëren.

FORMAT

| Naam opdrachtgever: |  |
| --- | --- |
| Soort organisatie: |  |
| Naam contactpersoon opdrachtgever: |  |
| Functie: |  |
| Telefoonnummer: |  |
| Opdrachtformulering: |  |
| Waarde van de overeenkomst: |  |
| Oppervlak / BVO (minimaal 700m2) |  |
| Looptijd: | Begin: Eind: |

Ondertekening door referent:

| Plaats: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Naam: |  |
| Functie: |  |
| Handtekening: |  |

# Bijlage 6 Kwalitatieve gunningscriteria

Voeg hier in de in hoofdstuk 6 aangegeven volgorde uw antwoorden op de kwalitatieve gunningscriteria toe.

# Bijlage 7 Inschrijvingsbiljet

U dient bij uw inschrijving als bijlage 7 het Inschrijvingsbiljet te voegen.

# Bijlage 8 Inschrijvingsstaat

U dient bij uw inschrijving als bijlage 8 de Inschrijvingsstaat te voegen.

# Bijlage 9 Verklaring in geval van combinatie

Hierbij verklaren ondergetekenden dat bij gunning van de opdracht van de gemeente Den Helder voor de uitbreiding, verduurzaming en groot onderhoud van de Gemeentewerf aan de combinatie, deze een rechtsvorm zal aannemen, waarbij ieder van de deelnemers hoofdelijk aansprakelijk is voor alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

Aan <naam bedrijf van één van de combinatieleden> zal de leiding van de combinatie worden toevertrouwd en zal als enige aanspreekpunt voor de opdrachtgever optreden zowel gedurende deze aanbestedingsprocedure als, ingeval van gunning van de opdracht, gedurende de uitvoering van de vereenkomst.

| Deelnemer combinatie |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Functie |  |
| Bedrijf |  |
| Handtekening |  |
| Datum |  |

| Deelnemer combinatie |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Functie |  |
| Bedrijf |  |
| Handtekening |  |
| Datum |  |

| Deelnemer combinatie |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Functie |  |
| Bedrijf |  |
| Handtekening |  |
| Datum |  |

# Bijlage 10 Verklaring in geval van onderaanneming

De ondergetekenden:

________________________, gevestigd te  ___________________aan de ____________________, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, ___________________________ hierna te noemen: “Hoofdaannemer”

en

________________________, gevestigd te  ___________________aan de ____________________, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, ___________________________ hierna te noemen: “Onderaannemer”

overwegende dat:

- Hoofdaannemer meedingt naar de gunning van de aanbesteding van de gemeente Den Helder voor de uitbreiding, verduurzaming en groot onderhoud van de Gemeentewerf,

- Hoofdaannemer in het kader van voornoemde opdracht Onderaannemer wenst in te schakelen;

- Partijen op de hoogte zijn van de eis dat Onderaannemer instemt met het bepaalde in deze verklaring;

- Partijen aldus het volgende wensen vast te leggen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

- Deze overeenkomst wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van een overeenkomst tussen de gemeente Den Helder en Hoofdaannemer aangaande de aanbesteding van de uitbreiding, verduurzaming en groot onderhoud aan de Gemeentewerf.

- Deze ondertekende verklaring geldt als bewijs dat Hoofdaannemer daadwerkelijk kan beschikken over de middelen van Onderaannemer bij de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld onder 1. Dat wil zeggen dat ingeval van gunning van de opdracht van de gemeente Den Helder inzake de uitbreiding, verduurzaming en groot onderhoud van de Gemeentewerf  Onderaannemer garandeert dat hij daadwerkelijk beschikbaar is voor Hoofdaannemer met betrekking tot de uitvoering van de betreffende opdracht.

- Onderaannemer erkent het recht van Opdrachtgever om te laten toetsen of Onderaannemer daadwerkelijk voldoet aan de geschiktheidscriteria indien en zoals door Hoofdaannemer opgegeven bij de inschrijving met betrekking tot de geschiktheidscriteria.

- Onderaannemer verplicht zich geen enkele informatie die in het kader van deze aanbesteding beschikbaar komt door hem aan derden (met uitzondering van combinatieleden, onderaannemers en toe aannemers) ter beschikking te stellen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

- Onderaannemer verplicht zich geen publiciteit aan deze aanbesteding te geven, tenzij Opdrachtgever hiermee schriftelijk instemt.

- Het gestelde in deze overeenkomst laat ingeval van gunning van de opdracht aan Hoofdaannemer, de eindverantwoordelijkheid van Hoofdaannemer voor de juiste uitvoering van de overeenkomst onverlet.

- Partijen doen over en weer afstand van het recht ontbinding van de onderhavige overeenkomst te vorderen, zowel door middel van een buitengerechtelijke verklaring als door rechterlijke tussenkomst.

- Indien een bepaling van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn nietig, niet-rechtsgeldig of niet uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.

- Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

| Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend: |  |
| --- | --- |
| Hoofdaannemer |  |
| Functie | _____________________________________ |
| Bedrijf | _____________________________________ |
| Handtekening | _____________________________________ |
| Datum | __-__-_____ |
| Onderaannemer |  |
| Functie | _____________________________________ |
| Bedrijf | _____________________________________ |
| Handtekening | _____________________________________ |
| Datum | __-__-_____ |