| Planning Circulaire afvalscheidingsunits d.d. 14 oktober 2020 |  |
| --- | --- |
| Selectiefase | Planning was |
| Publicatie aankondiging opdracht | 24 sept. 2020 |
| Inlichtingenbijeenkomst / schouw | 9 okt. 2020 |
| Nadere inlichtingen/stellen van vragen 1 | 13 okt. 2020 |
| Publicatie Nota van inlichtingen 1 | 16 okt. 2020 |
| Eventuele vragen over Nota van Inlichtingen | 20 okt. 2020 |
| Beantwoording eventuele vragen over Nota van Inlichtingen | 22 okt. 2020 |
| Uiterste datum van aanmelding van geïnteresseerde marktpartijen (Verzoek tot deelneming) | 2 nov. 2020, uiterlijk 12:00 uur |
| Mededelen selectiebeslissing - Verzenden selectie brieven en start bezwaartermijn (7dgn) | 16 nov. 2020 |
| Verificatiefase | 16-23 nov. 2020 |
| Einde bezwaartermijn | 24 nov. 2020 |
| Gunningsfase |  |
| Verzending uitnodiging tot inschrijven + Gunningsleidraad (Offerte aanvraag) | 25 nov. 2020 |
| Nadere inlichtingen/stellen van vragen 2 | 7 dec. 2020 |
| Publicatie Nota van inlichtingen 2 | 16 dec. 2020 |
| Uiterste datum voor Eerste Inschrijving | 12 jan. 2020, uiterlijk 12:00 uur |
| Terugkoppeling beoordeling / 1e onderhandelronde | 29 jan. |
| Publicatie Nota van inlichtingen 3 | 5 feb. 2021 |
| Presentatie en test Prototypes | 19 feb. 2021 |
| Terugkoppeling | 26 feb. 2021 |
| Publicatie Nota van inlichtingen 4 | 5 mrt. 2021 |
| Uiterste datum voor definitieve Inschrijving | 16 mrt. 2021, uiterlijk 12:00 uur |
| Test verbeterde Prototypes | 26 mrt. 2021 |
| Mededelen gunningsbeslissing | 5 apr. 2021 |
| Terugkoppeling beoordeling | 9 apr. 2021 |
| Verificatiefase | 6-16 apr. 2021 |
| Einde bezwaartermijn (opschortingstermijn 20dg) | 26 apr. 2021 |
| - Contracteren |  |
| Contracteren: contractondertekening | 30 april 2021 |
| Optioneel: Implementatieperiode |  |
| Ingangsdatum Overeenkomst en dienstverlening operationeel | 1 mei 2021 |
| Start Implementatieperiode | Q2 2021 |
| Logistieke uitrol van de geoptimaliseerde afvalunits (afhankelijk van hoeveel afvalunits er per keer geoptimaliseerd zullen worden) | 1-4 mnd |
| Einde implementatieperiode | Dec 2021 |