Contractbeheersplan zonder toepassing van kwaliteitsmanagement door de opdrachtnemer.

Motto: "Zakelijk samenwerken op basis van vakmanschap en vertrouwen"

<vul zaakomschrijving in>

Zaaknummer: <vul zaaknummer in>

Opdrachtnemer: <vul naam in>

Toelichting bij het model:

Dit model voor het contractbeheersplan is bedoeld voor alle onderhandse aanbesteedde contracten met leveranciers waarbij geen kwaliteitsmanagementsysteem wordt geëist en er dus ook niet wordt getoetst op de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem.

In het model wordt zo veel mogelijk verwezen naar bestaande kaders, handreikingen, procesbeschrijvingen en dergelijke. De onderdelen van het model beginnen doorgaans met theorie waarin uitgelegd wordt wat de bedoeling is van het onderdeel, zodat voor elk contract de specifieke toepassing ervan uiteengezet kan worden.

In dit model zijn aanwijzingen voor het invullen van het contractbeheersplan gegeven in de vorm van verborgen teksten. Zorg daarom dat de verborgen teksten worden weergegeven (bestand > opties > weergave > verborgen tekst).

Voor hulp bij het invullen van het CBP kun je je richten tot leden van het regieteam SCB via IkhebeenvraagoverSCB@RWS.nl.

*Als domeinafhankelijk de rolhouder situationeel anders is dan in het model genoemd, dan dient de degene die de rol oppakt haar/zijn rol te benoemen.

| Opgesteld door Contractmanager | Datum: | Paraaf: |
| --- | --- | --- |
| <vul naam in> |  |  |
| Gecontroleerd door Projectmanager/Projectbegeleider | Datum: | Paraaf: |
| <vul naam in> |  |  |
| Vastgesteld (gedelegeerd) Opdrachtgever contract | Datum: | Paraaf: |
| <vul naam in> |  |  |

| Colofon | 1.0 |  |
| --- | --- | --- |
| Bovenstaand modelversienummer dient ongewijzigd gehandhaafd te blijven, ook in printversies. |  |  |
| Uitgegeven door |  | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst <vul DIENST_naam in> |
| Informatie |  | <Vul naam in> |
| Telefoon |  | <Vul telefoonnummer in> |
| Mail |  | <Vul mailadres in> |
| Uitgevoerd door |  | <Vul naam in> |
| Opmaak |  | <Vul naam in> |
| Datum |  | <Vul versiedatum in> |
| Status |  | <Vul document status in> |
| Versienummer |  | <Vul document versie in> |

| Versie | Datum | Paragraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 8-3-2018 | Integraal | Jaap Visser, Muharrem Karaarslan | Volledige vernieuwde uitgave, n.a.v. nieuw kader contractbeheersing 2017 |
| 0.99 | 11-9-2019 | Integraal | Jelle van der Steen, Jaap Visser, Bahadir Kocer | Volledig vernieuwde “lean” uitgave voor meer efficiëntie. |
| 1.0 | 2-10-2019 | Integraal | Regieteam CB | Vastlegging definitieve versie. |

Versiebeheer CBP contract

| Versie | Datum | Paraaf | Initiator | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | <Vul datum in> |  | <Vul naam in> | <Vul wijziging in> |

INHOUD

1	Inleiding	4

1.1	Doel en kaders	4

1.2	Scope	4

1.3	Algemene gegevens	4

2	Contractbeheersinstrumenten	4

2.1	In te zetten instrumenten	5

2.1.1	Risicomanagement	5

2.1.2	Interactie = overleg	5

2.1.2.1	Prestatiemonitoring	5

2.1.3	Eigen waarneming	5

2.1.3.1	Beheersen BPKV	5

2.2	Vaststellen/accepteren producten en Prestatie verklaren	5

2.3	Interventiemaatregelen	6

2.4	Escalatie	6

2.5	Evaluatie	6

3	Contractwijzigingen	6

Bijlage A Contractbeheersstrategie	7

Bijlage B Personele invulling projectteam	9

Bijlage C Interactie volgens overlegstructuur	10

Bijlage D Prestatiemonitoring	11

Bijlage E Toetsplan eigen waarneming	12

Bijlage F Evaluatieformulier	13

# Inleiding

De contractbeheersing van dit contract heeft tot doel het vaststellen van de levering van de prestatie door ON en het sturen op een juiste en tijdige levering van de prestatie gedurende het contract.

De contractbeheersing geschiedt risicogestuurd. De instrumenten die ingezet worden zijn interactie en eigen waarneming. De focus van dit document ligt op de invulling van bijlage A Contractbeheersstrategie.

## Doel en kaders

Dit contractbeheersplan beschrijft de wijze waarop het contract met <zaakomschrijving> wordt beheerst. Het is van toepassing op de periode van gunning van het contract tot en met de oplevering.

Onder contractbeheersing wordt het volgende verstaan:

“alle activiteiten die door de opdrachtgever in zowel de fasen van de contractvoorbereiding als de contractrealisatie worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te stellen dat de verplichtingen uit het contract worden nagekomen en dat de risico’s voor de opdrachtgever aantoonbaar beheerst worden”.

Bron: Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat 2017 (blz. 9)

## Scope

De scope van het contract bestaat uit de prestatie opgenomen in bijlage A Contractbeheersstrategie. Zie de vraagspecificatie voor de volledige scopeomschrijving.

## Algemene gegevens

| Projectnaam (volledig) |  |
| --- | --- |
| Projectnaam (kort) |  |
| Zaaknummer |  |
| Contractclassificatie (SCLM model) |  |
| Perceel |  |
| ATB nummer |  |
| Afdeling |  |
| Looptijd + verlenging van en tot |  |
| Financiële omvang |  |
| Opdrachtnemer |  |

In bijlage B is de personele invulling van het projectteam weergegeven.

# Contractbeheersinstrumenten

Dit hoofdstuk beschrijft de in te zetten instrumenten voor de beheersing van het contract. In de basis volstaat het beantwoorden van de volgende vragen voor prestatieverklaren:

- Welke prestaties moeten door opdrachtnemer worden geleverd?

- Hoe en wanneer wordt beoordeeld dat deze prestaties voldoen aan de eisen volgend uit het contract?

- Waar wordt het resultaat hiervan vastgelegd (komt in de onderbouwing van de PV)?

- Wie doet wat?

## In te zetten instrumenten

Contractmanager heeft in afstemming met het project-/contractteam bepaald om de volgende contractbeheersinstrumenten in te zetten. Bepaal welke beheerinstrumenten je inzet en schrap de toelichting indien er niet voor gekozen is.

- Risicomanagement

- Interactie

  - Prestatiemonitoring

- Eigen waarneming

  - Beheersen BPKV

### Risicomanagement Risicomanagement wordt “altijd toegepast, tenzij het risico van de prestatie” nihil is of ondervangen wordt door controle van de prestatie.

Op dit contract wordt risicomanagement toegepast wat inhoudt dat periodiek risicosessies worden gehouden en periodiek met opdrachtnemer de risico’s  en beheersmaatregelen worden besproken. Vul de periodieke risicosessie in, in het overlegstructuur in bijlage C.

### Interactie = overleg

Opdrachtgever, opdrachtnemer en relevante stakeholders voeren periodiek formeel en informeel overleg ten einde achtergronden bij het contract over te dragen, verwachtingen over en weer te delen en belangen van partijen te delen. De interactie heeft tot doel: Vul het overlegstructuur in, in bijlage C voor interactie.

- eenduidige/afgestemde werkafspraken te creëren (dient als referentie voor interactie en eigen waarneming);

- de belangen en samenwerking af te stemmen;

- problemen tijdig te signaleren;

- proactief te sturen aan de voorkant.

#### Prestatiemonitoring Is optioneel. Schrap deze alinea als prestatiemonitoring niet wordt toegepast.

Voor dit contract wordt wel/geen prestatiemonitoring toegepast om resultaatgebieden te meten conform het Prestatiemonitoringsplan in bijlage D.

NOOT: Indien men afwijkt van het Prestatiemonitoringsplan dan verwijzen waar, of alsnog specifiek opnemen wat de afwijkingen zijn.

### Eigen waarneming

De eigen waarneming betreft een controle op (deel)leveringen van de prestatie inclusief de BPKV bij meervoudig onderhandse aanbesteding.

#### Beheersen BPKV Schrap deze alinea bij enkelvoudig onderhandse aanbesteding.

De projectspecifieke BPKV-criteria die gehanteerd zijn bij de uitvraag voor het contract zijn opgenomen in bijlage A inclusief de wijze van beheersing.

## Vaststellen/accepteren producten en Prestatie verklaren

Ter onderbouwing van de prestatie worden eigen waarnemingen uitgevoerd om vast te stellen of de prestatie is geleverd. Voorwaarde is dat de te leveren prestaties helder en meetbaar zijn gedefinieerd in het contract. Prestatieverklaring wordt afgegeven conform Verantwoording PV Overige vormen van Contractbeheersing.

In bijlage A Contractbeheersstrategie is uiteengezet hoe de contractbeheersinstrumenten worden ingezet om zeker te stellen dat de prestatie wordt geleverd en er rechtmatig betaald kan worden.

Bij het verstrijken van het betaalregime wordt de verantwoording prestatieverklaring opgesteld en vastgesteld door de contractmanager/projectbegeleider/contractbeheerser.

Indien uit de eigen waarneming blijkt dat de Opdrachtnemer (een deel van) de Prestatie niet conform de gestelde eisen geleverd heeft, betekent dit automatisch dat de betaling voor (een deel van) de Prestatie niet kan plaatsvinden. NB: betaling(en) voor een (deel)levering van een Prestatie die niet overeenkomstig de contractuele afspraken is, is onrechtmatig!

## Interventiemaatregelen

Op grond van signalen vanuit interactie en eigen waarnemingen pleegt de OG interventie indien de situatie er om vraagt. In bijlage A zijn de interventiemaatregelen uitgewerkt.

## Escalatie

Conflicten worden in eerste instantie opgelost op het niveau waar ze ontstaan. Wanneer dit geen oplossing biedt, wordt via de met opdrachtnemer afgestemde escalatielijn geëscaleerd. De escalatielijn is uitgewerkt in … neem op waar de escalatielijn is uitgewerkt in de stukken.

## Evaluatie

Door Contractmanager Opdrachtgever wordt samen met betrokken contractteamleden interne evaluatie uitgevoerd over aspecten die bij een volgende keer beter kunnen worden ingericht aan de hand van bijlage F Evaluatieformulier. NB: De evaluatie dient in verhouding te zijn met de grootte van het contract.

# Contractwijzigingen

Contractwijzigingen worden afgehandeld conform het proces van betreffende inkoopdomein.

# Bijlage A Contractbeheersstrategie

Contract specifieke inhoud hieronder omschrijven.

Vul deze strategie zo concreet mogelijk in op basis van het risicoprofiel van het project.

| Prestatie | Beheersmaatregelen d.m.v. interactie | Interventiemaatregelen |
| --- | --- | --- |
| Contractdoelstelling(en) Omschrijf de doelstelling(en) t.b.v. risicomanagement. (Deel)product/prestatie Neem de deelproducten/prestatie hier over. BPKV Omschrijf in het geval van meervoudig onderhandse aanbesteding de aanvullende scope die opdrachtnemer moet leveren op basis van zijn inschrijving op de BPKV-criteria. KPI Omschrijf de KPI’s t.b.v. risicomanagement. Prestatiemonitoring Omschrijven de resultaatgebieden voor periodiek éénzijdige of tweezijdige enquête ON en OG. | Interactie = overleg Zie de overlegstructuur in bijlage C. Omschrijf de overlegstructuur in bijlage C. - Prestatiemonitoring (optioneel) Omschrijf de toetsing van prestatie. | Uitstel van betaling Bij late oplevering meer dan … weken/maanden volgt uitstel van betaling. Neem op hoe het werkt of verwijs waar het staat in het contract. Opschorten werkzaamheden/levering Werkzaamheden worden/levering wordt opgeschort totdat voldaan is aan de contracteisen. Neem op hoe het werkt of verwijs waar het staat in het contract. Korting/boete op betaling De korting/boete op de betaling wordt toegepast als …/ staat beschreven in artikel … van de algemene voorwaarden. Neem op hoe het werkt of verwijs waar het staat in het contract. Opleggen van een BPKV-sanctie De sanctie voor het niet voldoen aan de BPKV is … Neem in het geval van meervoudig onderhandse aanbesteding op hoe het werkt of verwijs waar het staat in het contract. |
|  | Beheersmaatregelen d.m.v. eigen waarneming |  |
|  | Eigen waarneming Benoem welke (deel)leveringen van de prestatie worden gecontroleerd. - Beheersen BPKV Omschrijf in het geval van meervoudig onderhandse aanbesteding de toetsing van de BPKV-criteria. Prestatieverklaring Omschrijf op basis van welke output PV wordt gegeven. - Op de overeenkomst is de betalingsregeling op planning/voortgang/(deel)product/of een combinatie van toepassing. - De eigen waarneming geschiedt over de volgende prestaties: - ... - Et cetera. - De eigen waarneming geschiedt aan de hand van … door de volgende rolhouders … Omschrijf de wijze van eigen waarneming eventueel in een aparte toetsplan in bijlage E. - Prestatie wordt vastgelegd middels één of meer voorblad(en) van documenten, waaruit het akkoord van de geleverde prestatie blijkt. - Omschrijf wie wat beoordeelt tegen welke eisen en wanneer. - Prestatie wordt opgenomen in SPA/MIGO/… - Resultaten van de eigen waarneming worden vastgelegd in document … en op locatie … opgenomen t.b.v. prestatieverklaarder. |  |

Toelichting prestatieverklaren Zie pagina drie opsomming “b” van de Handreiking Prestatieverklaringen overige contractvormen onder verwijzing: http://intranet.minienm.nl/Content/Media/8468bfca-7e51-4078-b747-d63fe5aa4638/12-06-18%20Handreiking%20prestatieverklaringen%20definitief.signed.pdf Mimimaal moet(en) in een dergelijke situatie één of meerdere voorbladen van documenten, waaruit het akkoord van de geleverde prestatie blijkt, worden opgenomen in MIGO. De onderbouwing kan bijvoorbeeld bestaan uit: 1. Aantoonbaar gecontroleerde en voor akkoord getekende werkbrief; 2. Aantoonbaar gecontroleerde en voor akkoord getekende pakbon; 3. Aantoonbaar gecontroleerde en voor akkoord getekende checklist dienstverlening; 4. Aantoonbaar gecontroleerde en voor akkoord getekende document, bv. een gevraagd (onderzoeks-) rapport; 5. Bericht van acceptatie; 6. Kort verslag van het gesprek met de opdrachtnemer waarin de oplevering van de resultaten plaatsvindt en conclusies m.b.t. de oplevering / acceptatie zijn verwoord; 7. Verslaglegging van bevindingen, afspraken en afstemmomenten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht; 8. Anders (s.v.p. manier waarop aangeven) De bovenstaande opsommingen zijn niet limitatief. Wat ter onderbouwing van de Prestatieverklaring in SAP moet worden opgeslagen is afhankelijk van het type Werk, Dienst of Levering. Bij twijfel neem contact op met een medewerker/adviseur Control van Bedrijf RWS of manager Projectbeheersing of de onderbouwing voldoende is in het specifieke geval. Toelichting over interventie Interventie wordt ingezet wanneer blijkt dat opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of dreigt te voldoen of wanneer risico’s zijn opgetreden of dreigen op te treden. Maatregelen worden genomen in onderstaande volgorde: - Opdrachtnemer mondeling informeren over de op handen zijnde interventie (mag niet als een verrassing komen); - Opdrachtnemer formeel aanspreken op zijn verantwoordelijkheid in projectoverleg en/of schriftelijke vastlegging richting opdrachtnemer van de geconstateerde feiten; - Het opleggen van een tekortkoming en informeren van de Opdrachtgever / opleggen van financiële sancties (opschorten van de betaling, kortingen) volgens contract; - Escalatie van het geschil naar de Opdrachtgever; - In gebreke stellen van de Opdrachtnemer; - Ontbinding van de Overeenkomst.

# Bijlage B Personele invulling projectteam

| Rol | Naam | Telefoon |
| --- | --- | --- |
| Opdrachtgever contract |  |  |
| Projectmanager |  |  |
| Projectbegeleider |  |  |
| Contractmanager |  |  |
| Inkoopadviseur |  |  |
| Manager Projectbeheersing |  |  |
| Adviseur Risicomanagement |  |  |
| Projectondersteuner |  |  |
| Technisch manager |  |  |
| SAP Projectleider (prestatieverklaarder bij WVL) |  |  |

# Bijlage C Interactie volgens overlegstructuur

Interactie met de Opdrachtnemer

Beschrijf hier de externe overlegstructuur. Pas eventueel rijen aan en verwijder rijen die niet relevant zijn.

Inrichting project start up (altijd, 1 uur bij de start van simpele projecten en langer afhankelijk van de complexiteit)

- kennismakingsronde;

- uitwisseling visie

- proces van voorbereiding en afsluiten van contractwijzigingen;

- projectplanning;

- (integrale/informatie) veiligheid;

De inrichting van project follow up is optioneel.

| Overlegvorm | Frequentie | Aanwezigen | Onderwerpen | Verslaglegging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Startbijeenkomst (project start up) | 1x | <indien nodig Opdrachtgever> Sleutelfunctionarissen OG Sleutelfunctionarissen ON | - Projectdoelstellingen - Wederzijdse belangen en verwachtingen - Afstemming van kansen, risico’s en beheersmaatregelen - Samenwerkingsafspraken | Ja, indien nodig richting OG. |
| Risicosessies | (indien niet behapbaar in de afstemmingsoverleggen. per kwartaal) | Projectteam ON en OG | - Projectrisico’s | Ja, indien nodig richting OG. |
| Follow-up bijeenkomst (project follow up) | <indien relevant bijv. jaarlijks> | <indien nodig Opdrachtgever> Sleutelfunctionarissen OG Sleutelfunctionarissen ON | - In onderling overleg bepalen | Ja, indien nodig richting OG. |
| Afstemmings-overleggen | <bijv. maandelijks gedurende het eerste kwartaal, daarna per kwartaal> | CM OG PM ON Verder naar behoefte | - Interpretatie contract - Wederzijdse verwachtingen - Risico’s en beheersmaatregelen | Nee |
| Projectoverleg | <bijv.1x 8 weken> | OG + ON | - Bespreking van de voortgangsrapportage van de ON (Voortgang, Wijzigingen, Projectbeheersing, etc.) | Ja, indien nodig richting OG. |

Intern overleg

Beschrijf hier de interne overlegstructuur. Pas eventueel rijen aan en verwijder rijen die niet relevant zijn.

| Overlegvorm | Frequentie | Aanwezigen | Onderwerpen | Verslaglegging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contractteam-overleg | <bijv.1x 8 weken> | Contractteam | Voortgang en bevindingen | Ja |
| Overleg met de Opdrachtgever | <indien nodig bijv. 1 maal per jaar> | Opdrachtgever Projectmanager | Algehele voortgang | Ja |
| Evaluatieoverleg | <indien nodig na contractperiode> | Contractteam | Lessons learned | Ja |

# Bijlage D Prestatiemonitoring

# Bijlage E Toetsplan eigen waarneming

# Bijlage F Evaluatieformulier