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Projectnaam:	Bosaanleg Snelle Loop – De Biezen


360 kenmerk: geef zaak / documentnummer aan waar dit document gearchiveerd is
Datum opstellen plan:		juli 2020
Schrijver plan:			Frank de Groot
Jaar van aanplant bos:		vanaf 2020
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Gebiedskaart













1. Algemeen 
	Provincie: 
Provinciale coördinator bosuitbreiding:
Beheereenheid/planeenheid: 
Beheerder:
Object: 			
Vak/afdelingen:		
Betrokken perceelnummers: 	

Gemeente(n): 
Waterschap:	
Oppervlakte totaal: 		
Oppervlakte nieuw bos door aanplant:	

Oppervlakte nieuw bos natuurlijke verjonging:

	Noord-Brabant
Inna Brockhoff
Snelle Loop en Wijstgronden
Hans Roelofs
Snelle Loop – De Biezen
161B, 173c/173c2, 161C, 165A, 171A2, 172F
ALE00G11, ALE00G30, ALE00G144, BKL02K1388, GMT00G1037
Gemert-Bakel en Laarbeek
Aa en Maas
16.08 ha
+/-14ha (16.08 ha met aftrek van leidingstroken, zichtstroken etc.)
0 ha








































2. Het nieuwe bos: terreinvoorbereiding en planten

Belangrijk!: Ivm krapte op de markt kan het zijn dat aantallen in de plantsoentabellen hieronder veranderen. Het totaal aan te planten bomen zal niet veel verschillen(<5%). Het aantal per soort wel.

ALE00G11
Schets inrichting en aanplant

Beschrijving inrichting en type te ontwikkelen bos met hoofdboomsoorten en mengboom- en struiksoorten
	Noordelijk deel 0,47ha:  hoofdboomsoorten grove den, corsicaanse den, zomereik(clusters) ; mengboomsoorten vlier, lijsterbes, vuilboom
Hoofddeel 6,05ha: hoofdboomsoorten zomereik(in clusters planten), zwarte els. Mengsoorten: zwarte populier, noordse esdoorn, boswilg, vuilboom, lijsterbes
Deel noordoost 0,26ha: hoofdboomsoorten zwarte els  en boswilg; mengboomsoorten lijsterbes, zwarte bes
Aan te houden plantverband 1,5x1,5.
Totaal aantal te planten: +/-26000stuks 
Planten met plantmachine
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	maatregel
	wanneer
	oppervlakte

	-planten met plantmachine bosrand en bos.

over het algemeen plantafstand 1,5x1,7 toepassen. Behalve meest noordelijke deel. Daar 1,5x1,5 plantafstand aanhouden.
eiken planten in groepen van ong. 500m2

	vanaf oktober 2020
	6,78



Plantsoenlijst ALE00G11
	Lat. Naam
	Ned. Naam
	Herkomst voorkeur
	lengte
	Aantal voor afronding
	aantal

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Blok ALE00G11
	vak/afd 171 A2
	
	 
	 
	 

	noordelijk deel
	veldpodzol in "de punt"
	ALBOS B Voedselarm bos
	 
	 
	 

	Pinus sylvestris
	grove den
	autochtoon
	50-100
	570
	575

	Pinus nigra maritima
	corsicaanse den
	autochtoon
	50-100
	570
	575

	Quercus robur
	zomereik
	autochtoon
	50-100
	450
	450

	Sorbus aucuparia
	lijsterbes
	autochtoon
	50-100
	215
	225

	Sambucus nigra
	vlier
	autochtoon
	50-100
	215
	225

	Rhamnus frangula
	vuilboom
	autochtoon
	50-100
	110
	125

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	hoofddeel
	leemarm/zwak lemige beekeerdgrond elders (Gt III)
	 ALBOS FG vochtige rijke loofbossen
	 
	 
	 

	Quercus robur
	zomereik
	autochtoon
	50-100
	4000
	4000

	Salix caprea
	boswilg
	autochtoon
	50-80
	5700
	5700

	Alnus glutinosa
	zwarte els
	autochtoon
	60-100
	3000
	3000

	Acer campestre
	Spaanse aak
	autochtoon
	60-100
	1500
	1500

	Acer platanoides
	Noorse esdoorn
	autochtoon
	60-100
	3700
	3700

	Prunus avium
	boskers
	autochtoon
	60-100
	1500
	1500

	Sorbus aucuparia
	lijsterbes
	autochtoon
	50-100
	1140
	1150

	Rhamnus frangula
	vuilboom
	autochtoon
	50-100
	1140
	1150

	Prunus padus
	inlandse vogelkers
	autochtoon
	60-100
	1140
	1150

	Populus nigra
	zwarte populier
	autochtoon
	60-100
	15
	25

	Noordoostelijk deel
	 
	 
	 
	 
	 

	Alnus glutinosa
	zwarte els
	autochtoon
	60-100
	416
	425

	Salix caprea
	boswilg
	autochtoon
	50-80
	416
	425

	Sorbus aucuparia
	lijsterbes
	autochtoon
	50-100
	104
	125

	Ribes nigrum
	zwarte bes
	autochtoon
	30-50
	104
	125



ALE00G30 
Schets inrichting en aanplant

Beschrijving inrichting en type te ontwikkelen bos met hoofdboomsoorten en mengboom- en struiksoorten
	In met groen aangegeven strook niet planten ivm schouwpad(5m) en strook van gasleiding. (totaal ong. 1ha) Na Klic-melding in samenspraak met leidingbeheerder afzetten met hek!! 
Naast de strook van gasleiding vooral struikvormers als wilg, vlier en hazelaar planten met een enkele els tussendoor.(totaal 0,30ha)
Het overgebleven deel(ongeveer 0,8ha) inplanten met hoofdboomsoort els gemengd met zachte berk, zoete kers. Struiklaag hier inplanten met vlier, lijsterbes en hazelaar Op aangegeven plekken Populus nigra planten.
De eiken bij elkaar in een cluster planten.
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	maatregel
	wanneer
	oppervlakte

	-planten met plantmachine bosrand en bos. Plantafstand 1,5x1,7
plantafstand bij struikvormers 2,0x2,0m
eiken planten in groepen van ongeveer 500m2


	vanaf oktober 2020
	2,08ha





Plantsoenlijst ALE00G30
	Lat. Naam
	Ned. Naam
	Herkomst voorkeur
	lengte
	Aantal voor afronding
	aantal

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Blok ALE00G30
	Vak/afd 172 F (noord)
	FG vochtige rijke loofbossen
	 
	 
	 

	Stroken struikvormers
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	nat / zand autochtoon materiaal
	 
	 
	 
	 
	 

	Cretaegus laevigata
	tweestijlige meidoorn
	autochtoon
	50-100
	100
	100

	Sorbus aucuparia
	lijsterbes
	autochtoon
	50-100
	263
	275

	Salix cinerea
	grauwe wilg
	autochtoon
	60-100
	263
	275

	Alnus glutinosa
	zwarte els
	autochtoon
	60-100
	88
	100

	Euonymus europaeus
	wilde kardinaalsmuts
	autochtoon
	50-80
	100
	100

	Rosa tomentosa
	viltroos
	autochtoon
	50-80
	63
	75

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Basisblok
	 
	 
	 
	 
	 

	nat / zand autochtoon materiaal
	 
	 
	 
	 
	 

	Alnus glutinosa
	zwarte els
	autochtoon
	60-100
	2460
	2475

	Betula pubescens
	zacht berk
	autochtoon
	60-100
	984
	1000

	Sambucus nigra
	vlier
	autochtoon
	50-100
	492
	500

	Sorbus aucuparia
	lijsterbes
	autochtoon
	50-100
	492
	500

	Prunus padus
	inlandse vogelkers
	autochtoon
	50-100
	246
	500

	Populus nigra
	zwarte populier
	autochtoon
	60-100
	10
	25

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	clusters
	 
	 
	 
	 
	 

	autochtoon materiaal
	 
	 
	 
	 
	 

	Quercus robur
	zomereik
	autochtoon
	50-100
	450
	450

	 
	 
	 
	 
	 
	 

















BKL02K1388
Schets inrichting en aanplant

Beschrijving inrichting en type te ontwikkelen bos met hoofdboomsoorten en mengboom- en struiksoorten
	Blok zuid 1ha grove den met clusters zomereik. Vuilboom en lijsterbes als mengsoorten.
De plantafstand hier is 1,5x1,5
Blok noord 1,86ha els wilg, berk met aan de oostzijde verspreid wat zwarte populier. Hier verder ook zachte berk en Spaanse aak door gemengd.
Algemene plantafstand 1.50m x 1.70m
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	maatregel
	wanneer
	oppervlakte

	planten met plantmachine bosrand en bos.
Plantafstand 1,5x1,7m
Plantafstand in eikenclusters 1,15x1,15
	vanaf oktober 2020
	1.86 ha










Plantsoenlijst BKL02K1388
	Lat. Naam
	Ned. Naam
	Herkomst voorkeur
	lengte
	Aantal voor afronding
	aantal

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Blok BKL02K1388
	Vak/afd 161 B
	gevarieerd B/H/FG
	 
	 
	 

	noordelijk deel
	 
	 
	 
	 
	 

	Alnus glutinosa
	zwarte els
	autochtoon
	60-100
	3720
	3725

	Salix caprea
	boswilg
	autochtoon
	50-80
	2232
	2250

	Acer campestre
	spaanse aak
	autochtoon
	50-80
	744
	750

	Betula pubescens
	zachte berk
	autochtoon
	60-100
	744
	750

	Populus nigra
	zwarte populier
	autochtoon
	60-100
	10
	25

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zuidelijk deel
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pinus sylvestris
	grove den
	autochtoon
	50-100
	2430
	2450

	Pinus nigra m.
	corsicaanse den
	autochtoon
	50-100
	1013
	1025

	Sorbus aucuparia
	lijsterbes
	autochtoon
	50-100
	203
	225

	Rhamnus frangula
	vuilboom
	autochtoon
	50-100
	203
	225

	Sambucus nigra
	vlier
	autochtoon
	50-100
	203
	225

	Cluster eiken (2x 500m2)
	 
	 
	 
	 
	 

	Quercus robur
	zomereik
	autochtoon
	50-100
	405
	425

	Sambucus nigra
	vlier
	autochtoon
	50-100
	23
	25

	Rhamnus frangula
	vuilboom
	autochtoon
	50-100
	23
	25

























ALE00G144
Schets inrichting en aanplant

Beschrijving inrichting en type te ontwikkelen bos met hoofdboomsoorten en mengboom- en struiksoorten
	Langs westzijde schouwpad met elzen singel op 6 meter van de insteek van de sloot. 
Aan zuid-westzijde schietwilg met els gemengd(0,29ha). 

Overgebleven vak(1,15ha) boomsoorten Els zomereik en boswilg gemengd.  In dit plantvak ook 3 clusters van ong. 3 zwarte populieren. Plantafstand populieren ongeveer 15m.
Door hele plantvak lijsterbes en hazelaar.
Algemene plantafstand 1.50m x 1.70m
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	maatregel
	wanneer
	oppervlakte
	kosten

	- planten met plantmachine bosrand en bos.
Plantafstand 1,5x1,7m
	vanaf oktober 2020
	1.69 ha
	






Plantsoenlijst ALE00G144
	Lat. Naam
	Ned. Naam
	Herkomst voorkeur
	lengte
	Aantal voor afronding
	aantal

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Blok ALE00G144
	Vak/afd 165 A
	FG vochtige rijke loofbossen
	 
	 
	 

	nat / zand autochtoon
	 
	 
	 
	 
	 

	Zuidwest hoek
	 
	 
	 
	 
	 

	Alnus glutinosa
	zwarte els
	autochtoon
	50-100
	700
	700

	Salix alba
	schietwilg
	autochtoon
	60-100
	470
	475

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Overig deel 
	 
	 
	 
	 
	 

	nat/zand autochtoon materiaal
	 
	 
	 
	 
	 

	Alnus glutinosa
	zwarte els
	autochtoon
	60-100
	2010
	2025

	Salix caprea
	boswilg
	autochtoon
	50-80
	625
	625

	Populus nigra
	zwarte populier
	autochtoon
	60-100
	9
	25

	Corylus avellana
	hazelaar
	autochtoon
	50-100
	200
	200

	Sorbus aucuparia
	lijsterbes
	autochtoon
	50-100
	200
	200

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Quercus robur
	zomereik
	autochtoon
	60-100
	804
	825




























GMT00G1037
Schets inrichting en aanplant

Beschrijving inrichting en type te ontwikkelen bos met hoofdboomsoorten en mengboom- en struiksoorten
	Natte deel 0,78ha:hoofdboomsoort boswilg, els; mengboomsoort: bittere wilg
Middendeel 1,74ha: hoofdboomsoort Zomereik in clusters, noordse esdoorn; mengboomsoorten: vuilboom, lijsterbes
Lage deel tbv zicht op toren 0,20ha: hondsroos, gele kornoelje, vuilboom, lijsterbes
Plantafstand 1,5x1,7 aanhouden



[image: ]




	maatregel
	wanneer
	oppervlakte
	kosten

	planten met plantmachine bosrand en bos
plantafstand 1,5x1,7m
	vanaf oktober 2020
	2,93ha
	

















PLANTSOENLIJST GMT00G1037
	Lat. Naam
	Ned. Naam
	Herkomst voorkeur
	lengte
	Aantal voor afronding
	aantal

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Blok GMT00G1037
	Vak/afd 173 C / C2
	G vochtige-nat rijk loofbos
	 
	 
	 

	Natte deel
	 
	 
	 
	 
	 

	Nat / zand autochtoon materiaal
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Salix caprea
	boswilg
	autochtoon
	50-80
	1404
	1425

	Alnus glutinosa
	zwarte els
	autochtoon
	60-100
	1404
	1425

	Salix purpurea
	bittere wilg
	autochtoon
	60-100
	312
	325

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Middendeel
	 
	 
	 
	 
	 

	droog / zand bosbouwkundige kwaliteit
	 
	 
	 
	 
	 

	Acer platanoides
	Noorse esdoorn
	autochtoon
	50-100
	1675
	1675

	Quercus robur
	zomereik
	autochtoon
	60-100
	5000
	5000

	Rhamnus frangula
	vuilboom
	autochtoon
	50-100
	522
	525

	Sorbus aucuparia
	lijsterbes
	autochtoon
	50-100
	522
	525

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zichtdeel
	 
	 
	 
	 
	 

	droog / zand autochtoon materiaal
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rhamnus frangula
	vuilboom
	autochtoon
	50-100
	200
	200

	Sorbus aucuparia
	lijsterbes
	autochtoon
	50-100
	200
	200

	Rosa canina
	hondsroos
	autochtoon
	50-100
	200
	200

	Cornus mas
	gele cornoelje
	autochtoon
	50-80
	200
	200
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