Bijlage 13.p4 – Casus “Stevige toekomst voor slappe bodem gezocht”:

(perceel 4 Bodem, Water en Groen)

Aanleiding op basis van provinciaal beleid:

De provincie heeft in haar Omgevingsvisie omschreven hoe zij invulling wil geven aan de integrale aanpak gericht op een Vitaal landelijk gebied. In het coalitieakkoord is nog eens extra accent gelegd op het versnellen van het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het recent gestarte provinciale Regiebureau NNN heeft de opdracht om uiterlijk in 2027 een goed functionerend ecologisch netwerk in Noord-Holland te realiseren, waarbij de natuurgebieden binnen bestaande begrenzing met circa 5600 ha zijn uitgebreid en met ecologische verbindingszones zijn verbonden. Hiermee zal de restantopgave zijn afgerond. In de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord is ook specifiek aandacht gevraagd voor het probleem van bodemdaling mede in relatie tot klimaat(adaptatie). Door landelijke ontwikkelingen rond de stikstofaanpak heeft de provincie recent ook de opdracht de gebiedsgerichte aanpak stikstof vorm gegeven. De provincie wil – daar waar nodig – een gebiedsverkenning opstarten om in beeld te brengen of een gecombineerde aanpak van deze provinciale doelen met andere opgaven van gemeenten en andere partijen mogelijk en wenselijk is.

Beschrijving vraagstuk fictieve casus:

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Veenmeer en Dieperdam zijn het eens dat een gezamenlijke gebiedsverkenning voor het gebied Dieperveen wenselijk is. Samen zien ze kansen voor de realisatie van provinciale en gemeentelijke doelen en projecten op onder andere het gebied van leefbaarheid, natuur, klimaatadaptatie, erfgoed en recreatie. De opgave is om ideeën en initiatieven bij elkaar te brengen en gezamenlijk met betrokkenen de stip op de horizon van een nieuwe groene Scheg in dit verder sterk verstedelijkte gebied een stap dichterbij te brengen. Bodemdaling is in dit veenweidegebied de specifieke uitdaging. Vanwege het raakvlak met tal van dossiers die spelen in deze gemeenten heeft de provincie met de regio afgesproken om de regie te nemen. De gedeputeerde van Onderen is aangewezen als de bestuurlijk trekker. Ook private partijen werken in het gebied samen en zien kansen voor de ontwikkeling.

Probleemstelling:

- De provincie wil versnelling brengen in de realisatie van het NNN, daarbij moet ook een oplossing komen voor de versnippering van natuurgebieden; met name tussen de natuurgebieden Nathansmeer en Danielsmeer. De gemeenten willen graag een betere recreatieve verbinding van de kernen met het waardevolle landschap.

- Er is een bekend risico op bodem- en grondwaterverontreiniging, dat vraagt om een gerichte aanpak, zowel voor de provinciale doelen als gemeentelijke doelen (o.a. gezonde leefomgeving, woningbouw). Bij het dorp Stellingdam, onderdeel van de gemeente Veenmeer, midden in het veenweidengebied is een locatie met bodem- en grondwatervervuiling met een lange historie. De provincie wil helderheid in deze situatie brengen. Dit betekent dat er behoefte is aan zowel technisch inzicht in welke (aanvullende) sanerings- of beheersingsopgave er is, als aan duidelijkheid in juridisch opzicht, wie daarvoor de verantwoordelijkheid moeten dragen. De gemeente heeft ook belang bij meer helderheid in deze situatie, omdat een deel van deze locatie – die niet is begrensd als NNN en binnenstedelijk is gelegen als (voormalig) bedrijventerrein met een eigen brandweeroefenplaats -mogelijk tot ruimte voor woningbouw zou kunnen leiden.

- Het Brouwerskanaal, dat samen met de provinciale wegen N2014 en N2015 de oorzaak is van versnippering van de natuurgebieden, wordt gekenmerkt door achterstallig bagger- en oeveronderhoud.

- Het gebied heeft last van bodemdaling. Recent zijn Rijksmiddelen beschikbaar gekomen voor een gerichte aanpak. Het is wenselijk te kijken of dit benut kan worden in relatie tot de drie bovenstaande opgaven en een toekomstbestendig watersysteem en een verbetering van de waterkwaliteit.

- Er zijn diverse private partijen met grondposities en ontwikkelingsplannen, waarbij deels nog onduidelijk is hoe deze zich kunnen verhouden tot de publieke doelen in dit gebied.

- Vooral de wijk Leegwater in Dieperdam, heeft problemen met wateroverlast, maar ook met de gevolgen van bodemdaling (verzakkingen van de woningen en infrastructuur). Het is een daarnaast een wijk met sociale problemen en veel huurwoningen. Aanpassingen in het watersysteem in het NNN-gebied heeft direct gevolgen voor deze wijk.

Eigendomssituatie:

Het totale project is gelegen in twee verschillende gemeenten Veenmeer en Dieperdam, het werkgebied vormt de grens tussen deze gemeenten.

Het nautische beheer van het Brouwerskanaal berust bij de Provincie, verder is het waterschap eigenaar van de waterwegen.

Het beheer en eigendom van de N2014 en N2015 en de fietspaden ligt bij Provincie.

Een deel van de gronden voor de gewenste NNN inrichting zijn al in provinciale handen, een deel is privaat bezit.

Het bedrijventerrein is deels eigendom van de gemeente Veenmeer en deels privaat.

Scope van de opdracht:

Deze opdracht is gericht op het proces om een inhoudelijk goed onderbouwde gebiedsverkenning vorm te geven en uit te voeren. Dat moet leiden tot het opstellen van een gezamenlijk gedragen gebiedsprogramma, wat de basis is voor uitvoeringsprojecten getrokken door diverse partijen. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in een vervolgtraject dat buiten de scope van deze opdracht valt, de uitdaging is wel hier al goed op vooruit te kijken, zodat de overgang naar uitvoering soepel verloopt.

Uitgangspunten en randvoorwaarden:

De provincie hecht in dit proces aan een uitgewerkte ecologische visie, die een duidelijke weergave moet bieden van realistische ecologische potenties met de daarbij behorende (her)begrenzingsvoorstellen voor het NNN (Natuurnetwerk Nederland). Deze ecologische visie met kaarten dient als onderlegger voor het nader vorm te geven gebiedsproces.

Het waterschap is bezig met een watersysteemanalyse en heeft al enige ervaring met pilots om met de bodemdaling om te gaan. Nadere duidelijkheid is nodig of extra maatregelen nodig zijn om voldoende water van de juiste kwaliteit beschikbaar te houden in het gebied gekoppeld aan de gewenste nieuwe en bestaande functies.

Het waardevol landschap van Dieperveen is sinds kort in de provinciale Omgevingsverordening aangewezen als bijzonder provinciaal landschap (BPL). De kernwaarden van dit gebied zijn dus een belangrijk uitgangspunt voor de planvorming.

Belangrijk onderdeel van de opdracht is de verbreding en versterking van de samenwerking met de partijen in het gebied. De uitdaging is om commitment te organiseren bij de grote spelers en de bewoners(vereniging) in het gebied. Het gebiedsprogramma moet voldoende gedragen zijn om vervolgens gezamenlijk aan de slag te gaan.

2. Door inschrijver te beantwoorden vragen:

Vraag 1: Plan van aanpak

Stel, voor het gebied dat is beschreven in de casus, een plan van aanpak op om tot een gebiedsverkenning te komen, waarin alle processen/activiteiten staan beschreven die nodig zijn om tot het gewenste eindproduct van een gebiedsprogramma te komen.

Geef daarnaast aan hoe u uw verantwoordelijkheid voor het gehele project (de gevolgen van de door u geleverde producten) ziet en invult.

Uw plan van aanpak wordt beoordeeld op:

- volledigheid;

- hoe uw voorgenomen aanpak een bijdrage levert aan de door aanbesteder gestelde doelen van de inschrijvingsleidraad;

- de effectiviteit van uw aanpak door aantoonbare ervaring die u heeft opgedaan in projecten en waarom de aanpak ook bij aanbesteder het gewenste resultaat oplevert;

- inzicht geeft in de projectbeheersing en interne kwaliteitsborging om het project te realiseren.

Vraag 2: Risicobeheersing en omgevingsmanagement

De uitvoering van het plan van aanpak moet leiden tot een uitgewerkte gebiedsverkenning en een eerste concept uitvoeringsprogramma.

Geef aan wat en waarom volgens u de top 3 risico’s zijn die succesvol uitvoeren van bovenstaande gebiedsverkenning in de weg staan en/of compliceren. Geef daarnaast aan welke

maatregelen u neemt om de risico’s te beheersen en hoe u het omgevingsmanagement tot uitvoering brengt.

Uw risicodossier wordt beoordeeld op:

- de mate waarin de risico’s relevant zijn voor deze opdracht;

- de mate waarin de door u te nemen beheersmaatregelen en omgevingsmanagement passend zijn op het risico;

(Indien een risico als niet relevant wordt beoordeeld, heeft dit als consequentie dat de geformuleerde beheersmaatregel automatisch als niet passend wordt beschouwd)

Vraag 3: Innovatie en duurzaamheid

- Zoals is beschreven in de inschrijvingsleidraad zijn twee van de ontwikkelingen die

aanbesteder op dit moment doormaakt duurzaamheid en innovatie. Aanbesteder vindt het in dat kader belangrijk dat bij alle nadere overeenkomsten aandacht wordt besteed aan innovatie en duurzaamheid. Geef aan waar u in het beschreven project kansen ziet op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Geef daarnaast aan welk proces u hanteert om innovatie en duurzaamheid in deze opdracht te stimuleren en vorm te geven.

Uw uitwerking m.b.t. innovatie en duurzaamheid wordt beoordeeld op:

- De wijze waarop u de expertise van uw eigen organisatie op het gebied van innovatie en

duurzaamheid inbrengt in deze opdracht en deze kennis structureel borgt binnen de organisatie van aanbesteder;

- De effectiviteit van uw aanpak door aantoonbare ervaring die u heeft opgedaan in opdrachten en de mate waarin de aanpak effectief is voor deze opdracht;

Beoordeling

Onderwerpen of onderdelen die in de vraagstelling niet genoemd zijn, maar volgens inschrijver wel behoren te zijn opgenomen in de beantwoording, kunnen naar eigen inzicht toegevoegd worden (binnen de opgegeven limiet van het aantal pagina’s) en zullen onderdeel uitmaken van de te beoordelen documenten.

De weging die voor de verschillende vragen wordt toegepast is aangegeven in onderstaande tabel.

| Vraag | Criterium | Weging |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plan van Aanpak | 40 |
| 2. | Risicobeheersing | 20 |
| 3. | Innovatie en duurzaamheid | 40 |

3. Beoordeling

Onderwerpen of onderdelen die in de vraagstelling niet genoemd zijn, maar volgens inschrijver wel behoren te zijn opgenomen in de beantwoording, kunnen naar eigen inzicht toegevoegd worden en zullen onderdeel uitmaken van de te beoordelen documenten.

De weging die voor de verschillende vragen wordt toegepast is aangegeven in onderstaande tabel.

Vraag Criterium: Weging

1 Plan van aanpak 40%

2 Risicobeheersing/omgevingsmanagement 30%

3 Innovatie en duurzaamheid 30%

Totaal 100%