Bijlage 7 - Prestatiemeting (versie 30-11-2020)

Opdrachtgever streeft ernaar om haar projecten en programma’s met de hoogst

mogelijke kwaliteit uit te voeren. De kwaliteit van de ingehuurde adviesdiensten

bepalen mede dit niveau. Om dit te realiseren zal opdrachtgever de kwaliteit van de

geleverde producten en diensten onder deze raamovereenkomst

monitoren aan de hand van prestatiemetingen.

De doelstelling van prestatiemeting is het verbeteren van de samenwerking en de resultaten door tijdens het project en tijdens de contractduur, de resultaten en de samenwerking bij te sturen.

Bij prestatiemeten gebruikt opdrachtgever een vragenlijst die in beeld brengt hoe

opdrachtnemer aan de contractuele verplichtingen voldoet. Opdrachtnemer beoordeelt ook opdrachtgever.

Na het invullen van beide vragenlijsten, gaan ON en OG gezamenlijk aan tafel om de scores te bespreken. Meningsverschillen en verbeterpunten worden toegelicht. Afspraken worden gemaakt om de kwaliteit, de resultaten en de samenwerking bij te sturen.

Er wordt een onderscheid gemaakt in de percelen voor producten (2, 3 en 4) en diensten (perceel 1).

Bij producten vindt prestatiemeting plaats bij elk project (nadere overeenkomst) op elk project. Bij projecten met een totaalbedrag < €50.000 en van kortlopende duur <1 jaar, wordt aan het einde van het project prestatiemeting ingevuld om het project te evalueren. Bij overige projecten (nadere overeenkomsten) wordt per mijlpaal of minimaal één keer per jaar een prestatiemeting ingevuld en volgt een prestatiemeting aan het einde van het project.

Bij inhuur flexibele schil vindt prestatiemeting plaats per bureau. Er wordt éénmaal per jaar door zowel OG als ON een vragenlijst ingevuld op basis van het inhuurproces en de inhuurperiode.

Ook vindt op het niveau van de raamovereenkomst prestatiemeting plaats. Hierbij wordt de waarneembare realisatie van de ingediende plannen op basis van de EMVI criteria gemeten. Deze meting is ook wederzijds.

De hoofdlijnen van de meetresultaten dienen als basis voor de contractevaluatie op strategisch niveau tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit levert verbeterpunten op voor de projecten, de  organisatie van opdrachtgever en uiteindelijk een structurele verbetering van het opdrachtgeverschap.

Bij onvoldoende presteren kan dit leiden tot het opstellen door ON van een verbeterplan met daarin SMART verbetermaatregelen en opvolgingsafspraken om tekortkomingen te herstellen dan wel in de toekomst te voorkomen.