LET OP! – Dit is een herziene versie van de concept overeenkomst. Er zijn naar aanleiding van vragen en antwoorden komende vanuit de 1e en 2e NVI wijzigingen aangebracht op diverse artikelen. Deze wijzigingen staan in het rood aangegeven, maar zijn nog niet voorzien van een artikelnummer. Mocht u van mening zijn dat een artikel niet, niet juist of volledig is gewijzigd, dan kan dit in overleg met de Opdrachtgever aangepast worden na de (voorlopige) gunning!

Overeenkomst

Personeels- en salarissysteem

Overeenkomst <<nummer>>

tussen

Gemeente Amsterdam en <<naam Leverancier>>

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

1	Begrippen en definities	4

2	Onderwerp van de Overeenkomst	7

3	Inkoopvoorwaarden	10

4	Looptijd	13

5	Implementatie	14

6	Acceptatie	15

7	Onderhoud en ondersteuning	16

8	Gebruiksrechten	17

9	Hosting	18

10	Intellectuele eigendom	19

11	Combinatie en onderaanneming	20

12	Integriteit	21

13	Verzekering	24

14	Vergoedingen en facturatie	25

15	Communicatie en evaluatie	27

16	Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)	28

17	Beëindiging van de Overeenkomst	29

18	Social Return	30

19	Bewakingsmaatregelen	31

20	Contactpersonen en rapportage	32

21	Boetes	33

22	Overige afspraken	35

Ondergetekenden:

Gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam aan de Amstel 1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S. Vrijburg, Programma Directeur Innovatie Personeel Domein,

hierna te noemen: Opdrachtgever;

En

<<NAAM Leverancier>>, statutair gevestigd te <<ADRES Leverancier>>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw <<NAAM>>,

hierna te noemen: Leverancier;

Hierna tezamen aan te duiden als: Partijen.

Overwegende dat:

- Opdrachtgever de behoefte heeft het huidige personeels- en salarissysteem te vervangen.

- Opdrachtgever op 13 juli 2018 daarom een aankondiging van een Europese openbare aanbesteding via TenderNed.nl heeft gepubliceerd voor de levering van de ICT Prestatie: implementatie, migratie, transitie, hosting, beheer en eventueel doorontwikkelen van een personeels-en salarissysteem van de gemeente Amsterdam, (kenmerk AICT-2017-0025 en TenderNed kenmerk 190332)

- Leverancier op 28 september 2018 een Inschrijving heeft gedaan op deze aanbesteding;

- de Inschrijving van Leverancier de economisch meest voordelige op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding is op grond van de beoordeling die is uitgevoerd en de Opdracht daarom is gegund aan Leverancier;

- Leverancier bekend is met de maatschappelijke rol van Opdrachtgever en de doelstelling, uitgangspunten en behoeften die hieruit voortvloeien;

- Leverancier het grote belang onderkent van de te leveren ICT Prestatie “implementatie, migratie, transitie, hosting, beheer en eventueel doorontwikkelen van een personeels-en salarissysteem”, voor de bedrijfsvoering van Opdrachtgever in termen van de doelstelling, uitgangspunten, randvoorwaarden en behoeften van de Gemeente steeds levert met het behartigen van dit belang als een van de doelen;

- Partijen de voorwaarden waaronder de levering van de ICT Prestatie “implementatie, migratie, transitie, hosting, beheer en eventueel doorontwikkelen van een personeels-en salarissysteem”, plaatsvindt, wensen vast te leggen in deze Overeenkomst;

- Er een wachtkamerovereenkomst van toepassing zal zijn.

Zijn als volgt overeengekomen:

# Begrippen en definities

In deze Overeenkomst worden de hieronder bedoelde begrippen gebruikt conform de onderstaande definitie. Die begrippen worden in de Overeenkomst met een hoofdletter geschreven.

| Begrip | Definitie |
| --- | --- |
| Aanbestedingsleidraad | De uitnodiging tot Inschrijving met daarin een beschrijving van en toelichting op de organisatie, de te volgen procedure, de uitsluitingsgronden, de wijze waarop Inschrijvers hun geschiktheid dienen aan te tonen, het van toepassing zijnde gunningscriterium en alle daarbij behorende bijlagen, inclusief de conceptovereenkomst. |
| BIG | Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten |
| Dienstencatalogus | Hierin worden alle te leveren diensten beschreven die geen onderdeel zijn van de ICT Prestatie maar meerwerk betreffen, inclusief de daarbij behorende Prijs. |
| DAP | Het DAP is het ‘Dossier Afspraken en Procedures’, de bijlage waarin een gedetailleerde nadere beschrijving is opgenomen van de afspraken en procedures omtrent de manier van samenwerken en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van Leverancier en Opdrachtgever in de operationele fase van de Overeenkomst. Afspraken omtrent contactpersonen en wijze van escalatie worden steeds opgenomen in bijgewerkte versies van het DAP. |
| DFA | ## Het DFA is het ‘Dossier Financiële Afspraken’, de bijlage waarin een nadere beschrijving is opgenomen van de financiële afspraken en financiële procedures. |
| UEA | De verklaring waarin Leverancier voorafgaand aan de gunning van de opdracht verklaard heeft omtrent het voldoen aan de gestelde geschiktheidscriteria en het wel of niet op hem van toepassing zijn van uitsluitingsgronden (Uniform Europees Aanbestedingsdocument). |
| Escrow | Het deponeren van een kopie van de broncode van de in het kader van de ICT Prestatie door Leverancier gebruikte software bij een onafhankelijke derde opdat Opdrachtgever de broncode na het in vervulling gaan van één of meer in de Escrow-overeenkomst bepaalde voorwaarden (waaronder faillissement van Leverancier) kan (laten) gebruiken voor het zelf installeren en herstellen van fouten en anderszins onderhouden en beheren van de programmatuur. |
| Exit fase | De fase na of kort voorafgaand aan eindigen van de operationele fase van de ICT Prestatie waarin conform hieromtrent gemaakte afspraken tussen Partijen de ICT Prestatie uit productie genomen wordt en indien Opdrachtgever dat wenst geheel of gedeeltelijk voor toekomstige exploitatie wordt overgedragen aan opvolgend leverancier(s) of naar Opdrachtgever zelf. |
| Gedragsverklaring aanbesteden | De verklaring van de Minister van Veiligheid en Justitie, zoals bedoeld in artikel 4.1 Aanbestedingswet. |
| GIBIT | Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden IT (GIBIT) van de gemeente Amsterdam Geregistreerd bij de KvK d.d. 04 september 2017, KvK nr. 34366966. |
| ICT Prestatie | De ICT Prestatie die voorwerp is van deze Overeenkomst, zoals op hoofdlijnen beschreven in artikel 2 en zoals deze in detail blijkt uit de diverse documenten en bijlagen die onderdeel uitmaken van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst t.a.v. bouw, implementatie, hosting, beheer en doorontwikkeling van een personeels- en salarissysteem. |
| Inschrijving | Het door Leverancier ingediende geheel van aanbiedingsbrief en gevraagde informatie zoals omschreven in de aanbestedingsdocumenten. |
| Leverancier | De ondernemer waarmee een Overeenkomst is gesloten. |
| Meerwerk | Het betreft uitsluitend werkzaamheden welke benodigd zijn voor doorontwikkeling, realisatie van extra koppelingen en vanuit de Opdrachtgever geïnitieerde onvoorziene wijzigingen waardoor functionaliteiten of de inrichting aangepast moet worden om te voldoen aan de (herziende) doelstelling van de gemeente Amsterdam. |
| Onderaannemer | Een (rechts)persoon die in opdracht van Leverancier en onder diens verantwoordelijkheid een deel van de Opdracht uitvoert. |
| Opdracht | De ICT Prestatie conform artikel 1.14 GIBIT. |
| Opdrachtgever / Gemeente Amsterdam | De publieke rechtspersoon die de onderhavige aanbesteding als aanbestedende dienst uitvoert en met Leverancier de Overeenkomst zal aangaan die daaruit voortvloeit. |
| Overeenkomst | Het door Opdrachtgever en Leverancier rechtsgeldig ondertekende document, waarin de Opdracht alsmede de voorwaarden zijn vastgelegd waartegen die wordt uitgevoerd, inclusief alle daarbij behorende bijlagen waaronder de door Leverancier uitgebrachte Inschrijving die door Opdrachtgever door sluiten van de Overeenkomst aanvaard is. |
| Partijen | Opdrachtgever en Leverancier gezamenlijk. |
| Prijs | De prijs is de inschrijfsom van de Leverancier zoals ingediend op prijzenblad. |
| Reserve-Leverancier | De Inschrijver met wie de Wachtkamerovereenkomst wordt aangegaan. |
| Schriftelijk / schriftelijk | Aan de juiste contactpersoon via traditionele post of via e-mail gestuurde communicatie. Waar het gaat om aangetekend schriftelijk, betreft het traditionele postverzending. |
| SLA Service level agreement | Het document waarin de overeengekomen door Leverancier te verzorgen dienstenniveaus voor diverse (sub)onderdelen van de (Specificaties van de) ICT Prestatie zijn opgenomen in de vorm van normen en bijbehorende (kritische) waarden en nadere afspraken omtrent het door Leverancier leveren van overeengekomen dienstenniveau ’s. |
| Social Return | Contractuele voorwaarde op grond waarvan Leverancier gehouden is om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het beleid van de Gemeente Amsterdam met betrekking tot het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. |
| Specificaties | De minimale kenmerken van de ICT Prestatie bestaande uit de beschrijving van de aangeboden ICT Prestatie uit de Inschrijving van Leverancier. |
| Wachtkamerovereenkomst | De door de Gemeente en Reserve-Leverancier aangegane Overeenkomst voor het leveren van de ICT Prestatie die van kracht kan worden indien de Overeenkomst vroegtijdig eindigt. |

# Onderwerp van de Overeenkomst

## De Overeenkomst ziet toe op de levering van:

- Het zorgdragen voor de implementatie, migratie en transitie van processen en gegevens voor de personeels- en salarisadministratie van de huidige naar de nieuwe situatie;

- Het zorgdragen voor relevante training(en) en opleiding(en);

- Het hosten en (technisch) in beheer nemen van personeels- en salarissysteem inclusief bijbehorende koppelingen;

- Het kunnen zorgdragen dat in de toekomst functionaliteiten of de inrichting aangepast kan worden om te voldoen aan de (herziene) doelstellingen van de gemeente Amsterdam;

- Het eventueel kunnen doorontwikkelen van gewenste functionaliteiten;

- Het kunnen zorgdragen dat er (indien wenselijk) extra koppelingen gerealiseerd en/of aangepast kunnen worden.

## Leverancier is verplicht de onder 2.1 beschreven levering en dienstverlening en gespecificeerd in de aanbestedingsleidraad en de GIBIT te leveren. Deze levering en dienstverlening geschiedt door Leverancier naar aanleiding van en conform de door Leverancier gedane Inschrijving en onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, inclusief Bijlagen. Als tegenprestatie zal de Opdrachtgever een vergoeding betalen conform het bepaalde in artikel 14 van de Overeenkomst.

## De in het eerste lid bedoelde activiteiten zullen plaatsvinden onder de voorwaarden als beschreven in het onderhavige document en de hierin genoemde bijlagen (hierna gezamenlijk: ‘de Overeenkomst’).

## Tot het overeengekomen gebruik behoort dat de ICT Prestatie voldoet aan hetgeen beschreven is in de in artikel 2.2 genoemde documenten.

## Leverancier garandeert dat de ICT Prestatie zal voldoen aan de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen en de overige normen zoals opgenomen in de GIBIT en de in artikel 2.2 genoemde documenten.

## De levenscyclus van de dienstverlening bestaat in hoofdlijnen uit de volgende fasen:

Implementatiefase:

- Planning fase: In deze fase wordt de definitieve acceptatie van het implementatie- en conversie/migratieplan onderling vastgesteld;

- Realisatie fase: In deze fase worden de functionaliteiten (inclusief koppelingen) geconfigureerd conform het implementatieplan (inclusief migratie en conversie);

- Productie fase: In deze fase worden alle (non) functionaliteiten (inclusief koppelingen) in productie genomen, nadat de stuurgroep hierop haar akkoord heeft gegeven;

- Nazorg fase: In deze fase zal er drie (3) maanden nazorg geleverd worden door de Leverancier. Nadat het personeels- en salarissysteem deze periode succesvol heeft gedraaid in de productieomgeving, het beheer is ingericht en de medewerkers zijn opgeleid zal de stuurgroep decharge verlenen op het project. Vervolgens start de operationele fase.

Na bovengenoemde fasen wordt de implementatiefase afgesloten met de Acceptatieprocedure. Uiterlijk 1 april 2020 dient de definitieve integrale Acceptatie plaatsgevonden te hebben.

Beheer en Onderhoud fase:

- Operationele fase: Deze fase gaat in vanaf de acceptatie van de ICT-prestatie. In deze fase zal de Leverancier de Dienst leveren conform de prestatie- en procedureafspraken vermeld in de SLA, DAP en DFA.

- Exit en retransitiefase: In deze fase worden de activiteiten afgeschaald of overgedragen conform de GIBIT.

  - Leverancier verklaart zich in voldoende mate op de hoogte te hebben gesteld van de doelstelling, uitgangspunten en behoeften van Opdrachtgever met betrekking tot de ICT Prestatie, zoals die zijn beschreven in de Aanbestedingsleidraad en de onderhavige Overeenkomst en verklaart dat Opdrachtgever hem met de aanbestedingsdocumenten van voldoende en correcte informatie heeft voorzien met betrekking tot de relevante gegevens omtrent de organisatie van Opdrachtgever om de ICT prestatie te kunnen leveren conform de voorwaarden van deze Overeenkomst.

  - Leverancier handelt als verwerker van data waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijke is. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sluiten Partijen als onderdeel van deze Overeenkomst tevens een Verwerkersovereenkomst, bijlage 01. Leverancier zal steeds op eerste verzoek haar medewerking verlenen aan het naar aanleiding van wettelijke of maatschappelijke ontwikkelingen door Opdrachtgever willen sluiten van een nieuwe versie van de Verwerkersovereenkomst.

## Opdrachtgever kan het initiatief nemen om binnen de scope van de opdracht alternatieve specificaties casu quo een gewijzigde vorm van inrichting van de ICT Prestatie voor te stellen wanneer hij constateert dat de ICT Prestatie niet meer marktconform is in termen van kwaliteit en prijs, of omdat vergelijkbare ICT Prestaties met verbeterde specificaties beschikbaar zijn bij andere aanbieders. Aldus overeengekomen gewijzigde of aanvullende dienstverlening wordt opgenomen in een bijgewerkte versie van de Dienstencatalogus en/of de SLA en komen onder aldus onder de leveringsverplichting van Leverancier te vallen. Het niet of niet tegen redelijke voorwaarden door Leverancier kunnen leveren van de gevraagde wijzigingen in dienstverlening ontslaat Opdrachtgever van de verplichting om de benodigde dienstverlening onder deze Overeenkomst af te blijven nemen en geeft Opdrachtgever het recht om deze Overeenkomst zonder inachtneming van een termijn door schriftelijke opzegging te beëindigen.

## Opdrachtgever is steeds gerechtigd om haar interne procedures en werkwijzen anders in te richten en Leverancier is steeds gehouden om de daaruit voortvloeiende wijze van samenwerking met Opdrachtgever waar nodig anders in te richten en mee te werken aan de naar aanleiding hiervan benodigde aanpassing van het DAP.

## In de SLA en/of DAP zijn ‘governance’ afspraken opgenomen, zijnde onder andere afspraken over de rolverdeling en verantwoordelijkheden tussen partijen.

## Opdrachtgever is gerechtigd in de beheerfase onder de condities, eisen en voorwaarden zoals opgenomen in deze Overeenkomst de ICT Prestatie van plateau 1 en 2 door te ontwikkelen. De opdracht voor een doorontwikkeling komt tot stand middels een offerteaanvraag van Opdrachtgever. Partijen sluiten een aanvullende Overeenkomst af.

## De Leverancier is gehouden deze Opdracht betreffende de doorontwikkeling uit te voeren. Er is voor plateau 2 geen afnamegarantie.

# Inkoopvoorwaarden

Toepasselijke Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT en het niet toepasselijk zijn van licentievoorwaarden.

## De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden IT (GIBIT) van de gemeente Amsterdam Geregistreerd bij de KvK d.d. 04 september 2017, KvK nr. 34366966 (in dit document GIBIT) zijn op deze Overeenkomst van toepassing. Behalve op de punten die in deze Overeenkomst nader zijn geregeld tussen Partijen of waarop deze Overeenkomst aanvult of afwijkt.

Een digitaal exemplaar van de GIBIT is reeds ter hand gesteld tijdens de aan deze Overeenkomst voorafgaande aanbestedingsprocedure. Leverancier heeft door aanmelding ingestemd met de toepasselijkheid van de GIBIT en het in digitale vorm verstrekken ervan. De GIBIT maakt als bijlage 02 onderdeel uit van deze Overeenkomst.

  - De toepasselijkheid van door Leverancier bij het verrichten van de Dienst gehanteerde algemene- of branchevoorwaarden of door Leverancier betrokken derden gehanteerde algemene- of branchevoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

  - Leverancier is als enige verantwoordelijk voor het zelf verkrijgen van de licenties die voor hem vereist zijn om de ICT Prestatie aan derden te mogen aanbieden en vraagt Opdrachtgever derhalve niet om licentieovereenkomsten (ook wel: End User License Agreements of EULA’s) van zijn toeleveranciers aan te gaan. Het door Leverancier in het kader van zijn bedrijfsvoering aangaan van licentieovereenkomsten met derden bindt Opdrachtgever niet. Opdrachtgever kan nooit gehouden worden om enige licentie van Leverancier over te nemen.

In afwijking en aanvulling van de Inkoopvoorwaarden geldt het volgende:

- Gibit artikel 4: Opdrachtgever stemt er mee in dat in een nog overeen te komen SLA afspraken gemaakt worden over termijnen die specifiek zijn toegesneden op de te leveren SaaS-dienst, voor zover deze (nog) niet zijn beschreven in Bijlage 08 Wensen & Eisten en noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en werkprocedures.

- Gibit artikel 4.2 en 5.5: Opdrachtgever zal Leverancier een redelijke termijn geven om eventuele gebreken te verhelpen. Wat redelijk is zal derhalve van de situatie afhangen. De opleverdatum van de ICT Prestatie blijft fataal.

- Opdrachtgever gaat akkoord met het uitvoeren van een risicoanalyse. Bevindingen worden genoteerd en besproken met Opdrachtgever. Er zal geen aanvullende overeenkomst worden afgesloten. In de SLA en/of DAP kunnen wel procedurele afspraken worden gemaakt op eventuele risicogebieden. Dit zal nimmer leiden tot enige prijsverhoging.

- Gibit artikel 4.2: Opdrachtgever onderschrijft dat met redelijke onderbouwing aangetoond moet worden in hoeverre Opdrachtgever de wijze van omgang met risico’s door Leverancier niet aanvaardbaar is, alvorens over te gaan tot ontbinding.

- Gibit artikel 6.4: De Opdrachtgever is voornemens om op basis van de testmethodiek TMAP in samenspraak met de Opdrachtnemer een gedegen testplan op te stellen en uit te voeren. Op deze manier wordt artikel 6.4 getoetst.

- Gibit artikel 7: Het is toegestaan dat Leverancier na gunning de acceptatieprocedure opstelt met Opdrachtgever. Artikel 7 wordt dan gebruikt als vergelijkingskader om te bezien of de belangen van de Opdrachtgever wel voldoende gewaarborgd worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan Opdrachtgever Leverancier verplichten om alsnog te voldoen aan artikel 7 van de Gibit.

- Gibit artikel 7.8: Opdrachtgever is akkoord om de zinsnede "indien er geen Acceptatieprocedure is afgesproken noch" te schrappen.

- Gibit artikel 17: Opdrachtgever onderschrijft dat dit artikel uitsluitend ziet op maatwerksoftware dat in opdracht van de Opdrachtgever - tegen betaling - wordt ontwikkeld, anders dan in het kader van onderhoudsverplichtingen en niet zijnde een Update of Upgrade, waarvan het IE expliciet wordt overgedragen bij overeenkomst.

- Gibit artikel 17.9: Opdrachtgever is akkoord om de navolgende zinsnede toe te voegen: “,tenzij Leverancier aannemelijk maakt dat de beweerdelijke schending van intellectuele eigendomsrechten onjuist is c.q. onvoldoende gemotiveerd is”.

- Gibit artikel 25.6: Opdrachtgever is akkoord om na gunning in de Verwerkersovereenkomst toestemming vast te leggen dat het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU is toegestaan. Dit betreft uitsluitend een aanpassing op artikel 8.1 van de Verwerkersovereenkomst en op basis van goedgekeurde Binding Corporate Rules.

- Gibit artikel 31.4: Artikel 31.4 komt te vervallen.

- Gibit artikel 32: Opdrachtgever is akkoord dat Leverancier contractueel garandeert dat Opdrachtgever altijd beschikt over de laatste versie van de standaardsoftware voor het gebruik van het E-HRM systeem. Leverancier stelt dat op deze wijze voor Opdrachtgever een vereenzelvigd resultaat wordt behaald als met het verplicht gestelde in Artikel 32. Opdrachtgever zal in samenwerking met Leverancier afstemmen wanneer welke versie op welk moment zal worden gebruikt. Een eventuele garantie dat Opdrachtgever te allen tijde beschikt over de laatste versie van de standaardsoftware voor het gebruik van het E-HRM systeem kan niet worden afgegeven.

- Gibit artikel 13.5: Opdrachtgever stemt in dat de vrijwaring uitsluitend betrekking heeft op verplichtingen met betrekking tot personeel die ontstaan tijdens de looptijd van de Overeenkomst (en niet door of in verband met het einde daarvan).

- Gibit artikel 21.6: Opdrachtgever zal maximaal één (1) audit per jaar (laten) uitvoeren, behoudens zaken met betrekking tot security en/of privacy aangelegenheden. Vanzelfsprekend zullen hiervoor gegronde redenen van toepassing zijn. Echter Opdrachtgever bepaalt zelf of deze redenen afdoende zijn voor het uitvoeren van een audit. Opdrachtgever zal geen audit op locatie van Leverancier houden indien deze een recent (niet ouder dan 1 jaar) auditrapport kan overleggen dat toeziet op dezelfde locatie(s) waarvoor Opdrachtgever een audit verzoekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat een dergelijk intern of extern auditrapport niet voldoet aan de vereisten van de AVG.

- Gibit artikel 22.4 onder ii: Indien bij de uitvoering van het exit-scenario specifieke instellingen/inrichtingen van de ICT Prestatie (waaronder begrepen bedrijfsregels, macro’s, etc.) door Leverancier aangeleverd moeten worden, en er onverhoopt onverwachte kosten bij komen kijken, zal dit voor rekening komen voor Opdrachtgever. Voorafgaande aan de werkzaamheden zal Leverancier dit met Opdrachtgever bespreken.

# Looptijd

## Deze Overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening door beide Partijen en heeft een initiële looptijd van zes (6) jaar.

## Opdrachtgever heeft eenzijdig het recht om de looptijd van de Overeenkomst drie (3) keer te verlengen met periodes van twee (2) jaar, waarbij geldt dat de maximale looptijd van de Overeenkomst inclusief verlengingen twaalf (12) jaar bedraagt.

## Uiterlijk drie (3) maanden voor het aflopen van de initiële looptijd dan wel een verlengingstermijn van de Overeenkomst, deelt Opdrachtgever schriftelijk aan Leverancier mee of hij van het recht op verlenging gebruik maakt. In de verlengde periode gelden dezelfde voorwaarden als daarvoor golden, tenzij Partijen in onderling overleg en met toepassing van de instrumenten behorende bij de Overeenkomst (SLA, DAP, DFA) andere voorwaarden overeenkomen. De verlenging en eventuele gewijzigde afspraken worden vastgelegd in een door Partijen ondertekend addendum op deze Overeenkomst.

## De looptijd van het Onderhoud is gelijk aan de looptijd van de Overeenkomst.

## De looptijd van de Gebruiksrechten is gelijk aan de looptijd van de Overeenkomst.

## De looptijd van de Hosting-diensten is gelijk aan de looptijd van de Overeenkomst.

## De volgende onderdelen van de ICT Prestatie worden voor wat betreft looptijd in ieder geval als afzonderlijke Overeenkomsten beschouwd in de zin van artikel 20.3 GIBIT:

•	Verwerkersovereenkomst.

# Implementatie

## De Implementatie geschiedt volgens het Implementatie- en migratieplan, dat na ondertekening van de Overeenkomst nader wordt uitgewerkt door partijen en definitief dient te worden goedgekeurd door Opdrachtgever, uiterlijk één (1) maand na gunning.

## De ICT Prestatie dient uiterlijk op de datum 1 januari 2020 volledig functioneel opgeleverd en geaccepteerd te zijn, zodat deze in gebruik genomen kan worden door de gemeente Amsterdam. Indien de aangegeven datum wordt overschreden dan zal de Opdrachtgever Leverancier direct een ingebrekestelling doen toekomen. Leverancier krijgt vervolgens een redelijke termijn om eventuele gebreken te verhelpen. Wat redelijk is zal derhalve van de concrete situatie afhangen.

## De Implementatie van de ICT Prestatie dient uiterlijk op de einddatum 1 april 2020 voltooid te zijn. Dit is de fatale termijn.

# Acceptatie

## De Acceptatieprocedure wordt volgens artikel 7 GIBIT uitgevoerd.

## De Acceptatieprocedure dient uiterlijk op 1 april 2020 te zijn voltooid.

# Onderhoud en ondersteuning

## Het onderhoud wordt verricht overeenkomstig:

## Artikel 8 GIBIT;

## De in artikel 2.2 genoemde documenten;

## De service level agreement (SLA);

## Bij Implementatie van een minor update en/of upgrade zal in beginsel geen Acceptatieprocedure plaatsvinden.

# Gebruiksrechten

## Leverancier levert gebruiksrechten zoals gespecificeerd in de in artikel 2.2 genoemde documenten.

Indien Leverancier een gebruiksrecht verleent, is dat een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst, zover dit geen Maatwerk betreft wat specifiek in opdracht van de Opdrachtgever is gemaakt.

# Hosting

## Leverancier levert hosting zoals gespecificeerd in de in artikel 2.2 genoemde documenten.

## Gezien de ICT Prestatie wordt ingezet voor een kritisch bedrijfsproces, dient de Gemeente dient te allen tijde te kunnen beschikken over en toegang te hebben tot de ICT Prestatie en de ten behoeve van Opdrachtgever verwerkte gegevens/data. Leverancier kan dan ook nimmer, indien er een meningsverschil ontstaat over commerciële aangelegenheden, Opdrachtgever de toegang hiervan ontnemen dan wel beperken.

## Aanvullende continuïteitsafspraken (buiten de gestelde eisen met betrekking tot continuïteit) worden nader gespecificeerd in de service level agreement op verzoek van Opdrachtgever. Escrow, borgstelling, tri-partite overeenkomst, kunnen maar niet uitsluitend, een onderdeel hiervan zijn.

# Intellectuele eigendom

## Leverancier is gehouden om na het eerste verzoek alle eventueel benodigde medewerking te verlenen om de overdracht van betreffende auteursrechten juridisch te effectueren.

## Leverancier behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen, of door Opdrachtgever in het kader van Meerwerk zijn ontwikkeld.

## Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, voor zover deze niet deze niet door Opdrachtgever in het kader van Meerwerk zijn ontwikkeld.

## Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Leverancier en indien de functionaliteiten van de ICT Prestatie niet functioneren conform contract kan Opdrachtgever eventueel een externe partij inzet om dit te onderzoeken/testen ".

## De eigendom van op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever geleverde zaken (zoals cd/dvd-roms, papieren handleidingen, tokens etc.) gaat tenzij schriftelijk anders is overeengekomen op Opdrachtgever over op het moment dat deze materialen aan Opdrachtgever verstrekt zijn. Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst zaken aan Leverancier in handen geeft, waaronder begrepen materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, software en informatiedragers, zal Leverancier voornoemde zaken in bruikleen krijgen voor de duur van de Overeenkomst. Bedoelde zaken blijven eigendom van Opdrachtgever. Aan voornoemde bruikleen kunnen door Opdrachtgever nadere voorwaarden worden verbonden.

# Combinatie en onderaanneming

## In geval van onderaanneming is Leverancier volledig aansprakelijk voor haar Onderaannemer. Indien om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot certificering (zoals ISO-certificering) een beroep wordt gedaan op een Onderaannemer, dan dient betreffende Onderaannemer daadwerkelijk belast te zijn met zowel de uitvoering van de taak als het toezicht op de taak waar de certificering op ziet.

## Bij aanvang van deze Overeenkomst zijn voor het uitvoeren van delen van het verrichten van de ICT Prestatie door Leverancier de volgende Onderaannemers ingeschakeld, welke inschakeling door Opdrachtgever akkoord bevonden is:

- <<NAAM ONDERAANNEMER>>;

- <<NAAM ONDERAANNEMER>>;

- <<NAAM ONDERAANNEMER>>.

## Het door Leverancier inschakelen van andere dan hierboven genoemde Onderaannemer(s) voor het verrichten van de ICT Prestatie geschiedt zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. Leverancier zal er voor zorgdragen dat de door hem ingeschakelde derden zich aan de tussen partijen gesloten overeenkomst en daarin vervatte verplichtingen zullen houden, daaronder begrepen de beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen. Daarnaast zullen aan onderaannemers hoge compliance eisen worden gesteld en op regelmatige basis controle op de naleving van compliance/GDPR vereisten plaatsvinden. Indien blijkt dat dat Onderaannemer(s) zich niet houden aan de hierboven vermelde verplichtingen, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst zonder tot schadevergoeding gehouden te kunnen worden te beëindigen door opzegging of ontbinding. Toestemming van Opdrachtgever voor het inschakelen van een Onderaannemer ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen zoals die in de Overeenkomst zijn vastgelegd. Opdrachtgever kan het mogen inschakelen van Onderaannemers weigeren op iedere redelijke grond die uit de aard van de ICT Prestatie voortvloeit. Het zwaartepunt van de beoordeling van de geschiktheid van een nieuw voorgestelde Onderaannemer zal liggen bij het vertrouwen dat Opdrachtgever al dan niet heeft ten aanzien van de integriteit van betreffende Onderaannemer en de vraag of deze zich te allen tijde aan alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal kunnen houden. Opdrachtgever kan het al dan niet geven van toestemming voor het inschakelen van een voorgestelde Onderaannemer laten afhangen van een integriteitsscreening en/of het resultaat van een door het Landelijk Bureau Bibob uitgebracht Bibob-advies. Elke mate van verhoogd gevaar op integriteitsproblemen blijkend uit een Bibob-advies kan in dit geval per definitie leiden tot het niet geven van toestemming voor het inschakelen van de voorgestelde Onderaannemer.

# Integriteit

## Op deze Overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing. Leverancier verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.

## Leverancier verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:

## Het door Leverancier verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

## Het feit dat tegen Leverancier strafvervolging is ingesteld;

## Het door Leverancier niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

## Leverancier verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Leverancier gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Leverancier indien zij:

- Direct of indirect leiding aan Leverancier geven;

- Bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;

- Over Leverancier zeggenschap hebben;

- Aan Leverancier vermogen verschaffen;

- Onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;

- Of anderszins in een samenwerkingsverband tot Leverancier staan.

  - Leverancier verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst te onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.

  - De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over Leverancier om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de Overeenkomst, dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.

  - Leverancier zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Leverancier kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen Leverancier of een aan Leverancier gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.

  - Leverancier meldt aan de Gemeente elke overname van de onderneming van Leverancier en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 20% significant is).

  - De Gemeente heeft het recht om Leverancier gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de Gemeente hiertoe de medewerking van Leverancier nodig heeft, zal Leverancier deze op eerste verzoek verlenen.

  - De Gemeente heeft het recht om door Leverancier bij de uitvoering van deze Overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Leverancier staat er voor in dat bij de uitvoering van deze Overeenkomst te betrekken derden hun medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden verlangd.

  - De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.

  - De Gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere Overeenkomst tussen de Leverancier en de Gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:

- Leverancier niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het tweede bullit van dit lid;

- Leverancier of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO;

- Leverancier of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO;

- Leverancier of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO;

## Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de Leverancier mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd;

## Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Leverancier of een aan Leverancier gelieerde partij is ingesteld;

## Leverancier niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen;

## Leverancier of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob;

## Ten aanzien van Leverancier of een aan Leverancier gelieerde partij sprake is van andere integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

## Alvorens de Gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de Gemeente beoordelen of de te nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de Leverancier.

## Indien de Gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt Leverancier onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de Gemeente een boete ten bedrage van € 25.000,- zonder dat de Gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de Gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

## Leverancier vrijwaart de Gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

# Verzekering

## Leverancier dient adequaat verzekerd te zijn en te blijven tegen aanspraken van Opdrachtgever en heeft daarom gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarvan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een minimale dekking heeft van €2.500.000,- excl. BTW per jaar en met een dekking van minimaal € 500.000,- per gebeurtenis. De verzekeringsvoorwaarden dienen tevens dekking te bieden voor schade in verband met cyberrisico’s (waaronder onder andere verlies, lekken en beschadigd raken van data van Opdrachtgever).

# Vergoedingen en facturatie

## De overeengekomen vergoeding voor ICT Prestatie is nader gespecificeerd in het Prijzenblad.

## De opeisbaarheid van de eenmalige vergoeding voor implementatie verloopt conform artikel 7 van de GIBIT en/of testprotocol en onderstaand betalingsschema:

Betaling Implementatiefase:

## 10% van de totale eenmalige implementatievergoeding na oplevering en definitieve goedkeuring van het implementatieplan;

## 30% van de totale eenmalige implementatievergoeding na oplevering en (voorlopige) acceptatie van alle ontwikkelde en gerealiseerde functionaliteiten;

## 30% van de totale eenmalige implementatievergoeding na realisatie en implementatie en (voorlopige) acceptatie van alle koppelingen;

## 30 % van de totale eenmalige implementatievergoeding is na integrale definitieve acceptatie opeisbaar eerst nadat de ICT Prestatie drie (3) maanden succesvol heeft gedraaid in de productieomgeving en beheer volledig is ingericht en de medewerkers zijn opgeleid. De stuurgroep geeft decharge op het project. Indien decharge is afgegeven, start de operationele fase.

Betaling Beheer en Onderhoud fase

## Betaling: Maandelijks, achteraf, wordt 1/12 van de vermoedelijke jaarkosten voor de dienstverlening gefactureerd. Twee (2) maal per jaar vindt, na overleg met en goedkeuring van de Opdrachtgever, eventuele verrekening plaats van meer/minder kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in het aantal medewerkers/externen die onderdeel hebben uitgemaakt van de dienstverlening van de Opdrachtnemer in de diverse categorieën zoals die zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

## Jaarlijks vindt (indicatieve) bijstelling plaats op basis van de verwachtingen aan de kant van de Opdrachtgever van de aantallen medewerker/externen die onderdeel uit zullen gaan maken van de dienstverlening voor het volgende jaar op basis waarvan opnieuw de vermoedelijke financiële omvang van de basis dienstverlening al worden vastgesteld. Deze vormt dan de grondslag voor de nieuwe maandelijkse termijnbedragen.

## Leverancier kan zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet beroepen op nog niet berekende kosten of extra kosten voor de Inschrijving aangeboden in:

## Het Prijzenblad (bijlage 04) van de ICT Prestatie, waarin hij niet eerder voorzien heeft. Er kunnen derhalve door Leverancier geen kosten in rekening worden gebracht die niet zijn opgenomen.

## De Dienstencatalogus: hierin staan de consultancytarieven voor meerwerk. Er kunnen derhalve door Leverancier geen hogere uurtarieven per aangegeven rol/expertise in rekening worden gebracht dan zijn opgenomen.

## Indien een functionaliteit vanuit plateau 2 in een latere fase wordt afgenomen zal de daarvoor per module in rekening te brengen totale vergoeding op jaarbasis nooit meer bedragen dan 10% (met een plafondbedrag van 150.000,- euro (EX BTW)) van de op dat moment geldende vergoeding aan de opdrachtnemer voor de basis dienstverlening (plateau 1) en vorm krijgen middels een verhoging van de maandelijkse vaste kosten per medewerker die van deze functionaliteiten gebruik gaan maken (exclusief nader overeen te komen éénmalige implementatiekosten).

## Wanneer één of meerdere modules integraal onderdeel zijn van de oplossing (ICT Prestatie) dan zijn de functionaliteiten direct integraal beschikbaar voor alle medewerkers. Indien Leverancier vooraf per module kan aantonen wat de kosten zijn, en hierbij aantoont dat het plafondbedrag niet wordt overschreden, mag Leverancier enkel een prijs per medewerker opgeven die gekoppeld is aan de totale gebruikerspopulatie.

## Opdrachtgever kan vorderingen op Leverancier verrekenen met vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever.

## Leverancier factureert steeds kosteloos op de door Opdrachtgever aangewezen wijze en opmaak, zodat Opdrachtgever steeds in staat is om ontvangen facturen op de door haar gewenste wijze (analoog of digitaal) te verwerken, een en ander zal worden vastgelegd in de DFA.

## De prijzen zijn vast tot en met decharge op het project wordt afgegeven en de operationele fase van start gaat. Gedurende deze periode is het de Leverancier niet toegestaan een indexatie op de prijzen door te voeren.

# Communicatie en evaluatie

## De communicatie over de samenwerking, inclusief escalaties, bij de uitvoering van de Overeenkomst geschiedt op de in het DAP vastgelegde wijze en steeds slechts tussen de daarin benoemde relevante functionarissen van Partijen. Opdrachtgever en Leverancier wijzen ieder een functionaris aan die bevoegd is om beslissingen te nemen om de verdere uitvoering van de Overeenkomst te garanderen in het geval afspraken en procedures in het DAP niet adequaat blijken.

## De functionaris:

- namens Opdrachtgever is: directeur <<RVE NAAM>> van de Opdrachtgever Amsterdam;

- namens Leverancier is: <<FUNCTIONARIS>>.

## Alle communicatie bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever en door Opdrachtgever ingeschakelde medewerkers geschiedt in de Nederlandse taal.

## Opdrachtgever evalueert elk jaar de uitvoering van de Opdracht door Leverancier met het doel bij het aflopen van deze Overeenkomst een eindoordeel over het presteren van Leverancier te kunnen geven.

## Opdrachtgever evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de (kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met Leverancier.

# Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

## Geen enkele situatie of omstandigheid rechtvaardigt dat Leverancier data van Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever ter beschikking laat komen aan enige derde. In een dergelijk geval is er nooit sprake van overmacht.

## Voor zover Leverancier tekortkomt in de nakoming van de verplichting om de ICT Prestatie conform de Overeenkomst c.q. de meest recent bijgewerkte versie van de SLA overeengekomen dienstenniveaus te verlenen wegens overmacht, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij Opdrachtgever onverwijld de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, heeft medegedeeld.

## Leverancier is in geval van overmacht slechts bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst op te schorten met maximaal een periode die gelet op de omstandigheden van een professionele Leverancier van aan de ICT Prestatie vergelijkbare ICT Prestaties verwacht mag worden. In het geval dat Partijen geen redelijke opschortingstermijn kunnen vaststellen bij een voorkomende overmachtssituatie, geldt een opschortingstermijn van maximaal tien (10) werkdagen.

# Beëindiging van de Overeenkomst

## In aanvulling op artikel 20 van de GIBIT: Leverancier erkent dat het in het kader van het leveren van de ICT Prestatie schenden van het in Nederland geldende recht (nationaal of op EU niveau ingesteld), waaronder de AVG, ‘contractbreuk’ oplevert en Opdrachtgever het recht geeft om de Overeenkomst te beëindigen zonder door Leverancier geleden schade te hoeven vergoeden.

## Zodra er vertraging dreigt te ontstaan in de nakoming van verplichtingen onder de Overeenkomst, zal Leverancier Opdrachtgever daar direct schriftelijk over informeren, onder vermelding van de oorzaak en mogelijke gevolgen van de vertraging alsmede de termijn, waarop Leverancier denkt wél aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te kunnen voldoen. Tevens stelt Leverancier redelijke maatregelen voor om een dergelijke vertraging te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Het door Leverancier informeren over het niet zullen halen van een overeengekomen fatale termijn, doet het intreden van verzuim niet vervallen.

# Social Return

## Leverancier verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan 3% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return.

## Leverancier stelt in overleg met de Gemeente (Bureau Social Return) prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende Overeenkomst.

## De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Leverancier waar mogelijk bij de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting.

## Indien Leverancier zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Leverancier in rekening gebracht.

# Bewakingsmaatregelen

## Van elke substantiële wijziging in de situatie van Leverancier die van invloed kan zijn op de uitvoering van de Opdracht door Leverancier dient Leverancier Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen.

## Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan Opdrachtgever de bewijsstukken ten aanzien van het in de UEA verklaarde minimaal één keer per jaar opvragen. Indien de bewijsstukken dan niet kunnen worden verstrekt omdat de situatie is veranderd, kan dit leiden tot beëindiging door opzegging of ontbinding van de Overeenkomst zonder recht op enige vorm van schadevergoeding

## Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan Opdrachtgever een nieuwe Gedragsverklaring aanbesteden ten aanzien van Leverancier of ten aanzien van Onderaannemers opvragen. Indien een gevraagde Gedragsverklaring aanbesteden (of het buitenlandse equivalent hiervan) niet binnen een redelijke termijn wordt verstrekt, geeft dit Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen zonder dat Leverancier het recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

## De projectadministratie van Leverancier is nadat Leverancier een redelijke termijn heeft gekregen te allen tijde toegankelijk voor een door Opdrachtgever aangewezen onafhankelijke Register Accountant. Onder toegankelijk wordt in dit verband verstaan zowel fysiek toegankelijk als leesbaar en tenminste in kopie in Nederland in de Nederlandse taal beschikbaar. Bij het onthouden van deze toegankelijkheid is Leverancier bij verwijtbaarheid een direct opeisbare boete van € 25.000,- per incident verschuldigd.

## Bij verandering in de zeggenschapsverhouding van meer dan 20% of al dan niet gedwongen overname van Leverancier door derden, dient terstond Opdrachtgever daarvan in kennis te worden gesteld. Bij het niet aanmelden van de verandering in de zeggenschapsverhoudingen of de overname van de onderneming door derden, kan Opdrachtgever aan Leverancier bij verwijtbaarheid een direct opeisbare boete van € 25.000,- per incident opleggen. De uitvoering van de Overeenkomst kan in dat geval terstond worden opgeschort door Opdrachtgever. Naar keuze kan de Overeenkomst in dat geval tevens worden beëindigd door ontbinding of opzegging. Ten aanzien van de derde die zeggenschap of aandelen in Leverancier heeft verkregen c.q. de nieuwe onderneming van Leverancier kan een nieuwe screening plaatsvinden. Indien de screening daartoe aanleiding geeft kan deze Overeenkomst worden ontbonden door Opdrachtgever en zullen alle hieruit voortvloeiende kosten ten laste zijn van Leverancier.

## Leverancier is niet gerechtigd de Overeenkomst zelf en/of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren.

## .

# Contactpersonen en rapportage

## Partijen nemen steeds slechts contact op met de contactpersonen van wederpartij die voor de onderhavige kwestie vanuit hun rol daartoe in het DAP aangewezen zijn. Escalatie vindt steeds plaats op de in het DAP beschreven wijze.

## Leverancier rapporteert conform de in de SLA opgenomen wijze en frequentie aan Opdrachtgever over de uitvoering van de ICT Prestatie.

## Als Opdrachtgever andere personen wenst voor de uitvoering van de Overeenkomst, omdat zij meent dat dit van belang is voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst, deelt zij dit schriftelijk mede aan Leverancier, onder opgave van redenen. Leverancier zal zo spoedig mogelijk voor vervanging van genoemde personen zorgdragen. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven zullen bij vervanging van die personen niet verhoogd worden.

## Bij een eventuele vervanging van de personen bedoeld in het vorige artikellid, dienen personen beschikbaar te worden gesteld die qua deskundigheid, opleiding en ervaring in ieder geval gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk ingezette personen.

# Boetes

## Opdrachtnemer garandeert dat hij tijdens de beheer- en onderhoud fase en de KPI’s zal halen.

## Indien Opdrachtnemer een KPI niet haalt, verbeurt Opdrachtnemer een boete op de volgende wijze:

| 1e keer | 2e keer | 3e keer | 4e keer | 5e keer | 6e keer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| € 0,- | € 0,- | € 1.000,- | € 2.500,- | € 4.000,- | € 5.000,- |

## Verhoging van een boete vindt plaats indien eenzelfde KPI drie (3) maanden niet gehaald wordt. Niet van belang is of het niet-halen van de KPI in twee of meer achtereenvolgende maanden plaatsvindt. Het maken van aanspraak op de in het tweede lid genoemde boetes doet niet af aan de overige rechten die aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst en de wet toekomen. De boete kan door Opdrachtnemer niet verrekend worden en kwalificeert niet als vervangende schadevergoeding. Opdrachtgever kan daarnaast besluiten indien voor de 6e maand op rij één van de KPI’s niet zijn gehaald, de betaling van de maandelijkse kosten op te schorten totdat Leverancier haar processen en procedures zodanig heeft aangepast dat Opdrachtgever het vertrouwen heeft dat de Leverancier de op hem rustende verplichtingen wel kan nakomen.

## Wanneer Opdrachtgever instemming voor vervanging of verwijdering van sleutelpersoneel gedurende de implementatie van de ICT Prestatie onthoudt en Opdrachtnemer gaat desalniettemin over tot tussentijdse vervanging of verwijdering daarvan, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling aan Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van € 1.000,- verschuldigd per teruggetrokken lid van het sleutelpersoneel voor elke werkdag dat Opdrachtnemer het betreffende personeelslid teruggetrokken houdt, tot een maximum van € 20.000,- per teruggetrokken lid van het sleutelpersoneel. Onder een sleutelpersoon vallen de navolgende rollen: Accountmanager, Projectmanager, Implementatiemanager, Informatiemanager, Business Analist, Informatie Analist, Technisch beheerder, Security Specialist, Test Manager en Service Manager. Dit zijn algemene in de markt bekende benamingen van functies en zullen ook van toepassing zijn, indien de betreffende Inschrijver andere functiebenamingen hanteert.

## In afwijking van het bepaalde in de GIBIT geldt dat Leverancier jegens Opdrachtgever telkens een direct opeisbare boete verbeurt van € 25.000,- indien Leverancier verantwoordelijk is voor het op enige wijze aan enige derde ter beschikking laten komen van gegevens die van Opdrachtgever afkomstig zijn. Het door Opdrachtgever al dan niet daadwerkelijk innen van deze boete laat het recht op vergoeding van geleden of te lijden schade onverlet. Door Leverancier voor de dienstverlening ingeschakelde en aan Opdrachtgever op de overeengekomen wijze bekend gemaakte Onderaannemers gelden in dit kader niet als derde. Leverancier verbeurt genoemde boete onder de opschortende voorwaarde van door de directeur van het gemeente-onderdeel dat contracteigenaar is van de Overeenkomst besluiten dat de boete daadwerkelijk betaald dient te worden. Vanzelfsprekend zal deze bij de te maken afweging omtrent zijn besluit de redelijkheid en billijkheid, de proportionaliteit en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in zijn afweging betrekken.

## Leverancier verbeurt jegens Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000,- indien Leverancier verantwoordelijk is voor het op enige voor Opdrachtgever nadelige of mogelijk nadelige wijze aan enige derde bekendmaken of gebruiken van informatie over de Opdracht en de Overeenkomst. Het door Opdrachtgever al dan niet daadwerkelijk innen van deze boete laat haar recht op vergoeding van geleden of te lijden schade onverlet. Voor Opdrachtgever geldt steeds dat zij informatie over de Overeenkomst die zij vanwege uit de Wet openbaarheid van bestuur voortvloeiende verplichtingen openbaar dient te maken, contractueel gezien zonder meer bekend mag maken.

## Leverancier verbeurt jegens Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000,- per dag indien er naar aanleiding van een meningsverschil over commerciële aangelegenheden, Leverancier Opdrachtgever de toegang ontneemt dan wel beperkt van de ICT Prestatie.

# Overige afspraken

## Opdrachtgever kan binnen de looptijd van de Overeenkomst te allen tijde naar een nieuw ICT Prestatie van de Leverancier overstappen, indien Opdrachtgever dat wenselijk acht. De eenmalige kosten om deze migratie te bewerkstelligen worden bij een eventuele overgang door de gemeente Amsterdam betaald, echter de kosten voor het gebruik van de nieuwe dienstverlening (systeemsoftware) en beheer/ onderhoudskosten blijven ongewijzigd.

## Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Leverancier ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

## Indien Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op terrein van of in door Opdrachtgever gebruikte gebouwen dient te verrichten, dient Leverancier zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten te instrueren de instructies van Opdrachtgever en de ter zake bij Opdrachtgever geldende voorschriften in acht te nemen alsmede de werkzaamheden tijdens de door Opdrachtgever opgegeven tijden uit te voeren.

## Indien uit de Overeenkomst of uit de daaruit voortvloeiende praktijk volgt dat Leverancier de door hem te verrichten werkzaamheden dient af te stemmen op werkzaamheden die door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld dienen te worden verricht, dan is Leverancier gehouden met deze derden en Opdrachtgever in overleg te treden om de voorwaarden voor samenwerking te bespreken, te bepalen en vervolgens uit te voeren. Voor zover het nodig is dat samenwerking met andere dan door Opdrachtgever ingeschakelde derden plaatsvindt, stemt Leverancier dit waar nodig steeds af met Opdrachtgever zodat de samenwerking met anderen optimaal zal verlopen.

## Onderhoud van de ICT Prestatie door Leverancier leidend tot tijdelijk niet beschikbaar zijn van de ICT Prestatie vindt steeds slechts plaats conform specifiek in de SLA en/of andere relevante documentatie tussen Partijen expliciet schriftelijk overeengekomen tijdstippen en procedures. Bij ontbreken van duidelijke schriftelijke afspraken vindt dergelijk onderhoud pas plaats nadat Opdrachtgever hiervoor schriftelijk akkoord verstrekt heeft.

## Alles wat logischerwijs onderdeel uitmaakt van de ICT Prestatie, kan nooit als meerwerk gelden. Indien Opdrachtgever aan Leverancier aanvullende opdrachten wenst te verstrekken die naar hun aard niet logischerwijs deel uitmaken van de ICT Prestatie, verplicht Leverancier zich steeds de prijzen te hanteren uit de Dienstencatalogus.

## De eigendom van de informatie (data) die door Opdrachtgever wordt vastgelegd in de systemen van Leverancier, evenals de informatie de nodig is om de systemen correct te laten functioneren ten behoeve van Opdrachtgever (waaronder stamtabellen en alle overige voor Opdrachtgever specifieke informatie) is eigendom van Opdrachtgever. Leverancier is alleen gerechtigd deze informatie te gebruiken gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en alleen in het kader van dienstverlening aan Opdrachtgever.

## Deze Overeenkomst voorziet uitdrukkelijk niet in de overdracht van rechten, welke dan ook, met betrekking tot in of met behulp van de ICT Prestatie voor of door Opdrachtgever verwerkte data. Bij het einde van deze Overeenkomst zullen alle ‘data van Opdrachtgever’ onverwijld aan Opdrachtgever worden geretourneerd c.q. geleverd in een bewerkbaar formaat (zoals xlsx of csv of wat in het concrete geval gangbaar is), zonder dat Leverancier een kopie in welke vorm dan ook behoudt.

## Inhoudelijke wijziging van deze Overeenkomst geschiedt schriftelijk door beide Partijen aangaan van een addendum op deze Overeenkomst. Wijzigingen die geen wijziging van opdracht betreffen en naar hun aard thuishoren in een nieuwe versie van SLA, DAP, DFA, Dienstencatalogus of Verwerkersovereenkomst worden opgenomen in een bijgewerkte versie van het betreffende document. Ondertekening van de betreffende gewijzigde documenten geschiedt door de in het DAP benoemde functionarissen.

## Opdrachtgever wil steeds een goed Opdrachtgever zijn. Opdrachtgever vertrouwt erop dat Leverancier een goed en professioneel Leverancier is. Partijen spreken daarom beide hierbij de intentie uit om onverhoopte toekomstige geschillen steeds onderling conform de daarvoor afgesproken wijze en in goed overleg te beslechten.

Leverancier voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. Opdrachtgever zal de daaruit voor Leverancier voortvloeiende verplichtingen steeds volledig respecteren. Onder beroepsregelgeving wordt verstaan de relevante gedrags- en beroepsregels van de bij de uitvoering betrokken (bestuurders van) members/vennoten, bestuurders, werknemers en/of ingeschakelde derden, zoals de regels van bijvoorbeeld NBA, NOREA, NOB en FB, voor zover deze in documenten/regelingen opgenomen bepalingen niet strijdig zijn met de overige contract documenten (waaronder SLA, Verwerkersovereenkomst, GIBIT, etc.). Leverancier houdt in dit verband een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, welk dossier eigendom is van Leverancier.

## De bijlagen genoemd in deze Overeenkomst worden door Partijen geparafeerd en maken integraal deel uit van deze Overeenkomst.

## Voor zover deze Overeenkomst of daarbij behorende bijlagen met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het hieronder eerder genoemde stuk boven het later genoemde:

- Overeenkomst;

- De Verwerkersovereenkomst

- De Nota’s van Inlichtingen behorende bij de Aanbestedingsleidraad;

- Programma van eisen en wensen;

- GIBIT;

- Implementatieplan van Leverancier;

- SLA;

- DAP;

- DFA;

- De door Leverancier aan Opdrachtgever uitgebrachte Inschrijving van <<DATUM>>, met kenmerk (<<KENMERK>>).

## Op deze Overeenkomst en eventuele geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

## Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, waaronder maar niet uitsluitend: garantie, toepasselijk recht, aansprakelijkheid, boetes, geheimhouding en de verplichting om het lekken van data van Opdrachtgever aan Opdrachtgever te melden, blijven ook na eindigen van de Overeenkomst (ongeacht de wijze waarop beëindiging plaatsvindt) van kracht.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op

Datum:							Datum:

Opdrachtgever						Leverancier

Gemeente Amsterdam					<<NAAM Leverancier>>

<<naam directeur >>					<<naam functionaris>>

Directeur <<XXXX rve-naam>>				<<functie van ondertekenaar>>

Bijlage 1 Verwerkersovereenkomst

Bijlage 2 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT

Bijlage 3 SLA

Bijlage 4 Dienstencatalogus

Bijlage 5 DAP

Bijlage 6 DFA

Bijlage 7 Implementatieplan

Bijlage 8 Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

Bijlage X <<BESCHRIJVING BIJLAGE>>

Bijlage X <<BESCHRIJVING BIJLAGE>>

Bijlage X <<BESCHRIJVING BIJLAGE>>

Bijlage X <<BESCHRIJVING BIJLAGE>>

voor de volledigheid. Hierbij kan er sprake zijn van verschillende KPI’s die geen relatie hebben met elkaar. Er kunnen meerdere boetes tegelijk worden opgelegd.