VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

BAR-ORGANISATIE

Project: 	Raamovereenkomst groenrenovatie en bomen rooien

Bestek:	BAR-00-0030

Fase:	ontwerpfase

Datum:	01-09-2021

| Opsteller naam: M.Pronk d.d.: 01-09-21 | Akkoord naam: D. Krijgsman d.d.: 01-09-2021 |
| --- | --- |

# Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	2

2.	VOORWOORD	3

Algemeen	3

Aanwijzingen	3

3.	BOUWWERKGEGEVENS	4

Aard	4

Adres/Ligging van de bouwlocatie	4

Namen en adressen van de betrokken partijen	4

Planning en uitvoeringsgegevens	4

4.	COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN	6

Ontwerpfase	6

Uitvoeringsfase	6

Arbeidsomstandigheden	6

5.	GESIGNALEERDE RISICO'S IN DE ONTWERPFASE	7

Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving bouwlocatie	7

6.	veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp	8

Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp	8

7.	CHECKLIST V&G-PLAN UITVOERINGSFASE	11

Organisatie en fasering van het bouwproces	11

Bouwplaatsregels	11

Collectieve bouwplaatsvoorzieningen	11

Maatregelen en afspraken	12

Risico's en maatregelen/voorzieningen	12

Rapportages en evaluaties	12

# VOORWOORD

## Algemeen

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (verkort V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Van belang is dat een analyse op de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Daarbij moeten ook de daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden betrokken worden. De resultaten van de analyse dienen inclusief de (afspraken over de) te treffen maatregelen in het plan te zijn vastgelegd. Deze analyse dient plaats te vinden voor aanvang van de betreffende werkzaamheden in de uitvoeringsfase.

## Aanwijzingen

In het onderhavige V&G-plan ontwerpfase zijn de volgende aspecten verwoord:

bouwwerkgegevens;

- coördinatie en samenwerkingsafspraken;

- gesignaleerde risico's in de ontwerpfase;

- checklist V&G-plan uitvoeringsfase.

Het V&G-plan wordt dus in de uitvoeringsfase verder aangevuld en geactualiseerd door een coördinator uitvoeringsfase (verder V&G-coördinator te noemen). Het V&G-plan bestaat (dan) uit een aantal regelingen die aansluiten bij de gebruikelijke coördinatiestructuren in het bouwproces.

# BOUWWERKGEGEVENS

## Aard

Het werk bestaat uit Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- tijdelijke voorzieningen;

- rooien en aanbrengen beplanting;

- opbreken en aanbrengen verharding;

- verwijderen en aanbrengen houtconstructies;

- verwijderen en aanbrengen straatmeubilair;

- grondwerk;

- aanleg en renovaties van gras- en bloem- / bollenvegetaties;

- watergeven beplanting;

- beregenen bloem- / bollenvegetaties.

## Adres/Ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Barendrecht,

Albrandswaard en Ridderkerk.

## Namen en adressen van de betrokken partijen

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht

Bezoekadres: 	Binnenhof 1 (Gemeentehuis)

Postcode/plaats: 	2991 AA Barendrecht

Postadres: 		Postbus 501

Postcode/plaats: 	2990 EA Barendrecht

Telefoon: 		(+31) 140180

College van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk

Bezoekadres: 	Koningsplein 1 (Gemeentehuis)

Postcode/plaats: 	2981 EA Ridderkerk

Postadres: 		Postbus 271

Postcode/plaats: 	2980 AG Ridderkerk

Telefoon: 		(+31) 0180 – 451234

College van burgemeester en wethouders van gemeente Albrandswaard

Bezoekadres: 	Stationsstraat 4 (Gemeentehuis)

Postcode/plaats: 	3161 KP Rhoon

Postadres: 		Postbus 1000

Postcode/plaats: 	3160 GA Rhoon

Telefoon: 		(+31) 10 – 5061111

Ontwerpende partij / V&G-coördinator ontwerpfase: Dhr.  D. Krijgsman

Afdeling Advies & Programmering

Bezoekadres:	Binnenhof 1 (Gemeentehuis Barendrecht)
Postcode:		2991 AA  Barendrecht
Postadres:		Postbus 501
Postcode:		2990 EA  Barendrecht
Telefoon:		(+31) (0) 180 - 698 798
Telefax:		(+31) (0) 180 - 698 399

Uitvoerende partij / V&G-coördinator uitvoeringsfase: n.t.b.

## Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum: Nader overeen te komen

Geplande bouwtijd: De werkzaamheden dienen op een in overleg met de directie bepaalde datum afgerond te zijn.

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn: 10 personen. Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: maximaal 3

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de hoofdaannemer van het onderhavige werk, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

# COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

## Ontwerpfase

De V&G-coördinator ontwerpfase heeft tot taak de naleving van de uitgangspunten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het ontwerpproces te coördineren. Coördinatieoverleg met andere adviseurs en/of ontwerpbureaus wordt zo nodig gepland en daarin gemaakte afspraken worden vastgelegd. Het geheel mondt uit in een opsomming van veiligheids- en gezondheidsrisico's, waarin met name gesignaleerde niet vermijdbare risico's worden vastgelegd.

## Uitvoeringsfase

In het V&G-plan uitvoeringsfase moet worden opgenomen de wijze waarop de afzonderlijke werkgevers samenwerken op de bouwplaats. Het initiatief hiertoe ligt bij de V&G-coördinator door het vastleggen van coördinatie- en samenwerkingsafspraken. De samenwerking tussen bedrijven (werkgevers) op de bouwlocatie krijgt gestalte door het maken van afspraken met betrekking tot onderlinge afstemming van in acht te nemen aspecten van veiligheid en gezondheid in de verschillende fasen van het bouwproces.

In het V&G-plan dient te worden aangegeven op welke wijze overleg met en voorlichting aan werknemers zal plaatsvinden. Dit kan per werkgever separaat plaatsvinden, maar het kan ook collectief geregeld worden bijvoorbeeld onder leiding van de V&G-coördinator. Deze laatste heeft tot taak deze werkgeversverplichting te bewaken. Het overleg c.q. instructie kan de volgende aspecten omvatten:

overleg over V&G-aspecten op het werk;

- voorlichting over projectafspraken en - maatregelen;

- taakgerichte voorlichting;

- specifieke instructiebijeenkomsten.

## Arbeidsomstandigheden

Voorgesteld wordt om de arbeidsomstandigheden als een vast agendapunt in de bouwvergaderingen te behandelen, onder andere:

- naleving V&G-plan;

- overleg / instructie met werknemers;

en voor zover van toepassing:

- eventuele ongevallen / incidenten;

- naar aanleiding hiervan genomen maatregelen;

- nieuwe risico's / gesignaleerde risico's;

- actualisatie V&G-plan;

- rapportage / evaluatie.

# GESIGNALEERDE RISICO'S IN DE ONTWERPFASE

## Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving bouwlocatie

| Omgevingsfactor | Activiteit | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkeerswegen |  | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen |  |  |
| Hoog- en laagspanningskabels |  | Elektrocutie |  |  |
| Gas- en olieleidingen |  | Ontploffingen |  |  |
| Kabels en leidingen |  | Elektrocutie Ontploffingen |  |  |
| Water- en bodem- verontreinigingen |  | Vergiftigingen Huidaandoeningen Lichamelijk letsel |  |  |
| Wegen |  | Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorbeschadigingen |  |  |
| Werken op / in het water |  | Verdrinking |  |  |

# veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

## Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| Bestekspost | Activiteit/productietaak | Arbo-risico | Risico-oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100110 100120 201010 202010 203010 | Grond ontgraven | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking | Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Inkalven ontgravingsvlak Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Stabiliteitsvoorzieningen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
| 211010 211020 212010 212020 212030 212040 212050 212060 212070 212080 212090 | Grond vervoeren | Lichamelijk letsel Verdrinking | Materieel/werkverkeer Verkeer Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
| 220010 221010 221020 221030 221040 221050 221060 221070 221080 221090 221100 221110 221120 | Grond verwerken | Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking | Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Afkalven aanvullingsvlak Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
| 230010 230020 230030 230040 230050 230060 230070 230080 230090 230100 | Leverantie grond | Lichamelijk letsel Verdrinking | Werken op hoogte werken op/langs water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen Stabiele en ruime losstrook/losplaats |
| 240050 311010 | Grond verdichten | Lichamelijk letsel | Werken in/op beperkte ruimte Materieel/Werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 311020 | Profileren | Lichamelijk letsel | Materieel/Werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 240040 | Egaliseren c.a. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 240010 240020 240030 240060 240070 | Grond bewerkingen c.a. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| 130010 130020 130030 130040 130050 130060 131010 132010 132020 132030 132040 133010 134010 134020 134030 134040 | Opbreken verharding. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 311010 311020 311030 311040 320010 320020 320030 320040 320050 321010 321020 321030 321040 321050 321060 330010 330020 330030 330040 330050 330060 330070 331010 331020 331030 331040 331050 331060 331070 331080 331090 331100 331110 331120 332010 332020 332030 332040 333010 333020 333030 333040 | Aanbrengen verharding. | Lichamelijk letsel | Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 340010 340020 340030 340040 341010 341020 341030 341040 341050 341060 341070 342010 342020 342030 342040 342050 342060 342070 342080 342090 | Leverantie verharding | Lichamelijk letsel Verdrinking | Werken op hoogte werken op/langs water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen Stabiele en ruime losstrook/losplaats |
| 140010 140060 141010 141060 420010 420040 | Bebording. | Lichamelijk letsel | Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 150010 151010 151020 410010 410020 | Bewegwijzering. | Lichamelijk letsel | Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 110010 110020 111010 111020 111030 112010 112020 112030 112040 113010 113020 114010 115010 115020 115030 115040 115050 115110 115120 115130 115140 115150 115210 115220 115230 115240 115250 116010 116020 116030 116040 116050 116110 116120 116130 116140 116150 116210 116220 116230 116240 116250 117010 117020 117030 117040 117050 117110 117120 117130 117140 117150 118010 118020 118030 118040 118050 119010 119020 119030 | Opruimingswerk. | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer Vallende bomen en takken Verwerken vrijkomende takken m.b.v. hakselaar | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Verkeersmaatregelen |
| 500010 500020 500030 500040 500110 500120 500130 500140 500150 502010 502110 503010 503020 503030 503110 503120 503130 503210 503220 504010 504020 | Aanbrengen beplanting | Lichamelijk letsel | Stofvorming Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 505010 505020 505030 505040 505050 505060 505070 | Zodenwerk | Lichamelijk letsel Verdrinken | Materieel/werkverkeer Verkeer Werken langs/op water | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen |
| 250010 260010 261010 500210 500220 500230 500240 | Beplanting, bijzondere voorzieningen. | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Borgingvoorzieningen Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 120010 | Onderhoud grassen of kruiden. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 511010 511020 511110 511120 511210 511220 511230 511510 | Onderhoud beplanting. | Lichamelijk letsel | Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen |
| 810010 810020 810030 810040 810050 | Ter beschikking stellen werknemers. | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen |
| 810110 810120 810130 810140 810150 810160 810170 810180 810190 | Ter beschikking stellen materieel. | Lichamelijk letsel | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen |
| 701010 702010 703010 704010 705010 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. | Lichamelijk letsel | Verkeer Materieel/werkverkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen Waarschuwingssysteem |
| 100010 100020 140020 140030 140040 140050 141020 141030 141040 141050 410010 410020 420020 420030 420050 | Terreininrichting | Lichamelijk letsel Verdrinken | Werken op hoogte Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer | Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen |

# CHECKLIST V&G-PLAN UITVOERINGSFASE

E.e.a. opnieuw te doorlopen:

- bij het door een nieuwe werkgever betreden van de bouwplaats;

- bij wijzigingen van de situatie op de bouwlocatie.

## Organisatie en fasering van het bouwproces

Het beoogt:

- een goede samenwerking tussen de betrokken partijen op de bouwplaats. Hierbij moet de interactie tussen de bouwpartners op de bouwlocatie duidelijk worden;

- een juiste analyse van arborisico's die ontstaan doordat meerdere bedrijven gelijktijdig arbeid (doen) verrichten op de bouwlocatie;

- een goed afsprakenkader en een voor iedereen inzichtelijke verantwoordelijkheidstoedeling.

Het omvat:

a. overzicht betrokken bedrijven, contactpersoon c.q. V&G-coördinator en uit te voeren werkzaamheden;

b. bouwplanning c.q. -fasering (met name overlappingen);

c. taken en bevoegdheden betrokkenen (voor zover niet door b.v. UAV afgedekt);

d. vastleggingen van het coördinatieoverleg, samenwerking etc.

## Bouwplaatsregels

Daarbij dient aangegeven te worden welke regels voor iedereen gelden en wie op naleving ervan toeziet.

Het omvat:

a. procedures bij ongevallen (verplicht);

b. alarmregeling;

c. bedrijfshulpverlening (verplicht);

d. verkeersregels;

e. toegangsregeling / identificatieplicht (verplicht);

f. vergunningen;

g. aanwezig voorlichtingsmateriaal;

h. procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht);

i. overig

## Collectieve bouwplaatsvoorzieningen

Te denken valt aan collectief te gebruiken voorzieningen, zoals:

- verkeersvoorzieningen, hekken en afzettingen;

- mededelingenbord;

- sanitaire-, schaft- en kleedvoorzieningen;

- opslagplaatsen brandstoffen, gassen, materieel en materiaal;

- afvalscheiding en -opslag;

- beschermings- en beveiligingsmiddelen;

- blusmiddelen, vluchtwegen, EHBO-voorzieningen.

Het omvat:

a. opgave collectief te gebruiken voorzieningen;

b. opgave beoogde gebruikers;

c. opgave verantwoordelijke persoon m.b.t. instandhouding;

d. opgave controleur.

## Maatregelen en afspraken

Hierbij vindt input plaats vanuit:

- gesignaleerde risico's V&G-plan ontwerpfase;

- gesignaleerde risico's voortgekomen uit coördinatieoverleg/-samenwerking;

- regulier overleg tussen werkgever en werknemers op de bouwlocatie;

- controles, inspecties en evaluaties (zoals onder e. genoemd);

## Risico's en maatregelen/voorzieningen

Per activiteit dienen de volgende aspecten beantwoord te worden:

a. 	- op basis van het V&G-plan ontwerpfase:

- arbo-risico;

- risico-oorzaak.

b. door V&G-coördinator toe te voegen:

- maatregel/voorziening (zie suggesties V&G-plan ontwerpfase);

- aan te brengen door/aangebracht door;

- in stand te of gehouden door;

- toezicht/rapportage door;

## Rapportages en evaluaties

Vastgelegd moet worden wanneer en door wie voortgangsrapportages plaatsvinden met betrekking tot algemene zaken, zoals:

a. de dagelijkse gang van zaken (geconstateerde afwijkingen);

b. de naleving van het V&G-plan;

c. de wijziging van het V&G-plan;

d. inspecties en aanwijzingen van controlerende instanties;

e. projectevaluatie.