Veiligheids- en gezondheidsplan

Ontwerpfase Besteknummer: 605732123 Projectnaam: Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding 2021-2023

gemeente Eindhoven sector Sector Ruimtelijke uitvoering, afdeling Stadsbeheer Datum 17-03-2021

Colofon

Uitgave

gemeente Eindhoven

sector Sector Ruimtelijke uitvoering, afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie

Datum

Opgesteld door: M. van Rooij

Datum: 17-03-2021

|  | gewijzigd d.d.: | door: | gec: |  |  | gewijzigd d.d.: |  |  | door: | gec.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Datum: (**) |  | get.: (**) |  | gec.: (**) |  |  | acc.: (**) | gezien hoofd vb.: (**) |  |  |

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding 									4

2	Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 				5

3	Bij de totstandkoming betrokken partijen 					6

3.1		Opdrachtgever 								6

3.2		Ontwerpbureau(s) 								6

3.3		Toezicht en directie bouwmanagement 						6

3.4		Aannemers 									6

3.4.1		Civieltechnisch bestek 								6

4	Coördinatie voor de ontwerpfase 						7

5	Coördinatie voor de uitvoering 						7

6	Inventarisatie van (bijzondere) risico’s 						8

6.1		V&G-risico’s die voortvloeien uit het ontwerp 					8

6.2		Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst 				10

7	V&G-risico’s ontwerpfase 							11

8	V&G-risico’s  Corona besmetting 						12

9	Register van V&G-documenten 							13

10	Uitwerking van het V&G-plan 							15

# Inleiding

Dit veiligheids- en gezondheidsplan is door de opdrachtgever opgesteld omdat het onderhavige project  voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren, als bedoeld in bijlage II bij de Richtlijn*, met zich meebrengt.

* Richtlijn nr. 92/57/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (PbEG L 245)

# Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

Het bouwwerk is gelegen in de gehele stad Eindhoven

Omschrijving van het bouwwerk

Het werk omvat het:

- het verrichten van grondwerk;

- het opbreken riolering;
- het aanbrengen riolering;

- het opbreken kolken;
- het aanbrengen kolken;
- Het opbreken funderingen;

- het aanbrengen funderingen;
- het opbreken kantopsluiting;
- het aanbrengen van ´duurzaam betonnen´  kantopsluiting 
- het opbreken gootlagen;
- het aanbrengen ´duurzaam betonnen´  gootlagen;
- het opbreken elementenverharding;
- het aanbrengen 'duurzame betonnen' elementenverharding ; 
- het opbreken asfalt;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;

-  bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn beschreven in de volgende bestekken:

Bestek en Voorwaarden  : Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding 2021-2023

Besteknummer : 605732123

Datum :17-03-2021

# Bij de totstandkoming betrokken partijen

## Opdrachtgever

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Ruimtelijke uitvoering, 
Afdeling Stadsbeheer

Adres:	Nachtegaallaan 15 Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

## Ontwerpbureau(s)

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Ruimtelijke uitvoering,
Afdeling Stadsbeheer

Adres:	Nachtegaallaan 15  Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

## Toezicht en directie bouwmanagement

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Ruimtelijke uitvoering,
Afdeling Stadsbeheer

Adres:	Nachtegaallaan 15 Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

## Aannemers

### 3.4.1	Civieltechnisch bestek

Naam: 			(**)

Adres / postbus:		(**)

Postcode en plaats:	(**)

Telefoon:		(**)

Telefax:			(**)

# Coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam:			Gemeente Eindhoven

Sector Ruimtelijke uitvoering,
Afdeling Stadsbeheer

Adres:	Nachtegaallaan 15 Postbus 90150

Postcode en plaats:	5600 RB  Eindhoven

Telefoon:		(040) 238 6061

Contactpersoon:		n.t.b.

# Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.34 van het Arbobesluit Bouwplaatsen, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het bestek:

De coördinatietaken en coördinatieverantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

# Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

## V&G-risico’s die voortvloeien uit het ontwerp

|  | Bouwfase | V&G-Risico | Bestekspost | Activiteit | Risico-oorzaak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bouwactiviteiten, verkeer, inrichting bouwplaats, werkgrenzen. | Aanrijding/ongeval. | Algemeen | Bouwen, inrichten van werkterrein. | Openbaar (werk- en bouw-) verkeer nabij werkterrein. |
| 2 | Grondwerk t.b.v. rioolsleuf. | Vallen in ontgraving door werknemers, voetgangers- en fietsverkeer | Hfst. 2 | Grondwerk en aanbrengen riolering inzake huis- en kolkaansluitingen. | De aanwezigheid van een ontgraving. Openbaar (voet- en fiets-)verkeer nabij werkterrein. Ontbreken van een hek om de rioolsleuf. |
| 3 | Elementenverharding. | Aantasting gezondheid. | Hfst. 5 en 6 | Handmatig aanbrengen van bestratingsmateriaal. | Het aanbrengen met de hand van te zware bestratingsmaterialen zonder mechanische hulpmiddelen. Weersomstandigheden. |
| 4 | Rioolherstel en –vervanging. Rioolinspectie. | Bedwelming, explosie, contact met verontreinigingen. | Hfst. 3 | Werken aan bestaande riolering inzake huis- en kolkaansluitingen.. | Gasvorming. |
|  |  | Corona besmetting | Hfst. 2 en 3 | Werken aan bestaande en nieuwe riolering | Direct contact met en het inslikken en/of inademen van afwalwater |
| 5 | Grondwerk tbv funderingen en riolering gevallen bodemverontreiniging met vooral VOCl in het grondwater | contact met verontreinigingen. | Hfst. 2 en 3 | Grondwerk en aanbrengen riolering | Bloodstelling en dampen in sleuf |

Opgesteld door	: M. van Rooij

Versie:1.0 
Datum: 17-03-2021

## Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst

(facultatief)

Getoetst	:ja/nee

Zo ja, door	:

Doc.ID		:

Datum		:

Opmerkingen	:

# V&G-risico’s ontwerpfase

Vastlegging V&G-risico’s

| V&G-risico | Maatregel / actie | Kenmerk document | Datum uitgifte | Plaats actuele revisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanrijding. Ongeval. Vallen in ontgraving. | Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals bebakening en aangeven van omleidingen. Het voeren van regelmatig overleg met betrokken partijen. Afzetten van ontgravingen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidskleding. | Besteknr. 605732123 Standaard RAW bepalingen 2020 | 17-03-2021 | Sector Ruimtelijke uitvoering, afd. Stadsbeheer |
| Verbranding. Lichamelijk letsel. | Afkoelen. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. | Besteknr. 605732123 Standaard RAW bepalingen 2020 | 17-03-2021 | Sector Ruimtelijke uitvoering, afd. Stadsbeheer |
| Bereikbaarheid voor hulpverlenende instanties. | Aannemer dient hiervoor zorg te dragen en tevens de instanties met regelmaat van de actuele planning op de hoogte te houden. | Besteknr. 605732123 Standaard RAW bepalingen 2020 | 17-03-2021 | Sector Ruimtelijke uitvoering, afd. Stadsbeheer |
| Stress, letsel a.g.v. tijdsdruk | Aannemer dient zorgt te dragen voor realistische planning en afstemming | Besteknr. 605732123 Standaard RAW bepalingen 2020 | 17-03-2021 | Sector Ruimtelijke uitvoering, afd. Stadsbeheer |
| Fysieke gezondheid a.g.v weersomstandigheden | Aannemer dient te zorgen voor doorwerkkleding en voorzieningen. | Besteknr. 605732123 Standaard RAW bepalingen 2020 | 17-03-2021 | Sector Ruimtelijke uitvoering, afd. Stadsbeheer |
| Beknelling, snijden a.g.v. werken met machines | Draaiende delen afschermen van machines afschermen | Besteknr. 605732123 Standaard RAW bepalingen 2020 | 17-03-2021 | Sector Ruimtelijke uitvoering, afd. Stadsbeheer |

# V&G-risico’s  Corona besmetting

Vastlegging V&G risico’s Corona

| Werkzaamheden | Preventieve maatregelen | Maatregelen op het werk | Bescherming |
| --- | --- | --- | --- |
| Alle werkzaamheden | - Niet naar het werk gaan door werknemer bij Corona-infectie van jezelf of een gezinslid; - Niet naar het werk gaan bij verkoudheidsklachten; - Niet naar het werk gaan als een gezinslid koorts heeft. Pas weer naar het werk gaan als werknemer of gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is; - Thuiswerk organiseren als de functie dat toelaat. | - Geen handen schudden; - Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.2 Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken; - Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen/ hoesten, zelf papieren zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen; - Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf; - Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in; - Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, streng op RIVM hygiëne regels; - Regelmatig schoonmaken. Als het kan spullen desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes; - Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen; - Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon; - Ventileer werk- en kantoorruimte; - Werk zoveel mogelijk in vaste teams. | PBM’s zijnde beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, veiligheidsmasker en/of gezichtsbescherming. |
| Met meerdere mensen op locatie |  | In de schaftkeet of vergaderruimte: -Hang de regels en instructies op; -Bepaal een maximum aantal aanwezigen in de ruimte, zodanig dat 1,5 m afstand gehouden kan worden; -Houd ook bij het betreden van een ruimte rekening met 1,5 m afstand; -Spreid de schafttijden of bied extra ruimtes en schaftplekken aan; -Bij instructie en toolboxen, wees er alert op dat iedereen op 1,5 m van andere personen kan blijven. Geef de instructie eventueel in meerder kleine groepen. -Instrueer de medewerkers en deelnemers aan de vergadering vooraf; -Zorg dat de ruimtes vaker schoongemaakt worden en dat er zeep/ontsmettingsmiddel en wegwerphanddoeken aanwezig zijn; -Overleg met leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers: Leg waar mogelijk telefonisch contact. |  |

# Register van V&G-documenten

| Naam van het document | Kenmerk van het document | Datum van uitgifte | Verantwoordelijk bedrijf | Naam van de Auteur | Toetsing onafh. instantie | Distributie van het document * | Plaats van actuele revisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase | Besteknr. 605732123 | 17-03-2021 | Sector Ruimtelijke uitvoering , Afd. Stadsbeheer | M.van Rooij | n.v.t. | A en C | Sector Ruimtelijke uitvoering , Voorbereiding & Projectrealisatie |

*	A = Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 	E = Brandweer, Politie, GGD, Openbaar Vervoer Mij.

B = I-SZW Regio Zuid 				F = .................................

C = (Aannemers)					G = .................................

# Uitwerking van het V&G-plan

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.