Aannemingsovereenkomst

voor Maaionderhoud 2022-2029 
waterkeringen en watergangen

Perceel - <naam>

INK2021.379

Maaionderhoud – Perceel <naam>

DMS:<documentnr.>

Inhoudsopgave

AANNEMINGSOVEREENKOMST UITVOERING VAN WERK (UAV 2012)	3

Art. 1	Rechtskarakter van deze Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden	4

Art. 2	Opdracht	4

Art. 3	Contractdocumenten	4

Art. 4	Het Werk en bouwterrein (bestek)	5

Art. 5   	Directie en toezicht	5

Art. 6	Gevolmachtigde aannemer	5

Art. 7	Coördinatie werkzaamheden en veiligheid	5

Art. 8 	Garanties	6

Art. 9 	Aanneemsom, termijnbetalingen	6

Art. 10	Meer en minder werk	7

Art. 11	Datum aanvang en uitvoeringstermijn	7

Art. 12	Korting wegens te late oplevering	7

Art. 13	Bouwvergaderingen	7

Art. 14  Ketenaansprakelijkheid	8

Art. 15	Verzekeringen en aansprakelijkheid	8

# AANNEMINGSOVEREENKOMST UITVOERING VAN WERK (UAV 2012)

Maaionderhoud – Perceel <naam>

Ondergetekenden/Partijen:

De publiekrechtelijke rechtspersoon het Hoogheemraadschap van Delfland,

gevestigd te:						Phoenixstraat 32, 2611 AL, Delft

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:	de heer Ir. P.C. Janssen

handelend in zijn hoedanigheid van:			secretaris-directeur

hierna te noemen: Opdrachtgever

en

<ondernemer>

gevestigd te:						<straat, postcode, vestigingsplaats>

vertegenwoordigd door: 				<naam>

In de functie van:					<functie>

hierna te noemen: Opdrachtnemer

<OF>

De combinatie [Bedrijfscombinatienaam], bestaande uit

[Combinant1] ,gevestigd te [adres] vertegenwoordigd door [Functie], [heer/mevrouw] [naam],

[Combinant2], gevestigd te [adres] vertegenwoordigd door [Functie], [heer/mevrouw] [naam],

gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst,

hierna te noemen: de Opdrachtnemer

Overwegende dat

- de Opdrachtgever voornemens is  Maaionderhoud  te realiseren;

- de Opdrachtgever deswege een Bestek met nummer INK2021.379 (A/B/C/D) d.d. <datum>  heeft opgesteld;

- de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform hoofdstuk 2 van het ARW2016;

- Opdrachtnemer de economische meest voordelige inschrijving heeft gedaan;

- de Opdrachtgever gelet op de aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer middels deze schriftelijke overeenkomst (hierna: “de Overeenkomst”).

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

## Art. 1	Rechtskarakter van deze Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

- Partijen verklaren de Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

- Op de Overeenkomst is van toepassing de UAV 2012 (hierna: “UAV”). Partijen verklaren met de inhoud van de UAV bekend te zijn.

- Eventuele algemene voorwaarden van of door de Opdrachtnemer gebruikt, worden uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst, noch op eventuele aanvullende werkzaamheden of overeenkomsten.

## Art. 2	Opdracht

- De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het Werk dat is omschreven in artikel 4 te realiseren zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding tenzij dat bepaaldelijk is voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.

- De Opdrachtnemer zal het Werk binnen de in artikel 11 aangegeven uitvoeringstermijn uitvoeren, overeenkomstig de in deze Overeenkomst neergelegde bepalingen, tegen betaling van de in deze overeenkomst in artikel 9 overeengekomen aannemingssom.

- De Opdrachtnemer is zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever niet gerechtigd om verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan derden.

## Art. 3	Contractdocumenten

- De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen, die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

  - de Overeenkomst;

  - Bestek (inclusief bijlagen), (d.d. [datum] met nummer [nummer]) met inbegrip van de Nota van Inlichtingen (d.d. [datum]) en het Proces-verbaal van aanwijzing (d.d. [datum]), alsmede de RAW Standaard 2020 (indien tezamen bedoeld, worden deze documenten hierna aangeduid als “Bestek c.a.”);

  - De UAV;

  - [plan van aanpak d.d. [datum of een nadere aanduiding], stukken die de Opdrachtnemer op enig moment dient op te stellen]

  - [overige stukken] [datum of een nadere aanduiding]

- Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt de volgende rangorde:

  - de Overeenkomst;

  - Bestek c.a.;

  - UAV;

  - [plan van aanpak]

  - [overige stukken]

de documenten achter de letter “(a)” gaan dus vóór de documenten achter de letter “(b)” en de documenten achter de letter (“b”) gaan vóór de documenten achter de letter “(c)” etc.

- Indien en voor zover er tegenstrijdigheden bestaan tussen contractdocumenten die in het eerste lid achter dezelfde letter (“a”, “b”, “c” etc.) zijn genoemd, geldt de volgende rangorde:

  - het meest recente document gaat voor het minder recente document; en daarna:

  - tekst gaat voor een tekening.

- Wanneer de kwaliteit van het door de Opdrachtnemer aangebodene uitgaat boven de door de Opdrachtgever geëiste kwaliteit, prevaleren die elementen van de betreffende aanbieding van de Opdrachtnemer in zoverre boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van deze Overeenkomst. Hetzelfde geldt wanneer de Opdrachtnemer aanbiedt (een deel van) het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan ingevolge de contractdocumenten wordt geëist.

- De Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de eventueel door hem op te stellen contractdocumenten alsmede voor tegenstrijdigheden tussen die contractdocumenten en de overige niet door hem opgestelde contractdocumenten.

- Paragraaf 2, eerste lid, van de UAV blijft buiten toepassing.

## Art. 4	Het Werk (bestek)

- Het Werk bestaat uit de integrale uitvoering van de werkzaamheden zoals die zijn beschreven in dan wel voortvloeien uit de contractdocumenten die zijn genoemd in artikel 3, lid 1 (hierna: “het Werk”).

- De Opdrachtnemer heeft zich op de hoogte gesteld van de hem door de Opdrachtgever c.q. de Directie ter beschikking gestelde gegevens.

## Art. 5   	Directie en toezicht

- Als directie in de zin van § 3 UAV zal optreden: [naam] (hierna: “Directie”). De Directie oefent toezicht uit op de realisatie en uitvoering van het Werk en, voor zover relevant, op de nakoming van overige verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.

- De Directie is niet bevoegd de Opdrachtgever te binden aan verplichtingen die niet rechtstreeks uit het Bestek c.a. en/of de Overeenkomst voortvloeien.

- Het vorige lid geldt niet als het geldelijk belang minder bedraagt dan € 5.000,= en/of Opdrachtgever de Directie expliciet schriftelijk toestemming heeft gegeven Opdrachtgever in een specifiek geval wel te binden.

## Art. 6	Gevolmachtigde aannemer

- Als gevolmachtigde van de aannemer in de zin van § 4 UAV zal optreden: [ naam ]

## Art. 7	Coördinatie werkzaamheden en veiligheid

- De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste coördinatie van de werkzaamheden tussen Opdrachtnemer, onderaannemers, leveranciers, installateurs etc. Het niet tijdig presteren van een onderaannemer, leverancier, installateur etc., leidt niet tot aanpassing van de termijn in het tweede lid van artikel 11, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

- De Opdrachtgever heeft het recht zich op de hoogte te stellen van de voortgang en wijze van realisatie van het Werk en kan de Opdrachtnemer in voorkomende gevallen informeren over de door de Opdrachtgever gesignaleerde problemen. Door van dit recht gebruik te maken trekt de Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid naar zich toe voor de deugdelijke en tijdige voltooiing van het Werk, onverminderd haar verantwoordelijkheden en/of aansprakelijkheden voortvloeiende uit het Bestek of UAV.

- De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het Werk, zodanig dat schade of letsel aan personen – ongeacht of deze personen bij hem in dienst zijn – worden voorkomen.

- Opdrachtnemer is verplicht om de personen die onder zijn toezicht worden ingeschakeld om het Werk te realiseren, dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma Basisveiligheid VCA of een gelijkwaardig certificaat. Daarnaast dienen alle personen met een leidinggevende functie in het bezit te zijn van het VOL-VCA certificaat of een gelijkwaardig certificaat.

- De Opdrachtnemer is verplicht het van het Bestek deel uitmakende Veiligheids- & Gezondheidsplan na te leven. Voorts zal de Opdrachtnemer alle overige toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheids- en arbeidsomstandigheden naleven.

## Art. 8 	Garanties

- De Opdrachtnemer garandeert dat, ongeacht wie het heeft uitgevoerd, dat vóór de datum van oplevering van het Werk als bedoeld in § 10 UAV dat het Werk:

  - is uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk;

  - voldoet aan het Bestek c.a.

  - voldoet aan alle voor het Werk toepasselijke wet- en regelgeving alsmede publiekrechtelijke en toestemmingen. Met publiekrechtelijke toestemmingen worden bedoeld: vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen.

- De Opdrachtnemer garandeert de Opdrachtgever dat door hem, onderaannemer(s), constructeurs en/of leveranciers ter zake van het Werk garantiebepalingen zijn of zullen worden afgegeven, mede op naam van Opdrachtgever. Deze garantiebepalingen zijn of zullen worden gegeven onder de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen.

- Voor zover de in het vorige lid bedoelde garantiebepalingen niet zijn afgegeven op naam van de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtnemer geacht die verklaringen te hebben afgegeven ten behoeve van de Opdrachtgever. Het afgeven van garantiebepalingen laat onverlet de aanspraken die Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst kan doen gelden.

## Art. 9 	Aanneemsom, termijnbetalingen

- De Aanneemsom bedraagt EUR [ @ ], zegge: [ @ ] exclusief/inclusief omzetbelasting.

- De Aanneemsom zal met inachtneming van dit artikel worden voldaan in termijnen zoals bepaald in het Bestek.

- De op de termijnen betrekking hebbende facturen zullen door de Opdrachtnemer ter goedkeuring aan de Opdrachtgever worden ingezonden, die deze zo spoedig mogelijk zal beoordelen.

- Opdrachtnemer zendt de e-factuur naar: NL:OINO: 00000001001569739000	
KvK – 50677969

- De factuur dient conform de eisen van de Belastingdienst als volgt te zijn geadresseerd:

- Hoogheemraadschap van Delfland

- T.a.v. <naam contactpersoon>

- Phoenixstraat 32

- 2611 AL  Delft

- Opdrachtnemer vermeld op de factuur de volgende gegevens:

- -	de afdeling OBW,

- -	de opdrachtgever/contactpersoon <…..>,

- -	inkoopordernummer <......>,

- -	het factuurbedrag exclusief en inclusief BTW.

- Bij iedere factuur wordt een termijnstaat gevoegd die op iedere bladzijde voorzien is van een paraaf van de Directie en de gemachtigde van de aannemer.

- De betaling van de termijnfacturen dient telkens plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum, mits is voldaan aan hetgeen vermeld in de vorige leden. Zolang daaraan niet is voldaan, is Delfland met betrekking tot die factuur tot niets gehouden.

## Art. 10	Meer en minder werk

- Onverminderd artikel 5, derde lid, kunnen bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 UAV slechts door de Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk of via de elektronische weg te worden vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een door Partijen ondertekend verslag van een bouwvergadering.

- Voor zover niet is voldaan aan het gestelde in het eerste lid met betrekking tot de schriftelijke of elektronische vastlegging, is de Opdrachtgever niet gehouden dergelijk meerwerk te vergoeden.

- Indien Partijen meerwerk overeenkomen en op dat moment vanwege dat meerwerk geen termijnsverlenging schriftelijk overeenkomen, geldt onverkort de termijn genoemd in artikel 11, tweede lid dan wel de termijn die Partijen schriftelijk zijn overeengekomen vóórdat dat meerwerk is overeengekomen.

- Als grondslag voor de verrekening van meer en minder werk op basis van bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 lid 4 UAV geldt, voor zover mogelijk, de inschrijfbegroting van de Opdrachtnemer.

## Art. 11	Datum aanvang en uitvoeringstermijn

- Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen.

- De overeenkomst geldt van 1 januari 2022 tot 31 december 2023.

- De overeenkomst kan zesmaal met twaalf maanden worden verlengd, tot uiterlijk 31 december 2029.

- Indien Opdrachtgever een verlenging van deze overeenkomst willen aangaan zal ze dit drie maanden voor het aflopen van de termijn schriftelijk hebben kenbaar gemaakt aan Opdrachtnemer. Bij overeenstemming wordt de overeenkomst met twaalf maanden verlengd.

- Bij geen verzoek tot verlenging of geen overeenstemming loopt de overeenkomst per 31 december van het lopende jaar van rechtswege af.

## Art. 12	Korting wegens te late oplevering

- Het bedrag van de korting als bedoeld in § 42 lid 2 UAV bedraagt EUR 500,= per werkdag.

- Ten aanzien van de korting zoals bedoeld in het vorige lid is geen ingebrekestelling en/of aanmaning  vereist. Opdrachtgever behoudt het recht aanvullende schade te vorderen voor zover die het bedrag van de korting overstijgt.

## Art. 13	Bouwvergaderingen

- In ieder geval maandelijks of zoveel vaker als door de Directie of de Opdrachtgever nodig wordt geacht, zullen bouwvergaderingen worden belegd, waarbij in ieder geval de gevolgmachtigde van de Opdrachtnemer (of diens gevolgmachtigde), de Directie (of diens gevolgmachtigde) aanwezig zullen zijn. De vastlegging van de bouwvergaderingen worden verzorgd door de Directie. De Directie draagt zorg dat het verslag gereed is voor aanvang van de daaropvolgende bouwvergadering.

- Op iedere bouwvergadering zal de goedkeuring - middels ondertekening - van het verslag van de vorige bouwvergadering worden besproken. Indien en voor zover de Opdrachtnemer een verslag niet –middels ondertekening- wil goedkeuren, geeft hij tijdens die vergadering ondubbelzinnig aan welke punten/delen van het verslag hij niet wil ondertekenen. Tevens geeft hij ten aanzien van die punten/delen zijn afwijkende zienswijze.

- Wanneer het verslag van de vorige vergadering nog niet gereed is, geldt het vorige lid voor de vergadering waarop het verslag eerst gereed is.

- Voor zover Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan zijn verplichting zoals bepaald in het tweede lid, geldt het integrale verslag als ondertekend door de Opdrachtnemer.

## Art. 14  Ketenaansprakelijkheid

- Voor zover van toepassing vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor aanspraken van de bedrijfsvereniging of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de Opdrachtnemer of diens onderaannemers van Loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die zij verschuldigd worden in verband met dit Werk.

In dit verband zal de Opdrachtnemer het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op G-rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel – indien zulks tussen hen is overeengekomen – direct aan de Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger – en hij zal er op toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen.

- Indien het bevoegd gezag Opdrachtgever een boete oplegt op grond van een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen die verband houdt met de uitvoering van het Werk, verbeurt Opdrachtnemer per geconstateerde overtreding een direct opeisbare boete van 5% van de opdrachtsom. De laatstgenoemde boete laat onverlet dat Opdrachtgever alle ten gevolge hiervan door hem te lijden schade, kan verhalen op Opdrachtnemer.

- In het kader van de Wet aanpak schijnconstructies, althans ter waarborging dat aan alle betrokkenen bij de uitvoering van het Werk het aan hen verschuldigde loon wordt betaald, gelden voor Opdrachtnemer de navolgende verplichtingen:

  - Opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van het Werk aan geldende wet- en regelgeving en een van toepassing zijnde cao;

  - Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het Werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast;

  - Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie;

  - Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het Werk; alsmede,

  - Opdrachtnemer gaat in het kader van de uitvoering van het Werk alleen contracten aan met partijen die zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (in Nederland of in het buitenland).

- De Opdrachtnemer is verplicht om alle in het vorige lid staande contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van het Werk. Tevens is Opdrachtnemer verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van het Werk.

## Art. 15	Verzekeringen en aansprakelijkheid

- De Opdrachtgever draagt zorg voor een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de voorwaarden als in het Bestek c.a. omschreven met een dekking ten belope van de aanneemsom. De polis van deze verzekering ligt bij de Opdrachtgever ter inzage. De Opdrachtnemer verklaart met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De Opdrachtnemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

- De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer die voortvloeit uit deze Overeenkomst of uit de wet wordt niet gewijzigd omdat de Opdrachtgever de verzekering zoals bedoeld in het eerste lid heeft afgesloten.

- Bij schade is het bedrag van eigen risico van de verzekering (EUR 2.500,-) per gebeurtenis voor rekening van de Opdrachtnemer.

- De Opdrachtnemer is verplicht zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en aannemersmaterieel. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 1.000.000,- per gebeurtenis en dient op verzoek van de Opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.

De Opdrachtnemer is tevens verplicht zijn mede- en onderaannemers te verplichten voor hun rekening een dergelijke verzekering aangaande personen- en/of zaakschade met genoemde dekking af te sluiten.

Aldus overeengekomen en ondertekend:

De Opdrachtgever

te Delft

Naam: 	P.C. Janssen

Datum: ……december 2021

Handtekening: ..……………………………………..

en

De Opdrachtnemer

te [ ]

Naam:

Datum: ………december 2021

Handtekening: ……………………………………….