Veiligheids- & Gezondheidsplan

ONTWERPFASE

Voor:

Raamovereenkomst bomen rooien en planten

Van toepassing bij besteknummer RD21-017

Opdrachtgever : Gemeente Purmerend

Besteknummer : RD21-017-01

Versienummer : 1

Datum : 08-06-2021

- INHOUD VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Inhoud

1.	INLEIDING	2

1.1.	Algemeen	2

1.2.	V&G-plan ontwerpfase	2

1.3.	V&G-plan uitvoeringsfase	2

1.4.	V&G-dossier	2

2.	BOUWWERKGEGEVENS	4

2.1.	Algemeen	4

2.1.1.	Adres/ligging van de bouwlocatie:	4

2.2.	Namen en adressen van de betrokken partijen	4

2.3.	Planning en uitvoeringsgegevens	5

2.3.1.	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden	5

2.3.2.	Geplande periode	5

2.3.3.	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op een werklocatie aanwezig zal zijn	5

2.3.4.	Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:	5

3.	TAKEN IN HET KADER VAN DE REALISATIE VAN HET (BOUW)WERK	6

4.	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE).	8

4.1.	Risico inventarisatie en -evaluatie	8

5.	ONGEVALLEN	12

5.1.	Bedrijfshulpverlener	12

5.2.	Melden van ongevallen	12

6.	BIJLAGEN	13

# INLEIDING

## Algemeen

In het Arbobesluit bouwplaatsen (hoofdstuk 2 afdeling 5) worden voor bepaalde typen werken verplichtingen gesteld aan de opdrachtgever. Dit zijn werken van bepaalde omvang (aantal personen of duur van het werk) of werken met bijzondere risico’s. Voor deze werken is het verplicht om een Veiligheids- en Gezondheidsplan (verkort V&G-plan) op te stellen.

Indien het werk door meer dan één werkgever wordt uitgevoerd is er tevens een verplichting om een coördinator voor de ontwerpfase en een coördinator voor de uitvoeringsfase aan te stellen.

De regels in het Arbobesluit hebben ten doel een goede samenwerking tot stand te brengen tussen de partijen die bij het bouwproces betrokken zijn. De verplichtingen van de verschillende partijen zijn vastgelegd in de artikelen 2.23 t/m 2.35.

Het V&G-plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

Van belang is dat, voor de aanvang van de werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden, een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan, inclusief (de afspraken over) de te treffen maatregelen, in het V&G-plan zijn vastgelegd.

## V&G-plan ontwerpfase

De doelstelling van het V&G-plan ontwerpfase is het minimaliseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van werknemers en het vastleggen van de samenwerkingsafspraken tussen de verschillende werkgevers en werknemer voor de realisering van het ontwerp. De gegevens ten aanzien van betrokken partijen, V&G-uitvoeringscoördinatie, projectplanning, etc., worden voor zover bekend ingevuld.

Dit V&G-plan ontwerpfase is een onderdeel van het bestek met kenmerk ION-2021-00090. Het plan is opgesteld conform de eisen van het Arbobesluit Bouwplaatsen.

## V&G-plan uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase moeten de gegevens van het V&G-plan ontwerp door de coördinator uitvoeringsfase (verder te noemen V&G-coördinator uitvoeringsfase) worden ingevuld en indien noodzakelijk aangevuld.

De uitvoerende partij neemt de noodzakelijke maatregelen ten aanzien van het vervullen en uitoefenen van de taken uit het V&G-plan.

## V&G-dossier

Voor de vaststelling van de te treffen maatregelen wordt door de V&G-coördinator ontwerpfase gebruik gemaakt van het door de opdrachtgever overlegde V&G-dossier welke is opgesteld na de uitvoering van voorgaande werkzaamheden ter plaatse van de projectlocatie.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt het V&G-dossier door de V&G-coördinator uitvoeringsfase geactualiseerd. In hoofdstuk 2 worden de bouwwerkgegevens behandeld. In hoofdstuk 3 wordt de taakverdeling voor de realisatie van het (bouw)werk genoemd. Hoofdstuk 4 betreft de beschrijving van de veiligheids- en gezondheidsgevaren welke voortvloeien uit het ontwerp.

# BOUWWERKGEGEVENS

## Algemeen

Boomwerkzaamheden in verschillende wijken:
o	Rooiwerkzaamheden bomen en stobben;

o	Freeswerkzaamheden stobbe;

o	Inrichten groeiplaatsen;

o	Planten van bomen;

o	Bijkomende werkzaamheden

### Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen het grondgebied van de gemeente Purmerend (gemeente Beemster en gemeente Purmerend gaan per 1 januari 2022 fuseren en vormen vanaf die datum de nieuwe gemeente Purmerend).

## Namen en adressen van de betrokken partijen

a.	Opdrachtgever(s)

Naam			: College van B&W van Purmerend
		Adres			: Purmersteenweg 42
		Postcode/Plaats	: 1441 DM  Purmerend
		Contactpersoon		: Dhr. N.J.A. Konijn 
		Telefoon		: 0299-452452		Fax	: 0299 - 452303

E-mail			: NJA.Konijn@purmerend.nl

b.	Ontwerpende partij(en)

Naam			: Gemeente Purmerend
		Adres			: Purmersteenweg 42
		Postcode/Plaats	: 1441 DM  Purmerend
		Contactpersoon		: Dhr. N.J.A. Konijn
		Telefoon		: 0299-452452		Fax	: 0299 - 452303

E-mail			: NJA.Konijn@purmerend.nl

c.	V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam			: Gemeente Purmerend
		Adres			: Purmersteenweg 42
		Postcode/Plaats	: 1441 DM  Purmerend
		Contactpersoon		: Dhr. N.J.A. Konijn
		Telefoon		: 0299-452452		Fax	: 0299 - 452303

E-mail:			: NJA.Konijn@purmerend.nl

d.	Uitvoerende partij(en)

Naam			: Nog niet bekend
		Adres			:
		Postcode/Plaats	:
		Contactpersoon	:
		Telefoon		:			Fax	:

E-mail			:

e.	V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam			: Nog niet bekend
	Adres			:
	Postcode/Plaats	:
	Contactpersoon		:
	Telefoon		:			Fax		:

E-mail			:

## Planning en uitvoeringsgegevens

### Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden

01 september 2021

### Geplande periode

doorlopende periode 2021-2023. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst 2 keer met een 1 jaar te verlengen. (zie overeenkomst)

### Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op een werklocatie aanwezig zal zijn

ong.5 .

### Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van het bestek RD21-017-01.

# TAKEN IN HET KADER VAN DE REALISATIE VAN HET (BOUW)WERK

In onderstaande tabel zijn de taken van de verschillende betrokken partijen bij de realisatie van het (bouw)werk weergegeven.

Tabel 3.1: Taken en verantwoordelijkheden betrokken partijen

| Verantwoordelijke partij | Functionaris | Taken |
| --- | --- | --- |
| Opdrachtgever | Management | - Aanstellen van een V&G-coördinator ontwerpfase - Bespreken van V&G binnen de (bouw)vergaderingen |
|  | V&G-coördinator ontwerpfase | - Coördinatie van V&G-aspecten tijdens de studie-, ontwerp- en uitwerkingsfase - Het opstellen van een V&G-plan ontwerpfase - Samenstellen van een V&G-dossier |
| Uitvoerende partij (hoofdaannemer van werk) | Management (directie/bedrijfsleiding) | - Aanstellen van een V&G-coördinator uitvoeringsfase - Mogelijkheden (tijd en middelen) bieden aan V&G-coördinator uitvoeringsfase tot adequate uitvoering van taak - Toezien op het naleven van de coördinatietaken door de V&G-coördinator uitvoeringsfase - Vastleggen gevoerd coördinatieoverleg V&G evenals verrichtte werkplekinspecties - Informeren van de opdrachtgever inzake stand van zaken V&G-coördinatie, gegeven aanwijzingen, corrigerende maatregelen e.d. |
|  | V&G-coördinator uitvoeringsfase | - Coördineren van door werkgevers/zelfstandig werkenden te treffen V&G-maatregelen/voorzieningen zodat deze op samenhangende wijze worden toegepast - Organiseren en coördineren van de samenwerking tussen werkgevers/zelfstandig werkenden - Houden van periodiek coördinatieoverleg V&G (kan binnen bestaande overlegstructuur hoofd- en onderaannemers) - Opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase met de benodigde gegevens - Actualiseren van het V&G-plan uitvoeringsfase indien benodigd - Coördineren van het toezicht op genomen maatregelen/ voorzieningen - Het geven van aanwijzingen indien niet, onvoldoende of onjuist uitvoering wordt gegeven aan de afgesproken maatregelen/ voorzieningen - Coördineren van voorlichting/instructie van werknemers - Coördineren van maatregelen/voorzieningen zodat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden - Archivering rapportages V&G-aspecten - Coördineren van het actualiseren van het V&G-dossier, indien benodigd |
| Werkgever | 1e verantwoordelijke (uitvoerder) | - Naleven van en medewerking verlenen aan het V&G-plan en daarbij rekening houden met de aanwijzingen van de V&G-coördinator uitvoeringsfase - Het nemen van maatregelen/voorzieningen ten behoeve van het naleven van de verplichtingen van zijn/haar werkgever voortvloeiend uit de geldende bepalingen van de Arbowetgeving |
| Zelfstandig werkende |  | - Naleven van en medewerking verlenen aan het V&G-plan en daarbij rekening houden met de aanwijzingen van de V&G-coördinator uitvoeringsfase - Het nemen van maatregelen/voorzieningen ten behoeve van het naleven van werkgeversverplichtingen voortvloeiend uit de vigerende bepalingen van de Arbowetgeving - Naleven van werknemersverplichtingen en de verplichting tot doelmatige samenwerking met andere werkgevers genoemd in de Arbowet, de maatregelen en voorschriften m.b.t. het gebruik van machines, werktuigen en hulpmiddelen en de voorschriften m.b.t. het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. |

# VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE).

## Risico inventarisatie en -evaluatie

Dit hoofdstuk beschrijft de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in de ontwerpfase niet konden worden weggenomen. Eveneens zijn suggesties voor maatregelen weergegeven. Het gaat hierbij om risico’s en maatregelen die specifiek zijn voor dit werk in deze situatie. Met nadruk wordt gesteld dat in dit document de bij werkzaamheden optredende “standaard” risico’s, maatregelen en verplichtingen, niet uitputtend staan beschreven.

Alle bij het werk betrokken werkgevers en werknemers dienen op de hoogte te zijn van de in dit hoofdstuk beschreven risico’s. Om dit te verwezenlijken dient de V&G-coördinator uitvoeringsfase te zorgen dat de beschreven risico’s tijdens de voorlichting besproken worden.

| Activiteit | Risico | Risico-oorzaak | Suggesties (facultatief) |
| --- | --- | --- | --- |
| WERKEN OP OF LANGS DE OPENBARE WEG | Aanrijdgevaar. | - Onvoorzichtigheid wegwerker. - Onvoorzichtigheid weggebruiker. - Niet opvolgen/opstellen verkeersplan. - Niet goed zichtbaar zijn van de wegwerkers. | - Cursus veilig werken langs wegen. - Voorlichting en onderricht (geldt zowel tijdens het plaatsen, het werken met als voor het verwijderen van de tijdelijke verkeersmaatregelen). - Treffen van duidelijke verkeersmaatregelen. - Verwijderen of ‘afplakken’ van tegenstrijdige en onnodige verkeerstekens. - Opstellen verkeersplan (nb goedkeuring door bereikbaarheidscoördinator ,via directie) - Opvolgen verkeersplan. - Dragen ‘schone’ signaleringskleding. ALGEMEEN: Werken conform CROW-publicatie 96b. NB: ’s nachts werken kan risicoverhogend werken |

| Activiteit | Risico | Risico-oorzaak | Suggesties (facultatief) |
| --- | --- | --- | --- |
| GRONDWERKEN (ALGEMEEN) | Omvallen van materieel. | - Materieel kantelt door instabiele grondslag of waterbezwaar. | - Uitvoeren grondonderzoek. - Toepassen bemaling. - Plaatsen materieel op dragline-schotten. |
|  | Bedelven. | - Instorten sleuven en putten. | - Toepassen talud in overeenstemming met de grondslag. - Toepassen grondkerende constructie. |
|  | Brand en electocutie. | - Niet bekend zijn met de ligging van de aanwezige kabels en leidingen. | - KLIC-melding. - Proefsleuven graven en kabels en leidingen duidelijk markeren. |
|  |  | - Onacceptabele zettingen van kabels en leidingen. | - Toepassen schotten of rijplaten. - Ondersteunen vrijhangende kabels en leidingen. |

| Activiteit | Risico | Risico-oorzaak | Suggesties (facultatief) |
| --- | --- | --- | --- |
| AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING | Wegspringende verhardings-elementen. | - Het op maat slaan van stenen. | - Gebruik persoonlijke beschermings-middelen. |
|  | - Omvallen van en bedelven onder. - Struikelen / uitglijden. | - Slechte opslag. | - Zorgen voor een goede (opgeruimde) opslag. - Goede “house-keeping”. |
|  | Fysieke belasting. - Gewicht / afmetingen. | - Stenen. - Tegels. - Trottoirbanden. - Rioolkolken. - Overige bestratingsmaterialen. | - Werkvoorbereiding. - Toepassen machinale werkmethode (conform straatwerkplan). - Toepassen hulpmiddelen. - Voorlichting en onderricht. |
|  | Trillingen. - Lichaam. - Hand / arm. | - ‘Slechte’ stoel op in te zetten materieel. - Trilplaat / stamper / etc. | - Inzetten ergonomisch ontworpen materieel. - Inzetten trillingsgedempt gereedschap. - Dragen handschoenen. - Taakroulatie. - Voorlichting en onderricht. |
|  | Geluid. | - Trilplaat. - Stamper. - Shovel. - Aantikken stenen. - Bandenzaag. | - Inzetten geluidgedempt materieel. - Gehoorbescherming. - Voorlichting en onderricht. |
| Algemeen: werk conform brochure arbeidsinspectie, bestelnummer 620, Arbeidsrisico’s in de bestrating |  |  |  |  |

| Activiteit | Risico | Risico-oorzaak | Suggesties (facultatief) |
| --- | --- | --- | --- |
| GROENVOORZIENINGEN | Botsen, aanrijdgevaar (zie ook werken op of langs de openbare weg). | - Niet goed geplaatste verkeersvoorzieningen - Slechte zichtbaarheid wegwerkers. - Onveilig geparkeerd materieel. | - Overleg met wegbeheerder. - Opstellen verkeersplan. - Dragen ‘schone’ signaleringskleding. - Materieel veilig parkeren (zichtbaar). |
|  | Vallende voorwerpen. | - Vallende takken en stoten tegen takken. - Te harde wind. - Slechte hijsmiddelen. | - Niet in valgebied gaan staan; daarnaast veiligheidshelm en veiligheidsschoeisel dragen. - Juiste afzettingen plaatsen. - Werkzaamheden staken. - Gebruiken juiste hijs-middelen. |
|  | Knellen / pletten. | - In aanraking komen met onbeschermde draaiende delen. - Vallende bomen. | - Draaiende delen afschermen. - Dragen beschermende kleding. - Zich niet in valgebied begeven. |
|  | Geluid. | - Stobbenfrees. - Kettingzagen. - Machines. - Verkeer. | - Inzetten van geluidsgedempt materieel. - Voorlichting en onderricht. - Gehoorbeschermings-middelen. |
|  | Vallen. | - Geen klim/valbeveiliging toepassen. | - Gebruik hoogwerker. - Gebruik klim/valbeveiliging. |

| Activiteit | Risico | Risico-oorzaak | Suggesties (facultatief) |
| --- | --- | --- | --- |
| WERKEN OP OF DIRECT LANGS OPEN WATER | Vallen in het water: - Verdrinkingsgevaar. - Onderkoeling. | - Werknemer kan niet zwemmen. - Onvoldoende reddings-middelen aanwezig. - Gladde ondergrond. - Weersomstandigheden. | - Werknemers in bezit van zwempdiploma. - Gebruik zwemvest. - Dragen goed zichtbare kleding. - Voldoende reddingsmiddelen aanwezig. - Minimaal 2 personen aanwezig. - Staken werkzaamheden bij vorst (bevriezen water op bv. de gangboorden). - Staken werkzaamheden bij teveel wind (afh. van de werkzaamheden). - EHBO-middelen aanvullen met thermodeken. NB: ’s nachts werken kan risicoverhogend werken |
|  | UV-straling. | - Onvoldoende bescherming tegen zonlicht. | - Dragen goed beschermende kleding. |

De V&G-coördinator uitvoeringsfase moet ervoor zorgen dat risico’s als gevolg van/ in verband met gelijktijdige of opeenvolgende werkzaamheden van eigen medewerkers, onderaannemers en derden (nevenaannemers) voorafgaand aan de uitvoering van het werk worden geïnventariseerd en dat er afspraken worden gemaakt en maatregelen worden getroffen om om deze risico’s te beheersen.

V&G-risico’s van uit de omgeving en in verband met doorgaande exploitatie

| Factor | Activiteit | Risico | Maatregelen |
| --- | --- | --- | --- |
| Exploitatie van de weg | Werkzaamheden langs of op de openbare weg | Lichamelijk letsel (aanrijdingsgevaar) Agressie van gehinderd verkeer en voetgangers | Werkplek afzetten (zie verkeersplan) Verkeersvoorzieningen treffen conform CROW-publicatie 96b Specifieke risicovolle werkzaamheden duidelijk markeren, ook na werktijd |
|  |  | Hulpdiensten die het werk proberen te passeren | Opstellen verkeersplan (nb goedkeuring door bereikbaarheidscoördinator ,via directie) Verkeersvoorzieningen afstemmen met bereikbaarheidscoördinator |
| Exploitatie van ondergrondse kabels en leidingen | Graafwerkzaamheden | Elektrocutie, brand, explosie (aanwezigheid in gebruik zijnde (gas)leidingen en elektriciteitskabels) | Uitvoeren van KLIC-meldingen Graven van proefsleuven (doorzoeken totdat leidingen zijn gelokaliseerd) Omleggen van kabels en leidingen Risicovolle kabels en leidingen bespreken met diectie |

Gevaren naar de omgeving

| Factor | Activiteit | Risico | Maatregelen |
| --- | --- | --- | --- |
| Publieksveiligheid (derden) | Diversen werkzaamheden | Lichamelijk letsel | Werkplek afzetten Specifieke risicovolle werkzaamheden duidelijk markeren, ook na werktijd Bijzondere aandacht voor achterlaten van een “veilige bouwplaats” in verband met gebruikers van de openbare ruimte |
| Verkeerssituatie | Rijdend materieel | Aanrijdingsgevaar verkeershinder Blokkering van routes van hulpverleners | Verkeersvoorzieningen treffen conform CROW-publicatie 96b Deugdelijke afzettingen plaatsen en in stand houden |
| Schade wegdek | Werken met zwaar materieel | Verzakkingen Stagnatie werk (stilstand) | Rijplaten op openbare weg |
| Lawaai | Gebruik machines en elektrische gereedschappen | Overlast | Gebruikmaken van geluidsarm materieel en gereedschap NB: ’s nachts werken kan risicoverhogend werken |
| Verontreinigde grond | Gebruik sanitaire voorzieningen Afvoer verontreinigde grond | Gezondheids-risico’s (verspreiding verontreinigde grond buiten werkterrein) | Voorlichting over juist gebruik schaft- en sanitaire voorzieningen (kick-offmeeting) Materieel voor verlaten verontreinigde zone goed schoonmaken |
| Stofvorming | Werkzaamheden in of met verontreinigde grond (asbest) | Gezondheids-risico’s (blootstelling aan schadelijk stof) | Afdekken of nathouden verontreinigde grond Vochtmetingen uitvoeren |

# ONGEVALLEN

Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval voordoen. De in dit hoofdstuk voorgestelde maatregelen zijn er op gericht de gevolgen dan te beperken en herhaling te voorkomen.

## Bedrijfshulpverlener

Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, dient de uitvoerende partij te borgen dat tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig is. Zijn naam en telefoonnummer moeten in de uitvoeringsfase in het V&G-plan worden opgenomen en bekend zijn bij de medewerkers op het project. Zijn belangrijkste taken zijn:

•	Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwel¬mingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).

•	Blussen beginnende branden.

•	Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.

•	Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

## Melden van ongevallen

Teneinde te voorkomen dat ongevallen en andere ongewenste gebeurtenissen te laat ter bestemde plaats worden gemeld, is de V&G-coördinator uitvoeringsfase verplicht van iedere incident een ongevalsregistratieformulier in te vullen en in te leveren bij de directie van het werk. Eventueel vult hij dit formulier samen in met de directie. In bijlage 1 is een voorbeeld van een ongevals-registratieformulier opgenomen. Een ander formulier is toegestaan, mits daar minimaal dezelfde punten in zijn opgenomen.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de arbeidsinspectie (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever van het slachtoffer van het ongeval.

# BIJLAGEN

Bijlage 1: VOORBEELD ONGEVALLENFORMULIER

| Betreft: | Ongeval |  | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bijna-ongeval |  |  |
|  | Gevaarlijke situatie |  |  |
|  | Schadegeval |  |  |
|  | Milieu-incident |  |  |
|  | Anders, namelijk: ………………………… |  |  |
| Melding door: | Naam: |  |  |
|  | Functie: |  |  |
|  | Bedrijf: |  |  |
|  | Leeftijd: |  |  |
| Arbeidsovereenkomst: |  | Met aannemer |  |
|  |  | Via uitzendbureau, inleenkracht/derden |  |
| Gegevens betreffende melding: |  |  |  |
| Projectnummer: |  |  |  |
| Projectnaam: |  |  |  |
| Locatie: |  |  |  |
| Soort werkzaamheden: |  |  |  |
| Tijdstip: |  |  |  |
| Windrichting: |  |  |  |
| Windkracht: |  |  |  |
| Weersgesteldheid: |  |  |  |
| Materiële schade: |  | Geen |  |
|  |  | Beperkt |  |
|  |  | Groot, schatting: |  |
| Personen met letsel: |  | Geen |  |
|  |  | Aantal, te weten: perso(o)n(en) |  |
| Werkonderbreking, van: |  | [datum / tijd] |  |
| Tot: |  | [datum / tijd] |  |
| Besmettingsgevaar: |  | Geen |  |
|  |  | Mogelijke omgeving |  |
|  |  | Mogelijke personen |  |
| Omschrijving toedracht (op achterzijde of bijlage): |  |  |  |

BIJLAGE 2: ALARMKAART

In de keet dient een alarmkaart te hangen met daarop de belangrijkste telefoonnummers (onder andere 112) en de verder te nemen acties. Een voorbeeld van een alarmkaart is opgenomen op de volgende pagina.

| Adres werklocatie: hier adres invullen | Procedure bij ernstig ongeval of schade Na afhandeling noodsituatie: - Meld na de medische verzorging het ongeval aan: familie (indien mogelijk door slachtoffer zelf), projectleider, Arbeidsinspectie en (bouw)directie. - Zorg indien nodig voor vervoer voor de familie naar het slachtoffer - Laat de ongevalsituatie zoveel mogelijk intact - Maak foto’s van de ongevalssituatie. - Begeleid de betrokkenen en houd contact, ook met de familie. - Schakel assuradeuren in als er kans bestaat op blijvend letsel (via kantoor). - Na een ernstig ongeval heerst er vaak een emotionele sfeer. Doe daarom tijdens een gesprek met de opsporingsambtenaar nooit uitspraken over de schuldvraag. Vraag zo nodig uitstel voor het afleggen van een officiële verklaring als het om een proces-verbaal gaat. - Vul het standaard ongevalsregistratieformulier in. |
| --- | --- |
| Belangrijke telefoonnummers: ALARM 112 Geen spoed, wel hulp 0900 - 8844 Bedrijfshulpverleners en EHBO-er(s): naam naam naam Arbeidsinspectie 0800-2700000 Veiligheidskundige |  |
| Adres ziekenhuis met spoedeisende hulp: Ziekenhuis Telefoon: |  |
| kaartje met route werklocatie / ziekenhuis |  |

Uitgegeven door	: Gemeente Purmerend

Plaats en datum	: Purmerend, 9-11-2018

Projectnummer	: RD18-006-01

Bestand		:

Overzicht Versies	: 1.0

| Versie | Datum | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
|  |  | Eerste versie, ontwerpfase |