Veiligheids- en Gezondheidsplan

Ontwerpfase

Inhoudsopgave

- Bouwwerkgegevens

  - Locatie bouwwerk

  - Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

  - Namen en adressen betrokken partijen

  - Planning en uitvoeringsgegevens

- Inventarisatie risico’s

  - Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

  - Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

- Bouwwerkgegevens

  - Locatie bouwwerk

De Draai te Heerhugowaard.

  - Het bouwwerk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Civiel Technische werkzaamheden:

- Bouwrijp maken

- Bouwrijp maken riolering

- Woonrijp maken

- Woonrijp maken riolering

- Huisaansluitingen riool

- Openbare verlichting

- Waterhuishouding

- Kunstwerken

- Bijkomende werkzaamheden

  - Namen en adressen betrokken partijen

Opdrachtgever:

Naam:		Het College van Burgemeester & Wethouders gemeente Heerhugowaard

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	R. Kijk in de Vegte

Telefoon:		14 072

Fax:		072 5755556

Ontwerpende partij:

Naam:		Het Ingenieursbureau – Domein Ruimte van de Werkorganisatie Langedijk-Heerhugowaard

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	J. Doodeman

Telefoon:		14 072

Fax:		072 5755556

Directievoerende partij:

Naam:		Het Ingenieursbureau – Domein Ruimte van de Werkorganisatie Langedijk-Heerhugowaard

Adres:		Parelhof 1

Postcode/plaats:	1703 EZ Heerhugowaard

Contactpersoon:	J. Doodeman

Telefoon:		14 072

Fax:		072 5755556

Uitvoerende partij:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

  - Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande start:	 2 januari 2022

Geplande bouwtijd: 4 jaar

- Inventarisatie van de risico’s

2.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

| RAW | Bouwfase | Activteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Verontreinigde grond en verontreinigde water | Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot | Aantasting gezondheid | Verontreiniging met zware metalen PAK’s en PCB’s | Maatregelen basisklasse en klasse 1T |
| 18 | Baggerwerken | Baggerspecie ontgraven | Omvallen Ongeval/persoonlijk | Werkwijze Instabiele ondergrond | Beschermende middelen |
| 21 | Bemalingen |  | Gehoorbeschadiging Ongeval/persoonlijk | Opstelling bemalingsinstallatie | Gehoorbescherming Juiste opstelling |
| 22 | Grondwerk | Grond, zand vervoeren | Overreden worden | Achterrijdende vrachtauto’s | Akoestisch signaal |
|  |  | Grond, zand verdichten | Gehoorbeschadiging | Geluidsoverlast | Gehoorbescherming |
|  |  | Frezen | Gehoorbeschadiging Oogblessures, | Geluidsoverlast, wegspattend puin | Gehoor-, oogbescherming |
| 24 | Sleuf- en sleufloze technieken | Werken met hijsmaterieel en hijslast | Bedelving Omvallen Ongeval/persoonlijk | Werkwijze Instabiele ondergrond | Beschermende middelen |
|  |  | Grond ontgraven put / sleuf | Instortingsgevaar put / sleuf | Instabiliteit put / sleuf | Veilige taluds: stutten |
|  |  | Grond, zand verdichten | Gehoorbeschadiging | Geluidsoverlast | Gehoorbescherming |
|  |  | Grond, zand vervoeren | Overreden worden | Achterrijdende vrachtauto’s | Akoestisch signaal |
| 25 | Leidingwerk | Aanbrengen kunststof rioleringen, c.q. kabelkokers | Instortingsgevaar sleuf | Instabiliteit sleuf | Veilige taluds: stutten |
|  |  | Verwijderen en plaatsen rioolput | Bedelving Beknelling Ongeval/persoonlijk | Werkwijze Defect materiaal | Beschermende middelen |
|  |  | Maken aansluiting betonput | Gehoorbeschadiging Oogblessures, | Geluidsoverlast, wegspattend puin | Gehoor-, oogbescherming |
| 26 | Kabelwerk | Graafwerkzaamheden | Letsel, elektrocutie Instortingsgevaar sleuf Bedwelming | Beschadiging kabels en leidingen | Klic-melding: proefsleuven Voorsteken bij ontgraving |
| 32 | Wegbebakening | Verwijderen en plaatsen verkeersborden | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften |
| 34 | Verlichting | Werken aan / nabij elektrische installaties | Electrocutie / persoonlijk letsel | Werkwijze Beschadigingen | Beschermende middelen |
| 47 | Kleine kunstwerken | Verwijderen en aanbrengen betonnen elementen | Bedelving Beknelling Ongeval/persoonlijk | Werkwijze Defect materiaal | Beschermende middelen |
|  |  | Verwijderen en aanbrengen stuw | Bedelving Beknelling Ongeval/persoonlijk | Werkwijze Defect materiaal | Beschermende middelen |
| 51 | Groenvoorzieningen | Kappen bomen en rooien struikgewas | Vallende bomen of takken | Doorzagen boomstammen en takken | Beschermende middelen |
|  |  | Maaien | Gehoorbeschadiging | Gehoorbeschadiging | Gehoorbescherming |
|  |  | Grondverbetering plantvak | Ongeval/persoonlijk | Werkwijze | Beschermende middelen |
| 52 | Oeverwerken | Verwijderen en aanbrengen beschoeiing/damwand | Ongeval/persoonlijk | Werkwijze | Beschermende middelen |
| 61 | Werken van algemene aard | Werken langs / nabij openbaar verkeer | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden | Beschermende middelen |
| 62 | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering | Werken langs / nabij openbaar verkeer | Ongeval / persoonlijk letsel | Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden | Beschermende middelen |
|  | Informatievoorziening | Toepassen, verwijderen bouwborden | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften |
| 80 | Funderingslagen | Werken instof, lawaai en/of trillingen | Aantasting gezondheid Gehoorbeschadiging Oogblessures | Werkwijze Omgevingsfactoren | Beschermende middelen |
|  |  | Opbreken funderingen | Gehoorbeschadiging Oogblessures | Geluidsoverlast, wegspattend puin | Gehoor-, oogbescherming en beschermend kleding |
| 81 | Bitumineuze verhardingen | Frezen asfaltverhardingen | Gehoorbeschadiging Oogblessures | Geluidsoverlast, wegspattend puin | Gehoor-, oogbescherming |
|  |  | Frezen, c.q. opnemen asfaltverhardingen (verontreinigd) | Gehoorbeschadiging Oogblessures, ademhalingsproblemen, opname door de huid | Geluidsoverlast, wegspattend puin, vrijkomen van verontreinigde stoffen | Gehoor-, oog-, ademhalingsbescherming |
|  |  | Zagen asfaltverhardingen | Gehoorbeschadiging Oogblessures | Geluidsoverlast, wegspattend puin | Gehoor-, oogbescherming |
|  |  | Aanbrengen asfaltbetonverhardingen | Hersenbeschadiging | Vluchtige vrijkomende stoffen | Ademhalingsbescherming |
| 82 | Betonverhardingen | Verwijderen zware betonelementen | Bedelving Beknelling Ongeval/persoonlijk | Werkwijze Defect materiaal | Beschermende middelen |
|  |  | Aanbrengen zware prefab betonelementen | Bedelving Beknelling Ongeval/persoonlijk | Werkwijze Defect materiaal | Beschermende middelen |
| 83 | Elementenverhardingen | Opbreken straatwerk | Rugblessures | Zware bestratingsmaterialen | Mechanisch opbreken |
|  |  | Aanbrengen bestratingen en betonbanden | Rugblessures | Zware bestratingsmaterialen | Mechanisch aanbrengen |
|  |  | Pasmaken betonelementen | Gehoorbeschadiging Oogblessures, | Geluidsoverlast Werkwijze Omgevingsfactoren | Gehoor-, oogbescherming |
|  |  | Schoonmaken bestratingen en banden | Gehoorbeschadiging Oogblessures | Geluidsoverlast, wegspattend puin | Gehoor-, oogbescherming |

2.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

| RAW | Bouwfase | Activteit | Arbo-risico | Oorzaak | Suggestie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bouwplaatsvoorziening/inrichting | Inrichting bouwterrein | Verwonding onbevoegden | Betreding door onbevoegden Opstelling bouwmachines Ligging tijdelijke stroomvoorziening | Afzetten met hekwerk |
|  | Leidingen/kabels | Grondverzet | Instortingsgevaar Electrocutie bij aanwezigheid van een hoogspanningskabel | Werken in sleuven | Mechanische verwerking Kabels- en leidingentekening Proefsleuven maken |
|  | Werken in het verkeer | verkeersvoorzieningen | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Reflecterende kleding volgens voorschriften |
|  | Wegen | Omleidingsroutes | Aanrijden / ongeval | Openbaar verkeer | Veilige omleidingsroute |