| Fase | (Eind-) datum |
| --- | --- |
| Publicatie | 29-1-2021 |
| Indienen vragen voor eerste Nota van Inlichtingen | 12-2-2021 |
| Verzenden eerste Nota van Inlichtingen | Ma. 1-3-2021 |
| Eventueel indienen vragen bij niet eerder bekende tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en/of onjuistheden voor tweede Nota van Inlichtingen | Wo. 10-3-2021 |
| Verzenden tweede Nota van Inlichtingen | Vr. 19-3-2021 |
| Sluitingsdatum indiening Inschrijvingen | Wo 31-3-2021 |
| Presentatie/Demo | Ma. 12-4 en Di. 13-4-2021 |
| Beoordelen | Wo. 14-4 tm Wo. 21-4-2021 |
| Verzenden voorlopige gunningsbeslissing | 22-4-2021 |
| Inleveren bewijsstukken (binnen 7 kalenderdagen) |  |
| Afloop stand still periode (bezwaarperiode van minimaal 20 dagen) | 23-4 tm 13-5 |
| Voorbereiding op PoC (ca. 3 weken) | Vr.14-5 tm Wo.2-6-2021 |
| Proof of Concept (PoC) (ca. 4weken) | Do.3-6 t/m Do.1-7-2021 |
| Verzenden definitieve guning | Direct na akkoord op de PoC |
| Aanvang van de overeenkomst | 12-7-2021 |
| Opstart implementatie (beoogde doorlooptijd 4 weken) | Direct na ondertekening overeenkomst |