	Fase
	(Eind-) datum 

	Publicatie	
	29-1-2021

	Indienen vragen voor eerste Nota van Inlichtingen
	12-2-2021

	Verzenden eerste Nota van Inlichtingen 
	Ma. 1-3-2021

	Eventueel indienen vragen bij niet eerder bekende tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en/of onjuistheden voor tweede Nota van Inlichtingen
	Wo. 10-3-2021

	Verzenden tweede Nota van Inlichtingen 
	Vr. 19-3-2021

	Sluitingsdatum indiening Inschrijvingen
	Wo 31-3-2021

	[bookmark: _GoBack]Presentatie/Demo
	Ma. 12-4 en Di. 13-4-2021

	Beoordelen
	Wo. 14-4 tm Wo. 21-4-2021

	Verzenden voorlopige gunningsbeslissing
	22-4-2021

	Inleveren bewijsstukken (binnen 7 kalenderdagen)
	

	Afloop stand still periode (bezwaarperiode van minimaal 20 dagen)
	23-4 tm 13-5

	Voorbereiding op PoC (ca. 3 weken)
	Vr.14-5 tm Wo.2-6-2021

	Proof of Concept (PoC) (ca. 4weken)
	Do.3-6  t/m Do.1-7-2021

	Verzenden definitieve guning 
	Direct na akkoord op de PoC

	Aanvang van de overeenkomst
	12-7-2021

	Opstart implementatie (beoogde doorlooptijd 4 weken)
	Direct na ondertekening overeenkomst




